ИЗВЕЩЕНИЕ № 403 А от «19»  октября 2010 года

о проведении открытого аукциона

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту и восстановлению ограждений по улице Ижевской на территории Свердловского района города Перми.

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района». |
| Место нахождения | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Почтовый адрес | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Контактный телефон | (342) 244-52-62, (342) 241-40-95, (342) 241-08-02. |
| Контактное лицо | Мулюкина Наталья Александровна |
| Предмет муниципального контракта | Выполнение работ по текущему ремонту и восстановлению ограждений по улице Ижевской на территории Свердловского района города Перми |
| Объем выполняемых работ | Барьерное ограждение: 348 погонных метров. Фигурное ограждение: 80 погонных метров. |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 758 734 рубля 14 копеек. |
| Место, условия и сроки выполнения работ | Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район, ул.Ижевская. Работы выполняются с приложением дефектных ведомостей по письменному заданию заказчика. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта в течение 15 дней; Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом, своими силами без привлечения субподрядной организации. |
| Срок предоставления документации об аукционе | С «19» октября до «09» ноября 2010 г. в рабочие дни (с понедельника по четверг) с 9.00 ч. до 18.00 ч.; (пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.), перерыв на обед с 13.00 ч. до 13.48 ч. время местное. |
| Порядок предоставления документации об аукционе | На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение № 1 к извещению о проведении открытого аукциона), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. |
| Место предоставления документации об аукционе | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94, кабинет № 7 |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе | Аукционная документация предоставляется заказчиком бесплатно в печатном виде или на электронные носители, предоставленные участниками размещения заказа. |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | http://www.gorodperm.ru. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10:00 (время местное) « 09 » ноября 2010 г. |
| Место проведения аукциона | 614000, г. Пермь, ул. Кирова,82, зал заседаний. |
| Дата проведения аукциона | - «23» ноября 2010 года. |
| Время проведения аукциона | 10:15 (время местное) |
| Преимущества субъектам малого предпринимательства | Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства |
| Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |  |

Приложение № 1

к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (указать) носителе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 2

к извещению о проведении открытого аукциона

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту  и восстановлению ограждений  по улице Ижевской на территории Свердловского района г. Перми.

1. Состав работ:

Ограждение №1 согласно рисунку № 1:

- Копание ям вручную для установки стоек (глубина до 0,7 м).

- Установка стоек.

- Бетонирование стоек (бетон тяжелый, класс В 15 марка М200 или «эквивалент»).

- Обратная засыпка ям грунтом.

- Восстановление благоустройства по окончании работ.

-Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м (348 п.м.).

-Погрузочные работы, перевозка строительного мусора.

-Работы выполняются с приложением дефектных ведомостей по письменному заданию заказчика.

Ограждение №2 согласно рисунку № 2:

-Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,4 м.

-Устройство бетонной подготовки (заделка бетоном стоек).

- Бетонирование стоек (бетон тяжелый, класс В 15 марка М200 или «эквивалент») крупность 40 мм.

-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную.

- Монтаж ограждений (80 п.м).

-Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или «эквивалент» (окраска за 2 раза).

-Погрузочные работы, перевозка строительного мусора.

-Работы выполняются с приложением дефектных ведомостей по письменному заданию заказчика.

2. Объем выполняемых работ:

Барьерное ограждение: 348 погонных метров.

Фигурное ограждение: 80 погонных метров.

3. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта в течение 15 дней.

4. Стоимость работ: 758 734рубля 14 копеек.

5. Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район, ул. Ижевская.

6. Вид ограждения: по согласованию с заказчиком, согласно рисунку № 1, 2.

7. Условия выполнения работ:

в соответствии с ГОСТ 26804—86, ГОСТ Р 52289—2004, ГОСТ Р 52607—2006.

Высота конструкции над поверхностью земли 100 мм.

8. Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента приемки работ.

Рисунок № 1. Барьерное ограждение.

Рисунок № 2. Фигурное ограждение.