Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

от «20» октября 2010 года № 21/10/10

ПРОЕКТ

Муниципального контракта №________

г. Пермь									«__» сентября 2010 год

Администрация Кировского  района г. Перми, именуемая   в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего  на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением котировочной комиссии  от _______ (протокол № _____) заключили настоящий муниципальный контракт, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по восстановлению пожарных открытых лестниц (3-го типа) для Общественного центра по адресу: г.Пермь, ул. Шишкина, 3 в соответствии с Техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение № 1).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1. При исполнении настоящего контракта Заказчик обязан:

2.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2.1.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.1.3. Извещать Подрядчика в письменном виде в течение 2-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Заказчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Заказчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1.Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.3. При исполнении  настоящего  контракта Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить своими силами работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику, который осуществляет приёмку выполненных работ.

2.3.2. Выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом.

2.3.3. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

2.3.4. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.5. Обеспечить выполнение  необходимых требований по охране труда, включая обеспечение выполнения требований электро- и пожаробезопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.7. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.8. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.10. По требованию Заказчика за свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.11. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.4.  Подрядчик имеет право:

2.4.1.Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ.

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается  на основании итогов запроса котировок и составляет:____________ (_________________) руб. 00 коп.

3.2. В случае невыполнения объема работ, либо уменьшение объема работ предусмотренных Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему контракту) цена муниципального контракта подлежит изменению.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акты приёмки выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 2 к настоящему контракту);

- справка о стоимости работ по форме КС-3 (приложение № 3 к настоящему контракту);

- счета-фактуры.

3.4. Акты приёмки выполненных работ подписываются Заказчиком с одной стороны, Подрядчиком с другой стороны.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты - в течение 10 банковских дней со дня получения Заказчиком акта выполненных работ, счета-фактуры.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта

4.2. Окончание производства работ: 10 декабря 2010 года (включительно)

5. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО  РАБОТ.

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

5.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ, строительными и техническими нормами и правилами.

5.1.3.Устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объектов, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком.

Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

5.2. Гарантийный срок на результат работы  составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ.

5.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза:

5.3.1. По требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику.

5.3.2. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

5.3.3. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой не установлено нарушений Подрядчиком  условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту Заказчик уплачивает пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине другой стороны.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10 % от общей суммы сметной стоимости по настоящему контракту, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине другой стороны.

6.4. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

6.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения  выявленных нарушений.

6.6. В случае привлечения  для выполнения работ субподрядных организаций Подрядчик отвечает за выполненную ими работу, как за собственную, в полном объёме.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Начало и конец данных обстоятельств подтверждается соответствующими нормативными актами.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.4. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.5. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и управление городского казначейства.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. тел. 283-30-42, факс 282-77-70 ИНН/КПП 5908011006/590801001 р/с. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю Департамент финансов администрации г. Перми (администрация Кировского района г. Перми л/сч. № 02936014838) БИК 045773001 _________________ А.М. Николаев м.п. | Подрядчик: ________________ /_______________ / м.п. |
| --- | --- |

Исполнитель: Абрамова Ю.А.

Приложение №1

к проекту муниципальному контракта

Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению пожарных открытых лестниц (3-го типа) для Общественного центра по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина,3

Место выполнения работ

г.Пермь, Кировский район

Цель проведения работ

Восстановление пожарных открытых лестниц (3-го типа) для Общественного центра по адресу:

г. Пермь, ул. Шишкина,3.

Характеристика выполняемых работ

(Состав и объем работ)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5м | 100 м3 грунта | 0,02 |
|  | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,025 |
|  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны до 3 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,016 |
|  | Крепежные детали (анкера) | т | 0,03 |
|  | Арматура класса А-3 | т | 0,036 |
|  | Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм | т | 0,041 |
|  | Элементы профильной стали | т | 0,025 |
|  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,955 |
|  | Конструкции стальные | т | 0,955 |
|  | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0,05 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1м2 | 1 м3 заделки | 0,05 |
|  | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением | 1 т конструкций | 0,98 |
|  | Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждениями | 1 т конструкций | 0,98 |
|  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,98 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,582 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,582 |

Требования к выполнению работ

Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, включая обеспечение выполнения требований электро - и пожаробезопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

Сроки выполнения работ

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта

Окончание работ: 10 декабря 2010г.

Гарантийный срок:  один год с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Исходные данные

- Проектная документация, разработанная ООО «СТБ Квант».

| Глава администрации _______________________А.М. Николаев М.П. |  |
| --- | --- |

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

от           №

|  |  |  |  | Формы отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) – администрация Кировского района г. Перми" |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: ____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: руководитель организации _____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к  муниципальному контракту

от           №

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |