Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    №37  от 21.10.2010 года

Техническое задание

на выполнение работ по кронированию и санитарной обрезке деревьев согласно ГЦП «Развитие городских микрорайонов» Мотовилихинского района г. Перми

1.Срок выполнения работ: с момента заключения по 20 ноября 2010 года.

| Наименование работ | Объем работ | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- |
| Санитарная обрезка деревьев |  | 213466, 63 |
| Состав работ: - формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м. | 38 шт. |  |
| - Вырезка сухих ветвей до 5 шт. у лиственных пород деревьев диаметром до 350 мм | 11 шт. |  |
| - Вырезка сухих ветвей до 5 шт. у лиственных пород деревьев диаметром более 350 мм | 12 шт. |  |
| - Вырезка сухих ветвей от 5 до 15 шт. у лиственных пород деревьев диаметром до 350 мм. | 12 шт. |  |
| - Вырезка сухих ветвей от 5 до 15 шт. у лиственных пород деревьев диаметром до 350 мм. | 3 шт. |  |
| - Разделка на кряжи, Антисептирование спилов, Укладка кряжей, сучьев, веток в кучи. |  |  |
| - Погрузка, транспортировка порубочных остатков на полигон ТБО для захоронения. |  |  |
| Омолаживающая обрезка деревьев |  |  |
| Состав работ: - формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м. | 50 шт. |  |
| - Разделка на кряжи, Антисептирование спилов, Укладка кряжей, сучьев, веток в кучи. |  |  |
| - Погрузка, транспортировка порубочных остатков на полигон ТБО для захоронения. |  |  |

2.Состав работ и стоимость их выполнения:  213466 рублей 63 коп.

3.  Перечень адресов, по которым будет производиться кронирование и санитарная обрезка деревьев согласно ГЦП «Развитие городских микрорайонов» Мотовилихинского района г. Перми:

- Б.Гагарина, 105; Б.Гагарина, 109; Б.Гагарина, 111/1; Б.Гагарина, 111/2; Б.Гагарина, 107/5

ул. Старцева, 55; ул. Пушкарская, 63; ул. Крупской, 87а; ул. Крупской, 87б; ул. Крупской, 89а.

Технология производства работ и условия выполнения работ

I. Работы по кронированию и санитарной обрезке деревьев согласно ГЦП «Развитие городских микрорайонов» Мотовилихинского района г. Перми, далее – обрезка деревьев, в городских условиях должна обеспечивать безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с. Подрядная организация согласовывает работы при необходимости с балансодержателями воздушных сетей в установленном порядке. Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

II. При выполнении работ по обрезке деревьев места среза тщательно зачищают. Срезы свыше 5см покрыть садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной олифе - антисептируют. Работы производить с лестницы, при необходимости с автовышки. Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывозка производится в течение 24 часов на городской полигон ТБО для захоронения.

III. Обрезка деревьев

Санитарная обрезка: При санитарной обрезке необходимо сформировать равномерную светопроницаемую крону, вырезать больные, усыхающие и надломленные ветви, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги (без задиров), а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими, отходящие от ствола под острым углом, растущие вертикально вверх или имеющие угрожающий наклон. Работы производить с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви.

Омолаживающая обрезка: Это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образования молодых побегов, создающих новую крону.  Ствол и скелетные ветви обрезают на расстоянии 15-20см от развилки. Работы производить с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные).

IV.Работы произвести в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений - разработанной Академией Коммунального хозяйства им. Панфилова. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несёт имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема.

.