Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

№  36  от 25.10.2010г.

Требование

на выполнение работ по очистке береговых полос реки Егошиха на территории Свердловского района города Перми в рамках реализации городской целевой программы «Комплексная экологическая программа города Перми на 2008-2010 гг.»

1.Срок  выполняемых работ: 10 календарных дней с момента подписания муниципального контракта

2.Стоимость выполняемых работ: 210 771,871 рубль.

3. Виды выполняемых работ:

1) Комплексная уборка (сгребание граблями мусора, листвы, сучьев и др. в кучи и переноска на 50 метров);

2) Уборка крупного мусора;

3) частичная очистка береговых полос от поросли кустарника (применяется в случае невозможности подхода с последующей уборкой территории). Порослью являются побеги древесных  и кустарниковых растений с диаметром ствола до 5 см.

4) Протяженность очистки – 0,5 км.

5) Ширина очистки береговых полос – 10 м от уреза воды.

4. Объемы работ:

- Объем вывозимого мусора – не менее 342 т  (697,95 м³)

(работа будет считаться выполненной при достижении заявленного минимума обоих показателей);

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная уборка отходов | м2 | 23400 |
| 2 | Уборка крупного мусора | м2 | 1280 |
| 3 | Расчистка от поросли (35 % площади) | м 2 | 3772,3 |
| 4 | Кошение травы косой (30 % площади) | м2 | 3233,4 |
| 5 | Переноска мусора на носилках на расстояние 100 м | т | 19,5 |
| 6 | Переноска несподручного мусора на расстояние 100 м | т | 37 |
| 7 | Погрузка, вывозка мусора на полигон ТБО, содержание свалки (объемный вес -0,7 т) | т | 342 |

5. Место выполнения работ:

г. Пермь, Свердловский район. Конкретные места очистки определяются комиссией в составе представителя заказчика работ, администрации района и представителя управления по экологии и природопользованию и оформляются актом комиссионного обследования. Критерием качества очистки является отсутствие на убираемой территории вышеуказанных отходов.