УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

_______________ / Д.К. Галиханов/

«__» _________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на

«Выполнение работ по содержанию лестниц, мостовых переходов и пожарных водоемов на 2011 год в Дзержинском районе г. Перми»

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения |  | 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес |  | 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 |
| Контактный телефон |  | (342)238-30-30 |
| Контактное лицо |  | Бурмасова Надежда Петровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт на «Выполнение работ по содержанию лестниц, мостовых переходов и пожарных водоемов на 2011 год в Дзержинском районе г. Перми». |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по содержанию лестниц, мостовых переходов и пожарных водоемов на 2011 год в Дзержинском районе г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта с НДС |  | 879 467 (Восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 59 копеек. |
| Объем выполняемых работ |  | Должен соответствовать Техническому заданию (Приложение №1 документации об аукционе) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район. Срок начала выполнения работ: 21.12.2010 г. Срок окончания выполнения работ: 20.12.2011 г. Условия выполнения работ: выполнение работ должно соответствовать Техническому заданию аукционной документации (Приложение № 1) и условиям муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения и последующей оплаты фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры. Расчет за выполненные Подрядчиком объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ Заказчика (приложение № 2 к аукционной документации) с применением коэффициента снижения. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете стоимости работ заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми, Ведомственная целевая программа «Развитие Дзержинского района города Перми на 2010-2012 годы». |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта включает в себя полную стоимость работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа на выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложение № 5. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение № 438А от «02» ноября 2010» по которому вносится обеспечение. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 4). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Подавать заявку выполнение части работ не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. В целях повышения эффективности работы аукционной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в аукционе документы, не указанные в документации об аукционе. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ |  | Участник размещения заказа должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 5. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет: 43 973 (Сорок три тысячи девятьсот семьдесят три) рубля 38 копеек. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «25» ноября 2010 г Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение №438А от «02» ноября 2010.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | Г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «03» ноября 2010 г |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «25» ноября 2010 г непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 8). |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  | - В любое время до «25» ноября 2010 г непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 9) запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «02» ноября 2010 г |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «19» ноября 2010 г |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - Г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| День начала рассмотрения |  | - «25» ноября 2010 г |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - Г.Пермь, ул.Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона |  | - «09» декабря 2010 г |
| Время проведения аукциона |  | - 10:00 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 7 к документации об аукционе). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Муниципальный контракт может быть заключен не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) и не более чем тринадцать дней. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | Размер обеспечения составляет 30 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 263 840 (Двести шестьдесят три тысячи восемьсот сорок) рублей 28 копеек. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара Заказчика; 3. Ссылка на решение аукционной комиссии и муниципальный Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного Контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. К банковской гарантии должны быть приложены документы: - нотариально удостоверенная копия банковской лицензии с приложениями - выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии - положение о филиале* - свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала* - доверенность руководителя филиала*. * - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя заказа действует иное лицо, необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 6 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 6 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 6 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 6 к документации об аукционе. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию лестниц, мостовых переходов и пожарных водоёмов на 2011 год в Дзержинском районе г.Перми

Технические требования к выполнению работ.

1. Содержание пожарных водоёмов подразумевает под собой проведение следующих видов работ. В летний период - очистка от поросли подъездов к пожарным водоёмам, сбор твердых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО. В зимний период - расширение подъездов к пожарным водоёмам, сбор твёрдых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО.

2. Содержание лестниц и мостовых переходов подразумевает под собой проведение следующих видов работ. В летний период - подметание, уборка мусора на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов; очистку урн от мусора; вывозку мусора, смета. В зимний период - подметание территории от свежевыпавшего снега; сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной более 2 см; уборка мусора на, под и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов; очистку от уплотненного снега; обработку песком лестниц и подходов к ним; очистку урн от мусора; вывозку мусора.

3. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (ГОСТ, СНиП и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

6. Заказчик в праве в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора и снега с представлением справок с полигона ТБО, подтверждающих вывезенный объём.

Содержание лестниц и мостовых переходов

Перечень и состав работ по содержанию лестниц и мостовых переходов

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| Летний период (с 15.04.2011г. по 14.10.2011г.): |  |
| 1 | уборка мусора на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов (1 раз в сутки) - 2751,4 м2 |
| 2 | подметание (1 раз в сутки) - 2751,4 м2 |
| 3 | вывозка мусора, смета (1 раз в сутки) |
| 4 | очистка урн от мусора (1 раз в сутки) - 45 шт. |
| Зимний период (с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г.): |  |
| 5 | уборка мусора на, под и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов (1 раз в сутки) - 2751,4 м2 |
| 6 | подметание территории от свежевыпавшего снега (1 раз в 2 суток) - 2751,4 м2 |
| 7 | сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной более 2 см (1 раз в 5 суток) - 2751,4 м2 |
| 8 | очистка от уплотненного снега (40% от площади) (1раз в 4 суток) - 1100,56 м2 |
| 9 | обработка песком лестниц и подходов к ним (1 раз в 3 суток) - 1836,3 м2 |
| 10 | очистка урн от мусора (1 раз в сутки) - 45 шт. |
| 11 | вывозка мусора (1 раз в сутки) |
| Примечание: Уборка лестниц и мостовых переходов от свежевыпавшего снега начинается сразу по окончании снегопада. При длительных (сутки и более) интенсивных (10 - 15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки песком должны повторяться после каждых 2,0 см выпавшего снега. |  |

Примечание:  при порче (поломке) и/или отсутствии пешеходной части, несущей конструкции из дерева или металла, подрядчик должен немедленно устранить недостатки.

Расчёт периодичности очистки от снега лестниц и мостовых переходов

Среднегодовое суммарное количество снежных осадков – 1200 мм.

Количество суток зимнего периода с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г. – 182

Периодичность уборки снега: 182 сут./ (1200 мм/ 20 мм) = 3,03 сут.

Перечень лестниц и мостовых переходов.

| № п/п | Местонахождение объекта | Материал несущей конструкции |  | Материал пешеходной части |  | Площадь, м2 | Урны, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Левобережная часть: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мосты через реку Данилиха |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Крисанова | металл |  | дерево |  | 102 | 1 |
| 2 | ул. Голева, 2 | металл |  | дерево |  | 110 | 2 |
| 3 | ул. Грузинской, 13 | металл |  | дерево |  | 25 | 1 |
| 4 | ул. Котовского | металл |  | дерево |  | 60 |  |
| 5 | ул. Горняков | металл |  | дерево |  | 60 | 2 |
|  | Мост через реку Мулянка в посёлке Усть - Муллы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Строителей | металл |  | дерево |  | 51 | 1 |
|  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Дзержинского, 1 | ж/б |  | ж/б |  | 153 | 1 |
| 8 | ул. Петропавлоская (трамвайная ост. "Хохрякова") | ж/б |  | ж/б |  | 3 | 1 |
| 9 | ул. Окулова (за ДКМ между ул. Петропавлская, 185 и ул. Орджоникидзе, 171а) | дерево |  | дерево |  | 100 | 1 |
| 10 | от технологического проезда к дому №17 по ул. Толмачёва | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 1 |
| 11 | ул. Толмачёва (от ул. Петропавловская, 111 вдоль школы №84 до ул. Я.Колоса) | металл |  | дерево |  | 30 |  |
| 12 | ул. Ленина, 100 (склон во дворе) | металл |  | дерево |  | 25 |  |
| 13 | ул. Большевистская, 220 (подъём к храму и МСЧ №5) | камень |  | камень |  | 50 | 1 |
| 14 | ул. Большевистская, 220 (вдоль сквера) | ж/б |  | ж/б |  | 18 |  |
| 15 | ул. Я.Колоса, 6-10 | ж/б |  | ж/б |  | 3 |  |
| 16 | ул. Петропавловская (трамвайная ост. "Плеханова") | ж/б |  | ж/б |  | 25 | 1 |
| 17 | ул. Плеханова (от ул. Петропавловская до ул. Я.Коласа) | ж/б |  | ж/б |  | 334 | 3 |
| 18 | ул. Я.Колоса, 3 (лестницы в частный сектор) 2 ед. | ж/б, металл |  | ж/б, дерево |  | 10 |  |
| 19 | ул. Решетникова (вдоль хозяйственного корпуса) | ж/б |  | ж/б |  | 45 |  |
| 20 | ул. Петропавловская, 64 на т/тр (2 шт.) | металл |  | дерево |  | 12 |  |
| 21 | ул. Петропавловская, 62-64 | ж/б |  | ж/б |  | 6 |  |
| 22 | ул. Плеханова 39-39/5 | ж/б |  | ж/б |  | 5 |  |
| 23 | створ ул. Луначарского - Большевистская, Плеханова к ресторану "Тануки" | ж/б |  | ж/б |  | 15 | 1 |
| 24 | ул. Петропавловская, 97-99 | ж/б |  | ж/б |  | 30 | 4 |
| 25 | ул. Крисанова, 17 (вдоль дома и до тротуара) | ж/б |  | ж/б |  | 104,5 |  |
| 26 | ул. Крисанова, 13 (склон от тротуара) 2ед. | ж/б |  | ж/б |  | 10 |  |
| 27 | ул. Плеханова, 46 (вдоль тротуара) | ж/б |  | ж/б |  | 44 |  |
| 28 | ул. Плеханова (от дома №61 до дома №57) | ж/б |  | ж/б |  | 5 | 1 |
| 29 | ул. Плеханова (подъём к ул. Ш.Космонавтов) | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 2 |
| 30 | ул. Ш.Космонавтов (спуск на ул. Кронштадтская с путепровода) | металл |  | металл |  | 20 |  |
| 31 | ул. Ш.Космонавтов (спуск с путепровода к АЗС по ул. Ш.Космонавтов, 106а) | металл |  | металл |  | 8 | 2 |
| 32 | ул. Рабочая,1 | ж/б |  | ж/б |  | 24 |  |
| 33 | ул. Мильчакова, 22 | дерево |  | дерево |  | 20 |  |
| 34 | ул. Мильчакова, 33 | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 1 |
| 35 | ул. Маяковского, 33 | металл, ж/б |  | металл, ж/б |  | 15 | 1 |
| 36 | ул. Отдыха, 5 | металл |  | металл |  | 10,8 | 2 |
| Правобережная часть: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Хабаровская, 163-165 | ж/б |  | ж/б |  | 50 | 2 |
| 38 | ул. Ветлужская, 95-97-93 | ж/б |  | ж/б |  | 65 | 1 |
| 39 | ул. Ветлужская, 97 (в сторону ул. Красноводская) | ж/б |  | ж/б |  | 12 | 2 |
| 40 | ул. Ветлужская, 60 (спуск от остановки справа) | ж/б |  | ж/б |  | 18 | 2 |
| 41 | ул. Ветлужская, 60 (спуск от остановки слева) | ж/б |  | ж/б |  | 30 | 2 |
| 42 | ул. Хабаровская, 171 (вниз - чётная сторона) | ж/б |  | ж/б |  | 50 | 1 |
| 43 | ул. Хабаровская, 171 (вниз - нечётная сторона) | ж/б |  | ж/б |  | 20 | 1 |
| 44 | ул. Заречная, 162 | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 1 |
| 45 | ул. Заречная, 162 (к контейнерной площадке) | ж/б |  | ж/б |  | 3 | 1 |
| 46 | ул. Ветлужская, 58 с торца к дому №143 по ул. Заречная | дерево |  | дерево |  | 3 | 1 |
| 47 | ул. Ветлужская, 95-97 (подъём на внутридворовую территорию) | ж/б |  | ж/б |  | 12 | 1 |
| Итого (общая площадь лестниц и мостовых переходов) |  |  |  |  |  | 1836,3 |  |
| Прилегающие к лестницам и мостовым переходам территории (1,5 м): |  |  |  |  |  | 915,1 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2751,4 | 45 |

Содержание пожарных водоёмов Перечень и состав работ по содержанию пожарных водоёмов № п/п; Наименование работ; Объём. Летний период (с 15.04.2011г. по 14.10.2011г.):. 1; Уборка мусора с проезжей части и обочин (1 раз в 30 дней); 2980 м2. 2; Срезка поросли; 5000 шт.. 3; Вывоз мусора на полигон ТБО (работа будет считаться выполненной при достижении заявленного минимума обоих показателей); 30 тонн (60 м3). 4; Планировка площадей механизированным способом (по заданию Заказчика); 2850 м2. Зимний период (с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г.):. 5; Уборка мусора с проезжей части и обочин (1 раз в 30 дней); 2980 м2. 6; Расширение подъездов к пожарным водоёмам на всю ширину не менее 5м (1 раз в 10 дней). В случае интенсивных осадков обеспечение уборки не более 1 суток после их окончания.; 2980 м2. 7; Вывозка мусора на полигон ТБО (работа будет считаться выполненной при достижении заявленного минимума обоих показателей); 15 тонн (30 м3).

Перечень пожарных водоёмов.

| № п/п | Наименование объекта | Ширина подъездного пути, м | Площадь подъездного пути, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Отдыха, 2 (р.Мулянка) | 5 | 620 |
| 2 | ул. Южная, 1 (р.Мулянка) | 5 | 200 |
| 3 | ул. Отдыха, 42 (р.Мулянка) | 5 | 240 |
| 4 | ул. Фоминская, 51 (Мостоотряд 123, озеро у дороги) | 5 | 200 |
| 5 | ул. Сорокинская 2-я, 65 | 5 | 150 |
| 6 | ул. Берег Камы, 3б | 5 | 1020 |
| 7 | ул. Отдыха, 2 (р.Мулянка) | 5 | 150 |
| 8 | ул. Набережная, 2 | 5 | 200 |
| 9 | ул. Берег Камы, 9б | 5 | 200 |
|  | Итого: |  | 2980 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Расчёт стоимости

на выполнение работ по содержанию лестниц, мостовых переходов и пожарных водоемов на 2011 год в Дзержинском районе г. Перми

Содержание лестниц и мостовых переходов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм. | Кол-во | Периодичность | Стоимость ед. изм, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестницы и мостовые переходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка от мусора. | 1000 м2 | 2,418 | 2,7514 | 182 | 84,98 | 102 895,92 |
| 2 | Подметание территории от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см. | 1000 м2 |  | 2,7514 |  | 84,98 | 51 447,96 |
|  | Подметание, сгребание снега в кучи или валы |  | 2,418 |  | 91 |  |  |
| 3 | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной более 2 см | 1000 м2 | 14,091 | 2,7514 | 36 | 84,98 | 118 608,22 |
| 4 | Очистка от уплотненного снега (40% от общей площади) | 1000 м2 | 44,275 | 1,10056 | 46 | 84,98 | 190 478,89 |
| 5 | Обработка лестниц песком | 1000 м2 | 3,496 | 1,8363 | 61 | 84,98 | 33 278,34 |
| 6 | Затраты на песок | т/1000 м2 | 0,2 | 1,8363 | 61 | 386,16 | 8 651,09 |
| 7 | Вывозка мусора | т |  | 5 |  | 232,3 | 1 161,50 |
| Итого лестницы и мостовые переходы: |  |  |  |  |  |  | 506 521,92 |
| Урны |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 7,95 | 0,45 | 182 | 84,98 | 55 330,90 |
| 9 | Вывозка мусора | т |  | 2 |  | 232,3 | 464,60 |
| Итого урны: |  |  |  |  |  |  | 55 795,50 |
| Итого зимнее содержание |  |  |  |  |  |  | 562 317,42 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестницы и мостовые переходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подметание | 1000 м2 | 2,418 | 2,7514 | 182 | 84,98 | 102 895,92 |
| 11 | Уборка от мусора | 1000 м2 | 1,28 | 2,7514 | 182 | 84,98 | 54 469,30 |
| 12 | Вывозка смета, мусора | т |  | 7 |  | 232,3 | 1 626,10 |
| Итого лестницы и мостовые переходы: |  |  |  |  |  |  | 158 991,32 |
| Урны |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 7,95 | 0,45 | 182 | 84,98 | 55 330,90 |
| 14 | Вывозка смета, мусора | т |  | 2 |  | 232,3 | 464,60 |
| Итого урны: |  |  |  |  |  |  | 55 795,50 |
| Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  | 214 786,82 |
| Всего содержание на 2011 год: |  |  |  |  |  |  | 777 104,24 |

Содержание пожарных водоемов

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Норма времени на ед.изм. | Объем работ | Стоимость ед. изм., руб. | Периодичность | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уборка мусора | 1000 м2 | 1,28 | 2,98 | 84,98 | 6 | 1 944,89 |
| 2 | расширение подъездов к пожарным водоёмам | 1000 м2 | 0,144 | 2,98 | 918,21 | 18 | 7 092,40 |
| 3 | вывоз мусора | т |  | 15,00 | 232,30 |  | 3 484,50 |
| Итого зимнее содержание: |  |  |  |  |  |  | 12 521,79 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уборка мусора | 1000 м2 | 1,28 | 2,98 | 84,89 | 6 | 1 942,83 |
| 2 | срезка поросли | шт. |  | 5 000,00 | 14,77 |  | 73 850,00 |
| 3 | вывоз мусора | т |  | 30,00 | 232,30 |  | 6 969,00 |
| 4 | планировка площадей: механизированным способом | 100 м2 |  | 28,50 | 248,4116 |  | 7 079,73 |
| Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  | 89 841,56 |
| Всего содержание на 2011 год: |  |  |  |  |  |  | 102 363,35 |

Общая стоимость содержанию лестниц, мостовых переходов и пожарных водоемов на 2011 год в Дзержинском районе г. Перми

| Наименование работ | Летнее содержание | Зимнее содержание | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Лестницы и мостовые переходы | 214 786,82 | 562 317,42 | 777 104,24 |
| Пожарные водоемы | 89 841,56 | 12 521,79 | 102 363,35 |
| Всего: | 304 628,38 | 574 839,21 | 879 467,59 |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

_______________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

Предлагает (ю) выполнить работы по ________________________, на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 6

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 7

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

- к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 10

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по содержанию лестниц, мостовых переходов и пожарных водоемов на 2011 год в  Дзержинском районе г. Перми

г. Пермь                                                                                                                                            «__» ____ 2010 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящий муниципальный контракт, далее  контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения от «__» ______ 2010 года № __ «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол аукциона от «__» _______ 2010 года № _____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

-Приложение №1 – техническое задание на выполнение работ по содержанию лестниц, мостовых переходов и пожарных водоемов на 2011 год в Дзержинском районе г. Перми;

-Приложение №2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение №3 – расчет стоимости на выполнение работ по содержанию лестниц, мостовых переходов и пожарных водоемов на 2011 год в Дзержинском районе г. Перми;

- Приложение №4 - перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ;

- Приложение №5 – приказ о назначении ответственного представителя.

- Приложение №6 – график помесячной разбивки выполняемых объемов работ.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок начала выполнения работ: 21.12.2010 г.

2.2. Срок окончания выполнения работ: 20.12.2011 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ____________ (___________________) рублей __ копеек,  включая НДС, без дальнейшей индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя полную стоимость  работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.6. Цена выполняемых работ подлежит изменению в связи с некачественным выполнением работ (либо выполнением работ в объемах меньших, чем согласованных сторонами) и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего контракта.

3.7. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ____.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются из городского бюджета по Ведомственной целевой программе «Развитие Дзержинского района города Перми на 2010-2012 годы».

3.9. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

3.10. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.)  и технической документации.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5.3. Вести общий журнал работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Произвести вывозку  мусора на полигон.

5.5. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.6. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.7. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.8.Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.9. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.10. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.11. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Дзержинского района г. Перми

5.12. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.13. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.14. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

5.15.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производить проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

5.16. В случае привлечения к работам субподрядной организации Подрядчик вправе включить в договор субподряда пункт, согласно которому Заказчик имеет право производить расчеты непосредственно с субподрядчиком за работы, которые субподрядчик выполняет своими силами.

5.17. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

6.9. Заказчик вправе выдать задание Подрядчику о выполнении дополнительных работ в пределах стоимости контракта за счет снижения стоимости работ с учетом применения экономических санкций.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость

работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.5.3. За невыполнение отдельной технологической операции, указанной в технологической карте Подрядчика, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10  МРОТ.

7.5.4. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

11.1. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда при вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращает.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 тел. (342) 238-30-30, 238-29-90 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Дзержинского района» л/с 02934018343) ИНН 5903089626 КПП 590301001 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________ Д.К. Галиханов м.п. | Директор _____________ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2010 года

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию лестниц, мостовых переходов и пожарных водоёмов на 2011 год в Дзержинском районе г.Перми

Технические требования к выполнению работ.

1. Содержание пожарных водоёмов подразумевает под собой проведение следующих видов работ. В летний период - очистка от поросли подъездов к пожарным водоёмам, сбор твердых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО. В зимний период - расширение подъездов к пожарным водоёмам, сбор твёрдых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО.

2. Содержание лестниц и мостовых переходов подразумевает под собой проведение следующих видов работ. В летний период - подметание, уборка мусора на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов; очистку урн от мусора; вывозку мусора, смета. В зимний период - подметание территории от свежевыпавшего снега; сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной более 2 см; уборка мусора на, под и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов; очистку от уплотненного снега; обработку песком лестниц и подходов к ним; очистку урн от мусора; вывозку мусора.

3. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (ГОСТ, СНиП и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

6. Заказчик в праве в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора и снега с представлением справок с полигона ТБО, подтверждающих вывезенный объём.

Содержание лестниц и мостовых переходов

Перечень и состав работ по содержанию лестниц и мостовых переходов

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| Летний период (с 15.04.2011г. по 14.10.2011г.): |  |
| 1 | уборка мусора на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов (1 раз в сутки) - 2751,4 м2 |
| 2 | подметание (1 раз в сутки) - 2751,4 м2 |
| 3 | вывозка мусора, смета (1 раз в сутки) |
| 4 | очистка урн от мусора (1 раз в сутки) - 45 шт. |
| Зимний период (с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г.): |  |
| 5 | уборка мусора на, под и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов (1 раз в сутки) - 2751,4 м2 |
| 6 | подметание территории от свежевыпавшего снега (1 раз в 2 суток) - 2751,4 м2 |
| 7 | сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной более 2 см (1 раз в 5 суток) - 2751,4 м2 |
| 8 | очистка от уплотненного снега (40% от площади) (1раз в 4 суток) - 1100,56 м2 |
| 9 | обработка песком лестниц и подходов к ним (1 раз в 3 суток) - 1836,3 м2 |
| 10 | очистка урн от мусора (1 раз в сутки) - 45 шт. |
| 11 | вывозка мусора (1 раз в сутки) |
| Примечание: Уборка лестниц и мостовых переходов от свежевыпавшего снега начинается сразу по окончании снегопада. При длительных (сутки и более) интенсивных (10 - 15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки песком должны повторяться после каждых 2,0 см выпавшего снега. |  |

Примечание:  при порче (поломке) и/или отсутствии пешеходной части, несущей конструкции из дерева или металла, подрядчик должен немедленно устранить недостатки.

Расчёт периодичности очистки от снега лестниц и мостовых переходов

Среднегодовое суммарное количество снежных осадков – 1200 мм.

Количество суток зимнего периода с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г. – 182

Периодичность уборки снега: 182 сут./ (1200 мм/ 20 мм) = 3,03 сут.

Перечень лестниц и мостовых переходов.

| № п/п | Местонахождение объекта | Материал несущей конструкции |  | Материал пешеходной части |  | Площадь, м2 | Урны, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Левобережная часть: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мосты через реку Данилиха |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Крисанова | металл |  | дерево |  | 102 | 1 |
| 2 | ул. Голева, 2 | металл |  | дерево |  | 110 | 2 |
| 3 | ул. Грузинской, 13 | металл |  | дерево |  | 25 | 1 |
| 4 | ул. Котовского | металл |  | дерево |  | 60 |  |
| 5 | ул. Горняков | металл |  | дерево |  | 60 | 2 |
|  | Мост через реку Мулянка в посёлке Усть - Муллы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Строителей | металл |  | дерево |  | 51 | 1 |
|  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Дзержинского, 1 | ж/б |  | ж/б |  | 153 | 1 |
| 8 | ул. Петропавлоская (трамвайная ост. "Хохрякова") | ж/б |  | ж/б |  | 3 | 1 |
| 9 | ул. Окулова (за ДКМ между ул. Петропавлская, 185 и ул. Орджоникидзе, 171а) | дерево |  | дерево |  | 100 | 1 |
| 10 | от технологического проезда к дому №17 по ул. Толмачёва | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 1 |
| 11 | ул. Толмачёва (от ул. Петропавловская, 111 вдоль школы №84 до ул. Я.Колоса) | металл |  | дерево |  | 30 |  |
| 12 | ул. Ленина, 100 (склон во дворе) | металл |  | дерево |  | 25 |  |
| 13 | ул. Большевистская, 220 (подъём к храму и МСЧ №5) | камень |  | камень |  | 50 | 1 |
| 14 | ул. Большевистская, 220 (вдоль сквера) | ж/б |  | ж/б |  | 18 |  |
| 15 | ул. Я.Колоса, 6-10 | ж/б |  | ж/б |  | 3 |  |
| 16 | ул. Петропавловская (трамвайная ост. "Плеханова") | ж/б |  | ж/б |  | 25 | 1 |
| 17 | ул. Плеханова (от ул. Петропавловская до ул. Я.Коласа) | ж/б |  | ж/б |  | 334 | 3 |
| 18 | ул. Я.Колоса, 3 (лестницы в частный сектор) 2 ед. | ж/б, металл |  | ж/б, дерево |  | 10 |  |
| 19 | ул. Решетникова (вдоль хозяйственного корпуса) | ж/б |  | ж/б |  | 45 |  |
| 20 | ул. Петропавловская, 64 на т/тр (2 шт.) | металл |  | дерево |  | 12 |  |
| 21 | ул. Петропавловская, 62-64 | ж/б |  | ж/б |  | 6 |  |
| 22 | ул. Плеханова 39-39/5 | ж/б |  | ж/б |  | 5 |  |
| 23 | створ ул. Луначарского - Большевистская, Плеханова к ресторану "Тануки" | ж/б |  | ж/б |  | 15 | 1 |
| 24 | ул. Петропавловская, 97-99 | ж/б |  | ж/б |  | 30 | 4 |
| 25 | ул. Крисанова, 17 (вдоль дома и до тротуара) | ж/б |  | ж/б |  | 104,5 |  |
| 26 | ул. Крисанова, 13 (склон от тротуара) 2ед. | ж/б |  | ж/б |  | 10 |  |
| 27 | ул. Плеханова, 46 (вдоль тротуара) | ж/б |  | ж/б |  | 44 |  |
| 28 | ул. Плеханова (от дома №61 до дома №57) | ж/б |  | ж/б |  | 5 | 1 |
| 29 | ул. Плеханова (подъём к ул. Ш.Космонавтов) | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 2 |
| 30 | ул. Ш.Космонавтов (спуск на ул. Кронштадтская с путепровода) | металл |  | металл |  | 20 |  |
| 31 | ул. Ш.Космонавтов (спуск с путепровода к АЗС по ул. Ш.Космонавтов, 106а) | металл |  | металл |  | 8 | 2 |
| 32 | ул. Рабочая,1 | ж/б |  | ж/б |  | 24 |  |
| 33 | ул. Мильчакова, 22 | дерево |  | дерево |  | 20 |  |
| 34 | ул. Мильчакова, 33 | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 1 |
| 35 | ул. Маяковского, 33 | металл, ж/б |  | металл, ж/б |  | 15 | 1 |
| 36 | ул. Отдыха, 5 | металл |  | металл |  | 10,8 | 2 |
| Правобережная часть: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Хабаровская, 163-165 | ж/б |  | ж/б |  | 50 | 2 |
| 38 | ул. Ветлужская, 95-97-93 | ж/б |  | ж/б |  | 65 | 1 |
| 39 | ул. Ветлужская, 97 (в сторону ул. Красноводская) | ж/б |  | ж/б |  | 12 | 2 |
| 40 | ул. Ветлужская, 60 (спуск от остановки справа) | ж/б |  | ж/б |  | 18 | 2 |
| 41 | ул. Ветлужская, 60 (спуск от остановки слева) | ж/б |  | ж/б |  | 30 | 2 |
| 42 | ул. Хабаровская, 171 (вниз - чётная сторона) | ж/б |  | ж/б |  | 50 | 1 |
| 43 | ул. Хабаровская, 171 (вниз - нечётная сторона) | ж/б |  | ж/б |  | 20 | 1 |
| 44 | ул. Заречная, 162 | ж/б |  | ж/б |  | 10 | 1 |
| 45 | ул. Заречная, 162 (к контейнерной площадке) | ж/б |  | ж/б |  | 3 | 1 |
| 46 | ул. Ветлужская, 58 с торца к дому №143 по ул. Заречная | дерево |  | дерево |  | 3 | 1 |
| 47 | ул. Ветлужская, 95-97 (подъём на внутридворовую территорию) | ж/б |  | ж/б |  | 12 | 1 |
| Итого (общая площадь лестниц и мостовых переходов) |  |  |  |  |  | 1836,3 |  |
| Прилегающие к лестницам и мостовым переходам территории (1,5 м): |  |  |  |  |  | 915,1 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2751,4 | 45 |

Содержание пожарных водоёмов Перечень и состав работ по содержанию пожарных водоёмов № п/п; Наименование работ; Объём. Летний период (с 15.04.2011г. по 14.10.2011г.):. 1; Уборка мусора с проезжей части и обочин (1 раз в 30 дней); 2980 м2. 2; Срезка поросли; 5000 шт.. 3; Вывоз мусора на полигон ТБО (работа будет считаться выполненной при достижении заявленного минимума обоих показателей); 30 тонн (60 м3). 4; Планировка площадей механизированным способом (по заданию Заказчика); 2850 м2. Зимний период (с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г.):. 5; Уборка мусора с проезжей части и обочин (1 раз в 30 дней); 2980 м2. 6; Расширение подъездов к пожарным водоёмам на всю ширину не менее 5м (1 раз в 10 дней). В случае интенсивных осадков обеспечение уборки не более 1 суток после их окончания.; 2980 м2. 7; Вывозка мусора на полигон ТБО (работа будет считаться выполненной при достижении заявленного минимума обоих показателей); 15 тонн (30 м3).

Перечень пожарных водоёмов.

| № п/п | Наименование объекта | Ширина подъездного пути, м | Площадь подъездного пути, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Отдыха, 2 (р.Мулянка) | 5 | 620 |
| 2 | ул. Южная, 1 (р.Мулянка) | 5 | 200 |
| 3 | ул. Отдыха, 42 (р.Мулянка) | 5 | 240 |
| 4 | ул. Фоминская, 51 (Мостоотряд 123, озеро у дороги) | 5 | 200 |
| 5 | ул. Сорокинская 2-я, 65 | 5 | 150 |
| 6 | ул. Берег Камы, 3б | 5 | 1020 |
| 7 | ул. Отдыха, 2 (р.Мулянка) | 5 | 150 |
| 8 | ул. Набережная, 2 | 5 | 200 |
| 9 | ул. Берег Камы, 9б | 5 | 200 |
|  | Итого: |  | 2980 |

| Заказчик: ____________ /Д.К. Галиханов/ | Подрядчик: ____________// |
| --- | --- |

м.п.								м.п.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __ от «__» _______ 2010 года

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Летнее содержание лестниц и мостовых переходов

| Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- |
| Лестница подметена, мусор убрана лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов. Мусор из урн убран. | Отлично 0% |
| Уборка не производилась, наличие мусора на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м. Наличие мусора в урнах. | Неудовлетворительно 100% |

Зимнее содержание лестниц и мостовых переходов

| Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- |
| Лестница подметена, мусор убрана лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м от лестниц и мостовых переходов. Мусор из урн убран. Лестница и подходы к ней обработаны песком. | Отлично 0% |
| Уборка не производилась, наличие мусора на лестничных и мостовых переходах, подходов к ним, под лестницами и на расстоянии 1,5 м. Наличие мусора в урнах. Лестница и подходы к ней не обработаны песком. Не соблюдается периодичность уборки от снега лестничных и мостовых переходов, а также подходов к ним. | Неудовлетворительно 100% |

Летнее содержание пожарных водоёмов

| № п/п | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мусор убран с проезжей части и обочин. | Отлично 0% |
| 2 | На проезжей части и вдоль обочин присутствует единичный мусор. | Хорошо 20% |
| 3 | Мусор убран не в полном объеме. | Удовлетворительно 50% |
| 4 | Проезжая часть разбита, ямы, мусор, поросль. | Неудовлетворительно 100% |

Зимнее содержание пожарных водоёмов

| № п/п | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проезжая часть полностью расширена. Мусор отсутствует. | Отлично 0% |
| 2 | Проезжая часть полностью расширена. Присутствует единичный мусор | Хорошо 20% |
| 3 | Проезжая часть не полностью расширена. Мусор убран не в полном объеме. | Удовлетворительно 50% |
| 4 | Проезжая часть разбита, ямы, мусор | Неудовлетворительно 100% |

| Заказчик: ____________ /Д.К. Галиханов/ | Подрядчик: ____________// |
| --- | --- |

м.п.								м.п

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

на выполнение работ по содержанию лестниц, мостовых переходов и пожарных водоемов на 2011 год в Дзержинском районе г. Перми

Содержание лестниц и мостовых переходов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Норма времени на ед. изм. | Кол-во | Периодичность | Стоимость ед. изм, руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестницы и мостовые переходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка от мусора. | 1000 м2 | 2,418 | 2,7514 | 182 | 84,98 | 102 895,92 |
| 2 | Подметание территории от свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см. | 1000 м2 |  | 2,7514 |  | 84,98 | 51 447,96 |
|  | Подметание, сгребание снега в кучи или валы |  | 2,418 |  | 91 |  |  |
| 3 | Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи, толщиной более 2 см | 1000 м2 | 14,091 | 2,7514 | 36 | 84,98 | 118 608,22 |
| 4 | Очистка от уплотненного снега (40% от общей площади) | 1000 м2 | 44,275 | 1,10056 | 46 | 84,98 | 190 478,89 |
| 5 | Обработка лестниц песком | 1000 м2 | 3,496 | 1,8363 | 61 | 84,98 | 33 278,34 |
| 6 | Затраты на песок | т/1000 м2 | 0,2 | 1,8363 | 61 | 386,16 | 8 651,09 |
| 7 | Вывозка мусора | т |  | 5 |  | 232,3 | 1 161,50 |
| Итого лестницы и мостовые переходы: |  |  |  |  |  |  | 506 521,92 |
| Урны |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 7,95 | 0,45 | 182 | 84,98 | 55 330,90 |
| 9 | Вывозка мусора | т |  | 2 |  | 232,3 | 464,60 |
| Итого урны: |  |  |  |  |  |  | 55 795,50 |
| Итого зимнее содержание |  |  |  |  |  |  | 562 317,42 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестницы и мостовые переходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подметание | 1000 м2 | 2,418 | 2,7514 | 182 | 84,98 | 102 895,92 |
| 11 | Уборка от мусора | 1000 м2 | 1,28 | 2,7514 | 182 | 84,98 | 54 469,30 |
| 12 | Вывозка смета, мусора | т |  | 7 |  | 232,3 | 1 626,10 |
| Итого лестницы и мостовые переходы: |  |  |  |  |  |  | 158 991,32 |
| Урны |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | 100 шт. | 7,95 | 0,45 | 182 | 84,98 | 55 330,90 |
| 14 | Вывозка смета, мусора | т |  | 2 |  | 232,3 | 464,60 |
| Итого урны: |  |  |  |  |  |  | 55 795,50 |
| Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  | 214 786,82 |
| Всего содержание на 2011 год: |  |  |  |  |  |  | 777 104,24 |

Содержание пожарных водоемов

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Норма времени на ед.изм. | Объем работ | Стоимость ед. изм., руб. | Периодичность | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уборка мусора | 1000 м2 | 1,28 | 2,98 | 84,98 | 6 | 1 944,89 |
| 2 | расширение подъездов к пожарным водоёмам | 1000 м2 | 0,144 | 2,98 | 918,21 | 18 | 7 092,40 |
| 3 | вывоз мусора | т |  | 15,00 | 232,30 |  | 3 484,50 |
| Итого зимнее содержание: |  |  |  |  |  |  | 12 521,79 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уборка мусора | 1000 м2 | 1,28 | 2,98 | 84,89 | 6 | 1 942,83 |
| 2 | срезка поросли | шт. |  | 5 000,00 | 14,77 |  | 73 850,00 |
| 3 | вывоз мусора | т |  | 30,00 | 232,30 |  | 6 969,00 |
| 4 | планировка площадей: механизированным способом | 100 м2 |  | 28,50 | 248,4116 |  | 7 079,73 |
| Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  | 89 841,56 |
| Всего содержание на 2011 год: |  |  |  |  |  |  | 102 363,35 |

Общая стоимость содержанию лестниц, мостовых переходов и пожарных водоемов на 2011 год в Дзержинском районе г. Перми

| Наименование работ | Летнее содержание | Зимнее содержание | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Лестницы и мостовые переходы | 214 786,82 | 562 317,42 | 777 104,24 |
| Пожарные водоемы | 89 841,56 | 12 521,79 | 102 363,35 |
| Всего: | 304 628,38 | 574 839,21 | 879 467,59 |

Понижающий коэффициент ____.

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента ____________ рублей __ копеек.

| Заказчик: ____________ /Д.К. Галиханов/ | Подрядчик: ____________// |
| --- | --- |

м.п.								м.п.

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ____    от  ________

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 6 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 7 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 8 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 9 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 10 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 11 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 12 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 13 | ВСН 36-90 | Взамен ВСН 36-79 и ВСН 6-79 | Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин |
| 14 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 15 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 16 | СанПиН 2.1.4.027-95. |  | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения |
| 17 | СНиП 21-01-97*. |  | Пожарная безопасность зданий и сооружений |
| 18 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-96 |  | Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 19 | СанПиН № 4630-88. |  | Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. |

| Заказчик: ____________ /Д.К. Галиханов/ | Подрядчик: ____________// |
| --- | --- |

м.п.								м.п

Приложение № 5                                                                                                                                                                                                                                                  к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                                                             № __ от «__» _____ 2010 года

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством текущего ремонта тротуаров Дзержинского района с правом подписи документации по исполнению муниципального контракта ____________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 6                                                                                                                                                                                                                                                  к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                                                             № __ от «__» _____ 2010 года

График

помесячной разбивки объемов выполняемых работ на 2011 год

руб.

| Стоимость работ на 2011 г | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Заказчик: ______________/Д.К. Галиханов/                 Подрядчик: ____________ //

МП				МП