УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство Орджоникидзевского  района»

______________ Некрасов Н.И.

«       »                              2010 г.

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство Орджоникидзевского  района»

______________ Некрасов Н.И.

«       »                              2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения  муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов озеленения на территории Орджоникидзевского района г. Перми.

г. Пермь, 2010 год

ВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство Орджоникидзевского  района»

______________ Некрасов Н.И.

«       »                              2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения  муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов озеленения на территории Орджоникидзевского района г. Перми.

г. Пермь, 2010 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство Орджоникидзевского  района»

______________ Некрасов Н.И.

«___» _________ 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

для субъектов малого предпринимательства

на право заключения муниципальных контрактов по содержанию объектов благоустройства в Орджоникидзевском районе г. Перми на 2011 год.

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |  |
| Место нахождения |  |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |  |
| Почтовый адрес |  |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |  |
| Контактный телефон |  |  | (342) 284-35-64, (342) 284-35-35. |  |
| Контактное лицо |  |  | Чеклецов Алексей Владимирович |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | На право заключения муниципальных контрактов по содержанию объектов благоустройства в Орджоникидзевском районе г. Перми на 2011 год. |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Лот № 1 – Содержание, уборка и текущий ремонт остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе г. Перми Лот № 2 – Содержание объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском районе г. Перми |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  |  | Лот № 1 – 1 902 000 рублей 00 копеек Лот № 2 – 1 255 100 рублей 00 копеек |  |
| Объем выполняемых работ |  |  | Согласно техническим заданиям (приложение №1) |  |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе Техническим заданием, локальным сметным расчетом и расчетом стоимости (Приложение № 1 к документации об аукционе)) и условиями муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об аукционе). |  |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район. Сроки выполнения работ: согласно технического задания Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Сроки и порядок оплаты указаны в муниципальных контрактах. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ заказчика на полученный понижающий коэффициент. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. |  |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |  |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения работ по каждому лоту отдельно. Цена контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона по каждому лоту отдельно. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |  |
| Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») |  |  | Лот № 1 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта – 95 100 рублей 00 копеек. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Лот № 2 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта – 62 755 рублей 00 копеек. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
| Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе |  |  |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |  |  |
|  |  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 3. |  |  |
|  |  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 4. |  |  |
|  |  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. |  |  |
|  |  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: Юридические лица – резиденты РФ представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); Если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; Если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |  |
|  |  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |  |
|  |  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |  |
|  |  | Сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 5. |  |  |
|  |  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение №429А от 02 ноября 2010 г.» и номер лота: «лот №___», по которому вносится обеспечение. |  |  |
| Требования к оформлению заявки на участие в аукционе |  |  | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации в отношении каждого лота отдельно. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. В заявке на участие в аукционе участник размещения заказа декларирует свое соответствие требованиям, предусмотренным в пунктах 2 – 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. (Приложение № 4) Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и заполнены по всем пунктам. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на выполнение части работ не допускается. |  |
| Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона |  |  | Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе должен представить сведения о качестве работ в соответствии с Приложением № 5. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | Лот № 1 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта – 95 100 рублей 00 копеек. Лот № 2 – 5 % начальной (максимальной) цены контракта – 62 755 рублей 00 копеек. |  |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения по каждому лоту отдельно. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «23» ноября 2010 года. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |  |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение №429А от 02 ноября 2010г., лот №___ указать номер лота. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  |  | Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). |  |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  |  | 614038, г. Пермь, ул.Веденеева, 86а, кабинет сметно-договорной, в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 ч. до 17:00 ч.; пятница с 09.00 ч. до 16.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 12.48 ч. время местное. |  |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  |  | «03» ноября 2010 года. |  |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  |  | 10 часов 00 минут 23 ноября 2010 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |  |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). |  |
| Срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  | - В любое время до «23» ноября 2010 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |  |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  |  |  | - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение_№ 8) заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  |  |  | «02» ноября 2010 года. |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  |  |  | Не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |  |  |
| Место начала рассмотрения |  |  |  | - 614038, г.Пермь. ул.Веденеева, 86а |
| День начала рассмотрения |  |  |  | - «23» ноября 2010 года. |
| Время начала рассмотрения |  |  |  | - 10 час. 00 мин. (местное время) |
| - X. Проведение аукциона |  |  |  |  |
| Место проведения аукциона |  |  |  | - 614000, г.Пермь, ул.Кирова,82, зал заседаний. |
| Дата проведения аукциона |  |  |  | - «07» декабря 2010 года. |
| Время проведения аукциона |  |  |  | - 10 час. 30 мин. (местное время) |
| Порядок проведения аукциона |  |  |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6). |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта (Приложение № 2 к документации об аукционе), который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к аукционной документации. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |  |
| Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  |  | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта – не менее чем 10 дней и не более чем 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. В случае если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |  |
| XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта. |  |  |  |  |
| Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  | Не устанавливается |  |

Приложение №1

к аукционной документации

Техническое задание по ЛОТУ №1

на выполнение работ по содержанию, уборке и текущему ремонту остановочных пунктов

в Орджоникидзевском районе г. Перми.

в период с  21.12.2010г.  по 20.12.2011г.

1. Работы выполняются согласно прилагаемому перечню:

| № п/п | Наименование улицы | Кат. дорог | Кол-во остановок по факту | Площадъ, м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ручная очистка, посыпка песком | Уборка крупного мусора; комплексная уборка. |
| Правобережная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Писарева | 1 | 2 | 158 | 260,7 |
| 2 | Ул. Вильямса | 2 | 2 | 167 | 275,6 |
| 3 | Ул. Гайвинская | 2 | 5 | 529 | 886,9 |
| 4 | Ул. Карбышева | 2 | 4 | 308 | 508,2 |
| 5 | Ул. Набережная | 2 | 4 | 186 | 374,9 |
| 6 | Ул. Репина | 2 | 7 | 315 | 626,8 |
| 7 | Ул. Новогайвинская | 3Б | 6 | 162 | 390,3 |
| 8 | Дорога на Заозерье | 3 | 6 | 314 | 546,1 |
| 9 | Дорога в д. Н. Мостовая | 3 | 3 | 255 | 602,8 |
| 10 | Ул. Трясолобова | 3 | 6 | 186 | 432,9 |
| 11 | Ул. Васнецова | 3 | 2 | 100 | 320 |
| Итого по правобережной части: |  |  | 47 | 2680 | 5225,2 |
| Левобережная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Щербакова 1кат. | 1 | 6 | 300 | 494,4 |
| 2 | Дамба ГЭС | 1 | 2 | 50 | 76 |
| 3 | Ак. Веденеева 1кат. | 1 | 5 | 232 | 397,1 |
| 4 | Площадь у ст. Молодежная | 1 | 2 | 74 | 112,5 |
| 5 | Менжинского | 2 | 4 | 145 | 284 |
| 6 | Первомайская | 2 | 4 | 259 | 356 |
| 7 | Бушмакина | 2 | 4 | 228 | 426 |
| 8 | Ген. Черняховского | 2 | 2 | 70 | 154 |
| 9 | Ракитная | 2 | 2 | 50 | 80 |
| 10 | Старикова | 3 | 2 | 70 | 150 |
| 11 | Лянгасова | 3 | 4 | 117 | 296,4 |
| 12 | Ак. Веденеева 3кат. | 3 | 2 | 85 | 148,4 |
| 13 | Дорога на Чусовской Водозабор | 3 | 14 | 325 | 1118,4 |
| 14 | Соликамская | 3 | 10 | 364 | 687,1 |
| 15 | Соликамский тракт | 3 | 7 | 218 | 390,1 |
| 16 | Цимлянская | 3 | 2 | 50 | 82,5 |
| 17 | Щербакова 3кат. | 3 | 2 | 56 | 134,4 |
| 18 | Бумажников | 3 | 1 | 52 | 86 |
| 19 | Корсуньская | 3 | 5 | 165 | 378,4 |
| 20 | Дорога на Васильевку | 3 | 5 | 160 | 410,8 |
| 21 | Верхоянская | 3 | 3 | 90 | 226 |
| 22 | Фрунзе | 3 | 1 | 20 | 75 |
| 23 | Январская | 3 | 1 | 30 | 49,5 |
| 24 | Генерала Доватора | 3 | 1 | 24 | 61,5 |
| 25 | Целинная | 3 | 4 | 165 | 315,3 |
| 26 | Молдавская | 3 | 2 | 83,3 | 170,3 |
| 27 | Ольховская | 3 | 6 | 262,5 | 524,5 |
| 28 | Химиков | 3 | 3 | 132,2 | 279,4 |
| Итого по левобережной части: |  |  | 106 | 3877 | 7964,0 |
| Всего: |  |  | 153 | 6557 | 13189,2 |

2. Состав работ по содержанию, уборке и текущему ремонту остановочных пунктов:

2.1  Зимнее содержание

Периоды с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г. (182сут.)

1. Ручная очистка от снега посадочных площадок и площадок ожидания.

2. Подсыпка песком вручную посадочных площадок и площадок ожидания 50% от площади.

3. Вывоз снега.

4.  Очистка урн от мусора.

5.  Вывоз мусора на городской полигон ТБО.

6. Очистка остановок от объявлений.

2.2. Летнее содержание

Период с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. (183сут.)

1.  Комплексная уборка мусора по периметру остановочного комплекса в весенний период.
2.  Ручная очистка от мусора посадочных площадок и площадок ожидания, очистка урн.

3. Уборка крупного мусора по периметру остановочного комплекса шириной 5 метров.

4.  Вывоз смета, мусора на городской полигон ТБО.

5. Очистка остановок от объявлений.

2.3. Текущий ремонт остановочных пунктов выполняется по заданию заказчика.

3. Требования к качеству выполняемых  работ:

Работы по содержанию, уборке и текущему ремонту остановочных пунктов должны выполняться в соответствии с Решением ПГД №4 от 29.01.2008г. «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми» и требованиям настоящего муниципального контракта.

Оценка качества работ, выполненных подрядчиком, производится на основании актов контрольных проверок.

3.1. Зимнее содержание

В зимний период соблюдается следующее:

- при систематических снегопадах толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см;

- в бесснежные дни  очистка производится до поверхности покрытия;

- бортовой камень должен быть очищен по всему периметру площадки;

- при очистке от снега категорически запрещается сбрасывать снежно-ледовые образования на проезжую часть дорог. Допускается складирование снежно-ледовых образований за остановочной площадкой, на обочине или на крае газона, не засыпая урны, ограждения, кабельные ящики у опор освещения, саженцы.

При снегопаде допускается наличие рыхлого снега, обработанного песком.

| Критерии оценки качества работ | Оценка |
| --- | --- |
| Ручная очистка от снега посадочных площадок и площадок ожидания произведена; подсыпка песком скользких поверхностей выполнена; снег вывезен. Мусор вывезен на городской полигон ТБО. | Удовлетворительно |
| Посадочные площадки и площадки ожидания от снега не очищены; скользкие поверхности песком не посыпаны; снег не вывезен. Мусор не вывезен на городской полигон ТБО. | Неудовлетворительно |

3.2. Летнее содержание

| Критерии оценки качества работ | Оценка |
| --- | --- |
| Ручная очистка от мусора посадочных площадок и площадок ожидания, урн выполнена; мусор вывезен на городской полигон ТБО. | Удовлетворительно |
| Посадочные площадки и площадки ожидания, урны не очищены от мусора; мусор на городской полигон ТБО не вывезен. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно муниципальному контракту в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» за один из видов работ в составе всего комплекса зимнего или летнего содержания оплата за данный вид работ не производится.

Приложение №1

к аукционной документации

Расчет стоимости  по  ЛОТУ № 1

выполняемых работ по содержанию, уборке и текущему ремонту остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе г. Перми.

в период с 21.12.2010г. по 20.12.2011г.

| № | Наименование | Ед. |  | Объем | Кол-во | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | операций | изм. |  |  | операций | операций, руб. |  |
| п/п |  |  |  |  | за период | за 1 раз | всего |
| 1 | Содержание в зимний период (с21.12.10по14.04.2011г и с15.10 по 20.12.2011г.) 182сут. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ручная очистка посадочных площадок и площадок ожидания на дорогах 1 и 2 категорий | м2 | 2926 |  | 182 | 1,6 | 852 051,20 |
| 1.2 | Ручная очистка посадочных площадок и площадок ожидания на дорогах 3 категории | м2 | 3631 |  | 60 | 1,6 | 348576,00 |
| 1.3 | Посыпка песком вручную посадочных площадок и площадок ожидания 50% площади (расход песка 0,2кг на 1м2) | м2 | 3278,5 |  | 46 | 0,41 | 61 832,51 |
| 1.4 | Очистка урн от мусора | шт | 170 |  | 46 | 4,47 | 34 955,40 |
| 1.5 | Вывоз мусора из урн на городской полигон ТБО | т | 39,1 |  |  | 383,05 | 14 977,26 |
| 1.6 | Вывоз снега | т | 450,0 |  |  | 237,46 | 106 857,00 |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  |  | 1 419 249,37 |
| 2 | Содержание в летний период (с15.04 по 14.10.2010г) 183сут. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплексная уборка по периметру остановочного |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекса в весенний период |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 13189,2 |  | 1 | 1,74 | 22 949,21 |
| 2.2 | Ручная очистка посадочных площадок и площадок ожидания на дорогах 1и 2 категорий | м2 | 3071 |  | 183 | 0,21 | 118 018,53 |
| 2.3 | Ручная очистка посадочных площадок и площадок ожидания на дорогах 3 категории | м2 | 3 486 |  | 46 | 0,21 | 33 674,76 |
| 2.4 | Уборка крупного мусора по периметру остановочного комплекса шириной 5м. | м2 | 13 189,2 |  | 8 | 0,18 | 18 992,45 |
| 2.5 | Очистка урн от мусора | шт | 170 |  | 183 | 4,47 | 139 061,70 |
| 2.6 | Вывоз смета и мусора на городской полигон ТБО | т | 161,3 |  |  | 276,29 | 44 565,58 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  | 377 262,23 |
|  | Текущий ремонт (по заданию заказчика) |  |  |  |  |  | 105 488,40 |
|  | Всего по расчету |  |  |  |  |  | 1 902 000,00 |

Приложение №2

к аукционной документации

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ №1

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 						«___» _________ 2010 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол № ___ от _______2010 года) заключили настоящий муниципальный  контракт (далее – «контракт») о следующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату, принимает на себя обязательства  лично выполнить работу по содержанию, уборке и текущему ремонту остановочных пунктов  в Орджоникидзевском  районе г. Перми.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - техническое задание,

Приложение № 2 - расчет стоимости работ,

Приложение № 3 - акт приемки выполненных работ,

Приложение № 4 - акт контрольной проверки;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ  21.12.2010 года.

2.2. Окончание производства работ 20.12.2011 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена  контракта составляет __________(_______) рублей, включая НДС, и является твердой.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы  на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.                                                                                                                                        	3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты  выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акты контрольной проверки и акты о приемке выполненных работ, представляемые до   21 числа текущего месяца; унифицированная форма КС-3 и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

3.4. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика,  и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Финансирование контракта производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта, действующему законодательству.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для  требования устранения  недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.3. В ходе контрольных проверок Заказчик может в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта производства работ. Фотодокументом является фотоснимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования и места расположения объекта, исполнителя фотоснимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени фотографирования.

4.4. В случае обнаружения  недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить  их.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.2. Вести общий журнал работ (форма КС-6) и журнал учета выполненных  работ (форма КС-6а) с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право ведения общего журнала работ, подписания актов контрольных проверок и фотодокументов. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал учета выполненных работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 3-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок устранения  недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и делать в нем письменные замечания ;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Периодичность и количество проверок определяются Заказчиком.

6.2.2. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3   контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ   Заказчик удерживает с Подрядчика пеню в размере 0,1% от общей стоимости подлежащих сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения  недостатков   Заказчик удерживает с Подрядчика пеню в размере 1% от цены ненадлежащее выполненных работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.4. Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в  размере  30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. За несвоевременную оплату контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение контракта.

8.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего контракта другой Стороне. Предложение о расторжении контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении контракта.

8.6. Если основанием для расторжения контракта послужило существенное нарушение контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением контракта.

8.7. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25% от цены контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К контракту прилагается: Приложения указанные в п. 1.2.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т/факс 284-35-35 ИНН/КПП 5907038291/590701001 р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397. ОГРН 1085907001949 ОКПО 88061156 | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.___________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ ОГРН ______________ ОКПО ______________ |
| --- | --- |
| Директор ________________Н.И.Некрасов м.п. | Директор_____________(________________) м.п. |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№____ от ___________________ 2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию, уборке и текущему ремонту остановочных пунктов

в Орджоникидзевском районе г. Перми

в период с  21.12.2010г.  по 20.12.2011г.

1. Работы выполняются согласно прилагаемому перечню:

| № п/п | Наименование улицы | Кат. дорог | Кол-во остановок по факту | Площадъ, м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ручная очистка, посыпка песком | Уборка крупного мусора; комплексная уборка. |
| Правобережная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Писарева | 1 | 2 | 158 | 260,7 |
| 2 | Ул. Вильямса | 2 | 2 | 167 | 275,6 |
| 3 | Ул. Гайвинская | 2 | 5 | 529 | 886,9 |
| 4 | Ул. Карбышева | 2 | 4 | 308 | 508,2 |
| 5 | Ул. Набережная | 2 | 4 | 186 | 374,9 |
| 6 | Ул. Репина | 2 | 7 | 315 | 626,8 |
| 7 | Ул. Новогайвинская | 3Б | 6 | 162 | 390,3 |
| 8 | Дорога на Заозерье | 3 | 6 | 314 | 546,1 |
| 9 | Дорога в д. Н. Мостовая | 3 | 3 | 255 | 602,8 |
| 10 | Ул. Трясолобова | 3 | 6 | 186 | 432,9 |
| 11 | Ул. Васнецова | 3 | 2 | 100 | 320 |
| Итого по правобережной части: |  |  | 47 | 2680 | 5225,2 |
| Левобережная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Щербакова 1кат. | 1 | 6 | 300 | 494,4 |
| 2 | Дамба ГЭС | 1 | 2 | 50 | 76 |
| 3 | Ак. Веденеева 1кат. | 1 | 5 | 232 | 397,1 |
| 4 | Площадь у ст. Молодежная | 1 | 2 | 74 | 112,5 |
| 5 | Менжинского | 2 | 4 | 145 | 284 |
| 6 | Первомайская | 2 | 4 | 259 | 356 |
| 7 | Бушмакина | 2 | 4 | 228 | 426 |
| 8 | Ген. Черняховского | 2 | 2 | 70 | 154 |
| 9 | Ракитная | 2 | 2 | 50 | 80 |
| 10 | Старикова | 3 | 2 | 70 | 150 |
| 11 | Лянгасова | 3 | 4 | 117 | 296,4 |
| 12 | Ак. Веденеева 3кат. | 3 | 2 | 85 | 148,4 |
| 13 | Дорога на Чусовской Водозабор | 3 | 14 | 325 | 1118,4 |
| 14 | Соликамская | 3 | 10 | 364 | 687,1 |
| 15 | Соликамский тракт | 3 | 7 | 218 | 390,1 |
| 16 | Цимлянская | 3 | 2 | 50 | 82,5 |
| 17 | Щербакова 3кат. | 3 | 2 | 56 | 134,4 |
| 18 | Бумажников | 3 | 1 | 52 | 86 |
| 19 | Корсуньская | 3 | 5 | 165 | 378,4 |
| 20 | Дорога на Васильевку | 3 | 5 | 160 | 410,8 |
| 21 | Верхоянская | 3 | 3 | 90 | 226 |
| 22 | Фрунзе | 3 | 1 | 20 | 75 |
| 23 | Январская | 3 | 1 | 30 | 49,5 |
| 24 | Генерала Доватора | 3 | 1 | 24 | 61,5 |
| 25 | Целинная | 3 | 4 | 165 | 315,3 |
| 26 | Молдавская | 3 | 2 | 83,3 | 170,3 |
| 27 | Ольховская | 3 | 6 | 262,5 | 524,5 |
| 28 | Химиков | 3 | 3 | 132,2 | 279,4 |
| Итого по левобережной части: |  |  | 106 | 3877 | 7964,0 |
| Всего: |  |  | 153 | 6557 | 13189,2 |

2. Состав работ по содержанию, уборке и текущему ремонту остановочных пунктов:

2.1  Зимнее содержание

Периоды с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г. (182сут.)

1. Ручная очистка от снега посадочных площадок и площадок ожидания.

2. Подсыпка песком вручную посадочных площадок и площадок ожидания 50% от площади.

3. Вывоз снега.

4. Очистка урн от мусора.

5. Вывоз мусора на городской полигон ТБО.

6. Очистка остановок от объявлений.

2.2. Летнее содержание

Период с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. (183сут.)

1.  Комплексная уборка мусора по периметру остановочного комплекса в весенний период.
2.  Ручная очистка от мусора посадочных площадок и площадок ожидания, очистка урн.

3.  Уборка крупного мусора по периметру остановочного комплекса шириной 5 метров.

4.  Вывоз смета, мусора на городской полигон ТБО.

5.  Очистка остановок от объявлений.

2.3. Текущий ремонт остановочных пунктов выполняется по заданию заказчика.

3. Требования к качеству выполняемых  работ:

Работы по содержанию, уборке и текущему ремонту остановочных пунктов должны выполняться в соответствии с Решением ПГД №4 от 29.01.2008г. «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми» и требованиям настоящего муниципального контракта.

Оценка качества работ, выполненных подрядчиком, производится на основании актов контрольных проверок.

3.1. Зимнее содержание

В зимний период соблюдается следующее:

- при систематических снегопадах толщина уплотненного слоя снега не превышает   2-х см;

- в бесснежные дни  очистка производится до поверхности покрытия;

- бортовой камень должен быть очищен по всему периметру площадки;

- при очистке от снега категорически запрещается сбрасывать снежно-ледовые образования на проезжую часть дорог. Допускается складирование снежно-ледовых образований за остановочной площадкой, на обочине или на крае газона, не засыпая урны, ограждения, кабельные ящики у опор освещения, саженцы.

При снегопаде допускается наличие рыхлого снега, обработанного песком.

| Критерии оценки качества работ | Оценка |
| --- | --- |
| Ручная очистка от снега посадочных площадок и площадок ожидания произведена; подсыпка песком скользких поверхностей выполнена; снег вывезен. Мусор вывезен на городской полигон ТБО. | Удовлетворительно |
| Посадочные площадки и площадки ожидания от снега не очищены; скользкие поверхности песком не посыпаны; снег не вывезен. Мусор не вывезен на городской полигон ТБО. | Неудовлетворительно |

3.2. Летнее содержание

| Критерии оценки качества работ | Оценка |
| --- | --- |
| Ручная очистка от мусора посадочных площадок и площадок ожидания, урн выполнена; мусор вывезен на городской полигон ТБО. | Удовлетворительно |
| Посадочные площадки и площадки ожидания, урны не очищены от мусора; мусор на городской полигон ТБО не вывезен. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно муниципальному контракту в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» за один из видов работ в составе всего комплекса зимнего или летнего содержания оплата за данный вид работ не производится.

Заказчик:                                                                                         Подрядчик:

___________________ Н.И. Некрасов                                          _________________

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ ____ от __________________ 2010г.

Расчет стоимости

выполняемых работ по содержанию, уборке и текущему ремонту остановочных пунктов

в Орджоникидзевском районе г. Перми

в период с 21.12.2010г. по 20.12.2011г.

| № | Наименование | Ед. |  | Объем | Кол-во | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | операций | изм. |  |  | операций | операций, руб. |  |
| п/п |  |  |  |  | за период | за 1 раз | всего |
| 1 | Содержание в зимний период (с21.12.10по14.04.2011г и с15.10 по 20.12.2011г.) 182сут. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ручная очистка посадочных площадок и площадок ожидания на дорогах 1 и 2 категорий | м2 | 2926 |  | 182 | 1,6 | 852 051,20 |
| 1.2 | Ручная очистка посадочных площадок и площадок ожидания на дорогах 3 категории | м2 | 3631 |  | 60 | 1,6 | 348576,00 |
| 1.3 | Посыпка песком вручную посадочных площадок и площадок ожидания 50% площади (расход песка 0,2кг на 1м2) | м2 | 3278,5 |  | 46 | 0,41 | 61 832,51 |
| 1.4 | Очистка урн от мусора | шт | 170 |  | 46 | 4,47 | 34 955,40 |
| 1.5 | Вывоз мусора из урн на городской полигон ТБО | т | 39,1 |  |  | 383,05 | 14 977,26 |
| 1.6 | Вывоз снега | т | 450,0 |  |  | 237,46 | 106 857,00 |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  |  | 1 419 249,37 |
| 2 | Содержание в летний период (с15.04 по 14.10.2010г) 183сут. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплексная уборка по периметру остановочного |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекса в весенний период |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 13189,2 |  | 1 | 1,74 | 22 949,21 |
| 2.2 | Ручная очистка посадочных площадок и площадок ожидания на дорогах 1и 2 категорий | м2 | 3071 |  | 183 | 0,21 | 118 018,53 |
| 2.3 | Ручная очистка посадочных площадок и площадок ожидания на дорогах 3 категории | м2 | 3 486 |  | 46 | 0,21 | 33 674,76 |
| 2.4 | Уборка крупного мусора по периметру остановочного комплекса шириной 5м. | м2 | 13 189,2 |  | 8 | 0,18 | 18 992,45 |
| 2.5 | Очистка урн от мусора | шт | 170 |  | 183 | 4,47 | 139 061,70 |
| 2.6 | Вывоз смета и мусора на городской полигон ТБО | т | 161,3 |  |  | 276,29 | 44 565,58 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  | 377 262,23 |
|  | Текущий ремонт (по заданию заказчика) |  |  |  |  |  | 105 488,40 |
|  | Всего по расчету |  |  |  |  |  | 1 902 000,00 |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость содержания с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик:                                                               Подрядчик:

__________________ Н.И.Некрасов                   ___________________

| Приложение №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальному контракту |  |  |  |  |  |  |  |
| № ____ от __________________ 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: г. Пермь, ул. Веденеева,86а; тел/факс: 284-35-35/284-35-79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный контракт № _____ от _______________ 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А К Т приемки выполненных работ от _________20__г |  |  |  |  |  |  |
|  | по содержанию, уборке и текущему ремонту остановочных пунктов в Орджоникидзевском районе г. Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | отчетный период с ____ по _____ 20__г. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций, объектов | Ед. изм. | Объем | Кол-во операций за период | Единичная стоимость операции, руб. | Общая стоимость за период, руб. |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | Принял: |  |  |  | Сдал: |  |  |
|  | Заказчик: |  |  |  | Подрядчик: |  |  |
|  | Директор МБУ «Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
|  | Орджоникидзевского района" |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________Некрасов Н.И. |  |  |  | ___________ |  |  |
|  | м.п. |  |  |  | м.п. |  |  |

Приложение №4

к муниципальному контракту

№ ____ от __________________ 2010г.

А К Т

контрольной проверки

________________________________________________________________________________

(наименование выполненных работ)

За период с _________ по ____________ 20__ года

________________________________________________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________ 20__ г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и__________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п./п. | Наименование объектов | Замечания | Подпись ответственного лица (Подрядчика) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Все  работы, предусмотренные Контрактом, проверены в полном объеме и замечаний к исполнению не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик							Подрядчик

___________________                                                         ___________________

Приложение №1

к аукционной документации

Техническое задание по ЛОТУ №2

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе г. Перми

- Сроки выполнения работ: с 21.12.2010г. по 20.12.2011г.

В том числе:

Зимний период: с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г.

Летний период: с 15.04.2010г. по 14.10.2011г.

2.   Перечень объектов, подлежащих содержанию:

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| зимний период с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г. |  |  |
| 1 | Бульвар по ул. Репина | 9 252 |
| 2 | Сквер по ул. Кавказская – ул. Белозерская | 5 874 |
| 3 | Сквер по ул. Вильямса | 2 100 |
| летний период с 15.04.2010г. по 14.10.2011г. |  |  |
| 1 | Бульвар по ул. Репина | 9 252 |
| 2 | Сквер по ул. Кавказская – ул. Белозерская | 5 874 |
| 3 | Сквер по ул. Вильямса | 2 100 |
| 4 | Сквер на ж.д.ст. Молодежная | 5 202 |
| 5 | Транспортная развязка на ул. Набережная (КамГЭС) | 1 000 |
| 6 | Сквер им. П. Морозова | 24 072 |
| 7 | Сквер им. Мичурина | 12 400 |
|  | Всего | 59 900 |

3.  Состав работ по операциям:

1. Зимнее содержание объектов озеленения:

- Механизированная   очистка  дорожек и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня):

Очистка дорожек и площадок от снега трактором со щеткой и ножом, уборка снега  у газонных бортов дорожек и площадок вручную с откидыванием его на газоны.

- Подсыпка обледенелой поверхности  песком: подсыпка обледенелых  дорожек и площадок песком 60 % от площади дорожек и площадок, подвоз песка, расход песка 200гр. на 100м2.

- Ручная очистка дорог и площадок с асфальтовым покрытием:   уборка рыхлого снега слоем до 10см.; уборка снега у газонных бортов дорожек с откидыванием его на газон; очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см  50% от площади;  подсыпка обледенелых  дорожек и площадок  песком  60% от площади; подвоз песка, расход песка 200гр. на 100м.

-Очистка урн от мусора с вывозом: очистка урн от снега и мусора, погрузка мусора на автомашину, вывоз мусора на свалку.

- Очистка садовых скамей от снега: сметание снега со скамей.

-Рыхление снега на газонах, образовавшегося при уборке дорожек и площадок: разбрасывание слежавшегося  снега по газону.

2. Летнее содержание объектов озеленения:

- Комплексная очистка газонов от мусора в весенний  и осенний период с вывозом мусора: очистка газонов от мусора и листвы, перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на свалку.

- Очистка газонов от мусора с вывозом мусора: очистка газонов от мусора, перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на свалку.

-Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием:

Подметание и перенос мусора, удаление сорной растительности у бордюров и очистка тротуарной плитки от травы, погрузка  в автомашину и вывоз мусора и сорной растительности на свалку.

- Подметание дорожек и площадок с асфальтовым  покрытием: Подметание и перенос мусора, удаление сорной растительности у бордюров, погрузка  в автомашину и вывоз мусора и сорной растительности на свалку.

- Кошение газона: выкашивание газонов газонной моторной косилкой, уборка скошенной травы.

- Полив газона: полив газона поливочной машиной.

-Очистка урн от мусора с вывозом: очистка урн от мусора, погрузка мусора на автомашину, вывоз мусора на свалку.

-Покраска скамеек: очистка скамеек от пыли, грязи и старой отслоившейся краски, острожка дощатых покрытий при необходимости, покраска  масляными составами за 2 раза.

-Покраска вазонов: очистка вазонов от пыли, грязи и старой краски, улучшенная покраска  масляными составами за 2 раза.

-Уход за кустарниками (колючих и не колючих) в живых изгородях:

В мае месяце - прочистка ножовкой или секатором, прополка и рыхление приствольных канавок, погрузка травы, веток  и вывоз на свалку.

В июне, июле, августе - стрижка живой изгороди, прополка и рыхление приствольных канавок, погрузка травы, веток  и вывоз на свалку.

-Уход за взрослыми деревьями: уборка поросли.

-Уход за молодыми деревьями: уборка поросли, прополка и рыхление лунок, погрузка и вывоз травы и сучьев на свалку, полив деревьев поливочной машиной.

- Очистка площади от кустарника и мелколесья: очистка площади от кустарника и поросли вручную, погрузка и перевозка порубочных остатков на свалку.

- Устройство цветников из однолетних растений: програбление поверхности после зимы с выравниванием земли  и очисткой от мусора; штыковка почвы на глубину 25 см.; разравнивание вскопанной почвы с уборкой камней и корней; полив; нанесение рисунка и посадка цветов 25 шт. на 1м2.; рыхление почвы во время посадки; погрузка и вывоз мусора на свалку.

Рисунок цветника, ассортимент растений согласовывается с заказчиком.

- Устройство цветников из однолетних растений в контейнерах: навеска контейнеров на арочные конструкции; заправка контейнеров  дренажем и растительной землей; посадка цветов 7 шт. на 1 контейнер (петуния ампельная, махровая); полив; погрузка и вывоз мусора на свалку.

-Уход за цветниками: полив растений (июнь, июль, август); рыхление почвы (июнь, июль, август); прополка цветников и уборка отцветших и погибших цветов (июль, август, сентябрь); внесение минеральных удобрений (июль); очистка цветников от стеблей и цветов, копание уплотненной почвы на глубину 20см. в цветниках;  уборка контейнеров с очисткой от земли и дренажа и перевозка на место хранения (октябрь); погрузка и вывоз сорной растительности, отцветших и погибших цветов на свалку.

4. Требования к качеству выполняемых работ:

Работы по содержанию объектов озеленения  должны выполняться в соответствии с Решением ПГД №4 от 29.01.2008г.  «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми» и требованиям настоящего муниципального контракта.

Оценка качества работ, выполненных подрядчиком, производится на основании актов контрольных проверок.

5. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ:

Зимнее содержание с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г.

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Дорожки, площадки: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)- Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. Газоны: Выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). | Удовлетворительно |
| 1. 2. 3. | Дорожки, площадки: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) - Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Садовые скамьи, урны: не выполнена очистка от снега. Газоны: не выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). | Неудовлетворительно, |
|  | Летнее содержание с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. |  |
|  | Критерии оценки качества работ | Оценка |
| 1. | Дорожки, площадки: Асфальтовое покрытие: Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки: Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Удовлетворительно |
| 1. | Дорожки, площадки: Асфальтовое покрытие: Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка сорной растительности кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки: Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно |
| 2. | Садовые скамьи, урны, вазоны: Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек, урн, вазонов. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Удовлетворительно |
| 2. | Садовые скамьи, урны, вазоны: Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек, урн и вазонов или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно |
| 3. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой весной и осенью. | Удовлетворительно |
| 3. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора весной и осенью. | Неудовлетворительно, |
| 4. | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка согласно технологии. | Отлично, |
| 4. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю. | Неудовлетворительно |
| 5. | Деревья: Отсутствует поросль у взрослых деревьев, отсутствует сорная растительность в приствольных кругах у молодых деревьев, произведено рыхление лунок и полив молодых деревьев. | Удовлетворительно |
| 5. | Деревья: Наличие поросли у взрослых деревьев и наличие сорной растительности в приствольных кругах у молодых деревьев, не выполнены рыхление и полив молодых деревьев. | Неудовлетворительно |
| 6. | Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Удовлетворительно |
| 6. | Устройство цветников из однолетних растений: Не установлены и не заправлены контейнеры, не перекопана земля в цветниках. Не соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, и не согласован с заказчиком. Посадка цветников не выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом. Посадка растения с закрытой корневой системой не выполнена в период бутонизации. Не соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Неудовлетворительно |
| 7. | Цветники из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Контейнеры убраны на хранение (в октябре). | Удовлетворительно |
| 7. | Цветники из однолетних растений: Не проведена подкормка, нарушена технология полива цветников. Присутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Контейнеры не убраны на хранение (в октябре). | Неудовлетворительно |
| 8. | Очистка площади сквера от кустарника и мелколесья: Отсутствует стволовая и кустарниковая поросль, сорная растительность между взрослыми и молодыми деревьями. Составлена и предъявлена в течение и 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей; сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно |
| 8. | Очистка площади сквера от кустарника и мелколесья: Присутствует стволовая и кустарниковая поросль, сорная растительность между взрослыми и молодыми деревьями. Не составлена и не предъявлена в течение и 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей; сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно муниципальному контракту в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» за один из видов работ в составе всего комплекса зимнего или летнего содержания оплата за данный вид работ не производится.

Приложение №1

к аукционной документации.

Расчет стоимости по ЛОТУ № 2

выполняемых работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе г. Перми  период с 21.12.2010г. по 20.12.2011г.

| №п/п | Наименование объекта, операции | ед.изм. | объемы |  |  |  | Кол-во операций за период | стоимость операции | итого стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | зима |  | лето |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Бульвар по ул. Репина | м2 | 9252,00 |  |  |  |  |  | 483 593,89 |
| в т.ч. | Зимнее содержание с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г.(182сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня) (1раз в 2 суток) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м2 | 15,33 | 15,33 |  |  | 91 | 160,37 | 223 720,96 |
| 1.2 | Подсыпка обледенелой пов-ти песком (60% от площади дорожек и площадок) (1раз в 3сут.) | 100м2 | 9,20 | 9,20 |  |  | 61 | 21,92 | 12 301,50 |
| 1.3 | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | шт | 8 | 8 |  |  | 182 | 9,27 | 13 497,12 |
| 1.4 | Очистка садовых скамей от снега (не менее 4 раз в месяц) | шт | 8 | 8 |  |  | 24 | 3,44 | 660,48 |
| 1.5 | Рыхление снега на газонах, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле) | 100м2 | 15,33 | 15,33 |  |  | 1 | 107,86 | 1 653,49 |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 251 833,55 |
|  | Летнее содержание с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. (183сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний и осенний периоды с вывозом мусора. | 100м2 | 72,84 |  | 72,84 |  | 2 | 111,38 | 16 225,84 |
| 1.7 | Ежедневная очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 | 72,84 |  | 72,84 |  | 181 | 2,97 | 39 156,60 |
| 1.8 | Кошение газонов | 100м2 | 72,84 |  | 72,84 |  | 4 | 276,24 | 80 485,29 |
| 1.9 | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной раст-ти у борта и с покрытия с вывозом мусора и травы. ( 1раз в 2сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м2 | 15,33 |  | 15,33 |  | 92 | 20,77 | 29 293,18 |
| 1.10 | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | шт | 8 |  | 8 |  | 183 | 8,38 | 12 268,32 |
| 1.11 | Покраска скамеек | шт | 8 |  | 8 |  | 1 | 259,85 | 2 078,80 |
| 1.12 | Покраска вазонов | шт | 6 |  | 6 |  | 1 | 242,25 | 1 453,50 |
| 1.13 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 77,00 |  | 77,00 |  | 1 | 524,09 | 40 354,93 |
| 1.14 | Уход за цветниками из однолетних растений в июне | 100м2 | 0,77 |  | 0,77 |  | 1 | 2 604,73 | 2 005,64 |
| 1.15 | Уход за цветниками из однолетних растений в июле | 100м2 | 0,77 |  | 0,77 |  | 1 | 5 449,88 | 4 196,41 |
| 1.16 | Уход за цветниками из однолетних растений в августе | 100м2 | 0,77 |  | 0,77 |  | 1 | 3 088,66 | 2 378,27 |
| 1.17 | Уход за цветниками из однолетних растений в сентябре | 100м2 | 0,77 |  | 0,77 |  | 1 | 338,60 | 260,72 |
| 1.18 | Уход за цветниками из однолетних растений в октябре | 100м2 | 0,77 |  | 0,77 |  | 1 | 1 111,68 | 855,99 |
| 1.19 | Удаление поросли у деревьев, прополка и рыхление лунок, вывоз сучьев и травы, полив деревьев (в июне, июле, августе). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 13 |  | 13 |  | 3 | 19,15 | 746,85 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 231 760,34 |
| 2 | Сквер по ул.Кавказская-ул.Белозерская | м2 | 5874,00 |  |  |  |  |  | 94 444,04 |
| в т.ч. | Зимнее содержание с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г.(182сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ручная очистка дорог и площадок с асфальтовым покрытием от снега и наледи, уборка снега у газонных бортов, подсыпка песком (60% от площади) (1 раз в 3 сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м2 | 3,64 | 1,490 |  |  | 61 | 276,62 | 25 141,99 |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 25 141,99 |
|  | Летнее содержание с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. (183сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний и осенний периоды с вывозом мусора. | 100м2 | 45,66 |  | 45,66 |  | 2 | 111,38 | 10 171,22 |
| 2.3 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора (1р.в 3сут) | 100м2 | 45,66 |  | 45,66 |  | 61 | 2,97 | 8 272,22 |
| 2.4 | Кошение газона | 100м2 | 32,36 |  | 32,36 |  | 2 | 276,24 | 17 878,25 |
| 2.5 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной раст-ти у борта с вывозом мусора и травы. (1 раз в 3 сут.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м2 | 3,64 |  | 3,64 |  | 61 | 16,66 | 3 699,19 |
| 2.6 | Удаление поросли у взрослых деревьев с вывозом сучьев и травы. | шт | 149 |  | 149 |  | 1 | 3,83 | 570,67 |
| 2.7 | Уход за кустарниками (колючих) в живых изгородях в мае | 100 мп | 2,50 |  | 2,50 |  | 1 | 4 245,16 | 10 612,90 |
| 2.8 | Уход за кустарниками (колючих) в живых изгородях в июне | 100 мп | 2,50 |  | 2,50 |  | 1 | 3 619,52 | 9 048,80 |
| 2.9 | Уход за кустарниками (колючих) в живых изгородях в августе | 100 мп | 2,50 |  | 2,50 |  | 1 | 3 619,52 | 9 048,80 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 69 302,05 |
| 3 | Сквер на ж.д.ст. Молодежная | м2 | 5 202,00 |  |  |  |  |  | 121 747,15 |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. (183сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний и осенний периоды с вывозом мусора. | 100м2 | 45,48 |  | 45,48 |  | 2 | 111,38 | 10 131,12 |
| 3.2 | Ежедневная очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 | 45,48 |  | 45,48 |  | 181 | 2,97 | 24 448,68 |
| 3.3 | Кошение газонов | 100м2 | 45,48 |  | 45,48 |  | 4 | 276,24 | 50 253,58 |
| 3.4 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной раст-ти у борта с вывозом мусора и травы.(1 раз в 3сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м2 | 3,72 |  | 3,72 |  | 61 | 16,66 | 3 780,49 |
| 3.5 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 30,00 |  | 30,00 |  | 1 | 524,09 | 15 722,70 |
| 3.6 | Уход за цветниками из однолетних растений в июне | 100м2 | 0,30 |  | 0,30 |  | 1 | 2 604,73 | 781,42 |
| 3.7 | Уход за цветниками из однолетних растений в июле | 100м2 | 0,30 |  | 0,30 |  | 1 | 5 449,88 | 1 634,96 |
| 3.8 | Уход за цветниками из однолетних растений в августе | 100м2 | 0,30 |  | 0,30 |  | 1 | 3 088,66 | 926,60 |
| 3.9 | Уход за цветниками из однолетних растений в сентябре | 100м2 | 0,30 |  | 0,30 |  | 1 | 338,60 | 101,58 |
| 3.10 | Уход за цветниками из однолетних растений в октябре | 100м2 | 0,30 |  | 0,30 |  | 1 | 1 111,68 | 333,50 |
| 3.11 | Удаление поросли у взрослых деревьев с вывозом сучьев и травы. | шт | 56 |  | 56 |  | 1 | 3,83 | 214,48 |
| 3.12 | Уход за кустарниками (не колючих) в живых изгородях в мае | 100 мп | 0,65 |  | 0,65 |  | 1 | 2 730,17 | 1 774,61 |
| 3.13 | Уход за кустарниками (не колючих) в живых изгородях в июле | 100 мп | 0,65 |  | 0,65 |  | 1 | 3 214,38 | 2 089,35 |
| 3.14 | Уход за кустарниками (не колючих) в живых изгородях в августе | 100 мп | 0,65 |  | 0,65 |  | 1 | 3 214,38 | 2 089,35 |
| 3.15 | Уход за кустарниками (колючих) в живых изгородях в мае | 100 мп | 0,65 |  | 0,65 |  | 1 | 4 245,16 | 2 759,35 |
| 3.16 | Уход за кустарниками (колючих) в живых изгородях в июне | 100 мп | 0,65 |  | 0,65 |  | 1 | 3 619,52 | 2 352,69 |
| 3.17 | Уход за кустарниками (колючих) в живых изгородях в августе | 100 мп | 0,65 |  | 0,65 |  | 1 | 3 619,52 | 2 352,69 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 121 747,15 |
| 4 | Сквер по ул. Вильямса | м2 | 2 100,00 |  |  |  |  |  | 213 483,15 |
| в т.ч. | Зимнее содержание с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г. (182сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ручная очистка дорог и площадок с асфальтовым покрытием от снега и наледи, уборка снега у газонных бортов, подсыпка песком (60% от площади) (1 раз в 3 сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м2 | 7,51 | 7,51 |  |  | 61 | 276,62 | 126 722,39 |
| 4.2 | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | шт | 8 | 8 |  |  | 182 | 9,27 | 13 497,12 |
| 4.3 | Очистка садовых скамей от снега (не менее 4 раз в месяц) | шт | 4 | 4 |  |  | 24 | 3,44 | 330,24 |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 140 549,75 |
|  | Летнее содержание с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. (183сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний и осенний периоды с вывозом мусора. | 100м2 | 11,62 |  | 11,62 |  | 2 | 111,38 | 2 588,47 |
| 4.5 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора (1р.в 2 сут) | 100м2 | 11,62 |  | 11,62 |  | 92 | 2,97 | 3 175,05 |
| 4.6 | Кошение газона | 100м2 | 11,62 |  | 11,62 |  | 4 | 276,24 | 12 839,64 |
| 4.7 | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | шт | 8 |  | 8 |  | 183 | 8,38 | 12 268,32 |
| 4.8 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной раст-ти у борта с вывозом мусора и травы.(1 раз в 2сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м2 | 7,51 |  | 7,51 |  | 92 | 16,66 | 11 510,73 |
| 4.9 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 47,00 |  | 47,00 |  | 1 | 524,09 | 24 632,23 |
| 4.10 | Уход за цветниками из однолетних растений в июне | 100м2 | 0,47 |  | 0,47 |  | 1 | 2 604,73 | 1 224,22 |
| 4.11 | Уход за цветниками из однолетних растений в июле | 100м2 | 0,47 |  | 0,47 |  | 1 | 5 449,88 | 2 561,44 |
| 4.12 | Уход за цветниками из однолетних растений в августе | 100м2 | 0,47 |  | 0,47 |  | 1 | 3 088,66 | 1 451,67 |
| 4.13 | Уход за цветниками из однолетних растений в сентябре | 100м2 | 0,47 |  | 0,47 |  | 1 | 338,60 | 159,14 |
| 4.14 | Уход за цветниками из однолетних растений в октябре | 100м2 | 0,47 |  | 0,47 |  | 1 | 1 111,68 | 522,49 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 72 933,40 |
| 5 | Транспортная развязка на ул. Набережная (КамГЭС) | м2 | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 107 549,07 |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. (183сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора (1р.в 5сут) | 100м2 | 8,69 |  | 8,69 |  | 37 | 2,97 | 954,94 |
| 5.2 | Полив газонов | 100м2 | 8,69 |  | 8,69 |  | 4 | 244,26 | 8 490,48 |
| 5.3 | Кошение газонов | 100м2 | 8,69 |  | 8,69 |  | 4 | 276,24 | 9 602,10 |
| 5.4 | Устройство цветников из однолетних растений в контейнерах | шт | 30 |  | 30 |  | 1 | 760,36 | 22 810,80 |
| 5.5 | Уход за цветниками из однолетних растений в контейнерах в июне | шт | 30 |  | 30 |  | 1 | 4,39 | 131,70 |
| 5.6 | Уход за цветниками из однолетних растений в контейнерах в июле | шт | 30 |  | 30 |  | 1 | 9,17 | 275,10 |
| 5.7 | Уход за цветниками из однолетних растений в контейнерах в августе | шт | 30 |  | 30 |  | 1 | 5,25 | 157,50 |
| 5.8 | Уход за цветниками из однолетних растений в контейнерах в сентябре | шт | 30 |  | 30 |  | 1 | 0,70 | 21,00 |
| 5.9 | Уход за цветниками из однолетних растений в контейнерах в октябре | шт | 30 |  | 30 |  | 1 | 3,43 | 102,90 |
| 5.10 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 100,00 |  | 100,00 |  | 1 | 524,09 | 52 409,00 |
| 5.11 | Уход за цветниками из однолетних растений в июне | 100м2 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1 | 2 604,73 | 2 604,73 |
| 5.12 | Уход за цветниками из однолетних растений в июле | 100м2 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1 | 5 449,88 | 5 449,88 |
| 5.13 | Уход за цветниками из однолетних растений в августе | 100м2 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1 | 3 088,66 | 3 088,66 |
| 5.14 | Уход за цветниками из однолетних растений в сентябре | 100м2 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1 | 338,60 | 338,60 |
| 5.15 | Уход за цветниками из однолетних растений в октябре | 100м2 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1 | 1 111,68 | 1 111,68 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 107 549,07 |
| 6 | Сквер им.П.Морозова | м2 | 24 072,00 |  |  |  |  |  | 190 167,96 |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. (183сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний и осенний периоды с вывозом мусора. | 100м2 | 167,64 |  | 167,64 |  | 2 | 111,38 | 37 343,49 |
| 6.2 | Ежедневная очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 | 32,00 |  | 32,00 |  | 181 | 2,97 | 17 202,24 |
| 6.3 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора (1р. в 5сут) | 100м2 | 135,64 |  | 135,64 |  | 37 | 2,97 | 14 905,48 |
| 6.4 | Кошение газонов | 100м2 | 32,00 |  | 32,00 |  | 3 | 276,24 | 26 519,04 |
| 6.5 | Кошение газонов | 100м2 | 120,94 |  | 120,94 |  | 2 | 276,24 | 66 816,93 |
| 6.6 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 14,00 |  | 14,00 |  | 1 | 524,09 | 7 337,26 |
| 6.7 | Уход за цветниками из однолетних растений в июне | 100м2 | 0,14 |  | 0,14 |  | 1 | 2 604,73 | 364,66 |
| 6.8 | Уход за цветниками из однолетних растений в июле | 100м2 | 0,14 |  | 0,14 |  | 1 | 5 449,88 | 762,98 |
| 6.9 | Уход за цветниками из однолетних растений в августе | 100м2 | 0,14 |  | 0,14 |  | 1 | 3 088,66 | 432,41 |
| 6.10 | Уход за цветниками из однолетних растений в сентябре | 100м2 | 0,14 |  | 0,14 |  | 1 | 338,60 | 47,40 |
| 6.11 | Уход за цветниками из однолетних растений в октябре | 100м2 | 0,14 |  | 0,14 |  | 1 | 1 111,68 | 155,64 |
| 6.12 | Удаление поросли у взрослых деревьев с вывозом сучьев и травы. | шт | 278 |  | 278 |  | 1 | 3,83 | 1 064,74 |
| 6.13 | Очистка площади сквера от кустарника и мелколесья с вывозом веток | 100м2 | 15,50 |  | 15,50 |  | 1 | 1 110,69 | 17 215,69 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 190 167,96 |
| 7 | Сквер им. Мичурина | м2 | 12 400,00 |  |  |  |  |  | 44 114,74 |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. (183сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний и осенний периоды с вывозом мусора. | 100м2 | 120,00 |  | 120,00 |  | 2 | 111,38 | 26 731,20 |
| 7.2 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора (1р. в 5сут) | 100м2 | 120,00 |  | 120,00 |  | 37 | 2,97 | 13 186,80 |
| 7.3 | Кошение газонов | 100м2 | 7,00 |  | 7,00 |  | 2 | 276,24 | 3 867,36 |
| 7.4 | Удаление поросли у взрослых деревьев с вывозом сучьев и травы. | шт | 86 |  | 86 |  | 1 | 3,83 | 329,38 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 44 114,74 |
|  | Всего по контракту | м2 | 59 900,00 |  |  |  |  |  | 1 255 100,00 |

Приложение №2

к документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТУ №2.

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 						«___» _________ 2010 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол № ___ от _______2010 года) заключили настоящий муниципальный  контракт (далее – «контракт») о следующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик за установленную плату, принимает на себя обязательства  лично выполнить работу по содержанию объектов озеленения общего пользования в Орджоникидзевском  районе г. Перми.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - техническое задание,

Приложение № 2 - расчет стоимости работ,

Приложение № 3 - акт приемки выполненных работ,

Приложение № 4 - акт контрольной проверки;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ  21.12.2010 года.

2.2. Окончание производства работ 20.12.2011 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена  контракта составляет __________(_______) рублей, включая НДС, и является твердой.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы  на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.                                                                                                                                        	3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты  выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акты контрольной проверки и акты о приемке выполненных работ, представляемые до   21 числа текущего месяца; унифицированная форма КС-3 и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

3.4. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные объемы работ производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика,  и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Финансирование контракта производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта, действующему законодательству.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для  требования устранения  недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.3. В ходе контрольных проверок Заказчик может в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта производства работ. Фотодокументом является фотоснимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования и места расположения объекта, исполнителя фотоснимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени фотографирования.

4.4. В случае обнаружения  недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить  их.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.2. Вести общий журнал работ (форма КС-6) и журнал учета выполненных  работ (форма КС-6а) с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право ведения общего журнала работ, подписания актов контрольных проверок и фотодокументов. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал учета выполненных работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 3-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок устранения  недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и делать в нем письменные замечания ;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Периодичность и количество проверок определяются Заказчиком.

6.2.2. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.5. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3   контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ   Заказчик удерживает с Подрядчика пеню в размере 0,1% от общей стоимости подлежащих сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения  недостатков   Заказчик удерживает с Подрядчика пеню в размере 1% от цены ненадлежащее выполненных работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.4. Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в  размере  30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.7. За несвоевременную оплату контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение контракта.

8.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего контракта другой Стороне. Предложение о расторжении контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении контракта, либо неполучении ответа в  30 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении контракта.

8.6. Если основанием для расторжения контракта послужило существенное нарушение контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением контракта.

8.7. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25% от цены контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К контракту прилагается: Приложения указанные в п. 1.2.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т/факс 284-35-35 ИНН/КПП 5907038291/590701001 р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397. ОГРН 1085907001949 ОКПО 88061156 | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.___________________ Почтовый адрес: 614___, г. Пермь, ул. _____________ Офис____,тел. __________________________________ р/с _________________ в _________________________ ____________________________ г. Перми к/с ____________________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ ОГРН ______________ ОКПО ______________ |
| --- | --- |
| Директор ________________Н.И.Некрасов м.п. | Директор_____________(________________) м.п. |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ____ от __________________ 2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе г. Перми

- Сроки выполнения работ: с 21.12.2010г. по 20.12.2011г.

В том числе:

Зимний период: с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г.

Летний период: с 15.04.2010г. по 14.10.2011г.

2.   Перечень объектов, подлежащих содержанию:

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| зимний период с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г. |  |  |
| 1 | Бульвар по ул. Репина | 9 252 |
| 2 | Сквер по ул. Кавказская – ул. Белозерская | 5 874 |
| 3 | Сквер по ул. Вильямса | 2 100 |
| летний период с 15.04.2010г. по 14.10.2011г. |  |  |
| 1 | Бульвар по ул. Репина | 9 252 |
| 2 | Сквер по ул. Кавказская – ул. Белозерская | 5 874 |
| 3 | Сквер по ул. Вильямса | 2 100 |
| 4 | Сквер на ж.д.ст. Молодежная | 5 202 |
| 5 | Транспортная развязка на ул. Набережная (КамГЭС) | 1 000 |
| 6 | Сквер им. П. Морозова | 24 072 |
| 7 | Сквер им. Мичурина | 12 400 |
|  | Всего | 59 900 |

3.  Состав работ по операциям:

1. Зимнее содержание объектов озеленения:

- Механизированная   очистка  дорожек и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня):

Очистка дорожек и площадок от снега трактором со щеткой и ножом, уборка снега  у газонных бортов дорожек и площадок вручную с откидыванием его на газоны.

- Подсыпка обледенелой поверхности  песком: подсыпка обледенелых  дорожек и площадок песком 60 % от площади дорожек и площадок, подвоз песка, расход песка 200гр. на 100м2.

- Ручная очистка дорог и площадок с асфальтовым покрытием:   уборка рыхлого снега слоем до 10см.; уборка снега у газонных бортов дорожек с откидыванием его на газон; очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см  50% от площади;  подсыпка обледенелых  дорожек и площадок  песком  60% от площади; подвоз песка, расход песка 200гр. на 100м.

-Очистка урн от мусора с вывозом: очистка урн от снега и мусора, погрузка мусора на автомашину, вывоз мусора на свалку.

- Очистка садовых скамей от снега: сметание снега со скамей.

-Рыхление снега на газонах, образовавшегося при уборке дорожек и площадок: разбрасывание слежавшегося  снега по газону.

2. Летнее содержание объектов озеленения:

- Комплексная очистка газонов от мусора в весенний  и осенний период с вывозом мусора: очистка газонов от мусора и листвы, перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на свалку.

- Очистка газонов от мусора с вывозом мусора: очистка газонов от мусора, перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на свалку.

-Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием:

Подметание и перенос мусора, удаление сорной растительности у бордюров и очистка тротуарной плитки от травы, погрузка  в автомашину и вывоз мусора и сорной растительности на свалку.

- Подметание дорожек и площадок с асфальтовым  покрытием: Подметание и перенос мусора, удаление сорной растительности у бордюров, погрузка  в автомашину и вывоз мусора и сорной растительности на свалку.

- Кошение газона: выкашивание газонов газонной моторной косилкой, уборка скошенной травы.

- Полив газона: полив газона поливочной машиной.

-Очистка урн от мусора с вывозом: очистка урн от мусора, погрузка мусора на автомашину, вывоз мусора на свалку.

-Покраска скамеек: очистка скамеек от пыли, грязи и старой отслоившейся краски, острожка дощатых покрытий при необходимости, покраска  масляными составами за 2 раза.

-Покраска вазонов: очистка вазонов от пыли, грязи и старой краски, улучшенная покраска  масляными составами за 2 раза.

-Уход за кустарниками (колючих и не колючих) в живых изгородях:

В мае месяце - прочистка ножовкой или секатором, прополка и рыхление приствольных канавок, погрузка травы, веток  и вывоз на свалку.

В июне, июле, августе - стрижка живой изгороди, прополка и рыхление приствольных канавок, погрузка травы, веток  и вывоз на свалку.

-Уход за взрослыми деревьями: уборка поросли.

-Уход за молодыми деревьями: уборка поросли, прополка и рыхление лунок, погрузка и вывоз травы и сучьев на свалку, полив деревьев поливочной машиной.

- Очистка площади от кустарника и мелколесья: очистка площади от кустарника и поросли вручную, погрузка и перевозка порубочных остатков на свалку.

- Устройство цветников из однолетних растений: програбление поверхности после зимы с выравниванием земли  и очисткой от мусора; штыковка почвы на глубину 25 см.; разравнивание вскопанной почвы с уборкой камней и корней; полив; нанесение рисунка и посадка цветов 25 шт. на 1м2.; рыхление почвы во время посадки; погрузка и вывоз мусора на свалку.

Рисунок цветника, ассортимент растений согласовывается с заказчиком.

- Устройство цветников из однолетних растений в контейнерах: навеска контейнеров на арочные конструкции; заправка контейнеров  дренажем и растительной землей; посадка цветов 7 шт. на 1 контейнер (петуния ампельная, махровая); полив; погрузка и вывоз мусора на свалку.

-Уход за цветниками: полив растений (июнь, июль, август); рыхление почвы (июнь, июль, август); прополка цветников и уборка отцветших и погибших цветов (июль, август, сентябрь); внесение минеральных удобрений (июль); очистка цветников от стеблей и цветов, копание уплотненной почвы на глубину 20см. в цветниках;  уборка контейнеров с очисткой от земли и дренажа и перевозка на место хранения (октябрь); погрузка и вывоз сорной растительности, отцветших и погибших цветов на свалку.

4. Требования к качеству выполняемых работ:

Работы по содержанию объектов озеленения  должны выполняться в соответствии с Решением ПГД №4 от 29.01.2008г.  «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми» и требованиям настоящего муниципального контракта.

Оценка качества работ, выполненных подрядчиком, производится на основании актов контрольных проверок.

5. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ:

Зимнее содержание с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г.

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Дорожки, площадки: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки)- Толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Садовые скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. Газоны: Выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). | Удовлетворительно |
| 1. 2. 3. | Дорожки, площадки: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 2 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) - Толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Садовые скамьи, урны: не выполнена очистка от снега. Газоны: не выполнено рыхление снега, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле). | Неудовлетворительно, |
|  | Летнее содержание с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. |  |
|  | Критерии оценки качества работ | Оценка |
| 1. | Дорожки, площадки: Асфальтовое покрытие: Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки: Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Удовлетворительно |
| 1. | Дорожки, площадки: Асфальтовое покрытие: Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка сорной растительности кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки: Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно |
| 2. | Садовые скамьи, урны, вазоны: Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек, урн, вазонов. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Удовлетворительно |
| 2. | Садовые скамьи, урны, вазоны: Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек, урн и вазонов или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно |
| 3. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой весной и осенью. | Удовлетворительно |
| 3. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора весной и осенью. | Неудовлетворительно, |
| 4. | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка согласно технологии. | Отлично, |
| 4. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю. | Неудовлетворительно |
| 5. | Деревья: Отсутствует поросль у взрослых деревьев, отсутствует сорная растительность в приствольных кругах у молодых деревьев, произведено рыхление лунок и полив молодых деревьев. | Удовлетворительно |
| 5. | Деревья: Наличие поросли у взрослых деревьев и наличие сорной растительности в приствольных кругах у молодых деревьев, не выполнены рыхление и полив молодых деревьев. | Неудовлетворительно |
| 6. | Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены контейнеры, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Удовлетворительно |
| 6. | Устройство цветников из однолетних растений: Не установлены и не заправлены контейнеры, не перекопана земля в цветниках. Не соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, и не согласован с заказчиком. Посадка цветников не выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом. Посадка растения с закрытой корневой системой не выполнена в период бутонизации. Не соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Неудовлетворительно |
| 7. | Цветники из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Контейнеры убраны на хранение (в октябре). | Удовлетворительно |
| 7. | Цветники из однолетних растений: Не проведена подкормка, нарушена технология полива цветников. Присутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Контейнеры не убраны на хранение (в октябре). | Неудовлетворительно |
| 8. | Очистка площади сквера от кустарника и мелколесья: Отсутствует стволовая и кустарниковая поросль, сорная растительность между взрослыми и молодыми деревьями. Составлена и предъявлена в течение и 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей; сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно |
| 8. | Очистка площади сквера от кустарника и мелколесья: Присутствует стволовая и кустарниковая поросль, сорная растительность между взрослыми и молодыми деревьями. Не составлена и не предъявлена в течение и 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей; сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно |

При оценке «Удовлетворительно» оплата производится согласно муниципальному контракту в полном объеме.

При оценке «Неудовлетворительно» за один из видов работ в составе всего комплекса зимнего или летнего содержания оплата за данный вид работ не производится.

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

__________________  Н.И.Некрасов                       __________________

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ ____ от __________________ 2010г.

Расчет стоимости

выполняемых работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

в Орджоникидзевском районе г. Перми  период с 21.12.2010г. по 20.12.2011г.

| №п/п | Наименование объекта, операции | ед.изм. | объемы |  |  |  | Кол-во операций за период | стоимость операции | итого стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | зима |  | лето |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Бульвар по ул. Репина | м2 | 9252,00 |  |  |  |  |  | 483 593,89 |
| в т.ч. | Зимнее содержание с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г.(182сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Механизированная очистка дорожек и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня) (1раз в 2 суток) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м2 | 15,33 | 15,33 |  |  | 91 | 160,37 | 223 720,96 |
| 1.2 | Подсыпка обледенелой пов-ти песком (60% от площади дорожек и площадок) (1раз в 3сут.) | 100м2 | 9,20 | 9,20 |  |  | 61 | 21,92 | 12 301,50 |
| 1.3 | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | шт | 8 | 8 |  |  | 182 | 9,27 | 13 497,12 |
| 1.4 | Очистка садовых скамей от снега (не менее 4 раз в месяц) | шт | 8 | 8 |  |  | 24 | 3,44 | 660,48 |
| 1.5 | Рыхление снега на газонах, образовавшегося при уборке дорожек и площадок (в апреле) | 100м2 | 15,33 | 15,33 |  |  | 1 | 107,86 | 1 653,49 |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 251 833,55 |
|  | Летнее содержание с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. (183сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний и осенний периоды с вывозом мусора. | 100м2 | 72,84 |  | 72,84 |  | 2 | 111,38 | 16 225,84 |
| 1.7 | Ежедневная очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 | 72,84 |  | 72,84 |  | 181 | 2,97 | 39 156,60 |
| 1.8 | Кошение газонов | 100м2 | 72,84 |  | 72,84 |  | 4 | 276,24 | 80 485,29 |
| 1.9 | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной раст-ти у борта и с покрытия с вывозом мусора и травы. ( 1раз в 2сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м2 | 15,33 |  | 15,33 |  | 92 | 20,77 | 29 293,18 |
| 1.10 | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | шт | 8 |  | 8 |  | 183 | 8,38 | 12 268,32 |
| 1.11 | Покраска скамеек | шт | 8 |  | 8 |  | 1 | 259,85 | 2 078,80 |
| 1.12 | Покраска вазонов | шт | 6 |  | 6 |  | 1 | 242,25 | 1 453,50 |
| 1.13 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 77,00 |  | 77,00 |  | 1 | 524,09 | 40 354,93 |
| 1.14 | Уход за цветниками из однолетних растений в июне | 100м2 | 0,77 |  | 0,77 |  | 1 | 2 604,73 | 2 005,64 |
| 1.15 | Уход за цветниками из однолетних растений в июле | 100м2 | 0,77 |  | 0,77 |  | 1 | 5 449,88 | 4 196,41 |
| 1.16 | Уход за цветниками из однолетних растений в августе | 100м2 | 0,77 |  | 0,77 |  | 1 | 3 088,66 | 2 378,27 |
| 1.17 | Уход за цветниками из однолетних растений в сентябре | 100м2 | 0,77 |  | 0,77 |  | 1 | 338,60 | 260,72 |
| 1.18 | Уход за цветниками из однолетних растений в октябре | 100м2 | 0,77 |  | 0,77 |  | 1 | 1 111,68 | 855,99 |
| 1.19 | Удаление поросли у деревьев, прополка и рыхление лунок, вывоз сучьев и травы, полив деревьев (в июне, июле, августе). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | шт | 13 |  | 13 |  | 3 | 19,15 | 746,85 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 231 760,34 |
| 2 | Сквер по ул.Кавказская-ул.Белозерская | м2 | 5874,00 |  |  |  |  |  | 94 444,04 |
| в т.ч. | Зимнее содержание с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г.(182сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ручная очистка дорог и площадок с асфальтовым покрытием от снега и наледи, уборка снега у газонных бортов, подсыпка песком (60% от площади) (1 раз в 3 сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м2 | 3,64 | 1,490 |  |  | 61 | 276,62 | 25 141,99 |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 25 141,99 |
|  | Летнее содержание с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. (183сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний и осенний периоды с вывозом мусора. | 100м2 | 45,66 |  | 45,66 |  | 2 | 111,38 | 10 171,22 |
| 2.3 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора (1р.в 3сут) | 100м2 | 45,66 |  | 45,66 |  | 61 | 2,97 | 8 272,22 |
| 2.4 | Кошение газона | 100м2 | 32,36 |  | 32,36 |  | 2 | 276,24 | 17 878,25 |
| 2.5 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной раст-ти у борта с вывозом мусора и травы. (1 раз в 3 сут.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м2 | 3,64 |  | 3,64 |  | 61 | 16,66 | 3 699,19 |
| 2.6 | Удаление поросли у взрослых деревьев с вывозом сучьев и травы. | шт | 149 |  | 149 |  | 1 | 3,83 | 570,67 |
| 2.7 | Уход за кустарниками (колючих) в живых изгородях в мае | 100 мп | 2,50 |  | 2,50 |  | 1 | 4 245,16 | 10 612,90 |
| 2.8 | Уход за кустарниками (колючих) в живых изгородях в июне | 100 мп | 2,50 |  | 2,50 |  | 1 | 3 619,52 | 9 048,80 |
| 2.9 | Уход за кустарниками (колючих) в живых изгородях в августе | 100 мп | 2,50 |  | 2,50 |  | 1 | 3 619,52 | 9 048,80 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 69 302,05 |
| 3 | Сквер на ж.д.ст. Молодежная | м2 | 5 202,00 |  |  |  |  |  | 121 747,15 |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. (183сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний и осенний периоды с вывозом мусора. | 100м2 | 45,48 |  | 45,48 |  | 2 | 111,38 | 10 131,12 |
| 3.2 | Ежедневная очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 | 45,48 |  | 45,48 |  | 181 | 2,97 | 24 448,68 |
| 3.3 | Кошение газонов | 100м2 | 45,48 |  | 45,48 |  | 4 | 276,24 | 50 253,58 |
| 3.4 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной раст-ти у борта с вывозом мусора и травы.(1 раз в 3сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м2 | 3,72 |  | 3,72 |  | 61 | 16,66 | 3 780,49 |
| 3.5 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 30,00 |  | 30,00 |  | 1 | 524,09 | 15 722,70 |
| 3.6 | Уход за цветниками из однолетних растений в июне | 100м2 | 0,30 |  | 0,30 |  | 1 | 2 604,73 | 781,42 |
| 3.7 | Уход за цветниками из однолетних растений в июле | 100м2 | 0,30 |  | 0,30 |  | 1 | 5 449,88 | 1 634,96 |
| 3.8 | Уход за цветниками из однолетних растений в августе | 100м2 | 0,30 |  | 0,30 |  | 1 | 3 088,66 | 926,60 |
| 3.9 | Уход за цветниками из однолетних растений в сентябре | 100м2 | 0,30 |  | 0,30 |  | 1 | 338,60 | 101,58 |
| 3.10 | Уход за цветниками из однолетних растений в октябре | 100м2 | 0,30 |  | 0,30 |  | 1 | 1 111,68 | 333,50 |
| 3.11 | Удаление поросли у взрослых деревьев с вывозом сучьев и травы. | шт | 56 |  | 56 |  | 1 | 3,83 | 214,48 |
| 3.12 | Уход за кустарниками (не колючих) в живых изгородях в мае | 100 мп | 0,65 |  | 0,65 |  | 1 | 2 730,17 | 1 774,61 |
| 3.13 | Уход за кустарниками (не колючих) в живых изгородях в июле | 100 мп | 0,65 |  | 0,65 |  | 1 | 3 214,38 | 2 089,35 |
| 3.14 | Уход за кустарниками (не колючих) в живых изгородях в августе | 100 мп | 0,65 |  | 0,65 |  | 1 | 3 214,38 | 2 089,35 |
| 3.15 | Уход за кустарниками (колючих) в живых изгородях в мае | 100 мп | 0,65 |  | 0,65 |  | 1 | 4 245,16 | 2 759,35 |
| 3.16 | Уход за кустарниками (колючих) в живых изгородях в июне | 100 мп | 0,65 |  | 0,65 |  | 1 | 3 619,52 | 2 352,69 |
| 3.17 | Уход за кустарниками (колючих) в живых изгородях в августе | 100 мп | 0,65 |  | 0,65 |  | 1 | 3 619,52 | 2 352,69 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 121 747,15 |
| 4 | Сквер по ул. Вильямса | м2 | 2 100,00 |  |  |  |  |  | 213 483,15 |
| в т.ч. | Зимнее содержание с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г. (182сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ручная очистка дорог и площадок с асфальтовым покрытием от снега и наледи, уборка снега у газонных бортов, подсыпка песком (60% от площади) (1 раз в 3 сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м2 | 7,51 | 7,51 |  |  | 61 | 276,62 | 126 722,39 |
| 4.2 | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | шт | 8 | 8 |  |  | 182 | 9,27 | 13 497,12 |
| 4.3 | Очистка садовых скамей от снега (не менее 4 раз в месяц) | шт | 4 | 4 |  |  | 24 | 3,44 | 330,24 |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 140 549,75 |
|  | Летнее содержание с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. (183сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний и осенний периоды с вывозом мусора. | 100м2 | 11,62 |  | 11,62 |  | 2 | 111,38 | 2 588,47 |
| 4.5 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора (1р.в 2 сут) | 100м2 | 11,62 |  | 11,62 |  | 92 | 2,97 | 3 175,05 |
| 4.6 | Кошение газона | 100м2 | 11,62 |  | 11,62 |  | 4 | 276,24 | 12 839,64 |
| 4.7 | Ежедневная очистка урн от мусора с вывозом | шт | 8 |  | 8 |  | 183 | 8,38 | 12 268,32 |
| 4.8 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной раст-ти у борта с вывозом мусора и травы.(1 раз в 2сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100м2 | 7,51 |  | 7,51 |  | 92 | 16,66 | 11 510,73 |
| 4.9 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 47,00 |  | 47,00 |  | 1 | 524,09 | 24 632,23 |
| 4.10 | Уход за цветниками из однолетних растений в июне | 100м2 | 0,47 |  | 0,47 |  | 1 | 2 604,73 | 1 224,22 |
| 4.11 | Уход за цветниками из однолетних растений в июле | 100м2 | 0,47 |  | 0,47 |  | 1 | 5 449,88 | 2 561,44 |
| 4.12 | Уход за цветниками из однолетних растений в августе | 100м2 | 0,47 |  | 0,47 |  | 1 | 3 088,66 | 1 451,67 |
| 4.13 | Уход за цветниками из однолетних растений в сентябре | 100м2 | 0,47 |  | 0,47 |  | 1 | 338,60 | 159,14 |
| 4.14 | Уход за цветниками из однолетних растений в октябре | 100м2 | 0,47 |  | 0,47 |  | 1 | 1 111,68 | 522,49 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 72 933,40 |
| 5 | Транспортная развязка на ул. Набережная (КамГЭС) | м2 | 1 000,00 |  |  |  |  |  | 107 549,07 |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. (183сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора (1р.в 5сут) | 100м2 | 8,69 |  | 8,69 |  | 37 | 2,97 | 954,94 |
| 5.2 | Полив газонов | 100м2 | 8,69 |  | 8,69 |  | 4 | 244,26 | 8 490,48 |
| 5.3 | Кошение газонов | 100м2 | 8,69 |  | 8,69 |  | 4 | 276,24 | 9 602,10 |
| 5.4 | Устройство цветников из однолетних растений в контейнерах | шт | 30 |  | 30 |  | 1 | 760,36 | 22 810,80 |
| 5.5 | Уход за цветниками из однолетних растений в контейнерах в июне | шт | 30 |  | 30 |  | 1 | 4,39 | 131,70 |
| 5.6 | Уход за цветниками из однолетних растений в контейнерах в июле | шт | 30 |  | 30 |  | 1 | 9,17 | 275,10 |
| 5.7 | Уход за цветниками из однолетних растений в контейнерах в августе | шт | 30 |  | 30 |  | 1 | 5,25 | 157,50 |
| 5.8 | Уход за цветниками из однолетних растений в контейнерах в сентябре | шт | 30 |  | 30 |  | 1 | 0,70 | 21,00 |
| 5.9 | Уход за цветниками из однолетних растений в контейнерах в октябре | шт | 30 |  | 30 |  | 1 | 3,43 | 102,90 |
| 5.10 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 100,00 |  | 100,00 |  | 1 | 524,09 | 52 409,00 |
| 5.11 | Уход за цветниками из однолетних растений в июне | 100м2 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1 | 2 604,73 | 2 604,73 |
| 5.12 | Уход за цветниками из однолетних растений в июле | 100м2 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1 | 5 449,88 | 5 449,88 |
| 5.13 | Уход за цветниками из однолетних растений в августе | 100м2 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1 | 3 088,66 | 3 088,66 |
| 5.14 | Уход за цветниками из однолетних растений в сентябре | 100м2 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1 | 338,60 | 338,60 |
| 5.15 | Уход за цветниками из однолетних растений в октябре | 100м2 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1 | 1 111,68 | 1 111,68 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 107 549,07 |
| 6 | Сквер им.П.Морозова | м2 | 24 072,00 |  |  |  |  |  | 190 167,96 |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. (183сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний и осенний периоды с вывозом мусора. | 100м2 | 167,64 |  | 167,64 |  | 2 | 111,38 | 37 343,49 |
| 6.2 | Ежедневная очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 | 32,00 |  | 32,00 |  | 181 | 2,97 | 17 202,24 |
| 6.3 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора (1р. в 5сут) | 100м2 | 135,64 |  | 135,64 |  | 37 | 2,97 | 14 905,48 |
| 6.4 | Кошение газонов | 100м2 | 32,00 |  | 32,00 |  | 3 | 276,24 | 26 519,04 |
| 6.5 | Кошение газонов | 100м2 | 120,94 |  | 120,94 |  | 2 | 276,24 | 66 816,93 |
| 6.6 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 14,00 |  | 14,00 |  | 1 | 524,09 | 7 337,26 |
| 6.7 | Уход за цветниками из однолетних растений в июне | 100м2 | 0,14 |  | 0,14 |  | 1 | 2 604,73 | 364,66 |
| 6.8 | Уход за цветниками из однолетних растений в июле | 100м2 | 0,14 |  | 0,14 |  | 1 | 5 449,88 | 762,98 |
| 6.9 | Уход за цветниками из однолетних растений в августе | 100м2 | 0,14 |  | 0,14 |  | 1 | 3 088,66 | 432,41 |
| 6.10 | Уход за цветниками из однолетних растений в сентябре | 100м2 | 0,14 |  | 0,14 |  | 1 | 338,60 | 47,40 |
| 6.11 | Уход за цветниками из однолетних растений в октябре | 100м2 | 0,14 |  | 0,14 |  | 1 | 1 111,68 | 155,64 |
| 6.12 | Удаление поросли у взрослых деревьев с вывозом сучьев и травы. | шт | 278 |  | 278 |  | 1 | 3,83 | 1 064,74 |
| 6.13 | Очистка площади сквера от кустарника и мелколесья с вывозом веток | 100м2 | 15,50 |  | 15,50 |  | 1 | 1 110,69 | 17 215,69 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 190 167,96 |
| 7 | Сквер им. Мичурина | м2 | 12 400,00 |  |  |  |  |  | 44 114,74 |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15.04.2011г. по 14.10.2011г. (183сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний и осенний периоды с вывозом мусора. | 100м2 | 120,00 |  | 120,00 |  | 2 | 111,38 | 26 731,20 |
| 7.2 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора (1р. в 5сут) | 100м2 | 120,00 |  | 120,00 |  | 37 | 2,97 | 13 186,80 |
| 7.3 | Кошение газонов | 100м2 | 7,00 |  | 7,00 |  | 2 | 276,24 | 3 867,36 |
| 7.4 | Удаление поросли у взрослых деревьев с вывозом сучьев и травы. | шт | 86 |  | 86 |  | 1 | 3,83 | 329,38 |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | 44 114,74 |
|  | Всего по контракту | м2 | 59 900,00 |  |  |  |  |  | 1 255 100,00 |

.

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость содержания с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик:                                                                                                                    Подрядчик:

__________________ Н.И.Некрасов                                                                        __________________

| Приложение №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальному контракту |  |  |  |  |  |  |  |
| № ____ от __________________ 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: г. Пермь, ул. Веденеева,86а; тел/факс: 284-35-35/284-35-79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный контракт № ____ от ________________2010г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А К Т приемки выполненных работ от _________20___г |  |  |  |  |  |  |
|  | по содержанию объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  | в Орджоникидзевском районе г. Перми |  |  |  |  |  |  |
|  | отчетный период с _____ по _____ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операций, объектов | Ед. изм. | Объем | Кол-во операций за период | Единичная стоимость операции, руб | Общая стоимость за период, руб |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | Принял: |  |  |  | Сдал: |  |  |
|  | Заказчик: |  |  |  | Подрядчик: |  |  |
|  | Директор МБУ «Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
|  | Орджоникидзевского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________Некрасов Н.И. |  |  |  | ___________ |  |  |
|  | м.п. |  |  |  | м.п. |  |  |

Приложение №4

к муниципальному контракту

№ ____ от __________________ 2010г.

А К Т

контрольной проверки

________________________________________________________________________________

(наименование выполненных работ)

За период с _________ по ____________ 20___ года

________________________________________________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________ 20___ г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и__________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п./п. | Наименование объектов | Замечания | Подпись ответственного лица (Подрядчика) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Все  работы, предусмотренные Контрактом, проверены в полном объеме и замечаний к исполнению не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик							Подрядчик

___________________                                                         ___________________

Приложение № 3

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки  на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 4                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА,

ПОДАВШЕМ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

| Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

| Для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ____________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- соответствует требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного                 характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком нами уполномочен  _____________________________________________________________________________

___        (Ф.И.О., должность, контактный телефон уполномоченного лица)

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 5                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы по лоту № ______, на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ______________________________________________ Орджоникидзевского района г. Перми.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 6                                                                                                                                                                                         к документации об аукционе

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение № 7

- к документации об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 8

- к документации об аукционе

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20___ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

| М.П. |  |
| --- | --- |