Проект муниципального контракта.

Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по содержанию инженерных сооружений

г. Пермь                                                                                                    ____ ________ 2010 год

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Денисова Ильи Анатольевича, действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора от  01.10.2010 г. № 118-р (с изм.), решения конкурсной комиссии (протокол от ___.___.2010 г. № ______) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства по:

а) выполнению работ по содержанию инженерных сооружений (мосты, путепроводы, водопропускные трубы);

б) обеспечению постоянного и бесперебойного движения автотранспорта и пешеходов;

в)  обеспечению безопасности движения на инженерных сооружениях;

г) осуществлению систематического надзора за сохранностью инженерных сооружений, уведомлению Заказчика о всех случаях нанесения ущерба инженерным сооружениям, разрушений от стихийных бедствий, принятию участия в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба инженерным сооружениям  и других  нарушениях с оформлением донесения  по форме Приложения № 6.

1.2. Работы по содержанию искусственных сооружений должны осуществляться в соответствии с:

а) Приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1  – техническое задание, перечень объектов инженерных искусственных сооружений.

- Приложение № 2 – объёмы и стоимость работ по содержанию объектов инженерных искусственных сооружений на 2011 – 2012 г.г.;

- Приложение № 2.1. – объёмы и стоимость работ по содержанию объектов инженерных искусственных сооружений на 2011 – 2012 г.г. предоставляется подрядчиком вместе с подписанным контрактом.

- Приложение № 3 – условия качества выполняемых работ и снижения стоимости работ по содержанию инженерных сооружений

- Приложение № 4.1., 4.2 -  формы Отчетности (Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акт приемки выполненных работ за отчетный период по содержанию искусственных сооружений);

- Приложение № 5.1, 5.2. – форма акта оценки работы подрядного предприятия по содержанию инженерных сооружений, форма акта контрольной проверки содержания  инженерных сооружений;

- Приложение № 6 – форма Уведомления о случаях нанесения ущерба искусственным сооружениям, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях;

- Приложение № 7 – форма Предписания;

- Приложение № 8 – форма Журнала осмотра объектов содержания;

- Приложение № 9 – форма Отчета о выполненных работах за прошедшие сутки и форма Плана работ на  текущие сутки;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, технической документации, в том числе с соблюдением требований СНиП, ГОСТ.

- Существенные условия о предмете Контракта

  - Требования к качеству работ:

2.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ применяемых при выполнении работ по содержанию искусственных сооружений (далее Объекта).

2.1.2. Приступить к работам по содержанию необходимо в день начала производства работ, указанный в п.3.1. настоящего Контракта.

2.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объекте, обеспечения безопасности дорожного движения на Объекте, а также сохранности Объекта, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объекта.

2.3. Результаты выполнения работ, а также производство работ, должны обеспечивать постоянное и бесперебойное движение автотранспорта и пешеходов, чтобы не допустить перерыв в движении транспорта на Объекте на срок более 30 минут.

2.4. Работы на Объекте должны обеспечивать безопасность дорожного движения, в том числе  при производстве работ.

2.4.1. На участках, расположенных на Объекте, угрожающих безопасности движения транспорта и людей, необходимо обеспечить безопасность дорожного движения: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного движения об опасности.

2.4.2. На участках, расположенных на Объекте, требующих выполнения работ по ремонту в период, когда погодные условия не позволяют проводить работы по ремонту, необходимо принять меры по обеспечению безопасности, в том числе заложить указанные участки материалами (вид материалов согласовывается с Заказчиком) при условии обеспечения проезда, оградить аварийный участок либо принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного движения об опасности.

2.5. Работы по содержанию Объекта, требующие устранения последствий связанных с погодными условиями (снегопад, гололед) должны выполняться немедленно с момента наступления погодных условий.

2.6. При производстве работ по содержанию должна быть обеспечена сохранность Объекта, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства:

- обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства искусственных сооружений, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других  нарушениях в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения № 6 к настоящему Контракту.

2.7. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

2.8.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

2.9. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение 24 часов устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

В случае не выполнения и не устранения замечаний в течение 24 часов, по какому-либо виду работ на объекте, Заказчик снимает 100 % стоимости с данного объекта за декаду.

- Период производства работ по содержанию

3.1. Начало производства работ: 17.01.2011 г.

3.2. Окончание производства работ: 20.12.2012 г.

- Стоимость работ по содержанию и ремонту, порядок приемки и оплаты работ

4.1. Общая стоимость работ по содержанию искусственных сооружений, подлежащих выполнению определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона (на основании цены, предложенной участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта; на основании начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при признании аукциона несостоявшимся) и составляет

___________(___________________________________________________________________), без дальнейшей индексации, по годам содержания:

2011 г. -__________________(_____________________), включая НДС _____________

2012 г. -  _____________________(______________________), включая НДС _____________

4.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа.

4.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является Акт оценки работы подрядного предприятия по содержанию инженерных сооружений, Акт контрольной проверки качества работ по содержанию (Приложения № 5.1, 5.2 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 4.2. к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 4.1. к Контракту) и счет-фактура, предоставляемая Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

4.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов выполненных работ и формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

4.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

5. Сдача и приемка выполненных работ

5.1. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) совместно с Подрядчиком (уполномоченным представителем Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

5.2. Заказчик принимает выполненные работы по Контракту по состоянию на 20 число текущего месяца при условии наличия записей о выполненных работах в Общем журнале работ, а также представления по требованию Заказчика иной  исполнительной документации;

Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.3. Подрядчик обязан за 1 (один) календарный день в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче работ.

5.4. По результатам приемки работ Сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ за отчетный период и Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

Оформление данных документов обеспечивает Подрядчик. Для подтверждения данных Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить исполнительную документацию Заказчику;

Приемка документов для оплаты за выполненные и принятые работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца.

6. Обязанности и права Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок,

6.1.2. вести Журнал осмотра объектов содержания (по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Контракту) с начала производства работ до их окончания,

6.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в письменной заявке Заказчика, представлять фотодокументацию на Объект;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка,

6.1.4. ежедневно до 09:00 часов представлять Заказчику по электронной почте Отчет о выполненных работах за прошедшие сутки и План работ на текущий день, составленные по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту,

6.1.5. обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности,

6.1.6. обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба городским улицам и дорогам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства улиц и дорог,

6.1.7. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций,

6.1.8. ежедневно осуществлять осмотр Объекта, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в Журнале осмотра объектов содержания;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.

6.1.9. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности движения транспорта и людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного движения об опасности,

6.1.10. в случае проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту приостановить выполнение работ на Объекте (участке Объекта), указанном Заказчиком в уведомлении о приостановлении выполнения работ и возобновить выполнение работ на данном Объекте (участке Объекта) при получении от Заказчика уведомления о возобновлении выполнения работ по содержанию,

6.1.11. в целях своевременного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий, связанных с авариями, погодными условиями организовать дежурство в зимний период – ежедневно, круглосуточно, в летний период – в выходные и праздничные дни;

Графики дежурств ответственных представителей Подрядчика  на следующий месяц предоставляются Заказчику не позднее 20 числа текущего месяца с указанием фамилии, имени, отчества ответственных представителей, их контактных телефонов,

6.1.12. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ,

6.1.14. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объекте, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников,

6.1.15. оборудовать дорожную технику, применяемую для выполнения работ по содержанию Объекта системами спутниковой навигации (далее – Системы) в течение 60 календарных дней со дня получения уведомления Заказчика о необходимости оборудования Системой;

Системы должны иметь функциональные возможности,  позволяющие фиксировать у Заказчика местоположение техники при выполнении работ согласно настоящему Контракту, а также время и продолжительность нахождения техники на объектах содержания,

6.1.16. в случае временного прекращения производства работ по содержанию, происходящей не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ,

6.1.17. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента, когда Подрядчик узнал о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта,

6.1.18. выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки,

6.1.19. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок,

6.1.20. письменно согласовать с Заказчиком возможность привлечь к выполнению работ субподрядную организацию и представить все необходимые реквизиты привлекаемой для работ субподрядной организации,

6.1.21. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию,

6.1.22. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя,

6.1.23. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком,

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации,

6.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления внешнего благоустройства администрации города Перми,

7. Обязанности и права Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,

7.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта,

7.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ,

7.1.4. осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ,

7.1.5. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком, но не менее 3 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию Объекта по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика;

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию фиксируются выявленные недостатки работ по содержанию, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

7.2. Заказчик вправе:

    - присутствовать на объекте производства работ,

    - производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ,

    - отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества,

    - принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков,

    - производить проверку Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания,

    - осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ,

7.2.7. в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию назначить уполномоченного представителя,

7.2.8. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом,

7.2.9. принимать фотодокументацию к рассмотрению,

7.2.10. при проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение работ по содержанию Объекта (части объекта), на время выполнения указанных работ, направив уведомление об этом Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту,

Начало выполнения работ по содержанию на данном Объекте (части объекта) возобновляются на основании уведомления, направленного Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по содержанию,

7.2.11. выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию с указанием срока для устранения недостатков работ,

Предписание направляется по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении,

7.2.12. не принимать работы по содержанию и не оплачивать в случаях невыполнения Подрядчиком Плана работ, не предоставления Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации.

8. Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства, правовых актов города и нормативной документации.

8.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, а также в результате не проведение регулярного осмотра Объекта;

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

8.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, видам  и срокам их выполнения в соответствии с условиями настоящего Контракта, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, Заказчиком уменьшается стоимость и оплата работ в соответствии с условиями, установленными в Приложении № 3 к настоящему Контракту.

8.5. Данные Общего журнала работ, Журнала осмотра фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, взыскания неустойки в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

8.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с производством Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.7. При непредставлении Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации, выполненные работы по содержанию не принимаются и не оплачиваются.

8.8. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.8.1. За нарушение срока начала производства работ, установленного в п.3.1. настоящего Контракта, на Объекте Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

8.8.2. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

8.8.3. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

8.8.4. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

8.5. Заказчик за несвоевременную оплату по Контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика;

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 4 настоящего Контракта.

8.7. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

9. Действие и прекращение действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

9.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

9.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

9.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

9.7. Основаниями для расторжения Контракта являются:

9.7.1.  нарушение существенных условий о предмете Контракта, указанных в разделе 2 настоящего Контракта;

9.7.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного п.3.1. настоящего Контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию Объекта;

9.7.3. невыполнение Подрядчиком однократно условий Контракта в части сроков выполнения работ по содержанию Объекта в период наступления погодных условий (снегопад, гололед) и не выполнение в сроки, установленные Предписанием Заказчика, устранение нарушений в период наступления указанных погодных условий;

9.7.4.  невыполнение Подрядчиком однократно условий Контракта, в результате которых произошел перерыв в движении транспорта на Объекте на срок более 30 минут;

9.7.5. изменение законодательства, устанавливающие новые требования к содержанию искусственных сооружений, в случае отказа Подрядчика изменить Контракт и внести новые условия;

9.7.6. если во время выполнения работ по содержанию на Объекте станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены или не устранены недостатки работ.

9.8. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

9.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по содержанию, указанной в п.4.1 настоящего Контракта.

10. Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством РФ.

10.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения контракта

12.1. Подрядчик при заключении муниципального контракта представил обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта в виде:

_____________________________________________________________________________.

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

12.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

12.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МУ «Пермблагоустройство» л/сч 02944018111) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Денисов И.А. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от_______________№______

Условия качества выполняемых работ и снижения стоимости работ по содержанию инженерных сооружений

| Критерии оценки качества содержания мостов и путепроводов | % снижения за невыполнение работ |
| --- | --- |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, мосты и путепроводы |  |
| Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, парапеты и барьерное ограждение очищены от снега, в прилотковой части снежный накат не допускается. Проезжая часть посыпана песком без применения хлоридов. Снег должен быть вывезен за пределы сооружения в течение 72 часов после окончания снегопада. Тротуары очищены от снега и наледи до асфальта, посыпаны песком. Снег вывезен в течение 72 часов после окончания снегопада. Сброс снега с сооружений запрещен! Деформационные швы и водоотводные трубки прочищены от снега, льда и грязи. Подферменные площадки и опорные части очищены от наледи. Лестничные сходы около сооружений очищены от снега и льда и посыпаны песком в течение 12 часов после окончания снегопада. | 0% |
| Проезжая часть очищена от снежно-ледяных образований до асфальта, парапеты и барьерное ограждение очищены от снега, в прилотковой части снежный накат не более 2см на ширину до 0,5м. Снег должен быть вывезен за пределы сооружения в течение 72 часов после окончания снегопада. Не сделана ручная доработка после вывозки снега. Тротуары очищены от снега, наледи, посыпаны песком, снег вывезен в течение 72 часов после окончания снегопада. Деформационные швы прочищены от снега, льда и грязи. Подферменные площадки и опорные части очищены от наледи. Лестничные сходы около сооружений очищены от снега и льда и посыпаны песком в течение 12 часов после окончания снегопада. Снижение производится по виду работ выполненному с нарушением. | 10% |
| Проезжая часть и тротуары очищены, допускается ровный (без колеи) снежный накат до 3см. Снег вывезен за пределы сооружения более чем через 72 часа после окончания снегопада. Лестничные сходы имеют ровную поверхность, обработаны песком. Деформационные швы очищены. Тротуары очищены от свежего снега, есть наледь, уплотненный снег. Снижение производится по виду работ выполненному с нарушением. | 30% |
| Проезжая часть и тротуары в снежно-ледяном накате, нет обработки песком. Снег вывезен после снегопада более чем через 96 часов после окончания снегопада. Лестничные сходы и деформационные швы не прочищены. Тротуары не очищены от снега, есть наледь, уплотненный снег. Снижение производится по виду работ выполненному с нарушением. | 100% |
| Ликвидация скользкости проводится в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 |  |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, водопропускные трубы |  |
| Прочищены подходы и подъезды к входному и выходному отверстиям в течение всего месяца, водоток не затруднен посторонними предметами и наледью. Снижение производится по виду работ выполненному с нарушением. | 0% |
| В русле присутствуют крупные предметы, не затрудняющие водоток, подходы и подъезды к входному и выходному отверстиям прочищены Снижение производится по виду работ выполненному с нарушением. | 10% |
| Водоток частично затруднен, подпора воды нет, подходы и подъезды к входному и выходному отверстиям прочищены. Снижение производится по виду работ выполненному с нарушением. | 30% |
| Подходы и подъезды к входному и выходному отверстиям не очищены, наледь перед входным оголовком, отверстие трубы забито льдом. Снижение производится по виду работ выполненному с нарушением. | 100% |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, пешеходные лестницы и мосты |  |
| Ступени, площадки и подходы очищены от снега и наледи до основания, обработаны песком. Снег складирован вдоль прохода в кучи, либо валы. Работы выполнены в течение 6 часов после окончания снегопада. Снижение производится по виду работ выполненному с нарушением. | 0% |
| Ступени, площадки и подходы очищены от снега и наледи до основания, обработаны песком. Снег складирован вдоль прохода в кучи, либо валы. Работы выполнены в течение 12 часов после окончания снегопада. Снижение производится по виду работ выполненному с нарушением. | 10% |
| Ступени, площадки и подходы очищены, имеют ровную поверхность, обработаны песком. Снег складирован вдоль прохода в кучи, либо валы. Работы выполнены более чем за 12 часов после окончания снегопада. Снижение производится по виду работ выполненному с нарушением. | 30% |
| Ступени, площадки и подходы не очищены, не обработаны песком. Работы не выполнялись. Снижение производится по виду работ выполненному с нарушением. | 100% |
| ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, мосты и путепроводы, водопропускные трубы |  |
| Все элементы сооружений содержатся в соответствии с нормативной документацией по обеспечению безопасности движения и сохранности самих сооружений. Внешний вид сооружений не вызывает замечаний. Нет замечаний инспекции по судоходству по содержанию судоходной сигнализации (Камский мост). | 0% |
| Мойка, подметание проезжей и прилотковой части выполняется ежедневно. Уборка и вывозка грязи у борта не реже 1 раза в 7 дней. Уборка тротуаров и лестничных спусков выполняется ежедневно. Мойка барьерных и перильных ограждений выполняется не реже 1 раза в 14 дней. Имеются незначительные замечания по чистоте очистки. Два замечания инспекции по судоходству по содержанию судоходной сигнализации (Камский мост). Снижение производится по виду работ выполненному с нарушением. | 10% |
| Мойка, подметание проезжей и прилотковой части выполняется ежедневно. Уборка и вывозка грязи у борта реже 1 раза в 7 дней. Уборка тротуаров и лестничных спусков выполняется ежедневно. Мойка барьерных и перильных ограждений выполняется реже 1 раза в 14 дней. Имеются замечания по чистоте очистки. Три замечания инспекции по судоходству по содержанию судоходной сигнализации (Камский мост). Снижение производится по виду работ выполненному с нарушением. | 30% |
| Работы по содержанию не выполнялись в течение месяца Снижение производится по виду работ выполненному с нарушением. | 100% |
| ОСМОТРЫ СООРУЖЕНИЙ |  |
| В течение всего календарного года производятся: постоянный надзор, периодический и специальные осмотры сооружений. Журналы наблюдений и мостовые книги ведутся в соответствии с требованиями нормативной документации. | 0% |
| Замечаний по наблюдению нет, записи в журналах наблюдений и мостовых книгах не подписаны непосредственным производителем работ и руководителем. | 10% |
| Замечания по проведению наблюдений, записи в журналах ведутся не регулярно. | 30% |
| Наблюдения в течение месяца не проводились. Журналы наблюдений и мостовые книги не ведутся. | 100% |

Заказчик на основании актов контрольных проверок (не менее 3-х раз в месяц), сведений, предоставляемых районными администрациями, ГИБДД  подводит итоги работы Подрядчика за отчетный период  времени ( месяц).

Подрядное предприятие в течение 24 часов обеспечивает ликвидацию последствий аварии, связанных с функционированием подземных коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь, жидкости и пр.). Обеспечивает безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ликвидации последствий аварий подземных коммуникаций, колодцев,  осуществляют, в необходимых случаях, установку ограждений и соответствующих дорожных знаков.

Директор МУ «Пермблагоустройство»  Денисов И.А.  _____________(____________)

Подрядчик (должность) ____________________(расшифровка)

Формы отчетности

Приложение  4.1.

к муниципальному  контракту

от_______________ № ___

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МУ |  |  |  |  |  |
|  | «Пермлагоустройство» |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
|  | М.П. | должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение № 4.2

к муниципальному контракту

от__________________№___

Заказчик: МУ «Пермблагоустройство»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №        от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию инженерных сооружений

| № п/п | Наименование сооружений | Параметры. | Габарит | Площадь | Стоимость работ руб с НДС |  | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за ед. изм | Всего |  |  |
|  |  | ------- | -------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | … | ------- | -------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Итого | ------- | -------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Общий процент снижения | ------- | -------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  |  | ------- | -------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | Всего по акту с НДС | ------- | -------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | в том числе без НДС | ------- | -------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |
|  | НДС | ------- | -------- | -------- | ------------- | -------------------- | -------------- | --------------- |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик Директор МУ «Пермблагоустройство»  _____________(И.А. Денисов)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 5.1

к муниципальному контракту

от__________________№___

# А К Т

оценки работы подрядного предприятия по содержанию

инженерных сооружений на территории г. Перми.

за ____________________ 20___ г

(месяц )

по ____________________

( наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд ________ ( декада) | 2 объезд ________ ( декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик Директор МУ «Пермблагоустройство»  _____________(Денисов И.А.)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 5.2

к муниципальному контракту

от__________________№___

А К Т

контрольной проверки содержания  инженерных сооружений          _____________ 20__ г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________20__ г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик Директор МУ «Пермблагоустройство»  _____________(Денисов И.А.)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

от__________________№___

УВЕДОМЛЕНИЕ

о случаях нанесения ущерба инженерным сооружениям

1. Наименование виновного лица в случае наличия (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик Директор МУ «Пермблагоустройство»  _____________(Денисов И.А.)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

от ______________  № ______

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные недостатки и нарушения работ по содержанию искусственных сооружений, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:

Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик Директор МУ «Пермблагоустройство»  _____________(Денисов И.А.)

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

Приложение № 8                                                                                                                                                                                                            к муниципальному контракту

от_______________    № ____

Журнал осмотра объектов содержания ________

| № п/п | Дата проведения осмотра | Время проведения осмотра | Наименование объекта |  | Выявленные дефекты | Подпись лица, проводившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                     ПОДРЯДЧИК:

______________________Подпись/ расшифровка                                                    ___________________  Подпись/ расшифровка

м.п.                                                                                                                                                                м.п.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от_______________ № ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ выполненных работ за _____________, ПЛАН работ на ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по содержанию искусственных сооружений________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о выполненных работах за сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План на __________(дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объектов | Ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполненные работы |  |  |  | Ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемые мероприятия |
|  | Наименование техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во чел. |  | вывезено мусора, м3 | вывезено снега, тн | обработано ПГМ, тн | другие работы | Наименование техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во чел. |  |  |
|  | КДМ |  | погрузчик |  | снегопогрузчик |  | автогрейдер |  |  | грузовые автомобили |  | газели |  | МТЗ |  |  |  |  |  |  |  | КДМ |  | погрузчик |  | снегопогрузчик |  | автогрейдер |  | грузовые автомобили |  | газели |  | МТЗ |  |  |  |  |
|  | н | д | н | д | н | д |  | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д |  |  |  |  | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Всего | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| Выход техники ночь (факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход техники ночь (план на__________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход техники день (план на__________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |