|  | УТВЕРЖДАЮ Директор Муниципального Бюджетного учреждения «Благоустройство Ленинского района» _________________ С.В. Пивнев « ____ » _________ 2010 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по cодержанию объектов озеленения общего пользования в период с 01.01.2011г. по 20.12.2012г.

г.Пермь, 2010 год

Содержание

1.Инструкция участникам размещения заказа					                   3 - 13

2.Приложения:										       14-83

- Техническое задание								                   14-20

- Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе		        21

- Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в

аукционе										         22

- Сведения о качестве работ выполняемых работ					         23

- Договор залога									         24-26

- Правила проведения открытого аукциона						         27-32

- Уведомление об отзыве на участие в аукционе					         33

- Запрос о разъяснении положений документации об аукционе			         34

- Проекты муниципальных контрактов по лотам № 1,2,3 		                     	         35-83

|  | Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
|  | I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
|  | Наименование |  | МБУ «Благоустройство Ленинского района» |
|  | Место нахождения |  | г. Пермь, ул. Кирова,61 |
|  | Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Кирова,61 |
|  | Адрес электронной почты |  |  |
|  | Контактный телефон |  | 235-28-24 |
|  | Контактное лицо |  | Хозяшева Нелли Анатольевна |
|  | II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
|  | Предмет аукциона |  | Содержание объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района в период с 01.01.2011г по 20.12.2012г |
|  | Предмет муниципального контракта |  | Лот №1 - Содержание объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района, указанном в Лоте № 1 Лот№2 - Содержание объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района, указанном в Лоте № 2 Лот №3 - Содержание объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района, указанном в Лоте № 3 |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  | № лотов по п/п; Начальная (максимальная) цена; 2011; 2012. 1; 9 996 990,00; 4 812 140,00; 5 184 850,00. 2; 5 095 600,00; 2 456 900,00; 2 638 700,00. 3; 5 832 400,00; 2 812 150,00; 3 020 250,00. |
|  | Объем выполняемых работ |  | Полный перечень и объемы работ определенны техническим заданием Заказчика - Приложение № 1 к документации об аукционе. |
|  | Требования к выполняемым работам |  | Согласно приложения № 11 контракта |
|  | Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ по лотам №1-№2 -г. Пермь, Ленинский район Перечень объектов по лотам указан в приложении № 1 к документации об аукцион. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми. При выполнении работ должны соблюдаться общие требования к содержанию мест массового отдыха населения города Перми согласно приложению № 11 к контракту; Начало производства работ: 01.01.2011г Окончание производства работ: 20.12.2012г |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является Акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения (Приложение № 5 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 4.2. к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 4.1. к Контракту) и счет-фактура, предоставляемая Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным. Оплата по муниципальному контракту, заключенному по итогам аукциона по каждому лоту, производится перечислением денежных средств на расчётный счет Подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается |
|  | Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
|  | Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона по каждому лоту. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объёмов работ и иных условий исполнения муниципального контракта. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. Цена контракта по каждому лоту должна включать в себя: Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа; Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю - российский рубль |
|  | Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
|  | III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
|  | При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  |  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  |  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  |  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  |  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
|  | Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  |  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2 |  |
|  |  | Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе в соответствии с Приложениями № 3 |  |
|  |  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  |  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |
|  |  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  |  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  |  | Сведения о качестве выполняемых работ в соответствии с приложением № 4. |  |
|  |  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в аукционе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого аукциона: «извещение №_ от __.__.20__» и номер лота: «лот №_», по которому вносится обеспечение. В случае если аукцион не разделен на лоты, в графе платежного поручения «Назначение платежа» номер лота не указывается. |  |
|  | Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в соответствии с приложениями к настоящей документации в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
|  | Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, |  | Описание предлагаемых к выполнению работ, являющихся предметом аукциона по каждому лоту, осуществляется участником размещения муниципального заказа исходя из требований, предусмотренных техническим заданием Заказчика (приложение № 1) Внесение изменений в состав и объемы работ, предусмотренные техническим заданием Заказчика, не допускается. |
|  | V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Лот № 1 — 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 499 849 рублей 50 копеек Лот № 2 —5 %, начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 254 780 рублей 00 копеек Лот № 3 —5 %, начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 291 620 рублей 00 копеек |
|  | Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «03» декабря 2010г. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. В случае не предоставления обеспечения заявки или предоставления обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе. |
|  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации г.Перми (МБУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352). ИНН; 5902293629. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № __ А от __.__.20__, лот № _. |
|  | VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
|  | Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме документа в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
|  | Место подачи заявок на участие в аукционе |  | 614000, г. Пермь, ул. Кирова,61, кабинет № 8 |
|  | Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «13» ноября 2010г. |
|  | Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «03» декабря 2010г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
|  | VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
|  | Порядок отзыва заявок |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. - Внесение изменений в заявки на участие в аукционе не допускается. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 7). |
|  | - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
|  | Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 8), запрос заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. |
|  | Дата начала предоставления разъяснений |  | «12» ноября 2010г. |
|  | Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «26» ноября 2010г. |
|  | - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
|  | Место начала рассмотрения |  | - 614000, г. Пермь, ул. Кирова,61 |
|  | День начала рассмотрения |  | - «03»декабря 2010г. |
|  | Время начала рассмотрения |  | - 10:00(время местное) |
|  | - X. Проведение аукциона |  |  |
|  | Место проведения аукциона |  | - 614000, г. Пермь, ул. Кирова,82, зал заседаний. |
|  | Дата проведения аукциона |  | - «16»декабря 2010г. |
|  | Время проведения аукциона |  | - 11:00(время местное) |
|  | Порядок проведения аукциона |  | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 6 к документации об аукционе). |
|  | - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
|  | Порядок заключения муниципального контракта |  | - 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. - 2) В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - 3) В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. |
|  | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта |  | - Указанный срок должен составлять не менее чем десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) и не более чем двадцать дней. - В случае, если участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт (победитель аукциона), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта такой участник аукциона (победитель аукциона) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
|  | - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
|  | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - Лот № 1 - 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 499 849 рублей 50 копеек - Лот № 2 - 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 254 780 рублей 00 копеек - Лот № 3 - 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 291 620 рублей 00 копеек - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
|  | Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт. |
|  | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальные контракт, по каждому лоту отдельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 7 (семи) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. - В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
|  | Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), указание в качестве принципала поставщика (исполнителя, подрядчика) по муниципальному контракту, указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной), банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Целесообразно устанавливать срок действия гарантии (дату или период), который на 15 (Пятнадцать) календарных дней (минимум) превышает срок действия муниципального контракта (включая срок предоставления гарантийных обязательств), банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком поставки (выполнения работ, оказания услуг), поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) в полном объеме, поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) надлежащего качества, своевременное устранение дефектов товара (выполнения работ, оказания услуг), своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - акт о передаче подрядчику (исполнителю) документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по контракту (с указанием конкретных документов в случае, если муниципальным контрактом предусмотрены такие документы). - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности, 3) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации или страховой компании (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
|  | Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя заказа действует иное лицо, необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. |
|  | Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г.Перми (МБУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352). ИНН; 5902293629. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения муниципального контракта ( извещение № __ от «__» ______лот № ___). Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 5 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 5 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 5 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 5 к документации об аукционе.. |

|  | Приложение № 1. К документации об аукционе. Объемы по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района. Лот № 1. |
| --- | --- |
| № п/п. | Наименование объекта | Категория содержания | Общая площадь объекта | Газоны | Дороги, площадки, дорожки |  |  |  |  |  |  | Тротуары примык.к объекту (зимн.сод.) | Урны |  | Скамьи |  | Лест- ницы | Памятники | Цветники (устройство) |  |  | Содержание цветников |  | Содержание кустарников |  | оформление цветника мраморной крошкой | содержание деревьев | Содержание контейнеров |
|  |  |  |  |  |  | Летнее содержание |  |  |  | Зимнее содержание |  |  |  | Летнее сод. | Зимн.сод. | Летнее содерж. | Зимн.сод. |  |  | Из однолетников | Из многолетников | Из ковровых (бегония)- летнее и к 9 Мая ( 395м2+ 120м2) | Из однолетн. | Из многолетн. | Одиночн. и в группах | В живой изгор. |  | Санитарная обрезка |  |
|  |  |  |  |  | Площадь газона | цемен.-бетон. Покрытие | ПГС | плит. покр. | асф. покр. | Ручная очистка | Механизир. очистка | ручн.+мех оч. | Механизир. очистка | Колич. | Колич. | Колич. | Колич. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | шт. | шт. | шт. | шт | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | шт. | шт |
| 1 |  | Сквер по улице Ленина, с цветочным оформлением к 9 Мая | 1 | 54680,9 | 38598,5 |  |  | 3222 | 10713 | 284 | 5993 | 1407 |  | 19 | 9 | 18 |  | 23,7 | 92,3 | 822 | 160 | 120 | 822 | 300 | 83,2 | 825,8 |  | 30 | 2 |
| 2 |  | Сквер у Драмтеатра (в т.ч. лестницы) | 1 | 42854,8 | 16452,2 | 3533,6 | 34,6 | 13320 | 7830,5 | 57,5 | 6500 | 545 |  | 24 | 24 | 21 | 21 | 879,6 |  | 343 |  | 145,6 | 488,4 |  | 125 | 190,9 | 25 | 25 | 2 |
| 3 |  | Газоны на транспортной развязке по ул. Ленина (с ул.Попова) | 1 | 4007,7 | 3183,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  | 380 |  | 15 | 429 |  |  |  |
| 4 |  | Придорожный газон по ул. Ленина от Комсомольского проспекта до ул. Крисанова | 1 | 5690 | 4790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 5 |  | Цветник по ул. Ленина (контейнеры, тип змейка) | 1 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Цветник по ул. Ленина (эспланада, вертикальное озеленение) | 1 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Панно в сквере у Драмтеатра | 1 | 34,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,7 | 34,7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Озеленение по ул. Ленина, ул. Сибирской (цветочные контейнеры) | 1 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Газоны на откосе по ул.Петропавловской (верхние крутые и пологие откосы с Живой изгородью, в т.ч лестницы) | 1 | 52318,3 | 35593,7 |  |  |  | 14042 |  | 3930 | 3938 | 1827 |  |  |  |  | 376,2 |  |  |  | 70 | 70 | 300 | 1396,9 | 539,5 |  | 6 |  |
| 10 |  | Газоны на откосах по ул. Попова от ул. Орджоникидзе до ул.Петропавловской | 1 | 7193,9 | 7193,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |

Объемы по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района. Лот №2

| № п/п | Наименование объекта | Категория содержания | Общая площадь объекта | Газоны | Дороги, площадки, дорожки |  |  |  |  |  |  | Урны |  | Скамьи |  | Лестницы | Памятники | Цветники (устройство) |  | Содержание цветников |  | Содержание кустарников |  | Содержание деревьев |  | Содержание контейнеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Летнее содержание |  |  |  | Зимнее содержание |  |  | Летнее сод. | Зимн.сод. | Летнее содерж. | Зимн.сод. |  |  | Из однолетников | Из ковровых (бегония) | Из однолетн. | Из многолетн. | Одиночн. и в группах | В живой изгор. | Оформл. приствольного круга | санит. Прочистка |  |
|  |  |  |  | Площадь газона | цемен.-бетон. Покрытие | ПГС | плит. покр. | асф. покр. | Ручная очистка | Механизир. очистка | ручн.+мех оч. | Колич. | Колич. | Колич. | Колич. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | шт. | шт. | шт. | шт | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | шт. | шт. | шт. |
| 1 | Бульвар по Комсомольскому проспекту от ул.Орджоникидзе до ул.Пушкина | 1 | 9619,6 | 4630,4 |  |  | 3375,5 |  | 68 |  | 3307,6 | 101 | 101 | 54 | 54 | 132,8 |  |  |  |  |  |  | 1480,9 |  | 35 | 3 |
| 2 | Верхняя часть набережной р.Кама (включая содержание лестницы) | 2 | 24420,7 | 18812,7 | 140,4 | 10,8 |  | 4799,5 |  | 1844 |  | 6 | 6 |  |  | 657,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| 3 | Сквер в кварталах 68,69 | 1 | 40404,3 | 32817,4 |  |  |  | 7586,9 |  | 1046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 4 | Сквер Разгуляйский | 1 | 6886,9 | 4156 |  |  | 1838,3 | 641,3 | 384 | 537 | 1558 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 36,3 | 157,3 |  | 157,3 |  |  | 44,7 | 12 | 12 |  |
| 5 | Придорожные газоны по ул. Попова | 1 | 6500 | 5344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 1076 | 35 |  |  |
| 6 | Аллея Памяти по ул. Большевистской | 1 | 3092,9 | 2419,3 | 96,8 |  | 302,9 | 89,6 |  |  | 331,9 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 154,3 |  | 12 |  |
| 7 | Газон на транспортной развязке у Центрального рынка | 1 | 3954,1 | 3954,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Объемы по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района. Лот №3. |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Категория содержания | Общая площадь объекта | Газоны | Дороги, площадки, дорожки |  |  |  |  |  |  | Тротуары примык.к объекту (зимн.сод.) | Урны |  | Скамьи |  | Лестницы | Памятники | Цветники (устройство) |  | Содержание цветников |  | Содержание кустарников |  | Деревья санит. Обрезка |
|  |  |  |  |  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | Летнее сод. | Зимн.сод. | Летнее содерж. | Зимн.сод. |  |  | Из однолетников | Из ковровых (бегония) | Из однолетн. | Из многолетн. | Одиночн. и в группах | В живой изгор. |  |
|  |  |  |  | Площадь газона | цемен.-бетон. Покрытие | ПГС | плит. покр. | асф. покр. | Ручная очистка | Механизир. очистка | ручн.+мех оч. | Механизир. очистка | Колич. | Колич. | Колич. | Колич. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | шт. | шт. | шт. | шт | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | шт. |
| 1 | Нижняя часть набережной от Речного вокзала до грузового порта (включая откосы до отвода железной дороги) | 1 | 95587,3 | 62432,8 | 9871,3 | 5670,9 | 263,5 | 16869 | 60 | 10245 | 2576 |  | 32 | 30 | 33 | 33 | 389,6 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 2 | Сад им. Н.В. Гоголя | 1 | 13146,8 | 6694,9 | 339,4 |  | 417,3 | 5695,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 3 | Сквер у Свято-Троицкого Кафедрального собора | 1 | 1759 | 1646 |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 4 | Сквер им. Парижских коммунаров | 2 | 2953,4 | 2268,3 |  |  |  | 685,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 5 | Сад им. Любимова | 2 | 11750,8 | 8194,9 |  | 662,2 | 873,5 | 1834,2 |  |  | 2192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  | 25 |
| 6 | Сад им. Декабристов | 1 | 13293,5 | 11106,5 |  |  | 476,9 | 1710,1 | 8 |  | 1395 |  | 11 | 11 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

| Наименование открытого аукциона |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п.

Приложение № 4

к документации об аукционе

Сведения о качестве выполняемых работ

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает выполнить работы по лоту № _______, на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе.

Качество выполняемых работ будут (будет) полностью соответствовать требованиям документации об аукционе.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________2010 года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 2010 г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение № 6

к документации об аукционе

Правила проведения открытого аукциона

Правила регистрации участников аукциона или их представителей

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (далее – доверенность).

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность на осуществление действий от имени участника аукциона должна  быть заверена печатью участника аукциона и подписана руководителем участника аукциона или уполномоченным этим руководителем лицом.

Рекомендуется отражать полномочия путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает присутствовать на аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)», а также содержать образец подписи лица, которому выдана доверенность. Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящих Правил, считаются не явившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящими Правилами.

Правила проведения открытого аукциона

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией. Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта,

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг),

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

4. Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

5. Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

6. Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

7. Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

8. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

9. Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

10. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены.

11. В случае отсутствия предложений со стороны участников аукциона по объявленной цене контракта (лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», указанная цена контракта (лота) объявляется аукционистом 3 раза.

12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

13. Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

14. Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.18-19 настоящих Правил, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

16. Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

17. В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только аукционисту.

18. При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

19. При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

20. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

21. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

22. После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

23. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

24. В случае если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящих Правил до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

25. В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ.

26. В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.24 настоящих Правил, муниципальный контракт не заключается.

27. После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

Приложение №7

к документации об аукционе

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Сведения о заявке на участие в открытом аукционе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

к документации об аукционе

Запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения документации об аукционе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О

Приложение  № 9

к документации об аукционе

№ __ от « __» ___________ 2010 г.

Проект

Муниципальный контракт  № ____

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

г. Пермь                                                                                                        «__»  _____________  2010 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________________, действующего  на основании___________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от «__» _________2010г. №___), заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту  Подрядчик обязуется систематически  выполнить работы по содержанию и благоустройству объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района г. Перми, на объекте 1, 2 категории по среднему уровню (далее – Объект) указанном в ЛОТе № ____ с осуществлением постоянного надзора за сохранностью зеленых насаждений, дорожек, вспомогательных сооружений и малых архитектурных форм, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями контракта.

1.2. Работы по содержанию и благоустройству объектов озеленения общего пользования (далее работы) в результате их исполнения должны обеспечивать:

- ежедневное состояние элементов благоустройства на Объекте в соответствии с требованиями к Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования  на территории города Перми, указанных в приложении № 11 к настоящему контракту.

1.3. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а)  приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1  - перечень Объектов, указанных в ЛОТе № ______ с указанием объема работ;

- Приложение № 2 – стоимость выполнения работ по месяцам на _____год ;

- Приложение № 2.1. – стоимость выполнения работ на 2011год, 2012год

- Приложение № 3 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования;

- Приложение № 3.1 – Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования;

- Приложения № 4.1, 4.2,– формы Отчетности (Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акт приемки выполненных работ за отчетный период по содержанию объектов озеленения общего пользования)

- Приложение № 5 – форма Акта контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования ;

- Приложение № 5.1 – форма Акта контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования ;

- Приложение № 6 – форма Уведомления о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования, о других нарушениях;

- Приложение № 7 – форма Предписания;

- Приложение № 8 – форма Графика погашения аванса;

- Приложение № 9 – форма Журнала осмотра объектов содержания;

- Приложение № 10 – форма Отчета о выполненных работах за прошедшие сутки

- Приложение № 11 – Общие требования к содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми,

- Приложение № 12 – образец приказа о назначении уполномоченного представителя

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, технической документации, в том числе с соблюдением требований СНиП, ГОСТ, СанПиН, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации и Правил благоустройства и содержания территорий в г. Перми.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:        «01» января 2011 г.

2.2. Окончание производства работ:  «20» декабря 2012 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ по содержанию и благоустройству объектов озеленения, подлежащих выполнению в период с 01 января 2011г. по  20 декабря 2012г. включительно, определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона, (а также возможно на основании цены, предложенной участником аукциона,  сделавшим последнее предложение по цене Контракта, либо на основании начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при признании аукциона несостоявшимся) и составляет в целом ______________

___________________________________ рублей ____ копеек, включая НДС (без учета НДС), в том числе по годам:

___________________________ руб.____коп. с учетом (без учета НДС) в 2011г.;

___________________________руб.____коп. с учетом (без учета НДС) в 2012г.;

Обозначенные стоимости работ являются фиксированными и не подлежащими дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является Акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения (Приложение № 5 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 4.2. к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 4.1. к Контракту) и счет-фактура, предоставляемая Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Акты оформляются за период работы Подрядчика с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего (отчетного) месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

3.6. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

3.7. Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс в размере 10 % от годовой стоимости работ по содержанию указанной в п.3.1. настоящего Контракта текущего года с последующим зачетом данной суммы при расчетах за принятые Заказчиком работы;

Аванс в размере 10 % от годовой стоимости текущего года, указанной в п.3.1. Контракта, погашается в соответствии с Графиком погашения аванса, составленного по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Контракту.

4. Качество работ.

4.1. Требования к качеству работ:

4.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ, СанПиН, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации и Правил благоустройства и содержания территорий в г. Перми.

4.1.2. При выполнении работ должны соблюдаться Общие требования к содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми, согласно Приложению № 11 к настоящему Контракту;

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное состояние элементов благоустройства Объекта в соответствии с требованиями к Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования  на территории города Перми, указанных в приложении № 11 к настоящему контракту.

4.1.3. При производстве работ должны использоваться качественные материалы:

- обязательно наличие сертификатов на качество семенной и посадочный материал, вносимых в почву удобрений.

4.1.4. По результатам проверок за несоблюдение требований к выполнению работ, за несоответствие состояния элементов Объекта Показателям состояния элементов благоустройства объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, установленным в Приложении № 11 к настоящему Контракту, выставляется оценка качества работ по содержанию и ремонту Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 3 к настоящему Контракту.

4.1.5. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию и ремонту Объекта оценка качества работ составит 2,5 балла и ниже работы по содержанию и ремонту за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются;

4.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объекте, а также сохранности Объекта, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объекта с фиксацией журнале осмотра объектов озеленения общего пользования.

4.3. Работы по содержанию Объекта, требующие устранения последствий связанных с погодными условиями (снегопад, гололед) должны выполняться немедленно с момента наступления погодных условий.

4.4. При производстве работ по содержанию должна быть обеспечена сохранность Объекта, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства:

обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства объектов озеленения, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других  нарушениях в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения № 6 к настоящему Контракту.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок,

5.1.2. вести Общий журнал работ (согласно Типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а), Журнал осмотра объектов содержания (по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту) с начала производства работ до их окончания,

5.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в письменной заявке Заказчика, представлять фотодокументацию на Объект;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка,

5.1.4. обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности,

5.1.5. обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба элементам объектов внешнего благоустройства,

5.1.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций,

5.1.7. ежедневно осуществлять осмотр Объекта, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в Журнале осмотра объектов содержания;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.

5.1.8. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности движения людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности,

5.1.9. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ,

5.1.10. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объекте, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников,

5.1.11. в случае временного прекращения производства работ по содержанию, происходящей не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ,

5.1.12. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию , письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента, когда Подрядчик узнал о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта,

5.1.13. выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки,

5.1.14. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок,

5.1.15. письменно согласовать с Заказчиком возможность привлечь к выполнению работ субподрядную организацию и представить все необходимые реквизиты привлекаемой для работ субподрядной организации,

5.1.16. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию ,

5.1.17. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя,

5.1.18. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком,

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации,

5.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию и ремонту с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,

6.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта,

6.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ,

6.1.4. осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ,

6.1.5. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения по форме согласно Приложению № 5, к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика;

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования фиксируются выявленные недостатки работ по содержанию, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, либо заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.2. Заказчик вправе:

    - присутствовать на объекте производства работ,

    - производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ,

    - отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества,

    - принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков,

    - производить проверку Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания,

    - осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ,

6.2.7.   в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию и                                    ремонту назначить уполномоченного представителя,

6.2.8.    принимать фотодокументацию к рассмотрению,

6.2.9.  выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию  с указанием срока для устранения недостатков работ,

Предписание направляется по факсимильной связи, либо заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении,

6.2.10. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ по содержанию, если оценка качества работ по содержанию в проверяемом периоде составит 2,5 балла и ниже,

6.2.11. поручить выполнение или устранение недостатков работ по содержанию  другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ по содержанию на Объекте станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию оценка качества составит 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены,  не устранены недостатки работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства, правовых актов города и нормативной документации.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, а также в результате не проведение регулярного осмотра Объекта;

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

7.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, видам  и срокам их выполнения в соответствии с условиями настоящего Контракта, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, Заказчиком уменьшается стоимость и оплата работ в соответствии с условиями, установленными в Приложениях № 3, № 3.1 к настоящему Контракту.

7.5. Данные Общего журнала работ, Журнала осмотра, фотодокументов и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, взыскания неустойки в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с производством Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.7. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.7.1. За нарушение срока начала производства работ, установленного в п.2.1. настоящего Контракта, на Объекте Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

7.7.2. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.7.3. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

7.7.4. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

7.7.5. Заказчик за несвоевременную оплату по Контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика;

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

7.9. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Действие и прекращение действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

8.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

8.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

8.7. Основаниями для расторжения Контракта являются:

8.7.1.  Неоднократные нарушения Подрядчиком обязательств по содержанию объектов озеленения общего пользования,  при которых игнорировались требования по соблюдению  условий п. 1.2. настоящего Контракта.

8.7.2. Подрядчиком систематически не выполняются требования предписаний Заказчика по устранению выявленных недостатков или дефектов в работе, и не соблюдаются установленные сроки на устранение  данных недостатков.

8.7.3.  Подрядчиком неоднократно нарушаются  условия  Контракта в части сроков выполнения работ по содержанию Объекта.

8.7.4. При изменении законодательства, устанавливающего новые требования к содержанию городских объектов озеленения общего пользования и отказе Подрядчика внести в Контракт изменения на новых условиях;

8.8. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.9. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

11.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и гарантийного срока.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                               Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | _____________________________________________ Юрид.адрес:___________________________________ Почтовый адрес: _______________________________ тел. __________________________________________ р/с __________________________________________ _____________________________________________ к/с ___________________________________ ИНН/КПП _____________________________ БИК _____________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ С.В. Пивнев м.п. | Директор _________________ (____________) м.п. |

|  | Приложение № 1. К муниципальному контракту№___ от «__» ____________ 2010г. для ЛОТа № 1 Объемы по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района.. |
| --- | --- |
| № п/п. | Наименование объекта | Категория содержания | Общая площадь объекта | Газоны | Дороги, площадки, дорожки |  |  |  |  |  |  | Тротуары примык.к объекту (зимн.сод.) | Урны |  | Скамьи |  | Лест- ницы | Памятники | Цветники (устройство) |  |  | Содержание цветников |  | Содержание кустарников |  | оформление цветника мраморной крошкой | содержание деревьев | Содержание контейнеров |
|  |  |  |  |  |  | Летнее содержание |  |  |  | Зимнее содержание |  |  |  | Летнее сод. | Зимн.сод. | Летнее содерж. | Зимн.сод. |  |  | Из однолетников | Из многолетников | Из ковровых (бегония)- летнее и к 9 Мая ( 395м2+ 120м2) | Из однолетн. | Из многолетн. | Одиночн. и в группах | В живой изгор. |  | Санитарная обрезка |  |
|  |  |  |  |  | Площадь газона | цемен.-бетон. Покрытие | ПГС | плит. покр. | асф. покр. | Ручная очистка | Механизир. очистка | ручн.+мех оч. | Механизир. очистка | Колич. | Колич. | Колич. | Колич. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | шт. | шт. | шт. | шт | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | шт. | шт |
| 1 |  | Сквер по улице Ленина, с цветочным оформлением к 9 Мая | 1 | 54680,9 | 38598,5 |  |  | 3222 | 10713 | 284 | 5993 | 1407 |  | 19 | 9 | 18 |  | 23,7 | 92,3 | 822 | 160 | 120 | 822 | 300 | 83,2 | 825,8 |  | 30 | 2 |
| 2 |  | Сквер у Драмтеатра (в т.ч. лестницы) | 1 | 42854,8 | 16452,2 | 3533,6 | 34,6 | 13320 | 7830,5 | 57,5 | 6500 | 545 |  | 24 | 24 | 21 | 21 | 879,6 |  | 343 |  | 145,6 | 488,4 |  | 125 | 190,9 | 25 | 25 | 2 |
| 3 |  | Газоны на транспортной развязке по ул. Ленина (с ул.Попова) | 1 | 4007,7 | 3183,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  | 380 |  | 15 | 429 |  |  |  |
| 4 |  | Придорожный газон по ул. Ленина от Комсомольского проспекта до ул. Крисанова | 1 | 5690 | 4790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |
| 5 |  | Цветник по ул. Ленина (контейнеры, тип змейка) | 1 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Цветник по ул. Ленина (эспланада, вертикальное озеленение) | 1 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Панно в сквере у Драмтеатра | 1 | 34,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,7 | 34,7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Озеленение по ул. Ленина, ул. Сибирской (цветочные контейнеры) | 1 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Газоны на откосе по ул.Петропавловской (верхние крутые и пологие откосы с Живой изгородью, в т.ч лестницы) | 1 | 52318,3 | 35593,7 |  |  |  | 14042 |  | 3930 | 3938 | 1827 |  |  |  |  | 376,2 |  |  |  | 70 | 70 | 300 | 1396,9 | 539,5 |  | 6 |  |
| 10 |  | Газоны на откосах по ул. Попова от ул. Орджоникидзе до ул.Петропавловской | 1 | 7193,9 | 7193,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |

Для ЛОТа № 2 Объемы по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района.

| № п/п | Наименование объекта | Категория содержания | Общая площадь объекта | Газоны | Дороги, площадки, дорожки |  |  |  |  |  |  | Урны |  | Скамьи |  | Лестницы | Памятники | Цветники (устройство) |  | Содержание цветников |  | Содержание кустарников |  | Содержание деревьев |  | Содержание контейнеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Летнее содержание |  |  |  | Зимнее содержание |  |  | Летнее сод. | Зимн.сод. | Летнее содерж. | Зимн.сод. |  |  | Из однолетников | Из ковровых (бегония) | Из однолетн. | Из многолетн. | Одиночн. и в группах | В живой изгор. | Оформл. приствольного круга | санит. Прочистка |  |
|  |  |  |  | Площадь газона | цемен.-бетон. Покрытие | ПГС | плит. покр. | асф. покр. | Ручная очистка | Механизир. очистка | ручн.+мех оч. | Колич. | Колич. | Колич. | Колич. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | шт. | шт. | шт. | шт | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | шт. | шт. | шт. |
| 1 | Бульвар по Комсомольскому проспекту от ул.Орджоникидзе до ул.Пушкина | 1 | 9619,6 | 4630,4 |  |  | 3375,5 |  | 68 |  | 3307,6 | 101 | 101 | 54 | 54 | 132,8 |  |  |  |  |  |  | 1480,9 |  | 35 | 3 |
| 2 | Верхняя часть набережной р.Кама (включая содержание лестницы) | 2 | 24420,7 | 18812,7 | 140,4 | 10,8 |  | 4799,5 |  | 1844 |  | 6 | 6 |  |  | 657,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| 3 | Сквер в кварталах 68,69 | 1 | 40404,3 | 32817,4 |  |  |  | 7586,9 |  | 1046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| 4 | Сквер Разгуляйский | 1 | 6886,9 | 4156 |  |  | 1838,3 | 641,3 | 384 | 537 | 1558 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 36,3 | 157,3 |  | 157,3 |  |  | 44,7 | 12 | 12 |  |
| 5 | Придорожные газоны по ул. Попова | 1 | 6500 | 5344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  | 1076 | 35 |  |  |
| 6 | Аллея Памяти по ул. Большевистской | 1 | 3092,9 | 2419,3 | 96,8 |  | 302,9 | 89,6 |  |  | 331,9 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 154,3 |  | 12 |  |
| 7 | Газон на транспортной развязке у Центрального рынка | 1 | 3954,1 | 3954,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Для ЛОТа № 3 Объемы по содержанию объектов озеленения общего пользования на территории Ленинского района.. |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |  | Категория содержания | Общая площадь объекта | Газоны | Дороги, площадки, дорожки |  |  |  |  |  |  | Тротуары примык.к объекту (зимн.сод.) | Урны |  | Скамьи |  | Лестницы | Памятники | Цветники (устройство) |  | Содержание цветников |  | Содержание кустарников |  | Деревья санит. Обрезка |
|  |  |  |  |  |  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |  |  | Летнее сод. | Зимн.сод. | Летнее содерж. | Зимн.сод. |  |  | Из однолетников | Из ковровых (бегония) | Из однолетн. | Из многолетн. | Одиночн. и в группах | В живой изгор. |  |
|  |  |  |  |  | Площадь газона | цемен.-бетон. Покрытие | ПГС | плит. покр. | асф. покр. | Ручная очистка | Механизир. очистка | ручн.+мех оч. | Механизир. очистка | Колич. | Колич. | Колич. | Колич. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | шт. | шт. | шт. | шт | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | шт. |
| 1 | Нижняя часть набережной от Речного вокзала до грузового порта (включая откосы до отвода железной дороги) |  | 1 | 95587,3 | 62432,8 | 9871,3 | 5670,9 | 263,5 | 16869 | 60 | 10245 | 2576 |  | 32 | 30 | 33 | 33 | 389,6 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 2 | Сад им. Н.В. Гоголя |  | 1 | 13146,8 | 6694,9 | 339,4 |  | 417,3 | 5695,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 3 | Сквер у Свято-Троицкого Кафедрального собора |  | 1 | 1759 | 1646 |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 4 | Сквер им. Парижских коммунаров |  | 2 | 2953,4 | 2268,3 |  |  |  | 685,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 5 | Сад им. Любимова |  | 2 | 11750,8 | 8194,9 |  | 662,2 | 873,5 | 1834,2 |  |  | 2192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  | 25 |
| 6 | Сад им. Декабристов |  | 1 | 13293,5 | 11106,5 |  |  | 476,9 | 1710,1 | 8 |  | 1395 |  | 11 | 11 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |

Приложение № 2 к муниципальному контракту №__от «___»__________ 2010 г

Стоимость выполнения работ по месяцам на _____год

| Годовая стоимость выполнения работ | I квартал | в том числе: |  |  | II квартал | в том числе: |  |  | III квартал | в том числе: |  |  | IV квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 21.12. по 20.01. | с 21.01 по 20.02 | с 21.02 по 20.03 |  | с 21.03 по 20.04 | с 21.04 по 20.05 | с 21.05 по 20.06 |  | с 21.06 по 20.07 | с 21.07 по 20.08 | с 21.08 по 20.09 |  | с 21.09 по 20.10 | с 21.10 по 20.11 | с 21.11 по 20.12 |

Заказчик: ________________ 												      Подрядчик:______________

Приложение № 2.1                                                                                                             к муниципальному контракту

№ _______ от «____»________2010г.

для ЛОТа № 1

Стоимость выполнения работ на период на 2011 год, 2012 год

| Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ за весь период действия муниципального контракта, руб. | В том числе |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год |
| 9996990,00 | 4812140,00 | 5184850,00 |

Заказчик: ________________ 					Подрядчик:______________

для ЛОТа  № 2

Стоимость выполнения работ на период на 2011 год, 2012 год

| Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ за весь период действия муниципального контракта, руб. | В том числе |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год |
| 5095600,00 | 2456900,00 | 2638700,00 |

Заказчик: ________________ 					Подрядчик:______________

для ЛОТа № 3

Стоимость выполнения работ на период на 2011год, 2012 год

| Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ за весь период действия муниципального контракта, руб. | В том числе |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год |
| 5832400,00 | 2812150,00 | 3020250,00 |

Заказчик: ________________ 					Подрядчик:______________

Приложение №3                                     к муниципальному контракту

№___ от «___»__________2010г.

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми

1.  Баллы по содержанию объектов озеленения города Перми, входящих в лот №___, определяется согласно критериям (приложения № ____ к настоящему контракту)

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БООЗ=∑СООЗi /y, где

БООЗ – балл по содержанию объектов озеленения, входящих в лот №___за ____месяц (с____по____) 20____года,

∑СООЗi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении № ___ к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООЗi определяется по формуле (2):

СООЗi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов озеленения (сады, парки, скверы, бульвары), получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов озеленения.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения, входящих в лот №_____.

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БООЗ), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 80 до 70%

менее 2,5 баллов - оплата не производится

- Примечание: Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам.

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (3):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №___  к настоящему контракту, руб.

- П- процент снижения, %

Приложение № 3.1

к муниципальному контракту

№ ________ от «_____»___________2010г.

Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения.

| Балл |  | Период содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | зимний период содержания |  | Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 8 час. после окончания снегопада, зачистка лестниц выполнена в течении 5 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 4 см. Лестницы полностью очищены от снежно-ледовых образований, обработаны песком. Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на всем протяжении. Проведена обработка песком (при наличии скользкости). Покрытие очищено полностью, слой уплотненного снега не более 2 см. Скользкость ликвидирована в течении 4 час. с момента обнаружения. Скамейки, урны, другие малые архитектурные формы (далее - МАФ), очищены в течении 5 час. после снегопада. Ограждения, парапетные стенки, поверхности постаментов памятников очищены в течении 5 час. после снегопада. На всех элементах отсутствует мусор, урны очищены. Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. Высота снежного покрова на газонах вдоль площадок, дорожек не превышает 1 м. |
| 4 | зимний период содержания |  | Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 8 час. после окончания снегопада, зачистка лестниц выполнена в течении 5 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 6 см. Лестницы полностью очищены от снежно-ледовых образований, обработаны песком. Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, бортовой камень очищен на протяжении не менее 50%. Проведена обработка песком (при наличии скользкости). Толщина уплотненного слоя снега на покрытии не более 4 см. Скользкость ликвидирована в течении 6 час. с момента обнаружения. Скамейки, урны, МАФ, очищены в течении 8 час. после снегопада. Ограждения, парапетные стенки, поверхности постаментов памятников очищены в течении 8 час. после снегопада. На всех элементах отсутствует мусор, урны очищены. Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. Высота снежного покрова на газонах вдоль площадок, дорожек не превышает 1 м. |
| 3 | зимний период содержания |  | Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований в течение 10 час. после окончания снегопада, зачистка лестниц выполнена в течении 8 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки не более 10 см. Лестницы очищены от снежно-ледовых образований не полностью, заужены, обработаны песком. Дорожки, площадки тротуары очищены на всю ширину, не очищен бортовой камень. Проведена обработка песком (при наличии скользкости). Наличие уплотненного снега толщиной не более 6 см. Скользкость ликвидирована в течении 6 час. с момента обнаружения. Скамейки, урны, МАФ, очищены в течении 8 час. после снегопада. Ограждения, парапетные стенки, поверхности постаментов памятников очищены в течении 8 час. после снегопада. Присутствует единичный мусор, урны очищены. Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. Высота снежного покрова на газонах вдоль площадок, превышает 1 м. |
| 2 | зимний период содержания |  | Дорожки, площадки, тротуары очищены от снежных образований после окончания снегопада позднее 10 час., зачистка лестниц выполнена в течении 8 час. Толщина рыхлого снега вовремя снегопада на дорожках, лестницах, площадках, тротуарах до окончания снегоуборки более 10 см. Лестницы не очищены от снежно-ледовых образований, обработаны песком. Дорожки, площадки тротуары очищены не на всю ширину, заужены, не очищен бортовой камень. Нет обработки песком (при наличии скользкости). Наличие уплотненного снега толщиной более 6 см. Скользкость ликвидирована позднее 6 час. с момента обнаружения. Скамейки, урны, МАФ, очищены в течении 8 час. после снегопада. Ограждения, парапетные стенки, поверхности постаментов памятников очищены не полностью. Присутствует единичный мусор, урны не очищены. Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. Высота снежного покрова на газонах вдоль площадок, превышает 1 м. |
| 5 |  | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары полностью очищены от всякого вида загрязнений, в том числе листвы. Сорная растительность в швах между плитками и у бортового камня отсутствует. Бортовой камень очищен от грязи отсутствуют локальные повреждения. Покрытие дорожек, площадок, тротуаров не имеет просадок, выбоин, иных повреждений (после ремонта). Урны очищены. Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов. Выполнено весеннее рыхление снега. МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи. Цветочные вазы, урны вымыты. Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. Отсутствует мусор на газонах. Отсутствует мусор и листва после комплексной уборки. Высота травостоя на газонах не более 12 см, наличие сухих листьев не более 10% от всей площади газонов. Отсутствуют поврежденные (вытоптанные) участки газонов (после ремонта). Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев не более 5 %. Отсутствуют сухие, поврежденные ветви у деревьев. Отсутствует мусор в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди. Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Отсутствуют сухие, поврежденные ветви, сорная растительность в живой изгороди и группах кустарников. Выполнено рыхление почвы в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди. Выполнен полив молодых деревьев и вновь посаженных кустарников. Рисунок цветников соответствует утвержденным эскизам, выполнен из согласованных видов цветов, соблюдена плотность посадки, отсутствуют сорные, отцветшие и погибшие растения, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см. Выполнена подкормка кустарников и цветов. |
| 4 |  | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары очищены от всякого вида загрязнений, в том числе листвы, допускается слой смета вдоль бордюрного камня не более 5% всей площади покрытия. Наличие сорной растительность в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия не более 10%. Бортовой камень очищен от грязи отсутствуют локальные повреждения. Покрытие дорожек, площадок, тротуаров не имеет просадок, выбоин, иных повреждений (после ремонта). Урны очищены. Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов. Выполнено весеннее рыхление снега. МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи. Цветочные вазы, урны вымыты. Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. Отсутствует мусор на газонах. Наличие листвы на газонах после комплексной уборки не более 5%. Высота травостоя на газонах не более 15 см, наличие сухих листьев не более 15% от всей площади газонов. Поврежденные (вытоптанные) участки газонов составляют не более 5% (после ремонта). Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев не более 10 %. Отсутствуют сухие, поврежденные ветви у деревьев. Единичный мусор в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди. Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не более 10%. Выполнено рыхление почвы в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди. Выполнен полив молодых деревьев и вновь посаженных кустарников. Рисунок цветников соответствует утвержденным эскизам, выполнен из согласованных видов цветов, соблюдена плотность посадки. Наличие сорных, отцветших и погибших растений не более 5 %, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см. Выполнена подкормка удобрениями кустарников и цветов. |
| 3 |  | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары очищены от всякого вида загрязнений, в том числе листвы, допускается слой смета вдоль бордюрного камня не более 20% всей площади покрытия. Наличие сорной растительность в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия не более 10%. Бортовой камень очищен от грязи отсутствуют локальные повреждения. Покрытие дорожек, площадок, тротуаров не имеет просадок, выбоин, иных повреждений (после ремонта). Урны очищены. Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, присутствуют грунтово-песчаных наносы. Выполнено весеннее рыхление снега. МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи. Цветочные вазы, урны вымыты. Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. На газонах наличие мусора не более 5%. Наличие листвы на газонах после комплексной уборки не более 10%. Высота травостоя на газонах не более 15 см, наличие сухих листьев не более 20% от всей площади газонов. Поврежденные (вытоптанные) участки газонов составляют не более 5% (после ремонта). Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев не более 20 %. Отсутствуют сухие, поврежденные ветви у деревьев. Мусора в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди не более 10%. Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не более 30%. Выполнено рыхление почвы в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди. Выполнен полив молодых деревьев и вновь посаженных кустарников. Рисунок цветников соответствует утвержденным эскизам, выполнен из согласованных видов цветов, соблюдена плотность посадки. Наличие сорных, отцветших и погибших растений не более 5 %, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 10 см. Выполнена подкормка удобрениями кустарников и цветов. |
| 2 |  | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары не очищены от загрязнений, в том числе листвы, слой смета вдоль бордюрного камня более 10% всей площади покрытия. Наличие сорной растительность в швах между плитками и у бортового камня более 10% площади покрытия. Бортовой камень не очищен от грязи присутствуют локальные повреждения. На дорожках, площадках, тротуаров присутствуют просадки, выбоины, иные повреждения шириной и глубиной более 10 см (после ремонта). Урны переполнены. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены не все или есть отклонения в установке крышек люков смотровых колодцев относительно уровня покрытия. В водоотводных лотках присутствует мусор и грязь. Выполнено весеннее рыхление снега. МАФ находятся в исправном техническом состоянии, присутствуют неокрашенные МАФ. Цветочные вазы, урны не вымыты. Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. На газонах наличие мусора более 5%. Наличие листвы на газонах после комплексной уборки более 10%. Высота травостоя на газонах более 15 см, наличие сухих листьев более 20% от всей площади газонов. Поврежденные (вытоптанные) участки газонов составляют более 5% (после ремонта). Наличие поросли и сорной растительности в приствольных кругах у деревьев более 20 %. Присутствуют единичные сухие, поврежденные ветви у деревьев. Мусора в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди более 10%. Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников более 30%. Не выполнено рыхление почвы в приствольных кругах деревьев, кустарников и приствольной канавке живой изгороди. Выполнен полив молодых деревьев и вновь посаженных кустарников. Рисунок цветников выполнен с нарушениями, выполнен из согласованных видов цветов, не соблюдена плотность посадки. Наличие сорных, отцветших и погибших растений более 5 %, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет менее 10 см. Не выполнена подкормка удобрениями кустарников и цветов. |

Формы отчетности

Приложение  4.1.

к муниципальному  контракту                                                                                                                                             №___от «___»__________ 20___г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ |  |  |  |  |  |
|  | «Благоустройство Ленинског района города Перми» |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение 4.2.

к муниципальному контракту

№ ____ от «____»________2010г.

Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию объектов озеленения общего пользования  ЛОТ № _____

| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик Директор МБУ «Благоустройство ____________ района города Перми»  _____________(____________)

Подрядчик (должность) ____________________(расшифровка)

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования (приложение 3 к настоящему контракту)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№___ от «____»___________2010г.

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования по ЛОТу № _________,

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Обход 1 | Обход 2 | Обход 3 | Обход 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за обход | баллы за обход | баллы за обход | баллы за обход |
| СООЗ |  |  |  |  |
| ΣСООЗ (средний балл) |  |  |  |  |
| ООЗ |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика                                                                                               Представитель Подрядчика

Заказчик   __________________(_______________________)		         Подрядчик _____________________(_______________)

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту

приложение № 5.1.

к муниципальному контракту

№__ от «__»________2010г.

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 3.1. к настоящему Контракту.

Заказчик _________________(________________)

Подрядчик ________________(________________)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№___ от «__»___________ 2010г.

(форма)

Уведомление

о случаях нанесения ущерба объектам озеленения, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№___ от «___»_________ 2010г.

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:

Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата____________

# Приложение № 8                                                                                                                 к муниципальному контракту

№ ______ от «_____»____________2010г.

(форма)

| ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| погашение аванса на____________год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма, всего |  |  | I кв. всего |  |  | в т.ч. по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II кв. | в т.ч. по месяцам |  |  |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  | в т.ч. по месяцам |  |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  | в т.ч. по месяцам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  | март |  |  |  | всего | апрель |  |  | Май |  | июнь |  | Всего |  |  |  |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | всего |  |  |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                     ПОДРЯДЧИК:

______________________Подпись/ расшифровка                                                    ___________________  Подпись/ расшифровка

м.п.                                                                                                                                                                м.п.

Приложение № 9                                                                                                                                                                                                                        к муниципальному контракту                                                                                                                                             №_____ от «______»___________ 2010г.

(форма)

Журнал осмотра объектов содержания по ЛОТу №________

| № п/п | Дата проведения осмотра | Время проведения осмотра | Наименование объекта |  | Выявленные дефекты | Подпись лица, проводившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От | До |  |  |

Листы журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

Хранить журнал до окончания действия контракта.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 10 к муниципальному контракту №____ от "____"___________2010г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ за _____________, ПЛАН на ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по содержанию озеленения общего пользования, входящих в лот №________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о выполненных работах за сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План на __________(дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объектов | Ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполненные работы |  |  |  | Ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемые мероприятия |
|  | Наименование техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во чел. |  | вывезено мусора, м3 | вывезено снега, тн | обработано ПГМ, тн | другие работы | Наименование техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во чел. |  |  |
|  | КДМ |  | погрузчик |  | снегопогрузчик |  | автогрейдер |  | грузовые автомобили |  | газели |  | МТЗ |  |  |  |  |  |  |  | КДМ |  | погрузчик |  | снегопогрузчик |  | автогрейдер |  | грузовые автомобили |  | газели |  | МТЗ |  |  |  |  |
|  | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д |  |  |  |  | Н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Всего | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход техники ночь (факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход техники день (факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход техники ночь (план на__________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход техники день (план на__________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 11                                                                                                                                                                                                            к муниципальному контракту

№ ____  от «___» ________20___г

- I. Общие требования к содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми

Общие требования к работам по уборке объектов озеленения

Уборка объектов озеленения и мест массового отдыха города производится с целью придания эстетичного вида садам, скверам, паркам, бульварам путем  ликвидации загрязненности территории и содержания зеленых насаждений и обеспечения беспрепятственного движения пешеходов и  включает в себя:

1. Содержание территории  в летний период:

- подметание, в сухую погоду с предварительным увлажнением дорожек, площадок, тротуаров, лестниц с искусственным покрытием,  (производится механическим до 08.00 часов и ручным способом до 09.00 часов),

- сбор мусора со всей территории содержания,

- ежегодную в срок до 7 мая окраску и помывку малых архитектурных форм (МАФ), садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских городков, ограждений, бордюров,

- периодическое кошение травы (при достижении травой высоты более 12 см) и уборку скошенной травы в течение 1 суток,

- в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы ежедневно,

- полив цветников, молодых деревьев и кустарников,

- вырезка сухих и сломанных веток, сучьев деревьев и кустарников, замазка ран и дупел на деревьях.

Подметание дорожек, площадок, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится механическим и ручным способом в установленные сроки. В течение дня проводится дополнительное подметание по мере необходимости.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением искусственного покрытия.

Собранный мусор, смет, листва, скошенная трава, ветки должны вывозиться ежедневно.

Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

Доводить до сведения заказчика обо всех случаях появления вредителей и болезней и предпринимать меры  борьбы с ними.

2. Содержание территории в зимний период включает в себя:

- очистку дорожек, площадок и тротуаров от снега,

- при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, ступеней лестниц,

- рыхление снега и организацию отвода талых вод в весенний период.

Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории объектов озеленения, должны обеспечивать беспрепятственное движение пешеходов независимо от погодных условий.

Особенности уборки пешеходных лестниц, дорожек, площадок, тротуаров (активная пешеходная зона)  в зимний период:

- пешеходные лестницы, дорожки, площадки, тротуары должны быть очищены от свежевыпавшего снега на всю ширину пешеходной части указанных сооружений. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега, толщина слоя при этом не должна превышать установленных норм. Время очистки не должно превышать 8 -10 часов после окончания снегопада (в зависимости от эксплуатационных категорий объектов озеленения);

- в период интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) лестницы, дорожки, площадки  должны обрабатываться песком и расчищаться проходы для движения пешеходов.

При возникновении гололеда  песком обрабатываются в первую очередь лестницы, затем дорожки, площадки, тротуары. Время обработки песком не должно превышать 4 – 5 часов с момента обнаружения зимней скользкости (в зависимости от эксплуатационных категорий объектов озеленения).

При уборке в зимний период дорожек, площадок, тротуаров в парках, садах, скверах, на бульварах и в других зонах отдыха допускается складирование снега, не содержащего химических реагентов, на газоны или в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод. При складировании снега вдоль дорожек и площадок высота снежного покрова не должна превышать 1 м.

3. Обеспечение содержания в исправном состоянии контейнера заглубленного типа. Не допускать переполнения контейнеров.

4. Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями.

5. Не допускать  складирования на газонах материалов, песка, мусора.

6. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность и квалифицированный уход за насаждениями, дорожками, площадками, тротуарами и малыми архитектурными формами.

Требования к содержанию дорожек, площадок, тротуаров и зеленых насаждений объектов озеленения общего пользования

1. Содержание дорожек, площадок, тротуаров должно заключаться в подметании, сборе мусора, уборке снега, посыпке песком в случае гололеда и других работах. Подметание дорожек и площадок следует проводить утром, когда движение минимальное (механическим до 08.00 часов и ручным способом до 09.00 часов). В сухую погоду подметание дорожек, площадок, тротуаров обязательно производится с предварительным увлажнением. Зимой при обледенении садовые дорожки и площадки посыпать песком. На дорожках и площадках необходимо производить сгребание снега. Снег сгребается рыхлым до слеживания. На дорожках с интенсивным движением снег должен сгребаться после каждого снегопада. Края дорожек, не обрамленные бортовым камнем необходимо обрезать. На дорожках, площадках, тротуарах следует удалять сорную растительность. Отсутствие крышек люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника не допускается.

2. Содержание малых архитектурных форм.

Весной диваны и скамейки тщательно осматривают, заменяют сломанные рейки и крепления новыми. Старые рейки очищают от краски, металлические ножки диванов и скамеек – от ржавчины и старой краски, затем их моют с применением моющего состава и протирают тряпкой насухо. Высохшие диваны и скамейки равномерно окрашивают.

Цветочные вазы и урны весной моют снаружи (урны и внутри), очищают от старого покрытия, красят нитрокраской вручную или с помощью пистолета – распылителя. Затем расставляют на места. Для содержания цветочных ваз, кашпо и урн постоянно в хорошем внешнем и санитарно-гигиеническом состоянии необходимо:

- вовремя убирать все сломанные или ремонтировать частично поврежденные урны и вазы,

- протирать внешние стенки влажной тряпкой с удалением подтеков и грязи,

- собирать и удалять случайный мусор, отцветшие соцветия и цветы, засохшие листья.

Особое внимание должно быть уделено МАФ, применяемым для оформления детских площадок. Они должны быть постоянно, находиться в исправном состоянии, все составляющие должны бать крепко и надежно скреплены между собой. В песочницу должен быть завезен свежий песок. Территория детской площадки должна регулярно очищаться от случайного мусора.

Ограждения (бетонное, металлические или чугунные решетки) необходимо периодически ремонтировать, очищать от старого покрытия и производить окраску.

3. Правильное содержание газонов заключается в кошении, обрезки бровок, борьбе сорняками, удалении опавших листьев и случайного мусора.

Ранней весной  в местах слеживания снежных куч необходимо проводить рыхление и разбрасывание снега. После таяния снега  на газонах проводится прочесывание травяного покрова граблями, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы. Листву следует сгребать и вывозить на свалку.

Уничтожение сорняков на газонах производится скашиванием и прополкой. Сорняки выпалываются по мере их отрастания до цветения и осеменения.

Газоны стригут (скашивают) по мере отрастания травостоя не выше 12 см. Срезанную траву обязательно убирают.

Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п. (бровки) не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона.

Места, поврежденные (вытоптанные) после  ремонта объекта, необходимо вскопать на глубину 20 см., почву разровнять, посеять заново семена газонных трав и полить.

4. Содержание цветников в должном порядке заключается в поливе и промывке растений, рыхлении почвы и уборке сорняков, обрезке отцветших соцветий, защите от вредителей и болезней, внесении минеральных удобрений.

Полив цветников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажилась на глубину залегания корней (не менее 20 см.). Цветники поливают утром до 10.00 часов или вечером после 17.00 часов. Цветники из ковровых растений поливают чаще.

Рыхление почвы с удалением сорняков проводится  по мере уплотнения почвы не менее 15 раз за вегетационный сезон. Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя).

Подкормку минеральными удобрениями производят после укоренения рассады  не менее 4 раз за сезон.

Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых побегов и цветения, удаляют.

В случае выпадения отдельных кустов многолетников в цветниках проводят подсадку новых растений.

Посадку растений проводят весной или ранней осенью, чтобы вновь высаженные растения укоренились, обязательно поливают.

Декоративно-лиственные ковровые растения для сохранения четкости рисунка подстригают не менее 2 раз за сезон.

Луковичные и клубнелуковичные цветочные растения рекомендуется периодически выкапывать: нарциссы через 4-5 лет; сциллы, мускари, крокусы через 5-6 лет; тюльпаны, гиацинты, гладиолусы, монтбрецию ежегодно. Выкопку тюльпанов производят после пожелтения листьев, выкопку гиацинтов, нарциссов, сциллы, мускари, крокусов – после отмирания листьев. Гладиолусы, монтбрецию, ирисы луковичные выкапывают осенью.

Рисунок цветников должен соответствовать утвержденному эскизу и выполнен из согласованных видов цветов.

При устройстве цветников из однолетников рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой. Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня, в пасмурную погоду в течение всего дня. Растения должны высаживаться во влажную почву, не допускается сжатие и заворот корней. Для низкорослых видов и сортов расстояние между растениями 10 см., для высокорослых – 15-18 см (должна быть соблюдена необходимая  плотность посадки).

5. Содержание деревьев и кустарников включает в себя полив, внесение удобрений, рыхление почвы, обрезку кроны, стрижку «живой» изгороди.

Подкормку кустарников рекомендуется производить не менее 4 раз в сезон.

Приствольные лунки деревьев и кустарников следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии при достаточном питании и водном режиме.

Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых насаждений является обрезка кроны:

- Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного периода. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места. Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму, а вертикально растущие побеги снимаются косым срезом, чтобы не застаивалась вода. Сразу после обрезки все раны диаметром более 2 см. необходимо замазать садовой замазкой или закрасить масляной краской на натуральной олифе. У хвойных деревьев раны не замазываются.

- Омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиночных, в группе, в «живой» изгороди) проводят периодически по мере появления стареющих и переросших побегов, потерявших декоративность. Обрезку производят ранней весной до начала сокодвижения.

- «Живые» изгороди и бордюры из кустарника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увеличение густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди. Их начинают стричь в первый год после посадки. Стрижку проводят сверху на одной (определенной) высоте от поверхности земли и с боков, срезая 1/3 длины прироста предшествующего года. Периодичность проведения формовочной обрезки «живой» изгороди должна быть не менее 4 раз в сезон.

Раны, дупла и механические повреждения на деревьях обязательно заделываются. При заделке дупел удаляют загнившую часть древесины до здоровой, дезинфицируют 5 %-ным раствором железного или медного купороса, покрывают поврежденные ткани изоляционным составом (кузбасский лак) и цементируют (смесь цемента с песком, щебнем, битым кирпичом). После затвердения поверхность заделанного дупла покрывают масляной краской под цвет коры дерева. Механические повреждения зачищают до здорового места, а затем покрывают садовой замазкой, последнюю рекомендуют приготовлять с добавлением физиологически активных веществ стимулирующего действия. Лечение дупел у большинства деревьев можно проводить в течение всего вегетационного периода.

На улицах и вдоль транспортных магистралей, зимняя уборка которых осуществляется с применением веществ для борьбы с обледенением дорожного покрытия, при значительном накоплении хлора в почве (более 0,1 %) и появлении на листьях признаков «краевого ожога» необходимо в конце мая – начале июня провести водную мелиорацию почвы путем промывки ее водой. В случае сильного засоления целесообразно увеличить количество промывов.

Необходимо регулярно и своевременно проводить мероприятия по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений.

II. ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Летний и зимний периоды определяются с учетом фактических метеорологических (погодных) условий

- 1. Требования к содержанию элементов благоустройства объектов озеленения в летний период

  - Объекты озеленения 1-й категории

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | допустимый | средний | высокий |
| Дорожки, площадки, тротуары |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях, в швах между плитками | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Малые архитектурные формы |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Газоны |  |  |  |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см | До 12 см | До 10 см |
| Невыполнение весеннего рыхления снега | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие листвы и мусора после комплексной очистки | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих листьев | 10-15% | 5-10% | 0-5% |
| Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки) |  |  |  |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | 5% | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди) |  |  |  |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | 10% | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Цветники |  |  |  |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно-планировочным управлением администрации города | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Несоблюдение плотности посадки | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие деления многолетников и пересадки | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие рыхления почвы в цветниках | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

- 1.2. Объекты озеленения 2-й категории

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимальный |  | допустимый | средний | высокий |
| Дорожки, площадки и тротуары |  |  |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности асфальтированных покрытий и покрытий из тротуарной плитки | Допускается незначитель ное количество смета вдоль бордюрного камня (не более 10% от площади покрытия) | Допускается незначитель ное количество смета вдоль бордюрного камня (не более 5% от площади покрытия) |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности у бортового камня на асфальтированных покрытиях и в швах между плитками | Не более 10% | 3-5% |  | Не допускается | Не допускается |
| Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора, сорной растительности | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие дефектов | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов | Не более 10% от площади окрашиваемого покрытия | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Газоны |  |  |  |  |  |
| Допустимая высота травостоя | До 15 см | До 15 см |  | До 15 см | До 15 см |
| Невыполнение весеннего рыхления снега | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие мусора | 10% | 5% |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие листвы и мусора после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре | Не более 5% от площади уборки | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих листьев | 15-20% | 10-15% |  | 5-10% | 0-5% |
| Наличие повреждений (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта или если предусмотрено условиями контракта) | Не более 20% | Не более 10% |  | Не допускается | Не допускается |
| Древесные насаждения (рядовые, одиночные, групповые посадки) |  |  |  |  |  |
| Наличие поросли у взрослых деревьев | Не более 10% от площади пристволь-ного круга | Не более 5% от площади пристволь-ного круга |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев | 5-10% | 5-10% |  | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие полива молодых деревьев | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих ветвей | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Кустарниковые насаждения (групповые и одиночные посадки, живые изгороди) |  |  |  |  |  |
| Невыполнение формовочной обрезки живых изгородей | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки | Не более 20% | Не более 10% |  | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение полива вновь посаженных кустарников | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Невыполнение рыхления в приствольном круге кустарников и в приствольной полосе живой изгороди | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп | Не более 10% от площади пристволь-ного круга | Не более 5% от площади пристволь-ного круга |  | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подкорма | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Цветники |  |  |  |  |  |
| Несоответствие рисунка цветника эскизам, согласованным с архитектурно - планировочным управлением администрации города | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Несоблюдение плотности посадки | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие болезней и вредителей | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие полива | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сорной растительности, отцветших и погибших растений | Не более 10% от площади цветников | Не более 5% от площади цветников |  | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подкормок в цветниках | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие деления многолетников и пересадки | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие рыхления почвы в цветниках | Не допускается | Не допускается |  | Не допускается | Не допускается |

- Требования к содержанию элементов благоустройства объектов озеленения в зимний период

- 2.1. Объекты озеленения 1-й категории

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | допустимый | средний | высокий |
| Дорожки, площадки, тротуары, лестницы |  |  |  |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 4 см | Не более 2 см | Не более 2 см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 3 см | Не более 2 см | Не более 2 см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 8 часов | Не более 8 часов | Не более 8 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней лестниц | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледовых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Садовые диваны, скамьи, урны |  |  |  |
| Наличие снега, грязи, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Памятники |  |  |  |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

- 2.2. Объекты озеленения 2-й категории

| Показатели состояния конструктивных элементов | Уровни содержания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимальный | допустимый | средний | высокий |
| Дорожки, площадки, тротуары, лестницы |  |  |  |  |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 8 см | Не более 6 см | Не более 5 см | Не более 3 см |
| Толщина уплотненного снега | Не более 7 см | Не более 5 см | Не более 4 см | Не более 3 см |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 10 часов | Не более 10 часов | Не более 10 часов | Не более 10 часов |
| Очистка главных дорог, аллей, лестниц | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Наличие снежно-ледовых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Садовые диваны, скамьи, урны |  |  |  |  |
| Наличие снега, грязи, мусора | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Памятники |  |  |  |  |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

Приложение №  12

к муниципальному контракту

№ ____ от «__» _______ 2010г.

_________________________________________

( Логотип предприятия, фирмы)

ПРИКАЗ № ________

г. Пермь 								      «___» _____________ 2010г.

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика для проведения мероприятий

по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению

необходимых документов»

В связи с заключением Муниципального контракта № __ на выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в Ленинском районе г. Перми (Лот №__)  и в целях надлежащей и качественной реализации принятых по нему обязательств

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика _________________ ________________________________________и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ с правом подписания нижеследующих документов:

1. актов контрольных проверок;

2. актов приемки выполненных работ (КС-2);

3. справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

4. актов выявленных недостатков;

5. предписаний Заказчика  на устранение дефектов или недостатков;

Директор

_______ ____________________                    (______________)

М.П.

« С содержанием приказа ознакомлен (на)

и согласен (на) _____________________ ( ______________)

«___» ______________ 2010г.