Приложение № 1

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№  39  от 12 ноября 2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по исправлению профиля дорог частного сектора  на территории Свердловского района города Перми.

1. Срок выполнения работ: 30 дней с момента подписания муниципального контракта.

2. Стоимость работ: 499 755 рубля 87 копеек;

3. Место выполнения работ: На территории Свердловского района г. Перми по заданию заказчика в письменном виде;

4. Объем выполняемых работ: 4130 м2.

Требования к выполняемым работам по исправлению профиля дорог частного сектора щебнем:

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка основания. | 1000 м2 | 4,130 |
| 2 | Кирковка со сгребанием и последующим разравниванием и уплотнением вскиркованного материала. | 1000 м2 | 4,130 |
| 3 | Россыпь и разравнивание нового материала. Толщиной не менее 0.1 м, щебнем марки не менее М 800 фракции 20-40 мм. Уплотнение щебеночного покрытия. | 100 м3 | 4,13 |
| 4 | Предоставление фото до и после производства работ, журнала производства работ, сертификатов качества на используемые материалы. |  |  |

5. Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев с момента приемки работ.