Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок

от «13» ноября 2010г. №28

Муниципальный контракт № _____________

на выполнение работ по разработке проектов остановочных пунктов

общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

г. Пермь							«___» __________ 2010г.

Департамент дорог и транспорта администрации города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________,

действующего на основании ____________________________________________________,

с одной стороны, и ____________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Подрядчик» и являющееся (ийся) субъектом малого предпринимательства в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в лице ___________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», руководствуясь протоколом по рассмотрению и оценке котировочных заявок котировочной комиссии по размещению муниципального заказа от «____» _________ 2010 года №___, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. 	Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить  следующие виды работ – разработка проектов остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми, согласно техническому заданию (приложение №1 к контракту), являющемуся неотъемлемой частью контракта.

1.2.	Перечень остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми (далее – остановочный пункт) для разработки проектов предоставляется Заказчиком Подрядчику в форме заявок (приложение №2 к контракту).

1.3.	Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1 - 1.2 контракта, в соответствии со следующими документами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта:

а)	техническим заданием;

б)	свидетельством Подрядчика о допуске к проектным работам и свидетельством о допуске к работам в области инженерных изысканий, копии которых предоставляются Заказчику при подписании настоящего контракта;

в)	требованиями действующего законодательства, в том числе ОСТ 218.1.002-2003 "Автобусные остановки на автомобильных автодорогах. Общие технические требования", ГОСТ Р 52766-2007, СНиП 2.07.01.-89*, СНиП 3.06.03-85, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 2.05.02-85*, СНиП 2.05.09-90, Приказа ФДС России от 19.01.1999 №10, СНиП 2.05.02-85* и других регламентирующих документов, действующих на момент заключения контракта.

1.4.	Работы по выполнению проектных работ Подрядчик выполняет работы лично, собственными силами, материалами и средствами.

1.5.	Работы в области инженерных изысканий могут выполнять лично или с привлечением третьих лиц (субподрядчиков). В случае привлечения третьих лиц (субподрядчиков) Подрядчик отвечает за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий в соответствии с настоящим контрактом.

1.6. 	Общий срок выполнения работ по контракту: с момента заключения контракта до «28» февраля 2011 года.

1.7.	Срок выполнения работ по каждому остановочному пункту устанавливается Заказчиком в заявках в пределах общего срока выполнения работ, но не ранее 20 дней с момента подачи заявки.

1.8.	Место доставки проектов: г. Пермь, ул. Уральская, 108а, каб.204.

2. Стоимость работ, порядок их приёма и оплаты

2.1. 	Общая стоимость работ по разработке проектов остановочных пунктов составляет _______________________ (______________________) рублей, в т.ч. НДС.

2.2.	Стоимость работ за 1 кв.м. составляет _____________ (________) рублей, в т.ч. НДС.

2.3.	Стоимость работ включает в себя расходы на разработку, согласование, доставку проектов остановочных пунктов (далее - проектов) Заказчику, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4.	По окончании работ  по разработке проектов (в соответствии с заявками Заказчика) Подрядчик предоставляет Заказчику проекты в электронном и бумажном видах, акт сдачи-приемки выполненных работ (приложение №3 к контракту), счет-фактуру на работы, выполненные в рамках каждой заявки, и счет на оплату.

2.5.	Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней  со дня получения проектов и актов сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанные акты сдачи-приемки выполненных работ  или мотивированный отказ от приемки работ.

2.6.	В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

2.7.	Оплата работы, выполненной Подрядчиком в рамках каждой заявки, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по каждой заявке и предоставления Заказчику счета на оплату и  счета-фактуры.

2.8.	Форма оплаты: безналичный расчет.

3.	Права и обязанности Подрядчика

3.1. 	Подрядчик обязан:

3.1.1. 	назначить уполномоченного представителя, имеющего право действовать от имени Подрядчика;

3.1.2. 	обеспечить проведение работ, указанных в п.1.1 - 1.2 настоящего контракта;

3.1.3.	провести работы в сроки, установленные п.1.6 - 1.7 настоящего контракта;

3.1.4.	участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проектов Заказчиком в установленном им порядке, по результатам рассмотрения проектов Заказчиком без дополнительной оплаты вносить в проекты изменения и дополнения, не противоречащие техническому заданию.

3.2. 	Подрядчик вправе:

3.2.1.	для выполнения работ в области инженерных изысканий привлекать третьих лиц (субподрядчиков);

3.2.2.	досрочно выполнить и сдать Заказчику проекты в соответствии с настоящим контрактом;

3.2.3.	в случае получения претензии по ненадлежащему выполнению работ  направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии;

3.2.4.	требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

4.	Права и обязанности Заказчика

4.1.	Заказчик обязан:

4.1.1.	назначить ответственное лицо, обеспечивающее взаимодействие с Подрядчиком и осуществляющее контроль качества выполняемых работ;

4.1.2.	предоставить заявку на выполнение работ по форме согласно приложению №2 к настоящему контракту не позднее 20 дней до срока сдачи проектов остановочных пунктов по данной заявке;

4.1.3.	исполнять принятые настоящим контрактом обязательства;

4.1.4. 	принять проведенные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

4.1.5.	оплатить проведенные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта;

4.1.6. направлять претензии по ненадлежащему выполнению работ Подрядчику в письменном виде.

4.2. 	Заказчик вправе:

4.2.1.	требовать от Подрядчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств;

4.2.2. 	применить штрафные санкции в случае невыполнения Подрядчиком обязанностей, указанных в п.п. 3.1 настоящего контракта в порядке, установленном разделом 5 настоящего контракта.

5.	Ответственность сторон

5.1. 	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости работ по настоящему контракту. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.2. 	Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.3. 	В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по выполнению настоящего контракта Заказчик освобождается от обязанности по оплате работ в части неисполненных Подрядчиком обязательств.

5.4.	Заказчик не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение связано с отсутствием бюджетного финансирования.

6.	Обстоятельства непреодолимой силы

6.1.	 Стороны не несут ответственности за неполное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему контракту, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: наводнением, пожаром, землетрясением, военным действием и т.д.

6.2. 	Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту. В этом случае, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7.	Действие и прекращение действия контракта

7.1. 	Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: два экземпляра – Заказчику, один – Подрядчику.

7.2. 	Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств Сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями Сторон.

7.3. 	Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.4. 	В случае расторжения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом от  21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается контракт при уклонении победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Контракт заключается с указанным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных частью 8 статьи 47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Если до расторжения контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполняемых работ по контракту, ранее заключенному с победителем в проведении запроса котировок. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполняемых работ.

8.	Разрешение споров между Сторонами

8.1. 	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. 	Споры по настоящему контракту, неурегулированные в процессе переговоров,  разрешаются в Арбитражном суде Пермского края.

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик ____________/___________ м.п. | Подрядчик ______________/____________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «___» ____________ 2010 года № _______

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектов остановочных пунктов

общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

| 1 | Наименование объекта | Разработка проектов остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общая площадь объектов проектирования | 6000 кв.м. |
| 3 | Место расположения объектов | город Пермь |
| 4 | Границы объектов проектирования | Уточняются Заказчиком |
| 5 | Заказчик работ | Департамент дорог и транспорта администрации города Перми |
| 6 | Источник финансирования | Городской бюджет |
| 7 | Вид строительства | Реконструкция |
| 8 | Стадийность проектирования | Предпроектные проработки Рабочие проекты |
| 9 | Перечень остановочных пунктов | Предоставляется Заказчиком |
| 10 | Необходимость проведения инженерных изысканий | Топографическая съемка местности в масштабе 1:500 Уточнение прокладки инженерных сетей и коммуникаций. |
| 11 | Необходимость проведения согласования | Провести согласование проектов с: -отделом ГИБДД УВД по г. Перми; -с территориальным органом администрации города Перми; -владельцами инженерных сетей и коммуникаций; -балансодержателем участка дороги, где будет проектироваться остановочный пункт; - МУП «Пермгорэлектротранс» (для остановочных пунктов городского электрического транспорта); - заинтересованными организациями и физическими лицами. |
| 12 | Особые условия | 1. Размеры и расположение элементов проектируемых остановочных пунктов должны соответствовать требованиям: - ОСТ 218.1.002-2003 "Автобусные остановки на автомобильных автодорогах. Общие технические требования"; - ГОСТ Р 52766-2007; - приказа Федеральной дорожной службы России от 19.01.1999 №10; - СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии» и другим регламентирующим документам. 2. Проектами предусмотреть подходы для пешеходов к остановочным пунктам; 3. Проектами предусмотреть мероприятия по сохранности инженерных сетей и коммуникаций; 4. Необходимость переноса (переустройства) инженерных сетей и коммуникаций обосновать проектами и согласовать с Заказчиком; 5. Выполнить разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей. Проектные решения согласовать с Заказчиком. 6. Предусмотреть установку пешеходных ограждений вдоль проезжей части дорог для обеспечения упорядоченного движения пешеходов; 7. Сбор исходных данных, в т.ч. технических условий, выполнять без дополнительной оплаты; 8. При разработке проектов предусмотреть мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов в условиях градостроительного пространства города. |
| 13 | Требования к составу и оформлению разрабатываемых проектов | - Состав и оформление проектов должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Материалы проектов оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - Проекты подписываются руководителем проектной организации, главным инженером проекта, заверяются круглой печатью и оформляются справкой проектной организации о соответствии проектов требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. - После окончания работ Заказчику передаются проекты остановочных пунктов в 3 (Трех) экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе. |
| 14 | Необходимость осуществления авторского надзора | Не требуется |
| 15 | Необходимость проведения государственной экспертизы проектов | Не требуется |
| 16 | Метод определения стоимости работ по обустройству остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта для установки остановочных павильонов | Определение стоимости выполнить ресурсным методом в базе ГЭСН в текущих ценах на момент выдачи проектной документации с использованием информационно-справочной литературы, разработанной центром ценообразования (согласовать с Заказчиком при заключении контракта) |
| 17 | Дополнительные требования | Наличие свидетельства о допуске к проектным работам и свидетельства о допуске к работам в области инженерных изысканий |
| 18 | Срок выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта до «28» февраля 2011 года |

Заказчик:

______________________

____________/__________

м.п.

Подрядчик:

__________________________

_______________/__________

м.п.

\

Приложение №2

к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2010 года № _____________

ЗАЯВКА № __

на выполнение работ по разработке проектов остановочных пунктов

общественного пассажирского транспорта на территории города Перми

г. Пермь								«___» ___________  201_ г.

| № п/п | Наименование остановочного пункта | Месторасположение остановочного пункта | Срок сдачи проекта остановочного пункта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик:

______________________

____________________/________________

Подрядчик:

______________________

___________________/_________________

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от «____» ____________ 2010 года № ____________

А К Т №  __

Сдачи-приемки выполненных работ

в соответствии с заявкой № ____  к муниципальному контракту от __.__.2010 №____

«___» ___________ 201_ г.

Департамент дорог и транспорта администрации города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании Положения о департаменте дорог и транспорта администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 201, _____________________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________

____________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», подписали  настоящий акт о нижеследующем:

1.	Заказчик принимает разработанные проекты остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Перми в соответствии с муниципальным контактом от «___» __________ 2010 года № ___ :

| № п/п | Наименование остановочного пункта | Месторасположение остановочного пункта | Площадь остановочного пункта, кв. м | Стоимость работ, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За 1 кв. м | Всего |

2.	Подписанием настоящего акта Заказчик подтверждает, что выполненные работы соответствуют техническому заданию и условиям муниципального контракта.

3.	Стоимость работ, выполненных в соответствии с заявкой №___ к муниципальному контракту, составляет ___________________________________________

рублей, в т.ч. НДС.

4.	Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Заказчик: 	Подрядчик:

__________________________	___________________________

_______________/____________/	______________  /____________/

м.п.								 м.п.