Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 39  от  15.11.2010 года

Техническое задание на текущий ремонт улиц и дорог Мотовилихинского района

| I. Срок выполнения работ : с момента заключения контракта по 10 декабря 2010г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II.Стоимость работ: 249 880,87 рублей |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Текущий ремонт покрытий литым асфальтом толщиной не менее 50 мм площадью до 5 м2 | м2 | 431 |
| Состав работ: литой асфальтобетонной смесью до 5 кв.м, толщиной не менее 50 мм: - разломка и обрубка краев асфальтобетона (придание контурам выбоин прямолинейного очертания); - очистка основания выбоин от пыли, грязи; - при необходимости выравнивания основания щебнем с его укаткой; - укладка литой асфальтобетонной смеси; - погрузочные работы при автомобильных перевозках (мусор строительный); - вывоз мусора на полигон ТБО для захоронения в течение суток. |  |  |  |

Условия выполнения работ

Перечень объектов, подлежащих текущему ремонту улиц и дорог Мотовилихинского района, выдается Заказчиком в письменном виде.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №5 к муниципальному контракту.

Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема текущего ремонта с предоставлением общего журнала работ.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно технической документации. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком устанавливается 24 месяца.

Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту улиц и дорог Мотовилихинского района производятся согласно приложению №4 к муниципальному контракту.