Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок

№35 от 18.11.2010г.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №___

на капитальный ремонт систем вентиляции операционного блока

офтальмологического отделения МУЗ «Городская клиническая больница №3»

г. Пермь                                                                      			        «___» __________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 3" (МУЗ «ГКБ № 3»), именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Буторина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________________________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № _ от __.__.____г.)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта.

1.1. Согласно решению котировочной  комиссии (протокол №___ от «___»_____2010 г.), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по капитальному ремонту систем вентиляции операционного блока офтальмологического отделения, находящегося в 9-ти этажном здании МУЗ «ГКБ №3», расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А, далее по тексту «объект». Выполнение данного вида работ предусматривает наличие свидетельства о допуске к работам по выполнению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложением к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

а) Приложение № 1 – локальный сметный расчет;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ВСН, СП, ТУ, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

- 2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:  в течение 3-х календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ:  10 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

- 3. Стоимость работ, порядок оплаты.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании цены предложенной Подрядчиком, признанным победителем запроса котировок и составляет __________________________________________ руб.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также другие платежи, связанные с исполнением настоящего Контракта за исключением расходов на осуществление технического надзора. Стоимость работ в рамках объема предусмотренного Приложением № 1 к Контракту изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных в п.3.5. настоящего Контракта.

3.3. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком при условии полного выполнения работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией объекта, счета-фактуры, справки о стоимости работ и затрат (КС-3), акта выполненных работ (КС-2) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня предоставления счета-фактуры, счета, акта о приемке выполненных работ. При этом оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.5. Стоимость работ, предусмотренных Приложением № 1 к Контракту, может быть снижена Заказчиком по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ.

- 4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, рабочего проекта, по технологии и материалам, согласно СНиП, ВСН, СП, ТУ, ГОСТ.

4.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Порядок назначения экспертизы по требованию Заказчика: по требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения.

4.3. Работы, выполняемые по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, техническим нормам.

- 5. Обязанности Подрядчика.

При выполнении настоящего Контракта «Подрядчик» обязан:

5.1. в течение 3 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта принять объект в работу по акту с участием представителя ООО «БКВ-Строй» и приступить к выполнению работ на объекте;

5.2. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат Заказчику и ООО «БКВ-Строй».

5.3. выполнить  работу качественно и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

5.4. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту;

5.5. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

5.6. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта);

5.7. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Контракта.

5.8. извещать Заказчика и ООО «БКВ-Строй» в письменном виде в течение 2-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

5.9. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

- 6. Обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:

6.1. для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

беспрепятственного доступа на объект;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. передать Подрядчику в течение 3 дней со дня заключения настоящего Контракта по акту приема-передачи объект в работу. Передачу объекта в работу от лица Заказчика осуществляет ООО «БКВ-Строй».

6.3. принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.4. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в случаях установленных гражданским законодательством.

- 7. Производство работ.

7.1. Подрядчик  оформляет акты на выполненные работы. ООО «БКВ-Строй» осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку актов на выполненные работы и соответствие используемых Подрядчиком материалов  условиям Контракта.

7.2. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

7.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик за свой счет.

7.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика и ООО «БКВ-Строй» о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения ООО «БКВ-Строй». Если закрытие работ выполнено без подтверждения ООО «БКВ-Строй» или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию ООО «БКВ-Строй», а затем восстановить ее за свой счет.

7.6. В случае если Заказчиком или ООО «БКВ-Строй» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке Заказчиком, в разумный срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ с представлением  Заказчику документов об утилизации отходов.

7.8. Заказчик или ООО «БКВ-Строй» вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- 8. Приемка работ.

8.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом.

8.2. Приемка результата работ производится в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  и ООО «БКВ-Строй»  письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом  приемки результата  выполненных работ (КС-2).

8.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами – обеими Сторонами поровну.

8.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, установленный Заказчиком.

- 9. Гарантии.

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

9.1.2. на выполненные работы устанавливается  гарантийный срок 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

9.1.3. устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

10. Особые условия.

10.1. Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

11. Ответственность сторон.

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренного  настоящим Контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от общей сметной стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 30% суммы Контракта.

11.3. Факт нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренного настоящим Контрактом, фиксируется в акте, составленным  Заказчиком.

11.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

11.5. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.7. При нарушении условий предусмотренных п.7.1. Контракта Заказчик имеет право отказаться от согласования актов на выполненные работы до момента исправления всех обоснованных замечаний. Срок исправления замечаний входит в общий срок выполнения работ и не может являться основанием для его продления.

12. Условия расторжения Контракта.

12.1. Расторжение Контракта допускается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

13. Действие и прекращение действия Контракта.

13.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

13.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

14. Заключительные положения.

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика  ________________________________ тел. ___________________.

от Подрядчика ______________________________________ тел. ________________.

14.6. К настоящему Контракту прилагаются:

14.6.1. Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3» 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11А тел/факс (342) 268-00-45 Банковские реквизиты: | Подрядчик: Банковские реквизиты: |
| --- | --- |
| От Заказчика Главный врач ________________А.С.Буторин М.П. | От Подрядчика: Руководитель организации ________________________ М.П. |

- Приложение №1

к муниципальному контракту №__ от __ _______20__г.

МУЗ «ГКБ №3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А, 6 этаж.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт систем вентиляции операционного блока офтальмологического отделения

МУЗ «Городская клиническая больница №3»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость: 498,943 тыс.руб.

Средства на оплату труда: 42,251 тыс.руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на сентябрь 2010г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Приточная система П1. |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 2 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |
| 3 | ТЕР20-02-007-01 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 3200 мм | 1 шт. | 1 |
| 4 | ТЕР20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 1.8 |
| 5 | ТЕР20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 1.8 |
| 6 | ТЕР20-04-001-01 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | 1 агрегат | 1 |
| 7 | ТЕР20-06-005-01 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 фильтр | 1 |
| 8 | ТЕР20-02-016-02 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 1-2, ВП 1-2, размером пластин 100х500х1000 мм | 1 пластина | 3 |
| 9 | ТЕР20-02-003-11 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм | 1 решетка | 1 |
| 10 | ТЕР20-02-003-09 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 5 размер 200х600 мм | 1 решетка | 2 |
| 11 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.15 |
| 12 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1 |
| 13 | ТЕР26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими | 1 м3 изоляции | 1 |
| Раздел 2. Вытяжная система В1. |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 16 | ТЕР20-02-007-01 | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 3200 мм | 1 шт. | 1 |
| 17 | ТЕР20-02-016-02 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 1-2, ВП 1-2, размером пластин 100х500х1000 мм | 1 пластина | 3 |
| 18 | ТЕР20-02-003-11 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р) номер 200 размер 200х200 мм | 1 решетка | 1 |
| 19 | ТЕР20-02-003-09 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 5 размер 200х600 мм | 1 решетка | 2 |
| 20 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.5 |
| Раздел 3. Электроснабжение и автоматизация. |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм08-03-571-02 | Щит П1, В1 | м ширины по фронту | 0.7 |
| 23 | ТЕРм11-06-001-01 | Щит, масса, кг, до: 50 | шт. | 2 |
| 24 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса, кг, до: 20 | шт. | 1 |
| 25 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 Датчики температуры | шт. | 1 |
| 26 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 Дифференциальное реле давления | шт. | 3 |
| 27 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 1.5 |
| 28 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 1.15 |
| 29 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 1.5 |
| 30 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1.15 |
| Раздел 4. Пуско-наладка. |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРп03-01-004-01 | Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 | 1 установка | 1 |
| 32 | ТЕРп03-01-002-13 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 5 | 1 устройство | 2 |
| 33 | ТЕРп03-01-022-01 | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 | 1 вентиляционная сеть | 2 |
| 34 | ТЕРп03-01-028-01 | Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые,бумажные,сетчатые) масляные, фильтры-поглотители при количестве ячеек: 1 | 1 устройство | 3 |
| 35 | ТЕРп03-01-011-01 | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 2 |
| 36 | ТЕРп01-05-028-05 | Частотный регулятор КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗ=0,3 | устройство | 1 |
| Раздел 5. Материалы. |  |  |  |  |
| 37 | текущие цены | Вентилятор RFD700x400-4 | шт | 1 |
| 38 | текущие цены | Гибкте вставки FKr 700х400 | шт | 2 |
| 39 | текущие цены | Решетка наружная SA 600х300 | шт | 1 |
| 40 | текущие цены | Привод 238-230-15 | шт | 1 |
| 41 | текущие цены | Воздушный клапан DR 600х300 | шт | 1 |
| 42 | текущие цены | Фильтр с материалом EU3 FBRr600х300 | шт | 1 |
| 43 | текущие цены | Фильтр с материалом EU7 FBRr600х300 | шт | 1 |
| 44 | текущие цены | Фильтр степень очистки Н11 КЦКП-3,15 | шт | 1 |
| 45 | текущие цены | Электрокалорифер EHR600х300-24 | шт | 1 |
| 46 | текущие цены | Шумоглушитель SRSr700х400/1000 | шт | 1 |
| 47 | текущие цены | Решетка 1WA500х200 | шт | 4 |
| 48 | текущие цены | Решетка 1WA200х200 | шт | 2 |
| 49 | текущие цены | Воздуховод из оц стали 0,7мм | м2 | 10 |
| 50 | текущие цены | Воздуховод из оц стали 0,5мм | м2 | 50 |
| 51 | текущие цены | Воздуховод из нержавеющей стали 0,55мм | м2 | 15 |
| 52 | текущие цены | Вентилятор радиальный 1,5/3000 в комплекте с гибкими вставками и виброизоляторами ВЦ4-75-3,15 | шт | 1 |
| 53 | текущие цены | Воздушный клапан DR 400х200 | шт | 1 |
| 54 | текущие цены | Привод 228-230-05 | шт | 1 |
| 55 | текущие цены | Шумоглушитель SRSr400х200/1000 | шт | 1 |
| 56 | текущие цены | Теплоизоляция Урса | рул. | 1 |
| 57 | текущие цены | Кронштейн из L50х50х5 700х500х500 | шт | 1 |
| 58 | текущие цены | Кронштейн из L50х50х5 600х500х500 | шт | 1 |
| 59 | текущие цены | Кронштейн из L50х50х5 1000х1000х500 | шт | 1 |
| 60 | текущие цены | Кронштейн из L50х50х5 500х300х500 | шт | 1 |
| 61 | текущие цены | Кронштейн из L32х32х3 400х400х800 | шт | 5 |
| 62 | текущие цены | Перфолента монтажная | рул | 4 |
| 63 | текущие цены | Алюминиевая лента ALU50х50х5 | рул | 8 |
| 64 | текущие цены | Крепежные материалы | колмпл. | 1 |
| 65 | текущие цены | Щит вентиляции П1, В1 | шт | 1 |
| 66 | текущие цены | Регулятор скорости FSRD-TP8 | шт | 1 |
| 67 | текущие цены | Частотный регулятор VF-S11 | шт | 1 |
| 68 | текущие цены | Регулятор температуры TC POWER2х17/3 | шт | 1 |
| 69 | текущие цены | Канальный датчик ETF-1144-99-NTC | шт | 1 |
| 70 | текущие цены | Дифференциальное реле давления DPS 500 | шт | 3 |
| 71 | текущие цены | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м | 50 |
| 72 | текущие цены | Кабель ВВГнг 2х1,5 | м | 50 |
| 73 | текущие цены | Кабель ВВГнг 5х2,5 | м | 50 |
| 74 | текущие цены | Кабель ВВГнг 5х10 | м | 15 |
| 75 | текущие цены | Кабель ВВГнг 5х16 | м | 100 |
| 76 | текущие цены | Гофро-трубка d20 | м | 150 |
| 77 | текущие цены | Гофро-трубка d32 | м | 115 |
| 78 | текущие цены | Крепелние для гофры d20 | шт | 150 |
| 79 | текущие цены | Крепелние для гофры d25 | шт | 120 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| Индекс изменения стоимости строительства к уровню цен в базе 2001г. на 2 квартал 2010г. ОЗП=7,28; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,28; МАТ=0 (Поз. 1-12, 14-21, 13, 22, 27-30, 23-26) |  |  |  |  |
| Индекс изменения стоимости строительства к уровню цен в базе 2001г. на 2 квартал 2010г. ОЗП=5,06; ЗПМ=5,06; МАТ=0 (Поз. 31-36) |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 65%*0,94 ФОТ (от 4721,34) (Поз. 31-36) |  |  |  |  |
| 80%*0,94 ФОТ (от 1457,39) (Поз. 23-26) |  |  |  |  |
| 95%*0,94 ФОТ (от 17807,17) (Поз. 22, 27-30) |  |  |  |  |
| 100%*0,94 ФОТ (от 1424,4) (Поз. 13) |  |  |  |  |
| 128%*(0,94*0,9) ФОТ (от 16841,04) (Поз. 1-12, 14-21) |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 4721,34) (Поз. 31-36) |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 1457,39) (Поз. 23-26) |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 17807,17) (Поз. 22, 27-30) |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 1424,4) (Поз. 13) |  |  |  |  |
| 83%*0,85 ФОТ (от 16841,04) (Поз. 1-12, 14-21) |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете 498 943,07 |  |  |  |  |

Составил:

Проверил: