ИЗВЕЩЕНИЕ № 483 А от «19» ноября 2010 года

о проведении открытого аукциона

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми в 2011 году

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района». |
| Место нахождения | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Почтовый адрес | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Контактный телефон | (342) 244-52-62, (342) 241-40-95, (342) 241-08-02. |
| Контактное лицо | Мулюкина Наталья Александровна |
| Предмет муниципального контракта | Выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми в 2011 году |
| Объем выполняемых работ | 155 остановок общей площадью 13 286 м2. |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 2 752 576 рублей 56 копеек. |
| Место, условия и сроки выполнения работ | Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район. Работы выполняются согласно перечню выданного заказчиком после подписания муниципального контракта. Срок выполнения работ: с 21 января 2011 года по 20 декабря 2011 года. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом, своими силами без привлечения субподрядной организации. |
| Срок предоставления документации об аукционе | С « 19 » ноября 2010 до « 10 » декабря 2010 г. в рабочие дни (с понедельника по четверг) с 9.00 ч. до 18.00 ч.; (пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.), перерыв на обед с 13.00 ч. до 13.48 ч. время местное. |
| Порядок предоставления документации об аукционе | На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение № 1 к извещению о проведении открытого аукциона), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. |
| Место предоставления документации об аукционе | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94, кабинет № 7 |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе | Аукционная документация предоставляется заказчиком бесплатно в печатном виде или на электронные носители, предоставленные участниками размещения заказа. |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | http://www.gorodperm.ru. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10:00 (время местное) «10 » декабря 2010 г. |
| Место проведения аукциона | 614000, г. Пермь, ул. Кирова,82, зал заседаний. |
| Дата проведения аукциона | - « 23 » декабря 2010 года. |
| Время проведения аукциона | 14:45 (время местное) |
| Преимущества субъектам малого предпринимательства | Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства |
| Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |  |

Приложение № 1

к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (указать) носителе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 2

к извещению о проведении открытого аукциона

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных пунктов на территории Свердловского района города Перми в 2011 году.

1  Стоимость выполняемых работ: 2 752 576 рублей 56 копеек.

2  Сроки выполнения работ: с 21 января 2011 года по 20 декабря 2011 года.

3  Объем выполняемых работ: 155 остановок общей площадью 13 286 м2.

4  Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район.

Работы выполняются согласно перечню выданного заказчиком после подписания муниципального контракта.

5  Требования к выполняемым работам:

- Подрядчик в целях поддержания эксплуатационного состояния остановочных пунктов

города Перми (далее – остановочные пункты), обеспечения безопасности при посадке и высадке пассажиров выполняет работы по содержанию (далее – уборка) остановочных пунктов Свердловского района города Перми, согласно перечню выданному заказчиком после подписания муниципального контракта.

2.1.  Уборка остановочных пунктов включает в себя следующие виды работ:

уборка от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, опавшей листвы, сорной растительности, твердых бытовых отходов, снега, снежно-ледовых образований, наледи.

2.1.1.очистка остановочных павильонов, урн для мусора от грязи, объявлений,

несанкционированных надписей и граффити, снега и льда.

2.1.2. ликвидация зимней скользкости, обработка фрикционными материалами.

рыхление снега и отвод талых вод.

2.1.3. очистка от мусора урн для мусора.

2.1.4. формирование снежных валов.

2.1.5. погрузка и вывоз различного мусора, снега и снежно-ледовых образований на специально-подготовленные площадки.

6. Уборка выполняется по всей поверхности посадочной площадки и площадки ожидания    остановочных пунктов (далее – площадки остановочных пунктов), обеспечивая эксплуатационное состояние площадок остановочных пунктов и безопасность посадки и высадки пассажиров.

7. Уборка площадок остановочных пунктов включает в себя очистку подходов к пешеходным тротуарам, дорожкам.

8. Заказчик к качеству выполняемых работ по содержанию остановочных пунктов, указанных в пп.1 п.5 настоящего технического задания, предъявляет следующие требования:

8.1. Уборка выполнена по всей поверхности посадочной площадки и площадки ожидания остановочных пунктов (далее – площадки остановочных пунктов), обеспечив безопасность посадки и высадки пассажиров, а также эксплуатационное состояние площадок остановочных пунктов.

8.2. Площадки  остановочных пунктов, включая бортовой камень по всему периметру  площадок остановочных пунктов, очищены от снега, снежно-ледовых образований, грунтово-песчаных наносов, различного мусора, опавшей листвы, сорной растительности, твердых бытовых отходов.

8.3. При наличии скользкости и гололеда, площадки остановочных пунктов обработаны фрикционными материалами до полного исключения гололеда.

8.4. Ликвидация зимней скользкости осуществляется с момента ее образования до полной ликвидации.

8.5. При систематических и обильных снегопадах толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см.

8.6. В бесснежные дни площадки остановочных пунктов очищены до твердого основания площадок остановочных пунктов, включая бортовой камень по всему периметру площадок остановочных пунктов.

8.7. Наполненность мусором урн для мусора не превышает 2/3 ее объема.

8.8. Остановочные павильоны и урны для мусора, расположенные на остановочных пунктах, очищены от грязи, объявлений, несанкционированных надписей, граффити, снега и льда.

8.9. Сформированные валы из снега и снежно-ледовых образований должны обеспечивать безопасное движение транспортных средств, пешеходов и их высота не должна превышать 1,5 м.

8.10. Работа по вывозу снега и снежно-ледовых образований на специально-подготовленные площадки выполнена до 08-00 утра.

9. Подрядчик выполняет работы по содержанию остановочных пунктов Свердловского района города Перми следующим образом:

9.1. Уборка площадок остановочных пунктов выполняется следующим образом:

9.1.1.Уборка площадок остановочных пунктов от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, опавшей листвы, сорной растительности, твердых бытовых отходов производится ежедневно путем подметания, сгребания и вывоза.

9.1.2.Уборка сорной растительности у бортового камня, производится путем ее кошения, сгребания и вывоза. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

9.1.3.Удаление снега и снежно-ледовых образований производится путем его рыхления, подметания, сгребания, погрузки и вывоза.

9.1.4.Удаление наледи на площадках остановочных пунктов производится по мере ее образования, путем ее скалывания до твердого покрытия основания площадок остановочных пунктов, погрузки и вывоза.

9.1.5.В бесснежные дни очистка площадок остановочных пунктов должна быть произведена до покрытия основания площадок остановочных пунктов. Бортовой камень должен быть очищен по всему периметру площадок остановочных пунктов.

9.1.6.При возникновении скользкости и образовании гололеда, площадки остановочных пунктов должны быть обработаны фрикционными материалами до полного исключения гололеда. Запрещается применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного материала.

9.1.7.Запрещается сбрасывание и выталкивание снега на проезжую часть улиц, трамвайные пути.

9.1.8.Очистка от мусора урн для мусора должна производиться своевременно по мере накопления мусора, но не реже чем 1 раз в сутки. Урна не должна быть заполнена мусором более чем на 2/3 ее объема.

9.1.9.Не допускается скопление соленой жидкой массы на площадке остановочного пункта.

9.1.10.При таянии снега должно быть выполнено его рыхление и произведен отвод талых вод.

9.1.11.При непрекращающемся снегопаде в течение всего времени выпадения осадков должна выполняться постоянная работа по обработке фрикционными материалами площадок остановочных пунктов, уборке их от снега и снежно-ледовых образований.

9.2. Сроки очистки от снега и снежно-ледовых образований с площадок остановочных пунктов:

9.2.1. Сгребание и подметание снега с остановочных пунктов начинается при толщине снега более 2-х см.

9.2.2.Во время интенсивного снегопада уборка остановочных пунктов от снега и снежно-ледовых образований осуществляется  после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

9.2.3.При ночном снегопаде уборка остановочных пунктов производится в ночное время.

9.2.4.После окончания снегопада посадочные площадки и площадки ожидания должны быть убраны от снега и снежно-ледовых образований не позднее чем:

- через 5 часов  с остановочных пунктов, расположенных на улицах I категории;

- через 7 часов  с остановочных пунктов, расположенных на улицах II категории;

- через 9 часов  с остановочных пунктов, расположенных на улицах III категории и улицах без категории.

9.3. Формирование снежных валов производится следующим образом:

9.3.1. Формирование снежных валов производится на заранее подготовленной территории.

9.3.2. Валы снега формируются с разрывами, обеспечивающими надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд к остановкам общественного транспорта, въезд во дворы, внутриквартальные проезды, а также возможность временной парковки транспортных средств у тротуаров и движения людей к местам расположения пешеходных переходов. Ширина валов снега и снежно-ледовых образований на проезжей части должна обеспечивать безопасное движение транспортных средств, пешеходов и не должна превышать 1,5 м. Валы снега должны быть подготовлены к погрузке.

9.3.3. Складирование снега и снежно-ледовых образований на тротуарах, примыкающих к проезжей части улиц, на которых организована вывозка снега, допускается при условии обеспечения беспрепятственного движения пешеходов, подъезда механизмов и автотранспорта, осуществляющих сбор и вывоз снежно-ледовых образований, отходов, и производится в виде конусов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей части дороги.

9.3.4. Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах;

- во въездах на прилегающие территории (дворы, внутриквартальные проезды и прочие).

9.4. Вывоз снега и снежно-ледовых образований должен осуществляться на специально подготовленные площадки (снежные свалки) до 08-00 утра.

9.5. График производства работ должен быть согласован с организациями, выполняющими уборку проезжей части прилегающих дорог и трамвайных путей.

10. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему техническому заданию в соответствии с установленными требованиями нормативных актов, технической документации, в том числе ГОСТ Р 50 597-93  «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 №4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории города Перми», решения Пермской городской Думы от 26.06.2001 №99 «Об утверждении Правил обращения с отходами на территории города Перми», решения Пермской городской Думы от 26.02.2008 №38 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми», соответствующих СНиП, ГОСТ.

11. Подрядчик выполняет работы по настоящему техническому заданию в целях обеспечения безопасности посадки и высадки пассажиров и поддержания эксплуатационного состояния остановочных пунктов,  указанных в пп.1 п.5 настоящего технического задания.

12. Используемые материалы для выполнения работ по настоящему контракту должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

13. Подрядчик при выполнении работ обеспечивает безопасность движения транспортных средств и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

14. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, из собственных материалов.

15. Подрядчик принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

16. Оценка соответствия качества выполненных работ производится путем проведения контрольных проверок.

Перечень и состав работ:

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| Летний период (с 15.04.2011г. по 14.10.2011г.): |  |
| 1 | Очистка остановочных пунктов от смета и мусора (1 раз в 2 суток) – 13286,00 м2. |
| 2 | Очистка урн от мусора (1 раз в сутки) – 186 шт. |
| 3 | Вывоз мусора и смета – 241,27 тн. на полигон ТБО. |
| 4 | Замена урн – 20 шт. |
| 5 | Покраска урн – 186 шт. |
| 6 | Покраска металлических поверхностей – 236,00 м2. |
| Зимний период (с 21.12.2010г. по 14.04.2011г. и с 15.10.2011г. по 20.12.2011г.): |  |
| 1 | Очистка и подметание остановочных пунктов 50% от площади (1 раз в 2 суток) – 13286,00 м2. |
| 2 | Обработка посадочных площадок фрикционными материалами 50% от площади (1 раз в 2 суток) – 13286,00 м2. |
| 3 | Очистка урн от мусора (1 раз в сутки) – 186 шт. |
| 4 | Вывоз снега – 1901,47 тн. на снежную свалку. |
| 5 | Вывоз мусора – 140,43 тн. на полигон ТБО. |