Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок

№38 от 19.11.2010г.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №___

на капитальный ремонт горячего и холодного водоснабжения

в МУЗ «Городская клиническая больница №3»

г. Пермь                                                                      			        «___» __________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 3" (МУЗ «ГКБ № 3»), именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Буторина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________________________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «____» _______________ 2010 г. № ______  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта.

1.1. Согласно решению котировочной  комиссии (протокол №___ от «___»_____2010 г.), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по капитальному ремонту горячего и холодного водоснабжения в МУЗ «ГКБ №3», расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А, далее по тексту «объект». Выполнение данного вида работ предусматривает наличие свидетельства о допуске к работам по выполнению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложением к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

а) Приложение № 1 – локальный сметный расчет;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ВСН, СП, ТУ, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

- 2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:  в течение 3-х календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

2.2. Окончание производства работ:  14 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

- 3. Стоимость работ, порядок оплаты.

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению, формируется на основании цены предложенной Подрядчиком, признанным победителем запроса котировок и составляет __________________________________________ руб.

3.2. Стоимость работ включает в себя расходы на материалы, оборудование, вывоз мусора, все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также другие платежи, связанные с исполнением настоящего Контракта за исключением расходов на осуществление технического надзора. Стоимость работ в рамках объема предусмотренного Приложением № 1 к Контракту изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных в п.3.5. настоящего Контракта.

3.3. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком при условии полного выполнения работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией объекта, счета-фактуры, справки о стоимости работ и затрат (КС-3), акта выполненных работ (КС-2) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня предоставления счета-фактуры, счета, акта о приемке выполненных работ. При этом оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.5. Стоимость работ, предусмотренных Приложением № 1 к Контракту, может быть снижена Заказчиком по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ.

- 4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, рабочего проекта, по технологии и материалам, согласно СНиП, ВСН, СП, ТУ, ГОСТ.

4.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Порядок назначения экспертизы по требованию Заказчика: по требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения.

4.3. Работы, выполняемые по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, техническим нормам.

- 5. Обязанности Подрядчика.

При выполнении настоящего Контракта «Подрядчик» обязан:

5.1. в течение 3 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта принять объект в работу по акту с участием представителя ООО «БКВ-Строй» и приступить к выполнению работ на объекте;

5.2. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат Заказчику и ООО «БКВ-Строй».

5.3. выполнить  работу качественно и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

5.4. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту;

5.5. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

5.6. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта);

5.7. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Контракта.

5.8. извещать Заказчика и ООО «БКВ-Строй» в письменном виде в течение 2-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

5.9. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

- 6. Обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:

6.1. для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

беспрепятственного доступа на объект;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. передать Подрядчику в течение 3 дней со дня заключения настоящего Контракта по акту приема-передачи объект в работу. Передачу объекта в работу от лица Заказчика осуществляет ООО «БКВ-Строй».

6.3. принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.4. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в случаях установленных гражданским законодательством.

- 7. Производство работ.

7.1. Подрядчик  оформляет акты на выполненные работы. ООО «БКВ-Строй» осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку актов на выполненные работы и соответствие используемых Подрядчиком материалов  условиям Контракта.

7.2. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

7.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик за свой счет.

7.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика и ООО «БКВ-Строй» о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения ООО «БКВ-Строй». Если закрытие работ выполнено без подтверждения ООО «БКВ-Строй» или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию ООО «БКВ-Строй», а затем восстановить ее за свой счет.

7.6. В случае если Заказчиком или ООО «БКВ-Строй» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке Заказчиком, в разумный срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ с представлением  Заказчику документов об утилизации отходов.

7.8. Заказчик или ООО «БКВ-Строй» вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- 8. Приемка работ.

8.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком  обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом.

8.2. Приемка результата работ производится в течение 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  и ООО «БКВ-Строй»  письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом  приемки результата  выполненных работ (КС-2).

8.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта  или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами – обеими Сторонами поровну.

8.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, установленный Заказчиком.

- 9. Гарантии.

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

9.1.2. на выполненные работы устанавливается  гарантийный срок 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

9.1.3. устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

10. Особые условия.

10.1. Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

11. Ответственность сторон.

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренного  настоящим Контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от общей сметной стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 30% суммы Контракта.

11.3. Факт нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренного настоящим Контрактом, фиксируется в акте, составленным  Заказчиком.

11.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

11.5. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.7. При нарушении условий предусмотренных п.7.1. Контракта Заказчик имеет право отказаться от согласования актов на выполненные работы до момента исправления всех обоснованных замечаний. Срок исправления замечаний входит в общий срок выполнения работ и не может являться основанием для его продления.

12. Условия расторжения Контракта.

12.1. Расторжение Контракта допускается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

13. Действие и прекращение действия Контракта.

13.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

13.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по Контракту.

14. Заключительные положения.

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика  ________________________________ тел. ___________________.

от Подрядчика ______________________________________ тел. ________________.

14.6. К настоящему Контракту прилагаются:

14.6.1. Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3» 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11А тел/факс (342) 268-00-45 Банковские реквизиты: | Подрядчик: Банковские реквизиты: |
| --- | --- |
| От Заказчика Главный врач ________________А.С.Буторин М.П. | От Подрядчика: Руководитель организации ________________________ М.П. |

- Приложение №1

к муниципальному контракту №__ от __ _______20__г.

МУЗ «ГКБ №3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11А.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт горячего и холодного водоснабжения

в МУЗ «Городская клиническая больница №3»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость: 499,990 тыс.руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2010г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Замена лежанки холодного водоснабжения в подвале здания |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.16 |
| 2 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0.14 |
| 3 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.75 |
| 4 | ТЕРр65-05-09 | Смена арматуры задвижек диаметром 80 мм | 100 шт. | 0.01 |
| 5 | ТЕРр65-05-01 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.01 |
| 6 | ТЕРр65-05-02 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.17 |
| 7 | ТЕРр65-05-03 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.05 |
| 8 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 |
| 9 | СЦМ-103-9001-412 | Угольники 90, диам.25 мм | шт | 4 |
| 10 | СЦМ-103-9001-446 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 25 мм х 3/4" | шт | 1 |
| 11 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 |
| 12 | СЦМ-103-9001-413 | Угольники 90, диам. 32 мм | шт | 12 |
| 13 | СЦМ-103-9001-447 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 32 мм х 1" | шт | 5 |
| 14 | СЦМ-103-9001-423 | Муфты переходные 32 х 20 мм, 32-25 | шт | 1 |
| 15 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0.1 |
| 16 | СЦМ-530-0043 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 40 мм | 10 м | -0.937 |
| 17 | прайс-лист | Трубы напорные из полиэтилена 40 мм PN20 | м | 10 |
| 18 | СЦМ-103-9001-414 | Угольники 90, диам. 40 мм | шт | 16 |
| 19 | СЦМ-103-9001-444 | Муфта комбинированная под ключ (внутр.резьба), 40 мм х 1 1/4" | шт | 12 |
| 20 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.14 |
| 21 | СЦМ-530-0044 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 50 мм | 10 м | -1.324 |
| 22 | прайс-лист | Трубы напорные из полиэтилена 50 мм PN20 | м | 14 |
| 23 | прайс-лист | Угольники 90, диам. 50 мм | шт | 8 |
| 24 | прайс-лист | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 50 мм х 11/2" | шт | 5 |
| 25 | прайс-лист | Тройники диам. 50 мм | шт | 2 |
| 26 | прайс-лист | Муфты диам. 50 мм | шт | 4 |
| 27 | ТЕР16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопроводов | 0.26 |
| 28 | СЦМ-530-0046 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 75 мм | 10 м | -2.532 |
| 29 | прайс-лист | Трубы напорные из полиэтилена 75 мм PN20 | м | 26 |
| 30 | прайс-лист | Угольники 90, диам. 75 мм | шт | 6 |
| 31 | прайс-лист | Муфты диам. 75 мм | шт | 12 |
| 32 | прайс-лист | Тройники диам. 75 мм | шт | 8 |
| 33 | прайс-лист | Бурт диам. 75 мм | шт | 2 |
| 34 | СЦМ-103-9001-283 | Фланец-неподвижный обруч ПХВ КВ диам. 75 мм | шт | 2 |
| 35 | ТЕР16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопроводов | 0.5 |
| 36 | СЦМ-530-0047 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 90 мм | 10 м | -4.87 |
| 37 | прайс-лист | Труба из полипропилена PN …. Диаметром 90 мм | м | 48 |
| 38 | прайс-лист | Угольники 90, диам. 90 мм | шт | 5 |
| 39 | прайс-лист | Муфты диам. 90 мм | шт | 20 |
| 40 | прайс-лист | Тройники диам. 90 мм | шт | 16 |
| 41 | прайс-лист | Бурт диам. 90 мм | шт | 1 |
| 42 | СЦМ-103-9001-284 | Фланец-неподвижный обруч ПХВ КВ диам. 100 мм | шт | 1 |
| 43 | прайс-лист | Муфты переходные 90 х 50 мм | шт | 7 |
| ИТОГО: 144 297,00 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Замена пожарного водопровода в подвале здания |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-09-09 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 108 мм | 100 м трубопроводов | 0.26 |
| 2 | СЦМ-300-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1.6 Мпа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100 | шт | 5 |
| 3 | СЦМ-534-0018 | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5 Ду на Ру менее или 10 Мпа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт | 6 |
| 4 | СЦМ-534-0276 | Переходы концентрические на Ру до 16 Мпа (160 кгс/с2) диаметром условного перехода: 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм | шт | 1 |
| 5 | ТЕРр65-09-08 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 89 мм | 100 м трубопроводов | 0.16 |
| 6 | СЦМ-534-0268 | Переходы концентрические на Ру до 16 Мпа (160 кгс/с2) диаметром условного перехода: 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм | шт | 1 |
| 7 | ТЕРр65-09-06 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 57 мм | 100 м трубопроводов | 0.2 |
| 8 | СЦМ-534-0010 | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5 Ду на Ру менее или 10 Мпа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт | 7 |
| 9 | СЦМ-300-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт | 4 |
| 10 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2356 |
| 11 | ТЕРр65-05-09 | Смена арматуры задвижек диаметром0: 100 мм | 100 шт. | 0.01 |
| 12 | ТЕР16-05-001-03 | Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм | 1 шт. | 2 |
| 13 | ТЕРр65-05-03 | Смена арматуры: вентилей диаметром 50 мм | 100 шт. | 0.02 |
| 14 | ТЕР46-03-009-07 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.05 |
| 15 | ТЕР46-03-009-08 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.01 |
| 16 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |
| 17 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.2 |
| 18 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.42 |
| ИТОГО: 82 249,00 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Замена церкуляции холодного водоснабжения в 3 - х этажном здании |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 0.34 |
| 2 | ТЕРр65-05-08 | Смена арматуры задвижек диаметром0: до 50 мм | 100 шт. | 0.03 |
| 3 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем,для волы и пара 1 Мпа (100кгс/см2) 30Ч6БР,диаметр 50мм | шт | -3 |
| 4 | прайс-лист | Задвижки диаметром 40 мм | шт | 2 |
| 5 | прайс-лист | Задвижки диаметром 50 мм | шт | 1 |
| 6 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.34 |
| 7 | СМЦ-530-0044 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 50 мм | 10 м | -3.216 |
| 8 | прайс-лист | Трубы напорные из полиэтилена диаметром 50 мм PN 25 | м | 34 |
| 9 | прайс-лист | Уголок диаметром 50 мм | шт | 5 |
| 10 | прайс-лист | Муфта 50х50 мм | шт | 10 |
| 11 | прайс-лист | Бурт с фланцем диаметром 50 мм | шт | 2 |
| 12 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |
| ИТОГО: 39 499,00 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Замена лежанки горячего водоснабжения с циркуляцией в подвале здания |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.4 |
| 2 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | 100 м трубопроводов | 1.78 |
| 3 | ТЕРр65-05-01 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.1 |
| 4 | ТЕРр65-05-02 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.27 |
| 5 | ТЕРр65-05-03 | Смена арматуры: вентилей диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.03 |
| 6 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.08 |
| 7 | СЦМ-530-0064 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 20 мм | 10 м | -0.7192 |
| 8 | прайс-лист | Труба со стекловолокном диаметром 20 мм | м | 8 |
| 9 | СЦМ-103-9001-439 | Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 4 |
| 10 | СЦМ-103-9001-411 | Угольники 90, диам. 20 мм | шт | 6 |
| 11 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.04 |
| 12 | СЦМ-530-0041 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 25 мм | 10 м | -0.3716 |
| 13 | прайс-лист | Труба со стекловолокном диаметром 25 мм | м | 4 |
| 14 | СЦМ-103-9001-412 | Угольники 90, диам. 25 мм | шт | 10 |
| 15 | СЦМ-103-9001-446 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 25 мм х 3/4" | шт | 3 |
| 16 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.2 |
| 17 | СЦМ-530-0042 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 32 мм | 10 м | -1.876 |
| 18 | прайс-лист | Труба со стекловолокном диаметром 32 мм | м | 20 |
| 19 | СЦМ-103-9001-413 | Угольники 90, диам. 32 мм | шт | 26 |
| 20 | СЦМ-103-9001-447 | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 32 мм х 1" | шт | 14 |
| 21 | СЦМ-103-9001-423 | Муфты переходные 32 х 20 мм, 32-25 мм | шт | 6 |
| 22 | СЦМ-103-9001-426 | Тройники переходные 32 х 20, 32 мм | шт | 2 |
| 23 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.08 |
| 24 | СЦМ-530-0043 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 40 мм | 10 м | -0.7496 |
| 25 | прайс-лист | Труба со стекловолокном диаметром 40 мм | м | 8 |
| 26 | СЦМ-103-9001-414 | Угольники 90, диам. 40 мм | шт | 14 |
| 27 | СЦМ-103-9001-444 | Муфта комбинированная под ключ (внутр.резьба), 40 мм х 1 1/4" | шт | 11 |
| 28 | СЦМ-103-9001-421 | Тройники диаметром 40 мм | шт | 2 |
| 29 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.8 |
| 30 | СЦМ-530-0044 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 50 мм | 10 м | -7568 |
| 31 | прайс-лист | Труба со стекловолокном диаметром 50 мм | м | 80 |
| 32 | прайс-лист | Угольники 90, диам. 50 мм | шт | 10 |
| 33 | прайс-лист | Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 50 мм х 1 1/2" | шт | 3 |
| 34 | прайс-лист | Тройники переходные 50 х 40 мм | шт | 2 |
| 35 | прайс-лист | Тройники переходные 50 х 32 мм | шт | 4 |
| 36 | прайс-лист | Муфты переходные 50 х 32 мм | шт | 4 |
| 37 | прайс-лист | Муфты диаметром 50 мм | шт | 20 |
| 38 | прайс-лист | Бурт диам. 50 мм | шт | 2 |
| 39 | СЦМ-103-9001-282 | Фланец-неподвижный обруч ПХВ КВ диам. 50 мм | шт | 2 |
| 40 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0.26 |
| 41 | СЦМ-530-0045 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 63 мм | 10 м | -2.46 |
| 42 | прайс-лист | Труба со стекловолокном диаметром 63 мм | м | 26 |
| 43 | прайс-лист | Угольники 90, диам. 63 мм | шт | 8 |
| 44 | прайс-лист | Муфты диаметром 63 мм | шт | 12 |
| 45 | прайс-лист | Тройники диаметром 63 мм | шт | 1 |
| 46 | прайс-лист | Тройники переходные 63 х 32 х 63 мм | шт | 2 |
| 47 | ТЕР16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0.7 |
| 48 | СЦМ-530-0046 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа: наружным диаметром 75 мм | 10 м | -6.818 |
| 49 | прайс-лист | Труба со стекловолокном диаметром 75 мм | м | 70 |
| 50 | прайс-лист | Угольники 90, диам. 75 мм | шт | 7 |
| 51 | прайс-лист | Муфты диаметром 75 мм | шт | 22 |
| 52 | прайс-лист | Тройники диаметром 75 мм | шт | 1 |
| 53 | прайс-лист | Тройники переходные 75 х 32 х 75 мм | шт | 3 |
| 54 | прайс-лист | Тройники переходные 75 х 40 х 75 мм | шт | 6 |
| 55 | прайс-лист | Тройники переходные 75 х 50 х 75 мм | шт | 5 |
| 56 | прайс-лист | Муфты переходные 50 х 75 мм | шт | 2 |
| ИТОГО: 233 945,00 |  |  |  |  |

Составил:

Проверил: