Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса котировок  № 12/11/10 от 25.11.2010 г.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ  ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                         __________2010 год.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по содержанию объектов озеленения Кировского района г. Перми в 2010-2011 году  в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

* Приложение № 1 – техническое задание

* Приложение № 2 - стоимость выполнения работ на период действия муниципального контракта

* Приложение № 3 – оценка качества выполненных работ;

* Приложение № 4 -  форма предписания (образец);

* Приложение № 5 – акт приемки выполненных работ   за отчетный период;

* Приложение № 6 – справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

* Приложение № 7 - акт оценки работы подрядной организации;

*  Приложение № 8 - акт контрольной проверки  качества работ

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.  Права Заказчика:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца.

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ   по форме согласно Приложению №  к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения фиксируются выявленные недостатки работ, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.2.4.  Выдавать предписания об устранении   выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.3. Обязанности Подрядчика:

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести  журнал производства  работ с начала производства работ до их завершения,

2.3.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.8. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.3.9. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.10. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.11. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.12. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.3.13. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.14. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.15. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.16. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Общая стоимость работ по содержанию объектов озеленения Кировского района г. Перми, подлежащих выполнению в период с 27.12.2010 г.  г. по  14.02.2011 г., определяется на основании цены, предложенной победителем запроса котировок и расчетом стоимости выполнения работ согласно Приложению № 2 к настоящему Контракту и составляет _____________________ (____________________________),  в том числе НДС___ руб.,   без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, некачественным выполнением работ или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также удержания штрафа.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является:

-  акт контрольной проверки  качества работ  (приложение № 8 );

-  акт оценки работы подрядной организации (приложение № 7);

-  акт приемки выполненных работ   за отчетный период (приложение № 5);

-  справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (приложение № 6);

-  счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно, в течение 10 банковских дней с даты подписания акта выполненных объёмов работ, справки  стоимости работ по форме КС-3, получения заказчиком счета-фактуры при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

3.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ – с 27.12.2010 г. по 14.02.2011 г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям заказчика (приложение № 1 к настоящему Контракту)

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложение № 3 настоящего контракта, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 50 000, 00 (Пятьдесят тысяч) рублей.

6.4.2. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

6.5. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2010 год. м.п. |  |

Приложение № 1

к МК №_________от__________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На выполнение работ по СОДЕРЖАНИю ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ  КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ

Объёмы, состав, качество работ, показатели состояния

элементов благоустройства объектов озеленения на территории города Перми

в зимний период

1. Объёмы, состав работ по содержанию:

| Объект | Состав работ | Объём выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм | Объём |
| Зимнее содержание (с 27.12.2010г. по 14.02.2011 г.) |  |  |  |
| Бульвар по ул. Ласьвинской | Механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня) | м2 | 2065 |
|  | Ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня | м2 | 128 |
|  | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт | 38 |
|  | Содержание садовых скамей | м2 | 19 |
|  | Общая площадь | м2 | 2193 |
| Ул. Кировоградская - от ул. Ласьвинской до ул. Липатова | Механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня) | м2 | 8000 |
|  | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 53 |
|  | Содержание садовых скамей | шт. | 83 |
|  | Общая площадь | м2 | 8000 |
|  | Всего зимнее содержание | м2 | 10 193 |

Требования к качеству выполняемых работ:

Содержание объектов озеленения должно производиться в соответствии с ГОСТ, СНиП и другими нормативными и техническими документами.

Конечный результат производства работ должен соответствовать решению Пермской городской ДУМЫ от 23.06.2009 г. № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми».

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75), и другим нормативным документам.

- Показатели состояния элементов благоустройства объектов

озеленения на территории города Перми в зимний период

| Показатели состояния конструктивных элементов | Объекты озеленения 1-й категории |  | Объекты озеленения 2-й категории |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровни содержания |  |  |
|  | допустимый | минимальный |  |
| Дорожки, площадки, тротуары, лестницы |  |  |  |
| Толщина рыхлого снега во время снегопада до окончания снегоуборки | Не более 4 см | Не более 8 см |  |
| Толщина уплотненного снега | Не более 3 см | Не более 7 см |  |
| Сроки уборки после окончания снегопада | Не более 8 часов | Не более 10 часов |  |
| Очистка главных дорог, аллей, ступеней лестниц | На всю ширину | На всю ширину |  |
| Наличие снежно-ледовых отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается |  |
| Отсутствие подсыпки песком | Не допускается | Не допускается |  |
| Подсыпка химреагентами | Не допускается | Не допускается |  |
| Садовые диваны, скамьи, урны |  |  |  |
| Наличие снега, грязи, мусора | Не допускается | Не допускается |  |
| Памятники |  |  |  |
| Наличие снега на поверхности постамента | Не допускается | Не допускается |  |

Примечание:

- Объекты 1 категории:

- Бульвар по ул. Ласьвинской;

- Ул. Кировоградская от ул. Ласьвинской

до ул. Липатова

Заказчик                                                                                               Подрядчик

___________________/Т. В. Гнатюк/                                                ___________________/___________/

Приложение № 2

к МК №_________от__________

- Расчёт стоимости работ по содержанию  объектов озеленения  Кировского района г.Перми

| № п/п | Наименование объектов, элементов озеленения, виды работ | Ед. измер. | Объем | Стоимость 1 ед. за весь период, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зима 50 сут (с 27.12.2010 по 14.02.2011г.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бульвар по ул. Ласьвинской |  |  |  |  |
|  | Дорожки (ручная очистка) | м2 | 128,0 | 52,652 | 6 739,46 |
|  | Дорожки с плиточным покрытием (механизированная и ручная очистка) | м2 | 2 065,0 | 27,982 | 57 782,83 |
|  | Урны (очистка от мусора) | шт | 38,0 | 141,833 | 5 389,65 |
|  | Скамьи (очистка от снега) | шт | 19,0 | 28,383 | 539,28 |
|  | итого |  | 2 193,00 |  | 70 451,22 |
| 2 | Ул. Кировоградская от ул. Ласьвинской до ул. Липатова |  |  |  |  |
|  | Урны (очистка от мусора) | шт | 53,0 | 141,833 | 7 517,15 |
|  | Скамьи (очистка от снега) | шт | 83,0 | 28,383 | 2 355,79 |
|  | Дорожки с асфальтовым покрытием (механизированная и ручная очистка) | м2 | 8 000,0 | 27,982 | 223 856,00 |
|  | итого |  | 8 000,00 |  | 233 728,94 |
|  | Всего |  | 10 193,00 |  | 304 180,16 |

Итого общая стоимость работ по содержанию объектов озеленения –  304 180 (триста четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 16 копеек, в том числе  НДС  46 400,36 руб.

Понижающий коэффициент__________________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ______________рублей__________копеек

Заказчик                                                                                               Подрядчик

___________________/Т. В. Гнатюк/                                                ___________________/___________/

Приложение № 3

к  МК от________№_______

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПРИ ДОПУСТИМОМ (1 КАТЕГОРИЯ) И МИНИМАЛЬНОМ (2 КАТЕГОРИЯ)

УРОВНЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) – толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение. Скамьи, урны: Выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. Памятники: Выполнена очистка от снега поверхности постамента. | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 2-х см, в бесснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Поверхность не подсыпана песком. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) – толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность не подсыпана песком. Имеется заужение в пределах 10%. Скамьи, урны: Не выполнена очистка от снега, мусора. Памятники: Не выполнена очистка от снега поверхности постамента, ступеней | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см; боковая грань бортового камня не очищена по всей протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) – толщина уплотненного слоя снега не превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не подсыпана песком, заужение более 20%. Скамьи, урны: Не выполнена очистка от снега, мусора. | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 4 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Механизированная очистка от снега с ручной доработкой (без вывозки) – толщина уплотненного слоя снега превышает 4-х см, боковая грань бортового камня не очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, заужение более 40%. Скамьи, урны: Не выполнена очистка от снега, мусора. | Неудовлетворительно, -100% |

Заказчик:                                                                                Подрядчик:

_______________________/Т. В. Гнатюк/                    ______________/______________________/

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ______от ______________

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________201_ г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 5

к МК  от ________________№_________

|  | Заказчик: МБУ «Благоустройство Кировского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный контракт от_____№________ |  |  |  |  |  |
| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ за __________________ 201_ г |  |  |  |  |  |  |
| по содержанию объектов озеленения |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед.изм. | Объем | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. | Процент снижения среднеме-сячный | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |

Коэффициент снижения стоимости______________________________________________________

Стоимость работ с учётом коэффициента снижения __________________________________руб. коп.

План по муниципальному контракту за месяц ______________

Принято к оплате _____________________________________________________________________________

Сдал Подрядчик:____________________              ____________________             ________________________

должность                                       подпись                                   расшифровка подписи

Принял Заказчик: директор МБУ

«Благоустройство Кировского района»         ___________________________      ________________________

подпись                           расшифровка подписи

Инженер ОЭС                                                  ___________________________     _________________________

подпись                      расшифровка подписи

Заказчик:

Директор МБУ «Благоустройство Кировского района»  ____________________/Т. В. Гнатюк/

Подрядчик:   __________________________________

Приложение № 6

к МК от __________ №_____

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Приложение № 7

к МК  от________ № _______

АКТ

оценки работы подрядного предприятия по содержанию

объектов озеленения общего пользования на территории г. Перми.

за ______________________ 201 _ г

(месяц)

по ________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Перво-начальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд | 2 объезд | 3 объезд |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

Директор МБУ «Благоустройство Кировского района»  ____________________/Т. В. Гнатюк/

Подрядчик:

__________________________________/_________________________/

Приложение № 8

к МК от _____________ № _______

А К Т

контрольной проверки содержания объектов озеленения общего пользования за декаду

________________2011 г.

____________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

________________________2011 г

(дата)

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

| и ___________________________________________________________________________________________ № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом от __________ № ____ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:

Директор МБУ «Благоустройство Кировского района»  ____________________/Т. В. Гнатюк/

Подрядчик:

__________________________________/______________________________/