Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

№6 от «29» ноября 2010 г.

Техническое задание

Место выполнения работ: г.Пермь, Ленинский район

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 21.12.2010 года

Требования к выполнению работ:

- выполнение работ по демонтажу 5-ти незаконно размещенных объектов мелкорозничной сети;

- отключение демонтируемых объектов от источника электроснабжения (при необходимости) и обеспечение безопасной дальнейшей эксплуатации этого источника, от иных инженерных коммуникаций, препятствующих демонтажу;

-  выполнение работ по демонтажу объектов и транспортировке  на хранение  в течение двух календарных дней с момента получения заявки заказчика;

- выполнение работ по устранению нарушений правил содержания территории, ранее занятой демонтируемым объектом, в течение двух календарных дней после демонтажа;

- обеспечение выполнения необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных с демонтажем объектов, включая обеспечение  выполнения требований  электро  и  пожаробезопасности;

- обеспечение учета и сохранности демонтированных объектов мелкорозничной сети в течение трех месяцев с момента демонтажа.

Источник финансирования: ведомственная целевая программа «Развитие Ленинского района города Перми на 2010-2012 годы»