ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______

заключаемый от имени муниципального образования - город Пермь

на выполнение работ по содержанию искусственных инженерных сооружений

на территории Мотовилихинского района г. Перми

г. Пермь                                                                                                          ____  2011 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол от "___" ______________ 2011 № _______________) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о следующем:

- Предмет контракта

  - По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять работы по содержанию искусственных инженерных сооружений на территории Мотовилихинского района г. Перми, в том числе лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных  спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) (далее – Объектов).

  - Работы по содержанию Объектов в результате должны обеспечивать:

а) ежедневное нормативное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Контракту.

б) постоянный и бесперебойный подход пользователей к Объектам;

в)  безопасность подхода пользователей к Объектам;

г) удобство и безопасность эксплуатации Объектов.

1.3. Работы по содержанию походов к Объектам должны осуществляться в соответствии с:

а) Приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1.1  - Перечень объектов и объемы по летнему и зимнему содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним Мотовилихинского района  г.Перми;

- Приложение № 1.2 - Перечень объектов и объемы по летнему и зимнему содержанию лестничных  спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам);

- Приложение №  2 – стоимость выполнения работ по месяцам на 2011 год;

- Приложение №  2.1. – стоимость выполнения работ на 2011 год, 2012 год;

- Приложение № 3 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за  некачественно выполненные работы по содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним;

- Приложение № 3.1 – Критерии оценки качества работ по содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним;

- Приложения № 4.1, 4.2,– формы Отчетности (Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акт приемки выполненных работ за отчетный период;

- Приложение № 5 – форма Акта контрольной проверки качества работ по содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним;

- Приложение № 5.1. форма Акта контрольной проверки качества работ по содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним;

- Приложение № 6 – форма Уведомления о случаях нанесения ущерба лестницам, лестничным переходам, пешеходным мостам и подходам к ним, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях;

- Приложение № 7 – форма Предписания;

- Приложение № 8 – форма Журнала осмотра объектов содержания;

- Приложение № 9 – Перечень нормативной документации;

- Приложение № 10 – Общие требования к содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним,

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, технической документации, в том числе с соблюдением требований СНиП, ГОСТ согласно Приложению № 9.

- Существенные условия о предмете Контракта

  - Требования к качеству работ:

2.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ, указанной в Приложении № 9 к настоящему Контракту.

2.1.2. При выполнении работ должны соблюдаться Общие требования к содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним на территории Мотовилихинского района города Перми согласно Приложению № 10 к настоящему Контракту;

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное нормативное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов в соответствии с Общими требованиями к содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, указанными в Приложении № 10 к настоящему Контракту;

При выборе показателя учитываются фактические погодные условия;

2.1.3. При производстве работ должны использоваться качественные материалы;

При температуре «00 С» и ниже должен использоваться противогололедный материал,  соответствующий требованиям ОДН 218.2.027-2003,  из природного песка и отсевов дробления прочных горных пород.

2.1.4. По результатам проверок за несоблюдение требований к выполнению работ, за несоответствие состояния конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, общим требованиям к содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, установленным в Приложении № 10 к настоящему Контракту, выставляется оценка качества работ по содержанию и ремонту Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 3, 3.1. к настоящему Контракту.

2.1.5. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним оценка качества работ составит 2,5 балла и ниже работы по содержанию Объектов за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются;

2.1.6. приступить к работам по содержанию Объектов необходимо в день начала производства работ, указанный в п.3.1. настоящего Контракта.

2.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объектах, обеспечения безопасности подходов к Объектам, а также их сохранности, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объекта.

2.3. Результаты выполнения работ, а также производство работ, должны обеспечивать постоянный и бесперебойный подход пользователей к Объектам.

2.4. Работы на Объектах должны обеспечивать безопасность пользователей, в том числе  при производстве работ.

2.4.1. На участках, расположенных на Объекте, угрожающих безопасности людей, необходимо обеспечить безопасность подхода: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению пользователей об опасности.

2.4.2. На участках, расположенных на Объектах, требующих выполнения работ по ремонту в период, когда погодные условия не позволяют проводить работы по ремонту, необходимо принять меры по обеспечению безопасности, оградить аварийный участок либо принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению пользователей об опасности.

2.5. Работы по содержанию подходов к Объектам, требующие устранения последствий связанных с погодными условиями (снегопад, гололед) должны выполняться немедленно с момента наступления погодных условий.

2.6. При производстве работ по содержанию должна быть обеспечена сохранность Объекта, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства:

обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, их конструктивным элементам и элементам обустройства, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других  нарушениях в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения № 6 к настоящему Контракту.

- Период производства работ по содержанию и ремонту

3.1. Начало производства работ: 16.02.2011 г.

3.2. Окончание производства работ: 20.12.2012 г.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

4.1. Общая стоимость работ по содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним,  лестничных  спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам), подлежащих выполнению в период с 16.02.2011 г. по 20.12.2012 г.  согласно Приложениям № 2, 2.1 к настоящему Контракту, составляет ________________________________________________________________________________(_______________________________________________________________) _______ копейки, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

Стоимость выполнения работ по содержанию:

2011 г.

_____________ (________________________________) рублей ___ копеек, включая НДС _________ руб. __ коп.,

в том числе

по содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним _____________ (________________________________) рублей ___ копеек, включая НДС _________ руб. __ коп.;

по содержанию лестничных  спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) _____________ (________________________________) рублей ___ копеек, включая НДС _________ руб. __ коп.

2012 г.

_____________ (________________________________) рублей ___ копеек, включая НДС _________ руб. __ коп.,

в том числе

по содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним _____________ (_______________________________) рублей ___ копейки, включая НДС ________ руб. __ коп.

по содержанию лестничных  спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) _____________ (________________________________) рублей ___ копеек, включая НДС _________ руб. __ коп.

4.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объектов, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является Акт контрольной проверки качества работ (Приложение № 5 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 4.2. к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 4.1. к Контракту) и счет-фактура, предоставляемая Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

4.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, после подписания сторонами актов выполненных работ и формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

4.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

- Сдача и приемка выполненных работ

5.1. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) совместно с Подрядчиком (уполномоченным представителем Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

5.2. Заказчик принимает выполненные работы по Контракту по состоянию на 20 число текущего месяца при условии наличия записей о выполненных работах в Общем журнале работ, а также представления по требованию Заказчика иной  исполнительной документации;

Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.3. Подрядчик обязан за 3 (три) календарных дня в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче работ.

5.4. По результатам приемки работ Сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ за отчетный период и Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

Оформление данных документов обеспечивает Подрядчик. Для подтверждения данных Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить исполнительную документацию Заказчику;

Приемка документов для оплаты за выполненные и принятые работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца.

- Обязанности и права Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок,

6.1.2. вести Общий журнал работ, Журнал осмотра объектов содержания (по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту) с начала производства работ до их окончания,

6.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в письменной заявке Заказчика, представлять фотодокументацию на Объект. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.1.4. обеспечить на объекте производства работ безопасность подхода пользователей к Объектам, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности,

6.1.5. обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходам к ним, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов.

6.1.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций,

6.1.7. ежедневно осуществлять осмотр Объектов, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объектам, конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов, в Журнале осмотра объектов содержания;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.

6.1.8. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного движения об опасности,

6.1.9. в случае проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту приостановить выполнение работ на Объекте (участке Объекта), указанном Заказчиком в уведомлении о приостановлении выполнения работ и возобновить выполнение работ на данном Объекте (участке Объекта) при получении от Заказчика уведомления о возобновлении выполнения работ по содержанию,

6.1.10. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ,

6.1.11. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объекте, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников,

6.1.12. в случае временного прекращения производства работ по содержанию, происходящей не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ,

6.1.13. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента, когда Подрядчик узнал о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта,

6.1.14. выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки,

6.1.15. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок,

6.1.16. письменно согласовать с Заказчиком возможность привлечь к выполнению работ субподрядную организацию и представить все необходимые реквизиты привлекаемой для работ субподрядной организации,

6.1.17. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию,

6.1.18. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя,

6.1.19. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком,

6.1.20. представлять по требованию Заказчика лабораторное Заключение по испытаниям используемых материалов на соответствие нормативной документации (согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту);

Заключение должно быть выдано лабораторией, аккредитованной в системе «Росдорстройсертификация» на требуемый вид деятельности.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации,

6.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

- Обязанности и права Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,

7.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта,

7.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ,

7.1.4. осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ,

7.1.5. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяются Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию Объектов по форме согласно Приложению № 5, 5.1. к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика;

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию Объектов фиксируются выявленные недостатки работ по содержанию, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

7.2. Заказчик вправе:

    - присутствовать на объекте производства работ,

    - производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ,

    - отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества,

    - принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков,

    - производить проверку Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания,

    - осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ,

7.2.7. в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию  назначить уполномоченного представителя,

7.2.8. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ по содержанию требованиям, установленным настоящим Контрактом,

7.2.9. принимать фотодокументацию к рассмотрению,

7.2.10. при проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение работ по содержанию и ремонту объекта (части объекта), на время выполнения указанных работ, направив уведомление об этом Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту,

Начало выполнения работ по содержанию и ремонту на данном объекте (части объекта) возобновляется на основании уведомления, направленного Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по содержанию,

7.2.11. выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию с указанием срока для устранения недостатков работ,

Предписание направляется по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении,

7.2.12. не принимать работы по содержанию и не оплачивать в случаях непредставления Подрядчиком Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации,

7.2.13. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ по содержанию, если оценка качества работ по содержанию в проверяемом периоде составит 2,5 балла и ниже,

7.2.14. поручить выполнение или устранение недостатков работ по содержанию другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ по содержанию на Объекте станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию оценка качества составит 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены,  не устранены недостатки работ.

- Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства, правовых актов города и нормативной документации.

8.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, а также в результате не проведения регулярного осмотра Объекта;

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

8.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, видам  и срокам их выполнения в соответствии с условиями настоящего Контракта, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, Заказчиком уменьшается стоимость и оплата работ в соответствии с условиями, установленными в Приложениях № 3, № 3.1 к настоящему Контракту.

8.5. Данные Общего журнала работ, Журнала осмотра, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, взыскания неустойки в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

8.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с производством Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.7. При непредставлении Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации, выполненные работы по ремонту и содержанию не принимаются и не оплачиваются.

8.8. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.8.1. За нарушение срока начала производства работ, установленного в п.3.1. настоящего Контракта, на Объекте Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

8.8.2. За нарушение сроков сдачи работ, в том числе промежуточных, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости работ, предъявленных к сдаче за каждый день просрочки.

8.8.3. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

8.8.4. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

8.5. Заказчик за несвоевременную оплату по Контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика;

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 4 настоящего Контракта.

8.7. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8.8. Заказчик устанавливает минимальный объем предоставления гарантий качества работ в размере не менее 1 000 000 миллиона рублей, которые подрядчик обязан уплатить в случае, если в течение календарного года в адрес заказчика поступит не менее 5 подтвержденных и обоснованных жалоб или заявлений о некачественном выполнении работ на объектах содержания.

Подрядчик обязан уплатить объем предоставления гарантий качества работ в течение 20 рабочих дней, следующих за окончанием календарного года.

- Действие и прекращение действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

9.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

9.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

9.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

9.7. Основаниями для расторжения Контракта являются:

9.7.1.  нарушение существенных условий о предмете Контракта, указанных в разделе 2 настоящего Контракта;

9.7.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного п.3.1. настоящего Контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию Объектов;

9.7.3. невыполнение Подрядчиком однократно условий Контракта в части сроков выполнения работ по содержанию Объекта в период наступления погодных условий (снегопад, гололед) и не выполнение в сроки, установленные Предписанием Заказчика, не устранение нарушений в период наступления указанных погодных условий;

9.7.4.   если во время выполнения работ по содержанию на Объектах станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию оценка качества составила 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены или не устранены недостатки работ.

9.8. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

9.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по содержанию, указанной в п.4.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

10.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения контракта

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

12.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и гарантийного срока.

12.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» Адрес: 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч.02933018336) ИНН 5906085556 КПП 590601001 Р/сч.40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _______________________ А.И.Власов «___» ______________2010г. МП | ПОДРЯДЧИК ________________ «___» ______________2010г. МП |
| --- | --- |

Приложение №1.1

к муниципальному контракту № _______

от  «____»_________20___г.

Перечень объектов и объемы по летнему и зимнему содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним

Мотовилихинского района  г.Перми

| № п/п | Новое название лестницы | Площадь, м2 | Количество урн, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лестница с переходом от ул.Гашкова, 41/1 до ул.Целинная, 30 | 693,2 | 2 |
| 2 | Лестница с пешеходной дорожкой и мостом от ул.Гашкова, 28б до ул.Соликамская, остановка "Язовая" | 1293,6 | 4 |
| 3 | Две лестницы от остановки «Промкомбинат» до микрорайона Вышка-2 (ул.Гашкова, 20, ул.Баранчинская) | 2450,9 | 2 |
| 4 | Лестница от ул.Норинская, 98а до ул.Соликамская (напротив ул.Соликамская, 183) | 963,5 | нет |
| 5 | Лестница и мост по ул.Златоустовская, 13 | 545,6 | нет |
| 6 | Лестница по ул.Норинская, 82 | 537,9 | нет |
| 7 | Лестница по ул.Ленинградская, 7 | 68 | нет |
| 8 | Лестница от ул.Бузинская, 53 до ул.Козловская, 11 | 442,1 | 1 |
| 9 | Лестница от ул.Мостовая, 3а на Диораму (ул.Огородникова, 4) | 894 | 2 |
| 10 | Лестница и мост с ул.Минская, 4 в микрорайон Пихтовая стрелка | 436,6 | нет |
| 11 | Лестница и мост от ул.Борчаниновская, 62а в микрорайон Костарево | 484,5 | нет |
| 12 | Лестница и мост от ул.Лифанова (остановка Обросова) через ул.Смирнова до ул.Нагорная | 580 | 2 |
| 13 | Две лестницы от ул.Смирнова через ул.Кузнецова до ул.Постаногова | 270,7 | 2 |
| 14 | Лестница и пешеходная дорожка по ул.Пролетарская от ул.1905 года через ул.Висимская, 25 до ул.Зенкова, 8 (нечетная сторона) | 1349,6 | 2 |
| 15 | Лестница с мостом от перекрестка ул.Уральская/ул.Лифанова через р.Ива и ул.Смирнова до ул.Клыкова, 18 | 1025,1 | 2 |
| 16 | Лестница по нечетной стороне ул.Восстания от ул.1905 года до ул.Восстания, 61 | 999,6 | 2 |
| 17 | Лестница и мост от ул.Белостокская, 5 до ул.Марата, 49 | 303,2 | 2 |
| 18 | Лестница по ул.Соликамская от ул.1905 года, 1 до ул.Красная площадь, 4а | 206,8 | 2 |
| 19 | Лестница от ул.Грибоедова, 68 до микрорайона Садовый | 788,8 | нет |
| 20 | Лестница с ул.Изюмская, 5 на ул.Юрша | 433 | нет |
| 21 | Лестница и мост от ул.Димитрова, 23 до ул.Брянская, 6 | 958,9 | нет |
| 22 | Лестница и мост по ул.Кунгурская через р.Ива (около дома по ул.Лифанова, 142) | 716,8 | 1 |
| 23 | Лестница от ул.Лифанова, 72 до ул.Чехова, 2 | 230,2 | нет |
| 24 | Лестница и мост по ул.Марата, 11 | 342,3 | 1 |
| 25 | Лестница по ул.Завьялова, 14 | 401,8 | 2 |
| 26 | Лестница от ул.Краснокамская, 16 в микрорайон Разгуляй | 138,9 | 1 |
| 27 | Три лестницы на площади у Цирка (ул.Уральская, 112) | 153,6 | 6 |
| 28 | Лестница по ул.Уральская, 116 (от Планетария) | 100 | 2 |
| 29 | Лестница по ул.Тракторная (за ул.Чехова, 22) | 305,1 | нет |
| 30 | Лестница от ул.Ст.Разина до ул.Фрезеровщиков (вблизи дома № 38) | 140,4 | 2 |
| 31 | Лестница и мост от ул.Пугачева, 63 и ул.Народная, 2а на ул.Андреевская, 2б | 722,1 | 3 |
| 32 | Лестница и мост от ул.Бр.Каменских к р.Б.Мотовилиха | 240,1 | 1 |
| 33 | Две лестницы с ул.К.Либкнехта, 6 через ключ-мойку до ул.Ст.Большевиков, 1 | 197,4 | 1 |
| 34 | Лестница от ул.Ивановская (напротив дома № 3) до ст.Мотовилиха | 508 | 2 |
| 35 | Лестница по ул.Производственная от ул.Чехова до лога (за ул.Хрустальная, 34) | 499,5 | 1 |
| 36 | Лестница по ул.Красных Зорь, 60 | 160 | 1 |
| 37 | Лестница по ул.Каширинская, 25 | 429,8 | нет |
| 38 | Лестница ул.Ст.Большевиков ул.Копылова | 166,3 | нет |
| 39 | Две лестницы по ул.Чехова, 4 и 6 | 451,4 | 4 |
| 40 | Две лестницы в районе домов № 13, № 15, № 17 по ул.Хрустальная | 278,4 | 4 |
| 41 | Две лестницы по ул.Уинская, 4-4а | 94,1 | 3 |
| 42 | Лестница по ул.Красных Зорь, 2 | 96,6 | нет |
| 43 | Лестница и мост ул.Мотовилихинская, 28 | 587,3 | 1 |
| 44 | Лестница по ул.Уральская, 119 (около пушки) | 374,7 | 2 |
| 45 | Лифанова, 69 | 178,5 | нет |
| 46 | Лестница по ул.Подольская до жилых домов по ул.Старцева, 9/3 с тротуаром, вдоль СОШ № 135 | 420,4 | 2 |
| 47 | Лестница с ул.Курской на ул.Макаренко, 6 | 283 | нет |
| 48 | Между гимназией № 2 (ул.Старцева, 1а) и детским садом № 176 (ул.Юрша, 60а) | 153,6 | нет |
| 49 | Лестница по ул.Уинская, 1а с подходами | 73,5 | нет |
| 50 | Лестница по ул.Юрша, 82-84 у установки "Подольская" с подходами | 22,8 | 1 |
| 51 | Лестница ул.Чехова, 14 с подходами | 57,3 | 2 |
| 52 | Лестница с ул.Фокинская на ул.Крайпрудская между домами 27 и 29 | 65,3 | нет |
| 53 | Лестница от ул.Я.Свердлова, 49 до Мотовилихинского завода | 707,9 | нет |
| 54 | Лестница по ул.Авиационной, 5 от Горынских проходных до завода | 1402 | нет |
| 55 | Лестница по ул.Восстания, 60 | 21 |  |
| 56 | Две лестницы от подъезда № 1 по ул.Юрша, 64 к подъезду № 2 по ул.Старцева, 5 и от подъезда № 1 по ул.Старцева, 7 к подъезду № 6 по ул.Старцева, 5 | 391,5 |  |
| 57 | Две лестницы по ул.Юрша, 3а | 149,5 |  |
| 58 | Лестница и пешеходная дорожка от ул.Уинская, 3 до лицея № 9 по ул.Макаренко, 25 | 448 |  |
| 59 | Лестница от ул.2-я Саперная до ул.Сельскохозяйственная | 780 |  |
|  | ИТОГО | 28214,7 | 68 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района города Перми»         ___________________(А.И.Власов)

Подрядчик

Директор «»                     ______________________()

Приложение № 1.2

к муниципальному контракту№ ____                                                                                                                                                                             от «____»___________20____г.

Перечень объектов и объемы по летнему и зимнему содержанию лестничных спусков (подходов) к родникам

(ключам, ключам-мойкам, колодцам)

Мотовилихинского района  г.Перми

| № п/п | Местоположение объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ключ-мойка, ул.Красных зорь, 2а | 342 |
| 2 | Ключ-мойка, ул.Андреевская, 1 | 159 |
| 3 | Ключ-мойка, ул.Белостокская, 1 | 208 |
| 4 | Ключ-мойка, ул.Фурманова, 1 | 186 |
| 5 | Ключ-мойка, ул.Каширинская, 25 | 156 |
| 6 | Ключ-мойка, ул.Красных зорь, 60 | 153 |
| 7 | Ключ, ул.1-я кольцевая, 51 | 140 |
| 8 | Колодец, ул.Вишневая, 11 | 55 |
| 9 | Колодец, ул.П.Коммуны, 79-81 | 55 |
| 10 | Колодец, ул.Донская, 7-9 | 55 |
| 11 | Ключ-мойка, ул.Старых Большевиков, 76 | 182 |
| 12 | Ключ-мойка, ул.Старых Большевиков, 2 | 183 |
| 13 | Ключ, ул.Лядовская, 1 | 120 |
| 14 | Ключ, ул.Завьялова, 6-8 | 125 |
| 15 | Ключ, ул.Лядовская, 87 | 290 |
| 16 | Колодец, ул.Стольникова, 66 | 53 |
| 17 | Колодец, ул.Народная, 38 | 53 |
| 18 | Колодец, пересечение ул.Копылова и ул.Кувинской | 54 |
| 19 | Колодец, ул.Крайпрудская, 78 | 53 |
| 20 | Ключ-мойка, с ул.Володарского, между Висимом и Стрелкой | 280 |
| 21 | Ключ, с ул.Володарского за рекой Плоская | 180 |
| 22 | Ключ-мойка, с ул.Селькохозяйственной, между Висимом и Стрелкой | 179 |
| 23 | Ключ-мойка, ул.Партизанская, 72 | 280 |
| 24 | Ключ-мойка, ул.Смирнова-ул.Клыкова | 185 |
| 25 | Ключ-мойка, ул.Смирнова, 18 | 239 |
| 26 | Ключ-мойка с ул.Урицкого на ул.Каспийскую | 245 |
| 27 | Ключ-мойка, ул.Пигасова, 53 | 247 |
| 28 | Ключ, ул.Смирнова, 58 | 55 |
| 29 | Ключ-мойка, ул.Нагорная, 60 | 215 |
| 30 | Ключ, ул.Вятская, 2 | 110 |
| 31 | Ключ, ул.Лбова, 103 | 100 |
| 32 | Ключ-мойка, ул.Челябинская | 203 |
| 33 | Ключ-мойка, ул.Златоустовская, 13 | 171 |
| 34 | Ключ-мойка, ул.Козловская, 9 | 198 |
| 35 | Ключ-мойка, ул.Ленинградская-ул.Калгановская | 174 |
| 36 | Ключ, ул.Бузинская, 61 | 55 |
| 37 | Колодец, ул.Калгановаская, 61 | 55 |
| 38 | Колодец, ул.Норинская, 30 | 53 |
| 39 | Ключ-мойка, ул.Соликамская, 11 | 176 |
| 40 | Колодец, ул.Соликамская, 56 | 52 |
| 41 | Колодец, ул.Соликамская, 42 | 52 |
| 42 | Ключ-мойка, ул.Соликамская, 74 | 189 |
| 43 | Ключ-мойка, ул.Соликамская, 98 | 161 |
| 44 | Ключ-мойка, ул.Соликамская, 154 | 179 |
| 45 | Ключ-мойка, ул.Соликамская, 168 | 206 |
| 46 | Ключ, ул.Соликамская, 188 | 193 |
| 47 | Ключ, ул.Соликамская, 235 | 165 |
| 48 | Ключ, ул.Соликамская, 257 (ост. Промкомбинат) | 165 |
| 49 | Ключ, ул.Соликамская, 271 | 152 |
| 50 | Ключ, ул.Северная, 19 по р. Талажанка | 280 |
| 51 | Ключ, ул.Серова, 40 | 220 |
| 52 | Ключ, с ул.Левитана, 50 | 150 |
| 53 | Ключ, с пр.Октябрят | 192 |
| 54 | Ключ, ул.Обросова, 2 | 105 |
| 55 | Ключ, ул.Обросова-ул.Брянская | 103 |
| 56 | Ключ, ул.Обросова-ул.Тульская | 130 |
| 57 | Колодец, ул.Изотовская, 2-4 | 53 |
| 58 | Ключ, ул.Балканская, 70-ул.Димитрова | 181 |
| 59 | Ключ, ул.Балканская, 48, спуск с ул.Хрустальной | 176 |
| 60 | Ключ, ул.Балканская с ул.Никуленской | 176 |
| 61 | Колодец, ул.Жуковского, 15-17 | 53 |
| 62 | Колодец, ул.Жуковского, 7-9 | 53 |
| 63 | Ключ, ул.Стольникова, 11 | 55 |
| 64 | Ключ, ул.Обросова, 24-28 | 60 |
| 65 | Ключ-мойка, с переходами у пл.Восстания | 120 |
| 66 | Ключ-мойка, с переходами ул.Димитрова | 152 |
| 67 | Ключ, ул.Бузинская, 32 | 52 |
|  | Итого: | 9847 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района города Перми»         ___________________(А.И.Власов)

Подрядчик

Директор «»                     ______________________()

Приложение 3

к муниципальному контракту № ____

от «____»_______2010г.

- Порядок

расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам)

1.  Баллы по содержанию определяются согласно критериям (Приложения № 3.1 к настоящему Контракту)

2. Итоговый балл по содержанию Объектов определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БПР=∑СПРi /y , где

БПР – балл по содержанию Объектов за ____месяц (с____по____) 20____года,

∑СПРi – суммарный балл по содержанию Объектов по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3.1. к настоящему контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СПРi определяется по формуле (2):

СПРi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию Объектов.

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БПР), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам.

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №2 к настоящему контракту, руб.

- П- процент снижения, %

Заказчик: Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района города Перми»         ___________________(А.И.Власов)

Подрядчик:  Директор «»                     ______________________()

Приложение № 3.1.

к муниципальному контракту  № _____

от «     »  _________ 20____г.

Критерии оценки качества работ по содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам)

| Балл |  | Вид содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- | --- |
| зимний период содержания |  |  |  |
| 5 | зимний период содержания |  | Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы (далее - МАФ), расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 5см, уплотненного снега – не более 4 см., в бесснежные дни очистка произведена до поверхности покрытия. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег сдвинут в валы и кучи, отсутствует заужение, снежно-ледяные образования, мусор. Элементы пешеходной части в исправном состоянии. |
| 4 | зимний период содержания |  | Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы (далее - МАФ), расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 5см, уплотненного снега – не более 4 см., в бесснежные дни очистка произведена до поверхности покрытия. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег сдвинут в валы и кучи, отсутствует заужение, снежно-ледяные образования, мусор. Элементы пешеходной части в исправном состоянии. |
| 3 | зимний период содержания |  | Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы (далее - МАФ), расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см., в бесснежные дни очистка произведена до поверхности покрытия. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег сдвинут в валы и кучи, отсутствует заужение, снежно-ледяные образования. Элементы пешеходной части в исправном состоянии. Имеется отдельный бытовой мусор. |
| 2 | зимний период содержания |  | Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы (далее - МАФ), не расчищены в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега более 5 см, уплотненного снега –более 4 см. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Элементы пешеходной части в исправном состоянии. Имеется отдельный бытовой мусор. |
| летний период содержания |  |  |  |
| 5 |  | летний период содержания | Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Отсутствует древесно-кустарниковая растительность, препятствующая движению. Отсутствуют сухие ветки и сорная растительность, неокрашенные МАФ. Урны не переполнены. Перильные ограждения полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Мусор собран и вывезен. Элементы пешеходной части в исправном состоянии. |
| 4 |  | летний период содержания | Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Отсутствует древесно-кустарниковая растительность, препятствующая движению. Отсутствуют сухие ветки и сорная растительность, неокрашенные МАФ. Урны не переполнены. Перильные ограждения полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Мусор собран, но не вывезен. Элементы пешеходной части в исправном состоянии. |
| 3 |  | летний период содержания | Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Присутствует древесно-кустарниковая растительность, препятствующая движению. Имеются сухие ветки и сорная растительность, неокрашенные МАФ. Урны не переполнены. Перильные ограждения не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Мусор собран, но не вывезен. Элементы пешеходной части в исправном состоянии. |
| 2 |  | летний период содержания | Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Присутствует древесно-кустарниковая растительность, препятствующая движению. Имеются сухие ветки и сорная растительность, неокрашенные МАФ. Урны переполнены. Перильные ограждения не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Элементы пешеходной части в исправном состоянии. Мусор не собран. |

Примечание: работы выполняются вручную, уборка мусора производится  по всей площади Объекта и на ширину 1(один) метр от его границы с каждой стороны, включая  пространство под лестницами, настилами.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района города Перми»         ___________________(А.И.Власов)

Подрядчик

Директор «»                     ______________________()

Формы отчетности

Приложение  4.1.

к муниципальному контракту № _____

от «       » __________ 20_____г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
| МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района города Перми» |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района » |  | А.И.Власов |  |
|  | М.П. | должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор «» |  |  |  |
|  | М.П. | должность |  | Подпись |  |

Приложение 4.2.

к муниципальному контракту № ______

от «____»  __________20 ___г.

Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам)

| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик Директор МБУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»  ____________________(А.И.Власов)

Подрядчик

Директор «»    _______________()

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию Объектов (приложение 3 к настоящему контракту)

Приложение № 5

к муниципальному контракту № _____

от «     »                 20___г.

(форма)

А К Т

- контрольной проверки качества работ по содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним,

- лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам)

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СПР |  |  |  |  |
| ΣСПР (средний балл) |  |  |  |  |
| БПР |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика                                                                                               Представитель Подрядчика

Заказчик Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»         ___________________(А.И.Власов)

Подрядчик

Директор   «»    _______________()

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту

Приложение № 5.1.

к муниципальному контракту № _____

от    «        »                 20_____г.

(форма)

А К Т

- контрольной проверки качества работ по содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам)

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме

и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 3.1. к настоящему Контракту.

Заказчик Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»         ___________________(А.И.Власов)

Подрядчик

Директор ООО «»    _______________()

Приложение № 6

к муниципальному контракту № _____

от  «     » ________ 20____г

(форма)

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба лестницам, лестничным переходам, пешеходным мостам и подходам к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам)

- в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МБУ

«Благоустройство Мотовилихинского района города Перми»  ____________________(А.И.Власов)

Подрядчик

Директор «»    _______________()

Приложение № 7

к муниципальному контракту № ______

от  «      »________  20_____г.

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»                                   Директор «»

______________(А.И.Власов)                       ______________()

Приложение №8

к муниципальному контракту № _____

от    «     »  ________2010 г

(форма)

Журнал осмотра объектов содержания

| № п/п | Дата проведения осмотра | Время проведения осмотра | Наименование объекта |  | Выявленные дефекты | Подпись лица, проводившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МБУ «Благоустройство                                                                                                Директор «»

Мотовилихинского района»_______________(А.И.Власов)                                            ___________________  ()

м.п.                                                                                                                                                                м.п.

Приложение 9

к муниципальному контракту № ______

от «     »_______ 20____

Перечень нормативной документации

| 218 | ОДН 218.2.027-2003 |  |  | Требования к противогололедным материалам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОДМД |  |  |  | Методика испытаний противогололедных материалов. С изменениями |
| ОДМД |  |  |  | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| ГОСТ Р 50597-93 |  |  |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| ГОСТ Р ИСО.5725.(1-6)-2002 |  | с попр 11/03 |  | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1.- Часть 6. |
| (ВСН 24-88), М., Транспорт, 1989 |  |  |  | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог |
| Минтранс РФ, 2003 г. |  |  |  | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. |
| ВСН 8-89. |  |  |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ |  |  |  | Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| Минтранс РФ, 2003 г |  |  |  | Методику испытаний противогололедных материалов |
| (ВСН 24-88), М., Транспорт, 1989. |  |  |  | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог |
| ГОСТ Р 51582-2000 |  |  | Технические средства организации дорожного движения |  |
| СНиП III-4-2000 |  |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |  |
| ГОСТ 17.0.0.1-76 |  |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |  |
| ГОСТ 17.1.1.01-77* |  |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |  |
| ГОСТ 17.2.1.01-76* |  |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |  |
| ГОСТ 17.4.2.01-81* |  |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |  |

Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство                         Директор «»

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                       ______________()

Приложение № 10                                                                                                                                                                                                            к муниципальному контракту № _______

от «       »   _________20____г.

- Общие требования к содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам)

- Общие требования к работам по уборке лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам)

1. Уборка лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) в летний период производится с целью ликвидации загрязненности и запыленности территории города посредством подметания и проведения других работ по содержанию и включает в себя:

- подметание, лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) производится ручным способом до 09.00 часов,

- уборка мусора производится, по всей площади Объекта и на ширину 1(один) метр от его границы с каждой стороны, включая  пространство под лестницами, настилами.

- ежегодную в срок до 1 июня окраску малых архитектурных форм (МАФ),               - в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы 1 раз в сутки,

2. Подметание лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) и других территорий с искусственным покрытием производится ручным способом в установленные сроки. В течение дня допускается дополнительное подметание по мере необходимости.

Собранный мусор, смет, листва,  ветки должны своевременно вывозиться.

Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями.

3. Содержание лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) в зимний период включает в себя:

- очистку лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) от снега,

- при возникновении скользкости или гололеда - посыпку ПГМ пешеходных зон, ступеней лестниц,

- в весенний период - рыхление снега и организацию отвода талых вод.

Организации, осуществляющие содержание лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам), до 15 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории города, должны обеспечивать беспрепятственное движение пешеходов независимо от погодных условий.

4. Особенности уборки пешеходных мостиков, лестниц, подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) в зимний период:

- пешеходные мостики, лестницы, подходы к ним, лестничные спуски (подходы) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) должны быть очищены от свежевыпавшего снега на всю ширину пешеходной части указанных сооружений. Допускается наличие равномерно уплотненного слоя снега, толщина слоя при этом не должна превышать установленных норм. Время очистки не должно превышать 5 часов после окончания снегопада;

- в период интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) тротуары, пешеходные мостики, лестницы, подходы к ним, лестничные спуски (подходы) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов.

При возникновении гололеда на пешеходных мостиках противогололедными материалами обрабатываются в первую очередь лестницы, затем тротуары. Время обработки противогололедными материалами не должно превышать 4 часов с момента обнаружения зимней скользкости.

- допускается складирование рыхлого снега, не содержащего химических реагентов, на газон или в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

- Требования к содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам)

1. В результате содержания лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) должна обеспечиваться безопасность пешеходного движения.

В  случае появления опасного повреждения лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам),  влияющего  на  безопасность  пешеходного движения,  Подрядчик обязан сообщить Заказчику о случившемся в тот же день и принять срочные меры по организации безопасности  пешеходного движения  (с  ограничением  или без ограничения прохода), или принять решение о его приостановке.

2. Особенности  содержания  лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) в летний период:

- до начала интенсивного таяния снега с лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) должен  быть удален снег и лед. После просыхания покрытие тщательно очищают от грязи, пыли, противогололедных материалов;

- покрытие лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам)  должно  быть  очищено  от различного рода загрязнений. Весь  мусор  с  лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) необходимо вывозить в специально отведенные места. Сброс мусора за пределы лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним не допускается.

3. Особенности  содержания  лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам)  в зимний период:

- содержание лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) в зимний период представляет собой комплекс работ по очистке конструкций от снега, борьбе с зимней скользкостью и наледями, пропуску ледохода и паводковых вод. В случае возникновения непредвиденных ситуаций - появления существенных дефектов несущих конструкций искусственного сооружения, вызванных чрезвычайными   обстоятельствами,   Подрядчик обязан сообщить Заказчику о случившемся в тот же день и принять срочные меры по организации безопасности  пешеходного движения  (с  ограничением  или без ограничения прохода), или принять решение о его приостановке.

- распределение   противогололедных  материалов осуществляется по всей ширине лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам);

- использование противогололедных материалов с  содержанием  хлоридов  допускается  в исключительных случаях  по  согласованию  с  Заказчиком.  При  этом  добавление  в составы ингибиторов является обязательным;

- при  применении  фрикционного  материала  его  распределение выполняется после или в процессе образования скользкости;

- толщина слоя рыхлого снега должна соответствовать требованиям действующих   технических  правил,  регламентов,  инструкций,  иных  актов, регулирующих вопросы содержания искусственных дорожных сооружений;

- время уборки снега определяется с момента окончания снегопада (метели) до момента завершения работ.

II. ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

- И ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА ЛЕСТНИЦ, ЛЕСТНИЧНЫХ ПЕРЕХОДОВ, ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ И ПОДХОДОВ К НИМ, ЛЕСТНИЧНЫХ СПУСКОВ (ПОДХОДОВ) К РОДНИКАМ (КЛЮЧАМ, КЛЮЧАМ-МОЙКАМ, КОЛОДЦАМ)

ГОРОДА ПЕРМИ

Летний и зимний периоды определяются с учетом фактических метеорологических (погодных) условий

  - Требования к содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) в летний период

Уровень содержания лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) города Перми:

- допустимый уровень содержания включает работы и услуги, обеспечивающие требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый | Средний | Высокий |
| Дорожки, площадки, тротуары, малые архитектурные формы, настилы, лестницы |  |  |  |
| Наличие грунтово-песчаных наносов, мусора на поверхности покрытия, асфальтовых покрытий, покрытий из тротуарной плитки, по всей площади Объекта и на ширину 1(один) метр от его границы с каждой стороны, включая пространство под лестницами, настилами. | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие переполненных урн | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Древесно-кустарниковая растительность, препятствующая движению | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие сухих веток и сорной растительности. | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие грунтово-песчаных наносов, мусора, объявлений на поверхности МАФ, перильных ограждениях | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неисправных элементов пешеходной части. | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

  - Требования к содержанию лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним, лестничных спусков (подходов) к родникам (ключам, ключам-мойкам, колодцам) в зимний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Допустимый | Средний | Высокий |
| Дорожки, площадки, тротуары, малые архитектурные формы, настилы, лестницы |  |  |  |
| Сроки уборки тротуаров, лестниц и пешеходных дорожек, МАФ после окончания снегопада | Не более 5 часов | Не более 4 часов | Не более 3 часов |
| Толщина рыхлого слоя снега на тротуарах, лестницах и пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки | Не более 50 мм | Не более 40 мм | Не более 20 мм |
| Ширина очистки тротуаров, лестниц, пешеходных дорожек от снега | На всю ширину | На всю ширину | На всю ширину |
| Толщина уплотненного слоя снега на тротуарах и пешеходных дорожках | Не более 40 мм | Не более 30 мм | Не более 20 мм |
| Наличие снежно-ледяных отложений на поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Отсутствие обработки фрикционным материалом поверхности ступеней лестниц | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неисправных элементов пешеходной части. | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство                             Директор «»

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                       ______________(                          )