Приложение № 3

к извещению  о проведении

запроса котировок

№ 44 от 09.12.2010

Проект Муниципального контракта  № ______

на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети по ул. Революции от                    ул. Н. Островского до ул. Сибирской на территории Свердловского района города Перми с 11.01.2011 г. по 10.02.2011 г.

г. Пермь                                                                                                    «        »__________2010 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение пункта 3.1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» ведомственной целевой программы  «Развитие Свердловского района города Перми», утвержденной распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 10.09.2010 № СЭД-01-07-138, в соответствии с приказом директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети по ул. Революции от ул. Н. Островского до ул. Сибирской на территории Свердловского района города Перми с 11.01.2011 г. по 10.02.2011 г., решение  котировочной комиссии (протокол № ___ от _________ г.).

По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию улично-дорожной сети по ул. Революции от ул. Н. Островского до ул. Сибирской на территории Свердловского района города Перми с 11.01.2011 г. по 10.02.2011 г., сдать результат выполненных работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить их на условиях настоящего контракта. Состав, объём работ указаны в Приложении № 1 к настоящему контракту (Техническое задание на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети по ул. Революции от ул. Н. Островского до ул. Сибирской на территории Свердловского района города Перми с 11.01.2011 г. по 10.02.2011 г.), и Приложении № 2 к настоящему контракту (Расчет стоимости по содержанию автомобильных дорог с  11.01.2011 г. по 10.02.2011 года)

Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район, ул. Революции от ул. Н. Островского до ул. Сибирской.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Заказчик ______________                                                                    Подрядчик ______________

- Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по содержанию

улично-дорожной сети по ул. Революции от ул. Н. Островского до ул. Сибирской

на территории Свердловского района города Перми с 11.01.2011 г. по 10.02.2011 г.;

- Приложение № 2 – Расчет стоимости по содержанию автомобильных дорог с

11.01.2011 г. по 10.02.2011 года;

- Приложение № 3 – Акт о приемке выполненных работ;

- Приложение № 3.1 – Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- Приложение № 4 – Критерии оценки качества работ по содержанию улиц и дорог;

- Приложение № 5 –Акт контрольной проверки; акт оценки работы подрядчика;

- Приложение № 6 – Приказ о назначении уполномоченного представителя;

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок выполнения работ: с 11 января 2011 года по 10 февраля 2011 года.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, устанавливается на основании запроса котировок,  предложена  Подрядчиком и   составляет ____________ (_______________) рублей  ______ копеек, без дальнейшей индексации. Понижающий коэффициент составляет ____________. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.  Оплата за выполненные работы производится с учётом применения санкций  к Подрядчику в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ согласно пункту 4.2. настоящего муниципального контракта.

3.2. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему контракту, по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с  момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (приложение № 3), актов контрольной проверки, акта оценки работы подрядчика, и предоставления Подрядчиком  счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), журнала производства работ, фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ, справки, подтверждающей вывезенный объем снега на снежный полигон, выписанной на подрядную организацию.

3.3. Приемка работ по настоящему контракту производится в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ и осуществляется  по акту о приемке выполненных работ (Приложение №3).  Акт о приемке выполненных работ составляется на основании актов контрольных проверок и акта оценки работы подрядчика (Приложение №5).

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объемов и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.4. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

Заказчик ______________                                                                    Подрядчик ______________

3.5. Акт контрольной проверки составляется представителями Заказчика и Подрядчика. Контрольная проверка проводится Заказчиком с периодичностью  - не реже одного раза в 10 (десять) дней. По итогам каждой проверки составляется акт контрольной проверки (Приложение №5), в котором фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указываются замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

3.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков в ходе проведения контрольной проверки,

Заказчик поручает Подрядчику в течение одних суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки. В случае невыполнения и неустранения замечаний в течение 24 часов по какому либо виду работ, Заказчик вправе применить процент снижения стоимости работ в соответствии с Приложением № 4 к настоящему контракту. Данные журнала производства работ и актов контрольных проверок служат основанием для применения Заказчиком санкций к Подрядчику в соответствии с условиями настоящего контракта.

4. Качество работ.

- 4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе, требованиям по качеству работ, применяемых материалов, рекомендаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 5), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

-  Вести журнал производства работ с начала производства работ до полного их завершения.

- Производить фотофиксаж до начала производства работ и после окончания производства работ.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок (Приложение № 5).

- Производить вывозку снега на снежный полигон и предоставить Заказчику справку, подтверждающую вывезенный объем снега на снежный полигон, выписанную на подрядную организацию.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит

на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства,

Заказчик ______________                                                                    Подрядчик ______________

предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- сдать Заказчику выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (приложение № 3).

5.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-  Осуществить приёмку выполненных работ.

- Производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- - Осуществлять проверку и подписание представленного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

6.2.Заказчик имеет право:

- Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством контрольных проверок. По итогам проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующем акте (Приложение № 5) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

- В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком

обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в

Заказчик ______________                                                                    Подрядчик ______________

размере 1% (одного процента) от общей стоимости работ по настоящему контракту, указанной в п. 3.1. настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

8.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Заказчик ______________                                                                    Подрядчик ______________

11. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Муниципальное  бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

Местонахождение: 614010 г. Пермь,

ул. Куйбышева,94

КПП: 590401001  ИНН 5904194542

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/сч 02932018384)

сч. 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка

России по Пермскому краю. г.Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1085904016670

Директор _________________ В.В. Криницын

М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ _______ от _____________

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию

улично-дорожной сети по ул. Революции от ул. Н. Островского до ул. Сибирской

на территории Свердловского района города Перми с 11.01.2011 г. по 10.02.2011 г.

1. Состав работ по содержанию:

- подметание и сгребание снега (проезжая часть) (2 раз в сутки);

- очистка и подметание тротуаров (1 раз в сутки);

- обработка проезжей части ПГМ (2 раза в сутки);

- обработка тротуаров фрикционными материалами (1 раз в сутки);

- уборка мусора с проезжей части и газонов (1 раз в сутки);

- очистка борта и прилотковой части (1 раз в трое суток);

- вывозка снега на снежный полигон (940 тонн).

2. Общая площадь: 28 350 м2

3. Сроки выполнения работ: с 11 января 2011 года по 10 февраля 2011 года.

4. Стоимость производства работ:

5. Требования к выполнению работ:

Проезжая часть, перекрестки, съезды должны быть очищены от снега, освобождены от снежных валов, расширены на всю ширину проезжей части.

Произведена подсыпка проезжей части ПГМ.

Проезжая часть, тротуары, газоны должны быть очищена от мусора.

Периодичность сбора мусора один раз в сутки.

Работы должны производиться согласно действующей нормативной документации (ГОСТ, СНиП, правилам благоустройства).

6. Условия выполнения работ:

Вывозка снега производится на городской снежный полигон. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного снега с предоставлением фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ и справки с полигона подтверждающей вывезенный объем снега на снежный полигон, выписанной на подрядную организацию.

7. Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район, ул. Революции от                               ул. Н. Островского до ул. Сибирской.

Заказчик ______________                                                                    Подрядчик ______________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ___ от ____________

|  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _______________ |  |  |  |  |  | Директор МБУ |  |  |
|  | _______________ |  |  |  |  | "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ____________ В.В.Криницын |  |  |
| Расчет стоимости по содержанию автомобильных дорог с 11.01.2011 г.по 10.02.2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Революции от ул. Н. Островского до ул. Сибирской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | год |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по расчету: |  | 499 183,55 |  |  | рублей |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зима | 499 183,55 |  |  | рублей | расстояние вывозки снега,км |  |  | 13,00 |
|  |  |  |  |  | рублей |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог в г. Перми (Свердловский район). Дороги 1 категории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Вид уборки | Ед. изм. | Расценка на ед. изм, руб/раз | Фактический объем | Объем в ед. изм. | Стоимость работ, руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Минимальный=допустимому |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество раз уборки в сутки | Расчетная периодичность | Всего стоимость работ за сезон |
| ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |  | суток | 31 |  |
| 1 | Подметание и сгребание снега (проезжая часть) | механ | 1000м2 | 39,44 | 16 000,00 | 16,00 | 2 | 62 | 39 124,48 |
| 2 | Обработка проезжей части противогололедными мат-ми | механ | 1000м2 | 68,22 | 16 000,00 | 16,00 | 2 | 62 | 67 674,24 |
| 3 | Уборка проезжей части от мусора | ручн | 1000м2 | 10,13 | 16 000,00 | 16,00 | 1 | 31 | 5 024,48 |
| 4 | Расширение проезжей части | механ | 1000м2 | 46,56 | 16 000,00 | 16,00 | - | - | - |
| 5 | Удаление наката с проезжей части | механ | 1000м2 | 87,13 | 16 000,00 | 16,00 | - | - | - |
| 6 | Подметание и сгребание снега (заездные карманы) | механ | 1000м2 | 39,44 | - | - | 2 | 62 | - |
| 7 | Обработка заездных карманов противогололедными мат-ми | механ | 1000м2 | 68,22 | - | - | 2 | 62 | - |
| 8 | Уборка заездных карманов от мусора | ручн | 1000м2 | 10,13 | - | - | 2 | 62 | - |
| 9 | Очистка и подметание заездных карманов | ручн | 1000м2 | 1761,56 | - | - | 2 | 62 | - |
| 10 | Расширение заездных карманов | механ | 1000м2 | 46,56 | - | - | - | - | - |
| 11 | Удаление наката с заездных карманов | механ | 1000м2 | 87,13 | - | - | - | - | - |
| 12 | Уборка мусора с обочин | ручн | 1000м2 | 33,75 | - | - | 1 | 31 | - |
| 13 | Уборка мусора с разделительных полос | ручн | 1000м2 | 33,75 | - | - | 1 | 31 | - |

| 14 | Уборка мусора с газонов | ручн | 1000м2 | 33,75 | 4 350,00 | 4,35 | 1 | 31 | 4 551,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Уборка съездов | механ | 1000м2 | 105,46 | - | - | 2 | 62 | - |
| 16 | Очистка тротуаров и подметание тротуаров | ручн | 1000м2 | 1861,28 | - | - | 1 | 31 | - |
| 17 | Обработка тротуаров фрикционными материалами | ручн | 1000м2 | 475,6 | - | - | 1 | 31 | - |
| 18 | Очистка и подметание тротуаров | механ | 1000м2 | 52,73 | 8 000,00 | 8,00 | 1 | 31 | 13 077,04 |
| 19 | Обработка тротуаров фрикционными материалами | механ | 1000м2 | 104,31 | 8 000,00 | 8,00 | 1 | 31 | 25 868,88 |
| 20 | Очистка и подметание пешеходных дорожек | ручн | 1000м2 | 1861,28 | - | - | 1 | 31 | - |
| 21 | Обработка пешеходных дорожек фрикционными материалами | ручн | 1000м2 | 475,6 | - | - | 1 | 31 | - |
| 22 | Очистка и подметание пешеходных дорожек | механ | 1000м2 | 52,73 | - | - | 1 | 31 | - |
| 23 | Обработка пешеходных дорожек фрикционными материалами | механ | 1000м2 | 104,31 | - | - | 1 | 31 | - |
| 24 | Очистка урн от мусора | ручн | 1 урна | 8,94 | - | - | 2 | 62 | - |
| 25 | Очистка борта и прилотковой части после вывозки снега | ручн | 1000м2 | 2034,89 | 3 600,00 | 3,60 | 0,33 | 10 | 73 256,04 |
| 26 | Очитска обочин от снега | механ | 1000м2 | 155,17 | - | - |  | 6 | - |
| 27 | Очитска МАФ, садово-парковой от снежно-ледяных отложений | ручн | 1000м2 | 3,82 | - | - | 0,50 | 15 | - |
| 28 | Очистка и подметание посадочных площадок | ручн | 1000м2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 29 | Обработка посадочных площадок фрикционными материалами | ручн | 1000м2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 30 | Трамвайные пути |  | 1000м2 | 0 | - | - |  | - | - |
|  | Итого по основным операциям |  |  |  |  |  |  |  | 228 576,35 |
|  | ВЫВОЗКА СНЕГА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка снега |  | тн/сезон | 287,88 | 940,00 | 940,00 |  |  | 270 607,20 |
|  | Итого по вывозке снега |  |  |  |  |  |  |  | 270 607,20 |
|  | ВЫВОЗКА МУСОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывозка мусора из урн |  | тн/сезон | 209,75 | - | - |  |  | - |
|  | Итого по вывозке смета |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Всего по зимнему содержанию |  |  |  |  |  |  |  | 499 183,55 |
|  | ВСЕГО по 1 категории дорог Свердловский район |  | год | 2011 |  |  |  |  | 499 183,55 |
|  | Составил: |  | Трушникова Т.Н. |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  | Майская С.Л. |  |  |  |  |  |  |

Понижающий коэффициент составляет:

Сумма с учетом понижающего коэффициента:

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ _______ от ___________

| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о приемке выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по договору всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
|  |  | ----- |  | ------ |  | -------------- |  |  | ----------------- |  | --------------- |
| 1 |  | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | --------------- |
| 2 |  | ----- |  | ------- |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
| … |  | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | ---------- |
|  | Всего по акту с НДС | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | ------------ |
|  | в том числе без НДС | ----- |  | -------- |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
|  | НДС | ----- |  | ------ |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
| Общий процент снижения ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате -------------------------_______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Заказчик ______________                                                                    Подрядчик ______________

|  |  | Приложение № 3.1. к муниципальному контракту № ____ от___________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Заказчик ______________                                                                    Подрядчик ______________

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ______ от____________

Критерии оценки качества работ по содержанию улиц и дорог

| Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ | Вид содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть 1 категории |  |  |
| Отлично - 0 % | зимний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от снежных образований в течение 4 час. после окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и заездных карманов не более 6 час. Прилотковая часть очищена после вывоза снега на всей протяженности. Вывоз снега и зачистка лотков произведены в течение 3 суток с момента окончания снегопада. Проезжая часть обработана противогололедными материалами (далее - ПГМ), толщина рыхлого снега не более 3 см. Отсутствует уплотненный слой снега. Скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Отсутствует снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень очищен от снега по всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы (далее - МАФ), остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 3 см. На всех элементах дороги отсутствует бытовой и промышленный мусор |
| Удовлетворительно - 50 % | зимний период содержания | проезжая часть, парковочные, заездные карманы очищены от снежных образований в течение 4 час. после окончания снегопада, ручная зачистка парковочных и заездных карманов не более 6 час. Прилотковая часть очищена после вывоза снега не на всей протяженности. Вывоз снега и зачистка лотков произведены в течение 3 суток с момента окончания снегопада. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега не более 3 см. Отсутствует уплотненный слой снега. Скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Отсутствует снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень очищен от снега по всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 3 см. На всех элементах дороги отсутствует бытовой и промышленный мусор |
| Неудовлетворительно - 80 % | зимний период содержания | проезжая часть очищена от снежных образований в течение 4 час. после окончания снегопада. Парковочные и заездные карманы не очищены в установленный срок по всей протяженности дороги. Прилотковая часть не очищена после вывоза снега на всей протяженности. Вывоз снега произведен в течение 3 суток с момента окончания снегопада. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега не более 3 см. Отсутствует уплотненный слой снега. Скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Имеется снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега не превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень не очищен от снега по всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта расчищены не на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада, заужены. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 3 см. На отдельных элементах дороги имеется бытовой и промышленный мусор. |
| Неудовлетворительно -100% | зимний период содержания | проезжая часть очищена от снежных образований в течение 4 час. после окончания снегопада. Парковочные и заездные карманы не очищены в установленный срок по всей протяженности дороги. Прилотковая часть не очищена после вывоза снега на всей протяженности. Вывоз снега не произведен в установленный срок. Проезжая часть обработана ПГМ, толщина рыхлого снега более 3 см. Имеется уплотненный слой снега. Скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Имеется снежный вал на пересечении дорог и вблизи трамвайных путей и железнодорожных переездов, ближе 5 м от пешеходных переходов, ближе 20 м от остановочных пунктов. Ширина сформированного вала и куч снега превышает 1,5 м, высота 0,8 м. Бортовой камень не очищен от снега по всей протяженности после вывоза снега. Тротуары, лестницы, пешеходные дорожки, МАФ, остановки общественного транспорта не расчищены в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега более 5 см, уплотненного снега – более 4 см. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Толщина уплотненного слоя снега на остановках более 3 см. На отдельных элементах дороги имеется бытовой и промышленный мусор |

Примечание:

При температуре воздуха ниже 20˚ допускается ровный снежный накат по всей ширине дороги, не зависимо от категории уборки, толщиной до 2-х см. обработанный  противогололедными средствами, без наличия колеи.

При снегопаде допускается наличие  рыхлого снега, обработанного песко-соляной смесью. Ликвидация скользкости производится в соответствии  с ГОСТ Р  50597 – 93. Срок производства работ по подсыпке и прометанию проезжей части после снегопада одни сутки.

Подрядная организация в течение суток обеспечивает ликвидацию последствий аварии, связанных с функционированием подземных коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь, жидкости и пр.). Обеспечивает безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ликвидации последствий аварий подземных коммуникаций, колодцев,  осуществляют в необходимых случаях установку ограждений и соответствующих дорожных знаков.

Заказчик ______________                                                                    Подрядчик ______________

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ _____ от_____________

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2011 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2011 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик ______________                                                                    Подрядчик ______________

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2011 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение может достигать до 100%.

Заказчик ______________                                                                    Подрядчик ______________

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ _____ от _____________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

Заказчик ______________                                                                    Подрядчик ______________