Приложение №4

к извещению запроса котировок

от «21» декабря 2010 года  №42

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  № ____

на выполнение работ по текущему ремонту тепловой сети, входящей в состав

имущества муниципальной казны

г. Пермь	                                                                                                                     «___» ___________ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нецветаева Константина Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. На основании решения котировочной комиссии Заказчика по размещению муниципального заказа (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от «___» ___________2010 г.), Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с техническим заданием Заказчика работы по текущему ремонту тепловой сети в надземном исполнении от ТУ-31 до жилого дома по ул. Пихтовая, 36, Свердловского района г. Перми, входящей в состав имущества муниципальной казны (далее – объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.

1.2. Работы, подлежащие выполнению по Контракту должны соответствовать требованиям Заказчика, а также требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, действующих в строительстве и производстве данного вида работ, строительных норм и правил, стандартов, технических условий.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта в соответствии с условиями Контракта и приложениями, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – График производства работ;

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ:

- Начало выполнения работ:  «___» _________ 2010 г. (дата заключения Контракта);

- Окончание выполнения работ: «___» __________ 2010 г. (по истечении 30 календарных дней со дня заключения Контракта).

2.2. Сроки выполнения отдельных видов работ (этапов работ) устанавливаются графиком производства работ, составленного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком (Приложение № 2).

3. Цена Контракта и порядок оплаты

- 3.1. Цена Контракта определяется на основании локального сметного расчета, составленного Подрядчиком, признанным победителем в проведении запроса котировок, и составляет: _________ (сумма прописью) рублей.

- Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью Контракта с момента утверждения его Заказчиком (Приложение № 3).

- 3.2. Цена Контракта является твердой на весь период действия Контракта, и включает в себя стоимость выполнения работ с использованием необходимого оборудования, стоимость расходных материалов Подрядчика, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других

- обязательных платежей, которые могут возникнуть у Подрядчика в процессе реализации Контракта.

3.3. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения счета-фактуры Подрядчика, выставленного на основании подписанных сторонами документов: акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4. Обязанности сторон

4.1. При исполнении Контракта Подрядчик обязуется:

4.1.1. в течение дня подписания Контракта предоставить на утверждение Заказчику график производства работ и локальный сметный расчет;

4.1.2. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по Контракту, а также провести согласования и получить разрешения на временное присоединение оборудования, используемого для производства работ к сетям и коммуникациям в соответствующих организациях;

4.1.3. выполнить работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и сдать их результат Заказчику;

4.1.4. при выполнении работ соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов: ГОСТ 16381-77 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

4.1.5. обеспечить на объекте производства работ выполнение мероприятий по соблюдению норм пожарной безопасности, охраны труда и промышленной безопасности, гражданской обороны, охраны окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности;

4.1.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам, связанного с выполнением работ по Контракту, а также по ликвидации и возмещению последствий нанесенного ущерба;

4.1.7. обеспечить беспрепятственный доступ к объекту уполномоченного представителя Заказчика в течение всего периода производства работ, предоставлять по его требованию сертификаты на материалы, для осуществления контроля за качеством используемых материалов и технологией выполнения работ;

4.1.8. письменно информировать Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика;

4.1.9. своевременно и за свой счет устранять дефекты и недостатки, обнаруженные при проведении контрольных проверок или в процессе приемки Заказчиком результата выполненных работ;

4.1.10. привлекать на основе субподряда юридических и физических лиц для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных Контрактом только по согласованию с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность за невыполнение, или ненадлежащее выполнение работ субподрядчиком как за свой собственный результат.

4.1.11. выполнить все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

4.2. При исполнении Контракта Заказчик обязан:

4.2.1. в течение рабочего дня, следующего за днем подписания Контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу и исходные данные, необходимые для выполнения работ;

4.2.2. для осуществления контроля за качеством выполнения работ на объекте и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ с указанием причин о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих требуемый уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать сроки устранения дефектов и недостатков.

Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам, выявленным в процессе производства работ фиксируются в актах контрольных проверок Заказчика, являющихся основанием для предъявления требований об их устранении Подрядчиком за свой счет.

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством выполнения работ;

4.2.3. принять результат выполненных Подрядчиком работ, в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.4. своевременно оплатить результат работ, выполненных по Контракту;

4.2.5. выполнить все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.

5. Качество работ

- 5.1. Подрядчик гарантирует:

- 5.1.1. соответствие качества применяемых материалов и технологии производства работ государственным стандартам, техническим условиям, подтверждаемым соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;

- 5.1.2. соответствие результата выполненных работ условиям технического задания Заказчика, требованиям государственных стандартов и другой нормативно-технической документации;

- 5.1.3. своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных в процессе производства работ, при приемке результата выполненных работ, а также в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 24 месяца со дня приемки Заказчиком результата работ, выполненных Подрядчиком (либо субподрядчиком в случае привлечения им такового).

Гарантия заключается в безвозмездном устранении Подрядчиком дефектов и недостатков, возникших на объекте в период гарантийного срока, при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта.

6. Приемка работ

6.1.  Приемка результата выполненных работ осуществляется комиссией Заказчика в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, путем подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В случае обнаружения дефектов и недостатков в процессе приемки результата выполненных работ, Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок устранить дефекты и недостатки, указанные в акте приемки выполненных работ.

- Ответственность сторон

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Подрядчика в размере 0,1% от стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, но не более 30% от цены Контракта.

7.3. Факт нарушения срока выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения принятых по Контракту обязательств и устранения допущенных нарушений.

7.4. За нарушение срока оплаты результата выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Заказчика. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пеней) составляет одну трехсотую действующую на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы.

7.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Действие Контракта может быть прекращено исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Все изменения и дополнения к Контракту, любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущие за собой новые обязательства, не вытекающие из условий Контракта, считаются действительными, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.5. В случае если между сторонами в процессе реализации Контракта или в связи с ним возникнут разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения разногласий (споров) путем переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право обратиться в Арбитражный суд Пермского края.

8.6. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.7. для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика: _______________________________________, тел. ______________________;

от Подрядчика: ________________________________________, тел. ________________________.

- Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

614000, г. Пермь, ул. Большевистская,63, тел./факс 212-24-34

в УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МУ «СОИИ» л/сч. № 02943018672)

Р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

ИНН 5902292150, КПП 590201001, БИК 045773001

Подрядчик:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

____________________ /К. В. Нецветаев/               ____________________ /__________________/