Приложение № 3

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ 46 от  30.12.2011

Проект Муниципального контракта  № ______

на выполнение работ по восстановлению каркасных конструкций из цветов в Свердловском  районе города Перми.

г. Пермь                                                                                                    «        »__________2010 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

- Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается во исполнение пункта 3.1.2. «Текущий ремонт прочих элементов дорог» ведомственной целевой программы  «Развитие Свердловского района города Перми», утвержденной распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 10.09.2010 № СЭД-01-07-138, в соответствии с приказом директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок на выполнение по восстановлению каркасных конструкций из цветов в Свердловском  районе города Перми, решение  котировочной комиссии (протокол №     от                 г.).

По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по восстановлению каркасных конструкций из цветов в Свердловском  районе города Перми, сдать результат выполненных работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить их на условиях настоящего контракта. Требования к выполняемым работам, состав работ указаны в Приложении № 1 к настоящему контракту (Требование на выполнение работ по восстановлению каркасных конструкций из цветов в Свердловском  районе города Перми), и Приложении № 2 к настоящему контракту (Локальный сметный расчет.)

Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район,  Площадь им. К. Маркса, Комсомольский проспект,  ул. Сибирская.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Требование на выполнение работ по восстановлению каркасных

конструкций из цветов в Свердловском  районе города Перми;

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

- Приложение № 3 – Акт о приемке выполненных работ;

- Приложение № 3.1 – Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

Заказчик ___________                                                                              Подрядчик ____________

- Приложение № 4 – Критерии оценки качества выполнения работ по восстановлению каркасных  конструкций из цветов в Свердловском  районе города Перми;

- Приложение № 5 –Акт контрольной проверки; акт оценки работы подрядчика;

- Приложение № 6 – Приказ о назначении уполномоченного представителя;

и требованиями действующего законодательства, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ, технической документации, в том числе, СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок выполняемых работ: с 25 мая 2011 года по 12 июня 2011 года.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению устанавливается на основании запроса котировок,  предложена  Подрядчиком и   составляет ______ (_________________) рублей __ копеек, без дальнейшей     индексации.   Понижающий коэффициент составляет ______. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.  Оплата за выполненные работы производится с учётом применения санкций  к Подрядчику в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ согласно пункту 4.2 настоящего муниципального контракта.

3.2. Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему контракту, по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами: акта о приемке выполненных работ, акта контрольной проверки, акта оценки работы Подрядчика, и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, журнала производства работ и фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ.

3.3. Приемка работ осуществляется после выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

3.4. Приемка работ по настоящему контракту производится в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ и осуществляется  по акту о приемке выполненных работ (Приложение №3).  Акт о приемке выполненных работ составляется на основании акта контрольной проверки и акта оценки работы подрядчика (Приложение №5).

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объемов и качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.5. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

3.6. Акт контрольной проверки составляются представителями Заказчика и Подрядчика. Контрольная проверка проводится Заказчиком по итогам выполненных работ. По итогам проверки составляется акт контрольной проверки (Приложение №5), в котором фиксируются

Заказчик ____________                                                                              Подрядчик ____________

выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указываются замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

3.7. В случае обнаружения дефектов и недостатков в ходе проведения контрольной проверки,

Заказчик поручает Подрядчику в течение одних суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки. В случае невыполнения и неустранения замечаний в течение 24 часов по какому либо виду работ, Заказчик вправе применить процент снижения стоимости работ в соответствии с Приложением № 4 к настоящему контракту. Данные журнала производства работ и акта контрольной проверки служат основанием для применения Заказчиком санкций к Подрядчику в соответствии с условиями настоящего контракта.

4. Качество работ.

- 4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе, требованиям по качеству работ, применяемым изделиям и материалам, рекомендаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня приемки работ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольной проверки (Приложение № 5), являющимися основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

-  Вести журнал производства работ с начала производства работ до полного их завершения.

- Производить фотофиксаж до начала производства работ и после окончания производства работ.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в акте контрольной проверки (Приложение № 5).

- Осуществить ограждение места производства работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и др. нормативных актов

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства,

Заказчик _____________                                                                          Подрядчик _____________

предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые изделия и материалы, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение  одних суток   проинформировать   об этом Заказчика. Подрядчик

также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

- сдать Заказчику выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (приложение № 3).

5.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-  Осуществить приёмку выполненных работ.

- Производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- - Осуществлять проверку и подписание представленного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

6.2.Заказчик имеет право:

- Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством контрольной проверки. По итогам проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующем акте (Приложение № 5) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

- В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения

Заказчик _____________                                                                          Подрядчик _____________

обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере 1% (одного процента) от общей стоимости работ по настоящему контракту, указанной в п. 3.1. настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки,

если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

8.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Заказчик ___________                                                                         Подрядчик ____________

11. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                         Подрядчик:

Муниципальное  бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

Местонахождение: 614010 г. Пермь,

ул. Куйбышева,94

КПП: 590401001  ИНН 5904194542

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/сч 02932018384)

сч. 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка

России по Пермскому краю. г.Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1085904016670

Директор _________________ В.В. Криницын

М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ _______ от ___________

Требование

на выполнение работ по восстановлению каркасных конструкций из цветов в Свердловском  районе города Перми.

- Стоимость выполняемых работ:

- Срок выполняемых  работ: с 25 мая 2011 года  по 12 июня 2011 года

- Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район,  Площадь им. К. Маркса, Комсомольский проспект,  ул. Сибирская;

- Состав работ:

4.1 Монтаж шаров диаметром 2м, 1,5м, 1,1 м;

4.2 Посадка цветов в  посадочные контейнеры, их закрепление в объемную фигуру -шар;

Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м | шт. | 3 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,06 |
| 3 | Установка шара диаметром 2м | комплект | 2 |
| 4 | Установка шара диаметром 1,5 м | комплект | 1 |
| 5 | Установка шара диаметром 1,1м | комплект | 2 |
| 6 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 60 см (Подготовка основания под конструкции) | м2 | 24,25 |
| 7 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | м2 | 8 |
| 8 | Посадка цветников из однолетних растений (густота посадки 32 шт/м2, посадка цветов в основание конструкции) | м2 | 32,25 |
| 9 | Посадка цветов в посадочные контейнеры с обертыванием корневого кома водопоглощающей тканью | шт. | 2450 |
| 10 | Установка посадочных контейнеров в конструкцию | шт. | 2450 |

- Технические требования к качеству цветочных конструкций:

- Тип конструкции – шар диаметром 2м, 1,5 м, 1,1м

- Цвет – черный, материал – полипропилен или «эквивиалент»;

- Конструкции должны отвечать следующим требованиям: быть ударопрочными и устойчивыми к деформации; устойчивыми к воздействию средств защиты растений;

- Комплект конструкции должен состоять из шара, состоящего из раздельных частей, прочно соединяющихся между собой винтами, посадочных контейнеров (800 шт. -  для шара диаметром 2м, 450 шт. – для шара диаметром 1,5м, 200 шт. - для шара диаметром 1,1м), системы полива (Рис. 1-3)

Рис. 1 Посадочные контейнеры

(D-10 см *H-10 см)

Рис.2 Конструкция шар	             Рис.3 Система полива

- Ось шара должна быть забетонирована на глубину 0,4м, под шар готовится основание из насыпного растительного грунта толщиной 60 см, основание засаживается цветами, конечный результат представлен на рис.4;

Рис. 4 Цветочная композиция

- Посадка в посадочные контейнеры должна производиться с использованием ткани с высоким водопоглощающим свойством

- Применяемые изделия и  материалы должны быть сертифицированы органами Росстандарта на соответствие действующим государственным стандартам.

- Требования к качеству цветочной рассады:

1. В посадочные контейнеры высаживается рассада, выращенная контейнере, рассадной кассете в период бутонизации и цветения, в основание высаживается стандартный посадочный материал с закрытой корневой системой в период бутонизации.

2. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями;

- Технические требования к качеству выполняемых работ:

- Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком 1.1 места установки конструкции

1.2 типа конструкции, посадочных контейнеров, поливочной системы

1.3 эскизов цветочной конструкции (рисунок цветника основания и шара)

1.4 ассортимента, сорта, колера цветов

1.5 предоставления удостоверения качественного состояния конструкции, посадочного материала;

1.6.предоставления разрешения на производство земляных работ в установленном порядке;

- При подготовке почвы необходимо внести удобрения – суперфосфат или «эквивиалент», аммиачную селитру или «эквивалент», калийную соль или «эквивалент».

- Посадку производить в соответствии с агротехническими требованиями: соблюдены календарные сроки, нормы расхода посадочного материала на единицу площади, схема его размещения, глубина заделки в почву. Произвести полив, норма полива – не менее 10 л/кв. м

- Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

- Подрядчик осуществляет ограждение места производства работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и др. нормативных актов.

- Гарантийный срок на выполненные  работы составляет 36 месяцев со дня приемки работ.

Заказчик_______________		                	                       	Подрядчик_____________

М.П.                                                                                                    М.П.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ____ от ____________

Понижающий коэффициент составляет:

Сумма с учетом понижающего коэффициента:

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ _______ от ___________

Заказчик _______________                                                              Подрядчик _______________

М.П.                                                                                                           М.П.

|  |  | Приложение № 3.1. к муниципальному контракту № ____ от ___________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Заказчик _____________                                                                             Подрядчик ______________

М.П.                                                                                                                    М.П.

Приложение № 4 к

муниципальному контракту

№ ________ от ____________

Критерии оценки качества выполнения работ по восстановлению каркасных  конструкций из цветов в Свердловском  районе города Перми

| Критерии оценки | Оценка качества | % снижения |
| --- | --- | --- |
| Работы произведены с соблюдением общестроительных норм и правил, представлен сертификат качества на материалы и изделия. Тип шаров и креплений, цвет и материал, из которого они изготовлены, строго соответствуют техническому заданию и рисунку 2. Посадочные контейнеры надежно закреплены клипсами. Требования к цветочным конструкциям: долговечность, эстетичность, экологическая чистота. С Заказчиком согласованы места установки конструкции, тип конструкции, посадочных контейнеров, поливочной системы, эскизы цветочной конструкции (рисунок цветника основания и шара), ассортимент, сорт, колер цветов, предоставлено удостоверение качественного состояния конструкции, посадочного материала; При посадке использован улучшенный, просеянный на грохоте растительный грунт с внесением необходимого количества минеральных удобрений. Корневой ком обернут тканью с высокими водопоглощающими свойствами. Использован качественный посадочный материал, соответствующий требованиям технического задания. Нет отцветших цветов, сухих и поломанных побегов. | Отлично | 0 |
| Требования те же, присутствуют дефекты, сказывающиеся на эстетическом восприятии. | Хорошо | 40 |
| Работы выполнены с нарушением общестроительных норм и правил, не представлен сертификат качества на материалы и изделия. Тип шаров и креплений, цвет и материал, из которого они изготовлены, не соответствуют техническому заданию и рисунку 2. Общий вид конструкции не соответствует рисунку 4. Не соблюдены требования: долговечность, эстетичность, экологическая чистота. С Заказчиком согласованы места установки конструкции, тип конструкции, посадочных контейнеров, поливочной системы, эскизы цветочной конструкции (рисунок цветника основания и шара), ассортимент, сорт, колер цветов, предоставлено удостоверение качественного состояния конструкции, посадочного материала; Использован некачественный посадочный материал, не соответствующий требованиям технического задания. | Неудовлетворительно | 100 |

Заказчик_________________		            	               Подрядчик_______________

М.П.                                                                                                     М.П.

Приложение № 5 к муниципальному

контракту № _____ от _____________

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2011 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2011 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик_________________		            	Подрядчик_______________

М.П.                                                                                        М.П.

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2011 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение может достигать до 100%.

Заказчик_________________		            	Подрядчик_______________

М.П.                                                                                         М.П.

Приложение № 6 к муниципальному

контракту № _____ от _____________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

Заказчик_________________		            	Подрядчик_______________

М.П.                                                                                          М.П.