Приложение №9

к документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №____

на выполнение работ по техническому содержанию

муниципальных объектов теплоснабжения г. Перми

г. Пермь                                                                                                                         « ___ » _________  2010 г.

Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Нецветаева Константина Валерьевича, действующего  на основании  Устава, с одной стороны и __________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании результатов проведения открытого аукциона по размещению муниципального заказа, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Согласно решению конкурсной (аукционной) комиссии (Протокол № ______ от "___" ___________ 2011 г.), Подрядчик обязуется выполнить своими силами без привлечения субподрядных организаций, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по техническому содержанию муниципальных объектов теплоснабжения г. Перми, находящихся на балансе Заказчика и в составе имущества муниципальной казны г. Перми (далее – объекты), включающие в себя работы по содержанию и проведению гидравлических испытаний объектов, а также ремонтные работы по ликвидации аварийных ситуаций и повреждений на объектах, перечень и объем которых определен Техническим заданием Заказчика, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта в соответствии с условиями Контракта и:

а) приложениями, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – План – график проведения ремонтных работ;

Приложение № 3 – План  – график проведения работ по содержанию объектов;

Приложение № 4 – Локальный сметный расчет;

б) требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

1.3. Объекты считаются переданными в работу с момента подписания Контракта.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ: «01» марта  2011 г.

2.2. Окончание выполнения работ: 01 июля 2011 г.

2.3. Сроки проведения работ по содержанию объектов и сроки выполнения ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и повреждений определяются в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, 3 к Контракту, являющимися неотъемлемой частью Контракта.

При возникновении аварий на объектах, сроки их ликвидации не должны превышать норматива времени, установленного МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме».

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по Контракту (цена Контракта), определяется на основании цены, предложенной Подрядчиком, признанным победителем (единственным участником) аукциона и составляет: __________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС 18%: _________ (сумма прописью) рублей.

Стоимость работ определяется из расчета:

- 60% от цены Контракта - стоимость ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и повреждений, что составляет: _________ (сумма прописью) рублей;

- 40% от цены Контракта – стоимость работ по содержанию объектов, включая проведение гидравлических испытаний, что составляет: _________ (сумма прописью) рублей на весь период проведения работ и, соответственно: _________ (сумма прописью) рублей за месяц.

3.2. Стоимость работ включает в себя стоимость расходных материалов и расходы Подрядчика по использованию необходимого оборудования, а также все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, расходы на перевозку, страхование, другие обязательные платежи, которые могут возникнуть у Подрядчика при исполнении Контракта.

3.3. Цена Контракта в рамках объема работ, предусмотренного Контрактом, изменению не подлежит.

3.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным (месяцем выполнения работ) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

1) оплата работ по содержанию объектов (включая гидравлические испытания) выполненных Подрядчиком в течение календарного месяца согласно соответствующему плану-графику (Приложение № 3 к Контракту), производится Заказчиком при условии и на основании подписанного сторонами акта приемки выполненных работ и счета-фактуры (счета), выставленного Подрядчиком до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

2) оплата ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций и повреждений, предусмотренных соответствующим планом-графиком (Приложение № 2 к Контракту) производится после приемки выполненных работ, на основании счета-фактуры (счета), выставленного Подрядчиком до 10 числа месяца, следующего за отчетным на основании подписанных сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При нарушении срока сдачи работ, оплата несвоевременно выполненных работ переносится на календарный месяц, следующий за месяцем их окончательной приемки Заказчиком, с учетом пункта 7.2.3.  настоящего Контракта.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. назначить уполномоченного представителя для осуществления контроля за качеством выполнения работ на объектах и принятия оперативных решений, имеющего право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- производить мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих требуемый уровень качества, с указанием причин;

- отдавать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать сроки устранения дефектов и недостатков;

- проводить проверку журналов производства работ (журналов осмотра);

- осуществлять иные полномочия по проведению контроля за качеством выполнения работ;

4.1.2. участвовать в комиссионном составлении (совместно с Подрядчиком) дефектных актов, в том числе при выявлении Подрядчиком аварийных ситуаций на объектах;

4.1.3. своевременно (в течение 5 календарных дней с момента представления Заказчику) утверждать составленные Подрядчиком планы-графики (корректировки планов-графиков) выполнения ремонтных работ на объектах и  план-график по содержанию объектов, а также локальные сметные расчеты на выполнение ремонтных работ;

4.1.4. принять выполненные Подрядчиком работы, а в случае обнаружения дефектов и недостатков назначить Подрядчику срок для их устранения;

4.1.5. оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. выполнить работы качественно, своими силами без привлечения субподрядных организаций, в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и сдать их Заказчику, при этом:

- составить график  проведения работ по содержанию объектов с указанием сроков проведения гидравлических испытаний (Приложение № 3 к Контракту), согласованных с графиком проведения испытаний магистральных тепловых сетей теплоснабжающими организациями - владельцами сетей, сопряженных с объектами Заказчика и согласовать техническим руководителем (главным инженером) этих организаций в течение 3 календарных дней с момента заключения Контракта и передать Заказчику на утверждение;

- предоставить Заказчику до заключения муниципального контракта протокол аттестации экзаменационной комиссии организации (Подрядчика) в области промышленной безопасности на:

1) проверку знаний требований промышленной безопасности, установленных в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации

2) проверку знаний требований промышленной безопасности на объектах котлонадзора (паровые и водогрейные котлы; сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды)  согласно нормативных документов (Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", РД 03-444-02 Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России).

- работы по содержанию объектов выполняются в соответствии с Приложением № 3 к Контракту,  утвержденному Заказчиком.

- план - график проведения работ по ремонту объектов формируется Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием Заказчика, на основании дефектных актов и локальных сметных расчетов.              Дефектные акты составляются комиссионно, с участием представителей сторон в порядке, предусмотренном техническим заданием (Приложения № 1, 2 к Контракту) и утверждаются Заказчиком.

Локальные сметные расчеты составляются Подрядчиком на основании дефектных актов, и направляются Заказчику для утверждения, после чего они становятся Приложением № 4 к Контракту.

- ремонтные работы выполняются Подрядчиком в соответствии с планом – графиком их проведения, согласованному Сторонами, который формируется Подрядчиком на каждый календарный месяц и направляется до 20 числа календарного месяца, предшествующего месяцу выполнения работ Заказчику для утверждения, после чего он становится Приложением № 2 к Контракту.

4.2.2. незамедлительно (в течение одного часа) информировать Заказчика о возникновении аварий на объектах посредством телефонной или факсимильной связи для согласования внесения корректировки в планы-графики проведения ремонтных работ;

4.2.3. самостоятельно получить разрешение на производство земляных и иных работ в соответствии с установленным порядком;

4.2.4. самостоятельно провести необходимые согласования и получить разрешение теплоснабжающей организации о допуске персонала Подрядчика к работе в тепловых камерах и других объектах теплоснабжающей организации;

4.2.5. в случае необходимости провести согласование порядка выполнения работ на объектах с органами государственного надзора;

4.2.6. при выполнении работ соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

- выполнять работы в соответствии с требованиями СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и ГОСТ;

- выполнять требования по безопасности работ: при выполнении работ Подрядчик должен обеспечить техническую безопасность и охрану труда, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ППБ01-2003 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- аттестовать работающих на объектах теплоснабжения,  где используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, в области промышленной безопасности (РД 03-444-02);

4.2.7. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по Контракту и предоставить Заказчику документы, подтверждающие их качество  (сертификаты, технические паспорта и другие документы);

4.2.8. вести журнал производства работ (журналы осмотров) с момента подписания Контракта и до момента полного окончания работ;

4.2.9. обеспечить беспрепятственный доступ к объектам уполномоченного представителя Заказчика в течение всего периода проведения работ, предоставлять по его требованию журнал производства работ (журналы осмотров), документы, подтверждающие качество используемых материалов и оборудования;

4.2.10. письменно информировать Заказчика о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.2.11. обеспечить уборку и содержание территории объектов в период проведения ремонтных работ, вывоз строительного мусора и утилизацию отходов после окончания работ с предоставлением подтверждающих документов;

4.2.12. в течение 3-х дней с момента выявления дефектов и недостатков, обнаруженных Заказчиком при осуществлении контроля за проведением работ или в процессе приемки выполненных работ, за свой счет устранять выявленные дефекты и недостатки;

4.2.13. незамедлительно информировать Заказчика обо всех независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или качеству выполнения работ, либо создают невозможность их завершения в срок;

4.2.14. по итогам окончания работ по содержанию объектов составить и передать Заказчику перспективный план – график работ по ремонту объектов на следующий квартал 2011 года.

4.2.15. результаты выполнения работ по подготовке объектов к отопительному сезону подтвердить письменными актами за подписью уполномоченных представителей теплоснабжающих организаций-владельцев сетей сопряженных с объектами Заказчика.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Приемка работ осуществляется на основании планов-графиков проведения работ по ремонту и содержанию объектов, а также локальных сметных расчетов (Приложения № 2, 3, 4 к Контракту).

5.2. Приемка работ по содержанию объектов за отчетный календарный месяц осуществляется при условии выполнения полного перечня и состава работ, предусмотренных к выполнению за отчетный календарный месяц Приложениями № 1, 3 к Контракту.

При завершении работ по содержанию объектов, запланированных и выполненных в течение календарного месяца, Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного им акта выполненных работ, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным.

Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения акта выполненных работ обязан подписать указанный акт и направить Подрядчику его экземпляр, либо мотивированный отказ от его подписания, указав срок для устранения выявленных дефектов и недостатков.

5.3. При завершении ремонтных работ, выполненных согласно плану-графику (Приложение № 2 к настоящему Контракту) в течение календарного месяца, сдача-приемка работ осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, путем подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке ремонтных работ, Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок устранить дефекты и недостатки, указанные в акте приемки выполненных работ. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты и недостатки за свой счет, без дополнительной оплаты.

6. Гарантии и качество

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные Контрактом;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

- своевременнее устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантии;

- гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет 12 месяцев с момента подписания акта приемки работ Заказчиком;

6.2. Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут выявлены недостатки выполненных работ при надлежащем соблюдении правил эксплуатации объектов, Заказчик и Подрядчик должны составить Акт об обнаружении недостатков с указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет в указанные в Акте сроки.

6.3. Течение гарантийного срока на период устранения недостатков приостанавливается.

7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

7.1. Ответственность Заказчика:

7.1.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства по оплате выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Заказчика. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пеней) составляет одну трехсотую действующую на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы.

7.1.2. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.2. Ответственность Подрядчика:

7.2.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполнения работ, и по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок обязан устранить дефекты и недостатки, допущенные при выполнении работ по вине Подрядчика.

7.2.2. Подрядчик несет ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности при выполнении работ и охрану окружающей среды.

7.2.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Подрядчика в размере 0,4 % от стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения, но не более 30% от цены Контракта.

За нарушение нормативных сроков ликвидации аварий, заказчик вправе потребовать уплату неустойки в виде штрафа в размере 10 000,00 рублей по каждому случаю нарушения нормативного срока ликвидации.

7.2.4. Подрядчик  освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

7.4. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.5. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров. В случае недостижения договоренности, Стороны разрешают споры в Арбитражном суде Пермского края.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, либо справку Торгово-промышленной палаты.

9. Срок действия и порядок внесения изменений, дополнений

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

10. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Контракта

10.1. Приложение № 1- Техническое задание;

10.2. Приложение № 2 – План –график выполнения ремонтных работ;

10.3. Приложение № 3 - План – график проведения работ по содержанию объектов;

10.4. Приложение № 4 - Локальный сметный расчет;

11. Адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63, тел./факс 212-24-34 в УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МУ «СОИИ» л/сч. № 02943018672) Р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю г. Пермь ИНН 5902292150; КПП 590201001; БИК 045773001 | Подрядчик: |
| --- | --- |