УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципального

заказа администрации

города Перми

_______________ Р.Ю.Чепкасов

«___» __________ 2011 года

разъяснения № 544А/1

положений документации об ОТКРЫТОМ аукционе

| Сведения об открытом аукционе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование открытого аукциона | На право заключить муниципальный контракт на строительство нового корпуса здания по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д.33 МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» |  |
| Номер и дата извещения | Извещение № 544А от «31» декабря 2010 года |  |
| Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе | Исх. № б/н от 19.01.2011г. |  |
| 2. Сведения об уполномоченном органе (организаторе торгов) |  |  |
| Наименование | Управление муниципального заказа администрации города Перми |  |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |  |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82 |  |
| Адрес электронной почты | palkina.i@ya.ru |  |
| Контактный телефон | (342) 212 55 40, 212-68-29 (тел/факс) |  |
| Контактное лицо | Савина Надежда Юрьевна |  |
| 3. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование | Департамент образования администрации города Перми |  |
| Место нахождения | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |  |
| Почтовый адрес | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |  |
| Адрес электронной почты | ratnalov@gmail.com |  |
| Контактный телефон | 8 (342) 212 36 67; +7 902 471 84 09 |  |
| Контактное лицо | Атналов Рустам Альбертович |  |
| 4. Положения документации об аукционе, требующие разъяснения |  |  |
| Вопрос участника размещения заказа |  | Ответ Уполномоченного органа |
| - На основании графика финансирования по годам – 2013 год упущен.На основании этого в 2013 году строительство не предполагается? |  | Разделом II документации об аукционе установлен срок выполнения работ:1200 календарных дней. Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу. В случае если Подрядчик отказывается или не предоставил по истечение 3-х дней подписанный акт приема-передачи Объекта в работу, Заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания контракта. Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в заключении о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации выданное инспекцией государственного строительного надзора Пермского края. |
| - 1)Копия действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Данная лицензия необходима на реставрацию объектов. На новое строительство Законодательством РФ таких требований не установлено. Для чего необходима копия действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)? |  | Комплекс работ по строительству нового корпуса по адресу : г.Пермь, Сибирская, д.33 МОУ «Гимназия № 11 им.Дягилева» г.Перми включает в себя строительство крытой галереи, соединяющей новый корпус с крылом существующего здания МОУ «Гимназия № 11» по ул.Пушкина. Также перечень работ предусматривает вынос сетей канализации и электроснабжения из здания МОУ «Гимназия № 11». Существующее здание МОУ «Гимназия № 11» по ул.Пушкина является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому строительство необходимо вести с учетом требований, установленных Федеральным законом «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» для зоны исторического центра г.Перми, охранной зоны объекта культурного наследия. Статья 40 главы VII. Федерального закона «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» устанавливает, что сохранение объекта культурного наследия - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор. В соответствии со ст. 45 вышеуказанного закона к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). |