УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника департамента – начальник управления муниципального

заказа планово-экономического департамента администрации

города Перми

_______________ Р.Ю.Чепкасов

«___» __________ 2011 года

Извещение № 544А/1

о внесении изменений в

ИЗВЕЩЕНИЕ и ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на строительство нового корпуса здания по адресу г. Пермь,

ул. Сибирская, д.33

МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева»

- Внести изменения в извещение о проведении открытого аукциона от 31.12.2010                 № 544А, изложив извещение в новой редакции:

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Уполномоченный орган (организатор торгов) | Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82 |
| Адрес электронной почты | umz@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон | (342) 212-55-40, 212-28-69 (тел/факс) |
| Контактное лицо | Савина Надежда Юрьевна |
| Муниципальный заказчик | Департамент образования администрации города Перми |
| Место нахождения | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |
| Почтовый адрес | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |
| Адрес электронной почты | ratnalov@gmail.com |
| Контактный телефон | 8 (342) 212 36 67; |
| Контактное лицо | Начальник отдела муниципального заказа управления имущественным комплексом департамента образования Атналов Рустам Альбертович |
| Предмет торгов | На право заключить муниципальный контракт на строительство нового корпуса здания по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д.33 МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» |
| Предмет муниципального контракта | Выполнение работ по строительству нового корпуса здания по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, д.33 МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» |
| Количество, объем выполняемых работ | Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе) и проектно-сметной документации. |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 423 725 470,00рублей |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Условия выполнения работ: участник размещения заказа в случае признания его победителем (единственным участником) должен выполнить весь комплекс работ согласно тех.заданию. Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Сибирская, д.33 МОУ «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» Срок выполнения работ:1200 календарных дней. Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу. В случае если Подрядчик отказывается или не предоставил по истечение 3-х дней подписанный акт приема-передачи Объекта в работу, Заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания контракта. Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в заключении о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации выданное инспекцией государственного строительного надзора Пермского края. |
| Срок предоставления документации об аукционе | С 31 декабря 2010 года по 07 марта 2011 года с 09.30 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). 07 марта 2011 года – до 10.00 |
| Порядок предоставления документации об аукционе | На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение №1 к извещению), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. |
| Место предоставления документации об аукционе | г. Пермь, ул. Кирова, 82, каб.22 |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом за предоставление документации об аукционе | Не взимается |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | http://www.gorodperm.ru. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10.00 (время местное) 07 марта 2011 года |
| Место проведения аукциона | 614000, г. Пермь, ул. Кирова,82, зал заседаний. |
| Дата проведения аукциона | - 17 марта 2011 года |
| Время проведения аукциона | 10 часов 00 минут (время местное) |
| Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |  |

- Внести следующие изменения в документацию об аукционе:

1. Пункт   «Объем выполняемых работ» в разделе II  «Сведения о предмете открытого аукциона»  изложить в новой редакции:

| Объем выполнения работ | Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе) и проектно-сметной документации. При подписании муниципального контракта приложение № 1 к документации становится приложением к муниципальному контракту. |
| --- | --- |

2. Пункт   «Требования к качеству выполнения работ» в разделе II  «Сведения о предмете открытого аукциона» изложить в новой редакции:

| Требования к качеству выполнения работ | Характеристика и объемы выполняемых работ определены СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами, другими нормативными документами и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящей аукционной документации), проектно-сметной документацией, а также условиями муниципального контракта, являющегося Приложением № 8 к документации об аукционе. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Подрядчик должен выполнить весь комплекс работ. Поставка материалов, является обязанностью Подрядчика. Используемые в работе оборудование, материалы и изделия, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика. Заказчик привлекает для осуществления технического контроля за работами представителя Технадзора (далее – Технадзор). Представитель Технадзора, от имени Заказчика: - контролирует соблюдение сроков завершения этапов работ и окончания выполнения работ; - проверяет ход выполнения работ и оценивает качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, Рабочего проекта и технического задания; - подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию объекта капитального строительства; - осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ; - проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов и установленного оборудования условиям Рабочего проекта и технического задания; - осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 2 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (с отступлением от Рабочего проекта и технического задания, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), в том числе дефектов, выявленных в ходе приемки этапов работ, результата работ и в течение срока гарантии, то Технадзор в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, за свой счет, в срок, установленный Технадзором по согласованию с Заказчиком, переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Для оформления актов, предусмотренных настоящим Договором Заказчик, Технадзор и Подрядчик назначают своих представителей. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик за счет Заказчика. Заказчик оплатит работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в порядке, предусмотренном Договором, в том числе досрочно выполненные этапы работ. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ. Обеспечивает надлежащую охрану имущества третьих лиц (в случае передачи данного имущества Подрядчику), находящегося на объекте, в течение всего срока действия настоящего Договора. Письменно информирует Технадзор о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Технадзора, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Технадзора, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет. Извещает Заказчика и Технадзор в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом. В сроки, установленные Заказчиком и согласованные с Технадзором, прибывает лично либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Технадзора. В срок, установленный Технадзором по согласованию с Заказчиком, Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от Рабочего проекта, технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии. В случае, если Подрядчик в срок, установленный Технадзором по согласованию с Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов, выявленных в ходе приемки этапов работ, результата работ и в течение срока гарантии. Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик. Досрочно выполненный этап работ Подрядчик сдает по согласованию с Заказчиком, предупредив в письменной форме Заказчика об изменении срока сдачи этапа работ за три рабочих дня, и приступает к выполнению следующего этапа работ. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях. Подрядчик от имени Заказчика по доверенности осуществляет взаимодействие с Инспекцией государственного строительного надзора Пермского края: - направляет за 7 (семь) дней до начала строительства извещение о начале работ с приложением необходимых документов в Инспекцию государственного строительного надзора Пермского края, - соблюдает требования нормативных документов по осуществлению строительного контроля в части обязанностей Заказчика, - получает замечания о выявленных недостатках и устраняет их в установленные сроки, - получает акт об устранении недостатков и устраняет выявленные недостатки в установленные сроки, - направляет извещение об окончании работ, - получает заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. Подрядчик в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 30.11.2010, с изм. от 13.12.2010) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» осуществляет взаимодействие с Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края после заключения контракта, в установленные сроки: - получает разрешение на проведение работ; - со дня выполнения работ представляет отчетную документацию о выполненных работах. - осуществляет сдачу работ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края в установленном порядке. |
| --- | --- |

- Пункт 9 в разделе IV  «Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе» изложить в новой редакции:

|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: 1) Копия действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), дающая право на выполнение следующих видов работ: 10. Реставрация декоративно-художественных покрасок. 10.1. реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров. 11. Реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий. 11.1. реставрация и воссоздание штукатурной отделки и окрасок; 11.2. реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора; 13. Реставрация металлических конструкций. 13.1. ремонт, реставрация и воссоздание металлических конструкций; 13.2. ремонт, реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов. 15. Реставрация памятников каменного зодчества. 15.6. ремонт, реставрация и воссоздание кирпичных кладок. 21. Реставрация и воссоздание произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. 22. Ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры: 2) Копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (по одному объекту на выбор участника размещения заказа) в соответствии с требованиями, установленными п.6 раздела III документации; Копия акта приемки объекта капитального строительства (по этому же объекту, на который оформлено разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию), в соответствии с требованиями, установленными п.6 раздела III документации за исключением случая, если застройщик являлся лицом осуществляющим строительство. 3) Копия действующего свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, определенным приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624, дающее право на выполнение следующих видов работ: а) 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.1.Опалубочные работы 6.2.Арматурные работы 6.3.Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 10. Монтаж металлических конструкций 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.5. Устройство оклеечной изоляции 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 12.9.Гидроизоляция строительных конструкций 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 17. Устройство наружных сетей канализации 17.1.Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 17.2Укладка трубопроводов канализационных напорных 17.3.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 17.4.Устройство канализационных и водосточных колодцев 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 18.Устройство наружных сетей теплоснабжения 18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 20.Устройство наружных электрических сетей 20.12.Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 24.Пусконаладочные работы 24.4.Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 24.5.Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 24.6.Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 24.8.Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 24.9.Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 24.26.Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций; - Или - б) - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или предпринимателем (генеральным подрядчиком): - 33.3. Жилищно-гражданское строительство |
| --- | --- |

- Пункт «Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе» раздела V документации об аукционе изложить в новой редакции:

| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (копия), должно быть оформлено в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов (Центрального банка РФ, Министерства Финансов РФ и др.). Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны быть внесены по указанным реквизитам в полном объеме не позднее 07 марта 2011 года. |
| --- | --- |

- Пункт «Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе» раздела VI документации об аукционе изложить в новой редакции:

| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе | 07 марта 2011 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| --- | --- |

- Пункт «Срок отзыва заявок на участие в аукционе» раздела VII документации об аукционе изложить в новой редакции:

| Срок отзыва заявок на участие в аукционе | - В любое время до 07 марта 2011 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| --- | --- |

- Пункт «Дата окончания предоставления разъяснений» раздела VIII документации об аукционе изложить в новой редакции:

| Дата окончания предоставления разъяснений | 02 марта 2011 года |
| --- | --- |

- Разделы IX, X документации об аукционе изложить в новой редакции:

| IX. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |  |
| --- | --- |
| Место начала рассмотрения | - 614000, г.Пермь, ул. Кирова, 82 (Зал заседаний) |
| День начала рассмотрения | - 07 марта 2011 года |
| Время начала рассмотрения | 10.00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |
| Место проведения аукциона | - 614000, г. Пермь, ул.Кирова,82, зал заседаний. |
| Дата проведения аукциона | - 17 марта 2011 года. |
| Время проведения аукциона | - 10.00 (местное время) |
| Порядок проведения аукциона | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 5). |

9. Приложение № 1 к документации об аукционе «Техническое задание (локально-сметные расчеты) на выполнение работ по строительству нового корпуса здания по адресу г.Пермь, ул.Сибирская, д.33 МОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева», читать в новой редакции:

Техническое задание

на строительство Нового корпуса здания МОУ «Гимназия №11 им.С.П.Дягилева»

- Общие сведения

| - Наименование объекта | Строительство «Нового корпуса здания МОУ «Гимназия №11 им.С.П.Дягилева» |
| --- | --- |
| - Основание работ | Проект |
| - Проектная организация | ООО «Полярис» г.Пермь, ул.Ленина, 64 Тел. (342) 236-35-55 |
| - Стадийность работ, перечень этапов работ | - Организация строительной и ограждение строительной площадки - Организация работ по сносу здания: ул.Сибирская, 33д - Организация работ по сносу здания: ул.Луначарского, 43а - Вынос сетей канализации и электроснабжения - Строительство «Нового корпуса здания МОУ «Гимназия №11» |
| - Заказчик | Департамент образования администрации города Перми |
| - Место положение объекта | - Участок строительства расположен в Ленинском районе г.Перми, ул.Сибирская, 33а - Размер участка – 8 413,0 кв.м |
| - Особые условия | Здание МОУ «Гимназия №11» расположенное по адресу г.Пермь, ул.Сибирская, 33а является объектом культурного наследия регионального значения. Строительство вести с учетом требований установленных для зоны исторического центра г.Перми, охранной зоны объекта культурного наследия, охранных зон существующих коммуникаций. |
| - Основные технико-экономические показатели | Количество учащихся – 600 чел. Общая площадь – 9950 м2 Строительный объем – 39457 м3 Этажность – разноэтажное (1-4 этажа) |
| - Инженерная подготовка территории | Вынос сетей канализации и сетей электроснабжения Вертикальная планировка участка - обеспечить организацию сбора и отвода поверхностных вод; учесть существующие коммуникации и планировку прилегающей территории |
| - Основные архитектурно-планировочные решения | Новый корпус соединить с крылом существующего здания МОУ «Гимназия №11» по ул.Пушкина, являющейся объектом культурного наследия через крытую галерею. В новом корпусе предусмотрены следующие помещения: - спортивный зал: основной зал для игры в баскетбол, малый зал для занятий гимнастикой, шейпингом, аэробикой, борцовский зал, тренажерный зал, тренерская комната, инвентарная комната, раздельные мужские и женские раздевалки, мужская и женская душевые с отдельными санузлами. - библиотека с читальным залом, медиатека, книгохранилище - актовый зал со сценой, с системами управления светом, звуком - костюмерная комната - музыкальная комната - студия изобразительного искусства - медицинский блок с кабинетом врача, процедурный кабинет, кабинет психолога, кабинет логопеда, стоматологический кабинет - гардеробное помещение с отдельным гардеробом для преподавателей и посетителей - пункт охраны - классные комнаты, специализированные предметные кабинеты - помещение учительских - кабинет директора с приемной - комната релаксационной разгрузки и психологического сопровождения - столовая - туалеты - технические мастерские Выполнить работы по устройству лифтов |
| - Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций | - Фундаменты свайные – продольные и поперечные - Ростверки монолитные железобетонные - Несущие конструкции – кирпичные стены из керамического полнотелого кирпича с утеплением - Перемычки – сборные железобетонные - Плиты перекрытия – сборные железобетонные - Лестничные марши, площадки – сборные железобетонные - Кровля – трех типов 1) плоская рулонная, 2) скатная мансардная, 3) скатная (типа металлическая фальцевая кровля RUUKKI) |
| - Инженерные сети и системы | - Центральная система водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения согласно техническим условиям - Обустройство систем вентиляции и кондиционирования воздуха - внеплощадочные (наружные) инженерные сети – наружный водопровод, наружная канализация, дождевая канализация - система АПС - система динамического дымоудаления - система видеонаблюдения здания - система доступа в здание и свободной среды для инвалидов |
| - Основные строительные материалы | - окна металлопластиковые пятикамерный профиль с заполнением 2-х камерными стеклопакетами R=0,68 м2 х С/Вт - двери внутренние металлопластиковые - перегородки керамический пустотелый кирпич - внутренние стены керамический кирпич полнотелый - балки металлические, штукатуренные |
| - Наружная отделка | - цоколь - кирпич керамический полнотелый лицевой - стены: 1) высококачественная штукатурка с покраской минеральными фасадными красками; 2) кирпич керамический полнотелый |
| - Внутренняя отделка | - стены кабинетов классов - высококачественная штукатурка с последующей вододисперсионной окраской - потолки в коридорах, рекреациях подвесной металлический потолок; в классах и кабинетах окраска вододисперсионной краской - помещения столовой, стен лестничных клеток, вестибюли и холлов – облицовка керамогранитной плиткой на высоту 2 м, выше высококачественная штукатурка с последующей вододисперсионной окраской - полы мозаичные, линолеум, плитка из керамогранита, синтетические материалы для спортзалов и спортивное покрытие доска из сибирской лиственницы |
| - Отопление | - конвекторы с автоматическими терморегуляторами - трубы стальные водогазопроводные диаметр до 50 мм - трубы стальные электросварные диаметром более 50 мм |
| - Вентиляция | - воздуховоды из листовой оцинкованной стали - оборудование вытяжных систем спортзалов и тренажерных залов, актового зала, санузлов центробежными вентиляторами - оборудование приточной вентиляции - оборудование дымоудаления |
| - Благоустройство | - металлическое ограждение по периметру территории школы - устройство поверхностного водоотвода со строительством ливневой канализации - устройство входных крылец - озеленение и устройство клумб |
| - Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства объекта | - установить временное защитное ограждение строительной площадки - соблюдать технические требования по транспортировке, хранению и применению строительных материалов - запрещается слив загрязненных вод - исключаются работы в ночное время - запрещается сжигать строительный мусор и отходы материалов - заключить договор с организацией принимающей строительные отходы и имеющей соответствующую лицензию |

- Локально-сметные расчеты

Локально-сметные расчеты размещены отдельными файлами в электронном виде, в формате Excel.

В случае если в Техническом задании, содержатся указания на торговые марки, товарные знаки читать такие торговые марки, товарные знаки в редакции «или Эквивалент» в соответствии с ч.3 ст.34 ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

- Приложение № 8 к документации об аукционе читать в следующей редакции:

Приложение № 8

- к документации об аукционе

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение работ по строительству нового корпуса

МОУ «Гимназия № 11 им.Дягилева» г.Перми

| г. Пермь | «____»__________20__ г. |
| --- | --- |

Департамент образования администрации города Перми именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________,  действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _______________с другой стороны, совместно именуемые Стороны», заключили на основании протокола аукционной  комиссии от ___ _______2011 г.  № ____ настоящий муниципальный контракт  о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству нового корпуса по адресу : г.Пермь, Сибирская, д.33 МОУ «Гимназия № 11 им.Дягилева» г.Перми, а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. В соответствии с муниципальным контрактом выполнение работ осуществляется подрядчиком   в соответствии с локально-сметными расчетами, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1) и проектно-сметной документацией.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту (цена контракта) составляет ______________________________(__________________________________________) рублей., в т.ч НДС18%

2.2. Коэффициент снижения по результатам аукциона в отношении каждого объекта составляет ___________.

2.3. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании аукциона.

2.4. Цена контракта  включает  все расходы на выполнение Технического задания в полном объеме, а также расходы на комплектацию объекта при строительстве всеми необходимыми материалами и оборудованием, выполнение работ по строительству объекта, включая монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные с выполнением работ на объекте, получение заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.5. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

3.1.1. в течении 3-х календарных дней согласовать с Заказчиком график производства работ с указанием последовательности выполнения работ, в календарных днях.

3.1.2. принять объект в течение 3-х дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объекта в работу;

3.1.3. выполнить  работы, предусмотренные настоящим контрактом и Приложением №1 с учётом требований ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику, выполнить работу в сроки, установленные настоящим контрактом.

3.1.4. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

3.1.5. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

3.1.6. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта.

3.1.7.извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

3.1.8. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

3.1.9. В течение 10 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

3.2.В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

3.3. Согласовывать все необходимые изменения  объемов работ, только после согласования с Заказчиком (официальным представителем Заказчика).

3.4. Подрядчик от имени Заказчика по доверенности осуществляет взаимодействие с Инспекцией государственного строительного надзора Пермского края:

- направляет за 7 (семь) дней до начала строительства извещение  о начале работ с приложением необходимых документов в Инспекцию государственного строительного надзора Пермского края,

- соблюдает требования нормативных документов по осуществлению строительного контроля в части обязанностей Заказчика,

- получает замечания о выявленных недостатках и устраняет их в установленные сроки,

- получает акт об устранении недостатков и устраняет выявленные недостатки в установленные сроки,

- направляет извещение об окончании работ,

- получает заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям  технических регламентов и проектной документации,

- получает разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию.

3.5. Подрядчик в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ (ред. от 30.11.2010, с изм. от 13.12.2010) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» осуществляет взаимодействие с Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края после заключения контракта, в установленные сроки:

- получает разрешение на проведение работ;

- - со дня выполнения работ представляет отчетную документацию о выполненных работах.

- осуществляет сдачу работ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края в установленном порядке.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.передать  или обеспечить передачу Подрядчику через руководителя образовательного учреждения или через своего представителя в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу;

4.1.2.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

4.1.3. в течение 10 дней принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта;

4.1.4. оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим контракта;

4.1.5. при надлежащем  выполнении Подрядчиком всех условий настоящего Контракта, в течение 10 дней  возвратить Подрядчику сумму обеспечения исполнения муниципального контракта.

4.2. Для осуществления контроля над деятельностью Подрядчика Заказчик вправе:

4.2.1. Назначить ответственное за исполнение контракта официальное лицо (лиц), уведомив об этом Подрядчика.

4.2.2. Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

4.2.3. Выбрать уполномоченную организацию, осуществляющую контроль за выполнением объемов и видов работ по настоящему контракту.

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.        Срок выполнения работ: 1200 календарных дней.

    - Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу.

    - В случае если Подрядчик отказывается или не предоставил по истечение 3-х дней подписанный акт приема-передачи Объекта в работу,  Заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания настоящего контракта.

  - Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в заключении о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации выданное инспекцией государственного строительного надзора Пермского края. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определены в «Графике производства работ» (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта

6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

6.2.  Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ:

Этап I. Оплачиваются выполненные работы в объеме не менее 10,0 млн.руб. в течение 25 банковских дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2).

Этап II. Осуществляется предоплата в размере 10 млн.рублей в течение 25 банковских дней при условии выполнения этапа 1.

Этап III. Заказчиком предусматривается возможность  промежуточной оплаты за выполненные работы на основании  принятых и подписанных актов выполненных работ (КС-2, КС-3), в течение 25 банковских дней.

Этап IV.После выполнения работ на сумму 70 млн.рублей и закрытия этапа II осуществляется следующая предоплата в размере 20 млн.рублей.

Последний платеж в размере не менее  5 млн.рублей  Заказчик осуществляет в течение 20 (двадцати) банковских дней на основании документов:

- заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации, выданное инспекцией государственного строительного надзора Пермского края

- подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета;

- акт (формы КС-11)

- исполнительной документации, определенной техническим заданием действующими нормативами в строительстве и условиями   контракта.

6.2. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

6.3. Оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта.

7.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Производство строительно-монтажных работ.

7.1.1. Строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с требованиями разработанной и утвержденной проектной документацией, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

7.1.2. Работы должны производиться в соответствии с графиком выполнения работ, в котором Подрядчик должен предусмотреть по каждому виду работ отдельные этапы выполнения по каждому из объектов.

7.1.3. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и уполномоченную организацию осуществляющий технический надзор со стороны Заказчика - МУ «Управление строительства города» (далее – Технадзор)  о необходимости приемки этапа  работ по мере его завершения.

7.1.4. При производстве строительно-монтажных  работ и их приемке, а также в контроле за выполнением работ,  проверке представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ (форма КС-2), и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, а также в  проверке соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта, участвует Технадзор., а также руководитель образовательного учреждения - объекта.

7.1.5. Подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора и иными инстанциями порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

7.1.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик  за свой счет.

7.1.7. Подрядчик  гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Используемое в ходе строительства оборудование должно быть новое и не бывшее в употреблении.

7.1.8. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и Технадзор о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика , внесенного в журнал производства работ.

7.1.9. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчик устраняет обнаруженные дефекты и недостатки  за свой счет.  В случае неустранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет подрядчика.

7.1.10. Подрядчик  осуществляет уборку и содержание территории, обеспечивает  вывоз строительного мусора  с объекта в период производства работ.

7.1.11.  Заказчик привлекает Технадзор для осуществления технического надзора на объектах капитального ремонта по данному контракту.

7.1.12. Заказчик с участием руководителя образовательного учреждения (объекта) и  Технадзор вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

8. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

8.1. Приемка результата работ:

8.1.1. Приемка результата работ может осуществляться по усмотрению Заказчика  поэтапно или после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.1.2. Приемка Объектов в эксплуатацию производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком  и Технадзор письменного извещения от Подрядчика  о готовности к сдаче результата  выполненных работ по Объектам и оформляется актом о приемке в эксплуатацию уполномоченной организацией Заказчика, законченных капитальным ремонтом элементов здания. Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Сторонами, в том числе Технадзор, руководителем образовательного учреждения при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

8.1.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

8.1.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, Установленный Заказчиком.

9.ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

9.2. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 60 месяцев со дня подписания акта о вводе в эксплуатацию (приемки)  объекта капитального строительства рабочей комиссией и распространяется на весь объем работ (за исключением оборудования). .

9.3. В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Подрядчик не вправе уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

10.2. Объем финансирования муниципального контракта определен в соответствии с инвестиционным проектом «Строительство новых школ», утвержденное постановлением администрации города Перми от 10.02.2009 № 47:

- 2011 год, в сумме 70 000,00 тыс.руб.;

- 2012 год, в сумме 190 000,00 тыс.руб.;

-     2014 год, в сумме 163 725,47 тыс.руб.;

10.2.1. В случае внесение изменений в инвестиционный проект «Строительство новых школ» в части объема финансирования, Стороны внесут изменения путем оформления дополнительного соглашения к настоящему контракту.

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости муниципального контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

11.3.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.4. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.5. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий контракта (в том числе сроки, качество, объем работ, услуг, комплектность поставок и др.), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.2. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ в случаях:

1). Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

2).  Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Настоящим контрактом предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере                            42 372 547,00  рублей, что составляет 10% начальной (максимальной) цены контракта.

13.2. Способом обеспечения исполнения контракта является ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

14.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий контракт составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (четыре для Заказчика, один для Подрядчика) и вступает в силу с момента его подписания.

14.4.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5.Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ______________________________тел. _____________________

от Подрядчика: _____________________________тел. _____________________

14.6.К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1         Техническое задание.

Приложение № 2       График производства работ.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |