Приложение № 3

к извещению  о

проведении

запроса котировок

№ ___

от ___________

Проект договора подряда № ______

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха в рамках ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми».

г. Пермь                                                                                                    «        »__________ 2011 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда, далее «договор» о нижеследующем:

- Предмет договора.

1.1. Настоящий договор подряда заключается во исполнение Постановления Администрации города Перми № 1167 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми» от 05.12.2008, согласно Приложениям № 1 и № 3 к долгосрочной целевой программе «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми», в соответствии с приказом директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от ____________ № __ о размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха в рамках ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми», решение  котировочной комиссии (протокол № ___ от _________ г.).

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию мест массового отдыха в рамках ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми», сдать результат выполненных работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить их на условиях настоящего договора. Перечень, объёмы работ указаны в Приложении № 1 к настоящему договору (Техническое задание на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха в рамках ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми»), и Приложении № 2 к настоящему договору (Стоимость содержания элементов озеленения на период  с 11.03.2011 г. по 14.04.2011г.)

Место выполнения работ в соответствии с адресами объектов, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха в рамках ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми»;

- Приложение № 2 – Стоимость содержания элементов озеленения на период  с  11.03.2011 г. по 14.04.2011г.

- Приложение № 3 – Акт о приемке выполненных работ;

- Приложение № 3.1 – Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- Приложение № 4 – Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по содержанию мест массового отдыха в рамках ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми»;

- Приложение № 5 –Акт контрольной проверки; акт оценки работы подрядчика;

- Приложение № 6 – Приказ о назначении уполномоченного представителя;

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок выполнения работ: с 11 марта 2011 года по 14 апреля 2011 года.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению устанавливается на основании запроса котировок,  предложена  Подрядчиком и   составляет _____________________ рублей ______ копеек, без дальнейшей индексации. Понижающий коэффициент составляет ____________. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.  Оплата за выполненные работы производится с учётом применения санкций  к Подрядчику в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ согласно пункту 3.7. настоящего договора.

3.2. Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему договору, по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами: акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ  и затрат (КС-3), актов контрольных проверок, акта оценки работы подрядчика, предоставления Подрядчиком счета-фактуры.

3.3. Приемка работ осуществляется после выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

3.4. Приемка работ по настоящему договору производится в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ и осуществляется  по акту о приемке выполненных работ (Приложение №3).  Акт о приемке выполненных работ составляется на основании актов контрольных проверок и акта оценки работы подрядчика (Приложение №5).

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объемов и качества работ требованиям, установленным настоящим договором.

3.5. Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

3.6. Акты контрольных проверок составляются представителями Заказчика и Подрядчика. Контрольные проверки проводятся Заказчиком с периодичностью – не реже одного раза в течение 10 (десяти) дней. По итогам каждой проверки составляется акт контрольной проверки (Приложение №5), в котором фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указываются замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

3.7. В случае обнаружения дефектов и недостатков в ходе проведения контрольной проверки, Заказчик поручает Подрядчику в течение одних суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки. В случае невыполнения и неустранения замечаний в течение 24 часов по какому либо виду работ, Заказчик вправе применить процент снижения стоимости работ в соответствии с Приложением № 4 к настоящему договору. Данные журнала производства работ и актов контрольных проверок служат основанием для применения Заказчиком санкций к Подрядчику в соответствии с условиями настоящего договора.

4. Качество работ.

- 4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе, требованиям по качеству работ, рекомендаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (Приложение № 5), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований технической документации Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный срок.

-  Вести журнал производства работ с начала производства работ до полного их завершения.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок (Приложение № 5).

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

- сдать Заказчику выполненные работы по акту о приемке выполненных работ (приложение № 3).

5.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-  Осуществить приёмку выполненных работ.

- Производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

- - Осуществлять проверку и подписание представленного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ  (Приложение № 3).

6.2.Заказчик имеет право:

- Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (Приложение № 5) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

- В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере 1% (одного процента) от общей стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 3.1. настоящего договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8. Действие и прекращение действия договора.

8.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

8.4 Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Муниципальное  бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

Местонахождение: 614010 г. Пермь,

ул. Куйбышева,94

КПП: 590401001  ИНН 5904194542

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района»

л/сч 02932018384)

сч. 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка России по Пермскому краю. г.Пермь

БИК 045773001

ОГРН 1085904016670

Директор _________________ В.В. Криницын

М.П.

Приложение № 1

к договору подряда

№ _______ от _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха в рамках ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми».

- Стоимость выполняемых работ:  _____________________

- Срок выполняемых работ: с 11 марта 2011 года по 14 апреля 2011 года

- Место выполнения работ: сквер у дома Чекистов, сквер у ДК им. Солдатова, сквер по ул. Чкалова

4.   Объемы работ:

| Наименование работ и операций | Единица измерения | Объем | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Сквер у дома Чекистов |  |  |  |
| Очистка дорожек и площадок от снега вручную | м² | 538 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт. | 6 | Ежедневно |
| Очистка скамеек от снега | шт. | 6 | Ежедневно |
| Очистка лестниц от снега | м² | 29,4 | Ежедневно |
| Сквер у ДК им. Солдатова |  |  |  |
| Очистка дорожек и площадок от снега вручную | м² | 1739 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт. | 44 | Ежедневно |
| Содержание скамеек | шт. | 44 | Ежедневно |
| Содержание лестниц | м² | 60 | Ежедневно |
| Сквер по ул. Чкалова |  |  |  |
| Очистка дорожек и площадок от снега вручную | м² | 10211,3 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора, грязи с вывозкой | шт. | 15 | Ежедневно |
| Очистка лестниц от снега | м2 | 38,6 | Ежедневно |

Заказчик_______________			            	Подрядчик________________

Приложение № 2

к договору подряда

№ _____ от ____________

|  | Согласовано: |  |  |  | Утверждаю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ______________ |  |  |  | Директор МБУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ______________ |  |  |  | "Благоустройство Свердловского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ____________В.В.Криницын |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость содержания элементов озеленения на период с 11.03.2011 г. по 14.04.2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 суток. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в руб с НДС |  |  |
| № п/п |  | Наименование элементов благоустройства/характеристика объекта |  | Состав работ |  | №№ калькуляций, кратность примен. |  |  | Единица измерения |  | Стоимость содержания ед.изм.за период. |  | Объём работ |  |  | Всего стоимость содержания за период |  |  |
| Сквер у дома Чекистов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дороги и площадки на территории объектов озеленения |  | Ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня. |  | 4 |  |  | 100м2 |  | 4739,28 |  | 0,20 |  |  | 947,86 |  |  |
| 2 |  | Дороги и площадки на территории объектов озеленения |  | Механизированная очистка с ручной доработкой, с открытием бортового камня, подсыпка обледенелой поверхности песком |  | 3 |  |  | 100м2 |  | 3559,24 |  | 5,18 |  |  | 18 436,88 |  |  |
| 3 |  | Урны на объектах в центре города |  | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой |  | 5 |  |  | 1 шт. |  | 370,97 |  | 6,00 |  |  | 2 225,79 |  |  |
| 4 |  | Лестницы |  | Ежедневная очистка от снега подсыпка песком |  | 10 |  |  | 1м2 |  | 44,94 |  | 29,4 |  |  | 1 321,24 |  |  |
| 5 |  | Садовые скамьи на объектах в центре города |  | Сметание снега |  | 7 |  |  | 1м2 |  | 47,50 |  | 6,00 |  |  | 284,97 |  |  |
|  |  | ИТОГО ЗИМА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 216,73 |  |  |
| Сквер у ЦК Солдатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дороги и площадки на территории объектов озеленения |  | Ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня. |  |  | 4 |  | 100м2 |  | 3870,23 |  | 1,10 |  |  | 4 257,25 |  |  |
| 2 |  | Дороги и площадки на территории объектов озеленения |  | Механизированная очистка с ручной доработкой, с открытием бортового камня, подсыпка обледенелой поверхности песком |  |  | 3 |  | 100м2 |  | 2906,58 |  | 16,29 |  |  | 47 348,11 |  |  |
| 3 |  | Урны на прочих объектах |  | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой |  |  | 6 |  | 1 шт. |  | 100,98 |  | 44,00 |  |  | 4 442,90 |  |  |
| 4 |  | Лестницы |  | Ежедневная очистка от снега подсыпка песком |  |  | 10 |  | 1м2 |  | 36,70 |  | 60,00 |  |  | 2 202,20 |  |  |
| 5 |  | Садовые скамьи на объектах в центре города |  | Сметание снега |  |  | 7 |  | 1м2 |  | 38,78 |  | 44,00 |  |  | 1 706,32 |  |  |
|  |  | ИТОГО ЗИМА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 956,78 |  |  |
| Сквер по ул.Чкалова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дороги и площадки на территории объектов озеленения |  | Механизированная очистка дорог и площадок трактором. |  |  | 1 |  | 100м2 |  | 557,46 |  | 90,00 |  |  | 50 171,10 |  |  |
| 2 |  | Дороги и площадки на территории объектов озеленения |  | Механизированная очистка с ручной доработкой, с открытием бортового камня, подсыпка обледенелой поверхности песком |  |  | 3 |  | 100м2 |  | 2906,58 |  | 12,113 |  |  | 35 207,74 |  |  |
| 3 |  | Урны на прочих объектах |  | Ежедневная очистка от мусора с вывозкой |  |  | 6 |  | 1 шт. |  | 100,98 |  | 15,00 |  |  | 1 514,63 |  |  |
| 4 |  | Лестницы |  | Ежедневная очистка от снега подсыпка песком |  |  | 10 |  | 1м2 |  | 36,70 |  | 38,60 |  |  | 1 416,75 |  |  |
|  |  | ИТОГО ЗИМА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 310,21 |  |  |
|  |  | Всего по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 483,72 |  |  |

Заказчик_______________			                	Подрядчик_______________

Приложение № 3

к договору подряда

№ _____ от ____________

| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о приемке выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по договору всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
|  |  |  | ----- |  | ------ |  | -------------- |  |  | ----------------- |  | --------------- |
| 1 |  |  | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | --------------- |
| 2 |  |  | ----- |  | ------- |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
| … |  |  | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | ---------- |
|  |  | Всего по акту с НДС | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | ------------ |
|  |  | в том числе без НДС | ----- |  | -------- |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
|  |  | НДС | ----- |  | ------ |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
| Общий процент снижения ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате -------------------------_______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Заказчик_______________			            	Подрядчик_______________

|  |  | Приложение № 3.1. к договору подряда № ____ от ___________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Заказчик_________________		                                	Подрядчик_______________

Приложение № 4

к договору подряда

№ ______ от ____________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ                                                 по содержанию мест массового отдыха в рамках ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми».

- Общие положения.

- Настоящие Условия регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание мест массового отдыха жителей города Перми по муниципальному заказу.

- Настоящие Условия разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, и др. нормативной и технической документации),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Условия  качества выполняемых работ и  снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Лестницы: выполнена очистка от снега, не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 3-х см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Лестницы: не выполнена очистка от снега, подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |

Заказчик_________________		                                            	Подрядчик_______________

Приложение № 5

к договору подряда

№ _____ от _____________

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2011 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2011 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик_________________		            	Подрядчик_______________

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2011 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение в месяц может достигать до 100%.

Заказчик_________________		                              	Подрядчик_______________

Приложение № 6

к договору подряда

№ _____ от _____________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

Заказчик_________________		                                           	Подрядчик_______________