УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство поселка «Новые Ляды»

________________________В.А. Слотин

«____» ___________________ 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт

на выполнение работ по содержанию пустошей п.Новые Ляды в 2011 году

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» |
| Место нахождения |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Адрес электронной почты |  | mbunl@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 295-80-87, 295-80-27 |
| Контактное лицо |  | Субботина Наталья Эдуардовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по содержанию пустошей п. Новые Ляды в 2011 году |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 840 440,00 (Восемьсот сорок тысяч четыреста сорок рублей 00 копеек) |
| Объем и состав выполняемых работ |  | Указан в техническом задании (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме. |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, п. Новые Ляды (перечень объектов указан в техническом задании) Сроки выполнения работ: с 15.04.2011 г. по 14.10.2011 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты приёмки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счетов-фактур, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и контракту, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 11.03.2011 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 18.03.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 21.03.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта не требуется. |  |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию пустошей п. Новые Ляды в 2011 году.

Объем работ – 237985 кв.м

Состав работ: комплексная уборка территории;

выкашивание пустошей;

уборка территории от мусора;

вывозка мусора

Сроки выполнения работ: с 15.04.2011 г. по 14.10.2011 г.

Требования к качеству работ:

Комплексную уборку территории необходимо выполнить до 15.05.2011г.

Вывозка мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем (объемный вес мусора принимается 0,3 т/м3).

Высота травы не должна превышать 15 см, скошенная трава должна быть вывезена.

Перечень объектов:

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Белинского | ул.Островского | окончание | 4239 |
| 2 | ул.Береговая | ул.Тихой | ул.Коммунистической | 6720 |
| 3 | ул.Березовка | ул.Суворова | окончания | 40 |
| 4 | ул.Гоголя | ул.Островского | окончание | 1200 |
| 5 | ул.Горбовая | ул.Флотская | окончание | 1580 |
| 6 | ул.Горская | ул.Новая | окончание | 2200 |
| 7 | ул.Дальняя | ул.Лермонтова | ул.Первомайская | 4600 |
| 8 | ул.Жданова | ул.Колхозная | ул.Калинина | 2935 |
| 9 | ул.Железнодорожная | ул.Чусовская | окончание | 2520 |
| 10 | ул.Залесная | ул.Лермонтова | ул.Первомайская | 1800 |
| 11 | ул.Зеленая | ул.Комсомольская | окончание | 4070 |
| 12 | ул.Калинина | ул.Лермонтова | окончание | 9600 |
| 13 | ул.Кирова | ул.Уральская | ул.Жданова | 8000 |
| 14 | ул.Ключевая | начало | окончание | 12600 |
| 15 | ул.Колхозная | ул.Чкалова | ул.Липовка | 2000 |
| 16 | ул.Крестьянская | ул.Чусовская | окончание | 7280 |
| 17 | ул.Крылова | ул.Кутузова | окончание | 1440 |
| 18 | ул.Куйбышева | начало | окончание | 8750 |
| 19 | ул.Кутузова | ул.Островского | ул.Нагорная | 1900 |
| 20 | ул.Лесная | ул.Тихая | окончание | 1550 |
| 21 | ул.Лермонтова | ул.Пионерская | ул.Залесная | 3400 |
| 22 | ул.Липовка | ул.Советская | ул.Жданова | 2352 |
| 23 | ул.Лиственная | ул.Береговая | окончание | 3600 |
| 24 | ул.Логовая | ул.Чусовская | ул.Береговая | 2380 |
| 25 | ул.Лядовская | ул.Комсомольская | ул.Калинина | 4500 |
| 26 | ул.Мичурина | начало | окончание | 10000 |
| 27 | ул.Мысовая | ул.Уральская | окончание | 312 |
| 28 | ул.Нагорная | начало | ул.Молодежная | 5180 |
| 29 | ул. Некрасова | начало | ул. Пионерская | 2560 |
| 30 | ул.Новая | ул.Чусовская | окончание | 4800 |
| 31 | ул.Октябрьская | ул.Советская | окончание | 2478 |
| 32 | ул.Островского | от ул.Трактовая | ул.Кутузова | 9700 |
| 33 | ул.Пионерская | начало | ул. Лядовская | 12240 |
| 34 | ул.Подгорная | Ул.Новая | окончание | 3000 |
| 35 | ул.Покрышкина | начало | окончание | 7980 |
| 36 | ул.Полевая | начало | ул.Комсомольская | 1400 |
| 37 | ул.Пролетарская | ул.Комсомольская | окончание | 4000 |
| 38 | ул.Пушкина | ул.Комсомольская | ул.Железнодорожная | 1443 |
| 39 | ул.Свердлова | ул.Островского | окончание | 2760 |
| 40 | ул.Сосновая | ул.Флотская | ул.Береговая | 200 |
| 41 | ул.Спортивная | ул.Островского | ул.Нагорная | 2880 |
| 42 | ул.Суворова | ул.Островского | ул.Березовка | 2940 |
| 43 | ул.Тихая | ул.Чусовская | ул.Береговая | 1746 |
| 44 | ул.Транспортная | начало | ул.Железнодорожная | 1800 |
| 45 | ул.Трудовая | ул.Островского | окончание | 900 |
| 46 | ул.Уральская | начало | ул.Мичурина | 1860 |
| 47 | ул.Флотская | ул.Тихая | ул.Сосновая | 3350 |
| 48 | ул.Чапаева | ул.Комсомольская | окончание | 3330 |
| 49 | ул.Школьная | ул.Кирова | окончание | 3570 |
| 50 | Дорога | ул. Чусовская | водозабор | 16400 |
| 51 | Дорога | ГСК "Подтонь" | жил.дома 37 км | 4800 |
| 52 | Дорога | ул. Железнодорожная | ул. Транспортная, 2 | 7980 |
| 53 | ул. Комсомольская | ул.Коммунистическая | ул.Залесная | 5080 |
| 54 | ул. Трактовая | ж/д переезда | ул.Коммунистическая | 2940 |
| 55 | ул.Коммунистическая | ул. Трактовая | ул. Комсомольская | 9100 |
|  | ИТОГО: |  |  | 237985 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

КОНТРАКТ  № ______

на выполнение работ по содержанию пустошей п.Новые Ляды в 2011 году.

г. Пермь                                                                                                 «____» ___________  2011 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава Александровича,  действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.На основании решения аукционной комиссии (протокол от "__" _________ 2011 № __), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по содержанию пустошей п.Новые Ляды  в 2011 году , далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложением к настоящему контракту, являющимся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – расчет стоимости работ.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации.

2. Сроки действия контракта.

2.1. Сроки выполнения работ: с 15 апреля 2011 года по 14 октября 2011 года.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС 18%, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет _________.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ). Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 2 к настоящему контракту.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счетов-фактур, а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с расчетом стоимости работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом заказчика, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения).

3.4. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и другой нормативной и технической документации.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течении суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акты выполненных работ, КС-3), фотодокументов назначенных соответствующим приказом.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

5.5. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации поселка.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и сроки по их устранению. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7.Данные журналов производства работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту,  Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.4.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.6. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено в пределах текущего финансового года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.4. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию пустошей п. Новые Ляды в 2011 году.

Объем работ – 237985 кв.м

Состав работ: комплексная уборка территории;

выкашивание пустошей;

уборка территории от мусора;

вывозка мусора

Сроки выполнения работ: с 15.04.2011 г. по 14.10.2011 г.

Требования к качеству работ:

Комплексную уборку территории необходимо выполнить до 15.05.2011г.

Вывозка мусора производится в течение суток после окончания уборки на городской полигон ТБО. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора с предоставлением фотодокументов и справки, подтверждающей вывезенный объем (объемный вес мусора принимается 0,3 т/м3).

Высота травы не должна превышать 15 см, скошенная трава должна быть вывезена.

Перечень объектов:

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Белинского | ул.Островского | окончание | 4239 |
| 2 | ул.Береговая | ул.Тихой | ул.Коммунистической | 6720 |
| 3 | ул.Березовка | ул.Суворова | окончания | 40 |
| 4 | ул.Гоголя | ул.Островского | окончание | 1200 |
| 5 | ул.Горбовая | ул.Флотская | окончание | 1580 |
| 6 | ул.Горская | ул.Новая | окончание | 2200 |
| 7 | ул.Дальняя | ул.Лермонтова | ул.Первомайская | 4600 |
| 8 | ул.Жданова | ул.Колхозная | ул.Калинина | 2935 |
| 9 | ул.Железнодорожная | ул.Чусовская | окончание | 2520 |
| 10 | ул.Залесная | ул.Лермонтова | ул.Первомайская | 1800 |
| 11 | ул.Зеленая | ул.Комсомольская | окончание | 4070 |
| 12 | ул.Калинина | ул.Лермонтова | окончание | 9600 |
| 13 | ул.Кирова | ул.Уральская | ул.Жданова | 8000 |
| 14 | ул.Ключевая | начало | окончание | 12600 |
| 15 | ул.Колхозная | ул.Чкалова | ул.Липовка | 2000 |
| 16 | ул.Крестьянская | ул.Чусовская | окончание | 7280 |
| 17 | ул.Крылова | ул.Кутузова | окончание | 1440 |
| 18 | ул.Куйбышева | начало | окончание | 8750 |
| 19 | ул.Кутузова | ул.Островского | ул.Нагорная | 1900 |
| 20 | ул.Лесная | ул.Тихая | окончание | 1550 |
| 21 | ул.Лермонтова | ул.Пионерская | ул.Залесная | 3400 |
| 22 | ул.Липовка | ул.Советская | ул.Жданова | 2352 |
| 23 | ул.Лиственная | ул.Береговая | окончание | 3600 |
| 24 | ул.Логовая | ул.Чусовская | ул.Береговая | 2380 |
| 25 | ул.Лядовская | ул.Комсомольская | ул.Калинина | 4500 |

| № п/п | Наименование улицы | От | До | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | ул.Мичурина | начало | окончание | 10000 |
| 27 | ул.Мысовая | ул.Уральская | окончание | 312 |
| 28 | ул.Нагорная | начало | ул.Молодежная | 5180 |
| 29 | ул. Некрасова | начало | ул. Пионерская | 2560 |
| 30 | ул.Новая | ул.Чусовская | окончание | 4800 |
| 31 | ул.Октябрьская | ул.Советская | окончание | 2478 |
| 32 | ул.Островского | от ул.Трактовая | ул.Кутузова | 9700 |
| 33 | ул.Пионерская | начало | ул. Лядовская | 12240 |
| 34 | ул.Подгорная | Ул.Новая | окончание | 3000 |
| 35 | ул.Покрышкина | начало | окончание | 7980 |
| 36 | ул.Полевая | начало | ул.Комсомольская | 1400 |
| 37 | ул.Пролетарская | ул.Комсомольская | окончание | 4000 |
| 38 | ул.Пушкина | ул.Комсомольская | ул.Железнодорожная | 1443 |
| 39 | ул.Свердлова | ул.Островского | окончание | 2760 |
| 40 | ул.Сосновая | ул.Флотская | ул.Береговая | 200 |
| 41 | ул.Спортивная | ул.Островского | ул.Нагорная | 2880 |
| 42 | ул.Суворова | ул.Островского | ул.Березовка | 2940 |
| 43 | ул.Тихая | ул.Чусовская | ул.Береговая | 1746 |
| 44 | ул.Транспортная | начало | ул.Железнодорожная | 1800 |
| 45 | ул.Трудовая | ул.Островского | окончание | 900 |
| 46 | ул.Уральская | начало | ул.Мичурина | 1860 |
| 47 | ул.Флотская | ул.Тихая | ул.Сосновая | 3350 |
| 48 | ул.Чапаева | ул.Комсомольская | окончание | 3330 |
| 49 | ул.Школьная | ул.Кирова | окончание | 3570 |
| 50 | Дорога | ул. Чусовская | водозабор | 16400 |
| 51 | Дорога | ГСК "Подтонь" | жил.дома 37 км | 4800 |
| 52 | Дорога | ул. Железнодорожная | ул. Транспортная, 2 | 7980 |
| 53 | ул. Комсомольская | ул.Коммунистическая | ул.Залесная | 5080 |
| 54 | ул. Трактовая | ж/д переезда | ул.Коммунистическая | 2940 |
| 55 | ул.Коммунистическая | ул. Трактовая | ул. Комсомольская | 9100 |
|  | ИТОГО: |  |  | 237985 |

| Заказчик: МБУ Директор МБУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

| Объекты | Критерии оценки качества работ | Снижение, % |
| --- | --- | --- |
| Пустоши | Высота травостоя – не более 15 см. Отсутствует крупный и мелкий мусор. Отсутствует мусор после комплексной уборки. Мусор вывезен. | Хорошо, 0 % |
|  | Высота травостоя – не более 15 см. Отсутствует крупный и мелкий мусор. Отсутствует мусор после комплексной уборки. Мусор не вывезен в срок. | Удовлетворительно, -15% |
|  | Высота травостоя – не более 15 см. Наличие мелкого мусора. | Неудовлетворительно, -30% |
|  | Высота травостоя – более 15 см. Наличие крупного и мелкого мусора. Не выполнена комплексная уборка от мусора. Мусор не вывезен. | Неудовлетворительно, -100% |

Заказчик:							Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_______________ В.А. Слотин				___________________ / ___________/

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

по содержанию пустошей п. Новые Ляды в 2011 году.

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ | Стоимость за сезон (183 сут.) с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание пустошей в том числе: | м2 | 237985 | 840 440,00 |
|  | Комплексная уборка |  |  |  |
|  | Выкашивание пустошей |  |  |  |
|  | Уборка от мусора |  |  |  |
|  | Вывозка мусора (не менее 357 т) |  |  |  |

Понижающий коэффициент ____________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента __________ рублей ___ коп.

Заказчик:							Подрядчик:

Директор МБУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_______________ В.А. Слотин				___________________ / ___________/