УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципального заказа администрации города Перми

_______________ Р.Ю.Чепкасов

«___» __________ 2011 года

Извещение № 545А/4

о внесении изменений в

ИЗВЕЩЕНИЕ и ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по капитальному  ремонту  здания

литера А, В, Столовая

МОУ «Лицей № 1» г.Перми

- Внести изменения в извещение о проведении открытого аукциона от 31.12.2010                 № 545А, изложив извещение в новой редакции:

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Уполномоченный орган (организатор торгов) | Управление муниципального заказа планово-экономического департамента администрации города Перми |
| Место нахождения | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес | 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82 |
| Адрес электронной почты | umz@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон | (342) 212-55-40, 212-28-69 (тел/факс) |
| Контактное лицо | Савина Надежда Юрьевна |
| Муниципальный заказчик | Департамент образования администрации города Перми |
| Место нахождения | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |
| Почтовый адрес | 614000, г.Пермь, ул.Сибирская, д.17 |
| Адрес электронной почты | ratnalov@gmail.com |
| Контактный телефон | 8 (342) 212 36 67; |
| Контактное лицо | Начальник отдела муниципального заказа управления имущественным комплексом департамента образования Атналов Рустам Альбертович |
| Предмет торгов | На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания литера А, В, Столовая МОУ «Лицей № 1» г.Перми |
| Предмет муниципального контракта | Выполнение работ по капитальному ремонту здания литера А, В, Столовая МОУ «Лицей № 1» г.Перми |
| Объем выполняемых работ | Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе) и проектно-сметной документации. При подписании муниципального контракта приложение № 1 к документации становится приложением к муниципальному контракту. |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 95 265 368,33 рублей |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: г. Пермь, ул.Ветлужская, д.89 МОУ "Лицей № 1" Условия выполнения работ: участник размещения заказа в случае признания его победителем (единственным участником) должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных документацией об аукционе и Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об аукционе). Срок выполнения работ: С момента передачи объекта в работу до 01.08.2011 года. Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу. В случае если Подрядчик отказывается или не предоставил по истечении 3-х дней подписанный акт приема-передачи Объекта в работу, Заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания контракта. Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема Объекта в эксплуатацию. |
| Срок предоставления документации об аукционе | С 31 декабря 2010 года по 07 апреля 2011 года с 09.30 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). 07 апреля 2011 года – до 10.00 |
| Порядок предоставления документации об аукционе | На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (Приложение №1 к извещению), в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. |
| Место предоставления документации об аукционе | г. Пермь, ул. Кирова, 82, каб.22 |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом за предоставление документации об аукционе | Не взимается |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | http://www.gorodperm.ru. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10.00 (время местное) 07 апреля 2011 года |
| Место проведения аукциона | 614000, г. Пермь, ул. Кирова,82, зал заседаний. |
| Дата проведения аукциона | - 14 апреля 2011 года |
| Время проведения аукциона | 10 часов 00 минут (время местное) |
| Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |  |

- Внести следующие изменения в документацию об аукционе:

- Пункт «Начальная (максимальная) цена контракта (лота)» раздела II документации об аукционе изложить в новой редакции:

| Начальная (максимальная) цена контракта | 95 265 368,33 рублей |
| --- | --- |

- Пункт «Объем выполняемых работ» раздела II документации об аукционе изложить в новой редакции:

| Объем выполняемых работ | Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к документации об аукционе) и проектно-сметной документации. При подписании муниципального контракта приложение № 1 к документации становится приложением к муниципальному контракту. |
| --- | --- |

- Пункт «Место, условия и сроки (периоды)  выполнения работ» раздела II документации об аукционе изложить в новой редакции:

| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: г. Пермь, ул.Ветлужская, д.89 МОУ "Лицей № 1" Условия выполнения работ: участник размещения заказа в случае признания его победителем (единственным участником) должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных документацией об аукционе и Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об аукционе). Срок выполнения работ: С момента передачи объекта в работу до 01.08.2011 года. Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу. В случае если Подрядчик отказывается или не предоставил по истечении 3-х дней подписанный акт приема-передачи Объекта в работу, Заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания контракта. Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема Объекта в эксплуатацию. |
| --- | --- |

- Пункт «Форма, сроки и порядок оплаты работ» раздела II документации об аукционе изложить в новой редакции:

| Форма, сроки и порядок оплаты работ | Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ. Этап I. Оплачиваются выполненные работы в объеме 20 % от стоимости муниципального контракта в течение 25 банковских дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2, КС-3). Этап II. Оплачиваются выполненные работы в объеме не более 70% от стоимости муниципального контракта на основании подписанных актов выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 25 банковских дней с момента их подписания (при условии выполнения работ не менее 20% от стоимости муниципального контракта). Этап III. Окончательная оплата в размере 10% от суммы контракта Заказчик осуществляет в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании документов: - акта ввода объекта в эксплуатацию; - подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), - справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), - счета-фактуры, счета; - исполнительной документации, определенной техническим заданием действующими нормативами в строительстве и условиями контракта. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. При этом оплата осуществляется в соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до десяти знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в смете заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 10 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 8 955 555 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,8955555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955555. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии со сметой заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955555 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 555,55 рублей. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| --- | --- |

- Пункт 9 в разделе IV  «Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе» изложить в новой редакции:

| 9. | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: 1) Копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (по одному объекту на выбор участника размещения заказа) в соответствии с требованиями, установленными п.6 раздела III документации; Копия акта приемки объекта капитального строительства (по этому же объекту, на который оформлено разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию), в соответствии с требованиями, установленными п.6 раздела III документации за исключением случая, если застройщик являлся лицом осуществляющим строительство. 2) Копия действующего свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, определенным приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624, дающее право на выполнение следующих видов работ: 3. Земляные работы 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.2. Арматурные работы 6.3.Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 10. Монтаж металлических конструкций 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.5. Устройство оклеечной изоляции 12.8. Антисептирование деревянных конструкций 12.9.Гидроизоляция строительных конструкций 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 16. Устройство наружных сетей водопровода 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 17. Устройство наружных сетей канализации 17.1.Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 17.3.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 17.4.Устройство канализационных и водосточных колодцев 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 20.Устройство наружных электрических сетей 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35кВ включительно 20.12.Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или предпринимателем (генеральным подрядчиком). 33.3 Жилищно-гражданское строительство - 3) Копия действующей лицензии на осуществление деятельности по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, дающей право на выполнение следующих видов работ: - Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; - Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения; - Монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных занавесов и завес; - Монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах; - Проведение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. |
| --- | --- |

- Раздел V документации об аукционе изложить в новой редакции:

| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 4 763 268,41 рубль. |
| --- | --- |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (копия), должно быть оформлено в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов (Центрального банка РФ, Министерства Финансов РФ и др.). Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны быть внесены по указанным реквизитам в полном объеме не позднее 07 апреля 2011 года. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация г.Перми, л/с 04975012791). ИНН; 5902290635. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 545А от 31.12.2010. |

- Пункт «Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе» раздела VI документации об аукционе изложить в новой редакции:

| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе | 07 апреля 2011 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| --- | --- |

- Пункт «Срок отзыва заявок на участие в аукционе» раздела VII документации об аукционе изложить в новой редакции:

| Срок отзыва заявок на участие в аукционе | - В любое время до 07 апреля 2011 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| --- | --- |

- Пункт «Дата окончания предоставления разъяснений» раздела VIII документации об аукционе изложить в новой редакции:

| Дата окончания предоставления разъяснений | 02 апреля 2011 года |
| --- | --- |

- Разделы IX, X документации об аукционе изложить в новой редакции:

| IX. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |  |
| --- | --- |
| Место начала рассмотрения | - 614000, г.Пермь, ул. Кирова, 82 (Зал заседаний) |
| День начала рассмотрения | - 07 апреля 2011 года |
| Время начала рассмотрения | 10.00 (время местное) |
| - X. Проведение аукциона |  |
| Место проведения аукциона | - 614000, г. Пермь, ул.Кирова,82, зал заседаний. |
| Дата проведения аукциона | - 14 апреля 2011 года. |
| Время проведения аукциона | - 10.00 (местное время) |
| Порядок проведения аукциона | - Открытый аукцион проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Правилами проведения открытого аукциона (Приложение № 5). |

- Разделы  «6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ»,  «13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА»

Проекта муниципального контракта (приложение № 8 к документации об аукционе) читать в новой редакции:

6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

6.2.  Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ:

6.2.1.Этап I. Оплачиваются выполненные работы в объеме  20 % от стоимости муниципального контракта в течение 25 банковских дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2, КС-3).

6.2.2. Этап II. Оплачиваются выполненные работы в объеме не более 70% от стоимости муниципального контракта на основании подписанных актов выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 25 банковских дней с момента их подписания (при условии выполнения работ не менее 20% от стоимости муниципального контракта).

6.2.3. Этап III. Окончательная оплата в размере 10% от суммы контракта Заказчик осуществляет в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания   акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании документов:

- акт ввода объекта в эксплуатацию,

- подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета;

- исполнительной документации, определенной техническим заданием действующими нормативами в строительстве и условиями   контракта.

6.3. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата по муниципальному контракту,  производится на счет Подрядчика.

6.4. Оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Настоящим контрактом предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере                            9 526 536,83 рублей, что составляет 10% начальной (максимальной) цены контракта.

13.2. Способом обеспечения исполнения контракта является __________________________________________

- Локально-сметные расчеты изложить в новой редакции (Приложение 1 к Извещению 545А/4 размещено  на официальном сайте  http://www.gorodperm.ru ).