УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

_______________ / Д.К. Галиханов/

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт на

«Выполнение работ по очистке малых рек (р. Мулянка, р. Данилиха) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие Дзержинского района города Перми» на 2011 г. в Дзержинском районе г.Перми»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Адрес электронной почты |  | mbu-bdr@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)238-29-90 |
| Контактное лицо |  | Бурмасова Надежда Петровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт на «Выполнение работ по очистке малых рек (р. Мулянка, р. Данилиха) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие Дзержинского района города Перми» на 2011 г. в Дзержинском районе г. Перми». |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по очистке малых рек (р. Мулянка, р. Данилиха) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие Дзержинского района города Перми» на 2011 г. в Дзержинском районе г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта с НДС |  | 1 246 248 (Один миллион двести сорок шесть тысяч двести сорок восемь) рублей 92 копейки. |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложения №1 документации об аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район. Срок начала выполнения работ: 15.04.2011 г. Срок окончания выполнения работ: 01.10. 2011 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ и счет-фактуры, предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры и представления Подрядчиком справок с полигона ТБО, подтверждающих вывезенный объём мусора. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми, Ведомственная целевая программа «Развитие Дзержинского района города Перми». |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта включает в себя полную стоимость работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит их двух частей: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 62 312 рублей 45 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 23.03.2011 10:00 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 25.03.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 28.03.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: составляет 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 373 874 рубля 68 копеек. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара Заказчика; 3. Ссылка на решение аукционной комиссии и Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного Контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___ Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 4.. Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается контракт, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по очистке малых рек (р.Мулянка, р.Данилиха) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие Дзержинского района города Перми»

на 2011г. в Дзержинском районе г. Перми.

Технические требования к выполнению работ:

1. Очистка водоохраной зоны подразумевает под собой проведение следующих работ: сбор твёрдых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.), а так же прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО (до 35 км), либо на утилизацию; частичная очистка водоохраной зоны от поросли кустарников (применяется в случае невозможности подхода) с последующей уборкой территории, а также содержание очищенных береговых полос до 01.10.2011 с периодичностью уборки не реже 1 раза в 15 суток. Порослью являются побеги древесных и кустарниковых растений с диаметром ствола до 5 см.

2. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику информацию о государственных номерах машин, которые будут осуществлять вывоз мусора на полигон. В случае возникновения изменений по номерам машин, осуществляющих вывоз мусора, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить Заказчику об этих изменениях.

3. При производстве работ обеспечить надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

6. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора и отходов на санкционированную свалку с представлением справок с полигона ТБО, подтверждающих вывезенный объём.

Перечень и состав работ по р.Мулянка

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка водоохраной зоны р.Мулянка от мусора. Ширина от уреза воды – 20 метров, протяжённость – 700 метров. | 14 000 м2 |
| 2 | Частичная очистка водоохраной зоны р.Мулянка от поросли кустарников (диаметр ствола не более 5 см) | 2500 м2 (10 000шт.) |
| 3 | Вывоз отходов на полигон ТБО до 35 км (работа будет считаться выполненной при достижении заявленного минимума обоих показателей) | Не менее 406 тн (812 м3) |
| 4 | Конкретные места очистки и технологии выполнения работ определяются комиссией в составе представителя заказчика, представителя администрации района и представителя управления по экологии и природопользованию и оформляются актом комиссионного обследования. Периодичность совместных объездов не реже 1 раза в 15 суток. |  |

Перечень и состав работ по р.Данилиха

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка водоохраной зоны р.Данилиха от мусора. Ширина от уреза воды – 20 метров, протяжённость – 2800 метров. | 56 000 м2 |
| 2 | Частичная очистка водоохраной зоны р.Данилиха от поросли кустарников (диаметр ствола не более 5 см) | 2500 м2 (10 000шт.) |
| 3 | Вывоз отходов на полигон ТБО до 35 км (работа будет считаться выполненной при достижении заявленного минимума обоих показателей) | Не менее 1624 тн (3248 м3) |
| 4 | Конкретные места очистки и технологии выполнения работ определяются комиссией в составе представителя заказчика, представителя администрации района и представителя управления по экологии и природопользованию и оформляются актом комиссионного обследования. Периодичность совместных объездов не реже 1 раза в 15 суток. |  |
| 5 | За ходом выполнения работ по очистке береговых полос реки Данилихи управлением по экологии и природопользованию будет осуществляться контроль, включающий в себя фиксацию параметров очищенных от мусора участков, состава отходов, объемов собранного и вывезенного мусора на полигон ТБО (утилизацию); фиксацию марок и государственных номеров машин, время отправления груженного транспорта; ведение фотосъемок до очитски, в процессе и после проведения очистки. |  |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Расчет стоимости

на выполнение работ по очистке малых рек (р. Мулянка, р. Данилиха) в рамках ведомственной целевой программы "Развитие Дзержинского района города Перми" на 2011 г. в Дзержинском районе г. Перми

| Вид работ | Объем | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| р. Мулянка |  |  |
| Комплексная уборка | 14000 м2 | 33 917,97 |
| Очистка водоохраной зоны | 14000 м2 | 56 019,36 |
| Частичная очистка водоохраной зоны от поросли кустарников | 2500 м2 | 79 125,00 |
| Погрузка и вывоз отходов на полигон до 35 км | 406 т | 80 221,54 |
| Итого: |  | 249 283,87 |
| р. Данилиха |  |  |
| Комплексная уборка | 56000 м2 | 271 343,74 |
| Очистка водоохраной зоны | 56000 м2 | 246 485,15 |
| Частичная очистка водоохраной зоны от поросли кустарников | 2500 м2 | 158 250,00 |
| Погрузка и вывоз отходов на полигон до 35 км | 1624 т | 320 886,16 |
| Итого: |  | 996 968,05 |
| Всего: |  | 1 246 248,92 |

Приложение № 3

к документации об аукционе

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

на выполнение работ по очистке малых рек (р. Мулянка, р. Данилиха) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие Дзержинского района города Перми» на 2011г. в Дзержинском районе г.Перми

г. Пермь							                              «__» ______ 2011 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий контракт о (далее - контракт) нижеследующем:

1.Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы, указанные в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать ее результаты  Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты Работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке малых рек (р. Мулянка, р.Данилиха) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие Дзержинского района города Перми» на 2011г. в Дзержинском районе г.Перми, в соответствии с:

1.2.1.  Техническим заданием на выполнение работ по очистке малых рек (р. Мулянка, р.Данилиха) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие Дзержинского района города Перми» на 2011г. в Дзержинском районе г.Перми, указанным в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта;

1.2.2. Расчетом стоимости на выполнение работ по очистке малых рек (р. Мулянка, р.Данилиха) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие Дзержинского района города Перми» на 2011г. в Дзержинском районе г.Перми; указанным в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта;

1.2.3.  Критериями оценки качества выполняемых работ и условиями снижения стоимости работ (Приложение №3);

1.2.4. Перечнем нормативных документов обязательных при выполнении работ (Приложение №4);

1.2.5. Графиком помесячной разбивки выполняемых объемов работ (Приложение №5) – предоставляется Подрядчиком при заключении контракта.

1.2.6. Требованиями государственных стандартов Российской Федерации, СНиПов, ГОСТов и других действующих нормативных актов в области охраны окружающей среды. Работы, подлежащие обязательной сертификации и (или) лицензированию, должны иметь сертификат и знак соответствия, лицензию.

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему Контракту лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Настоящий Контракт заключен на основании ________.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: 15.04.2011 г.

2.2. Окончание выполнения работ: 01.10.2011г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, составляет  ____________, включая НДС, без дальнейшей индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все налоги  и сборы  (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование, транспортные расходы, расходы на погрузо-разгрузочные работы, приобретение материалов и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков, с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры и представления Подрядчиком справок с полигона ТБО, подтверждающих вывезенный объём мусора.

3.6. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ____.

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из городского бюджета по ведомственной целевой программе «Развитие Дзержинского района города Перми».

3.8. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3.9. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам,  СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ и до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя районной администрации, других специалистов.

5.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.9. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.10. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему контракту своими силами без привлечения субподрядной организации.

5.11. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ по контракту.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ, указанных в п. 3.1 настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.4.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11.Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Дзержинского района»

614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19

тел. (342) 238-30-30, 238-29-90

Получатель: УФК по Пермскому краю

(ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство

Дзержинского района» л/с 02934018343)

ИНН 5903089626 КПП 590301001

р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ

Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК 045773001

Директор

________________  /Д.К. Галиханов/

М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№  от «» 2011 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по очистке малых рек (р.Мулянка, р.Данилиха) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие Дзержинского района города Перми»

на 2011г. в Дзержинском районе г. Перми.

Технические требования к выполнению работ:

1. Очистка водоохраной зоны подразумевает под собой проведение следующих работ: сбор твёрдых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.), а так же прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО (до 35 км), либо на утилизацию; частичная очистка водоохраной зоны от поросли кустарников (применяется в случае невозможности подхода) с последующей уборкой территории, а также содержание очищенных береговых полос до 01.10.2011 с периодичностью уборки не реже 1 раза в 15 суток. Порослью являются побеги древесных и кустарниковых растений с диаметром ствола до 5 см.

2. Подрядчик до начала работ предоставляет Заказчику информацию о государственных номерах машин, которые будут осуществлять вывоз мусора на полигон. В случае возникновения изменений по номерам машин, осуществляющих вывоз мусора, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить Заказчику об этих изменениях.

3. При производстве работ обеспечить надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, СНиП, ГОСТ, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

6. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора и отходов на санкционированную свалку с представлением справок с полигона ТБО, подтверждающих вывезенный объём.

Перечень и состав работ по р.Мулянка

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка водоохраной зоны р.Мулянка от мусора. Ширина от уреза воды – 20 метров, протяжённость – 700 метров. | 14 000 м2 |
| 2 | Частичная очистка водоохраной зоны р.Мулянка от поросли кустарников (диаметр ствола не более 5 см) | 2500 м2 (10 000шт.) |
| 3 | Вывоз отходов на полигон ТБО до 35 км (работа будет считаться выполненной при достижении заявленного минимума обоих показателей) | Не менее 406 тн (812 м3) |
| 4 | Конкретные места очистки и технологии выполнения работ определяются комиссией в составе представителя заказчика, представителя администрации района и представителя управления по экологии и природопользованию и оформляются актом комиссионного обследования. Периодичность совместных объездов не реже 1 раза в 15 суток. |  |

Перечень и состав работ по р.Данилиха

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка водоохраной зоны р.Данилиха от мусора. Ширина от уреза воды – 20 метров, протяжённость – 2800 метров. | 56 000 м2 |
| 2 | Частичная очистка водоохраной зоны р.Данилиха от поросли кустарников (диаметр ствола не более 5 см) | 2500 м2 (10 000шт.) |
| 3 | Вывоз отходов на полигон ТБО до 35 км (работа будет считаться выполненной при достижении заявленного минимума обоих показателей) | Не менее 1624 тн (3248 м3) |
| 4 | Конкретные места очистки и технологии выполнения работ определяются комиссией в составе представителя заказчика, представителя администрации района и представителя управления по экологии и природопользованию и оформляются актом комиссионного обследования. Периодичность совместных объездов не реже 1 раза в 15 суток. |  |
| 5 | За ходом выполнения работ по очистке береговых полос реки Данилихи управлением по экологии и природопользованию будет осуществляться контроль, включающий в себя фиксацию параметров очищенных от мусора участков, состава отходов, объемов собранного и вывезенного мусора на полигон ТБО (утилизацию); фиксацию марок и государственных номеров машин, время отправления груженного транспорта; ведение фотосъемок до очитски, в процессе и после проведения очистки. |  |

Заказчик ______________/Д.К. Галиханов/      Подрядчик ______________//

МП						              МП

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№  от «» 2011 г

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

на выполнение работ по очистке малых рек (р. Мулянка, р. Данилиха) в рамках ведомственной целевой программы "Развитие Дзержинского района города Перми" на 2011 г. в Дзержинском районе г. Перми

| Вид работ | Объем | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| р. Мулянка |  |  |
| Комплексная уборка | 14000 м2 | 33 917,97 |
| Очистка водоохраной зоны | 14000 м2 | 56 019,36 |
| Частичная очистка водоохраной зоны от поросли кустарников | 2500 м2 | 79 125,00 |
| Погрузка и вывоз отходов на полигон до 35 км | 406 т | 80 221,54 |
| Итого: |  | 249 283,87 |
| р. Данилиха |  |  |
| Комплексная уборка | 56000 м2 | 271 343,74 |
| Очистка водоохраной зоны | 56000 м2 | 246 485,15 |
| Частичная очистка водоохраной зоны от поросли кустарников | 2500 м2 | 158 250,00 |
| Погрузка и вывоз отходов на полигон до 35 км | 1624 т | 320 886,16 |
| Итого: |  | 996 968,05 |
| Всего: |  | 1 246 248,92 |

Понижающий коэффициент ___.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента _______.

Заказчик ______________/Д.К. Галиханов/         Подрядчик _____________//

МП						                МП

Приложение  №3

к  муниципальному контракту

№  от «» 2011 г

.  Критерии оценки качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п/п | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Твёрдые коммунальные, строительные и прочие отходы отсутствуют. | Отлично 0 % |
| 2 | На территории водоохраной зоны присутствует единичный мусор. | Хорошо 20% |
| 3 | Твёрдые коммунальные, строительные и прочие отходы убраны не в полном объёме. | Удовлетворительно 50% |
| 4 | Твёрдые коммунальные, строительные и прочие отходы не убраны. | Неудовлетворительно 100 % |
| 5 | Собранные твёрдые коммунальные, строительные и прочие отходы не вывезены в течение суток. | 20% за каждые сутки |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение  №4

к  муниципальному контракту

№  от «» 2011 г

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 3 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 4 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 5 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 6 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 7 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 8 | ВСН 36-90 | Взамен ВСН 36-79 и ВСН 6-79 | Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение  №5

к  муниципальному контракту

№  от «» 2011 г

график помесячной разбивки выполняемых объемов работ

| Стоимость работ на 2011 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 4

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет  контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного исполнения обязательств по контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |