УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения  «Благоустройство Свердловского района»

_______________ / В.В. Криницын

«____» _________ 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор подряда

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха в рамках реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми».

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района» |
| Место нахождения |  | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Почтовый адрес |  | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Адрес электронной почты |  | blago-SDO@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 244-52-62, (342) 241-40-95, (342) 241-08-02. |
| Контактное лицо |  | Мулюкина Наталья Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Выполнение работ по содержанию мест массового отдыха в рамках реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми». |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 1 967 988,23 руб. |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями к документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием – Приложение №1) и условиями договора (Приложение №2). |
| Место выполнения работ |  | Сквер у дома Чекистов, сквер у ДК им. Солдатова, сквер по ул. Чкалова |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | с 15 апреля по 31 декабря 2011 г. Летнее содержание: с 15 апреля по 14 октября; Зимнее содержание: с 15 октября по 31 декабря. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком ежемесячно, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (приложение № 3 к договору), актов контрольных проверок, актов оценки работы подрядчика, и предоставления Подрядчиком журнала производства работ, счета-фактуры. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет подрядчика, указанного в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора устанавливается на основании итогов аукциона. Цена договора должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием – Приложение №1) и условиями договора (Приложение №2). |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 30.03.2011 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 01.04.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 04.04.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 30 % начальной (максимальной) цены договора |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района» л/с № 04932018384). ИНН; 5904194542. КПП; 590401001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от 00.00.2011 № _ Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 3.. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха  на территории Свердловского района в рамках  реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми».

- Стоимость выполняемых работ: 1 967 988 руб. 23 коп.

- Срок выполняемых работ: с 15 апреля по 31 декабря 2011 г.

- Летнее содержание:  с 15 апреля   по 14 октября;

- Зимнее содержание: с  15 октября по 31 декабря.

- Место выполнения работ: сквер у дома Чекистов, сквер у ДК им. Солдатова, сквер по ул. Чкалова

4.        Объемы выполняемых  работ:

Зимнее содержание:

| 1. | Очистка дорожек и площадок от снега вручную, подсыпка песком, м2 | 12488,3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Очистка урн от мусора с вывозкой, шт. | 65 |
| 3. | Очистка скамеек от снега, шт. | 50 |
| 4. | Очистка лестниц, м2 | 128 |

Летнее содержание:

| 5. | Подметание дорожек и площадок ручным способом, м2 | 15803 |
| --- | --- | --- |
| 6. | Очистка урн от мусора с вывозкой, шт. | 65 |
| 7. | Покраска урн, шт. | 21 |
| 8. | Покраска скамеек, шт. | 6 |
| 9. | Комплексная очистка газонов в весенний и осенний период, ежедневная очистка, кошение (сквер у дома Чекистов, сквер по ул. Чкалова -3 раза за сезон, сквер у ДК им. Солдатова - 6 раз) с погрузкой и вывозкой скошенной травы, м2 | 24579 |
| 10. | Посадка цветников из однолетников, м2 | 1215 |
| 11. | Прополка цветников из однолетников с рыхлением почвы. Удаление отцветших растений. Полив и подкормка цветочных культур, 100 м2 | 12,15 |
| 12. | Прополка цветников из многолетников с рыхлением почвы. Удаление отцветших растений. Полив и подкормка цветочных культур, 100 м2 | 2,446 |
| 13. | Стрижка древесно-кустарниковых пород (уборка поросли), шт. | 208 |
| 14. | Стрижка древесно-кустарниковых пород, полив, подкормка, рыхление, шт. | 30 |

5.  Объемы работ по объектам:

| Наименование работ и операций | Единица измерения | Объем | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Сквер у дома Чекистов |  |  |  |
| Зимнее содержание: |  |  |  |
| Очистка дорожек и площадок от снега вручную, подсыпка песком | м² | 538 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 6 | Ежедневно |
| Очистка скамеек от снега | шт. | 6 | Ежедневно |
| Очистка лестниц | м² | 29,4 | Ежедневно |
| Летнее содержание: |  |  |  |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом | м² | 1176 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 6 | Ежедневно |
| Покраска урн | шт. | 6 | 1 раз в сезон |
| Покраска скамеек | шт. | 6 | 1 раз в сезон |
| Комплексная очистка газонов в весенний и осенний период, ежедневная очистка, кошение 3 раза за сезон с погрузкой и вывозкой скошенной травы | м² | 4172 | Ежедневно |
| Посадка цветников из однолетников | м² | 53 | 1 раз в сезон |
| Прополка цветников из однолетников с рыхлением почвы. Удаление отцветших растений. Полив и подкормка цветочных культур. | 100 м² | 0,53 | Ежедневно |
| Прополка цветников из многолетников с рыхлением почвы. Удаление отцветших растений. Полив и подкормка цветочных культур. | 100 м² | 1,686 | Ежедневно |
| Стрижка древесно-кустарниковых пород (уборка поросли) | шт. | 31 | 1 раз в месяц |
| Стрижка древесно-кустарниковых пород, полив, подкормка, рыхление. | шт. | 15 | 1 раз в неделю |
| Сквер у ДК им. Солдатова |  |  |  |
| Зимнее содержание: |  |  |  |
| Очистка дорожек и площадок от снега вручную, подсыпка песком | м² | 1739 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора с вывозкой мусора | шт. | 44 | Ежедневно |
| Очистка скамеек от снега | шт. | 44 | Ежедневно |
| Очистка лестниц | м² | 60 | Ежедневно |
| Летнее содержание: |  |  |  |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом | м² | 1739 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора с вывозкой мусора | шт. | 44 | Ежедневно |
| Комплексная очистка газонов в весенний и осенний период, ежедневная очистка, кошение 6 раз за сезон с погрузкой и вывозкой скошенной травы | м² | 2584 | Ежедневно |
| Стрижка древесно-кустарниковых пород, полив, подкормка, рыхление. | шт. | 15 | 1 раз в месяц |
| Посадка цветников из однолетников | м² | 200 | 1 раз в неделю |
| Прополка цветников из однолетников с рыхлением почвы. Удаление отцветших растений. Полив и подкормка цветочных культур. | 100 м² | 200 | Ежедневно |
| Сквер по ул. Чкалова |  |  |  |
| Зимнее содержание: |  |  |  |
| Очистка дорожек и площадок от снега вручную | м² | 10211,3 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 15 | Ежедневно |
| Очистка лестниц | м2 | 38,6 | Ежедневно |
| Летнее содержание: |  |  |  |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом | м² | 12888 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 15 | Ежедневно |
| Покраска урн | шт. | 15 | 1 раз в сезон |
| Комплексная очистка газонов в весенний и осенний период, ежедневная очистка, кошение газонов 3 раза за сезон с погрузкой и вывозкой скошенной травы | м² | 17823 | Ежедневно |
| Посадка цветников из однолетников. | м² | 962 | 1 раз в сезон |
| Прополка цветников из однолетников с рыхлением почвы. Удаление отцветших растений. Полив и подкормка цветочных культур. | 100 м² | 9,62 | Ежедневно |
| Прополка цветников из многолетников с рыхлением почвы. Удаление отцветших растений. Полив и подкормка цветочных культур. | 100 м² | 0,76 | Ежедневно |
| Стрижка древесно-кустарниковых пород (уборка поросли) | шт. | 177 | 1 раз в месяц |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект Договора подряда №

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха на территории Свердловского района города Перми в рамках  реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми (открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор подряда на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха на территории Свердловского района города Перми в рамках  реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми»).

г. Пермь                                                                                                                      «___» _________ 2011 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ___________, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда, далее «договор» о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Настоящий договор подряда заключается во исполнение Постановления Администрации города Перми № 1167 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми» от 05.12.2008, согласно Приложениям № 1 и № 3 к долгосрочной целевой программе «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми», в соответствии с приказом  директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от __________ г. № ____ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор подряда на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха на территории Свердловского района города Перми в рамках  реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми». Решением аукционной комиссии (протокол № ______ от __________).

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить  работы по содержанию мест массового отдыха на территории Свердловского района города Перми в рамках  реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми» (открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор подряда на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха на территории Свердловского района города Перми в рамках  реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми»), сдать результат выполненных работ Заказчику  по актам о приемке выполненных работ (приложение № 3 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Перечень, объемы работ указаны в приложении №1  к договору (Техническое задание на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха на территории Свердловского района  в рамках  реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми»).

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха на территории Свердловского района  в рамках реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми».

- Приложение № 2 – Стоимость выполнения работ по месяцам на 2011 год;

- Приложение № 3 – Формы отчетности  (акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- Приложение № 4 – Форма акта контрольной проверки и  акта оценки работы подрядчика;

- Приложение № 5 –  Требования по оценке качества выполняемых работ по содержанию мест массового отдыха на территории Свердловского района  в рамках реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми» и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 6 – Приказ о назначении уполномоченного представителя.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок выполняемых работ: с 15 апреля по 31 декабря 2011 г.

- Летнее содержание: с 15 апреля по 14 октября;

- Зимнее содержание: с 15 октября по 31 декабря.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с 15 апреля по 31  декабря  2011  года

устанавливается на основании проведения открытого аукциона в электронной форме,  предложена  Подрядчиком и   составляет ______ (______________) рубля __ коп., без дальнейшей индексации. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2.	Стоимость работ по настоящему договору может быть изменена в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций в соответствии с п.4.2. настоящего договора.

3.3 Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4.	Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком ежемесячно, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня  подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (приложение № 3 к договору), актов контрольных проверок, актов оценки работы подрядчика, и предоставления Подрядчиком журнала производства работ, счета-фактуры.

Приемка работ по настоящему договору проводится по акту о приемке выполненных работ ежемесячно на 25 число текущего месяца. Акт о приемке выполненных работ составляется на основании актов контрольных проверок (приложение № 4 к договору). Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества  работ требованиям, установленным настоящим договором.

Акты контрольных проверок составляются представителями Заказчика и Подрядчика. Периодичность проверок определяется Заказчиком, но не реже одного раза в течении 10 дней. По итогам каждой проверки составляются акты контрольной проверки и оценки работы подрядчика по форме (приложение № 4 к договору) в которых фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

3.5. Работы по настоящему договору финансируются из бюджета города Перми.

3.6. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (приложение № 3 к договору) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии, согласно рекомендаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (приложение № 4 к договору), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение одних суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (приложение № 4 к договору).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований технической документации (рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (приложение № 4 к договору).

- Составлять дефектную ведомость на поврежденные элементы и предоставлять ее Заказчику в течение 3-х дней.

- Вести журнал производства работ от их начала до завершения.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя, сертификаты, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (приложение № 3 к договору).

7.2. Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (приложение № 4 к договору) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором подряда объема работ и иных условий исполнения договора.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ указанной в п. 3.1. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере 1% (одного процента) от стоимости работ указанной в п. 3.1. настоящего договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия договора.

9.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения договора подряда.

12.1. Подрядчик для заключения договора обязан представить обеспечение исполнения договора в виде одного из нижеперечисленных способов:

- банковской гарантии;

- договора поручительства;

- залога денежных средств,

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены договора.

12.2.  Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                         Подрядчик:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

ИНН/КПП 5904194542 / 590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г.Пермь, ул.Куйбышева,94

К/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка

России по Пермскому краю .г.Пермь.

БИК 045773001

В.В.Криницын_____________________                      /______________/ _____________________

Приложение № 1

к договору подряда

№ ____ от __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха  на территории Свердловского района в рамках  реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми».

- Стоимость выполняемых работ:

- Срок выполняемых работ: с 15 апреля по 31 декабря 2011 г.

- Летнее содержание:  с 15 апреля   по 14 октября;

- Зимнее содержание: с  15 октября по 31 декабря.

- Место выполнения работ: сквер у дома Чекистов, сквер у ДК им. Солдатова, сквер по ул. Чкалова

4.   Объемы выполняемых  работ:

Зимнее содержание:

| 1. | Очистка дорожек и площадок от снега вручную, подсыпка песком, м2 | 12488,3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Очистка урн от мусора с вывозкой, шт. | 65 |
| 3. | Очистка скамеек от снега, шт. | 50 |
| 4. | Очистка лестниц, м2 | 128 |

Летнее содержание:

| 5. | Подметание дорожек и площадок ручным способом, м2 | 15803 |
| --- | --- | --- |
| 6. | Очистка урн от мусора с вывозкой, шт. | 65 |
| 7. | Покраска урн, шт. | 21 |
| 8. | Покраска скамеек, шт. | 6 |
| 9. | Комплексная очистка газонов в весенний и осенний период, ежедневная очистка, кошение (сквер у дома Чекистов, сквер по ул. Чкалова -3 раза за сезон, сквер у ДК им. Солдатова - 6 раз) с погрузкой и вывозкой скошенной травы, м2 | 24579 |
| 10. | Посадка цветников из однолетников, м2 | 1215 |
| 11. | Прополка цветников из однолетников с рыхлением почвы. Удаление отцветших растений. Полив и подкормка цветочных культур, 100 м2 | 12,15 |
| 12. | Прополка цветников из многолетников с рыхлением почвы. Удаление отцветших растений. Полив и подкормка цветочных культур, 100 м2 | 2,446 |
| 13. | Стрижка древесно-кустарниковых пород (уборка поросли), шт. | 208 |
| 14. | Стрижка древесно-кустарниковых пород, полив, подкормка, рыхление, шт. | 30 |

5.  Объемы работ по объектам:

| Наименование работ и операций | Единица измерения | Объем | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Сквер у дома Чекистов |  |  |  |
| Зимнее содержание: |  |  |  |
| Очистка дорожек и площадок от снега вручную, подсыпка песком | м² | 538 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 6 | Ежедневно |
| Очистка скамеек от снега | шт. | 6 | Ежедневно |
| Очистка лестниц | м² | 29,4 | Ежедневно |
| Летнее содержание: |  |  |  |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом | м² | 1176 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 6 | Ежедневно |
| Покраска урн | шт. | 6 | 1 раз в сезон |
| Покраска скамеек | шт. | 6 | 1 раз в сезон |
| Комплексная очистка газонов в весенний и осенний период, ежедневная очистка, кошение 3 раза за сезон с погрузкой и вывозкой скошенной травы | м² | 4172 | Ежедневно |
| Посадка цветников из однолетников | м² | 53 | 1 раз в сезон |
| Прополка цветников из однолетников с рыхлением почвы. Удаление отцветших растений. Полив и подкормка цветочных культур. | 100 м² | 0,53 | Ежедневно |
| Прополка цветников из многолетников с рыхлением почвы. Удаление отцветших растений. Полив и подкормка цветочных культур. | 100 м² | 1,686 | Ежедневно |
| Стрижка древесно-кустарниковых пород (уборка поросли) | шт. | 31 | 1 раз в месяц |
| Стрижка древесно-кустарниковых пород, полив, подкормка, рыхление. | шт. | 15 | 1 раз в неделю |
| Сквер у ДК им. Солдатова |  |  |  |
| Зимнее содержание: |  |  |  |
| Очистка дорожек и площадок от снега вручную, подсыпка песком | м² | 1739 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора с вывозкой мусора | шт. | 44 | Ежедневно |
| Очистка скамеек от снега | шт. | 44 | Ежедневно |
| Очистка лестниц | м² | 60 | Ежедневно |
| Летнее содержание: |  |  |  |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом | м² | 1739 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора с вывозкой мусора | шт. | 44 | Ежедневно |
| Комплексная очистка газонов в весенний и осенний период, ежедневная очистка, кошение 6 раз за сезон с погрузкой и вывозкой скошенной травы | м² | 2584 | Ежедневно |
| Стрижка древесно-кустарниковых пород, полив, подкормка, рыхление. | шт. | 15 | 1 раз в месяц |
| Посадка цветников из однолетников | м² | 200 | 1 раз в неделю |
| Прополка цветников из однолетников с рыхлением почвы. Удаление отцветших растений. Полив и подкормка цветочных культур. | 100 м² | 200 | Ежедневно |
| Сквер по ул. Чкалова |  |  |  |
| Зимнее содержание: |  |  |  |
| Очистка дорожек и площадок от снега вручную | м² | 10211,3 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 15 | Ежедневно |
| Очистка лестниц | м2 | 38,6 | Ежедневно |
| Летнее содержание: |  |  |  |
| Подметание дорожек и площадок ручным способом | м² | 12888 | Ежедневно |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 15 | Ежедневно |
| Покраска урн | шт. | 15 | 1 раз в сезон |
| Комплексная очистка газонов в весенний и осенний период, ежедневная очистка, кошение газонов 3 раза за сезон с погрузкой и вывозкой скошенной травы | м² | 17823 | Ежедневно |
| Посадка цветников из однолетников. | м² | 962 | 1 раз в сезон |
| Прополка цветников из однолетников с рыхлением почвы. Удаление отцветших растений. Полив и подкормка цветочных культур. | 100 м² | 9,62 | Ежедневно |
| Прополка цветников из многолетников с рыхлением почвы. Удаление отцветших растений. Полив и подкормка цветочных культур. | 100 м² | 0,76 | Ежедневно |
| Стрижка древесно-кустарниковых пород (уборка поросли) | шт. | 177 | 1 раз в месяц |

Заказчик ____________                                                                     Подрядчик______________

Приложение № 2

к договору подряда

№ ___ от ____________

Стоимость выполнения работ по месяцам на 2011 год.

Заказчик _________________                                                                         Подрядчик ___________________

Приложение № 3

к договору подряда

№ ____от __________

| А К Т № _______ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о приемке выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед. изм. |  | Объем |  | Стоимость по договору всего с НДС, руб. |  |  | Процент снижения среднемесячный |  | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
|  |  | ----- |  | ------ |  | -------------- |  |  | ----------------- |  | --------------- |
| 1 |  | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | --------------- |
| 2 |  | ----- |  | ------- |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
| … |  | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | ---------- |
|  | Всего по акту с НДС | ----- |  | ------ |  | --------------- |  |  | ----------------- |  | ------------ |
|  | в том числе без НДС | ----- |  | -------- |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
|  | НДС | ----- |  | ------ |  | -------------- |  |  | ---------------- |  | --------------- |
| Общий процент снижения ------------------------------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате -------------------------_______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  | Принял |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |
|  | должность подпись |  | расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |  |

Заказчик _________________                                                                         Подрядчик ___________________

| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда ( договору подряда ) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по договору | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  | по доп.заданию | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МБУ «Благоустройство Свердловского района» |  |  |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

Приложение № 4

к договору подряда

№ ____ от __________

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2011 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2011 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные договору подрядаом  от _________ № ____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик _____________						Подрядчик ___________

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________2011 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение в месяц может достигать до 100%.

Заказчик _________________		                                       	Подрядчик _______________

Приложение № 5

к договору подряда

№ ____ от ___________

Требования по оценке качества выполняемых работ по содержанию мест массового отдыха  на территории Свердловского района в рамках реализации ДЦП «Организация и обустройство мест массового отдыха жителей города Перми» и условия снижения стоимости работ

- Общие положения.

- Настоящие Условия регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим содержание мест массового отдыха жителей города Перми по муниципальному заказу.

- Настоящие Условия разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, и др. нормативной и технической документации),  Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

2. Условия  качества выполняемых работ и  снижения стоимости работ

2.1. Зимнее содержание

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, при скользкой поверхности произведена подсыпка песком, отсутствует заужение Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней | Отлично, 0 % |
| 2 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см, в безснежные дни – до поверхности покрытия. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дороги, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная. Имеются обледенелые участки, не подсыпанные песком в пределах 10%. Лестницы: выполнена очистка от снега до поверхности ступеней, произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение недели. | Хорошо, -10% |
| 3 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см; боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности дороги, тротуара, периметра площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 20%. Лестницы: выполнена очистка от снега, не произведена подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: выполнена очистка от снега, мусора | Удовлетворительно, -40% |
| 4 | Дорожки, площадки, тротуары: Ручная очистка от снега - толщина уплотненного слоя снега превышает 3 см; боковая грань бортового камня не очищена от снега; поверхность неровная, не произведена подсыпка песком, имеется заужение более 30%. Лестницы: не выполнена очистка от снега, подсыпка песком Садовые диваны, скамьи, урны: не выполнена очистка от снега | Неудовлетворительно, -100% |
|  | 2.2. Летнее содержание |  |
|  | Критерии оценки качества работ по элементам | Оценка, % снижения |
| 1 | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. | Отлично, 0 % |
| 2 | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. | Отлично, 0 % |
| 3 | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки, проводимой в апреле и октябре. | Отлично, 0 % |
| 4 | Деревья, кустарники. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведен полив согласно технологии. Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0 % |
| 5 | Живые изгороди Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 6 | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованным с ДПиР администрации города эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0 % |
| 7. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. | Отлично, 0% |
| 8. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Покрытие из тротуарной плитки Отсутствует грязь и мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня очищена на 50% протяженности дороги. | Удовлетворительно, -40% |
| 9. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Выполнен весенний ремонт и окраска садовых скамеек и урн. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение недели. | Удовлетворительно, -40% |
| 10. | Газоны Высота травостоя – не более 10 см. Выполнено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период на 50% площади Единичный мусор. | Удовлетворительно, -40% |
| 11. | Деревья, кустарники. Единичная поросль у взрослых деревьев. Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Удовлетворительно, -40% |
| 12. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | Удовлетворительно, -40% |
| 13. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Проведена подкормка, нарушен режим полива, сорная растительность на 20% площади, единичные отцветшие и погибшие растения. | Удовлетворительно, -40% |
| 14. | Дорожки, площадки, тротуары Асфальтовое покрытие Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности у бортового камня Не произведена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100% площади. Покрытие из тротуарной плитки Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия, сорной растительности в швах между плитами и у бортового камня | Неудовлетворительно, -100% |
| 15. | МАФ (садовые скамьи, постаменты памятников, урны, цветочные контейнеры), лестницы, ограждения, чаши фонтанов Наличие грязи, мусора, сорной растительности Не выполнены работы по окраске садовых скамеек и урн или работы выполнены без соблюдения технологии. Не представлена заказчику в течение недели дефектная ведомость на разрушенные элементы | Неудовлетворительно, -100% |
| 16. | Газоны Высота травостоя – более 10 см Не произведено весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период Наличие мусора. Не выполнена комплексная очистка от листвы и мусора в апреле и октябре. | Неудовлетворительно, -100% |
| 17. | Деревья, кустарники. Наличие поросли у взрослых деревьев. Наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев, не произведен полив согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Неудовлетворительно, -100% |
| 18. | Живые изгороди Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | Неудовлетворительно, -100% |
| 19. | Устройство цветников из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не соответствует рисунок цветника, ассортимент растений, используемых для оформления цветника из однолетних растений эскизам, согласованным с ДПиР администрации города. Посадка цветников из однолетних растений произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. | Неудовлетворительно, -100% |
| 20. | Цветники из однолетних, многолетних цветов, из декоративно-лиственных, ковровых растений. Не выполнена: подкормка и полив согласно технологии. Наличие сорняков на площади более 50%, отцветших, погибших растений более 20% площади. | Неудовлетворительно, -100% |

- Методика оценки качества содержания.

3.1.Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который  подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте.  За месяц составляется  не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом.

3.2. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям,

нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы.

Заказчик _________________                                                                       Подрядчик________________

Приложение № 6

к договору подряда

№ ___ от __________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

Заказчик ________________	                                              	            	Подрядчик _______________

Приложение № 3

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет договора подряда, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по договору подряда, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее – договор подряда), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по договору подряда в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора подряда, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором подряда.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по договору подряда, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения договора подряда, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора подряда.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по договору подряда, в том числе, в части исполнения гарантийных обязательств, в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора подряда и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по договору подряда осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по договору подряда во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре подряда.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по договору подряда денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре подряда.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия договора подряда, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |