УТВЕРЖДАЮ

глава администрации Орджоникидзевского района

города Перми

_______________  Л.В. Королева

______________ 2011 года

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

«Выполнение работ по сносу самовольных построек в 2011 году»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Орджоникидзевского района города Перми |
| Место нахождения |  | 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24 |
| Почтовый адрес |  | 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24 |
| Адрес электронной почты |  | admord@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 263-54-23 |
| Контактное лицо |  | Вавилин Виктор Семенович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по сносу самовольных построек в 2011 году |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 1 127 317 рублей 44 копейки |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Объем выполняемых работ по сносу самовольных построек составляет 1436 кв.м. В том числе: 2 квартал-359 кв.м. 3 квартал-1077 кв.м. |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Виды и требования к выполнению работ содержатся в техническом задании - Приложение № 1 и в локальном сметном расчете - Приложение № 3 к документации об аукционе. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием, локальным сметным расчетом) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, адрес выполнения работ определяется по заявке Заказчика. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Условия выполнения работ: работы по сносу самовольных построек выполняются по кварталам: во втором квартале - 359 кв.м.; в третьем квартале – 1077 кв.м. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31.07.2011. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты - безналичный расчет. Авансовый платеж в размере 30% от цены контракта перечисляется Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания муниципального контракта. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение одного месяца с момента предоставления документов: акта сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), счета-фактуры (счета), документов подтверждающих вывоз строительного мусора на городской полигон ТБО. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет Подрядчика (исполнителя, поставщика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта должна включать расходы на материалы, затраты на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также согласие на использование материала, указанного в документации об открытом аукционе (материал: песчано-гравийная смесь природная, указанная в техническом задании – Приложение № 1). |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (Приложение №4 к документации ); |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта – 22546,35 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 14.04.2011 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 21.04.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 25.04.2011 |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по сносу самовольных построек в 2011г.

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район.

Сроки выполнения работ: С момента подписания муниципального контракта по 31.07.2011 года.

Предмет аукциона: Выполнение работ по сносу самовольных построек в 2011 году.

Виды работ:

- Разборка надземной части построек без сохранения годных материалов;

- Планировка площадей занимаемых постройками, в том числе отсыпка песчано-гравийной смесью природной;

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный;

- Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров), расстояние перевозки до 50 км.: класс груза 1 к месту утилизации;

- Вывоз строительного мусора после сноса построек на городской полигон ТБО;

- В случае необходимости принимать на ответственное хранение имущество, находящееся в сносимой постройке на срок три месяца;

- В случае необходимости производить отключение сносимой постройки от электросетей и обеспечение дальнейшей безопасной эксплуатации этих сетей;

Адрес выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район, адрес определяется по заявке Заказчика.

Стоимость работ: Стоимость сноса самовольных построек (с учетом обозначенных видов работ) не может превышать 785,04  руб. за 1 кв.м.

Объем выполняемых работ по сносу самовольных построек составляет: 1436  кв.м.

2-квартал – 281829,36 рублей, 359 кв.м.

3-квартал – 845488,08 рублей, 1077 кв.м.

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 127 317 рублей 44 копейки.

Условиями аукциона предусмотрена предоплата в размере 30 % от цены контракта.

Требования к выполнению работ:

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных со сносом строений, включая обеспечение  выполнения требований электробезопасности и пожарной безопасности;

- Обеспечение безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ.

- Обеспечение при производстве работ на объекте безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.

- Принятие мер по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

Начальник сектора

по контролю за землепользованием

Глава администрации района

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                              ____ ________ 2011 год

Администрация Орджоникидзевского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района КОРОЛЕВОЙ Л.В., действующей на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 г. № 207 с одной стороны, и ___________________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является ______________________________________ проведенного Заказчиком ______________________________________ на выполнение работ по сносу самовольных построек, расположенных в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году (протокол заседания ________________________________________), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется  по Заявке Заказчика (форма Заявки - Приложение № 1 к настоящему Контракту), выполнить работы по сносу самовольных построек, расположенных в Орджоникидзевском районе города Перми в 2011 году,а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.1.1. Объем выполняемых работ по настоящему Контракту составляет 1436 кв.м.

1.2.    Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

1.2.1. Разборка надземной части построек без сохранения годных материалов;

1.2.2. Планировка площадей, занимаемых постройками, в том числе отсыпка песчано-гравийной смесью природной;

1.2.3. Погрузка и вывоз строительного мусора, оставшегося после сноса построек на городской полигон твердых бытовых отходов. Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки до 50 км: класс груза 1 к месту утилизации.

1.2.4. В случае необходимости Подрядчик принимает на ответственное хранение имущество, находящееся в сносимой постройке, на срок три месяца согласно актам (форма акта - Приложение № 3 к настоящему Контракту).

1.2.5. В случае необходимости Подрядчик производит отключение сносимой постройки от электросетей и обеспечивает дальнейшую безопасную эксплуатацию этих сетей.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта, в соответствии с действующим законодательством, технической документацией, правилами, требованиями и нормами технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендациями по нормированию труда, приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Форма заявки на выполнение работ по сносу самовольных построек;

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

- Приложение № 3 – Форма акта о передаче на временное хранение, с описью имущества;

- Приложение № 4 – Форма графика выполнения работ.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ: с момента заключения настоящего Контракта.

2.2. Окончание производства работ: 31.07.2011 г.

2.3. Срок начала работ по исполнению Заявки Заказчика (Приложение № 1): в течение 3-х рабочих дней со дня получения Заявки Подрядчиком.

2.4. Исполнение Заявки Заказчика осуществляется в соответствии с графиком  выполнения работ (Приложение № 4), который составляется Подрядчиком с обязательным согласованием с Заказчиком.

2.5.  Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки и в порядке, установленными в разделах 4 и 7 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ

3.1. Общая стоимость выполняемых работ с учетом стоимости материалов, затрат на доставку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей составляет _______________ (___________________________________________) рублей, включая НДС, далее Цена Контракта.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании протокола аукциона. Расценки и цены, указанные в локальном сметном расчете (Приложение № 2 к Контракту), не подлежат корректировке в ходе выполнения настоящего Контракта.

4. Порядок оплаты выполненных работ

4.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

Для начала выполнения работ Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30 % от Цены Контракта. Авансовый платеж перечисляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания настоящего Контракта.

4.2.  Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются подписанные представителями Заказчика и Подрядчика:

- акты сдачи-приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3),

- счета-фактуры, счета,

- документы, подтверждающие вывоз строительного мусора на городской полигон твердых бытовых отходов.

4.3. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение одного месяца в пределах выделенных ассигнований с момента предоставления документов, указанных в п.4.2. настоящего Контракта.

4.4. В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за оказанные Подрядчиком услуги производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

4.5. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

4.6. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) обеспечить качественное выполнение работ по Заявке Заказчика (Приложение № 1), а также согласно локальному сметному расчету (Приложение № 2), указанным в разделе 1 настоящего Контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Выполнение работ вести в соответствии с графиком производства работ по заявке Заказчика.

5.3. Обеспечить при производстве работ на объекте безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных со сносом строений, включая обеспечение выполнения требований электрической и пожарной безопасности.

5.7. Обеспечить безопасность граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установить ограждения для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.9. Подрядчик обязан извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.10. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций осуществляется с письменного разрешения Заказчика. Ответственность за действия субподрядных организаций при выполнении работ несет Подрядчик.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за производством работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя - начальника сектора по контролю за землепользованием Вавилина Виктора Семеновича (тел. 263-54-23),  имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества и безопасности;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- подписывать акты сдачи-приемки выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля  качества работ.

6.2. Заказчик определяет места выполнения работ путем подачи Заявки  (Приложение № 1).

6.3. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку надлежаще выполненных работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, а в случае не выполнения либо ненадлежащего выполнения работ вправе применять к Подрядчику штрафные санкции.

6.4. Заказчик производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта.

### 7. Сдача-приемка выполненных работ

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания на соответствие их количества, объемов и качества.

7.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком совместно с Подрядчиком по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения о готовности к сдаче результата выполненных работ.

8. Ответственность Сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации, указанных в п.1.3 настоящего Контракта).

8.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленных настоящим Контрактом сроков исполнения обязательства в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

8.5. Факт нарушения срока выполнения работ и сумма неустойки, удерживаемой с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика с указанием штрафных санкций к Подрядчику. Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного разделом 4 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящего Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  настоящим Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ  за каждый день просрочки. Заказчик освобождается  от уплаты неустойки если докажет, что просрочка вызвана действиями Подрядчика.

8.7. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае отсутствия бюджетного финансирования, направленного на оплату работ по настоящему Контракту.

9. Действие и прекращение действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя Сторонами обязательств.

### 10. Внесение изменений и/или дополнений в Контракт

10.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

### 11. Просрочка исполнения Контракта Подрядчиком

11.1. Если в период выполнения настоящего Контракта возникнут обстоятельства, которые Подрядчик не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременного выполнения работ, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения настоящего Контракта Подрядчиком с уплатой неустойки либо без таковой, за исключением случая, предусмотренного разделом  13 настоящего Контракта.

### 12. Расторжение Контракта

12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Соглашение о расторжении Контракта совершается в той же форме, что и Контракт. Сторона, пожелавшая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 30 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением по почте России.

12.2. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой Стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучения ответа в 30-дневный срок.

### 12.3. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Контракта.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство (непреодолимая сила).

13.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из Сторон, она обязана известить другую Сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

14.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

14.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

14.4. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения работ.

14.5. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

14.6. Стороны заключили настоящий Контракт в 3-х  подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах (по одному для каждой из Сторон, 3-й экз. - Департамент финансов администрации города Перми), вступает в силу с момента его подписания.

14.7. К настоящему Контракту прилагается:

14.7.1. Приложение № 1 – «Форма Заявки на выполнение работ по сносу самовольных построек»;

14.7.2.  Приложение № 2  - «Локальный сметный расчет».

14.7.3. Приложение № 3 –  «Форма Акта о передаче на временное хранение, с описью имущества».

14.7.4. Приложение № 4 – «Форма графика выполнения работ».

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района города Перми 614026, г.Пермь, ул.А.Щербакова,24 Т. (342) 263-46-80, ф.263-44-92 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермского края (ДФ г.Перми, Администрация Орджоникидзевского района города Перми, л/с 02937015687) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю город Пермь БИК 045773001 |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района _______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ______________ _____________ М.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к муниципальному Контракту

№____ от __________2011 года

Форма заявки №______

На выполнение работ по сносу самовольных построек

Дата: _____________, время _______________

Заказчик: Администрация Орджоникидзевского района города Перми

Подрядчик: ___________________________________________,

(наименование)

Ответственное лицо: _____________________________________

(Ф.И.О., должность)

| № п/п | Тип объекта | Адрес размещения объекта | Вид выполняемых работ | Площадь сносимых объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель заказчика _____________________________________________________________________________

(должность, подпись)

Подрядчик: _____________________________

(подпись)

Приложение № 3 к муниципальному контракту

№____ от __________2011 года

Форма акта  № ______

о передаче на временное хранение, с описью имущества

«____»________________ 2011 г.							        г. Пермь

Комиссией в составе: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Составлен акт о нижеследующем:

Заказчик Администрация Орджоникидзевского района города Перми передает на хранение Подрядчику _________________________________________________________________

Имущество (опись): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок хранения с _____________________________по_______________________________

Подписи:

От имени Заказчика____________________________________________________________

От имени Подрядчика____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 4 к муниципальному Контракту

№____ от __________2011 года

Форма графика выполнения работ по заявке № ______от _____________

Дата: _____________

Заказчик: Администрация Орджоникидзевского района города Перми

Подрядчик: ___________________________________________,

(наименование)

Ответственное лицо: _____________________________________

(Ф.И.О., должность)

| № п/п | Тип объекта | Адрес размещения объекта | Вид выполняемых работ | Площадь сносимых объектов | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Срок выполнения работ по заявке ________________________

Представитель заказчика _____________________________________________________________________________

(должность, подпись)

Подрядчик: _____________________________

(подпись)

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| ИНН налогоплательщика |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| ИНН налогоплательщика |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.