Приложение №4

к Извещению о проведении запроса котировок

от 08 апреля 2011г. №0356300079211000072

ДОГОВОР № ______

на выполнение проектных работ

г. Пермь                                                                                          «_____» __________________ 2011г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница №1», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Токмаковой Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________ (лицензия о фармацевтической деятельности _____________________),  именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании __________________________ , с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения Котировочной комиссии от «___»_____________ 2011г. (протокол №__) по результатам проведения запроса котировок заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации на:

«Капитальный ремонт ЦСО (автоклавной) в прачечной по адресу: ул.Лебедева,44 »

1.2 Технические  и другие требования к выполняемым  проектным работам содержатся в прилагаемом Техническом задании на проектирование   (приложение №2), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3 Выполняемые Подрядчиком работы согласно настоящему договору должны соответствовать требованиям правовых актов Российской Федерации и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти в части, отвечающей целям ст.46 Федерального закона РФ «О техническом регулировании», Градостроительному Кодексу РФ, постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.4 Подрядчик производит работы в рамках настоящего договора в полном соответствии с требованиями настоящего договора и действующих законодательных и технических норм и правил.

1.5. Подрядчик выполняет работы на основании свидетельства, выданного саморегулируемой организацией  _______________.

1.5 Дата окончания работы – дата подписания заказчиком акта сдачи-приемки (отгрузки) готовой продукции, является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения установленных сроков выполнения и финансирования работ.

1.6 Готовая продукция – продукция, законченная производством, укомплектованная, согласованная в установленном порядке, выполненная в соответствии с заданием на проектирование и принятая заказчиком по акту сдачи-приемки (отгрузки) готовой продукции.

- 2. Срок действия договора

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

3. Стоимость работ

3.1 Стоимость выполняемых по договору работ  составляет ___________________ руб.(приложение № 1)

3.2 Стоимость работ по настоящему договору, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.3 Все затраты входят в стоимость разработки проектно-сметной документации включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4. Порядок платежей и расчетов

4.1. Расчет за выполненные проектно-сметные работы, Заказчик производит после выполнения всех согласований и оформления акта сдачи-приемки готовой продукции на основании актов сдачи-приемки выполненных работ, КС-2, КС-3, счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (Двадцать) банковских дней.

5. Сроки выполнения работ

5.1 Срок выполнения: в течение 21  календарного дня  с момента заключение договора.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Передача проектно-сметной документации осуществляется Подрядчиком сопроводительными документами. Сдача - приемка документации при завершении работ оформляется актом сдачи-приемки (отгрузки) готовой продукции.

6.2 Приемка и оценка готовой продукции определяется заказчиком в соответствии с требованиями задания на проектирование в течение 15 дней со дня получения от Подрядчика акта сдачи-приемки (отгрузки) готовой продукции.

В указанный срок заказчик обязан направить оформленный акт сдачи-приемки (отгрузки) готовой продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

6.3. При мотивированном отказе в приемке готовой продукции стороны в 5-дневный срок составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счет Подрядчика.

6.4. В случае приостановления (прекращения) работ по письменному указанию заказчика, не связанному с качеством работ, стороны в 5-дневный срок обязаны составить двухсторонний акт о выполнении части работ и фактически понесенных расходов Подрядчиком, предусмотренных договорной ценой.

7. Обязательства и права заказчика

7.1. Заказчик вправе привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору третье лицо. При этом, заказчик обязуется письменно известить о принятом решении Подрядчика.

7.2. Заказчик обязан передать Подрядчику полный комплект исходно-разрешительной документации, в том числе утвержденное задание на проектирование.

7.3. Заказчик производит приемку и оплату выполненных работ и готовой продукции в соответствии со статьями 3 и 5 настоящего договора.

8. Обязательства и права Подрядчика

8.1. Подрядчик обязуется:

8.1.1. Выполнить работы по заданию заказчика в объеме и в сроки, установленные в настоящем договоре и приложениях к нему.

8.1.2. После завершения проектно-сметных работ в полном объеме,  работ по согласованию документации с надзорными и эксплуатирующими службами, оформить и предъявить заказчику акт сдачи-приемки (отгрузки) готовой продукции.

8.1.3. Информировать заказчика о заключении, в рамках действующего законодательства, договоров с привлеченными субподрядными организациями по мере их заключения, нести ответственность перед заказчиком за ненадлежащее выполнение работ третьими лицами (субподрядчиками), привлеченными для выполнения обязательств по настоящему договору.

8.1.4. Согласовать готовую документацию с государственными надзорными службами и другими согласующими организациями. Оплату по предъявленным счетам согласующих организаций производит подрядчик.

8.1.5. Выполнять все свои обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим договором.

8.1.6. Безвозмездно устранять по требованию заказчика все недостатки проектной документации, выявленные в процессе производства работ.

8.1.7. Обеспечить разработку наиболее целесообразного и экономичного проектного решения.

8.2. Подрядчик имеет право:

8.2.1 Подрядчик вправе досрочно выполнить работу, а заказчик обязан ее принять по акту сдачи-приемки готовой продукции и оплатить в соответствии со п.3. настоящего договора.

9. Защита интеллектуальной собственности

9.1. Договор не предусматривает передачу заказчику прав интеллектуальной собственности на разработанную в соответствии с ним проектно-сметную продукцию.

9.2. Заказчику запрещается передача третьим лицам, а также воспроизведение в целом или по частям любых документов, разработанных Подрядчиком, без предварительного письменного согласия Подрядчика.

9.3. Подрядчику запрещается использование сведений, предоставленных ему заказчиком, для любых других целей, кроме как, договорных.

Заказчик со своей стороны обязуется сохранить полную конфиденциальность о методах и способах реализации Подрядчиком договорных обязательств.

Подрядчик сохраняет за собой право использовать отдельные элементы документации, разработанной по данному объекту, в качестве аналога при выполнении проектных работ для других объектов.

10. Ответственность сторон

10.1. Ответственность Подрядчика:

10.1.1. Подрядчик несет ответственность за качество выдаваемой проектно-сметной документации.

При выявлении дефектов проектно-сметной документации в период проектирования, капитального ремонта и  эксплуатации объекта все расходы по переделке работ, выполненных по некачественной документации, несет Подрядчик. Кроме того, Подрядчик возмещает заказчику фактическую стоимость переделки работ, и возмещает убытки, вызванные предъявлением заказчику штрафных санкций физическими и юридическими лицами в связи с некачественной документацией.

10.1.2 Подрядчик несет ответственность за качество проектно-сметной документации при привлечении им другого лица для выполнения работ.

10.1.3. За нарушение Подрядчиком сроков выдачи проектно-сметной документации, установленных настоящим договором, Подрядчик выплачивает заказчику пени в размере  0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств по договору.

10.1.4. В случае приостановки или прекращения капитального ремонта объекта вследствие препятствия 3-х лиц (экспертных, надзорных) из-за несоответствия разработанной Подрядчиком проектно-сметной документации требованиям, предъявленным 3-ми лицами, Подрядчик обязан урегулировать самостоятельно с 3-ми лицами все вопросы, ставшие препятствием для продолжения капитального ремонта, пуска систем или оборудования и др., приемки объекта в эксплуатацию или, в случае их не урегулирования, безвозмездно привести проектную документацию в соответствие требованиям 3-х лиц в срок, установленный заказчиком в письменной форме.

За неисполнение этих обязательств Подрядчик уплачивает заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости ПСД за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств, кроме того, возмещает заказчику причиненные в указанных случаях убытки.

10.1.5. Уплата пени является штрафной санкцией и не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств в натуре и возмещения убытков.

10.2 Ответственность заказчика.

10.2.1. Заказчик несет ответственность за качество материалов (исходных данных),  передаваемых Подрядчику.

10.2.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение договорных обязательств, в результате действия обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, обстоятельство общественной жизни, запретительные меры государственных органов), в том числе: нормативных и ненормативных актов органов власти и управления, решений судов,  и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на неисполнение или несвоевременное исполнение настоящего договора.

11.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.10.1. Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а  также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.

11.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.10.1. договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого, действуют эти обстоятельства и их последствия.

11.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 10.1. договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения договора.

12. Условия расторжения договора

- 12.1. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13. Заключительные положения

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

13.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

13.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

13.5. Для  решения текущих вопросов по договору от Подрядчика назначается ответственное лицо: ______________________________  контактный  тел.: _________________________.

13.6. К настоящему договору  прилагаются:

- Приложение №1 «Локальный сметный расчет»;

- Приложение №2 «Техническое задание»;

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: МУЗ «ГДКБ №1» 614060, г. Пермь, ул. Лебедева,44 тел.260-24-72 (приемная.), т/ф: 266-05-23 е-mail: рerm gdkb1@ perm.ru ИНН 5906086334 КПП 590601001 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому Краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380, МУЗ «ГДКБ №1» л/с 02920018426) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | Подрядчик: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Заказчик: __________________ /О.Г.Токмакова/ м.п. | Подрядчик: __________________/_____________/ м.п. . |