Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

от 12 апреля 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу кашпо,

посадке и уходу за цветами в кашпо на опорах освещения на Комсомольской площади, установка цветочных вазонов  на территории Свердловского

района города Перми.

- Стоимость выполняемых работ:  330 099,47 руб.

- Срок выполняемых  работ: монтаж вазонов, посадка цветущих цветов в вазоны - до 8 мая 2011 года (17 м2),  монтаж кашпо на опорах освещения, 3-х ярусных вазонов,  посадка цветов - до 23 мая 2011 года (45,5 м2), уход с момента посадки по14 октября 2011 года

- Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район. По письменному заданию Заказчика.

- Состав работ:

При монтаже кашпо на опорах освещения:

- Доставка со склада в г. Перми и монтаж цветочных кашпо на опорах освещения

- Посадка цветов в цветочные кашпо, закрепленных на опорах освещения (7 чаш на опоре   с интервалом  0,2м, высота крепления первой чаши – 6 м от уровня земли); работы производить с автовышки;

- Уход за цветами в цветочных кашпо, закрепленных на опорах освещения на высоте 6м,  до 14 октября 2011 года (с автовышки).

- Демонтаж, перевозка и хранение на складе Подрядчика до момента монтажа в 2012 году

При монтаже цветочных вазонов:

- Доставка со склада в г. Перми и монтаж цветочных вазонов (3-х ярусных – 14 шт. (рис.1), одноярусных – 6 шт. (рис.2))  на местах установки, определенных письменным заданием Заказчика

- Посадка цветов в вазоны

Рис. 2

Рис. 1 Вазон уличный (состоит из  3 чаш, смонтированных на специальной металлической штанге)

- Уход за цветами в вазонах с момента посадки до 14 октября 2011 года

- Демонтаж, перевозка и хранение на складе Подрядчика до момента монтажа в 2012 году

- Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка кашпо на опорах освещения |  |  |
| 1.1 | Доставка к месту монтажа со склада | шт. | 35 |
| 1.2 | Установка кашпо: получаша | шт. | 35 |
| 1.3 | Насыпка дренажного слоя в кашпо | м | 0,03 |
| 1.4 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 40 см | м2 | 17,5 |
| 1.5 | Внесение удобрений в кашпо вручную с перемешиванием почвы с удобрениями | кг | 21 |
| 1.6 | Посадка цветов в кашпо | м2 | 17,5 |
| 1.7 | Уход за цветниками | м2 | 17,5 |
| 2 | Установка цветочных вазонов |  |  |
| 2.1 | Доставка к месту монтажа со склада | т | 6 |
| 2.2 | Установка вазонов сталефибробетонных или «эквивиалент» (14*3 чаши =42 чаши) | шт. | 14 |
| 2.3 | Установка вазонов железобетонных круглых или «эквивалент» | шт. | 6 |
| 2.4 | Посадка цветов | м2 | 45 |
| 2.5 | Уход за цветами в вазонах | м2 | 45 |
| 2.6 | Демонтаж вазонов | шт. | 20 |
| 2.7 | Перевозка к месту хранения | т | 6 |

- Технические требования к качеству выполняемых работ:

Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком ассортимента, габаритов и колера цветов.

При подготовке почвы:

- внесение удобрений – суперфосфат или «эквивалент», аммиачная селитра или «эквивалент», калийная соль или «эквивалент»  или комплексного удобрения после согласования с Заказчиком

При посадке:

- До 8 мая 2011 года высадить в вазоны цветущие бархатцы оранжевого цвета или «эквивалент»;

- В кашпо высаживается петуния ампельная розового цвета или «эквивиалент»  и ипомея  салатовая с резными  листьями или «эквивалент»

- Плотность посадки: 40 шт./м2, соотношение – 60% петунии или «эквивалент», 40% ипомеи или «эквивалент».

- Плотность посадки цветов в вазоны – 21 шт./м2. Ассортимент: петуния или «эквивалент», лобелия или «эквивалент», будра плющелистная или «эквивалент», бальзамин или «эквивалент», пеларгония зональная или «эквивалент», пеларгония плющелистная или «эквивалент», кохия или «эквивалент». Цветочная рассада должна быть цветущей, хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без признаков   болезней и вредителей.

- Уход осуществляется по 14 октября 2011 года.

- Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

- Необходимо сохранять целостность конструкций при хранении.

Требования к рассаде:

- Петуния или «эквивалент»: количество стеблей: не менее 3 шт.; длина стеблей: не менее 15 см, наличие цветов и бутонов: не менее 5 цветов  и бутонов на каждом побеге;

- Ипомея или «эквивалент»: количество стеблей: 4-5 шт.;  длина стеблей: не менее 40 см;

- Вся цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой; без  признаков поражения болезнями и вредителями;

- После посадки цветы  обработать эпином или «эквивалент» - стимулятором роста;

Требования к уходу:

- Работы по содержанию растений Подрядчик должен выполнять в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ (Приказ Госстроя № 153);

Уход включает:

- прополку растений с рыхлением – 12 раз за сезон

- полив растений 1 раз в день  первые две недели, затем - 3 раза в неделю

- прищипка цветочных растений – 12 раз за сезон

- очистка цветочных растений (удаление отцветших соцветий) – 24 раза за сезон.

- подкормка растений раствором минеральных удобрений Кемира люкс или «эквивалент» – 12 раз за сезон

- обработка стимулятором роста Эпин или «эквивалент» -12 раз за сезон

- Погибшие или потерявшие декоративность цветы должны заменяться новыми

- Удаление цветов после окончания вегетационного периода.