Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№___  от « __»______________ 2011 г.

Проект

Договор № ___/к

г. Пермь                                                                                         		    «__»________ 2011г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

      - Предмет договора

1.1.В порядке исполнения условий пункта 4.2.1 «Текущий ремонт объектов озеленения», ведомственной целевой программы «Развитие Ленинского района города Перми», утвержденной распоряжением главы администрации Ленинского района г. Перми от 13.10.2010г. №СЭД 11-13-257, в соответствии с распоряжением директора МБУ «Благоустройство Ленинского района» от «28» марта 2011г. № 2-р «О проведении запроса котировок» и  решения котировочной комиссии  (протокол № __ от «__»_______2011г.), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство  выполнить работы по текущему ремонту объектов озеленения в Ленинском районе г. Перми,  в сроки установленные настоящим договором и графиком производства работ.

Полный перечень ремонтируемых (восстанавливаемых) по условиям настоящего договора объектов озеленения, наименование, сроки,  объемы и стоимость выполняемых работ отражены в техническом задании (приложение № 2) и локальном сметном расчете (приложение № 1),  которые являются составной и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего договора за счет собственных сил и средств, без привлечения к работам сторонних (субподрядных) организаций. Работы выполнит в соответствии с графиком производства работ, требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации  и иных нормативных актов, а также  приложений к настоящему договору, в состав которого  входят:

Приложение № 1 -локальный сметный расчет стоимости работ (оформляется

Подрядчиком, согласовывается Заказчиком);

Приложение № 2 -техническое задание;

Приложение № 3- график производства работ  (оформляется Подрядчиком

и согласовывается Заказчиком);

Приложение № 4 - образец акта о приемки выполненных работ (формы КС-2);

Приложение № 5 - образец справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3);

Приложение № 6 - образец бланка предписания на устранение выявленных недостатков;

Приложение № 7 - образец приказа о назначении  уполномоченного представителя Подрядчика наделенного правом подписи актов приемки выполненных  работ  и других рабочих документов.

1.3. Работы выполняются  с использованием материалов и технических средств  Подрядчика, стоимость которых заложена в стоимость работ по настоящему договору.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения настоящего  договора

2.2. Окончание: «15»  мая 2011г.

(Промежуточные сроки окончания отдельных видов работ указаны в техническом задании и графике производства работ).

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные графиком производства работ и разделом  3 настоящего договора.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях настоящего договора (его цена) составляет:   __________________________________________, с учетом  (без учета) НДС, и   соответствует цене установленной  Подрядчиком в процессе запроса котировок, без дальнейшей её индексации. (Общая стоимость работ по настоящему договору может быть указана с учетом, либо без учета применения НДС, в зависимости от системы налогообложения конкретного Подрядчика).

3.2. В стоимость работ  включены: стоимость расходных материалов, стоимость затрат на услуги техники, а также  подлежащие выплате налоги, сборы и др. обязательные платежи  которые могут возникнуть у Подрядчика при исполнении обязательств по настоящему  договору.

3.3. Приемка выполненных объемов работ производится приемочной комиссией в день и час назначенный Заказчиком, после получения от Подрядчика информации о готовности выполненных работ  к сдаче-приемке.

3.4. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора (некачественно выполненной работы, её несоответствия данным технического задания приложение №2), Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика и выносит предписание на устранение  выявленных недостатков, с указанием сроков их исправления. Предписание направляется Подрядчику заказным письмом, или посредством факсимильной связи.

3.5. Основанием для рассмотрения и оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки работ  (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3), и  счета-фактуры, которые должны быть предоставлены Заказчику в срок до 25 числа каждого (отчетного) месяца. Дополнительно к данным документам, в период производства работ по демонтажу цветника «герб» в сквере по ул. Ленина, Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы подтверждающие вывоз и утилизацию старого насыпного слоя земли, и остатков дернового (цветникового) мусора.

.  При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов Заказчику, срок оплаты работ смещается на период задержки их предоставления.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов  работ осуществляется Заказчиком  в течение 10 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.5. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости,  за исключением случаев,  когда с Подрядчика были  взысканы экономические санкции (штрафы или удержания) за несвоевременно выполненную работу или устранение недостатков.

3.8. Работы по настоящему договору финансируются за счет средств городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия связанные с не качественно выполненной работой.

Качество работ определяется их соответствием требованиям договора, технического задания (приложение №2),условиям оценки качества и снижения стоимости работ (приложение №3), а также требованиям ГОСТ  как по качеству выполнения работ, так и по технологии их производства.

4.2. Подрядчик гарантирует качество и положительный результат своей работы и устанавливает гарантийный срок на выполненные им работы в 24 (двадцать четыре) календарных месяца с момента их сдачи-приемки Заказчику.

4.3. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ, выявленным в процессе приемки, фиксируются в актах и в предписаниях Заказчика, при этом  устранение недостатков в срок установленный Заказчиком является обязательным условием для Подрядчика.

4.4. Не выполнение предписания Заказчика в установленный срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф за невыполнение предписания, и не производить приемку и оплату некачественно выполненной работы до полного устранения всех выявленных в ней дефектов или недостатков.

4.5. Если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков на объекте производства работ, а именно:

- не принимает участия в процедурах осмотра или обследования выявленных дефектов и

недостатков на объекте производства работ;

- отказывается от подписания предписания на устранение выявленных дефектов или

недостатков, препятствует  совместному определению сроков устранения дефектов или

недостатков в некачественно выполненной работе;

- иными действиями или бездействием саботирует процесс приведения объекта производства

работ в надлежащее состояние, то

Заказчик вправе подписать предписание на устранение выявленных дефектов и недостатков на объекте производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения выявленных дефектов и недостатков и направить данный документ Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной связи.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, устранить все указанные в предписании дефекты и недостатки работ, и немедленно сообщить об этом Заказчику.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков собственными силами, Заказчик вправе потребовать возмещения расходов, затраченных им на исправление дефектов и недостатков работы Подрядчика силами третьих лиц.

5. Права и обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязан

5.1. В соответствии с условиями договора, при соблюдении требований технической документации, санитарных норм и правил обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, сдать выполненные работы в установленный графиком и договором срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до завершения.

5.3. Производить  вывоз удаленного насыпного слоя земли, мусора и иных отходов производства  только к легальным местам их утилизации.

5.4. Обеспечить на объекте  при производстве работ и складировании строительных и расходных материалов безопасное и свободное движение пешеходов и транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и иных объектов городской  собственности.

Выполнение работ по настоящему договору производить  работниками, одетыми в спецодежду с надписью (наименованием) предприятия Подрядчика.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный вред.

5.6. В течение всего срока действия настоящего договора, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, предоставлять к осмотру по его требованию журналы  и графики производства работ, а также  иные документы  необходимые последнему для контроля за ходом и качеством выполняемых  работ.

5.7. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных объемов работ.

5.8. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, а также в контрольных проверках проводимых Заказчиком на объектах работы, подписывать акты приемки  выполненных работ и предписания Заказчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении  иных событий, которые могут воспрепятствовать своевременному  исполнению обязательств по договору.

5.10. В сроки,  установленные п. 3.5. настоящего договора, предъявить Заказчику для оплаты счета-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости работ, а при необходимости и документы подтверждающие вывоз и  утилизацию старого насыпного слоя земли и  дернового мусора (талоны, справки).

5.11. Своевременно  и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика

5.12. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку),  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях  и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

6.  Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- в любое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в

его деятельность.

- присутствовать на объекте производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством

производства работ и сроками их выполнения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или  полной приостановке производства работ с

указанием причин данной приостановки, распоряжения о запрещении применения технических

средств и механизмов не обеспечивающих надлежащий  уровень качества и безопасность работ

на объекте;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение

выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки для их

устранения;

- производить проверку соблюдения графика производства работ, проверку качества и  количества

материалов используемых Подрядчиком при производстве работ по настоящему договору.

Заказчик  обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их объему или качеству, и отказываться от приемки работ выполненных с дефектами или недостатками до их устранения.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ, в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ выполняемых Подрядчиком, посредством периодических контрольных  проверок.

6.5. Отражать в предписаниях дефекты и недостатки, выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

6.6. Предписания на устранение недостатков подписываются представителями обеих сторон договора, при отказе Подрядчика от подписания данного документа,  в предписании делается отметка об отказе, предписание подписывается Заказчиком единолично,  и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Замечания, отмеченные Заказчиком в предписании в одностороннем порядке, подлежит обязательному исполнению Подрядчиком,  и может быть оспорено  (признано недействительными) только в судебном порядке.

6.7.  Наличие не устраненных недостатков отмеченных в предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты.

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фото или видеосъемку  выявленных недостатков.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного исполнения работ по настоящему договору (в том числе, если ущерб возник вследствие недостатков выявленных после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СНиП и др.).

При возникновении неблагоприятных последствий в связи с виновными действиями Подрядчика, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим  издержки и затраты Заказчика, выплатить компенсации и возместить причиненные убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик взыскивает (удерживает) с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.3.1.  За просрочку сроков  выполнения работ, предусмотренных графиком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1%  от стоимости не выполненного в срок  вида работ за каждый день просрочки.

7.3.2. За просрочку конечного срока сдачи работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки

7.3.3. За несвоевременное устранение недостатков работ отмеченных в предписаниях Заказчика, с Подрядчика может быть взыскан (удержан) штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4. Заказчик за нарушение своих обязательств по договору уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

7.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Взыскание (удержание) штрафов или неустоек производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.7. настоящего договора.

7.8. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по договору обязательств.

7.9. Расторжение настоящего договора допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Срок действия  договора  и его прекращение.

8.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр  передается  Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика;

8.2. Договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие договора может быть прекращено досрочно. Дополнения к договору действительны за подписями представителей обеих его сторон.

8.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременно неустойку в размере 25% от общей цены, указанной в п.п. 3.1. настоящего договора.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего договора, стороны руководствуются ГК РФ и иными действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему договору разрешаются Сторонами  путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается  на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10.   Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по договору  одной из сторон, она обязана оповестить об этом другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | _____________________________________________ Юрид.адрес:___________________________________ Почтовый адрес: _______________________________ тел. __________________________________________ р/с __________________________________________ _____________________________________________ к/с ___________________________________ ИНН/КПП _____________________________ БИК _____________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ С.В. Пивнев м.п. | Директор _____________ (_____________) м.п. |

Приложение № 2

к  Договору№ __

от «__»_________2011г.

Техническое задание

на выполнение работ  по текущему ремонту и восстановлению объектов озеленения в Ленинском районе г. Перми

Ремонт лестничных ступеней в сквере у драмтеатра, ремонт опоры конструкции панно.

Срок выполнения  -- с момента заключения договора до 03.05.2011г.

Демонтаж цветника «герб» в сквере по ул. Ленина.

Срок выполнения -- с момента заключения договора до 15.05.2011г.

Восстановление групп из кустарника на транспортной развязке по  ул. Ленина (с ул. Попова).

Срок выполнения  -- с момента заключения договора до 15.05.2011г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт лестничных ступеней в сквере у Драмтеатра |  |  |
| 1. | Облицовка ступеней гранитными плитами: очистка бетонных поверхностей лестниц, установка облицовочных плит на анкерных болтах, заделка нижнего шва мастикой, отделка швов, окалывание кромок, заливка цементным раствором швов и очистка швов после заливки. | м2 | 8 |
| 2. | Перетирка подступенек: подготовка поверхности, перетирка штукатурки с расшивкой трещин | м2 | 3 |
|  | Ремонт опоры конструкции панно в сквере у Драмтеатра |  |  |
| 1. | Демонтаж старой конструкции. Изготовление металлической конструкции из уголка (32 мм) – 36,96 п/м (с предварительной огрунтовкой и покраской), на который крепится деревянный настил (с предварительной покраской), в т.ч. борт - толщиной 30 мм (S =17,34 м2). Установка конструкции | шт. | 1 |
| 2. | Демонтаж старой конструкции. Изготовление металлической конструкции из уголка (32 мм) – 30,46 п/м (с предварительной огрунтовкой и покраской), на который крепится деревянный настил (с предварительной покраской), в т.ч. борт - толщиной 30 мм, (S = 22,68 м2). Установка конструкции | шт. | 1 |
| 3. | Заполнение конструкций растительной землёй слоем 20 см с применением геоматериала (геосетка или гоерешётки) Марку материала согласовать с Заказчиком | м2 | 28,3 |
|  | Демонтаж цветника «герб» в сквере по ул.Ленина |  |  |
|  | 1) Удаление насыпного слоя цветника «герб» | м3 | 30,7 |
|  | 2) Вывоз снятого насыпного слоя | м3 | 30,7 |
|  | 3) Выравнивание поверхности с внесением плодородной земли слоем 10 см | м2 | 37,8 |
|  | Восстановление групп из кустарника (туи) на транспортной развязке по ул. Ленина (с ул.Попова) |  |  |
| 1. | Подготовка посадочных мест для саженцев кустарников в посадочные ямы с добавлением плодородной земли не менее 50% | шт. | 14 |
| 2. | Посадка кустарника в группы (высота туи должна быть не менее 1,3 м), кустарник должен иметь замкнутую, хорошо развитую корневую систему (в контейнерах) | шт. | 14 |

Работы выполнять в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ).

| Заказчик __________________ С.В. Пивнев | Подрядчик _____________ (_____________). |
| --- | --- |

КС-2							Приложение № 4  к  Договору№ __

от «__»_________2011г.

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)              │        │

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                    │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                        ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (договор)  │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

АКТ └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором (договором)  подряда   ________________________________________________ руб.

| Номер |  | Наименование работ | Номер единич- ной расцен- ки | Единица измере- ния |  | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по поряд- ку | пози- ции по смете |  |  |  |  | коли- чест- во | цена за еди- ницу, руб. | стои- мость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | Итого |  | X |  |

Всего по акту

Сдал   ________________   ________________     _____________________

(должность)                                          (подпись)                                      (расшифровка подписи)

М.П.

Принял ________________   ________________     _____________________

(должность)                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

М.П.

КС-3									Приложение № 5

к  Договору№_	от «__»__________2011г.

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)             │        │

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                    │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                        ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (договор) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

СПРАВКА      ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│   Наименование пусковых   │Код│   Стоимость выполненных  │

│по   │    комплексов, этапов,    │   │    работ и затрат, руб.  │

│по-  │объектов, видов выполненных│   ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│   │с начала│с начала│ в том  │

│     │                           │   │проведе-│  года  │числе за│

│     │                           │   │ния     │        │отчетный│

│     │                           │   │работ   │        │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│  1  │             2             │ 3 │   4    │   5    │   6    │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │Всего работ и затрат,      │   │        │        │        │

│     │включаемых в стоимость     │   │        │        │        │

│     │работ                      │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │в том числе:               │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │                               │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │        │

├────────┤

Сумма НДС │        │

├────────┤

Всего с учетом НДС │        │

Заказчик        __________________ ____________ _____________________

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик     _______________________     _______________        ____________________________

(должность)                             (подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П

Приложение № 6

к  Договору№ __								                                      от «__» __________  2011г.

ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение дефектов или недостатков в работе Подрядчика

г. Пермь								«___» _________________ 20___г.

Заказчик:   МБУ «Благоустройство Ленинского района_, тел. 210-97-21;

233-55-61

Подрядчик:   ____________________________________________________________________

(организация, адрес, телефон, факс)

_____________________________________________________________________________________________

Объект работ: __________________________________________________________

(наименование, адрес)

Договор подряда (договор) № __________  ,      дата заключения  _____________________

Проверкой установлено:

| № п/п | Наименование (вид) некачественно выполненных работ (что именно) | Позиция по смете | Стоимость ед.измерения | Выполнено с нарушением (кол-во) | Срок на устранение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель Заказчика                        __________________     (__________________)

(подпись, печать)	                            (Ф.И.О)

Представитель Подрядчика                    __________________     (__________________)

(подпись, печать)		           (Ф.И.О)

Приложение № 7

к Договору

№ ___ от __________2011г.

_________________________________________

( Логотип предприятия, фирмы)

ПРИКАЗ № ________

г. Пермь 								      «___» _____________ 2011г.

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика для проведения мероприятий

по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению

необходимых документов»

В связи с заключением Договора № ___ на выполнение работ по текущему ремонту частичных объектов озеленения в Ленинской районе г. Перми, и в целях надлежащей и качественной реализации обязательств принятых по этому Договору

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика _________________ ________________________________________и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ, с правом подписания нижеследующих документов:

1. актов контрольных проверок;

2. актов приемки выполненных работ (КС-2);

3. справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

4. актов выявленных недостатков;

5. предписаний Заказчика  на устранение дефектов или недостатков;

Директор                                 ____________________                      (___________________)

М.П.

« С содержанием приказа ознакомлен (на)

и согласен (на) _____________________ ( __________________ )

«___» ______________ 2011г.