ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого предпринимательства

на право заключить договор подряда  на выполнение работ по содержанию и обустройству мест массового отдыха у воды  Кировского района г. Перми

- в 2011 году.

| Номер извещения |  |
| --- | --- |
| Форма торгов | Открытый аукцион в электронной форме |
| Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
| Сведения о муниципальном Заказчике: |  |
| Наименование | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» |
| Место нахождения | 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Почтовый адрес | 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Контактное лицо | Беленко Татьяна Валентиновна |
| Контактный телефон | телефон: (342) 2501565, факс (342) 2501561 |
| Адрес электронной почты | mbukirow@mail.ru |
| Предмет договора подряда | - Выполнение работ по содержанию и обустройству мест массового отдыха у воды Кировского района г. Перми в 2011 году. |
| Объём выполняемых работ | 2000 кв. м. Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к документации об аукционе) |
| Место выполнения работ | - Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район |
| Срок выполнения работ | С 20.05.2011 г. по 31.08.2011 г. Срок выполнения по видам работ - приложение № 1 к документации об аукционе (техническое задание) |
| Начальная (максимальная) цена договора подряда | - 898 828 (восемьсот девяносто восемь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 25 копеек |
| Классификация работ | - 4540030 Благоустройство территории |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | - 09 часов 30 минут 26 апреля 2011 г (Время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 29 апреля 2011 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 03 мая 2011 г. |
| - Обеспечение заявки: |  |
| - Размер обеспечения | 2 % начальной (максимальной) цены договора подряда, что составляет 17976 рублей 57 копеек. |
| Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств, при уклонении участника размещения заказа от заключения договора подряда: |  |
| - Номер расчётного счёта | 40302810000005000009 |
| - Номер лицевого счёта | 04936018408 |
| - БИК банка | 045744000 |
| - Обеспечение исполнения договора подряда | Не предусматривается |
| - Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Не предоставляются |
| - Официальный сайт на котором размещена информация о документации об аукционе | www.zakupki.gov.ru |
| - Дата опубликования извещения | 18 апреля 2011 года |

Директор МБУ «Благоустройство

Кировского района»                                                                                                  Т. В. Гнатюк

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Благоустройство

Кировского района»

_____________Т. В. Гнатюк

- 15 апреля 2011 года

- Документация об открытом аукционе

в электронной форме

для субъектов малого предпринимательства

- на право заключения договора подряда на выполнение работ по содержанию и обустройству мест массового отдыха у воды  Кировского района г. Перми

- в 2011 году.

- г. Пермь, 2011 г.

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном Заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» |
| Место нахождения |  |  | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Почтовый адрес |  |  | 614113,РФ Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Адрес электронной почты |  |  | mbukirow@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | телефон (342) 2501565, факс (342) 2501561 |
| Контактное лицо |  |  | Беленко Татьяна Валентиновна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | Выполнение работ по содержанию и обустройству мест массового отдыха у воды Кировского района г. Перми в 2011 году. |
| Предмет договора подряда |  |  | Выполнение работ по содержанию и обустройству мест массового отдыха у воды Кировского района г. Перми в 2011 году. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 898 828 (восемьсот девяносто восемь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 25 копеек |
| Объем работ |  |  | 2000 кв. м. Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к документации об аукционе) |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме. |
| Место выполнения работ |  |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район |
| Сроки выполнения работ |  |  | С 20.05.2011 г. по 31.08.2011 г. Срок выполнения по видам работ - приложение № 1 к документации об аукционе (техническое задание) |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата по договору третьим лицам не допускается. Сроки оплаты: Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона договоре подряда. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену договора, соответствующую стоимости работ Заказчика (Приложение № 2 к документации об аукционе). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор подряда. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора подряда |  |  | Цена договора подряда, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. Цена договора подряда является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и договором подряда. В случае, если договор подряда заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Сведения о валюте, использу-емой для формирования цены договора подряда и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иност-ранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федера-ции и используемого при оплате заключенного договора подряда |  |  | Не применяется |
| Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором подряда работы |  |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение договора подряда. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, являющихся предметом аукциона на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 2 % начальной (максимальной) цены договора подряда, что составляет 17976 рублей 57 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения договора подряда: |  |  |  |
| - Номер расчётного счёта |  |  | 40302810000005000009 |
| - Номер лицевого счёта |  |  | 04936018408 |
| - БИК банка |  |  | 045744000 |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «26» апреля 2011 года 09 часов 30 минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «29» апреля 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «03» мая 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения договора подряда – не предусматривается |  |  |  |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОБУСТРОЙСТВУ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА У ВОДЫ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Г. ПЕРМИ В 2011 ГОДУ

1. Содержание пляжа

  - Перечень и объёмы работ

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежедневно: |  |  |
| 1.1 | уборка зоны отдыха и прилегающей территории от мусора, очистка урн | м² | 2000 |
| 1.2. | очистка контейнеров | ед. | 2 |
| 1.3. | уборка мусора в кабинках для переодевания | м²/ед. | 64/4 |
| 2 | 1 раз в 2 суток: |  |  |
| 2.1. | уборка прибрежной акватории, в т.ч. в воде; | м² | 720 |
| 2.2. | дезинфекция кабинок для переодевания | м² | 64 |
| 2.3. | уборка кабинок для переодевания (мойка стен) | м² | 64 |
| 3 | Еженедельно: - уборка мелкого мусора с рыхлением верхнего слоя песка граблями | м² | 2000 |
| 4 | Проведение анализов воды (по заданию Заказчика) |  | 1 раз в месяц |

1. 2. Сроки выполнения работ:  с 10.06.2011г. по 31.08.2011г.

1. 3.  Условия выполнения и приемки работ:

Производство работ осуществляется до 09-00 часов.

Вывозка мусора после сбора с территории пляжа, урн, контейнеров для мусора  должна производиться   на  полигон ТБО.

Складирование мусора в мешках на территории пляжа не допускается.

Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением: справки с полигона ТБО (г. Краснокамск) на доставку и утилизацию мусора.

2. Обустройство мест массового отдыха у воды

2.1.  Обновление основания пляжа

2.1.1. Перечень и объёмы работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка зоны отдыха, прибрежной зоны и акватория, прилегающей к пляжу территории (между лестничным переходом Шишкина и водокачкой, Кировоградская,70) и с плит берегоукрепления: Очистка участка от мусора (сбор различных видов загрязнений (мусора, травы, камней, коряг, бревен, остатков бетона и строительного мусора в т.ч. в прибрежной зоне и акватории), погрузка и вывозка. | м2 | 3700 |
| 2 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли с выкорчевкой и вывозкой на полигон ТБО. | м2 | 180 |
| 3 | Доставка до места, выгрузка погрузчиком через берегоукрепительные плиты и перемещение чистого песка по территории пляжа с разравниванием | м3 | 450 |
| 4 | Разравнивание песка по территории и планировка площадей ручным способом. | м2 | 3200 |

2.1.2.  Используемые материалы:

- природный песок для строительных работ,  средний и мелкий ГОСТ 8736-93

2.1.3. Сроки выполнения работ:     с 20.05.2011г. по 05.06.2011 г.

2.1.4  Условия выполнения и приемки работ:

2.1.4.1. При несоответствии пробы почвы СанПиН 2.1.7.1287-03, проведение мероприятий по рыхлению и замене песка с повторным проведением анализов почвы до выдачи государственными контролирующими органами заключения о соответствии  почвы СанПиН 2.1.7.1287-03

2.1.4.2. Уборка остатков песка в течении 24 часов  после разгрузки и спуска его на акваторию пляжа.

2.1.4.3. При сдаче выполненных работ предоставление Заказчику графической схемы обновления с указанием размеров и толщины засыпки.

2.1.4.4.При сдаче выполненных работ предоставление Заказчику сертификатов соответствия, паспорта качества; счета-фактуры на используемый материал; санитарно-эпидемиологическое заключение  с допуском к использованию в рекреационных зонах.

2.2.  Монтаж малых форм

2.2.1. Количество, размеры, характеристики, применяемые материалы:

| Наимено- вание | Кол- во | Вид изделия | Размеры (мм) | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Песочница- грибок | 3 | Размер песочницы (1500x1500*300) мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён брус для монтажа в грунт. Грибок (1400*1400*2500) мм, съемный (демонтаж на зимний период) Каркас из доски, ОСП, крепление каркаса металлическим углом. Верхний слой –гибкая черепица. Стойка- брус, отфрезерованный по углу. По низу грибка- декоративная планка. | 1500x1500 | Дерево, доска строганная (150x25) , лавочка доска (150*40) мм, брус 130*130. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. Дерево, доска строганная (150x50) ,плита ОСП атмосферостойкая т.9 мм, брус 130*130, фрезерованные кромки, металлический угол 100*50, декоративная планка 25*60. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| Навес | 8 | Стойка-верхний уровень 2200 мм, нижний- 1800мм, в земле 800мм Стойки, каркас, периметр опорной площадки выполнены из металла. Бетонирование опорной площадки. Крыша навеса- металлочерепица, съемная (демонтаж на зимний период) | 2100*1200 | Металлическая труба 25-100 мм, угол 35-50 мм, металлочерепица; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |

2.2.2.    Условия выполнения и приемки работ:

2.2.2.1. Все изделия предоставляются Заказчику для обозрения и согласуются, (в т.ч. паспорт изделия с указанием размеров, применяемого материала, цветовой гаммы),  не позднее 5 дней до   начала производства работ.

2.2.2.2.  Все изделия и материалы должны  иметь сертификаты соответствия.

2.2.2.3. Монтаж изделий  осуществляется бетонированием, с устройством подстилающего слоя из щебня;

2.2.2.4. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема  с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, сертификатов на применяемые материалы.

2.2.3. Срок выполнения работ: с 06.06.11 г. по 09.06.11 г.

2.3. . Монтаж  питьевых фонтанчиков, устройство ограждения

2.3.1. Перечень, объёмы работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта по склону для устройства площадки фонтанов, площадок – 2 ед.. Вывозка грунта. | м3 | 7,48 |
| 2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 7,48 |
| 3 | Одерновка косогора | м2 | 14 |
| 4 | Устройство основания: щебеночного | м3 | 0,3 |
| 5 | Бетонирование площадки , 1500*1000* 2 шт., т.100мм с устройством наклона горизонтальной поверхности в сторону выпусков | м3 | 0,3 |
| 6 | Облицовка тротуарной плиткой с заполнением швов: цементным раствором | м2 | 3 |
| 7 | Устройство железобетонных перегородок высотой: 1 м, толщиной 100 мм | м3 | 0,63 |
| 8 | Наружная облицовка по бетонной поверхности декоративными плитками под природный камень : стен | м2 | 10,9 |
| 9 | Устройство выпусков сливных | 1 воронка | 2 |
| 10 | Устройство дренажей поперечных: с односторонним выпуском | м дренажа | 3 |
| 11 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1 |
| 12 | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром: до 50 мм | п.м. | 340 |
| 13 | Установка вентилей, диаметром: до 50 мм | шт | 2 |
| 14 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | шт | 2 |
| 15 | Монтаж питьевых фонтанчиков (вандалоустойчивые, с педальным пуском) | шт | 2 |
| 16 | Проведение анализов питьевой воды. При несоответствии пробы воды СанПиН, проведение мероприятий по промывке и дезинфекции трубопровода с повторным проведением анализов питьевой воды до выдачи государственными контролирующими органами положительного заключения о соответствии питьевой воды СанПиН |  |  |

2.3.2. Срок выполнения работ: с 25.05.2011 г. по 05.06.2011 г.

2.3.3.Условия выполнения и приемки работ:

2.3.3.1.  Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику для согласования эскиз выполнения ограждения. –

2.3.3.2. Все  материалы и изделия согласуется с Заказчиком до начала производства работ и  должны иметь сертификаты соответствия

2.3.3.3.  Монтаж питьевых фонтанчиков производится с подключением к существующей сети водопровода, предварительной промывкой и дезинфекцией трубы.

2.3.3.4.  При необходимости Подрядчиком производится ремонт или замена деталей подключения (кранов, заглушек и т.д.) в течение  всего периода эксплуатации.

2.3.3.5. Подрядчиком осуществляется  проведение анализов питьевой воды. При несоответствии пробы воды СанПиН, проведение мероприятий по промывке и дезинфекции трубопровода с повторным проведением анализов питьевой воды до выдачи государственными контролирующими органами положительного заключения о соответствии  питьевой воды СанПиН.

2.3.3.6. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема  с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, сертификатов на применяемые материалы.

2.4. Ремонт и покраска, установка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ

2.4.1. Перечень и объёмы работ:

| № п.п. | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка кабинок для переодевания к эксплуатации: - ремонт металлических деталей с заменой; - изготовление и навешивание не достающих крючков (из расчета 4 шт. на кабинку) - окрашивание масляными составами; - демонтаж и монтаж на новом месте (по согласованию с Заказчиком)- 1 шт; - устройство бетонного основания размером 2000*2000, перед бетонированием произвести выемку грунта, в т.ч. за кабинками по склону с вывозкой грунта на полигон ТБО, устройство основания из щебня, с уплотнением т.100мм ; - монтаж ограждающего металлического листа между склоном и кабинками для предотвращения осыпания земли. | 4 шт. |
| 2 | Установка игровых и спортивных форм: качели, карусель, труба скользящая, мишени «Павлин», комплект дуги, лаз «Вишенка»; перед монтажом ремонт форм, окраска, бетонирование стоек. | 7 шт. |
| 3 | Установка скамей, урн, перед монтажом ремонт форм с заменой сломанных деталей, в т.ч. закладных; окрашивание изделий масляными составами с предварительной расчисткой старой краски, грунтованием; - монтаж стоек закладными деталями (вертикальное направление) длиной 600 мм, с пяткой | 8 компл. |
| 4 | Установка мусорных контейнеров; - произвести ремонт с заменой сломанных деталей; окрашивание контейнеров масляными составами ( в т.ч. изнутри) с предварительной мойкой, расчисткой старой краски, грунтованием; - устройство бетонной площадки под контейнеры размером 2000*4000*120, бетонирование производить на подготовленное уплотненное основание из щебня фр.20-40мм т.100мм | 2 шт. |
| 5. | Установка информационных щитов; - ремонт деталей щитов перед установкой: стойка металлическая, труба 150*150, 25*25, бетонирование - 600 мм; щит – фанера 6 мм, покрытие водостойкое; - монтаж недостающих стоек. | 7 шт |
| 6. | Установка биотуалетов на готовое основание. - Мойка и обработка дезинфицирующими средствами. | 2 шт |
| 7. | Установка обоновки с якорем на воду; - расстояние установки 25-30 м от береговой зоны, - устройство якоря на каждую единицу обоновки, - при необходимости во время эксплуатации произвести дополнительную установку. | 9 шт. |
| 8. | Установка деревянного трапа с закреплением к плитам для передвижения спасателей от вагончика до береговой зоны пляжа. | 1 шт |
| 9. | Монтаж спасательного пункта металлического: 6,0*2,4*2,6м. Погрузка, доставка и разгрузка кран-бортом. Ремонт деталей и листов вагончика, в т.ч. выпрямление погнутых. Покраска вагончика. Покраска бетонного ограждения вагончика перед установкой. | 1 шт. |

2.4.2. Сроки выполнения работ:  с 20.05.2011 по 05.06.2011 г.

2.4.3. Условия выполнения и приемки работ:

2.4.3.1.  Подрядчик осуществляет погрузку, доставку и разгрузку оборудования самостоятельно с места складирования, указанного Заказчиком.

2.4.3.2. Перед установкой Подрядчик производит ремонт и окрашивание.

2.4.3.3. Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику для согласования схему установки оборудования, цветовую гамму применяемых красок. Окрашивание производится атмосферостойкой краской.

2.4.3.4. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема  с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, ведомости объемов ремонта, актов на скрытые работы, сертификатов на применяемые материалы.

Приложение № 2

к документации об аукционе

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РАБОТ

- Расчёт стоимости работ по содержанию мест массового отдыха у воды Кировского района в 2011 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Стоимость 1 ед за весь период, руб. | Стоимость на весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка зоны отдыха от мусора, очистка урн: ежедневная | 1000 м2 | 2,000 | 11 166,59 | 22333,18 |
| 2 | Уборка акватории: уборка (сред.засор.), на 3 м от береговой линии в воде, длина 240 м, 1р -2с | 1000 м2 | 0,720 | 5 516,03 | 3971,54 |
| 3 | Уборка зоны отдыха: еженедельная уборка мелкого мусора с рыхлением верхнего слоя песка граблями | 100 м2 | 20,000 | 4 170,87 | 83417,43 |
| 4 | Очистка контейнеров: ежедневно | шт | 2 | 693,55 | 1387,10 |
| 5 | Дезинфекция кабинок для переодевания: 1р - 2с | м2 | 64,0 | 73,26 | 4688,62 |
| 6 | Уборка кабинок для переодевания (мойка стен 1р- 2с, уборка мусора в кабинках: ежедневно) | м2 | 64,0 | 43,09 | 2758,01 |
| 7 | Общая стоимость моющих и дезинфицирующих средств: белизна, порошок |  |  |  | 1 281,46 |
| 8 | Вывозка мусора: ежедневно | тн | 35,0 | 216,12 | 7 564,12 |
|  | Итого |  |  |  | 127 401,46 |
|  | НДС | 18% |  |  | 22 932,26 |
|  | Всего с НДС |  |  |  | 150 333,72 |

- Расчёт стоимости работ по обустройству мест массового отдыха у воды Кировского района в 2011 г.

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - " _____ " ______ 201_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____" _________201_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на |  | Выполнение работ по обустройству мест массового отдыха у воды Кировского района г. Перми в 2011 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 494,53 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 339,22 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2011г.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование |  | Наименование |  |  |  | Ед. изм. | Кол. |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  |  |  | Т/з осн. раб. Всего |  |  |  |  | Т/з мех. на ед. |  |  |  |  |  | Т/з мех. Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | З/п Мех |  | Осн.З/п |  |  |  | Эк.Маш |  |  |  |  | З/п Мех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Обновление основания пляжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР47-01-001-04 |  | Очистка участка от мусора |  |  |  | 100 м2 | 37 |  |  | 30,5 |  |  | 30,5 |  |  | 1128,5 | 1128,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,91 |  |  |  | 144,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-119-03 прим |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли с выкорчевкой и вывозкой |  |  |  | 100 м2 | 1,8 |  |  | 77,28 |  |  | 77,28 |  |  | 139,1 | 139,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,06 |  |  |  | 16,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФСЦП311-01-146-1 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка |  |  |  | тонна | 18,5 |  |  | 32,93 |  |  | 4,15 | 28,78 |  | 609,21 | 76,78 |  |  |  | 532,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  | 10,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФСЦП310-3031-1 |  | Перевозка мусора: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5,34 |  |  |  | 1 тонна | 18,5 |  |  | 103,65 |  |  |  | 19,41 |  | 1917,53 |  |  |  |  | 359,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЕНиР1-2-2-01прим |  | Погрузка и перемещение сыпучих материалов погрузчиками автомобильными: на расстояние до 10 м 1 095,31 = 153,03 - 0,67 x 116,32 + 6 x 182,55 - 0,43 x 174,63 |  |  |  | 100 м3 | 4,5 |  |  | 1095,31 |  |  |  | 1095,31 | 189,6 | 4928,9 |  |  |  |  | 4928,9 |  |  |  |  | 853,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ЕНиР1-2-2-02прим |  | Погрузка и перемещение сыпучих материалов погрузчиками автомобильными: добавлять на каждые следующие 10 м |  |  |  | 100 м3 | 4,5 |  |  | 182,55 |  |  |  | 182,55 | 31,6 | 821,48 |  |  |  |  | 821,48 |  |  |  |  | 142,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-408-0122 |  | Песок природный для строительных: работ средний |  |  |  | м3 | 450 |  |  | 55,26 |  |  |  |  |  | 24867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР01-02-027-05 |  | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 сплани-рованной площади | 3,2 |  |  | 1049,19 |  |  | 1049,19 |  |  | 3357,41 | 3357,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  | 393,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж питьевых фонтанчиков, устройство ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 100 м3 грунта | 0,0748 |  |  | 1201,2 |  |  | 1201,2 |  |  | 89,85 | 89,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  | 11,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФСЦП310-3010-1 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5,34 |  |  |  | 1 тонна | 10,5 |  |  | 55,59 |  |  |  | 10,41 |  | 583,7 |  |  |  |  | 109,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР01-02-005-01 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 100 м3 уплотненного грунта | 0,0748 |  |  | 417,61 |  |  | 106,88 | 310,73 | 30,58 | 31,24 | 7,99 |  |  |  | 23,25 |  |  |  |  | 2,29 |  |  |  | 12,53 |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР01-02-040-01 |  | Одерновка косогора |  |  |  | 100 м2 | 0,14 |  |  | 2109,6 |  |  | 263,61 | 1,83 |  | 295,34 | 36,91 |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,2 |  |  |  | 4,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-414-0137 |  | Семена газонных трав (смесь) |  |  |  | кг | 0,168 |  |  | 146,25 |  |  |  |  |  | 24,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР08-01-002-02 |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного 78,34 = 248,74 - 1,3 x 131,08 |  |  |  | 1 м3 основания | 0,3 |  |  | 78,34 |  |  | 19,61 | 58,36 | 5,56 | 23,5 | 5,88 |  |  |  | 17,51 |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 408-0021 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3)-10 мм |  |  |  | м3 | 0,39 |  |  | 131,08 |  |  |  |  |  | 51,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР06-01-001-01 |  | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003 |  |  | 58585,02 |  |  | 1404 | 1590,53 | 243 | 175,76 | 4,21 |  |  |  | 4,77 |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  | 180 |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР27-07-003-01 |  | Облицовка тротуарной плиткой с заполнением швов: цементным раствором 894,68 = 7 904,68 - 100 x 70,10 |  |  |  | 100 м2 тротуара | 0,03 |  |  | 894,68 |  |  | 407,85 | 462,53 | 5,54 | 26,84 | 12,24 |  |  |  | 13,88 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  | 49,92 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦ-403-0105 |  | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 40 мм |  |  |  | м2 | 3 |  |  | 95,77 |  |  |  |  |  | 287,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР06-01-031-01 |  | Устройство железобетонных перегородок высотой: 1м, толщиной 100 мм |  |  |  | 100 м3 железобетона в деле | 0,0063 |  |  | 198234,87 |  |  | 27769,6 | 17670,39 | 2486,88 | 1248,88 | 174,95 |  |  |  | 111,32 |  |  |  |  | 15,67 |  |  |  | 3177,3 |  |  |  | 20,02 |  |  |  |  | 184,35 |  |  |  |  |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР15-01-017-01 |  | Наружная облицовка по бетонной поверхности декоративными плитками под природный камень или кирпич на цементном растворе: стен 3 791,69 = 13 881,69 - 100 x 100,90 |  |  |  | 100 м2 облицованной поверхности | 0,109 |  |  | 3791,69 |  |  | 2732,58 | 47,72 | 15,14 | 413,29 | 297,85 |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  | 1,65 |  |  |  | 290,7 |  |  |  | 31,69 |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-101-9056 |  | Плитки фасадные неглазурованные |  |  |  | м2 | 10,9 |  |  | 116,9 |  |  |  |  |  | 1274,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР16-07-002-03 |  | Устройство выпусков сливных |  |  |  | 1 воронка | 2 |  |  | 59,23 |  |  | 7,35 |  |  | 118,46 | 14,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР27-02-001-03 |  | Устройство дренажей поперечных: с односторонним выпуском |  |  |  | 100 м дренажа | 0,03 |  |  | 3661,65 |  |  | 323,09 | 179,85 | 48,01 | 109,85 | 9,69 |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  | 38,88 |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  | 4,23 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР16-06-005-01 |  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм 5,56 = 1 177,56 - 1 x 1 172,00 |  |  |  | 1 счетчик (водомер) | 1 |  |  | 5,56 |  |  | 3,85 | 0,87 |  | 5,56 | 3,85 |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР22-06-001-01 |  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: до 50 мм |  |  |  | 1 км трубопро-вода | 0,34 |  |  | 513,71 |  |  | 483,65 |  |  | 174,66 | 164,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,7 |  |  |  | 19,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР17-01-006-01 |  | Монтаж питьевых фонтанчиков (вандалоустойчивых, с педальным пуском) 310,86 = 17 170,86 - 10 x 1 686,00 |  |  |  | 10 компл. | 0,2 |  |  | 310,86 |  |  | 210,77 | 20,55 | 1,49 | 62,17 | 42,15 |  |  |  | 4,11 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 21,91 |  |  |  | 4,38 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР16-05-001-02 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  |  | 1 шт. | 2 |  |  | 98,57 |  |  | 13,33 | 4,58 |  | 197,14 | 26,66 |  |  |  | 9,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  |  | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР22-03-002-02 |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников 450,56 = 824,96 - 1 x 374,40 |  |  |  | 10 фасонных частей | 0,2 |  |  | 450,56 |  |  | 64,31 | 386,25 | 51,84 | 90,11 | 12,86 |  |  |  | 77,25 |  |  |  |  | 10,37 |  |  |  | 7,09 |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  | 3,84 |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-507-0876 |  | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 40 мм |  |  |  | 10 шт. | 0,2 |  |  | 58,56 |  |  |  |  |  | 11,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Ремонт и покраска, установка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка кабинок для переодевания к эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 100 м3 грунта | 0,093 |  |  | 1201,2 |  |  | 1201,2 |  |  | 111,71 | 111,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  | 14,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕРр51-6-1 |  | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой |  |  |  | 100 м3 грунта | 0,093 |  |  | 5268,73 |  |  | 606,73 | 4662 |  | 489,99 | 56,43 |  |  |  | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  | 7,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФСЦП310-3031-1 |  | Перевозка грузов автомо-билями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5,34 |  |  |  | 1 тонна | 13,02 |  |  | 103,65 |  |  |  | 19,41 |  | 1349,52 |  |  |  |  | 252,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР01-02-005-01 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 100 м3 уплотненного грунта | 0,093 |  |  | 417,61 |  |  | 106,88 | 310,73 | 30,58 | 38,84 | 9,94 |  |  |  | 28,9 |  |  |  |  | 2,84 |  |  |  | 12,53 |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР08-01-002-02 |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  | 1 м3 основания | 1,6 |  |  | 248,74 |  |  | 19,61 | 58,36 | 5,56 | 397,98 | 31,38 |  |  |  | 93,38 |  |  |  |  | 8,9 |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 3,84 |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕР06-01-005-01 |  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,032 |  |  | 68314,42 |  |  | 3733,23 | 3546,1 | 465,79 | 2186,06 | 119,46 |  |  |  | 113,48 |  |  |  |  | 14,91 |  |  |  | 441,28 |  |  |  | 14,12 |  |  |  |  | 34,58 |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕРм38-01-006-08 прим. |  | Изготовление крючков для кабинок 9 759,00 = 9 826,33 - 0,5 x 134,65 |  |  |  | 1 т конструкций | 0,002 |  |  | 9759 |  |  | 1222 | 1798,67 | 8,04 | 19,52 | 2,44 |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 130 |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕР09-06-001-02 |  | Демонтаж кабинки, 1 шт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  | 1 т конструкций | 0,125 |  |  | 396,31 |  |  | 303,27 | 93,04 | 1,13 | 49,54 | 37,91 |  |  |  | 11,63 |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 35,55 |  |  |  | 4,44 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕР09-06-001-02 |  | Монтаж кабинки, 1 шт |  |  |  | 1 т конструкций | 0,125 |  |  | 648,13 |  |  | 433,24 | 132,92 | 1,62 | 81,02 | 54,16 |  |  |  | 16,62 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 50,79 |  |  |  | 6,35 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕР09-06-001-02 |  | Ремонт кабинок |  |  |  | 1 т конструкций | 0,06 |  |  | 648,13 |  |  | 433,24 | 132,92 | 1,62 | 38,89 | 25,99 |  |  |  | 7,98 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 50,79 |  |  |  | 3,05 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФССЦ-201-9002 |  | Конструкции: стальные |  |  |  | т | 0,06 |  |  | 7793,05 |  |  |  |  |  | 467,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕР09-06-001-02 |  | Монтаж ограждающего листа за кабинками |  |  |  | 1 т конструкций | 0,065 |  |  | 648,13 |  |  | 433,24 | 132,92 | 1,62 | 42,13 | 28,16 |  |  |  | 8,64 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 50,79 |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФССЦ-201-9002 |  | Конструкции: стальные |  |  |  | т | 0,065 |  |  | 7793,05 |  |  |  |  |  | 506,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и покраска скамеек, урн, мусорных контейнеров, игровых форм, кабинок для переодевания, вагончика, информационных щитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФЕРр62-29-2 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,3 |  |  | 568,11 |  |  | 163,61 | 0,87 |  | 1306,65 | 376,3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,72 |  |  |  | 43,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕРр62-32-2 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |  |  | 1168,43 |  |  | 652,05 | 0,87 |  | 105,16 | 58,68 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,6 |  |  |  | 7,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ФЕРр62-11-5 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,128 |  |  | 1078,03 |  |  | 393,98 | 8,36 | 1,16 | 137,99 | 50,43 |  |  |  | 1,07 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 45,6 |  |  |  | 5,84 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ФЕРм38-01-006-08 прим. |  | Ремонт МАФ 9 759,00 = 9 826,33 - 0,5 x 134,65 |  |  |  | 1 т конструкций | 0,2 |  |  | 9759 |  |  | 1222 | 1798,67 | 8,04 | 1951,8 | 244,4 |  |  |  | 359,73 |  |  |  |  | 1,61 |  |  |  | 130 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ФЕРр57-8-3 прим |  | Смена досок: ремонт скамеек, песочниц |  |  |  | 100 м2 пола | 0,02 |  |  | 5584,57 |  |  | 502,15 | 75,71 | 5,45 | 111,69 | 10,04 |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 62,07 |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ФЕРр62-22-7 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |  |  | 1354,23 |  |  | 470,64 | 17,6 |  | 812,54 | 282,38 |  |  |  | 10,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,12 |  |  |  | 31,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление и установка теневых навесов над скамейками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕР09-06-001-02 прим |  | Изготовление и монтаж навесов |  |  |  | 1 т конструкций | 1,7 |  |  | 648,13 |  |  | 433,24 | 132,92 | 1,62 | 1101,82 | 736,51 |  |  |  | 225,96 |  |  |  |  | 2,75 |  |  |  | 50,79 |  |  |  | 86,34 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФССЦ-201-9002 |  | Конструкции: стальные |  |  |  | т | 1,7 |  |  | 7793,05 |  |  |  |  |  | 13248,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФССЦ-101-4136 |  | Металлочерепица |  |  |  | м2 | 19,2 |  |  | 70,5 |  |  |  |  |  | 1353,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФЕР13-03-002-04 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0832 |  |  | 268,7 |  |  | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 22,36 | 4,71 |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 5,31 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ФЕР13-03-004-07 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0832 |  |  | 564,36 |  |  | 22,4 | 7,09 | 0,1 | 46,95 | 1,86 |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 2,47 |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка скамеек, урн, мусорных контейнеров, игровых форм, навесов, информационных щитов, бетонирование площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ФЕР01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 100 м3 грунта | 0,031 |  |  | 1201,2 |  |  | 1201,2 |  |  | 37,24 | 37,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  | 4,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФЕР08-01-002-02 |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного 78,34 = 248,74 - 1,3 x 131,08 |  |  |  | 1 м3 основания | 1,07 |  |  | 78,34 |  |  | 19,61 | 58,36 | 5,56 | 83,82 | 20,98 |  |  |  | 62,45 |  |  |  |  | 5,95 |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 2,57 |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 408-0021 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3)-10 мм |  |  |  | м3 | 1,391 |  |  | 131,08 |  |  |  |  |  | 182,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ФЕР06-01-001-01 |  | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобе- тона и железобетона в деле | 0,0377 |  |  | 58585,02 |  |  | 1404 | 1590,53 | 243 | 2208,66 | 52,93 |  |  |  | 59,96 |  |  |  |  | 9,16 |  |  |  | 180 |  |  |  | 6,79 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ФЕР06-01-001-01 |  | Устройство бетонных фундаментов переносных (в колесах) под грибки |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0048 |  |  | 58585,02 |  |  | 1404 | 1590,53 | 243 | 281,21 | 6,74 |  |  |  | 7,63 |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  | 180 |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ФЕР06-01-097-01 |  | Установка арматуры |  |  |  | 1 т арматуры | 0,02 |  |  | 6000,62 |  |  | 257,3 | 52,52 | 6,08 | 120,01 | 5,15 |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 29,78 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФЕР09-06-001-02 |  | Монтаж МАФ, щитов |  |  |  | 1 т конструкций | 1,5 |  |  | 648,13 |  |  | 433,24 | 132,92 | 1,62 | 972,2 | 649,86 |  |  |  | 199,38 |  |  |  |  | 2,43 |  |  |  | 50,79 |  |  |  | 76,19 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ФЕР01-02-061-02 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 100 м3 грунта | 0,026 |  |  | 729 |  |  | 729 |  |  | 18,95 | 18,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,2 |  |  |  | 2,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка биотуалетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ФЕР17-01-001-21прим |  | Установка биотуалета на готовое основание КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  |  |  | 10 компл. | 0,2 |  |  | 534,72 |  |  | 467,92 | 66,8 | 7,7 | 106,94 | 93,58 |  |  |  | 13,36 |  |  |  |  | 1,54 |  |  |  | 48,64 |  |  |  | 9,73 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка обоновки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФЕР27-09-004-02прим. |  | Установка обоновки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 к расх. |  |  |  | 100 шт. | 0,09 |  |  | 1863,9 |  |  | 1599,2 | 264,7 | 8,1 | 167,75 | 143,93 |  |  |  | 23,82 |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  | 187,48 |  |  |  | 16,87 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ФЕР09-03-040-01прим. |  | Монтаж защитных ограждений оборудования (установка якорей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  |  |  | 1 т конструкций | 0,45 |  |  | 900,1 |  |  | 835,41 | 64,69 | 1,62 | 405,05 | 375,94 |  |  |  | 29,11 |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  | 94,29 |  |  |  | 42,43 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ФССЦ-201-9002 |  | Конструкции: стальные (якоря) |  |  |  | т | 0,45 |  |  | 7793,05 |  |  |  |  |  | 3506,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка деревянного трапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ФЕРр69-7-2 |  | Устройство деревянного трапа |  |  |  | 100 п.м переход- ных мостиков | 0,12 |  |  | 7796,67 |  |  | 837,29 | 162,57 | 5,34 | 935,6 | 100,47 |  |  |  | 19,51 |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  | 104,4 |  |  |  | 12,53 |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж и ремонт вагончика для спасателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ФЕРм37-01-001-06 прим. |  | Монтаж спасательного пункта металлического: 6,0*2,4*2,6м. Погрузка, доставка и разгрузка кран-бортом.Ремонт и выпремление погнутых деталей и листов. Покраска ремонтируемых участков. |  |  |  | 1 шт. | 1 |  |  | 1592,64 |  |  | 349,76 | 308,03 | 21,47 | 1592,64 | 349,76 |  |  |  | 308,03 |  |  |  |  | 21,47 |  |  |  | 38,1 |  |  |  | 38,1 |  |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка (доставка) МАФ до места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ФСЦП311-01-113-1 |  | Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.): погрузка |  |  |  | тонна | 1,5 |  |  | 5,9 |  |  | 0,88 | 5,02 | 0,66 | 8,85 | 1,32 |  |  |  | 7,53 |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ФСЦП310-3005-2 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5,34 |  |  |  | 1 тонна | 1,5 |  |  | 38,13 |  |  |  | 7,14 |  | 57,2 |  |  |  |  | 10,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ФСЦП311-01-113-2 |  | Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.): разгрузка |  |  |  | тонна | 1,5 |  |  | 5,9 |  |  | 0,88 | 5,02 | 0,66 | 8,85 | 1,32 |  |  |  | 7,53 |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79736,65 | 9707,08 |  |  |  | 9347,05 |  |  |  |  | 1107,47 |  |  |  |  |  |  |  | 1143,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418710,19 | 108913,4 |  |  |  | 46116,65 |  |  |  |  | 12425,79 |  |  |  |  |  |  |  | 12827,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв 2011г ОЗП=11,22; ЭМ-ЗПМ=4,39; ЗПМ=11,22; МАТ=4,53; ТЗ=11,22; ТЗМ=11,22 (Поз. 1-2, 5-6, 8, 12-13, 3, 68, 70, 7, 9, 30, 54, 61, 11, 33, 14-15, 34, 55-56, 16, 19, 35, 57-58, 17-18, 23, 63, 20-22, 24, 26-27, 62, 25, 28-29, 31, 37-42, 49-50, 60, 64-65, 43-45, 48, 47, 52-53, 59, 66, 36, 46, 51, 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338973,54 | 99206,36 |  |  |  | 36769,62 |  |  |  |  | 11318,34 |  |  |  |  |  |  |  | 11684,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,3188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98284,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% ФОТ (от 121339,22) (Поз. 1-2, 5-6, 8, 12-13, 3, 68, 70, 9, 30, 54, 61, 11, 33, 14-15, 34, 55-56, 16, 19, 35, 57-58, 17-18, 23, 63, 20-22, 24, 26-27, 62, 25, 28-29, 31, 37-42, 49-50, 60, 64-65, 43-45, 48, 47, 52-53, 59, 66, 36, 46, 51, 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98284,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42357,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 18364,09) (Поз. 3, 68, 70, 31, 43-45, 48, 47, 66, 36, 46, 51, 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7345,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40%*0.85 ФОТ (от 102975,13) (Поз. 1-2, 5-6, 8, 12-13, 9, 30, 54, 61, 11, 33, 14-15, 34, 55-56, 16, 19, 35, 57-58, 17-18, 23, 63, 20-22, 24, 26-27, 62, 25, 28-29, 37-42, 49-50, 60, 64-65, 52-53, 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35011,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524607,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12105,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34744,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559352,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12827,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260503,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46116,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121339,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98284,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42357,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость талонов на полигон ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5059,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАФ "Песочница с грибком", 3 шт, с доставкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые фонтанчики с педальным пуском, 2 шт, с доставкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17786,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634317,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114177,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748494,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12827,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил: ____________/______________/

Проверил: ___________/______________/

Приложение № 3

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ

договора подряда

на выполнение работ по содержанию и обустройству мест массового отдыха у воды  Кировского района г. Перми  в 2011 году.

г. Пермь                                                                                                         __________2011 год.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий договор подряда (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по содержанию и  обустройству мест массового отдыха у воды Кировского района г. Перми в 2011 году в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – расчёт стоимости работ;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего  договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.  Обязанности  Заказчика

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ,  актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего  договора.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.  Права Заказчика:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок.

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ   по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Контракту.

Проверки проводятся в форме выезда на  Объект представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ  фиксируются выявленные недостатки работ, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению.

При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.2.4.  Выдавать предписания об устранении   выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке (приложение № 4), самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.2.5. Данные  журналов производства работ, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести  журнал производства  работ, составлять  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.3.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика.

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на объекте выполнения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки  скрытых работ по мере их готовности.

2.3.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору.

2.3.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора).

2.3.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

2.3.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.3.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.19. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  договора

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта  с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Общая стоимость работ по содержанию и обустройству мест массового отдыха у воды  Кировского района г. Перми,  подлежащих выполнению в 2011 году определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона, составляет __________________________________ (____________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме, подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работ, некачественным выполнением работ или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта..

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему договору.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим  договором) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт контрольной проверки (приложение № 5);

- акт оценки работы по содержанию мест массового отдыха у воды (приложение № 6);

- акт приёмки выполненных работ (приложение № 7);

- акт приёмки выполненных работ по форме КС 2 (приложение № 8);

-  справка стоимости работ по форме КС- 3  (приложение № 9);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

-   в  течение  30 календарных дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ, справки стоимости работ по форме КС -3,  получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ Заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ Заказчика, составляет ________.

3.7. В случае, если  договор подряда  заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

3.8. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ – с 20 мая 2011 г. по 31 августа  2011 г.

Срок выполнения по видам работ -  приложение № 1  (техническое задание).

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему договору)

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим договором.

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные  меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложением № 3 настоящего договора, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему  договору.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего договора работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий договора, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 50 000, 00 (пятьдесят тысяч) рублей.

6.4.2. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

6.4.3. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.5. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего  договора.

6.6. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков  не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий договор  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего  договора могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  договора  допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим договора, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий  договор составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2011 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к договору подряда

от_____________№_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОБУСТРОЙСТВУ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА У ВОДЫ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Г. ПЕРМИ В 2011 ГОДУ

1. Содержание пляжа

  - Перечень и объёмы работ

| № пп | Перечень работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежедневно: |  |  |
| 1.1 | уборка зоны отдыха и прилегающей территории от мусора, очистка урн | м² | 2000 |
| 1.2. | очистка контейнеров | ед. | 2 |
| 1.3. | уборка мусора в кабинках для переодевания | м²/ед. | 64/4 |
| 2 | 1 раз в 2 суток: |  |  |
| 2.1. | уборка прибрежной акватории, в т.ч. в воде; | м² | 720 |
| 2.2. | дезинфекция кабинок для переодевания | м² | 64 |
| 2.3. | уборка кабинок для переодевания (мойка стен) | м² | 64 |
| 3 | Еженедельно: - уборка мелкого мусора с рыхлением верхнего слоя песка граблями | м² | 2000 |
| 4 | Проведение анализов воды (по заданию Заказчика) |  | 1 раз в месяц |

1. 2. Сроки выполнения работ:  с 10.06.2011г. по 31.08.2011г.

1. 3.  Условия выполнения и приемки работ:

Производство работ осуществляется до 09-00 часов.

Вывозка мусора после сбора с территории пляжа, урн, контейнеров для мусора  должна производиться   на  полигон ТБО.

Складирование мусора в мешках на территории пляжа не допускается.

Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением: справки с полигона ТБО (г. Краснокамск) на доставку и утилизацию мусора.

2. Обустройство мест массового отдыха у воды

2.1.  Обновление основания пляжа

2.1.1. Перечень и объёмы работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка зоны отдыха, прибрежной зоны и акватория, прилегающей к пляжу территории (между лестничным переходом Шишкина и водокачкой, Кировоградская,70) и с плит берегоукрепления : Очистка участка от мусора (сбор различных видов загрязнений (мусора, травы, камней, коряг, бревен, остатков бетона и строительного мусора в т.ч. в прибрежной зоне и акватории), погрузка и вывозка. | м2 | 3700 |
| 2 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли с выкорчевкой и вывозкой на полигон ТБО | м2 | 180 |
| 3 | Доставка до места, выгрузка погрузчиком через берегоукрепительные плиты и перемещение чистого песка по территории пляжа с разравниванием | м3 | 450 |
| 4 | Разравнивание песка по территории и планировка площадей ручным способом. | м2 | 3200 |

2.1.2.  Используемые материалы:

- природный песок для строительных работ,  средний и мелкий ГОСТ 8736-93

2.1.3. Сроки выполнения работ:     с 20.05.2011г. по 05.06.2011 г.

2.1.4  Условия выполнения и приемки работ:

2.1.4.1. При несоответствии пробы почвы СанПиН 2.1.7.1287-03, проведение мероприятий по рыхлению и замене песка с повторным проведением анализов почвы до выдачи государственными контролирующими органами заключения о соответствии  почвы СанПиН 2.1.7.1287-03

2.1.4.2. Уборка остатков песка в течении 24 часов  после разгрузки и спуска его на акваторию пляжа.

2.1.4.3. При сдаче выполненных работ предоставление Заказчику графической схемы обновления с указанием размеров и толщины засыпки.

2.1.4.4.При сдаче выполненных работ предоставление Заказчику сертификатов соответствия, паспорта качества; счета-фактуры на используемый материал; санитарно-эпидемиологическое заключение  с допуском к использованию в рекреационных зонах.

2.2.  Монтаж малых форм

2.2.1. Количество, размеры, характеристики, применяемые материалы:

| Наимено- вание | Кол- во | Вид изделия | Размеры (мм) | Применяемые материалы и покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Песочница- грибок | 3 | Размер песочницы (1500x1500*300) мм; собрана в виде квадрата. В углах прикреплён брус для монтажа в грунт. Грибок (1400*1400*2500) мм, съемный (демонтаж на зимний период) Каркас из доски, ОСП, крепление каркаса металлическим углом. Верхний слой –гибкая черепица. Стойка- брус, отфрезерованный по углу. По низу грибка- декоративная планка. | 1500x1500 | Дерево, доска строганная (150x25) , лавочка доска (150*40) мм, брус 130*130. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. Дерево, доска строганная (150x50) ,плита ОСП атмосферостойкая т.9 мм, брус 130*130, фрезерованные кромки, металлический угол 100*50, декоративная планка 25*60. Краска атмосферостойкая по дереву, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |
| Навес | 8 | Стойка-верхний уровень 2200 мм, нижний- 1800мм, в земле 800мм Стойки, каркас, периметр опорной площадки выполнены из металла. Бетонирование опорной площадки. Крыша навеса- металлочерепица, съемная (демонтаж на зимний период) | 2100*1200 | Металлическая труба 25-100 мм, угол 35-50 мм, металлочерепица; краска атмосферостойкая по металлу, срок эксплуатации не менее 3-х лет. |

2.2.2.    Условия выполнения и приемки работ:

2.2.2.1. Все изделия предоставляются Заказчику для обозрения и согласуются, (в т.ч. паспорт изделия с указанием размеров, применяемого материала, цветовой гаммы),  не позднее 5 дней до   начала производства работ.

2.2.2.2.  Все изделия и материалы должны  иметь сертификаты соответствия.

2.2.2.3. Монтаж изделий  осуществляется бетонированием, с устройством подстилающего слоя из щебня;

2.2.2.4. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема  с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, сертификатов на применяемые материалы.

2.2.3. Срок выполнения работ: с 06.06.11 г. по 09.06.11 г.

2.3. . Монтаж  питьевых фонтанчиков, устройство ограждения

2.3.1. Перечень, объёмы работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта по склону для устройства площадки фонтанов, площадок – 2 ед.. Вывозка грунта. | м3 | 7,48 |
| 2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 7,48 |
| 3 | Одерновка косогора | м2 | 14 |
| 4 | Устройство основания: щебеночного | м3 | 0,3 |
| 5 | Бетонирование площадки , 1500*1000* 2 шт., т.100мм с устройством наклона горизонтальной поверхности в сторону выпусков | м3 | 0,3 |
| 6 | Облицовка тротуарной плиткой с заполнением швов: цементным раствором | м2 | 3 |
| 7 | Устройство железобетонных перегородок высотой: 1 м, толщиной 100 мм | м3 | 0,63 |
| 8 | Наружная облицовка по бетонной поверхности декоративными плитками под природный камень : стен | м2 | 10,9 |
| 9 | Устройство выпусков сливных | 1 воронка | 2 |
| 10 | Устройство дренажей поперечных: с односторонним выпуском | м дренажа | 3 |
| 11 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1 |
| 12 | Промывка и дезинфекция трубопроводов диаметром: до 50 мм | п.м. | 340 |
| 13 | Установка вентилей, диаметром: до 50 мм | шт | 2 |
| 14 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | шт | 2 |
| 15 | Монтаж питьевых фонтанчиков (вандалоустойчивые, с педальным пуском) | шт | 2 |
| 16 | Проведение анализов питьевой воды. При несоответствии пробы воды СанПиН, проведение мероприятий по промывке и дезинфекции трубопровода с повторным проведением анализов питьевой воды до выдачи государственными контролирующими органами положительного заключения о соответствии питьевой воды СанПиН |  |  |

2.3.2. Срок выполнения работ: с 25.05.2011 г. по 05.06.2011 г.

2.3.3.Условия выполнения и приемки работ:

2.3.3.1.  Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику для согласования эскиз выполнения ограждения. –

2.3.3.2. Все  материалы и изделия согласуется с Заказчиком до начала производства работ и  должны иметь сертификаты соответствия

2.3.3.3.  Монтаж питьевых фонтанчиков производится с подключением к существующей сети водопровода, предварительной промывкой и дезинфекцией трубы.

2.3.3.4.  При необходимости Подрядчиком производится ремонт или замена деталей подключения (кранов, заглушек и т.д.) в течение  всего периода эксплуатации.

2.3.3.5. Подрядчиком осуществляется  проведение анализов питьевой воды. При несоответствии пробы воды СанПиН, проведение мероприятий по промывке и дезинфекции трубопровода с повторным проведением анализов питьевой воды до выдачи государственными контролирующими органами положительного заключения о соответствии  питьевой воды СанПиН.

2.3.3.6. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема  с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, сертификатов на применяемые материалы.

2.4. Ремонт и покраска, установка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ

2.4.1. Перечень и объёмы работ:

| № п.п. | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка кабинок для переодевания к эксплуатации: - ремонт маталлических деталей с заменой; - изготовление и навешивание не достающих крючков (из расчета 4 шт. на кабинку) - окрашивание масляными составами; - демонтаж и монтаж на новом месте (по согласованию с Заказчиком)- 1 шт; - устройство бетонного основания размером 2000*2000, перед бетонированием произвести выемку грунта, в т.ч. за кабинками по склону с вывозкой грунта на полигон ТБО, устройство основания из щебня, с уплотнением т.100мм; - монтаж ограждающего металлического листа между склоном и кабинками для предотвращения осыпания земли. | 4 шт. |
| 2 | Установка игровых и спортивных форм: качели, карусель, труба скользящая, мишени «Павлин», комплект дуги, лаз «Вишенка»; перед монтажом ремонт форм, окраска, бетонирование стоек. | 7 шт. |
| 3 | Установка скамей, урн, перед монтажом ремонт форм с заменой сломанных деталей, в т.ч. закладных; окрашивание изделий масляными составами с предварительной расчисткой старой краски, грунтованием; - монтаж стоек закладными деталями (вертикальное направление) длиной 600 мм, с пяткой | 8 компл. |
| 4 | Установка мусорных контейнеров; - произвести ремонт с заменой сломанных деталей; окрашивание контейнеров масляными составами ( в т.ч. изнутри) с предварительной мойкой, расчисткой старой краски, грунтованием; - устройство бетонной площадки под контейнеры размером 2000*4000*120, бетонирование производить на подготовленное уплотненное основание из щебня фр.20-40мм т.100мм | 2 шт. |
| 5. | Установка информационных щитов; - ремонт деталей щитов перед установкой: стойка металлическая, труба 150*150, 25*25, бетонирование - 600 мм; щит – фанера 6 мм, покрытие водостойкое; - монтаж недостающих стоек. | 7 шт |
| 6. | Установка биотуалетов на готовое основание. - Мойка и обработка дезинфицирующими средствами. | 2 шт |
| 7. | Установка обоновки с якорем на воду; - расстояние установки 25-30 м от береговой зоны, - устройство якоря на каждую единицу обоновки, - при необходимости во время эксплуатации произвести дополнительную установку. | 9 шт. |
| 8. | Установка деревянного трапа с закреплением к плитам для передвижения спасателей от вагончика до береговой зоны пляжа. | 1 шт |
| 9. | Монтаж спасательного пункта металлического: 6,0*2,4*2,6м. Погрузка, доставка и разгрузка кран-бортом. Ремонт деталей и листов вагончика, в т.ч. выпрямление погнутых. Покраска вагончика. Покраска бетонного ограждения вагончика перед установкой. | 1 шт. |

2.4.2. Сроки выполнения работ:  с 20.05.2011 по 05.06.2011 г.

2.4.3. Условия выполнения и приемки работ:

2.4.3.1.  Подрядчик осуществляет погрузку, доставку и разгрузку оборудования самостоятельно с места складирования, указанного Заказчиком.

2.4.3.2. Перед установкой Подрядчик производит ремонт и окрашивание.

2.4.3.3. Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику для согласования схему установки оборудования, цветовую гамму применяемых красок. Окрашивание производится атмосферостойкой краской.

2.4.3.4. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема  с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, ведомости объемов ремонта, актов на скрытые работы, сертификатов на применяемые материалы.

Приложение № 2

к документации об аукционе

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РАБОТ

- Расчёт стоимости работ по содержанию мест массового отдыха у воды Кировского района в 2011 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Стоимость 1 ед за весь период, руб. | Стоимость на весь объём, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка зоны отдыха от мусора, очистка урн: ежедневная | 1000 м2 | 2,000 | 11 166,59 | 22333,18 |
| 2 | Уборка акватории: уборка (сред.засор.), на 3 м от береговой линии в воде, длина 240 м, 1р -2с | 1000 м2 | 0,720 | 5 516,03 | 3971,54 |
| 3 | Уборка зоны отдыха: еженедельная уборка мелкого мусора с рыхлением верхнего слоя песка граблями | 100 м2 | 20,000 | 4 170,87 | 83417,43 |
| 4 | Очистка контейнеров: ежедневно | шт | 2 | 693,55 | 1387,10 |
| 5 | Дезинфекция кабинок для переодевания: 1р - 2с | м2 | 64,0 | 73,26 | 4688,62 |
| 6 | Уборка кабинок для переодевания (мойка стен 1р- 2с, уборка мусора в кабинках: ежедневно) | м2 | 64,0 | 43,09 | 2758,01 |
| 7 | Общая стоимость моющих и дезинфицирующих средств: белизна, порошок |  |  |  | 1 281,46 |
| 8 | Вывозка мусора: ежедневно | тн | 35,0 | 216,12 | 7 564,12 |
|  | Итого |  |  |  | 127 401,46 |
|  | НДС | 18% |  |  | 22 932,26 |
|  | Всего с НДС |  |  |  | 150 333,72 |

- Расчёт стоимости работ по обустройству мест массового отдыха у воды Кировского района в 2011 г.

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - " _____ " ______ 201_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____" _________201_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на |  | Выполнение работ по обустройству мест массового отдыха у воды Кировского района г. Перми в 2011 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748 494,53 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 339,22 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2011г.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование |  | Наименование |  |  |  | Ед. изм. | Кол. |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  |  |  | Т/з осн. раб. Всего |  |  |  |  | Т/з мех. на ед. |  |  |  |  |  | Т/з мех. Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | З/п Мех |  | Осн.З/п |  |  |  | Эк.Маш |  |  |  |  | З/п Мех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Обновление основания пляжа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР47-01-001-04 |  | Очистка участка от мусора |  |  |  | 100 м2 | 37 |  |  | 30,5 |  |  | 30,5 |  |  | 1128,5 | 1128,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,91 |  |  |  | 144,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-119-03 прим |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли с выкорчевкой |  |  |  | 100 м2 | 1,8 |  |  | 77,28 |  |  | 77,28 |  |  | 139,1 | 139,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,06 |  |  |  | 16,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФСЦП311-01-146-1 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка |  |  |  | тонна | 18,5 |  |  | 32,93 |  |  | 4,15 | 28,78 |  | 609,21 | 76,78 |  |  |  | 532,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  | 10,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФСЦП310-3031-1 |  | Перевозка мусора: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5,34 |  |  |  | 1 тонна | 18,5 |  |  | 103,65 |  |  |  | 19,41 |  | 1917,53 |  |  |  |  | 359,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЕНиР1-2-2-01прим |  | Погрузка и перемещение сыпучих материалов погрузчиками автомобильными: на расстояние до 10 м 1 095,31 = 153,03 - 0,67 x 116,32 + 6 x 182,55 - 0,43 x 174,63 |  |  |  | 100 м3 | 4,5 |  |  | 1095,31 |  |  |  | 1095,31 | 189,6 | 4928,9 |  |  |  |  | 4928,9 |  |  |  |  | 853,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ЕНиР1-2-2-02прим |  | Погрузка и перемещение сыпучих материалов погрузчиками автомобильными: добавлять на каждые следующие 10 м |  |  |  | 100 м3 | 4,5 |  |  | 182,55 |  |  |  | 182,55 | 31,6 | 821,48 |  |  |  |  | 821,48 |  |  |  |  | 142,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-408-0122 |  | Песок природный для строительных: работ средний |  |  |  | м3 | 450 |  |  | 55,26 |  |  |  |  |  | 24867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР01-02-027-05 |  | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади | 3,2 |  |  | 1049,19 |  |  | 1049,19 |  |  | 3357,41 | 3357,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  | 393,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж питьевых фонтанчиков, устройство ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 100 м3 грунта | 0,0748 |  |  | 1201,2 |  |  | 1201,2 |  |  | 89,85 | 89,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  | 11,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФСЦП310-3010-1 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5,34 |  |  |  | 1 тонна | 10,5 |  |  | 55,59 |  |  |  | 10,41 |  | 583,7 |  |  |  |  | 109,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР01-02-005-01 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 100 м3 уплотненного грунта | 0,0748 |  |  | 417,61 |  |  | 106,88 | 310,73 | 30,58 | 31,24 | 7,99 |  |  |  | 23,25 |  |  |  |  | 2,29 |  |  |  | 12,53 |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР01-02-040-01 |  | Одерновка косогора |  |  |  | 100 м2 | 0,14 |  |  | 2109,6 |  |  | 263,61 | 1,83 |  | 295,34 | 36,91 |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,2 |  |  |  | 4,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-414-0137 |  | Семена газонных трав (смесь) |  |  |  | кг | 0,168 |  |  | 146,25 |  |  |  |  |  | 24,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР08-01-002-02 |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного 78,34 = 248,74 - 1,3 x 131,08 |  |  |  | 1 м3 основания | 0,3 |  |  | 78,34 |  |  | 19,61 | 58,36 | 5,56 | 23,5 | 5,88 |  |  |  | 17,51 |  |  |  |  | 1,67 |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 408-0021 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3)-10 мм |  |  |  | м3 | 0,39 |  |  | 131,08 |  |  |  |  |  | 51,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР06-01-001-01 |  | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,003 |  |  | 58585,02 |  |  | 1404 | 1590,53 | 243 | 175,76 | 4,21 |  |  |  | 4,77 |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  | 180 |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР27-07-003-01 |  | Облицовка тротуарной плиткой с заполнением швов: цементным раствором 894,68 = 7 904,68 - 100 x 70,10 |  |  |  | 100 м2 тротуара | 0,03 |  |  | 894,68 |  |  | 407,85 | 462,53 | 5,54 | 26,84 | 12,24 |  |  |  | 13,88 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  | 49,92 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦ-403-0105 |  | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 40 мм |  |  |  | м2 | 3 |  |  | 95,77 |  |  |  |  |  | 287,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР06-01-031-01 |  | Устройство железобетонных перегородок высотой: 1м, толщиной 100 мм |  |  |  | 100 м3 железобетона в деле | 0,0063 |  |  | 198234,87 |  |  | 27769,6 | 17670,39 | 2486,88 | 1248,88 | 174,95 |  |  |  | 111,32 |  |  |  |  | 15,67 |  |  |  | 3177,3 |  |  |  | 20,02 |  |  |  |  | 184,35 |  |  |  |  |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР15-01-017-01 |  | Наружная облицовка по бетонной поверхности декоративными плитками под природный камень или кирпич на цементном растворе: стен 3 791,69 = 13 881,69 - 100 x 100,90 |  |  |  | 100 м2 облицованной поверхности | 0,109 |  |  | 3791,69 |  |  | 2732,58 | 47,72 | 15,14 | 413,29 | 297,85 |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  | 1,65 |  |  |  | 290,7 |  |  |  | 31,69 |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-101-9056 |  | Плитки фасадные неглазурованные |  |  |  | м2 | 10,9 |  |  | 116,9 |  |  |  |  |  | 1274,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР16-07-002-03 |  | Устройство выпусков сливных |  |  |  | 1 воронка | 2 |  |  | 59,23 |  |  | 7,35 |  |  | 118,46 | 14,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР27-02-001-03 |  | Устройство дренажей поперечных: с односторонним выпуском |  |  |  | 100 м дренажа | 0,03 |  |  | 3661,65 |  |  | 323,09 | 179,85 | 48,01 | 109,85 | 9,69 |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  | 38,88 |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  | 4,23 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР16-06-005-01 |  | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм 5,56 = 1 177,56 - 1 x 1 172,00 |  |  |  | 1 счетчик (водомер) | 1 |  |  | 5,56 |  |  | 3,85 | 0,87 |  | 5,56 | 3,85 |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР22-06-001-01 |  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: до 50 мм |  |  |  | 1 км трубопровода | 0,34 |  |  | 513,71 |  |  | 483,65 |  |  | 174,66 | 164,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,7 |  |  |  | 19,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР17-01-006-01 |  | Монтаж питьевых фонтанчиков (вандалоустойчивых, с педальным пуском) 310,86 = 17 170,86 - 10 x 1 686,00 |  |  |  | 10 компл. | 0,2 |  |  | 310,86 |  |  | 210,77 | 20,55 | 1,49 | 62,17 | 42,15 |  |  |  | 4,11 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 21,91 |  |  |  | 4,38 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР16-05-001-02 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  |  | 1 шт. | 2 |  |  | 98,57 |  |  | 13,33 | 4,58 |  | 197,14 | 26,66 |  |  |  | 9,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  |  | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР22-03-002-02 |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников 450,56 = 824,96 - 1 x 374,40 |  |  |  | 10 фасонных частей | 0,2 |  |  | 450,56 |  |  | 64,31 | 386,25 | 51,84 | 90,11 | 12,86 |  |  |  | 77,25 |  |  |  |  | 10,37 |  |  |  | 7,09 |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  | 3,84 |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-507-0876 |  | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 40 мм |  |  |  | 10 шт. | 0,2 |  |  | 58,56 |  |  |  |  |  | 11,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Ремонт и покраска, установка оборудования, щитов, игровых форм и МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка кабинок для переодевания к эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 100 м3 грунта | 0,093 |  |  | 1201,2 |  |  | 1201,2 |  |  | 111,71 | 111,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  | 14,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕРр51-6-1 |  | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой |  |  |  | 100 м3 грунта | 0,093 |  |  | 5268,73 |  |  | 606,73 | 4662 |  | 489,99 | 56,43 |  |  |  | 433,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  | 7,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФСЦП310-3031-1 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5,34 |  |  |  | 1 тонна | 13,02 |  |  | 103,65 |  |  |  | 19,41 |  | 1349,52 |  |  |  |  | 252,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР01-02-005-01 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 100 м3 уплотненного грунта | 0,093 |  |  | 417,61 |  |  | 106,88 | 310,73 | 30,58 | 38,84 | 9,94 |  |  |  | 28,9 |  |  |  |  | 2,84 |  |  |  | 12,53 |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  | 3,04 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР08-01-002-02 |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  | 1 м3 основания | 1,6 |  |  | 248,74 |  |  | 19,61 | 58,36 | 5,56 | 397,98 | 31,38 |  |  |  | 93,38 |  |  |  |  | 8,9 |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 3,84 |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕР06-01-005-01 |  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,032 |  |  | 68314,42 |  |  | 3733,23 | 3546,1 | 465,79 | 2186,06 | 119,46 |  |  |  | 113,48 |  |  |  |  | 14,91 |  |  |  | 441,28 |  |  |  | 14,12 |  |  |  |  | 34,58 |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕРм38-01-006-08 прим. |  | Изготовление крючков для кабинок 9 759,00 = 9 826,33 - 0,5 x 134,65 |  |  |  | 1 т конструкций | 0,002 |  |  | 9759 |  |  | 1222 | 1798,67 | 8,04 | 19,52 | 2,44 |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 130 |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕР09-06-001-02 |  | Демонтаж кабинки, 1 шт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  | 1 т конструкций | 0,125 |  |  | 396,31 |  |  | 303,27 | 93,04 | 1,13 | 49,54 | 37,91 |  |  |  | 11,63 |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 35,55 |  |  |  | 4,44 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕР09-06-001-02 |  | Монтаж кабинки, 1 шт |  |  |  | 1 т конструкций | 0,125 |  |  | 648,13 |  |  | 433,24 | 132,92 | 1,62 | 81,02 | 54,16 |  |  |  | 16,62 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 50,79 |  |  |  | 6,35 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕР09-06-001-02 |  | Ремонт кабинок |  |  |  | 1 т конструкций | 0,06 |  |  | 648,13 |  |  | 433,24 | 132,92 | 1,62 | 38,89 | 25,99 |  |  |  | 7,98 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 50,79 |  |  |  | 3,05 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФССЦ-201-9002 |  | Конструкции: стальные |  |  |  | т | 0,06 |  |  | 7793,05 |  |  |  |  |  | 467,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕР09-06-001-02 |  | Монтаж ограждающего листа за кабинками |  |  |  | 1 т конструкций | 0,065 |  |  | 648,13 |  |  | 433,24 | 132,92 | 1,62 | 42,13 | 28,16 |  |  |  | 8,64 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 50,79 |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФССЦ-201-9002 |  | Конструкции: стальные |  |  |  | т | 0,065 |  |  | 7793,05 |  |  |  |  |  | 506,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и покраска скамеек, урн, мусорных контейнеров, игровых форм, кабинок для переодевания, вагончика, информационных щитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФЕРр62-29-2 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,3 |  |  | 568,11 |  |  | 163,61 | 0,87 |  | 1306,65 | 376,3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,72 |  |  |  | 43,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕРр62-32-2 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |  |  | 1168,43 |  |  | 652,05 | 0,87 |  | 105,16 | 58,68 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,6 |  |  |  | 7,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ФЕРр62-11-5 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,128 |  |  | 1078,03 |  |  | 393,98 | 8,36 | 1,16 | 137,99 | 50,43 |  |  |  | 1,07 |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 45,6 |  |  |  | 5,84 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ФЕРм38-01-006-08 прим. |  | Ремонт МАФ 9 759,00 = 9 826,33 - 0,5 x 134,65 |  |  |  | 1 т конструкций | 0,2 |  |  | 9759 |  |  | 1222 | 1798,67 | 8,04 | 1951,8 | 244,4 |  |  |  | 359,73 |  |  |  |  | 1,61 |  |  |  | 130 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ФЕРр57-8-3 прим |  | Смена досок: ремонт скамеек, песочниц |  |  |  | 100 м2 пола | 0,02 |  |  | 5584,57 |  |  | 502,15 | 75,71 | 5,45 | 111,69 | 10,04 |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 62,07 |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ФЕРр62-22-7 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |  |  | 1354,23 |  |  | 470,64 | 17,6 |  | 812,54 | 282,38 |  |  |  | 10,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,12 |  |  |  | 31,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление и установка теневых навесов над скамейками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕР09-06-001-02 прим |  | Изготовление и монтаж навесов |  |  |  | 1 т конструкций | 1,7 |  |  | 648,13 |  |  | 433,24 | 132,92 | 1,62 | 1101,82 | 736,51 |  |  |  | 225,96 |  |  |  |  | 2,75 |  |  |  | 50,79 |  |  |  | 86,34 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФССЦ-201-9002 |  | Конструкции: стальные |  |  |  | т | 1,7 |  |  | 7793,05 |  |  |  |  |  | 13248,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФССЦ-101-4136 |  | Металлочерепица |  |  |  | м2 | 19,2 |  |  | 70,5 |  |  |  |  |  | 1353,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФЕР13-03-002-04 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0832 |  |  | 268,7 |  |  | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 22,36 | 4,71 |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 5,31 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ФЕР13-03-004-07 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0832 |  |  | 564,36 |  |  | 22,4 | 7,09 | 0,1 | 46,95 | 1,86 |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 2,47 |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка скамеек, урн, мусорных контейнеров, игровых форм, навесов, информационных щитов,бетонирование площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ФЕР01-02-057-02 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 100 м3 грунта | 0,031 |  |  | 1201,2 |  |  | 1201,2 |  |  | 37,24 | 37,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |  | 4,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФЕР08-01-002-02 |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного 78,34 = 248,74 - 1,3 x 131,08 |  |  |  | 1 м3 основания | 1,07 |  |  | 78,34 |  |  | 19,61 | 58,36 | 5,56 | 83,82 | 20,98 |  |  |  | 62,45 |  |  |  |  | 5,95 |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 2,57 |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 408-0021 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3)-10 мм |  |  |  | м3 | 1,391 |  |  | 131,08 |  |  |  |  |  | 182,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ФЕР06-01-001-01 |  | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0377 |  |  | 58585,02 |  |  | 1404 | 1590,53 | 243 | 2208,66 | 52,93 |  |  |  | 59,96 |  |  |  |  | 9,16 |  |  |  | 180 |  |  |  | 6,79 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ФЕР06-01-001-01 |  | Устройство бетонных фундаментов переносных (в колесах) под грибки |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0048 |  |  | 58585,02 |  |  | 1404 | 1590,53 | 243 | 281,21 | 6,74 |  |  |  | 7,63 |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  | 180 |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ФЕР06-01-097-01 |  | Установка арматуры |  |  |  | 1 т арматуры | 0,02 |  |  | 6000,62 |  |  | 257,3 | 52,52 | 6,08 | 120,01 | 5,15 |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 29,78 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФЕР09-06-001-02 |  | Монтаж МАФ, щитов |  |  |  | 1 т конструкций | 1,5 |  |  | 648,13 |  |  | 433,24 | 132,92 | 1,62 | 972,2 | 649,86 |  |  |  | 199,38 |  |  |  |  | 2,43 |  |  |  | 50,79 |  |  |  | 76,19 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ФЕР01-02-061-02 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 100 м3 грунта | 0,026 |  |  | 729 |  |  | 729 |  |  | 18,95 | 18,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,2 |  |  |  | 2,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка биотуалетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ФЕР17-01-001-21прим |  | Установка биотуалета на готовое основание КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  |  |  | 10 компл. | 0,2 |  |  | 534,72 |  |  | 467,92 | 66,8 | 7,7 | 106,94 | 93,58 |  |  |  | 13,36 |  |  |  |  | 1,54 |  |  |  | 48,64 |  |  |  | 9,73 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка обоновки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФЕР27-09-004-02прим. |  | Установка обоновки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 к расх. |  |  |  | 100 шт. | 0,09 |  |  | 1863,9 |  |  | 1599,2 | 264,7 | 8,1 | 167,75 | 143,93 |  |  |  | 23,82 |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  | 187,48 |  |  |  | 16,87 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ФЕР09-03-040-01прим. |  | Монтаж защитных ограждений оборудования (установка якорей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  |  |  | 1 т конструкций | 0,45 |  |  | 900,1 |  |  | 835,41 | 64,69 | 1,62 | 405,05 | 375,94 |  |  |  | 29,11 |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  | 94,29 |  |  |  | 42,43 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ФССЦ-201-9002 |  | Конструкции: стальные (якоря) |  |  |  | т | 0,45 |  |  | 7793,05 |  |  |  |  |  | 3506,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка деревянного трапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ФЕРр69-7-2 |  | Устройство деревянного трапа |  |  |  | 100 п. м переходных мостиков | 0,12 |  |  | 7796,67 |  |  | 837,29 | 162,57 | 5,34 | 935,6 | 100,47 |  |  |  | 19,51 |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  | 104,4 |  |  |  | 12,53 |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж и ремонт вагончика для спасателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ФЕРм37-01-001-06 прим. |  | Монтаж спасательного пункта металлического: 6,0*2,4*2,6м. Погрузка, доставка и разгрузка кран-бортом.Ремонт и выпремление погнутых деталей и листов. Покраска ремонтируемых участков. |  |  |  | 1 шт. | 1 |  |  | 1592,64 |  |  | 349,76 | 308,03 | 21,47 | 1592,64 | 349,76 |  |  |  | 308,03 |  |  |  |  | 21,47 |  |  |  | 38,1 |  |  |  | 38,1 |  |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка (доставка) МАФ до места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ФСЦП311-01-113-1 |  | Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.): погрузка |  |  |  | тонна | 1,5 |  |  | 5,9 |  |  | 0,88 | 5,02 | 0,66 | 8,85 | 1,32 |  |  |  | 7,53 |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ФСЦП310-3005-2 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5,34 |  |  |  | 1 тонна | 1,5 |  |  | 38,13 |  |  |  | 7,14 |  | 57,2 |  |  |  |  | 10,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ФСЦП311-01-113-2 |  | Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.): разгрузка |  |  |  | тонна | 1,5 |  |  | 5,9 |  |  | 0,88 | 5,02 | 0,66 | 8,85 | 1,32 |  |  |  | 7,53 |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79736,65 | 9707,08 |  |  |  | 9347,05 |  |  |  |  | 1107,47 |  |  |  |  |  |  |  | 1143,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418710,19 | 108913,4 |  |  |  | 46116,65 |  |  |  |  | 12425,79 |  |  |  |  |  |  |  | 12827,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 кв 2011г ОЗП=11,22; ЭМ-ЗПМ=4,39; ЗПМ=11,22; МАТ=4,53; ТЗ=11,22; ТЗМ=11,22 (Поз. 1-2, 5-6, 8, 12-13, 3, 68, 70, 7, 9, 30, 54, 61, 11, 33, 14-15, 34, 55-56, 16, 19, 35, 57-58, 17-18, 23, 63, 20-22, 24, 26-27, 62, 25, 28-29, 31, 37-42, 49-50, 60, 64-65, 43-45, 48, 47, 52-53, 59, 66, 36, 46, 51, 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338973,54 | 99206,36 |  |  |  | 36769,62 |  |  |  |  | 11318,34 |  |  |  |  |  |  |  | 11684,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,3188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98284,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% ФОТ (от 121339,22) (Поз. 1-2, 5-6, 8, 12-13, 3, 68, 70, 9, 30, 54, 61, 11, 33, 14-15, 34, 55-56, 16, 19, 35, 57-58, 17-18, 23, 63, 20-22, 24, 26-27, 62, 25, 28-29, 31, 37-42, 49-50, 60, 64-65, 43-45, 48, 47, 52-53, 59, 66, 36, 46, 51, 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98284,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42357,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 18364,09) (Поз. 3, 68, 70, 31, 43-45, 48, 47, 66, 36, 46, 51, 67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7345,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40%*0.85 ФОТ (от 102975,13) (Поз. 1-2, 5-6, 8, 12-13, 9, 30, 54, 61, 11, 33, 14-15, 34, 55-56, 16, 19, 35, 57-58, 17-18, 23, 63, 20-22, 24, 26-27, 62, 25, 28-29, 37-42, 49-50, 60, 64-65, 52-53, 59) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35011,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524607,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12105,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34744,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559352,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12827,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260503,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46116,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121339,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98284,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42357,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость талонов на полигон ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5059,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАФ "Песочница с грибком", 3 шт, с доставкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питьевые фонтанчики с педальным пуском, 2 шт, с доставкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17786,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634317,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114177,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748494,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12827,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил: ____________/______________/

Проверил: ___________/______________/

Общая стоимость производства  работ (п1+п.2) – ____________________рублей ___________________копеек

Понижающий коэффициент: ______________________________________________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента : _________________рублей ______________________копеек

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Кировского района» Директор _____________ Т. В. Гнатюк м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

# Приложение № 3

к договору подряда

от____№_______

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Оценка подрядных организаций в части соблюдения требований по содержанию территории мест массового отдыха у воды Кировского района г.Перми в 2011 году.

Максимально возможной оценкой считается оценка 5 (отлично), минимальной – 1.

| Оценка | Вид содержания | Критерии оценки качества работ | Снижение, %. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | летний период содержания | Очистка территории произведена в соответствии с технологией, предусмотренной техническим заданием Заказчика. Мусор, посторонние предметы отсутствуют. | 0% |
| 1 | летний период содержания | Очистка территории произведена с отклонениями от технологии, предусмотренной техническим заданием Заказчика. Имеется мусор, посторонние предметы. | 100% |

Заказчик:                                                                                                                             Подрядчик

Приложение № 4

к договору подряда

№ ______от ______________

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2011 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 5

к договору подряда

№ ______от _______________

А К Т

контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)

________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                                           «___»_______________2011 г.

Проверка произведена _____________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество Подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Все работы, предусмотренные приложением №______ к договору подряда   № _____ от «___»____________2011 г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 6

к договору подряда

от_________№_____________

А К Т

оценки работы по  содержанию мест массового отдыха у воды Кировского района г. Перми.

за ____________________ 2011 г

(месяц)

по ______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Оценка качества |  |  |  | Средняя оценка | % снижения оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 объезд ________ ( дата) | 2 объезд ________ ( дата) | 3 объезд ________ ( дата) | 4 объезд ________ ( дата) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                            			Подрядчик

Приложение № 7

к договору подряда

от_________№_____________

АКТ  ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| № п/п | Виды работ | Ед.изм. | Объем | Стоимость по договору подряда всего с НДС, руб. | Процент снижения по акту оценки) | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |

Понижающий коэффицент_________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента____________________________рублей___________копеек.

Заказчик                                                                                                                                                                              Подрядчик

# Приложение № 8

# к договору подряда

# №______от_____________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к  договору подряда

от__________№_________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |