УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района г.Перми»

Власов А.И. _____________

«       »                                  2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить договор на выполнение работ

по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог:

тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская

на участке от ул.Индустриализации до ул.Работницы

г. Пермь, 2011 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения  заказа………………………………………………….....3-9

- Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

- 2.1. Техническое задание ………………………..…………………………………… ..…....10-22

- 2.2.  Проект договора…………………………………………..….………………..…………23-48

- 2.3. Договор залога…………….………………………………………………………………49-50

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Адрес электронной почты |  |  | mbubmr@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | 2-66-08-92. |
| Контактное лицо |  |  | Святовец Ирина Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог: тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская на участке от ул.Индустриализации до ул.Работницы |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 4 800 739 рублей 32 коп. |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 2.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями договора, являющегося Приложением № 2.2 к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район. |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  | Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные договором. Сроки выполнения работ – с момента заключения договора по 30.09.2011 года. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, после подписания сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в Договоре. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора |  |  | Цена договора устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора. Цена договора должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: - 1.Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 2 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 96 014 рублей 79 коп. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «11»мая2011 года 09:00 часов (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «17»мая2011 года |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «20» мая2011 года |  |
| VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 30% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 440 221 рубль 80 коп. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение _10__ (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Договор; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Договору; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения договора составляет 30 % от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Договором. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более, чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 2.3 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по договору. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения договора, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по договору. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, указан в Приложении № 2.3 к документации об аукционе электронной форме. |

Приложение № 2.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на текущий ремонт прочих элементов автомобильных дорог:

тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская

на участке от ул.Индустриализации до ул.Работницы

Срок выполнения: ремонтные работы с момента заключения контракта до 30.06.2011 г.

уходные работы с25.06.2011г по 30.09.2011г

Стоимость работ:   4 800 739,32 рублей

Состав и объем работ:

| Наименование работ | Объем |
| --- | --- |
| Участок от ул.Индустриализации до ул.Циолковского |  |
| Подготовительные работы |  |
| Состав работ: - разборка бортовых камней (вручную) - (65 п/м.) - разборка асфальтобетонных покрытий (вручную) - (1615 м2) - санитарная прочистка древесных насаждений с автовышки (18 шт.) - снос деревьев при использовании автовышки (4 шт) - опиливание ствола, скелетных ветвей; - обрезка веток, очистка от сучьев; - разделка на кряжи; - удаление приствольной и стволовой поросли; - антисептирование спилов; - укладка кряжей, сучьев, веток в кучи; - ручная корчевка пней (4 шт.) - погрузка и перевозка строительного мусора, порубочных древесных остатков, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. |  |
| Устройство твердого покрытия | 815м2 |
| Состав работ: - разбивка, планировка участка и очистка его от мусора - разработка грунта (вручную) под установку борта БР 100.20.8 (190п/м) - устройство основания из щебня фракцией 10-20 мм не ниже марки М800 под борт(190п/м) - установка вибропрессованного бортового камня, марки БР 100.20.8 на спланированное основание с бетонированием, класс бетона В 15 (М200) (190 п/м.) - разборка оснований щебеночных, исправление профиля оснований с добавление нового материала (695м2) пешеходная зона - устройство асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны тип В, марка 1 толщиной 5 см (695м2) - разработка грунта (вручную) под установку борта БР 100.30.15 (55п/м) - устройство основания из щебня фракцией 10-20 мм не ниже марки М800 под борт (55п/м) - установка вибропрессованного бортового камня, марки БР 100.30.15 на спланированное основание с бетонированием, класс бетона В 15 (М200) (55 п/м.) - устройство основания (толщиной 15 см) из щебня марки М800, фракции 10-20мм – (120 м2) под тротуар - устройство асфальтобетонного покрытия тип В, марка 1 тротуара толщиной 5 см (120м2) под тротуар - погрузка и перевозка строительного мусора, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. |  |
| Устройство газона | 800 м2 |
| Состав работ: - разработка грунта, оснований толщиной 10 см под устройство газона (800м2) - планировка, разбивка участка (800м2) - подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли, толщиной 10 см (800м2) - посев газонной смеси (мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая (800 м2) - прикатывание газона (800 м2) - уход за газоном (800м2) - погрузка и перевозка строительного мусора, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. |  |
| Участок от ул.Циолковского до ул.Работницы |  |
| Подготовительные работы |  |
| Состав работ: - разборка бортовых камней (вручную) - (300 п/м.) - разборка асфальтобетонных покрытий (вручную) - (1690 м2) - санитарная прочистка древесных насаждений с автовышки (24 шт.) - снос деревьев при использовании автовышки (14 шт) - опиливание ствола, скелетных ветвей - обрезка веток, очистка от сучьев - разделка на кряжи - удаление приствольной и стволовой поросли - антисептирование спилов - укладка кряжей, сучьев, веток в кучи - ручная корчевка пней (14 шт.) - погрузка и перевозка строительного мусора, порубочных древесных остатков, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. |  |
| Устройство твердого покрытия | 1840м2 |
| Состав работ: - разбивка, планировка участка и очистка его от мусора - разработка грунта (вручную) под установку борта БР 100.20.8 (952п/м) - устройство основания из щебня фракцией 10-20 мм не ниже марки М800 под борт (952п/м) - установка вибропрессованного бортового камня, марки БР 100.20.8 на спланированное основание с бетонированием, класс бетона В 15 (М200) (952 п/м.) - разборка оснований щебеночных, исправление профиля оснований с добавление нового материала (900м2) под устройство дорожек и площадок отдыха (карманов для скамей) бульварной части - устройство асфальтобетонного покрытия тип В, марка 1 бульварной части толщиной 5 см (900м2) - разработка грунта (вручную) под установку борта БР 100.30.15 (80п/м) - устройство основания из щебня фракцией 10-20 мм не ниже марки М800 под борт (80п/м) - установка вибропрессованного бортового камня, марки БР 100.30.15 на спланированное основание с бетонированием, класс бетона В 15 (М200) - (80 п/м.) - разработка грунта под устройство тротуара вновь (100м2) - устройство основания из щебня марки М800, фракции 10-20мм (толщиной 15 см)– (220 м2) тротуары вновь - разборка оснований щебеночных, исправление профиля оснований с добавление нового материала (470м2) под существующие тротуары - устройство асфальтобетонного покрытия тип В, марка 1 тротуара толщиной 5 см (690м2) - ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 5 см площадью ремонта до 25м2 тип Б марки 1 (250м2) - погрузка и перевозка строительного мусора, разборка грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. |  |
| Посадка древесно-кустарниковых насаждений |  |
| Состав работ: - планировка, разбивка участка - подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли 25% (342 п/м) - посадка кустарников в однорядную живую изгородь, вручную (342 п/м) - кустарник с закрытой корневой системой 3-4 лет, спирея иволистная (65 п/м, 195 шт.) - кустарник с закрытой корневой системой 4-5 лет, барбарис Тунберга (277 п/м, 831 шт.) - подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с комом земли 0,3*0,3 вручную с добавлением растительной земли 25% (12 шт.) - посадка кустарников, с комом земли 0,3*0,3 вручную (12 шт.) - кустарник с закрытой корневой системой 4-5 лет, сирень обыкновенная (12 шт.) - уходные работы за живой изгородью и кустарниками (полив, прополка, рыхление, удаление отцветших, сухих соцветий, внесение удобрений, стимулятора роста, восстановление отпада) - погрузка и перевозка строительного мусора, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. |  |
| Установка скамей | 12 шт. |
| - рытье ям, размер ямы 0,3*0,5*0,4 - (24 шт.) - установка и бетонирование скамей, класс бетона В 15 (М200), с выверкой скамьи на местности - погрузка и перевозка строительного мусора, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. Технические характеристики скамьи: - скамья со спинкой закладными опорами. - габариты: длина - 200 см, ширина - 66 см, высота спинки 55 см, ширина сиденья 47 см, высота сидения не менее 48 см. - настил из деревянного бруса - хвойные породы древесины категории А, огнезащитные пропитки, высококачественный лак стойкий к резким перепадам температур, к истиранию и к воздействию слабых щелочных растворов. Брус - толщина не менее 4 см, ширина 10-15см. - опорная конструкция сталь окрашена методом порошковой окраски в два слоя (цвет черный). Болтовое крепление бруса к опорной конструкции. - погрузка и перевозка строительного мусора, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. |  |
| Установка урн | 24 шт. |
| - рытье ям, глубиной 0,3*0,5*0,4 - (24 шт.) - установка и бетонирование урн, класс бетона В 15 (М200) - погрузка и перевозка строительного мусора, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. Технические характеристики урны: - урны для мусора металлические на шарнирах с закладными опорами - объемом 60 литров, (сталь не менее 2мм) - на двух металлических стойках - огрунтованные и окрашенные методом порошковой покраски за 2 раза - цвет урн черный |  |
| Устройство ограждающих конструкций | 300 п.м. |
| Состав работ: - устройство ям (шаг стоек 1,5 м), размер ямы 0,3*0,3*0,8м; - установка металлических стоек (огрунтованных, окрашенных за 2 раза) на основание из ПГС - бетонирование металлических стоек, класс бетона В 15 (М200). - монтаж стальных элементов секций (огрунтованных, окрашенных за 2 раза) с выверкой на местности. - окраска сварных соединений - погрузка и перевозка строительного мусора, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения Технические характеристики ограждения из стали на опорных столбах (стойках): - стойки – профили квадратные стальные черные 40*40*2,0 мм; (высота – 1,0 м, заглубление 0,7 м) - секции - профили квадратные стальные черные 25*25*2,0 мм; - цвет ограждения – черный; - эскиз ограждающих конструкций прилагается Приложение №3 к техническому заданию |  |
| Устройство газона | 3000м2 |
| Состав работ: - разработка грунта, покрытий оснований щебеночных толщиной 10 см (3000м2) - планировка, разбивка участка, очистка от строительного мусора (3000м2) - штыковка грунтового основания на глубину 20см (3000м2) - подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли, толщиной 10 см - (3000м2) - посев газонной смеси (состав: мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) (3000 м2) - прикатывание газона (3000 м2) - погрузка и перевозка строительного мусора, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. |  |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №3 к техническому заданию. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

1.Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает

с Заказчиком:

- план расположения твердого покрытия (пешеходной зоны, бульварной части, тротуаров), газонов, живой изгороди, кустарников, скамей, урн, ограждения;

- разбивочный чертеж;

- используемые материалы (землю - плодородный субстрат газонную травосмесь, сорт кустарника, рисунок и конструкции ограждения, скамей и урн).

с владельцами воздушных сетей, подземных коммуникаций:

- выполнение земляных работ проводимых на объекте с владельцами подземных коммуникаций;

- работы по сносу, санитарной прочистке, омоложению древесных насаждений находящихся в охранной зоне электросетей с балансодержателями воздушных сетей в установленном порядке.

Работы Подрядчик планирует и выполняет с учетом отключения электросетей.

Согласования с владельцами коммуникаций и сетей предоставляются заказчику до начала производства работ.	 Согласование с Заказчиком осуществляется в письменном виде.

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ. При отклонении Подрядчика от графика контрольных точек (Приложение №4 к техническому заданию) и утвержденного графика производства работ, Подрядчику направляются предписания, уведомления и взимаются штрафы в связи со срывами промежуточных и конечных сроков выполнения работ.

2. Работы по санитарной обрезке деревьев и сносу, далее – обрезка деревьев, в городских условиях должна обеспечивать безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД.

При выполнении работ по обрезке деревьев, места среза тщательно зачищаются. Срезы свыше 5 см покрываются садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной олифе - антисептируются. Работы производятся с лестницы, при необходимости с автовышки. Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывозка производится в течение рабочей смены на городской полигон ТБО для захоронения.

Обрезка деревьев. Санитарная обрезка: при санитарной обрезке формируется равномерная светопроницаемая крона, вырезается больные, усыхающие и надломленные ветви, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги (без задиров), а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими, отходящие от ствола под острым углом, растущие вертикально вверх или имеющие угрожающий наклон. Обеспечивается видимость дорожных знаков. Работы производятся с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) - очистить «заподлицо» со стволом на высоту 3 м. Омолаживающая обрезка: при омолаживающей обрезке  формируется равномерная крона, удаляются скелетные ветви до второго порядка, на расстоянии 15-20см до развилки, вырезаются больные, усыхающие и надломленные ветви, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги, а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими (без задиров). Обеспечивается видимость дорожных знаков. Работы производятся с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) - очистить «заподлицо» со стволом на высоту 3 м. Удаление поросли: срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви, ствола, поверхности земли. Работы производятся в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений - МДС 13-5.2000.

3. При демонтаже существующих покрытий на данной территории, погрузка и перевозка строительного мусора выполняется в течение рабочей смены, текущего дня. Складирование материалов на объекте не допускается.

4. На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории. Степень уплотнения щебеночного основания при укатывании дорожек и площадок должна соответствовать, следующему: перед катком не должна образовываться волна, след от вальцов после прохода катка должен отсутствовать. При устройстве пешеходных зон следует предусматривать продольный уклон с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, следует устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни должны иметь нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае реконструкции поверхностей покрытий.

При сопряжении покрытия пешеходных зон с газоном следует устанавливать бортовой камень, превышающий уровень газона не менее чем на 50 мм. Бортовые камни следует устанавливать на уплотненное основание, коэффициент уплотнения не менее 0,96. Борт должен повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. Швы между камнями должны быть не более 10 мм.

5.Траншеи, ямы для посадки кустарников в облиственном состоянии должны быть выкопаны заранее, чтобы не задерживать посадочные работы. После выкопки траншей и ям, стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой системы. Траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складируется рядом. Подготовку траншей и ям вблизи подземных коммуникаций необходимо производить под наблюдением инженерно-технического работника, ответственного за производство работ, а при непосредственной близости газопровода и электрических кабелей - под непосредственным наблюдением специалиста. При обнаружении подземных коммуникаций, не отмеченных на планах и схемах, работу следует приостановить до согласования дальнейших действий со специализированными организациями.

Посадочный материал должен отвечать требованиям ГОСТ 24909-81 с изменениями от 01.01.88 г.,  ГОСТ 26869-86.

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями.

6. Установка скамей должна предусматриваться, как правило, на твердые виды покрытия и фундамент. Фундамент и его части не должны выступать над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения следует принимать в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).

7. Ограждение: стойки и секции должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле. Стоек - по вертикали, верха секции - по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

8. Устройство газона производится на спланированное грунтовое основание,  слой растительной земли, после раскладки должен составлять в уплотненном состоянии не менее 10 см. Далее производятся работы по планировке и посеву газона. Сопряжение старого и восстановленного газона должно иметь четкие геометрические контуры. Обработка почвы под газон производится на глубину 30 см. Растительная земля должна иметь мелкокомковатую структуру и должна быть удобрена. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Не допускается использование торфа при устройстве газона. При устройстве газона необходимо производить прокатку легким катком до и после посева, затем газон необходимо пролить водой. В местах сопряжения тротуара с газоном борт должен быть установлен не менее 5 см выше газонного покрытия. Приемка газонного покрытия и оплата производится после всхожести травосмеси.

Содержание газонов заключается в аэрации, кошении обрезки бровок, землевании, борьбе с сорняками, подкормках, поливе, удалении опавших листьев.

9. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений, порубочных остатков производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток.

Подрядчик представляет документы, о том что приобретенный посадочный материал выращен в специализированном питомнике и отвечает по качеству и параметрам требованием ГОСТа имеет подтверждающие документы от уполномоченного органа в данной сфере. Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» Приложению №3 к техническому заданию и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми. Посадочный материал должен иметь сертификаты соответствия.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Подрядчик несет  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением№1  к техническому заданию. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов. Оплата производится после предоставления исполнительной документации (акты на скрытые работы, сертификаты на древесно-кустарниковую продукцию, на плодородный субстрат и т.д.).

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком - 24 месяца со дня подписания актов выполненных работ.

Приложение № 1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядными организациями, осуществляющими текущий ремонт Мотовилихинского района г.Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

Благоустройство

| № п/п | Критерии оценки качества работ по текущему ремонту | % снижения от стоимости вида работ по текущему ремонту |
| --- | --- | --- |
|  | Твердое покрытие |  |
| 1 | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки. | -30 |
| 2 | Ровность (просвет под рейкой, длинной 3м). Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм. | -50 |
| 3 | Установка бортового камня без опалубки или заделки швов. | -50 |
| 4 | После прохода катка остаются следы на асфальтобетоном покрытии | -80 |
| 5 | Установка борта без бетонирования или бетонирование не по всей длине борта. | -100 |
| 6 | Несоблюдение ровности бортового камня в плане и по высоте. | -100 |
| 7 | Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание. Асфальтобетонная смесь не соответствует марке и типу, коэффициент уплотнения асфальтобетонной смеси не соответствует нормативным требованиям. | -100 |
|  | МАФ: ограждение, скамьи, урны |  |
| 1 | Не уплотнен дренирующий материал в ямах. | -10 |
| 2 | Поверхность металлических каркасов имеет неоднородную окраску | -30 |
| 3 | Имеются не проваренные и не зачищенные участки. | -50 |
| 4 | Стоики МАФ имеют отклонение от горизонтали. | -70 |
| 5 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены ограждения | -70 |
| 6 | Сварочный шов имеет неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -80 |
| 7 | Присутствуют дефекты, сказывающиеся на эстетическом восприятии конструкции вертикального озеленения и МАФ или ее прочности | -80 |
| 8 | Скамьи урны, ограждение установлены без согласования с Заказчиком | -100 |
| 9 | Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм. Болтовое крепление МАФ ненадежно закреплено и не подогнано. | -100 |
| 10 | Фундамент не соответствует заявленным требованиям | -100 |

Озеленение

| № п/п | Критерии оценки качества работ по текущему ремонту | % снижения от стоимости вида работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Посадка растений выполнена с закрытой корневой системой. Земля спланирована, удобрена однородной структуры без камней, корневищ сорных трав, просеяна. В уплотненном состоянии толщина растительной земли 10 см. Посев газонных трав выполнен с соблюдением всех условий работы стандартным материалом (соблюдены нормативные параметры газонной травосмеси). Предоставлены документы сертификаты на землю, рассаду, кустарник. | 0 |
| 2 | Земля не спланирована, наблюдаются просадки земляного полотна не более 2 см, структура не однородная с камнями, корневищами сорных трав, не просеяна. | -5 |
| 3 | Земля не спланирована, наблюдаются просадки земляного полотна толщиной до 3 см, структура не однородная с камнями, корневищами сорных трав, не просеяна. | -10 |
| 4 | Саженцы высаживается в неподготовленные ямы, траншеи, ком земли не увлажнен, заглубление кустарника ниже корневой шейки. | -10 |
| 5 | Растительная земля раскладывается на строительный мусор. Грунтовое основание не проштыковано. | -20 |
| 6 | Не предоставлены документы сертификаты на землю, рассаду, кустарник, травосмесь. | -20 |
| 7 | Имеются увядшие побеги у кустарников не соблюдена последовательность посадки. | -60 |
| 8 | Посадка произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни и.т.д.), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. Устройство газона выполнено без соблюдения правил посадки: поверхность не ровная, газон не пролит не укатан. | -100 |
| № п/п | Критерии оценки качества работ по уходу | % снижения от стоимости работ |
| 1 | Отсутствует отпад - сухие, больные растения, отсутствуют, отцветшие соцветия. Почва увлажнена, прорыхлена, без сорных растений, кромка газона подстрижена. | 0 |
| 2 | Присутствуют сорные растения (площади до 10%). | -10 |
| 3 | Газон имеет прогалины сухих побегов | -20 |
| 4 | Почва кустарника, покрытая коркой, нарушены сроки рыхления и поливки. | -40 |
| 5 | Почва кустарника, покрытая коркой, нарушены сроки рыхления и поливки. | -40 |
| 6 | Газон не увлажнен, травостой превышает высоту 15 см | -100 |

Снос, санитарная прочистка

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срезанные ветви имеют шипы, сучки отходящие от ствола, работы выполнены не под основание коры. | -10 |
| 2 | Имеются задиры коры | -10 |
| 3 | При санитарной прочистке не однородность кроны | -10 |
| 4 | Не обработаны срезы антисиптирующим материалом | -20 |
| 5 | Наличие сухостойных, зависщих и поврежденных ветвей | -30 |
| 6 | Не своевременная вывозка порубочных остатков | - 10%( за каждый день) |

Методика качества принятия выполненных работ

Качество и % снижения стоимости работ определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте проверки, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта проверки качества.

Приложение № 2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 4 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 5 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 6 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 7 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 8 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 9 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 10 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 11 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 12 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 13 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 17 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 18 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 20 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 21 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 22 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 23 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 24 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 25 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 26 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 27 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 29 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 31 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 32 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 33 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 34 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 35 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 36 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 37 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 38 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 41 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 42 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 43 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 44 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 45 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 46 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 47 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 48 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 49 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 50 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 51 | ОДМ 218.011-98 |  | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог |
| 52 | ГОСТ 24909-81 | Изм. 01.01.1988г | Стандартные параметры для саженцев лиственных пород |
| 53 | СНиП 2.07.01-89* |  | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 54 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

Приложение № 3

к техническому заданию

Эскиз ограждающих конструкций

Приложение №4

к техническому заданию

График контрольных точек по текущему ремонту

| № п/п | Наименование работ | 06.06. 2011 | 08.06. 2011 | 15.06. 2011 | 20.06. 2011 | 21.06. 2011 | 27.06. 2011 | 30.06. 2011 | 04.07. 2011 | 08.07. 2011 | 20.07 20.08 20.09 30.09 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Согласование документов | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Утверждение документов |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Снос, санитарная прочистка, омоложение, корчевка пней древесных насаждений |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка существующих покрытий объекта (демонтажные работы) |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистка участка от мусора планировка, разбивка территории |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка бортового камня |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 7 | Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 8 | Установка МАФ (скамьи, урны, ограждения) |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9 | Посадка кустарника |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 10 | Устройство газона |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 11 | Сопутствующие уходные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |

Приложение № 2.2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ДОГОВОР  № ______

на выполнение работ по текущему ремонту

прочих элементов автомобильных дорог:

тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская

на участке от ул.Индустриализации до ул.Работницы

г. Пермь                                                                                                                              ____  2011 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2011г. № _______________) заключили настоящий  договор (далее – Договор) о следующем:

1.Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на

себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог: тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская на участке от ул.Индустриализации до ул.Работницы (далее – Объекта).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1  - Состав и объемы работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог: тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская на участке от ул.Индустриализации до ул.Работницы;

Приложение № 2 - График контрольных точек по текущему ремонту прочих элементов              автомобильных дорог: тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская на участке от  ул.Индустриализации до ул.Работницы;

Приложение № 3 - Технология производства работ и условия выполнения работ по текущему

ремонту  прочих  элементов автомобильных дорог: тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская на участке от ул.Индустриализации до ул.Работницы;

Приложение № 4 – Эскиз ограждающих конструкций;

Приложение № 5 – Перечень нормативных документов;

Приложение № 6 – Оценка качества работ выполняемых работ и условия снижения стоимости по текущему ремонту  прочих  элементов автомобильных дорог: тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская на участке от ул.Индустриализации до ул.Работницы;

Приложение № 7 – Стоимость выполнения работ по месяцам на 2011 год по текущему ремонту  прочих  элементов автомобильных дорог: тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская на участке от ул.Индустриализации до ул.Работницы;

Приложения № 8.1,8.2. – формы Отчетности (Справка о стоимости выполненных работ и затрат по ф.КС-3, Акт о приемке выполненных работ по ф.КС-2);

Приложение № 9 -   форма  Акта  контрольной  проверки;

Приложение № 10 – форма Уведомления    о случаях нанесения ущерба, о других нарушениях;

Приложение № 11 – форма Предписания;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями

настоящего Договора, нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ).

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  с момента заключения договора.

2.2. Окончание производства работ: 30.09.2011г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего договора.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

3.1. Общая стоимость работ текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог: тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская на участке от ул.Индустриализации до ул.Работницы,   подлежащих выполнению в период с момента заключения договора по 30.09.2011г. составляет ____________________________(____________________________________________________) _______ копейки, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 6 к настоящему Договору.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику ежемесячно до 25 числа отчетного месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Договором) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт контрольной проверки по текущему   ремонту   прочих     элементов автомобильных дорог: тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская на участке от ул.Индустриализации до ул.Работницы  (Приложение № 9), Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 8.2.), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (Приложение № 8.1.) и счет-фактура, документы, подтверждающие размещение отходов на полигоне ТБО, ежемесячно предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Договоре.

3.7. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 6 к настоящему Договору.

3.8. Работы по настоящему Договору оплачиваются за счет средств бюджета города.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендациям.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего ремонта.

4.4. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, составляет  24 месяца со дня подписания актов выполненных работ.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения,  для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта  с привлечением представителя Заказчика.

5.9. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика, а также исполнять предписания.

5.10.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производить проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему договору.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней.

6.3. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика.

6.4.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.5. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего договора, а также могут служить основанием для расторжения договора.

6.6. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего договора и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем договоре.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку начала и окончания производства работ, а также промежуточных сроков, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п. 3.1., за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов выполненных работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере     2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего договора.

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Договора не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Действие и прекращение действия Договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Договора действительны за подписями Сторон по Договору.

8.4. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Договором.

8.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Договора Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Договор не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Договора.

8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Договор либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

8.7. В случае расторжения Договора неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Договора и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.8. При расторжении настоящего Договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по текущему ремонту Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Договора.

- Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Договору регулируются законодательством РФ.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения договора.

11.1. Подрядчик для заключения договора обязан представить обеспечение исполнения настоящего Договора в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Договора.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Договор, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Договора предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Договора, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком, включая гарантийные обязательства, не менее, чем на 15 дней.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского районаг.Перми» Адрес: 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч.02933018336) ИНН 5906085556 КПП 590601001 Р/сч.40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001; ПОДРЯДЧИК ________________ «___» ______________2010г. МП. | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК ______________________ «___» ______________2011г. МП | ПОДРЯДЧИК _____________________ «___» ______________2011г. МП |
| --- | --- |

Приложение 1

к договору № __

от «____» _______ 2011г.

Состав и объемы работ

по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог:

тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская

на участке от ул.Индустриализации до ул.Работницы

| Наименование работ | Объем |
| --- | --- |
| Участок от ул.Индустриализации до ул.Циолковского |  |
| Подготовительные работы |  |
| Состав работ: - разборка бортовых камней (вручную) - (65 п/м.) - разборка асфальтобетонных покрытий (вручную) - (1615 м2) - санитарная прочистка древесных насаждений с автовышки (18 шт.) - снос деревьев при использовании автовышки (4 шт) - опиливание ствола, скелетных ветвей; - обрезка веток, очистка от сучьев; - разделка на кряжи; - удаление приствольной и стволовой поросли; - антисептирование спилов; - укладка кряжей, сучьев, веток в кучи; - ручная корчевка пней (4 шт.) - погрузка и перевозка строительного мусора, порубочных древесных остатков, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. |  |
| Устройство твердого покрытия | 815м2 |
| Состав работ: - разбивка, планировка участка и очистка его от мусора - разработка грунта (вручную) под установку борта БР 100.20.8 (190п/м) - устройство основания из щебня фракцией 10-20 мм не ниже марки М800 под борт(190п/м) - установка вибропрессованного бортового камня, марки БР 100.20.8 на спланированное основание с бетонированием, класс бетона В 15 (М200) (190 п/м.) - разборка оснований щебеночных, исправление профиля оснований с добавление нового материала (695м2) пешеходная зона - устройство асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны тип В, марка 1 толщиной 5 см (695м2) - разработка грунта (вручную) под установку борта БР 100.30.15 (55п/м) - устройство основания из щебня фракцией 10-20 мм не ниже марки М800 под борт (55п/м) - установка вибропрессованного бортового камня, марки БР 100.30.15 на спланированное основание с бетонированием, класс бетона В 15 (М200) (55 п/м.) - устройство основания (толщиной 15 см) из щебня марки М800, фракции 10-20мм – (120 м2) под тротуар - устройство асфальтобетонного покрытия тип В, марка 1 тротуара толщиной 5 см (120м2) под тротуар - погрузка и перевозка строительного мусора, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. |  |
| Устройство газона | 800 м2 |
| Состав работ: - разработка грунта, оснований толщиной 10 см под устройство газона (800м2) - планировка, разбивка участка (800м2) - подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли, толщиной 10 см (800м2) - посев газонной смеси (мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая (800 м2) - прикатывание газона (800 м2) - уход за газоном (800м2) - погрузка и перевозка строительного мусора, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. |  |
| Участок от ул.Циолковского до ул.Работницы |  |
| Подготовительные работы |  |
| Состав работ: - разборка бортовых камней (вручную) - (300 п/м.) - разборка асфальтобетонных покрытий (вручную) - (1690 м2) - санитарная прочистка древесных насаждений с автовышки (24 шт.) - снос деревьев при использовании автовышки (14 шт) - опиливание ствола, скелетных ветвей - обрезка веток, очистка от сучьев - разделка на кряжи - удаление приствольной и стволовой поросли - антисептирование спилов - укладка кряжей, сучьев, веток в кучи - ручная корчевка пней (14 шт.) - погрузка и перевозка строительного мусора, порубочных древесных остатков, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. |  |
| Устройство твердого покрытия | 1840м2 |
| Состав работ: - разбивка, планировка участка и очистка его от мусора - разработка грунта (вручную) под установку борта БР 100.20.8 (952п/м) - устройство основания из щебня фракцией 10-20 мм не ниже марки М800 под борт (952п/м) - установка вибропрессованного бортового камня, марки БР 100.20.8 на спланированное основание с бетонированием, класс бетона В 15 (М200) (952 п/м.) - разборка оснований щебеночных, исправление профиля оснований с добавление нового материала (900м2) под устройство дорожек и площадок отдыха (карманов для скамей) бульварной части - устройство асфальтобетонного покрытия тип В, марка 1 бульварной части толщиной 5 см (900м2) - разработка грунта (вручную) под установку борта БР 100.30.15 (80п/м) - устройство основания из щебня фракцией 10-20 мм не ниже марки М800 под борт (80п/м) - установка вибропрессованного бортового камня, марки БР 100.30.15 на спланированное основание с бетонированием, класс бетона В 15 (М200) - (80 п/м.) - разработка грунта под устройство тротуара вновь (100м2) - устройство основания из щебня марки М800, фракции 10-20мм (толщиной 15 см)– (220 м2) тротуары вновь - разборка оснований щебеночных, исправление профиля оснований с добавление нового материала (470м2) под существующие тротуары - устройство асфальтобетонного покрытия тип В, марка 1 тротуара толщиной 5 см (690м2) - ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 5 см площадью ремонта до 25м2 тип Б марки 1 (250м2) - погрузка и перевозка строительного мусора, разборка грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. |  |
| Посадка древесно-кустарниковых насаждений |  |
| Состав работ: - планировка, разбивка участка - подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли 25% (342 п/м) - посадка кустарников в однорядную живую изгородь, вручную (342 п/м) - кустарник с закрытой корневой системой 3-4 лет, спирея иволистная (65 п/м, 195 шт.) - кустарник с закрытой корневой системой 4-5 лет, барбарис Тунберга (277 п/м, 831 шт.) - подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с комом земли 0,3*0,3 вручную с добавлением растительной земли 25% (12 шт.) - посадка кустарников, с комом земли 0,3*0,3 вручную (12 шт.) - кустарник с закрытой корневой системой 4-5 лет, сирень обыкновенная (12 шт.) - уходные работы за живой изгородью и кустарниками (полив, прополка, рыхление, удаление отцветших, сухих соцветий, внесение удобрений, стимулятора роста, восстановление отпада) - погрузка и перевозка строительного мусора, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. |  |
| Установка скамей | 12 шт. |
| - рытье ям, размер ямы 0,3*0,5*0,4 - (24 шт.) - установка и бетонирование скамей, класс бетона В 15 (М200), с выверкой скамьи на местности - погрузка и перевозка строительного мусора, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. Технические характеристики скамьи: - скамья со спинкой закладными опорами. - габариты: длина - 200 см, ширина - 66 см, высота спинки 55 см, ширина сиденья 47 см, высота сидения не менее 48 см. - настил из деревянного бруса - хвойные породы древесины категории А, огнезащитные пропитки, высококачественный лак стойкий к резким перепадам температур, к истиранию и к воздействию слабых щелочных растворов. Брус - толщина не менее 4 см, ширина 10-15см. - опорная конструкция сталь окрашена методом порошковой окраски в два слоя (цвет черный). Болтовое крепление бруса к опорной конструкции. - погрузка и перевозка строительного мусора, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. |  |
| Установка урн | 24 шт. |
| - рытье ям, глубиной 0,3*0,5*0,4 - (24 шт.) - установка и бетонирование урн, класс бетона В 15 (М200) - погрузка и перевозка строительного мусора, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. Технические характеристики урны: - урны для мусора металлические на шарнирах с закладными опорами - объемом 60 литров, (сталь не менее 2мм) - на двух металлических стойках - огрунтованные и окрашенные методом порошковой покраски за 2 раза - цвет урн черный |  |
| Устройство ограждающих конструкций | 300 п.м. |
| Состав работ: - устройство ям (шаг стоек 1,5 м), размер ямы 0,3*0,3*0,8м; - установка металлических стоек (огрунтованных, окрашенных за 2 раза) на основание из ПГС - бетонирование металлических стоек, класс бетона В 15 (М200). - монтаж стальных элементов секций (огрунтованных, окрашенных за 2 раза) с выверкой на местности. - окраска сварных соединений - погрузка и перевозка строительного мусора, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения Технические характеристики ограждения из стали на опорных столбах (стойках): - стойки – профили квадратные стальные черные 40*40*2,0 мм; (высота – 1,0 м, заглубление 0,7 м) - секции - профили квадратные стальные черные 25*25*2,0 мм; - цвет ограждения – черный; - эскиз ограждающих конструкций прилагается Приложение №3 к техническому заданию |  |
| Устройство газона | 3000м2 |
| Состав работ: - разработка грунта, покрытий оснований щебеночных толщиной 10 см (3000м2) - планировка, разбивка участка, очистка от строительного мусора (3000м2) - штыковка грунтового основания на глубину 20см (3000м2) - подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли, толщиной 10 см - (3000м2) - посев газонной смеси (состав: мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) (3000 м2) - прикатывание газона (3000 м2) - погрузка и перевозка строительного мусора, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. |  |

Заказчик 							      Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 2

к договору № __

от «____» _______ 2011г.

График контрольных точек по текущему ремонту

прочих элементов автомобильных дорог:

тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская

на участке от ул.Индустриализации до ул.Работницы

| № п/п | Наименование работ | 06.06. 2011 | 08.06. 2011 | 15.06. 2011 | 20.06. 2011 | 21.06. 2011 | 27.06. 2011 | 30.06. 2011 | 04.07. 2011 | 08.07. 2011 | 20.07 20.08 20.09 30.09 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Согласование документов | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Утверждение документов |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Снос, санитарная прочистка, омоложение, корчевка пней древесных насаждений |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка существующих покрытий объекта (демонтажные работы) |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистка участка от мусора планировка, разбивка территории |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка бортового камня |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 7 | Устройство асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 8 | Установка МАФ (скамьи, урны, ограждения) |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9 | Посадка кустарника |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 10 | Устройство газона |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 11 | Сопутствующие уходные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(А.И.Власов)

Приложение 3

к договору № __

от «____» _______ 2011г

Технология производства работ и условия выполнения работ

по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог:

тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская

на участке от ул.Индустриализации до ул.Работницы

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №3 к техническому заданию. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

1.Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает

с Заказчиком:

- план расположения твердого покрытия (пешеходной зоны, бульварной части, тротуаров), газонов, живой изгороди, кустарников, скамей, урн, ограждения;

- разбивочный чертеж;

- используемые материалы (землю - плодородный субстрат газонную травосмесь, сорт кустарника, рисунок и конструкции ограждения, скамей и урн).

с владельцами воздушных сетей, подземных коммуникаций:

- выполнение земляных работ проводимых на объекте с владельцами подземных коммуникаций;

- работы по сносу, санитарной прочистке, омоложению древесных насаждений находящихся в охранной зоне электросетей с балансодержателями воздушных сетей в установленном порядке.

Работы Подрядчик планирует и выполняет с учетом отключения электросетей.

Согласования с владельцами коммуникаций и сетей предоставляются заказчику до начала производства работ.	 Согласование с Заказчиком осуществляется в письменном виде.

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ. При отклонении Подрядчика от графика контрольных точек (Приложение №4 к техническому заданию) и утвержденного графика производства работ, Подрядчику направляются предписания, уведомления и взимаются штрафы в связи со срывами промежуточных и конечных сроков выполнения работ.

2. Работы по санитарной обрезке деревьев и сносу, далее – обрезка деревьев, в городских условиях должна обеспечивать безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных метеорологических условиях: в дождь, снегопад, грозу, гололедицу, туман и при ветре более 6 м/с. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД.

При выполнении работ по обрезке деревьев, места среза тщательно зачищаются. Срезы свыше 5 см покрываются садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной олифе - антисептируются. Работы производятся с лестницы, при необходимости с автовышки. Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывозка производится в течение рабочей смены на городской полигон ТБО для захоронения.

Обрезка деревьев. Санитарная обрезка: при санитарной обрезке формируется равномерная светопроницаемая крона, вырезается больные, усыхающие и надломленные ветви, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги (без задиров), а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими, отходящие от ствола под острым углом, растущие вертикально вверх или имеющие угрожающий наклон. Обеспечивается видимость дорожных знаков. Работы производятся с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) - очистить «заподлицо» со стволом на высоту 3 м. Омолаживающая обрезка: при омолаживающей обрезке  формируется равномерная крона, удаляются скелетные ветви до второго порядка, на расстоянии 15-20см до развилки, вырезаются больные, усыхающие и надломленные ветви, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги, а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими (без задиров). Обеспечивается видимость дорожных знаков. Работы производятся с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) - очистить «заподлицо» со стволом на высоту 3 м. Удаление поросли: срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви, ствола, поверхности земли. Работы производятся в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений - МДС 13-5.2000.

3. При демонтаже существующих покрытий на данной территории, погрузка и перевозка строительного мусора выполняется в течение рабочей смены, текущего дня. Складирование материалов на объекте не допускается.

4. На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории. Степень уплотнения щебеночного основания при укатывании дорожек и площадок должна соответствовать, следующему: перед катком не должна образовываться волна, след от вальцов после прохода катка должен отсутствовать. При устройстве пешеходных зон следует предусматривать продольный уклон с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, следует устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни должны иметь нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае реконструкции поверхностей покрытий.

При сопряжении покрытия пешеходных зон с газоном следует устанавливать бортовой камень, превышающий уровень газона не менее чем на 50 мм. Бортовые камни следует устанавливать на уплотненное основание, коэффициент уплотнения не менее 0,96. Борт должен повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. Швы между камнями должны быть не более 10 мм.

5.Траншеи, ямы для посадки кустарников в облиственном состоянии должны быть выкопаны заранее, чтобы не задерживать посадочные работы. После выкопки траншей и ям, стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой системы. Траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складируется рядом. Подготовку траншей и ям вблизи подземных коммуникаций необходимо производить под наблюдением инженерно-технического работника, ответственного за производство работ, а при непосредственной близости газопровода и электрических кабелей - под непосредственным наблюдением специалиста. При обнаружении подземных коммуникаций, не отмеченных на планах и схемах, работу следует приостановить до согласования дальнейших действий со специализированными организациями.

Посадочный материал должен отвечать требованиям ГОСТ 24909-81 с изменениями от 01.01.88 г.,  ГОСТ 26869-86.

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями.

6. Установка скамей должна предусматриваться, как правило, на твердые виды покрытия и фундамент. Фундамент и его части не должны выступать над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения следует принимать в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха рекомендуется выполнять из дерева с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой).

7. Ограждение: стойки и секции должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле. Стоек - по вертикали, верха секции - по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

8. Устройство газона производится на спланированное грунтовое основание,  слой растительной земли, после раскладки должен составлять в уплотненном состоянии не менее 10 см. Далее производятся работы по планировке и посеву газона. Сопряжение старого и восстановленного газона должно иметь четкие геометрические контуры. Обработка почвы под газон производится на глубину 30 см. Растительная земля должна иметь мелкокомковатую структуру и должна быть удобрена. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Не допускается использование торфа при устройстве газона. При устройстве газона необходимо производить прокатку легким катком до и после посева, затем газон необходимо пролить водой. В местах сопряжения тротуара с газоном борт должен быть установлен не менее 5 см выше газонного покрытия. Приемка газонного покрытия и оплата производится после всхожести травосмеси.

Содержание газонов заключается в аэрации, кошении обрезки бровок, землевании, борьбе с сорняками, подкормках, поливе, удалении опавших листьев.

9. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений, порубочных остатков производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток.

Подрядчик представляет документы, о том что приобретенный посадочный материал выращен в специализированном питомнике и отвечает по качеству и параметрам требованием ГОСТа имеет подтверждающие документы от уполномоченного органа в данной сфере. Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» Приложению №3 к техническому заданию и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми. Посадочный материал должен иметь сертификаты соответствия.

Подрядчик должен обеспечить надлежащее качество выполнения данных работ. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Подрядчик несет  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости за некачественную работу производятся в соответствии с приложением№1  к техническому заданию. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов. Оплата производится после предоставления исполнительной документации (акты на скрытые работы, сертификаты на древесно-кустарниковую продукцию, на плодородный субстрат и т.д.).

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком - 24 месяца со дня подписания актов выполненных работ.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 4

к договору № __

от «____» _______ 2011г

Эскиз ограждающих конструкций

Заказчик		                                                                 Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 5

к договору № __

от «____» _______ 2011г

Перечень нормативных документов

| 1 | МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территории |
| 4 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 5 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 6 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 7 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 8 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 9 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 10 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 11 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 12 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 13 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 17 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 18 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 20 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 21 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 22 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 23 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 24 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 25 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 26 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 27 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 29 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 31 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 32 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 33 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 34 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 35 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 36 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 37 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 38 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 40 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 41 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 42 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 43 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 44 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 45 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 46 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 47 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 48 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 49 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 50 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 51 | ОДМ 218.011-98 |  | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог |
| 52 | ГОСТ 24909-81 | Изм. 01.01.1988г | Стандартные параметры для саженцев лиственных пород |
| 53 | СНиП 2.07.01-89* |  | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 54 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 6

к договору № __

от «____» _______ 2011г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог:

тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская

на участке от ул.Индустриализации до ул.Работницы

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядными организациями, осуществляющими текущий ремонт Мотовилихинского района г.Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

Благоустройство

| № п/п | Критерии оценки качества работ по текущему ремонту | % снижения от стоимости вида работ по текущему ремонту |
| --- | --- | --- |
|  | Твердое покрытие |  |
| 1 | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки. | -30 |
| 2 | Ровность (просвет под рейкой, длинной 3м). Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм. | -50 |
| 3 | Установка бортового камня без опалубки или заделки швов. | -50 |
| 4 | После прохода катка остаются следы на асфальтобетоном покрытии | -80 |
| 5 | Установка борта без бетонирования или бетонирование не по всей длине борта. | -100 |
| 6 | Несоблюдение ровности бортового камня в плане и по высоте. | -100 |
| 7 | Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание. Асфальтобетонная смесь не соответствует марке и типу, коэффициент уплотнения асфальтобетонной смеси не соответствует нормативным требованиям. | -100 |
|  | МАФ: ограждение, скамьи, урны |  |
| 1 | Не уплотнен дренирующий материал в ямах. | -10 |
| 2 | Поверхность металлических каркасов имеет неоднородную окраску | -30 |
| 3 | Имеются не проваренные и не зачищенные участки. | -50 |
| 4 | Стоики МАФ имеют отклонение от горизонтали. | -70 |
| 5 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены ограждения | -70 |
| 6 | Сварочный шов имеет неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -80 |
| 7 | Присутствуют дефекты, сказывающиеся на эстетическом восприятии конструкции вертикального озеленения и МАФ или ее прочности | -80 |
| 8 | Скамьи урны, ограждение установлены без согласования с Заказчиком | -100 |
| 9 | Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм. Болтовое крепление МАФ ненадежно закреплено и не подогнано. | -100 |
| 10 | Фундамент не соответствует заявленным требованиям | -100 |

Озеленение

| № п/п | Критерии оценки качества работ по текущему ремонту | % снижения от стоимости вида работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Посадка растений выполнена с закрытой корневой системой. Земля спланирована, удобрена однородной структуры без камней, корневищ сорных трав, просеяна. В уплотненном состоянии толщина растительной земли 10 см. Посев газонных трав выполнен с соблюдением всех условий работы стандартным материалом (соблюдены нормативные параметры газонной травосмеси). Предоставлены документы сертификаты на землю, рассаду, кустарник. | 0 |
| 2 | Земля не спланирована, наблюдаются просадки земляного полотна не более 2 см, структура не однородная с камнями, корневищами сорных трав, не просеяна. | -5 |
| 3 | Земля не спланирована, наблюдаются просадки земляного полотна толщиной до 3 см, структура не однородная с камнями, корневищами сорных трав, не просеяна. | -10 |
| 4 | Саженцы высаживается в неподготовленные ямы, траншеи, ком земли не увлажнен, заглубление кустарника ниже корневой шейки. | -10 |
| 5 | Растительная земля раскладывается на строительный мусор. Грунтовое основание не проштыковано. | -20 |
| 6 | Не предоставлены документы сертификаты на землю, рассаду, кустарник, травосмесь. | -20 |
| 7 | Имеются увядшие побеги у кустарников не соблюдена последовательность посадки. | -60 |
| 8 | Посадка произведена нестандартным и недекоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, имеются вредители, болезни и.т.д.), не соблюдена плотность посадки растений согласно технологии. Устройство газона выполнено без соблюдения правил посадки: поверхность не ровная, газон не пролит не укатан. | -100 |
| № п/п | Критерии оценки качества работ по уходу | % снижения от стоимости работ |
| 1 | Отсутствует отпад - сухие, больные растения, отсутствуют, отцветшие соцветия. Почва увлажнена, прорыхлена, без сорных растений, кромка газона подстрижена. | 0 |
| 2 | Присутствуют сорные растения (площади до 10%). | -10 |
| 3 | Газон имеет прогалины сухих побегов | -20 |
| 4 | Почва кустарника, покрытая коркой, нарушены сроки рыхления и поливки. | -40 |
| 5 | Почва кустарника, покрытая коркой, нарушены сроки рыхления и поливки. | -40 |
| 6 | Газон не увлажнен, травостой превышает высоту 15 см | -100 |

Снос, санитарная прочистка

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срезанные ветви имеют шипы, сучки отходящие от ствола, работы выполнены не под основание коры. | -10 |
| 2 | Имеются задиры коры | -10 |
| 3 | При санитарной прочистке не однородность кроны | -10 |
| 4 | Не обработаны срезы антисептирующим материалом | -20 |
| 5 | Наличие сухостойных, зависших и поврежденных ветвей | -30 |
| 6 | Не своевременная вывозка порубочных остатков | - 10%( за каждый день) |

Методика качества принятия выполненных работ

Качество и % снижения стоимости работ определяется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте проверки, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражаются в акте проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта проверки качества.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»     ________(А.И.Власов)

Приложение 7

к договору №  ________

от «______»__________________2011г.

Стоимость выполнения работ по месяцам 2011г.

по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог:

тротуары и газоны по нечетной стороне улицы Уральская

на участке от ул.Индустриализации до ул.Работницы

| Наименование вида работ | Годовая стоимость выполнения работ | II квартал | в том числе | III квартал | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь |  | июль | август | сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Заказчик Подрядчик Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» ________(А.И.Власов) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8.1

к договору № __

от «____» _______ 2011г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  | Договор подряда (договор) | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор | ____________________________ |  | А.И.Власов |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор | _______________________________ |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

Приложение 8.2

к договору № __

от «____» _______ 2011г.

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

|  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма по ОКУД |  | 0322005 |  |  |
|  | по ОКПО |  |  |  |  |
| Инвестор - | по ОКПО |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) - | по ОКПО |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |
| Стройка - |  |  |  |  |  |
| Объект - | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  | Договор подряда (договор) | номер |  |  |  |
|  |  | дата |  |  |  |
|  | Вид операции |  |  |  |  |

| Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с | по |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  За _____________ 2010г.

Смета №

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  ______________  руб.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Т/з осн./ Т/з мех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Т/з осн./ Т/з мех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого прямые затраты по акту в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по акту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Сдал

[должность, подпись( инициалы, фамилия)]

## Принял

[должность, подпись( инициалы, фамилия)]

Заказчик

Директор МБУ  «Благоустройство Мотовилихинского района _________(А.И.Власов)

М.п.

Подрядчик (должность) ______________________(расшифровка)

М.п

Приложение 9

к договору № __

от «____» _______ 2011г

А К Т

контрольной проверки  по _______________________________

____________________

(наименование подрядной организации)

______________  2010 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Замечания | % снижения |
| --- | --- | --- | --- |

Отметка об устранении замечаний__________________________________________________________________  (подпись Заказчика, дата)

Заказчик                                                                                                                                           Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

___________________(А.И.Власов)

Приложение 10

к договору № __

от «____» _______ 2011г

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба по______________,

- о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МБУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

____________________(А.И.Власов)

Подрядчик                                                                          Директор «»    _______________()

Приложение 11

к договору № __

от «____» _______ 2011г

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ договора от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий договора от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Договора __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МБУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»                                                                              Директор «»

______________(А.И.Власов)                                                           ______________()

Приложение № 2.3                                                                                                                                                                                       к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального договора, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по договору, указанному в п.1.1. настоящего Договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения договора, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения договора.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |