Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок

№0156300023211000011 от «20»апреля 2011г.

Техническое задание

Место выполнения работ: г. Пермь, Ленинский район

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 20.11.2011 года

Требования к выполнению работ:

- выполнение работ по демонтажу 7-ми самовольно организованных автостоянок, демонтажу 7-ми незаконно размещенных объектов мелкорозничной сети;

- отключение демонтируемых объектов от источника электроснабжения (при необходимости) и обеспечение безопасной дальнейшей эксплуатации этого источника, от иных инженерных коммуникаций, препятствующих демонтажу;

-  выполнение работ по демонтажу объектов и транспортировке  на хранение  в течение двух календарных  дней с момента получения заявки заказчика;

- выполнение работ по устранению нарушений правил содержания территории, ранее занятой демонтируемым объектом, ликвидация фундамента  в течение 5 календарных дней после демонтажа объекта;

- обеспечение выполнения необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных с демонтажем объектов, включая обеспечение  выполнения требований  электро  и  пожаробезопасности;

- обеспечение учета и сохранности объектов,  демонтированных с территории автостоянок и нестационарных торговых объектов  в течение трех месяцев с момента демонтажа.

Источник финансирования: ВЦП «Развитие Ленинского района города Перми» п.5.1.1,  5.2.1