| - СОГЛАСОВАНО - Начальник управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми - ______________А.И.Скрипкин - «___»__________2011 года | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора МУ «УС города Перми» ________________ В.В.Андреев «____» _________ 2011 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого предпринимательства

на право заключить муниципальный контракт

на строительство пожарного водоема

по адресу: г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. Сухоложская, 23

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми» (МУ «УС города Перми») |  |
| Место нахождения |  | 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 70 |  |
| Почтовый адрес |  | 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 70 |  |
| Адрес электронной почты |  | muus23@rambler.ru |  |
| Контактный телефон |  | (342) 259 06 56 |  |
| Контактное лицо |  | Власова Анжелика Андреевна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет контракта |  | Строительство пожарного водоема по адресу: г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. Сухоложская, 23 |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% |  |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Контракта, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме. |  |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. Сухоложская, 23 |  |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения контракта |  |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: - Авансовый платеж в размере 30% от цены контракта, в том числе НДС 18%, осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента утверждения Заказчиком разработанных и представленных Подрядчиком проекта производства работ, сметной документации и графика производства работ на основании выставленной Подрядчиком счета – фактуры (счета). - Последующая оплата в сумме, в том числе НДС 18%, осуществляется после полного окончания производства работ в счет авансового платежа за фактически выполненные работы (включая: устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков, проведение испытаний на герметичность Объекта) и подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), акта приемки Объекта в эксплуатацию, оформленных в установленном порядке. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию. Оплата по Контракту третьим лицам не допускается. |  |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми |  |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением обязательств по Контракту, включая расходы на материалы и оборудование, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и Контрактом. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |  |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом услуг |  | Не предусмотрено |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного Саморегулируемой организацией (с Приложением по видам работ): - III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту - 2. Подготовительные работы - 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений - 3. Земляные работы - 3.1. Механизированная разработка грунта - 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками - 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.1. Опалубочные работы 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций - 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений - 9. Работы по устройству каменных конструкций 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 10. Монтаж металлических конструкций 10.3. Монтаж. усиление и демонтаж резервуарных конструкций 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 12.5. Устройство оклеечной изоляции 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 12.05.2011 10.00 (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 17.05.2011 |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 20.05.2011 |  |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. - В случае, если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается Контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения Контракта не требуется. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта Контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт: - Договора поручительства, - Безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - Передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере. 1. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя заказа действует иное лицо, необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. 2. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта безотзывной банковской гарантии необходимо представить банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: 1) Указание на безотзывность гарантии. 2) Бенефициаром должен быть указан Заказчик, Принципалом – победитель (участник) открытого аукциона в электронной форме, Гарантом – банк, или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию; 3) Указание на соответствующий Контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на Стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылку на протокол как основание заключения Контракта; 4) Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту; 5) Указание суммы, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения Контракта, установленного в настоящей документации. 6) Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока окончания работ по Контракту и на 1 (один) месяц покрывать такой срок. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в предусмотренные сроки или расторжения контракта и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения заказчик направляет в банк только письменное требование, оригинал банковской гарантии и документы, подтверждающие выплату исполнителю аванса. Обязательным приложением к банковской гарантии является 1 (одна) заверенная копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. III. В случае передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в качестве обеспечения исполнения Контракта перечислению подлежат денежные средства в размере 30% начальной (максимальной) цены Контракта 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек по следующим реквизитам: Получатель - Департамент финансов администрации города Перми (МУ «УС города Перми» л/с 04943018681) ИНН 5902293058 КПП 590201001 р/с 40302810000005000009 БИК 045744000 РКЦ Пермь г Пермь Назначение платежа обеспечение исполнения контракта (указать наименование контракта) В случае исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту в указанный срок, в полном объеме и надлежащего качества, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, Заказчик возвращает Подрядчику путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика после подписания акта о приемке Объекта в эксплуатацию в течение одного месяца. При расторжении Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается. |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на  строительство пожарного водоема

| 1. Основание для проведения работ | - Приложение №11 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2011 год к решению Пермской городской Думы от 30.11.2010 № 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»; - Постановление администрации города Перми от 03.12.2009 № 936 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы». ( в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2010 г № 557) |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3 Назначение объекта Местоположение объекта | Строительство водоёма для организации противопожарного водоснабжения. Участок строительства расположен в малоэтажной жилой застройке по адресу: г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. Сухоложская,23. Площадь земельного участка-100 кв.м. |
| 4.Заказчик | МУ «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектная документация. |
| 6. Перечень выполняемых работ | №пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. Общестроительные работы. 1; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 0,243. 2; Щебень для строительных работ фракция 20-40 мм; м3; 24,3. 3; Оклеивание поверхности Planter-Standart или эквивалент; 100 м2 поверхности покрытия изоляции; 0,64. 4; Ткань; м2; -76,8. 5; Гидроизоляция Planter-Standart или эквивалент; м2; 76,8. 6; Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа; 100 м3 железобетона в деле; 0,448. 7; Бетон песчаный, класс В 15 (М200); м3; -45,47. 8; Бетон В25 (с транспортными расходами); м3; 45,47. 9; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм; т; 0,0598. 10; Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм; т; 0,49. 11; Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм; т; 0,0181. 12; Арматура АКП СП диаметром 10 мм 22/4,03/1,18; м.п.; 1547,85. 13; Арматура АКП СП диаметром 12 мм 29/4,03/1,18; м.п.; 2334. 14; Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: TricoSweLL QM или эквивалент; 100 м шва; 0,39. 15; Герметик марки 51-Г-10 или эквивалент; кг; -71,76. 16; Гермит (шнур диаметром 40 мм) или эквивалент; кг; -72,54. 17; Гидрошпонка Tricoswill QM или эквивалент; туба; 8. 18; Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича горловины; 1 м3 кладки; 0,78. 19; Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50; м3; -0,1872. 20; Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75; м3; 0,1872. 21; Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100; 1000 шт; -0,3284. 22; Кирпич КОРПо 1НФ/125/2,0/50; 1000 шт; 0,3284. 23; Установка деревянной крышки, рамы; 100 м2 проемов; 0,144. 24; Ручка створки крышки; шт.; 4. 25; Установка плиты ПП13-2; 100 м3 сборных железобетонных конструкций; 0,022. 26; Плита ПП13-2; шт; 2. 27; Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях; 1 м3; 0,01. 28; Установка люка; 1 шт.; 2. 29; Монтаж стремянки; 1 т конструкций; 0,1. 30; Стремянка СГ-28; т; 0,1. 31; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,029. 32; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,029. 33; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен; 100 м2 покрытия; 1,91. 34; Грунтовка глубокого проникновения; т; -0,0382. 35; Гидроизоляция проникающая КТ трон-6; кг; 1069,6. 36; Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 изолируемой поверхности; 1,348. 37; Мастика битумная кровельная горячая; т; -0,3235. 38; Битумы нефтяные строительные марки БH-90/10; т; -0,02157. 39; ТЕХНОПРОК гидроизоляция или эквивалент; т; 0,5392. 40; Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: стен и колонн прямоугольных; 1 м3 изоляции; 14,7. 41; Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БHМ-55/60; т; -1,029. 42; Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА; 100 м2 поверхности покрытия изоляции; 1,54. 43; Ткань; м2; -184,8. 44; Гидроизоляция Planter-Standart или эквивалент; м2; 184,8. По чертежам ГП. 1; Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2; 1000 м3 грунта недобора; 0,112. 2; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2; 1000 м3 грунта; 0,126. 3; Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1; 1 т; 215,4. 4; Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной); за т груза; 215,4. 5; Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2; 1000 м3 грунта; 0,114. 6; Работа на отвале, группа грунтов: 2-3; 1000 м3 грунта; 0,114. 7; Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2; 1000 м2 спланированной площади; 0,623. 8; Очистка участка от мусора; 100 м2; 0,607. 9; Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную; 100 м2; 0,607. 10; Земля растительная механизированной заготовки; м3; -9,105. 11; Земля растительная; м3; 9,105. 12; Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную; 100 м2; 0,607. 13; Семена газонных трав; кг; -1,214. 14; Мятник луговой; кг; 0,73. 15; Полевица белая; кг; 0,24. 16; Полевица красная; кг; 0,24. 17; Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой; 100 м бровки; 0,7. 18; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 0,345. 19; Смесь песчано-гравийная природная; м3; 42,09. 20; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных; 1000 м2 основания; 0,138. 21; На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3; 1000 м2 основания; 0,138. 22; Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм; м3; -2,07. 23; Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм; м3; -27,82. 24; Щебень М600 фр. 20-40; м3; 24,36. 25; Щебень М1000-700 фр. 5-10; м3; 5,53. 26; Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см; 1000 м3 уплотненного грунта; 0,002. 27; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных; 1000 м2 основания; 0,002. 28; Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм; м3; -0,378. 29; Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм; м3; -0,03. 30; Щебень М1000-700 фр. 5-10; м3; 0,408. 31; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см; 100 м2 покрытия; 0,02. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен проектно-сметной документацией (12-2009-6). Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Приемка законченного строительством Объекта оформляется Актом приемки Объекта в эксплуатацию после проведения испытаний на герметичность. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование. |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ обеспечить уборку и вывоз строительного мусора. |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ, сметную документацию, график производства работ. |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Получение Подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на Подрядчика. Сметная документация должна быть составлена в ФЕРах в базе 2009 года. |
| 11. Срок выполнения работ | в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 12. Гарантийные обязательства | 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию. |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ____

на строительство пожарного водоема

г. Пермь                                                                                    	                                                      “___ ”___________ 2011 г.

Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   директора Черемных Игоря Николаевича, действующего на основании Устава и приказа начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 30.06.2010 № 15-к, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, c другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании протокола _________________ от ______________ 2011 г.  № ____  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.  Согласно решения комиссии (протокол от "___"_____2011 №___________) и в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства по строительству пожарного водоема  (далее по тексту – Объект), в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством  Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическими документами, действующими на момент заключения Контракта, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, предоставленной Заказчиком проектной документацией, техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту)  и графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту).

1.2.	Конечным результатом работ по настоящему Контракту является готовый к эксплуатации Объект.

1.3.	Место выполнения работ:  г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. Сухоложская, 23

1.4.	Право Подрядчика осуществлять на территории Российской Федерации предусмотренные настоящим Контрактом строительные работы подтверждается свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства _________года  № _________, выданным ____________ (Приложение № 4 к Контракту).

2.Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ Подрядчиком:

Начало производства работ: _____________________2011 г.

Окончание производства работ: __________________2011 г.

2.2. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются  графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту). При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),  акт приемки Объекта в эксплуатацию,  счета-фактуры,  оформленные в установленном порядке.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта  определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона и составляет ________(_______________________) рублей, включая НДС в сумме ________ рублей___ копеек (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»).

3.2. Цена Контракта включает в себя  все  затраты, связанные  с выполнением обязательств по настоящему  Контракту, включая расходы на материалы и  оборудование, на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,  за исключением   уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций, а также в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

3.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

-  Авансовый платеж в размере 30% от цены настоящего Контракта составляет ___________________________, в том числе НДС 18% __________________, осуществляется в течение 15 (пятнадцати)  банковских дней с момента утверждения Заказчиком разработанных и представленных Подрядчиком проекта производства работ, сметной документации и графика производства работ  на основании выставленной Подрядчиком счета – фактуры (счета).

-    Последующая оплата в сумме _______________________________, в том числе НДС 18% ______________________, осуществляется после полного окончания производства работ в счет авансового платежа за фактически выполненные работы (включая: устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков, проведение испытаний на герметичность Объекта) и подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2),  справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки Объекта в эксплуатацию, оформленных в установленном порядке. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания акта приемки Объекта  в эксплуатацию.

Оплата по Контракту третьим лицам не допускается.

3.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, объема работ и иных условий исполнения Контракта.

4. Обеспечение исполнения Контракта

4.1. Подрядчик при заключении Контракта представил обеспечение исполнения Контракта в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта – 450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей в виде:

___________________________________________________________________________

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

4.2.  Способ обеспечения исполнения Контракта из перечисленных в документации об аукционе выбирается Подрядчиком самостоятельно.

4.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик должен в течение  5 (пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

4.4. При  выборе Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта  залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

- в случае исполнения Подрядчиком обязательств по  Контракту в указанный срок, в полном объеме и надлежащего качества, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения  Контракта, возвращаются Подрядчику путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика после подписания  акта о приемке Объекта в эксплуатацию в течение одного месяца.

4.5. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

.

5. Качество работ.

5.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего Контракта, техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к Контракту).

5.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

5.2.1.  По выявленным дефектам и недостаткам Объекта производства работ Заказчиком оформляются предписания, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков Подрядчиком за свой счет. Срок устранения дефектов и недостатков устанавливается Заказчиком.

5.2.2. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков Объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения Сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием уклоняется от процесса приведения Объекта производства работ в надлежащее состояние,

то Заказчик вправе выдать предписание о выявленных  дефектах и недостатках Объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и (или) по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки Объекта производства работ.

6. Порядок производства работ.

- 6.1. Подготовительным этапом производства работ является разработка Подрядчиком и направление для утверждения Заказчику в течение 5 (пяти) дней с момента заключения настоящего Контракта проекта производства работ, графика производства работ и сметной документации, которая по стоимости должна соответствовать стоимости Контракта, а так же объемам и видам работ, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту). При составлении сметы Подрядчик  не имеет права изменять виды и объемы работ, предусмотренные техническим заданием.

- 6.2. Подрядчик имеет право приступить к работам на Объекте только после подписания Сторонами акта передачи площадки для производства работ и  выполнения условий, предусмотренных п.6.1 Контракта.

6.3. Подрядчик самостоятельно получает разрешение на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129.

6.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Объекте осуществляет Подрядчик за свой счет, если иное не предусмотрено проектно-сметной документацией.

6.5. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя по ведению строительного контроля, имеющего право:

- присутствовать на Объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных Заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в  недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять строительный контроль за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным выполнением работ.

6.6. Подрядчик при исполнении Контракта  по письменному согласованию с Заказчиком может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием, персоналом и иными ресурсами, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик может заключить договор субподряда по работам Контракта только после получения соответствующего письменного  разрешения Заказчика. При невыполнении Подрядчиком указанного выше условия Заказчик вправе не оплачивать ему работы, выполненные субподрядной организацией, привлеченной без согласия Заказчика.

6.7. Подрядчик для обеспечения в полном объеме необходимого контроля за выполнением работ, качества  рабочей и исполнительной документации,  выполнения своих обязательств по Контракту, контроля за работой субподрядных организаций, назначает приказом ответственное лицо, которое обязано обладать необходимыми знаниями и квалификацией и постоянно присутствовать при выполнении работ на строительной площадке. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначения такого лица (предоставить заверенную копию приказа о его назначении).

6.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

6.9. Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ (этапов работ).

6.10. Подрядчик за 2 (два) дня до даты освидетельствования, официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ (этапов работ) только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

7. Права и обязанности Подрядчика

7.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта, и сдать результаты работ Заказчику в соответствии с предоставленной Заказчиком проектной документацией, утвержденными Заказчиком проектом производства работ, сметной документацией, графиком производства работ, действующим законодательством  РФ, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.

7.2. В течение 10 (десяти) дней после заключения настоящего Контракта Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с  Заказчиком материалы, конструкции, оборудование, применяемые на данном Объекте и  предоставить оригиналы или заверенные копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих  их качество.

7.3. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (КС-2, КС-3), назначенных соответствующим приказом, заверенную копию приказа предоставляет Заказчику.

7.4. Подрядчик обязан обеспечить постоянное наличие на Объекте общего журнала работ у ответственного лица, либо иного ответственного представителя Подрядчика, назначенного соответствующим приказом и предъявить журнал по первому требованию Заказчика.

7.5. Подрядчик обязан представлять Заказчику  все необходимые документы  в оригиналах и/или заверенных копиях. На копии документа выполняется надпись или проставляется печать "Копия верна", указывается ФИО и подпись лица, заверившего документ, и заверяется оригинальной круглой печатью организации Подрядчика.

7.6. В период выполнения работ Подрядчик ведет исполнительную  техническую документацию в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

7.7. Подрядчик обязан  обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к Объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

7.8. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки временные сооружения, необходимые для хранения материалов и оборудования при выполнении работ по настоящему Контракту.

7.9.  Подрядчик обязан обеспечить на Объекте производства работ:

-   безопасность движения транспортных средств и пешеходов;

-   выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, муниципального и  иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

-  содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

7.10. Нести риск пожара, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, и  иных рисков гибели и повреждения объектов незавершенного строительства, материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для исполнения  условий Контракта.

7.11. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба  вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

Любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц (в том числе подземных и наземных коммуникаций), произошедшие по его вине, Подрядчик устраняет за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

7.12. Осуществлять надлежащую охрану Объекта незавершенного строительства, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки приемочной комиссией законченного строительством Объекта

7.13. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту, привлеченных субподрядчиков, за координацию их деятельности и соблюдение графика производства работ.

7.14. При изменении срока выполнения работ (этапов работ) в процессе производства работ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику для утверждения скорректированный график производства работ.

7.15. Участвовать в работе приемочной комиссии. Обеспечить устранение недостатков и нарушений, выявленных в ходе работы комиссии, не нарушая срока указанного в  п.2.1 Контракта

7.16.  Устранить в течение 5 (пяти) рабочих дней нарушения, выявленные Заказчиком при приемке выполненных работ (этапов работ), и повторно представить выполненные работы (этапы работ)  Заказчику. При наложении штрафных санкций за несвоевременное выполнение  работ (этапов работ)  пени рассчитываются за период со дня истечения срока сдачи работ (этапов работ) до дня их фактической приемки Заказчиком.

7.17.  При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения  Контракта и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы и  препятствуют выполнению работ (этапам работ) в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Подрядчик обязан немедленно уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапов работ) и до получения от Заказчика указаний приостановить работу. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший работу,  несет ответственность перед Заказчиком.

7.18.  Направить в адрес Заказчика не менее чем за 5 (пять) рабочих  дней до окончания работ уведомление с указанием срока готовности Объекта к приемке.

7.19. Произвести испытания на герметичность смонтированного инженерного оборудования,  принять участие в их комплексном опробовании в присутствии представителей Заказчика.

7.20. В случае окончания срока действия свидетельства на виды работ по предмету Контракта, Подрядчик обязан  предоставить Заказчику документ, подтверждающий право на дальнейшее выполнение работ по Контракту в соответствии с действующим законодательством.

7.21. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию установленной формы вывезти с Объекта принадлежащие Подрядчику или субподрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции,  временные здания и сооружения и другое имущество,  а также строительный мусор.

8. Права и обязанности Заказчика.

8.1. Заказчик имеет право:

8.1.1.  Проверять  в  любое  время  ход  и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

8.1.2.  Предъявлять  требования,  связанные  с  ненадлежащим  качеством результата  работы,  и  в  случаях,  если когда недостатки были выявлены по истечении срока, указанного в настоящем Контракте.

8.1.3. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации,  проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

8.1.4. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ в сроки установленные Контрактом, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения Контракта.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Перед началом производства работ Заказчик обязан передать имеющуюся проектную документацию и утвердить  представленные Подрядчиком проект производства работ, сметную документацию и график производства работ.

8.2.2.  Осуществлять контроль  за строительством, соответствием объемов, стоимости и качества выполненных работ проектам, сметным расчетам, строительным нормам и правилам производства и приемки работ.

8.2.3. Принимать выполненные Подрядчиком работы согласно представленным актам приемки выполненных работ по форме № КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

8.2.4.  Производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций Объекта.

8.2.5. Приостановить работы по строительству Объекта при обнаружении отступлений от проекта, а также при использовании Подрядчиком материалов и выполнение им работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП  до устранения обнаруженных недостатков, дефектов.

8.2.6.  В  течение  5 (пяти) дней после получения от Подрядчика извещения об окончании  работ  (этапа  работ)  осмотреть  и  принять  результаты работ и немедленно  уведомить  Подрядчика  при  обнаружении недостатков результатов работ, ухудшающих результаты работ.

8.2.7. Заказчик назначает рабочую комиссию по приемке Объекта в эксплуатацию. При непринятии Объекта рабочей комиссией, повторная приемка проводится Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний рабочей комиссии.

8.2.8. Принять участие в проведении Подрядчиком испытаний на герметичность смонтированного инженерного оборудования и в их комплексном опробовании.

8.2.9. При изменении срока выполнения работ (этапов работ) в процессе производства работ Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней утверждает предоставленный Подрядчиком  скорректированный график производства работ.

8.2.10.  Оплатить  выполненные  Подрядчиком  работы  в  сумме и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

9. Приемка законченного строительством Объекта и сдача его в эксплуатацию

9.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ (этапов работ).

9.2. Заказчик принимает от уполномоченного Подрядчиком лица  выполненные работы  (этапы работ) к оплате при наличии у Подрядчика общего журнала производства работ, исполнительной документации, технических паспортов, сертификатов. Приемка выполненных работ (этапов работ)  оформляется с составлением и представлением Подрядчиком Заказчику актов выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) до 25 числа месяца окончания выполнения работ. Заказчик  вправе  отказать Подрядчику  в  приемке  и  оплате  выполненных  работ (этапов работ),  если объемы  работ,  стоимость и  качество не  подтверждается  исполнительной  документацией.

9.3. Заказчик с участием Подрядчика принимает результаты выполненных работ (этапов работ)  и в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта о приемке выполненных работ (этапов работ) (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки выполненных работ (этапов работ) с указанием конкретных замечаний.

В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, недостатков, подлежащих устранению, сроков их выполнения.  Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в указанные в акте сроки, устранить недостатки, осуществить доработки и вновь представить Заказчику.

Если в указанный срок  оформленный Заказчиком акт о приемке выполненных работ (этапов работ) или мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ (этапов работ) Подрядчику не поступит, то выполненные работы (этапы работ) считаются принятыми и подлежат оплате.

Причинами отказа в приемке выполненных работ могут являться: несоответствие объемов предъявляемых работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от проектно-сметной документации, СНиП и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование, отсутствие требуемой исполнительной документации, неудовлетворительные результаты испытаний Объекта, а также неправильное оформление документов  и пр.  Непринятые Заказчиком  работы оплате не подлежат.

9.4. Приемке подлежат полностью законченные работы по Контракту.

9.5. Подрядчик обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты приемки законченного строительством Объекта  направляет Заказчику уведомление с просьбой об организации приемки Объекта и предоставляет Заказчику 2 экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам, сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования и деталей, применяемых при строительстве;  акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций;  акт об испытаниях на герметичность Объекта;  журналы производства работ,  иные документы, предусмотренные Контрактом, действующим законодательством и СНиП.

9.6. Сдача-приемка Объекта осуществляется приемочной комиссией Заказчика путем приемки результатов выполненных работ, проверки укомплектованности Объекта, проведения испытаний на герметичность Объекта и оформляется Актом о приемке законченного строительством Объекта, который будет подписан Сторонами и членами комиссии.

9.7. В случае обнаружения недостатков Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке Объекта в эксплуатацию  и назначает дату повторной приемки.

9.8. Подрядчик обеспечивает оформление актов рабочей и приемочной комиссий.

9.9. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9.10. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять работы.

9.11. Подрядчик не считается выполнившим свои обязательства по Контракту, пока Сторонами не подписан Акт о приемке Объекта в эксплуатацию.

10.Гарантии

10.1.  Подрядчик гарантирует:

10.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

10.1.2. Бесперебойное функционирование инженерных систем  и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

10.1.3.  Срок нормальной эксплуатации объекта  и входящих в него инженерных систем, материалов и работ в течение 36  (тридцать шесть) месяцев от даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (гарантийный срок). Гарантийный срок эксплуатации Объекта распространяется на все входящие в него инженерные сооружения, оборудование, материалы и работы.

10.1.4.  Устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки недостатки, обнаруженные при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта и не позволяющие нормально эксплуатировать Объект, если не докажет, что выявленные  недостатки  являются следствием нормального износа Объекта  или его частей либо действий Заказчика  с нарушением соответствующих норм, порядка  и правил  содержания, ремонта и эксплуатации Объекта. При этом гарантийный срок продляется на время, затраченное  Подрядчиком  на устранение недостатков.

10.2. Недостатки, обнаруженные во время гарантийного срока эксплуатации Объекта, Стороны фиксируют в акте  в течение 3 (трех) рабочих дней после уведомления Подрядчика об обнаруженных недостатках.

10.3. Для составления соответствующего акта  Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена по требованию любой из Сторон.

10.4. В случае уклонения Подрядчика в течение 3-х дней от составления акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик.

10.5. Заказчик ежегодно в течение действия гарантийного срока производит проверку гарантийного Объекта. Замечания, возникшие у Заказчика в результате проверки, Подрядчик обязан устранить в сроки, установленные Заказчиком. В случае не устранения замечаний Заказчика в течение установленного гарантийного срока, Подрядчик уплачивает единовременный штраф  в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч)  рублей. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от возмещения расходов по исправлению дефектов.

10.6. На период гарантийного срока эксплуатации Объекта, на Подрядчика возлагается ответственность за хранение и сохранность одного экземпляра любого документа из состава исполнительной документации, чертежей, технических условий. Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику указанные документы.

11. Ответственность Сторон

11.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.

11.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, действующего законодательства РФ.

11.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до момента сдачи его Заказчику.

11.4. За нарушение срока начала производства работ установленного в п.2.1. настоящего Контракта и в графике производства работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % стоимости работ, указанных в п.3.1 настоящего Контракта за каждый день просрочки.

11.5. За нарушение срока сдачи выполненных работ и (или) нарушения срока выполнения работ, предусмотренных п.2.1 настоящего Контракта Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки, но не свыше 10 дней.

11.6. За нарушение срока сдачи выполненных работ и (или) нарушения срока выполнения работ, предусмотренных п.2.1 настоящего Контракта на срок свыше 10 дней Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

11.7. За нарушение срока устранения дефектов и недоделок, указанных в актах приемочных комиссий, актах об устранении недостатков,  и в течение гарантийного срока, Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1% стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

11.8. Подрядчик освобождается от выплаты пени в случае, если нарушение сроков начала и окончания  работ непосредственно связаны с задержкой  передачи ему проектно-сметной документации или выплаты  соответствующих денежных средств, на срок такой задержки.

- 11.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.10. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий,  не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СниП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, возместить убытки в полном объеме.

11.11. В случае заключения договора субподряда без согласования с Заказчиком Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 15% от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации, с обязательным расторжением заключенного договора субподряда.

11.12. Заказчик вправе произвести окончательный расчет за  выполненные  работы  Подрядчику после освобождения строительной площадки от мусора и имущества.

11.13. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

11.14. Заказчик не несет ответственности при предъявлении со стороны третьих лиц каких-либо претензий, вытекающих из нарушения Подрядчиком их прав при исполнении настоящего Контракта. При предъявлении таких претензий Подрядчиком за свой счет и на свой риск незамедлительно обязан принять меры к урегулированию заявленных претензий.

11.15. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

11.16. Уплата штрафов,  пеней и неустоек, а также возмещение убытков, причиненных  ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от  исполнения обязательств по Контракту.

11.17. При неисполнении, ненадлежащем исполнении или просрочке исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту Заказчик оставляет за собой право самостоятельно рассчитать неустойку в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта и удержать рассчитанную сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику в соответствии с разделом 3 Контракта.

12. Действие и прекращение действия Контракта

12.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме Контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств Сторонами по Контракту.

12.2. По дополнительному соглашению Сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, продлено, прекращено.

12.3.  В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.

12.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

12.5. При расторжении настоящего Контракта по решению суда, подтверждающего вину Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

12.6. При расторжении Контракта по соглашению Сторон незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими Сторонами.

12.7. Любое уведомление по данному Контракту направляется почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала и вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.

12.8. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по сроком  и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.9. При изменении законодательства и нормативных актов, вносящих существенные изменения в предмет Контракта и условия его исполнения Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчиком оплачивает Подрядчику работы, произведенные и принятые Заказчиком на момент расторжения Контракта.

- 12.10. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

- 12.11. При исполнении  Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

13.2. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы (этапов работ) или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в установленном порядке с соблюдением претензионного досудебного порядка разрешения споров. Претензия, предъявленная одной Стороной, должна быть рассмотрена другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию отправляется заказным письмом или вручается под роспись.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о любом событии или положении, вызванном не зависящими от него непредвиденными обстоятельствами (форс-мажорные обстоятельства) которые делают невозможным выполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

14.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

14.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой  силы.

14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут одной Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

15. Особые условия

15.1. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Контрактом.

15.2. Уведомление, направленное одной Стороной в адрес другой Стороны почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.

15.3.   Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

15.4.  Изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

16. Прочие условия.

16.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до  исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Контракту.

16.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

16.3. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

16.4.1.  Приложение № 1 –   Техническое задание на ____листах;

16.4.2.  Приложение № 2 –   График производства работ на ____листах;

16.4.3.  Приложение № 3 –   Сметная документация на ____листах ;

16.4.4. Приложение № 4 –  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного Саморегулируемой организацией (с Приложением по видам работ) на ____листах.

16.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для Заказчика, один – для Подрядчика.

16.7. Для решения оперативных вопросов по Контракту назначаются уполномоченные лица:

от Заказчика:  Рогачева Галина Николаевна,  тел. 8 (342) 218-14-73

от Подрядчика: ____________________________, тел. __________

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:	                                                                Подрядчик:

Муниципальное учреждение

«Управление строительства города Перми»

614000 г.Пермь, ул.Кирова, 70

тел/факс: 210-34-96

ИНН/КПП 5902293058/590201001,

БИК 045773001

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Пермскому краю г.Пермь

Директор муниципального учреждения

«Управление строительства города Перми»

________________И.Н.Черемных	                                           ___________________

«__» ________________ 2011 г.	                                          «__» __________________ 2011 г.

М.П.

Приложение № 1 к муниципальному контракту

от «__»____________2011 № ___

Техническое задание

на  строительство пожарного водоема

| 1. Основание для проведения работ | - Приложение №11 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2011 год к решению Пермской городской Думы от 30.11.2010 № 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»; - Постановление администрации города Перми от 03.12.2009 № 936 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы». ( в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.09.2010 г № 557) |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3 Назначение объекта Местоположение объекта | Строительство водоёма для организации противопожарного водоснабжения. Участок строительства расположен в малоэтажной жилой застройке по адресу: г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. Сухоложская,23. Площадь земельного участка-100 кв.м. |
| 4.Заказчик | МУ «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектная документация. |
| 6. Перечень выполняемых работ | №пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. Общестроительные работы. 1; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 0,243. 2; Щебень для строительных работ фракция 20-40 мм; м3; 24,3. 3; Оклеивание поверхности Planter-Standart или эквивалент; 100 м2 поверхности покрытия изоляции; 0,64. 4; Ткань; м2; -76,8. 5; Гидроизоляция Planter-Standart или эквивалент; м2; 76,8. 6; Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа; 100 м3 железобетона в деле; 0,448. 7; Бетон песчаный, класс В 15 (М200); м3; -45,47. 8; Бетон В25 (с транспортными расходами); м3; 45,47. 9; Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм; т; 0,0598. 10; Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм; т; 0,49. 11; Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм; т; 0,0181. 12; Арматура АКП СП диаметром 10 мм 22/4,03/1,18; м.п.; 1547,85. 13; Арматура АКП СП диаметром 12 мм 29/4,03/1,18; м.п.; 2334. 14; Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: TricoSweLL QM или эквивалент; 100 м шва; 0,39. 15; Герметик марки 51-Г-10 или эквивалент; кг; -71,76. 16; Гермит (шнур диаметром 40 мм) или эквивалент; кг; -72,54. 17; Гидрошпонка Tricoswill QM или эквивалент; туба; 8. 18; Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича горловины; 1 м3 кладки; 0,78. 19; Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50; м3; -0,1872. 20; Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75; м3; 0,1872. 21; Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100; 1000 шт; -0,3284. 22; Кирпич КОРПо 1НФ/125/2,0/50; 1000 шт; 0,3284. 23; Установка деревянной крышки, рамы; 100 м2 проемов; 0,144. 24; Ручка створки крышки; шт.; 4. 25; Установка плиты ПП13-2; 100 м3 сборных железобетонных конструкций; 0,022. 26; Плита ПП13-2; шт; 2. 27; Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях; 1 м3; 0,01. 28; Установка люка; 1 шт.; 2. 29; Монтаж стремянки; 1 т конструкций; 0,1. 30; Стремянка СГ-28; т; 0,1. 31; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,029. 32; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,029. 33; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен; 100 м2 покрытия; 1,91. 34; Грунтовка глубокого проникновения; т; -0,0382. 35; Гидроизоляция проникающая КТ трон-6; кг; 1069,6. 36; Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100 м2 изолируемой поверхности; 1,348. 37; Мастика битумная кровельная горячая; т; -0,3235. 38; Битумы нефтяные строительные марки БH-90/10; т; -0,02157. 39; ТЕХНОПРОК гидроизоляция или эквивалент; т; 0,5392. 40; Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: стен и колонн прямоугольных; 1 м3 изоляции; 14,7. 41; Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БHМ-55/60; т; -1,029. 42; Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА; 100 м2 поверхности покрытия изоляции; 1,54. 43; Ткань; м2; -184,8. 44; Гидроизоляция Planter-Standart или эквивалент; м2; 184,8. По чертежам ГП. 1; Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2; 1000 м3 грунта недобора; 0,112. 2; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2; 1000 м3 грунта; 0,126. 3; Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1; 1 т; 215,4. 4; Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной); за т груза; 215,4. 5; Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2; 1000 м3 грунта; 0,114. 6; Работа на отвале, группа грунтов: 2-3; 1000 м3 грунта; 0,114. 7; Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2; 1000 м2 спланированной площади; 0,623. 8; Очистка участка от мусора; 100 м2; 0,607. 9; Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную; 100 м2; 0,607. 10; Земля растительная механизированной заготовки; м3; -9,105. 11; Земля растительная; м3; 9,105. 12; Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную; 100 м2; 0,607. 13; Семена газонных трав; кг; -1,214. 14; Мятник луговой; кг; 0,73. 15; Полевица белая; кг; 0,24. 16; Полевица красная; кг; 0,24. 17; Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой; 100 м бровки; 0,7. 18; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 0,345. 19; Смесь песчано-гравийная природная; м3; 42,09. 20; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных; 1000 м2 основания; 0,138. 21; На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3; 1000 м2 основания; 0,138. 22; Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм; м3; -2,07. 23; Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм; м3; -27,82. 24; Щебень М600 фр. 20-40; м3; 24,36. 25; Щебень М1000-700 фр. 5-10; м3; 5,53. 26; Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см; 1000 м3 уплотненного грунта; 0,002. 27; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных; 1000 м2 основания; 0,002. 28; Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм; м3; -0,378. 29; Щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм; м3; -0,03. 30; Щебень М1000-700 фр. 5-10; м3; 0,408. 31; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см; 100 м2 покрытия; 0,02. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен проектно-сметной документацией (12-2009-6). Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Приемка законченного строительством Объекта оформляется Актом приемки Объекта в эксплуатацию после проведения испытаний на герметичность. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование. |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ обеспечить уборку и вывоз строительного мусора. |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ, сметную документацию, график производства работ. |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Получение Подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на Подрядчика. Сметная документация должна быть составлена в ФЕРах в базе 2009 года. |
| 11. Срок выполнения работ | в течение ___ календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 12. Гарантийные обязательства | 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию. |

| ЗАКАЗЧИК Директор МУ "УС города Перми" |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | И.Н.Черемных |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 2 к муниципальному контракту

от «__»____________2011 № ___

| СОГЛАСОВАНО ПОДРЯДЧИК: Руководитель _________________________ФИО «___»________________2011 г. | УТВЕРЖДАЮ ЗАКАЗЧИК: Директор МУ «Управление строительства города Перми» ___________________И.Н.Черемных «___»____________________2011 г. |
| --- | --- |

График производства  работ

на строительство пожарного водоема

по адресу: г.Пермь, Мотовилихинский район, ул. Сухоложская, 23

| №№ | Наименование работ (этапов работ) | Сроки выполнения работ (этапов работ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работ (чч.мм.гг.) | Окончание работ чч.мм.гг. |
| 1 | Подготовительный этап (разработка Подрядчиком и утверждение Заказчиком проекта производства работ, сметной документации, графика производства работ) |  |  |
| 2 | Получение разрешения на производство земляных работ |  |  |
| 3 | … |  |  |
| 4 | … |  |  |
| 5 | Проведение испытаний на герметичность Объекта |  |  |
| 6 | Сдача объекта в эксплуатацию |  |  |
| … | … |  |  |
| … | … |  |  |
|  | Вывоз за пределы строительной площадки строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, временных зданий и сооружений и другого имущества, а также строительного мусора |  |  |

Начало производства работ: «___»__________________2011 г.

Окончание производства работ: «___»____________2011 г.

Срок предоставления гарантийных обязательств - 36 (тридцать шесть)  месяцев с момента подписания сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию.

Приложение № 3 к контракту

от «__»____________2011 № ___

| СОГЛАСОВАНО ПОДРЯДЧИК: Руководитель _________________________ФИО «___»________________2011 г. | УТВЕРЖДАЮ ЗАКАЗЧИК: Директор МУ «Управление строительства города Перми» ___________________И.Н.Черемных «___»____________________2011 г. |
| --- | --- |

СМЕТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение № 4 к контракту

от «__»____________2011 № ___

Заверенная  в установленном порядке копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного Саморегулируемой организацией (с Приложением по видам работ).

.