| СОГЛАСОВАНО Начальник управления внешнего благоустройства администрации города Перми ______________ В.В.Неганов _________________ 2011 года | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора муниципального учреждения «Пермблагоустройство» ______________М.В.Чувашов ____ ____________ 2011 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту

объектов ритуального назначения

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» |
| Место нахождения |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 25 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 25 |
| Адрес электронной почты |  |  | permblag@permregion.ru |
| Контактный телефон |  |  | 7 (342) 212-06-24 |
| Контактное лицо |  |  | Буклакова Ольга Ивановна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов ритуального назначения |
| Предмет муниципального договора |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов ритуального назначения |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 7 289 000 (семь миллионов двести восемьдесят девять тысяч) рублей 00 коп., в том числе Кладбище «Северное» - 2 300 000 рублей; Кладбище «Верхне-Курьинское» - 1 100 000 рублей; Кладбище «Южное» - 2 000 000 рублей; Кладбище «Банная гора» - 600 000 рублей; Кладбище «Закамское» - 289 000 рублей; Кладбище «Заозерское» - 1 000 000 рублей. |
| Объем выполняемых работ |  |  | В соответствии с локально-сметными расчетами стоимости работ и техническим заданием (Приложение № 1 к документации). |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Выполнение работ осуществляется в соответствии с: - локально-сметными расчетами стоимости работ и техническим заданием (Приложение № 1 к документации); - условиями выполнения работ и размерами снижения стоимости работ, указанным в Приложении № 4 к договору; перечнем нормативных документов, указанном в СТП-01-01-2011 «Регламент по контролю качества строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов внешнего благоустройства г.Перми», СТП-02-01-2011 «Регламент по организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации» (Приложением 2 к документации) |
| Место выполнения работ |  |  | Российская Федерация, Пермский край: Кладбище «Северное» - г. Пермь, Дзержинский район; Кладбище «Верхне-Курьинское» - г. Пермь, Мотовилихинский район; Кладбище «Южное» - г. Пермь, Свердловский район; Кладбище «Банная гора» - г. Пермь, Орджоникидзевский район; Кладбище «Закамское» - г. Пермь, Кировский район; Кладбище «Заозерское» - г. Пермь, Кировский район. |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  |  | Кладбище «Северное» - Начало: с даты заключения договора, Окончание: 30 июля 2011 г.; Кладбище «Верхне-Курьинское» - Начало: с даты заключения договора, Окончание: 30 июля 2011 г.; Кладбище «Южное» - Начало: с даты заключения договора, Окончание: 25 июня 2011 г.; Кладбище «Банная гора» - Начало: с даты заключения договора, Окончание: 30 июля 2011 г.; Кладбище «Закамское» - Начало: с даты заключения договора Окончание: 30 июля 2011 г.; Кладбище «Заозерское» - Начало: с даты подписания договора Окончание: 30 июля 2011 г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий выполнения работ |  |  | 60 месяцев с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию |
| Форма, сроки и порядок выполнения работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, в соответствии с утвержденными этапами выполнения работ (приложение № 1 к договору) на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 23 числа каждого месяца с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем договоре. Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) предоставляются заказчику в 5-ти экземплярах, счет-фактура – в 1-ом экземпляре. Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком, после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно приложению № 4 договора) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приемки объекта. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора |  |  | Цена договора, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и договором. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора |  |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором объём выполняемых работ |  |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3) копию свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, включающего виды работ: - 5.4. Устройство забивных и буронабивных свай; - 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок; - 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций; - 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; - 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно; - 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог; 25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами. Для выполнения работ подрядчик вправе привлечь субподрядные организации, в этом случае свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, должно содержать: - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 364 450 рублей 00 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «18» мая 2011 года 09:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «24» мая 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «27» мая 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального договора |  |  | - 30% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 2 186 700 рублей 00 копеек. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | Способ обеспечения исполнения договора определяется участником конкурса самостоятельно. Способы обеспечения исполнения договора: I. Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией; II. Договор поручительства; III. Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). I. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя заказа действует иное лицо, необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. II. При выборе в качестве обеспечения исполнения Договора безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МУ «Пермблагоустройство»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Договор; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Договору; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах 30 % от начальной (максимальной) цены договора: - размер обеспечения исполнения муниципального договора составляет 20 % от начальной (максимальной) цены договора (не включая гарантийные обязательства), - размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств по муниципальному договору составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Договором. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. III. В случае передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечислению подлежит 30% начальной (максимальной) цены договора по следующим реквизитам: получатель – департамент финансов администрации г.Перми (МУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111), ИНН 5902293435, КПП 590201001, р/с 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000, назначение платежа Доп ЭК 30500 обеспечение исполнения договора (указать наименование договора). - Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается договор, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт объектов

Кладбище «Северное».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Дзержинский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Северное»

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка металлического забора 1) Рытьё ям для установки стоек и столбов 300х300х700 мм –320 шт. 2) Установка стоек из профильных труб 100х100 мм, толщиной стенки 3мм, L-3000, остающихся в теле бетона – 320 шт. Бетон класса В 7.5 (М100) – 20,16 м3 3) Изготовление секции забора 3000х2000 c последующим монтажом – 319 шт из: Труба 25х25 L-1800 – 17шт Труба 25х25 L-3000 – 3шт Труба 25х25 L-150 – 17шт 4) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ - 021 – 951 м2 5) Окраска металлических поверхностей за два раза красками масляными готовыми к применению для наружных работ – 951 м2 | п.м. | 988,9 |

Стоимость выполнения работ: 2 300 000 рублей

Начало: с даты заключения контракта

Окончание: 30 июля 2011 г.

Кладбище «Верхне-Курьинское».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Мотовилихинский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Верхне-Курьинское»

| №№ | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка металлического забора 1) Рытьё ям для установки стоек и столбов 300х300х700 мм – 131 шт. 2) Установка стоек из труб D – 76 мм, толщиной стенки 3,5мм, L-2640мм, остающихся в теле бетона – 131 шт. Бетон класса В 7.5 (М100) – 8,253 м3 3) Изготовление секции забора 2310х1700 c последующим монтажом – 130 шт из: Уголок 63х5 L-2310 – 2шт Уголок 63х5 L-1700 – 2шт Арматура d-14 L-1680 – 15шт Арматура d-12 L-1430 – 4шт Арматура d-12 L-760 – 4шт Пластины 10х160х160мм – 1шт Пластины 150х57мм – 2шт 4) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ - 021 – 256 м2 5) Окраска металлических поверхностей за два раза красками масляными готовыми к применению для наружных работ – 256 м2 | п.м. | 442 |

Стоимость выполнения работ: 1 100 000 рублей

Начало: с даты заключения контракта

Окончание: 30 июля 2011 г.

Кладбище «Южное».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Свердловский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Южное»

| №№ | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Установка металлического забора - Демонтаж металлического забора – 9,5054 т 2) Рытьё ям для установки стоек и столбов 300х300х700 мм – 57 шт. 2) Установка стоек из профильных труб 120*120 мм, толщиной стенки мм, L-3000, остающихся в теле бетона – 57 шт. Бетон класса В 7.5 (М100) – 3,591 м3 3) Изготовление секции забора 3630х3000 c последующим монтажом – 56 шт из: Труба 25х25 L-2650 – 20шт Труба 25х25 L-200 – 20шт Труба 25х25 L-150 – 22шт Труба 25х25 L-100 – 10шт Труба 25х25 L-55 – 9шт Труба 25х25 L-3630 – 1шт Пластина 10х10 – 114шт 4) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ - 021 – 301 м2 или эквивалент - массовая доля нелетучих веществ 54-60% - степень перетира, не более 40 мкм - высыхание до степени 3, не более, при (20±2)0С, 24 ч 5) Окраска металлических поверхностей за два раза красками масляными готовыми к применению для наружных работ – 301 м2 Дорожная одежда 1) Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала 2) Розлив вяжущих материалов 3) Устройство покрытия h-6см из асфальтобетона Тип Б, марки II Колумбарная стенка 1) Демонтаж металлического забора из профнастила 2) Планировка площадей бульдозерами 3) Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м 4) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 5) Устройство подстилающих слоев щебеночных 6) Устройство железобетонных фундаментов общего назначения 7) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 8) Засыпка пазух дренирующим песком 9) Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом 10) Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом 11) Армирование кладки стен 12) Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 13) Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа 14) Лист металлический профилированный НС-35 0,9х1060 мм 15) Дюбель-гвоздь 6/39 мм 16) Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм 17) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм 18) Розлив вяжущих материалов 19) Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси марка II, тип В | п.м. м2 т м2 т м2 м3 м3 м3 м3 м2 м3 м/ шва м3 т м2 м2 м2 шт. шт. м2 т м2 | 210 1537 1,2296 1537 0,8 80 2,88 7,5 1,5 4,24 17,1 1,8 1,9 15,8 0,02 13,6 10,6 10,6 80 68 25 0,02 25 |

Стоимость выполнения работ: 2 000 000 рублей

Начало: с даты заключения контракта

Окончание: 25 июня 2011 г.

Кладбище «Банная гора».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Орджоникидзевский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Банная гора»

| №№ | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1) Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 2) Погрузка грунта растительного в автосамосвалы и транспортировка в отвал до 25 км 3) Устройство покрытий толщиной 20 см из асфальтобетонной крошки (без стоимости материала и транспортировки) | м3 т м2 | 688 825,6 6880 |

Стоимость выполнения работ:  600 000 рублей

Начало: с даты заключения контракта

Окончание: 30 июля 2011 г.

Кладбище «Закамское».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Кировский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Закамское»

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 50 |
| 2 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 1 группы диаметром до 600 мм | м3 | 2,53 |
| 3 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 1,2 |
| 4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения | м3 | 3,84 |
| 5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 9,6 |
| 6 | Кладка стен кирпичных наружных | м3 | 1,44 |
| 7 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки | м3 | 17,5 |
| 8 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,02 |
| 9 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | шт. | 10 |
| 10 | Перемычка 1ПБ-13-1 | шт. | 6 |
| 11 | Перемычка 3ПБ-13-37 | шт. | 4 |
| 12 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок | м2 | 36 |
| 13 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 14,4 |
| 14 | Устройство покрытий бетонных толщиной 80 мм | м2 | 36 |
| 15 | Установка стропил | м3 | 1,2 |
| 16 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | м2 | 50 |
| 17 | Лист металлический профилированный Н75 0,9х800мм | м2 | 50 |
| 18 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 322 |
| 19 | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | шт. | 40 |

Стоимость выполнения работ:  289 000 рублей

Начало: с даты заключения контракта

Окончание: 30 июля 2011 г.

Кладбище «Заозерское».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Кировский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Заозерское»

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор |  | шт. | 19 |
| 2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе, материалов оснастки одностоечных опор |  | шт. | 19 |
| 3 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе, материалов оснастки сложных опор |  | шт. | 8 |
| 4 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с одинарными приставками одностоечных с одним подкосом |  | шт. | 8 |
| 5 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 1 и 2 категории с односторонней линией связи, железные дороги с линией СЦБ |  | 1 переход | 2 |
| 6 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг (СИП) |  | м кабеля | 1400 |
| 7 | (Спуск по опоре) Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм |  | м | 30 |
| 8 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит ЩУРН) |  | шт. | 1 |
| 9 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические. |  | шт. | 5 |
| 10 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными |  | шт. | 5 |
| 11 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (зарядный кабель) |  | м кабеля | 16 |
| 12 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 (присоединение к светильникам и к СИП) |  | шт. | 30 |
| 13 | (Установка фотореле) Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  | шт. | 5 |
| 14 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |  | шт. | 2 |
| 15 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А |  | шт. | 2 |
| Заземление |  |  |  |  |
| 16 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 2 | м3 грунта |  | 4 |
| 17 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 грунта |  | 4 |
| 18 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | м |  | 6 |
| Материалы |  |  |  |  |
| 19 | Опора ЛЭП СВ 110-3,5 | шт |  | 2 |
| 20 | Опора ЛЭП СВ 95-3,5 | шт |  | 33 |
| 21 | Провод СИП-2 3х50+1х50 | м |  | 1428 |
| 22 | Кабели ВВГ 3х1,5 мм2 | м |  | 16,4 |
| 23 | DIN рейка 30 см | шт |  | 6 |
| 24 | Анкерный зажим Ensto SO 158.1 или эквивалент - разрушающая нагрузка 5,5 МРН; 8,75 МРН; 11,2кН | шт |  | 20 |
| 25 | Крюк бандажный Ensto SOT 29.1 или эквивалент - разрушающая нагрузка Fx 17,8 кН; Fy 12,5 кН | шт |  | 20 |
| 26 | Анкерный зажим МЗВА СА 2000.1 или эквивалент - разрушающая нагрузка 22кН | шт |  | 10 |
| 27 | Анкерный кронштейн Simel САВ 25 или эквивалент - разрушающая нагрузка 200 кгс - рабочая нагрузка 80 кгс | шт |  | 24 |
| 28 | Анкерный зажим МЗВА РА 25х100 или эквивалент - разрушающая нагрузка 3,5 кН | шт |  | 10 |
| 29 | Стяжной хомут МЗВА KR1 или эквивалент - диаметр 10-45 мм2 | шт |  | 45 |
| 30 | Колпачки изолирующие МЗВА С1 6-35 или эквивалент - диаметр 6-35 мм2 - длина 30 мм | шт |  | 28 |
| 31 | Зажим ответвительный Simel KZ EP 13 или эквивалент - момент затяжки 7 Нм | шт |  | 20 |
| 32 | Скрепа Simel А200 или эквивалент - размеры 21 мм | шт |  | 130 |
| 33 | Лента крепления Simel F 2007 или эквивалент - ширина 20 мм - толщина 0,7 мм - разрывное усилие 70 кг/мм2 - нержавеющая сталь 18/8 | шт |  | 3,5 |
| 34 | Светильник РКУ-97-125-002 или эквивалент - тип консольный - степень защиты IP 54 - мощность 125 Вт - размеры 485х245х180 - тип ламп ДРЛ -тип цоколя Е 27 | шт |  | 5 |
| 35 | Лампа ДРЛ 125Вт Philips НРL-N или эквивалент - световой поток 6200 лм - колба прозрачная, покрыта изнутри люминофором - цоколь Е27 | шт |  | 7 |
| 36 | Кронштейн для РКУ КР-3 | шт |  | 5 |
| 37 | Зажим поддерживающий с кронштейном Simel ES 1500 или эквивалент - размеры зажима 140х99х42 мм - разрушающая нагрузка 12 кгс - размеры кронштейна 165х120х33 мм - диаметр крепёжного отверстия в кронштейне 17 мм | шт |  | 10 |
| 38 | Крюк бандажный Ensto SOT 29.1 - разрушающая нагрузка Fx 17,8 кН; Fy 12,5 кН | шт |  | 10 |
| 39 | Ящик ЩУРН-1/3-18.ст | шт |  | 1 |
| 40 | Автоматический выключатель ВА-101-1 16 А | шт |  | 1 |
| 41 | Автоматический выключатель ВА-101-1 25 А | шт |  | 1 |
| 42 | Автоматический выключатель ВА-101-3 50 А | шт |  | 2 |
| 43 | Фотореле ФР-7Н | шт |  | 5 |

Стоимость выполнения работ:  1 000 000 рублей

Начало: с даты подписания контракта

Окончание: 30 июля 2011 г.

- Приложение №2

- к документации об аукционе

(Регламенты  приложены отдельными файлами)

Приложение № 3

- к документации об аукционе

Договор № ___

на выполнение работ по капитальному ремонту объектов ритуального назначения

г.Пермь                                                                                                     "____" ___________  2011 г.

Муниципальное учреждение "Пермблагоустройство", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о директора учреждения Чувашова Матвея Владимировича, действующего на основании приказа начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми № СЭД- 01-08-32 от 03.03.2011, Устава и _________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________________, действующего на основании __________________ и в соответствии со свидетельством о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __ от "__"_________, с другой стороны, заключили настоящий договор, далее договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 На основании приказа и.о. директора учреждения от 19.04.2011 г. № СЭД-01-05-59, решения аукционной комиссии (протокол от ___.___.2011 г. № ________) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  на выполнение работ по капитальному ремонту объектов ритуального назначения, далее по тексту "объекта", в соответствии с условиями настоящего договора, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическим документами, действующими на момент заключения договора.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего договора в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – график выполнения работ с разбивкой по основным  видам работ;

- Приложение № 2 – расчёт стоимости работ;

- Приложение № 3 – формы отчетности (КС-2, КС-3);

- Приложение № 4 – условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ;

- Приложение № 5 – форма журнала учета выполненных работ (КС-6а);

- Приложение № 6 – форма акта о снижении стоимости;

- Приложение № 7 – форма акта приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией;

- Приложение № 8 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика;

- Приложение № 9 – форма предписания;

- Приложение № 10 – график погашения аванса;

- Приложение № 11 – техническое задание.

б) требованиями действующего законодательства, регламентом по контролю качества строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов внешнего благоустройства г. Перми СТП-01-01-2011, регламентом  по организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации СТП-02-01-2011 представленных в аукционной документации, условиями настоящего договора.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2. Сроки выполнения работ Подрядчиком

2.1. Кладбище «Северное» -

Начало: с даты заключения договора,

Окончание: 30 июля 2011 г.;

Кладбище «Верхне-Курьинское» -

Начало: с даты заключения договора,

Окончание: 30 июля 2011 г.;

Кладбище «Южное» -

Начало: с даты заключения договора,

Окончание: 25 июня 2011 г.;

Кладбище «Банная гора» -

Начало: с даты заключения договора,

Окончание: 30 июля 2011 г.;

Кладбище «Закамское» -

Начало: с даты заключения договора;

Окончание: 30 июля 2011 г.;

Кладбище «Заозерское» -

Начало: с даты заключения договора

Окончание: 30 июля 2011 г.

2.2. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются графиком выполнения работ (приложение № 1 к договору).

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в соответствии с расчетом стоимости работ (Приложение № 2 к договору)  и составляет: _________________(________), в том числе:

Кладбище «Северное» - _________________(________) рублей;

Кладбище «Верхне-Курьинское» - _________________(________) рублей;

Кладбище «Южное» - _________________(________) рублей;

Кладбище «Банная гора» - _________________(________) рублей;

Кладбище «Закамское» - _________________(________) рублей;

Кладбище «Заозерское» - _________________(________) рублей.

включая НДС ____________(_______), индексации не подлежит.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора.

3.4. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, в соответствии с утвержденными этапами выполнения работ (приложение № 1 к договору) на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 23 числа каждого месяца с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем договоре. Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) предоставляются заказчику в 5-ти экземплярах, счет-фактура – в 1-ом экземпляре.

3.5. Заказчик вправе выплатить аванс в размере  до 30 % от  стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего договора. Погашение аванса производится в соответствии с графиком погашения аванса, согласованного с Заказчиком (Приложение №  10 к договору).

3.6. Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком, после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно приложению № 4 настоящего договора) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приемки объекта.

3.7. Работы по настоящему договору финансируются из бюджета города Перми в соответствии с постановлением администрации города от 23.11.2010 № 800 "Об утверждении перечней объектов внешнего благоустройства по капитальному ремонту на 2011-2013 годы».

3.8. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.9. При изменении законодательства объем работ на текущий год может быть изменен. При отсутствии средств в бюджете производство работ на объекте может быть временно приостановлено.

4. Качество работ

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего договора, заданию Заказчика, предписаниям нормативной документации указанной в регламенте по контролю качества.

4.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с Приложением № 4 настоящего договора, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критическим.

4.3. По выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ Заказчиком оформляются предписания (приложение № 9 настоящего договора), которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков и восстановления объекта Подрядчиком за свой счет. Срок устранения дефектов и недостатков устанавливается Заказчиком Подрядчику.

4.4. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием уклоняется от процесса приведения объекта производства работ в надлежащее состояние.

Заказчик вправе выдать предписание о выявленных  дефектах и недостатках объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

5. Гарантийные обязательства Подрядчика

5.1. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 60 месяцев,  течение которого начинается с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации объекта распространяется на все входящие в него инженерные сооружения, оборудование, материалы и работы. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим договором, так и действующей нормативной документацией указанной в регламенте по организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации (СТП-02-01-2011).

  - Гарантийный срок на поставленное Подрядчиком в рамках настоящего Договора технологическое оборудование для оснащения объекта, принимается равным гарантийному сроку, установленному производителем оборудования.

  - Обследование гарантийных объектов выполняется в соответствии с Регламентом по организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации (СТП-02-01-2011).

  - В случае выявления дефекта отдельного конструктивного элемента, сооружения  или его части, гарантийный срок по объекту продлевается на период от даты обращения Заказчика к Подрядчику о необходимости ликвидации дефекта до даты завершения работ по ликвидации дефекта.

  - Заказчик в период с 15 апреля по 01 июня ежегодно в течение действия гарантийного срока производит проверку гарантийных объектов. Замечания, возникшие у Заказчика в результате проверки, Подрядчик обязан устранить в сроки, установленные Заказчиком. В случае не устранения замечаний Заказчика, в течение установленного срока, Подрядчик уплачивает единовременный штраф  в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей. Уплата штрафа не освобождает подрядчика от возмещения расходов по исправлению дефектов.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обследования гарантийного объекта, Заказчик вправе составить односторонний акт, в том числе с привлечением независимых экспертов (при необходимости) и направить акт Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

  - На период гарантийного срока эксплуатации объекта, на Подрядчика возлагается ответственность за хранение и сохранность одного экземпляра любого документа из состава исполнительной документации, чертежей, технических условий. Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику указанные документы.

- Строительная площадка

  - Настоящим договором устанавливается понятие "Строительная площадка" обозначающее любую площадку, на которой осуществляются какие-либо процессы или операции по строительству, реконструкции, конструктивному изменению, капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.

  - Подрядчик обязан изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ и при въезде на строительную площадку информационные щиты размером 2х2,5м с указанием наименования объекта, наименования Заказчика и Подрядчика, ФИО, должности и номера телефонов лиц, ответственных за производство работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ.

  - В случае необходимости Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества необходимых для строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта, ограждения мест производства работ с момента начала работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию, в соответствии с проектом производства работ. Обеспечивает на строительной площадке содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории от бытового и строительного мусора, устанавливает оборудование для очистки колес автотранспортных средств с целью исключения выноса грязи со строительной площадки на проезжую часть до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

  - Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией  должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также принимать меры по обеспечению сохранности и своевременному восстановлению за свой счет используемых им дорог общего пользования, принадлежащих третьим лицам.

  - Подрядчик на время производства работ на объекте в пределах строительной площадки обязан предоставить и содержать постоянное или мобильное помещение площадью не менее 12м2 для персонала Заказчика.

  - Подрядчик обязан освободить строительную площадку и прилегающую территорию от принадлежащего ему имущества, мусора и техники в течение 5 (Пяти) дней после завершения работ.

- Применение материалов и оборудования для выполнения работ

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт объекта по настоящему Договору строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в количестве и порядке, указанными в настоящем Договоре.

  - Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Оригиналы или заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования, а также в составе исполнительной документации.

  - Применение для ремонта Объекта импортных материалов и конструкций согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном законодательством РФ порядке. Технологическое оборудование для оснащения Объекта должно быть сертифицировано согласно законодательству РФ.

  - Подрядчик обеспечивает надлежащее хранение материалов, конструкций и технологического оборудования.

  - Подрядчик обязан за свои средства с использованием своей лаборатории в ходе приемки поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить все предусмотренные нормами и проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

  - В составах асфальтобетонных смесей типа А предусмотреть количество щебня из плотных горных пород не менее 50%, марка щебня по дробимости не ниже 1200, марка щебня по истираемости И1, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 1000.

  - В составах асфальтобетонных смесей типа Б предусмотреть количество щебня из плотных горных пород не менее 40%, марка щебня по дробимости не ниже 1200, марка щебня по истираемости И1, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 1000.

  - В составах асфальтобетонных смесей типа В предусмотреть количество щебня из плотных горных пород не менее 30%, марка щебня по дробимости не ниже 800, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 800.

  - В составах асфальтобетонных смесей типа Г предусмотреть применение песков из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 1000, а также их смеси с природным песком при содержании последнего не более 10 % по массе.

  - В составах щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей предусмотреть применение щебня из плотных горных пород, марка щебня по дробимости не ниже 1200, марка щебня по истираемости И1, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 1000.

  - Бетонные смеси должны обеспечивать получение бетонов с заданными показателями по прочности, средней плотности, морозостойкости и водонепроницаемости (при необходимости) и другими нормируемыми показателями качества бетона. В качестве крупных заполнителей для тяжелых бетонов использовать щебень и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267.

8. Порядок производства работ

8.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя по ведению технического надзора, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять технический надзор за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным выполнением работ.

8.2.  Подрядчик для обеспечения в полном объеме необходимого контроля за выполнением строительно-монтажных работ, качества  рабочей и исполнительной документации,  выполнения своих договорных обязательств, контроля за работой субподрядных организаций, назначает ответственное лицо, которое обязано обладать необходимыми знаниями и квалификацией и постоянно присутствовать при выполнении работ на строительной площадке. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначения такого лица (предоставить приказ о его назначении).

8.3. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

8.4. Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. Подрядчик за 5 суток, до даты освидетельствования, официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

8.5. В течение 10 дней после заключения настоящего договора Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком подборы составов асфальтобетонных, бетонных и других смесей и иных материалов, применяемых на данном объекте.

8.6. Подрядчик при исполнении Договора  по письменному согласованию с Заказчиком может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием, персоналом и иными ресурсами, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами, иметь  допуски, выданные саморегулируемой организацией (СРО), либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик может заключить договор субподряда по работам Договора только после получения соответствующего разрешения Заказчика. При невыполнении Подрядчиком указанного выше условия Заказчик вправе не оплачивать ему работы, выполненные субподрядной организацией, привлеченной без согласия Заказчика.

8.7. В течение 3 дней с момента обнаружения Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком непредвиденные работы на объекте.

9. Права и обязанности Подрядчика

9.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего договора, законами РФ, Пермского края, нормативными актами, государственным стандартам, строительными нормами и правилами, регламентами, указанными в п.1.2. договора и в установленном порядке сдать выполненные работы приемочной комиссии в срок, предусмотренный п. 2.2 настоящего договора.

9.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ ежемесячно в пределах графика выполнения работ (Приложение № 1).

9.3. Подрядчик обязан выполнить  в соответствии с действующим законодательством (ст. 716 ГК РФ и п.4.6. СНиП 12-01-2004) в течение 14 рабочих дней с момента заключения договора  входной контроль переданной ему для исполнения проектной документации, передать Заказчику перечень выявленных в ней недостатков, проверить их устранение. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 ст. 716 ГК РФ, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного срока, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

9.4. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (КС-2, КС-3), назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Подрядчик обязан до начала производства работ на объекте согласовать с Заказчиком, Департаментом дорог и транспорта и ГИБДД г. Перми схему движения транспортных средств на время проведения работ на объекте, дату и сроки закрытия объекта для движения транспортных средств и согласовать с Заказчиком проект производства работ.

9.6. В период выполнения работ Подрядчик ведет исполнительную и производственно-техническую документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, СНиП 12-01-2004 и сборником форм исполнительной производственно-технической документации (распоряжение Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002) и ежемесячно, в срок до 23 числа текущего месяца, сдает Заказчику выполненные объемы работ при предъявлении исполнительной документации, журнала производства работ, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.

9.7. Подрядчик обязан представлять Заказчику  все необходимые документы  в оригиналах и/или заверенных копиях. На копии документа выполняется надпись или проставляется печать "Копия верна", указывается ФИО и подпись лица заверившего документ и заверяется оригинальной круглой печатью организации Подрядчика.

9.8. Подрядчик обязан незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ по  замечаниям Заказчика.

9.9. Подрядчик обязан  обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

9.10. Подрядчик обязан обеспечить постоянное наличие на объекте общего журнала работ у ответственного лица определенного в соответствии с п.8.2. настоящего Договора, либо иного ответственного представителя Подрядчика назначенного соответствующим приказом и предъявить журнал по первому требованию Заказчика.

9.11. Подрядчик обязан обеспечить охрану объекта производства работ и несет ответственность за сохранность выполненных работ до сдачи объекта в эксплуатацию и передачи его в установленном порядке Заказчику.

9.12. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ:

- безопасность движения транспортных средств и пешеходов;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, муниципального и  иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

9.13. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба  вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

Любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц (в том числе подземных и наземных коммуникаций) произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки установленные Заказчиком и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

9.14. Подрядчик несет ответственность за нарушение земельного законодательства и несвоевременный возврат земель, отведенных во временное пользование.

При нарушении срока пользования земельным участком по вине Подрядчика, он компенсирует Заказчику затраты по оплате штрафных санкций и продлению срока пользования участком.

9.15.  Подрядчик выполняет подключение внешних наружных коммуникаций с оформлением необходимой документации, получает специальные разрешения на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах государственного надзора.

9.16.  Подрядчик обязан осуществлять размещение дорожно-строительных и инертных материалов в строго отведенных местах, согласованных Заказчиком.

9.17.  В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ (Приложение №1), настоящим договором, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ (этапа работ) уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапа работ).

9.18. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены свидетельства о допуске к работам, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

9.19. По заданию Заказчика, Подрядчик принимает на себя обязательство до начала работ выполнить необходимые геодезические съемки и построение продольного и поперечного профилей дороги с учетом обеспечения водоотвода, в соответствии с нормативными документами, указанными в регламенте по контролю качества. При построении профилей объемы работ заложить с учетом и в пределах объемов работ предусмотренных сметным расчетом.

9.20. Подрядчик выполняет подсчет выполненных объемов работ на основании фактических исполнительных съемок.

10. Права и обязанности Заказчика.

10.1. Перед началом производства работ Заказчик согласовывает Подрядчику формы исполнительной производственно-технической документации необходимой при выполнении отдельных видов работ и законченных конструктивных элементов (журналы работ и акты на стадии промежуточной приемки),  передает имеющуюся у Заказчика проектную документацию или техническое задание в объеме и составе, оговоренном Сторонами и необходимом для выполнения работ по Договору.

10.2. Заказчик своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику.

10.3. Заказчик производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

10.4. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

10.5. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) в сроки установленные договором, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ (этапа работ), согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального договора.

10.6. Заказчик назначает рабочую комиссию по сдаче объекта в эксплуатацию. При непринятии объекта рабочей комиссией, повторная приемка проводится Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний рабочей комиссии.

11. Порядок сдачи и приемки работ

11.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.

11.2. Заказчик, в срок до 23 числа текущего месяца, принимает от уполномоченного подрядчиком лица, выполненные работы к оплате при наличии у Подрядчика общего журнала производства работ, исполнительной документации, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов. Приемка выполненных работ оформляется с составлением и представлением Подрядчиком Заказчику соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3, в 5-ти экземплярах. Заказчик  вправе  отказать Подрядчику  в  приемке  и  оплате  выполненных  работ,  если объемы  работ,  стоимость и  качество не  подтверждается  исполнительной  документацией.

11.3. Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение 20 (двадцати) календарных дней, с даты получения акта о приемке выполненных работ формы КС-2, обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний. Если в указанный срок, оформленный Заказчиком акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Подрядчику не поступит, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

11.4. Заказчиком может быть заявлен мотивированный отказ в приемке выполненных работ в целом или частично. Причинами отказа в приемке выполненных работ могут являться: несоответствие объемов предъявляемых работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от проектной документации, от проектов производства работ, СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие результатов лабораторных анализов и испытаний, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов  и пр. Непринятые Заказчиком  работы оплате не подлежат.

11.5. Приемка законченного объекта осуществляется приемочной комиссией создаваемой Заказчиком после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

11.6. За 10 дней до полного завершения работ на объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания рабочей комиссии по определению готовности объекта к предъявлению приемочной комиссии.

11.7. При приёмке объекта Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности объекта к предъявлению приёмочной комиссии. Результаты работы комиссии оформляются актом произвольной формы.

11.8. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного объекта два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. Документация в машинописном и графическом исполнении передается Заказчику в сброшюрованном виде в твердом переплете. Кроме того 1 экземпляр документации передается на электронном носителе в формате файлов Portable Document Format (PDF).

11.9. Подрядчик обеспечивает оформление актов рабочей и приемочной комиссий.

11.10. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

11.11. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять работы.

11.12. При сдаче выполненных работ в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, если это предусмотрено сметной документацией, Подрядчик подтверждает сумму, предъявленную  к сдаче, локальным сметным расчетом.

11.13. Оплата работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. стоимость работ, подлежащая сдаче за выполненные объемы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (__________).

12. Ответственность сторон

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего договора, действующего законодательства и требований технической документации указанной в регламенте.

12.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до момента сдачи его Заказчику.

12.4. Помимо восстановления надлежащего качества работ в рамках гарантийных обязательств, Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в период выполнения восстановительных работ невозможностью эксплуатировать предмет договора в полном объеме.

12.5. За нарушение срока начала производства работ установленного в п.2.1. настоящего договора и сетевом графике выполнения работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % стоимости работ, указанных в п.3.1 настоящего договора за каждый день просрочки.

12.6. За нарушение срока сдачи выполненных работ в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему договору) и (или) нарушения срока выполнения работ, предусмотренных п.2.2 настоящего договора Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки, но не свыше 10 дней.

12.7. За нарушение срока сдачи выполненных работ в соответствии с поэтапным графиком выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему договору) и (или) нарушения срока выполнения работ, предусмотренных п.2.2 настоящего договора на срок свыше 10 дней Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (одного) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

12.8. За нарушение срока устранения дефектов Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 (один) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

12.9. За снижение качества работ (невыполнение технического задания, технической документации указанной в регламенте) Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику сумму в соответствии с приложением № 4 настоящего договора с составлением акта о снижении по форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему договору.

- 12.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.11. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СниП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме.

12.12. В случае заключения договора субподряда без согласования с Заказчиком Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 15% от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации, с обязательным расторжением заключенного договора субподряда.

12.13. За несвоевременное освобождение строительной площадки и прилегающей территории от принадлежащего ему имущества, мусора и техники Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

12.14. В случае закрытия объекта производства работ для движения транспортных средств без согласования с Заказчиком, Департаментом дорог и транспорта администрации города Перми и ГИБДД г.Перми Заказчик удерживает с подрядчика или подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день несогласованного закрытия объекта для движения транспортных средств.

12.15. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ" при выполнении работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает 0,3% от суммы выполняемых работ.

12.16. За отклонение от установленных проектной документацией технических параметров материалов и изделий и условий их хранения Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает 0,1% от стоимости работ (материалов), выполненных (хранящихся) с нарушением установленных требований.

12.17. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, законодательства о дорожном движении и безопасности дорожного движения в РФ, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

12.18. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

12.19. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.4. настоящего договора.

12.20. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения договора не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

13. Действие и прекращение действия договора

13.1. Настоящий договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору.

13.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего договора может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего договора действительны за подписями сторон по договору.

13.3. Настоящий договор может быть изменен в части сроков и объемов работ или расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае уменьшения или прекращения финансирования из бюджета. При этом, Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего договора.

13.4.  В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего договора Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 30 календарных дней.

13.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. При расторжении настоящего договора по решению суда, подтверждающего вину Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего договора.

13.7. При расторжении договора по соглашению сторон незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

13.8. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относятся к предмету данного договора, теряют силу, если противоречат данному договору.

13.9. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде заказного письма. Уведомление считается данным в день отправления письма по почте.

13.10. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по сроком  и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

13.11. При изменении законодательства и нормативных актов, вносящих существенные изменения в предмет договора и условия его исполнения Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом Заказчиком оплачивает Подрядчику работы, произведенные и принятые Заказчиком на момент расторжения договора.

13.12. Любые дополнения и изменения условий договора оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к договору. После их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

- 13.13. В случае перемены муниципального заказчика по договору права и обязанности заказчика по такому договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

- 13.14. При исполнении  договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14. Разрешение споров между сторонами

14.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Договору регулируется законодательством Российской Федерации.

14.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

14.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

15. Обеспечение исполнения договора

15.1. Подрядчик при заключении договора представил обеспечение исполнения договора в размере 30 % от начальной (максимальной) цены договора в виде:

_________________________________________________________________________________.

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

15.2.  Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в документации об аукционе выбирается Подрядчиком самостоятельно.

15.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  договора - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную подрядчиком, в следующем порядке:

Заказчик возвращает 20% от начальной (максимальной) цены договора перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается договор,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Оставшиеся 10% от начальной (максимальной) цены договора перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных Договором.

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой за выполненные Подрядчиком объемы работ  в порядке установленном в п. 3.6. настоящего договора.

15.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

16.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное учреждение "Пермблагоустройство", ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МУ "Пермблагоустройство" л/сч 02944018111) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Факс__________________________________ Тел.___________________________________ |
| --- | --- |
| И.о.директора___________ Чувашов М.В. м.п. | ____________________/ / м.п. |

Приложение №1	                                                                                                                                                                                к договору  от_________________№ ____

| График выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Объем | Длительность | Начало | Окончание | май |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбище "Северное" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка металлического забора | 988,9 м |  | с даты подписания договора | 30.07.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбище "Верхне-курьинское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка металлического забора | 442 м |  | с даты подписания договора | 30.07.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбище "Южное" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка металлического забора | 210 м |  | с даты подписания договора | 25.06.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство дорожной одежды | 1537 м2 | 20 дней | с даты подписания договора | 23.06.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колумбарная стенка | 15,8 м3 | 20 дней | с даты подписания договора | 23.06.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбище "Банная гора" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство дорожной одежды (из асфальтобетонной крошки) | 6880 м2 |  | с даты подписания договора | 30.07.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбище "Закамское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое помещение | 36 м2 |  | с даты подписания договора | 30.07.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбище "Заозерское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружное освещение | 1428 м |  | с даты подписания договора | 30.07.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: И.о директора МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.В. Чувашов |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение №  2

к договору от ___________2011 г   №_______

(представлено отдельной папкой)

Формы отчетности

Приложение  3.1.

к договору  от_______________ № ___

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | "Пермблагоустройство" |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (договор) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |

|  | Заказчик (Генподрядчик) | И.о. директора МУ"Пермблагоустройство" | _________________ | М.В.Чувашов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. | должность | Подпись |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации | _________________ | ФИО |  |
|  | М.П. | должность | Подпись |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к договору от_______________ № ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (договор) |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  |  |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  |  | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. маш. |  | Мат-ы |  |  | Всего | в т.ч. оплата труда |  | Экспл. маш. |  | Мат-ы |  | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  | на ед-цу |  | всего |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: И.о. директора МУ "Пермблагоустройство" ____________________М.В. Чувашов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| куратор МУ "Пермблагоустройство" ______________________(подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: руководитель организации _____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 4

к договору от ____ __________  № _____

Условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ

| № п\п | Контролируемый параметр |  | Снижение стоимости конструктивных элементов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие параметры |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: - производство работ без геодезической разбивки - отсутствие ППР, технологических карт, схем операционного контроля - отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций - отсутствие операционного контроля за производством работ - несвоевременное ведение исполнительной документации - отсутствие общего журнала производства работ на объекте - нарушение технологии ведения работ -производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения |  | 100 тыс.руб. за каждое выписанное предписание |  |
| 1.2 |  | Производство работ без разрешения технического надзора Заказчика (не подписаны акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций) |  | 200 тыс.руб. за каждый случай |  |
| 1.3 |  | Невыполнение в срок предписаний Заказчика по текущему содержанию объекта (уборка бытового и строительного мусора) |  | 50 тыс.руб. за каждое неисполненное предписание |  |
| 1.4 |  | Неисполнение прочих предписаний Заказчика в срок |  | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |  |
| 2 |  | Земляное полотно, обратная засыпка, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 2.1 |  | Снятие растительного слоя (толщина) |  |  |  |
|  |  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от "минус" 40% до "плюс" 40%, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от "минус" 20% до "плюс" 20% |  | Снижение не производится |  |
|  |  | От 10% до 20% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 40% до "плюс" 40%, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 20% до "плюс" 20% |  | 50 тыс. руб. за каждое измерение |  |
|  |  | Свыше 20% измерений имеют отклонения от "минус" 40% до "плюс" 40% или отклонения от проектных значений превышают от "минус" 40% до "плюс" 40% |  | Работа не принимается |  |
| 2.2 |  | Снижение плотности естественного основания |  |  |  |
|  |  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного |  | Снижение не производится |  |
|  |  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного |  | 50 тыс. руб. за каждое измерение |  |
|  |  | Свыше 15% результатов измерений имеет отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04 или отклонения требуемого коэффициента уплотнения свыше 0,04 |  | Работа не принимается |  |
| 2.3 |  | Расстояние между бровкой и осью земляного полотна (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |  |  |
|  |  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектного значения от "плюс" 20см до "минус" 20см, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектного значения от "плюс" 10см до "минус" 10см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | От 10% до 15%результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от "плюс" 20см до "минус" 20см. Остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектного значения от "плюс" 10см до "минус" 10см |  | 50 тыс. руб. за каждое измерение |  |
|  |  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от "минус" 20см до "плюс" 20см или результаты измерений превышают отклонения от проектных размеров более чем на 20см |  | Работа не принимается |  |
| 2.4 |  | Высотные отметки продольного профиля по всем конструктивным слоям (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |  |  |
|  |  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от "плюс" 50мм до "минус" 50мм , 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 30мм до "плюс" 30мм |  | Снижение не производится |  |
|  |  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от "плюс" 50мм до "минус" 50мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 30мм до "плюс" 30мм |  | 50 тыс. руб. за каждое измерение |  |
|  |  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от "минус" 50мм до "плюс" 50мм или результаты измерений превышают проектные значения более чем на 50мм |  | Работа не принимается |  |
| 2.5 |  | Поперечные уклоны (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |  |  |
|  |  | 100% результатов измерений имеют отклонений от проектных решений от "плюс" 50 /00 до "минус" 50/00 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от "плюс" 5-100/00 до "минус" 5-100/00 , 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "минус" 50/00 до "плюс" 50/00 |  | 10 тыс. руб. за каждое измерение |  |
|  |  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от "плюс" 10-150/00 до "минус" 10-150/00, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "минус" 50/00 до "плюс" 50/00 |  | 50 тыс. руб. за каждое измерение |  |
|  |  | Свыше 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений более 150/00 |  | Работа не принимается |  |
| 2.6 |  | Снижение плотности слоев земляного полотна |  |  |  |
|  |  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т.22 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Результаты измерений имеют отклонения значений на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22 |  | 50 тыс. руб. за каждое измерение |  |
|  |  | Результаты измерений имеют отклонения значений более чем на 0,01 |  | Работа не принимается |  |
| 2.7 |  | Уменьшение крутизны откосов (заложение откосов) |  |  |  |
|  |  | Отклонение от проектного значения до ± 0,1 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Отклонение от проектного значения до ± 0,2 |  | 5 тыс. руб. за каждое измерение |  |
|  |  | Отклонение превышает проектное значения более чем ± 0,2 |  | Работа не принимается |  |
| 2.8 |  | Кюветы (глубина, ширина) |  |  |  |
|  |  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от "минус" 10см до "плюс" 10см, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от "минус" 5см до "плюс" 5см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от "минус" 10см до "плюс" 10см остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных значений от "минус" 5см до "плюс" 5см |  | 5 тыс. руб. за каждое измерение |  |
|  |  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений до 10см или результаты измерений имеют отклонения от проектных значений более 10см |  | Работа не принимается |  |
| 2.9 |  | Толщина отсыпаемых слоев земляного полотна |  |  |  |
|  |  | Соответствует величине, эффективно уплотняемого слоя, полученную опытным путем |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Превышает величину, эффективно уплотняемого слоя, полученную опытным путем |  | 50 тыс. руб. и работа не принимается |  |
| 2.10 |  | Замена материала для возведения земляного полотна (без согласования с Проектной организацией и Заказчиком) |  | Работа не принимается |  |
| 2.11 |  | Толщина растительного слоя грунта при укреплении откосов насыпей и выемок земляного полотна, устройстве газонов |  |  |  |
|  |  | Отклонение от проектного значения до "минус" 1см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Отклонение от проектного значения свыше "минус" 1см до "минус" 2см |  | 5 тыс. руб. за каждое отклонение |  |
|  |  | Отклонение от проектного значения свыше "минус" 2см |  | 10 тыс. руб. за каждое отклонение и работа не принимается |  |
| 2.12 |  | Уровень растительного слоя грунта относительно верха бортового камня |  |  |  |
|  |  | Отклонение до "минус" 3 см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Отклонение свыше "минус" 3 см |  | Работа не принимается |  |
| 3 |  | Основания и покрытия дорожных одежд из песчано-гравийной смеси, щебеночно-песчаной смеси, щебня |  |  |  |
| 3.1 |  | Ширина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |  |  |
|  |  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от "минус" 15см до "плюс" 20см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от "минус" 10см до "плюс" 10см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см |  | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |  |
|  |  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15 см до "плюс" 20см |  | Работа не принимается |  |
| 3.2 |  | Толщина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |  |  |
|  |  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм |  | Снижение не производится |  |
|  |  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм |  | 200 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |  |
|  |  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм |  | Работа не принимается |  |
| 3.3 |  | Поперечные уклоны |  |  |  |
|  |  | 100% результатов измерений имеют отклонений от проектных решений от плюс 50 /00 до минус 50/00 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 100/00 до минус 100/00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 |  | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |  |
|  |  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10-150/00 до минус 10-150/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 |  | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |  |
|  |  | Свыше 5% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 150/00 |  | Работа не принимается |  |
| 3.4 |  | Ровность в продольном и поперечном направлении (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |  |  |
|  |  | До 5% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 20мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 10мм |  | Снижение не производится |  |
|  |  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм |  | 5 тыс. руб. за каждый замер |  |
|  |  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм |  | Работа не принимается |  |
| 3.5 |  | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствующие требованиям проекта (без согласования с Проектной организацией и Заказчиком) |  | Работа не принимается |  |
| 3.6 |  | Ширина дополнительного слоя основания |  |  |  |
|  |  | Отклонение от проектного значения до "минус" 3см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Отклонение от проектного значения свыше "минус" 3см |  | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение и работа не принимается |  |
| 3.7 |  | Уплотнение |  |  |  |
|  |  | Соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Не соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 |  | Работа не принимается |  |
| 3.8 |  | Уплотнение песка, песчано-гравийной смеси: |  |  |  |
|  |  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т.22 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Результаты измерений имеют отклонения значений на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22 |  | Работа не принимается |  |
| 3.9 |  | Зерновой состав материалов основания: |  |  |  |
|  |  | Соответствует требованиям проекта, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94, ГОСТ 23735-79 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Не соответствует требованиям проекта ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94, ГОСТ 23735-79 |  | работа не принимается с 1 партии |  |
| 3.10 |  | Марка по дробимости щебня |  |  |  |
|  |  | Соответствует требованиям проекта, ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85* |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Не соответствует требованиям проекта, ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85 |  | работа не принимается с 1 партии |  |
| 3.10 |  | Коэффициент фильтрации песка, ПГС: |  |  |  |
|  |  | Соответствует требованиям проекта, СНиП 2.05.02-85* |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Не соответствует требованиям проекта, СНиП 2.05.02-85* |  | Работа не принимается |  |
| 4 |  | Восстановление асфальтобетонных покрытий и оснований методом холодной регенерации |  |  |  |
| 4.1 |  | Высотные отметки по оси проезжей части |  |  |  |
|  |  | 100% результатов определений отличаются от проекта на величину в пределах от «плюс» 1см до «минус» 1см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Не более 10% результатов определений отличаются от проекта на величину в пределах от от ± 1см до ± 2см |  | 10 тыс. руб. за каждый процент превышения |  |
|  |  | Свыше 10% результатов определений отличаются от проекта на величину от ± 2см до ± 3см |  | 50 тыс.руб. за каждый процент превышения |  |
|  |  | Отклонение от проектных значений на величину от ± 2см до ± 3см |  | 20 тыс. руб. за каждое отклонение |  |
|  |  | Отклонения измерений отличаются от проекта на величину более 3см |  | 200 тыс. руб. |  |
| 4.2 |  | Толщина уплотненного слоя по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |  |  |
|  |  | отклонение от проектных значений до "минус" 5мм |  | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |  |
|  |  | отклонение от проектных значений от "минус" 5мм до "минус" 10мм |  | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |  |
|  |  | отклонение от проектных значений свыше "минус" 10мм |  | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |  |
| 4.3 |  | Ширина слоя |  |  |  |
|  |  | Отклонение от проектного значения в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5 см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Не более 20% результатов измерений имеют отклонение от проектного значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см |  | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |  |
|  |  | Более 20% результатов измерений имеют отклонение от проектного значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см |  | Работа не принимается |  |
| 4.4 |  | Поперечные уклоны |  |  |  |
|  |  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от "плюс" 5-10 0/00 до "минус" 5-10 0/00, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 |  | 50 тыс. руб. за каждое измерение |  |
|  |  | Результаты измерений имеют отклонения от проектных решений свыше ±100/00 |  | Работы не принимаются |  |
| 4.5 |  | Гранулометрический состав АГБ-смеси |  |  |  |
|  |  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела |  | Снижение на 20% от партии |  |
|  |  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 на ситах (20;5;0,63;0,071) |  | Работы не принимаются с 1 партии |  |
| 4.6 |  | Предел прочности при сжатии при температуре 200С,500С из образцов отформованных из АГБ-смеси |  |  |  |
|  |  | Предел прочности при сжатии при температуре 200 С и 500с соответствует требованиям методических рекомендаций № ОС -568-р |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Предел прочности при сжатии при температуре 200 С и 500С ниже требуемого до 0,1МПа |  | Снижение на 20% от партии |  |
|  |  | Предел прочности при сжатии при температуре 200 С и 500С ниже требуемого на 0,2МПа |  | Работы не принимаются с партии |  |
| 4.7 |  | Водонасыщение образцов отформованных их АГБ-смеси |  |  |  |
|  |  | Водонасыщение отформованных образцов соответствуют требованиям методических рекомендаций № ОС -568-р |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% |  | Снижение на 20% с площади 40тыс.м2 |  |
|  |  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% |  | Работы не принимаются с 40тыс.м2 |  |
| 4.8 |  | Коэффициент водостойкости образцов АГБ |  |  |  |
|  |  | Коэффициент водостойкости соответствует требованиям методических рекомендаций № ОС -568-р |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Коэффициент водостойкости выходит за пределы требований до 0,2% |  | Снижение на 20% с площади 40тыс.м2 |  |
|  |  | Коэффициент водостойкости выходит за пределы требований более чем на 0,2% |  | Работы не принимаются с 40тыс.м2 |  |
| 4.9 |  | Коэффициент уплотнения |  |  |  |
|  |  | Коэффициент уплотнения соответствует требованиям методических рекомендаций № ОС -568-р |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,01 |  | Снижение на 30% с площади 2300м2 |  |
|  |  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,02 и более |  | Работы не принимаются с площади 2300м2 |  |
| 5 |  | Асфальтобетонное покрытие |  |  |  |
| 5.1 |  | Ширина покрытия (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |  |  |
|  |  | Отклонение от проектного значения в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5 см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Не более 20% результатов измерений имеют отклонение от проектного значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см |  | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |  |
|  |  | Более 20% результатов измерений имеют отклонение от проектного значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см |  | Работа не принимается |  |
| 5.2 |  | Толщина покрытия (не менее 3-х измерений на 10п/м дороги) по результатам геодезической съёмки |  |  |  |
|  |  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до "минус" 5мм, до 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до "плюс" 5мм |  | Снижение не производится |  |
|  |  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до "минус" 10мм, до 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до "плюс" 10мм |  | 50 тыс. руб. за отклонение каждого из результатов |  |
|  |  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до "минус" 10мм или результаты измерений имеют отклонения более чем "минус" 10мм |  | Работа не принимается |  |
| 5.3 |  | Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |  |  |
|  |  | отклонение от проектных значений до "минус" 5мм |  | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |  |
|  |  | отклонение от проектных значений от "минус" 5мм до "минус" 10мм |  | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |  |
|  |  | отклонение от проектных значений свыше "минус" 10мм |  | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |  |
| 5.4 |  | Поперечный уклон (не менее 1 измерения на 20п/м дороги) |  |  |  |
|  |  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от "плюс" 5-10 0/00 до "минус" 5-10 0/00, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 |  | 50 тыс. руб. за каждое измерение |  |
|  |  | Результаты измерений имеют отклонения от проектных решений свыше ±100/00 |  | Работа не принимается |  |
| 5.5 |  | Ровность (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |  |  |
|  |  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений имеют значение просветов до 3мм |  | Снижение не производится |  |
|  |  | До 5% результатов измерений могут иметь значение в пределах до 8мм остальные результаты измерений имеют значение просвета до 3 мм |  | 50 тыс. руб. за каждый замер |  |
|  |  | Результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм |  | 100 тыс. руб. за каждый замер или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |  |
| 5.6 |  | Ровность в продольном направлении (метод амплитуд) |  |  |  |
|  |  | Соответствует требованию п. 14.5 СНиП 3.06.03-85 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Не соответствует требованию п. 14.5 СНиП 3.06.03-85 |  | Работа не принимается |  |
| 5.7 |  | Поперечные сопряжение |  |  |  |
|  |  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длиной 3 м) |  |  |  |
|  |  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм |  | Снижение не производится |  |
|  |  | На каждом стыке просвет под рейкой от 1 до3 мм |  | 50 тыс. руб. за каждый стык на полосе движения |  |
|  |  | На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм |  | Работа не принимается |  |
|  |  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва |  | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |  |
| 5.8 |  | Продольное сопряжение |  |  |  |
|  |  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва |  | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |  |
| 5.9 |  | Уплотнение покрытия (из расчета 3 контрольных вырубки на 7000м2) |  |  |  |
|  |  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,01 |  | Снижение на 30% с площади 2300м2 |  |
|  |  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,02 и более |  | Работы не принимаются с площади 2300м2 |  |
| 5.10 |  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия по ГОСТ 9128-2009 |  |  |  |
|  |  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,3% |  | Снижение на 20% с площади 2300м2 |  |
|  |  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,3% |  | Работы не принимаются с площади 2300м2 |  |
| 5.11 |  | Водонасыщение образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |  |  |
|  |  | Водонасыщение отформованных образцов соответствуют требованиям |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% |  | Снижение на 20% от 1 партии |  |
|  |  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% |  | Работы не принимаются с 1 партии |  |
| 5.12 |  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |  |  |
|  |  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого до 0,01 |  | Снижение на 20% от партии |  |
|  |  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,02 и более |  | Работы не принимаются с 1 партии |  |
| 5.13 |  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |  |  |
|  |  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С ниже требуемого до 0,02 |  | Снижение на 20% от партии |  |
|  |  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С ниже требуемого на 0,03 и более |  | Работы не принимаются с 1 партии |  |
| 5.14 |  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |  |  |
|  |  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований до 0,2МПа |  | Снижение на 20% от партии |  |
|  |  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2МПа |  | Работы не принимаются с 1 партии |  |
| 5.15 |  | Предел прочности при сжатии образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |  |  |
|  |  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого до 0,1МПа При 00С выше требуемого до 0,1 МПа |  | Снижение на 20% от 1 партии |  |
|  |  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого на 0,2МПа При 00С выше требуемого на 0,2 МПа |  | Работы не принимаются с 1 партии |  |
| 5.16 |  | Зерновой состав асфальтобетонной смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |  |  |
|  |  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела |  | Снижение на 20% от партии |  |
|  |  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 на ситах (20;5;0,63;0,071) |  | Работы не принимаются с 1 партии |  |
| 5.17 |  | Качество щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |  |  |
|  |  | Водонасыщение образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% |  | Снижение на 20% с площади 2300м2 |  |
|  |  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% |  | Работы не принимаются с площади 2300м2 |  |
| 5.18 |  | Качество щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |  |  |
|  |  | Водонасыщение образцов отформованных из смеси соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% |  | Снижение на 20% от партии |  |
|  |  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% |  | Работы не принимаются с 1 партии |  |
| 5.19 |  | Предел прочности при сжатии образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |  |  |
|  |  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого до 0,1МПа |  | Снижение на 20% от партии |  |
|  |  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого на 0,2МПа |  | Работы не принимаются с 1 партии |  |
| 5.20 |  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |  |  |
|  |  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТ31015-2002 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого до 0,01 |  | Снижение на 20% от партии |  |
|  |  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,02 и более |  | Работы не принимаются с 1 партии |  |
| 5.21 |  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |  |  |
|  |  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С ниже требуемого до 0,02 |  | Снижение на 20% от партии |  |
|  |  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С ниже требуемого на 0,03 и более |  | Работы не принимаются с 1 партии |  |
| 5.22 |  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 00С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |  |  |
|  |  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований до 0,2МПа |  | Снижение на 20% от партии |  |
|  |  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2МПа |  | Работы не принимаются с 1 партии |  |
| 5.23 |  | Зерновой состав щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси |  |  |  |
|  |  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (для ЩМА-10 – 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 – 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 – 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела |  | Снижение на 20% от партии |  |
|  |  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных для ЩМА-10 – 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 – 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 – 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных для ЩМА-10 – 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 – 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 – 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 на ситах (для ЩМА-10 – 5;0,63; 0,071),(для ЩМА-15 – 10;5;0,63;0,071), (для ЩМА-20 – 15;5;0,63;0,071) |  | Работы не принимаются с 1 партии |  |
| 5.24 |  | Высотные отметки по оси (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |  |  |
|  |  | 100% результатов определений отличаются от проекта на величину в пределах от "плюс" 1см до "минус" 1см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Не более 10% результатов определений отличаются от проекта на величину в пределах от ± 1см до ± 2см |  | 10 тыс. руб. за каждый процент превышения |  |
|  |  | Свыше 10% результатов определений отличаются от проекта на величину от ± 2см до ± 3см |  | 50 тыс.руб. за каждый процент превышения |  |
|  |  | Отклонение от проектных значений на величину от ± 2см до ± 3см |  | 20 тыс. руб. за каждое отклонение |  |
|  |  | Отклонения измерений отличаются от проекта на величину более 3см |  | 200 тыс. руб. |  |
| 5.25 |  | Локальный застой воды на покрытии, вызванный нарушением высотных отметок, уклонов или ровности |  |  |  |
|  |  | площадью до 1м2 |  | 50 тыс. руб. за каждое место |  |
|  |  | площадью от 1м2 до 5м2 |  | 100 тыс. руб. за каждое место |  |
|  |  | площадью свыше 5м2 |  | 200 тыс. руб. за каждое место |  |
| 5.26 |  | Несоответствие асфальтобетонной смеси по марке и типу проекту (без согласования с Проектной организацией и Заказчиком) |  | Работа не принимается |  |
|  |  | При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок |  |  |  |
| 6 |  | Установка бортового камня |  |  |  |
| 6.1 |  | Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |  |  |
|  |  | До 3мм |  | Снижение не производится |  |
|  |  | От 3мм до 5мм |  | 1 тыс.руб. за каждый шов |  |
|  |  | Свыше 5мм |  | Работа не принимается |  |
| 6.2 |  | Превышение одного бортового камня над другим |  |  |  |
|  |  | До 3мм |  | Снижение не производится |  |
|  |  | От 3мм до 5мм |  | 1 тыс.руб. за каждый шов |  |
|  |  | Свыше 5мм |  | Работа не принимается |  |
| 6.3 |  | Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |  |  |
|  |  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см |  | Снижение на 20% с 1 м/п |  |
|  |  | Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см |  | Работа не принимается |  |
| 6.4 |  | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 13015-2003 |  | Работа не принимается |  |
| 7 |  | Устройство присыпных обочин |  |  |  |
| 7.1 |  | Толщина укрепления |  |  |  |
|  |  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 10мм до "плюс" 10мм |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 15мм до "плюс" 15мм |  | 10 тыс.руб. за каждое измерение |  |
|  |  | Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 15мм до "плюс" 15мм |  | Работа не принимается |  |
| 7.2 |  | Поперечные уклоны обочин |  |  |  |
|  |  | 100% результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±50/00 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | 90% результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±50/00, остальные 10% в пределах ± 150/00 |  | 10 тыс.руб. за каждое измерение |  |
|  |  | 90% результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±50/00, остальные 10% в свыше ± 150/00 |  | Работа не принимается |  |
| 7.3 |  | Ширина обочины |  |  |  |
|  |  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 10см до "плюс" 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от "минус" 10см до "плюс" 10см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от "минус" 10см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 10см до "плюс" 10см |  | 10 тыс.руб. за каждое измерение |  |
|  |  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от "минус" 10см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 10см до "плюс" 20см |  | Работа не принимается |  |
| 8 |  | покрытия тротуаров из плиток бетонных тротуарных |  |  |  |
| 8.1 |  | Уступы в стыках смежных плит |  |  |  |
|  |  | До 10% результатов измерений могут иметь превышение до 2мм, 90% результатов измерений без отклонений |  | Снижение не производится |  |
|  |  | До 15% результатов измерений имеют отклонения до 2мм, остальные результаты измерений без отклонений |  | 1 тыс.руб. на 1 м/п шва |  |
|  |  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения до 5мм или результаты измерений имеют отклонения в уступах более чем на 5мм |  | Работа не принимается |  |
| 8.2 |  | Швы между плитками |  |  |  |
|  |  | До 10% результатов измерений могут иметь размеры шва до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5мм |  | Снижение не производится |  |
|  |  | До 15% результатов измерений имеют размеры шва до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5мм |  | 1 тыс.руб. на 1 м/п шва |  |
|  |  | Свыше 15% результатов измерений имеют размер шва до 8мм или превышает размеры шва более 8мм |  | Работа не принимается |  |
| 8.3 |  | Уложенная плитка бетонная тротуарная не соответствует требованиям ГОСТ 17608-91 |  | Работа не принимается |  |
| 9 |  | Водопропускные трубы |  |  |  |
| 9.1 |  | Относительное смещение смежных звеньев трубы и ж/б элементов |  |  |  |
|  |  | На 1 стыке смещение может иметь отклонение до 10мм |  | Снижение не производится |  |
|  |  | На 1 стыке смещение может иметь отклонение до 15мм |  | 5тыс. руб. за один стык |  |
|  |  | На 1 стыке смещение более 15мм |  | Работа не принимается |  |
| 9.2 |  | Зазор между звеньями трубы |  |  |  |
|  |  | На одном стыке зазор между звеньями может иметь отклонения от "минус" 5мм до "плюс" 5мм |  | Снижение не производится |  |
|  |  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения от "минус" 5-10мм до "плюс" 5-10мм |  | 5тыс. руб. за один стык |  |
|  |  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения свыше 10мм |  | Работа не принимается |  |
| 9.3 |  | Отклонение от проектной величины продольной оси в плане и профиле свыше 50мм |  | Работа не принимается |  |
| 9.4 |  | Строительный подъем (величина) |  |  |  |
|  |  | Отклонение от проектного (расчетного) значения до ± 1см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Отклонение от проектного (расчетного) значения свыше ± 1см до ±2см |  | 20 тыс.руб. |  |
|  |  | Отклонение от проектного (расчетного) значения свыше ± 2см |  | Работа не принимается |  |
| 9.5 |  | Элементы ж\б трубы не соответствующие требованиям ГОСТ 6482-88, ГОСТ 22000-86 |  | Работа не принимается |  |
| 10 |  | Барьерное и пешеходное ограждение |  |  |  |
| 10.1 |  | Высота ограждения |  |  |  |
|  |  | Отклонение от нормативных требований и проектных значений до ± 1см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Отклонение от нормативных требований и проектных значений свыше ± 1см до ± 2см |  | 5 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |  |
|  |  | Отклонение от нормативных требований и проектных значений свыше ± 2 см до ± 3см |  | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |  |
|  |  | Отклонение от нормативных требований и проектных значений свыше ± 3см |  | 25 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение и работы не принимаются |  |
| 10.2 |  | Непрямолинейность ограждения в плане на длине 10м |  |  |  |
|  |  | Отклонение от проектных значений до ± 3 см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Отклонение от проектных значений свыше ± 3 см до ± 4 см |  | 5 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |  |
|  |  | Отклонение от проектных значений свыше ± 4 см |  | 25 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение и работы не принимаются |  |
| 11 |  | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |  |  |
| 11.1 |  | Монтаж стальных трубопроводов |  |  |  |
|  |  | 100% сварных швов удовлетворяют требованиям внешнего осмотра на основании требований ГОСТ 16037-86 (трещины, прожоги, непровар и т.д.) |  | Снижение не производится |  |
|  |  | До 1% сварных швов не удовлетворяют требованиям внешнего осмотра на основании требований ГОСТ 16037-86 (трещины, прожоги, непровар и т.д.) |  | Работа не принимается |  |
| 11.2 |  | Размеры и формы шва |  |  |  |
|  |  | 100% сварных швов соответствуют требованиям ГОСТ 16037-86 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | До 1% сварных швов не соответствует требования ГОСТ 16037-86 |  | Работа не принимается |  |
|  |  | Материалы и изделия не соответствующие требованиям проекта |  | Работа не принимается |  |
| 11.3 |  | Люки смотровых колодцев |  |  |  |
|  |  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия от 0 до "минус" 1см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более пределов от 0 до "минус" 1см |  | Работа не принимается |  |
| 12 |  | Разметка дорожная |  |  |  |
| 12.1 |  | Отклонение линий разметки от их проектного положения (не менее 1 измерения на 100п/м) |  |  |  |
|  |  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 3см до "плюс" 3см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | До 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 3см до "плюс" 3см |  | 1 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |  |
|  |  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от "плюс" 5см до "минус" 5см |  | Работа не принимается |  |
| 12.2 |  | Отклонение по ширине линий разметки от установленных размеров стандартом ГОСТ Р 51256-99 (не менее 1 измерения на 100п/м) |  |  |  |
|  |  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 1см до "плюс" 1см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5мм до "плюс" 5мм |  | Снижение не производится |  |
|  |  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 1см до "плюс" 1см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5мм до "плюс" 5мм |  | 1 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |  |
|  |  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от "плюс" 1см до "минус" 1см или результаты измерений превышают проектные размеры более чем на 1см |  | Работа не принимается |  |
| 12.3 |  | Отклонение по длине штрихов и разрывов от установленных размеров стандартом ГОСТ Р 51256-99 (не менее 1 измерения на 100п/м) |  |  |  |
|  |  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 3см до "плюс" 3см |  | Снижение не производится |  |
|  |  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 3см до "плюс" 3см |  | 1 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |  |
|  |  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от "плюс" 5см до "минус" 5см или результаты измерений превышают проектные размеры более чем на 5см |  | Работа не принимается |  |
| 12.4 |  | Марка краски не соответствующая требованиям проекта |  | Работа не принимается |  |
| 12.5 |  | Значение коэффициента яркости дорожной разметки ниже 60% |  | Работа не принимается |  |
| 12.6 |  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится |  | Работа не принимается |  |
| 13 |  | Мостовое полотно |  |  |  |
| 13.1 |  | Дефекты бетонирования |  |  |  |
|  |  | Допущены непроектные рабочие швы (при монолитном бетонировании) |  | Снижение на 10% от стоимости конструктивного элемента |  |
|  |  | Наличие дефектов подлежащих лечению |  | Снижение на 25% от стоимости конструктивного элемента |  |
|  |  | Наличие усадочных и температурных трещин сверх нормативных |  | Снижение на 15% от стоимости конструктивного элемента |  |
| 13.2 |  | Несоответствие прочности, морозостойкости, водонепроницаемости бетона забетонированной конструкции проектной: |  |  |  |
|  |  | Снижение на один класс (при условии согласования с Проектной организацией) |  | Снижение на 10% |  |
|  |  | Свыше |  | Работа не принимается |  |
| 13.3 |  | Отклонения в геометрических размерах забетонированной конструкции |  |  |  |
|  |  | От "плюс" 10мм до "минус" 10мм |  | Снижение не производится |  |
|  |  | От "плюс" 20мм до "минус" 15мм |  | Снижение на 10% от стоимости конструктивного элемента |  |
|  |  | Свыше |  | Работа не принимается |  |
| 13.4 |  | Отклонения в высотных отметках забетонированной конструкции от проектных |  |  |  |
|  |  | От "плюс"10мм до "минус" 10мм |  | Снижение не производится |  |
|  |  | От "плюс" 15мм до "минус" 20мм |  | Снижение на 5% от стоимости конструктивного элемента |  |
|  |  | Свыше |  | Работа не принимается |  |
| 13.5 |  | Величина защитного слоя конструкции имеет отклонения от проекта: |  |  |  |
|  |  | От "плюс" 15мм до "минус" 5мм |  | Снижение на 5% от стоимости конструктивного элемента |  |
|  |  | Свыше |  | Работа не принимается |  |
| 13.6 |  | Поперечный уклон проезжей части не соответствует требованиям проекта (не менее 1 измерения на 10п/м конструктива) |  |  |  |
|  |  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 |  | Снижение не производится |  |
|  |  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от "плюс" 5-7 0/00 до "минус" 5-7 0/00, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 |  | 100 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |  |
|  |  | Результаты измерений имеют отклонения от проектных решений свыше ±70/00 |  | Работа не принимается |  |
| 13.7 |  | Перепад соседних плит (плиток мощения) укрепление конусов: |  |  |  |
|  |  | 100% имеют отклонения в пределах 5мм |  | Снижение не производится |  |
|  |  | 95% имеют отклонения в пределах ±5мм, 5% в пределах ±10мм |  | 10 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |  |
|  |  | Свыше |  | Работа не принимается |  |
| 13.8 |  | Толщина лакокрасочного покрытия менее проектной: |  |  |  |
|  |  | 90% площади имеют отклонение не более 5%, 10% площади не более 10% |  | Снижение на 5% |  |
|  |  | 90% площади имеют отклонение не более 10%, 10% площади более 10% |  | Снижение на 25% |  |
|  |  | 100% площади имеют отклонение более 10% |  | Работа не принимается |  |
| 13.9 |  | Отклонения осей сооружения от проектных: свыше допуска СНиП (при условии согласования с Проектной организацией и Заказчиком) |  | 200 тыс.руб. |  |
| 13.10 |  | Сваи погружены с отклонениями от проекта в плане: свыше допуска СНиП (при условии согласования с Проектной организацией и Заказчиком) |  | 20 тыс.руб. за каждую сваю |  |

| ЗАКАЗЧИК И.о.директора МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.В.Чувашов |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 5

к договору от____________________№_______

Унифицированная форма № КС- 6а Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

|  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322006 |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (договор) |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал

учета выполненных работ

за _______________________ год

| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  | рруб |
| --- | --- | --- |

| #### Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| #### Проверил |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

По данному образцу печатать все четные страницы формы №КС-6а

| Номер |  |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Цена за единицу, руб | Количество работ по смете | Сметная (договорная) стоимость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку |  | позиции по смете |  |  |  |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  | Итого |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные и прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данному образцу печатать все нечетные страницы формы №КС-6а

| Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  |  | июль |  |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | г. |
| количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб |  | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб |  |
| 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 |  | 46 |  |
| ЗАКАЗЧИК: Главный инженер МУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: Главный инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК И.о. директора МУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | М.В. Чувашов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 6

к договору от ____ __________  № _____

Акт №___

о снижении стоимости выполненных работ на объектах

строительства (реконструкции), капитального ремонта МУ "Пермблагоустройство"

за отчетный период  c ___.___.20___г.  по ___.___.20___г.

1. Представитель Заказчика

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_________________________________________________________________________________

На основании акта инспекционной проверки были выявлены следующие нарушения, по которым были применены штрафные санкции:

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. изм. | Кол-во | Сметн. стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила ___________ руб.

С начала производства работ                                             ___________ руб.

| Представители Заказчика | Директор |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор |  | ФИО |
| Представитель Подрядчика (Субподрядчика) | Руководитель организации |  | ФИО |

| ЗАКАЗЧИК И.о. директора МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.В. Чувашов |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 7

к договору от ____ __________ № _____

АКТ

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА

___________________________________________________________________________

(наименование объекта, с какого по какой километр, значение,

____________________________________________________________________________________________

техническая категория)

г.Пермь                                                                                                                   "___" __________ 2011 г.

Комиссия действующая на основании ______________________________________________________________

(№ и дата приказу распоряжения)

в составе

председателя ____________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

членов _________________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

произвела приемку работ выполненных _____________________________________________________________

(указать организацию выполнявшую работы)

в период с "___" _____________ 2011 г. по "___" ____________ 2011 г

по строительству   ________________________________________________________________________________

(наименование объекта

___________________________________________________________________________________________

технической категории)

с ____ км по ____ км находящейся на балансе ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по строительству объекта:

____________________________________________________________________________________________

(перечислить проектно-сметную документацию с указанием кем и

____________________________________________________________________________________________

когда она утверждена и документы относящиеся к производству работ

___________________________________________________________________________________________

и представленные комиссии при приемке работ)

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе строительства имелись следующие отступления от утвержденного проекта (рабочих чертежей), технических правил по строительству, согласованные с проектной организацией и заказчиком

___________________________________________________________________________________________

(перечислить все выявленные отступления указать по какой причине

_________________________________________________________________________________________

эти отступления произошли с кем и когда согласованы

2. Полная сметная стоимость строительства (по утвержденной сметной документации) __________________________ тыс. руб.

3. Фактическая стоимость строительства _____________________ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по строительству _________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

выполнены в полном объеме (см. приложения) в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям правил приемки работ.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(наименование объекта и его протяжение, с какого по какой

________________________________________________________________________________________

километр, значение и категория)

принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества строительства  __________________________________________________________________________________________

(в соответствии со                                         )

Акт составлен в ______ экземплярах, которые вручены или разосланы

следующим организациям ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы _________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(перечислите, какие, число экземпляров и организаций)

Приложения к акту

1. Ведомость выполненных работ

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний

3. Графическая схема объекта с указанием принятых работ

Председатель комиссии ________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Приложение 1 к акту приёмки

Ведомость выполненных работ по строительству

___________________________________________________________

(наименование объекта, участка)

в период с "___" _____________ 20    г. по "___" ____________ 20    г

| № | Место производства | Наименование | Единица | Объемы работ |  | Сметная цена | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | работ | измерения | по проектно-сметной документации | фактически выполнено | за единицу руб. | фактически выполненного объема работ тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Итого ___________________ тыс. руб.

| ЗАКАЗЧИК И.о. директора МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.В. Чувашов |  | ФИО |

м.п.                                                                                                             м.п.

"___" _____________ 2011 г.

Примечание. В наименовании работ должны указываться размеры всех конструктивных элементов

(основание покрытие уширение и т.д.)

Приложение 2 к акту приёмки

Ведомость контрольных измерений и испытаний,

произведенных при приемке законченных работ по строительству

________________________________________________________________________________________________

(наименование участка)

с "___" _____________ 20    г. по "___" ____________ 20    г

| № п/п | Наименование измерений и испытаний | Место км и пк | Данные контрольных проверок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Председатель комиссии ________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

"___" _____________ 20    г.

Примечание. Примерный перечень параметров, по которым проводятся измерения и испытания при приемке (объем определяется приемочной комиссией):

Трубы

1. Качество очистки русла входного и выходного лотков.

2. Продольный уклон трубы.

3. Состояние оголовков и соответствие их проектным данным.

4. Состояние стыков железобетонных звеньев.

Земляное полотно

1. Поперечные сечения водоотводных канав (глубина и ширина по низу, продольный уклон) - на всем протяжении в характерных точках.

2. Укрепительные работы откосов насыпей, конусов мостов, лотков водопропускных труб (площадь укрепления, толщина защитного слоя) - на каждом сооружении в полном объеме.

3. Заложение откосов земляного полотна - на 1км земляного полотна 20 измерений (на каждом пикете "лево" и "право").

4. Ширина обочин - на 1 км земляного полотна 20 измерений.

5. Ширина и толщина слоя укрепления обочин - на каждом пикете.

6. Коэффициент уплотнения - в 1,5м от бровки каждые 200м слева и справа.

Основания и покрытия

1. Ширина - на 1км 20 измерений (через каждые 100м).

2. Толщина - объем тот же.

3. Поперечный уклон - объем тот же.

4. Ровность - на каждой захватке длиной 300-400м 100-130 измерений.

5. Определение вертикальных отметок продольного профиля - через каждые 5м и на плюсовых точках.

6. Плотность - 3 точки на 7000м2 основания и покрытия.

7. Шероховатость покрытия - на каждой полосе движения по одной полосе наката на каждые 1000м 3-5 измерений.

Цементобетонные покрытия

1. Состояние деформационных швов - все швы.

2. Превышение граней смежных плит - через 100м.

3. Равномерность нанесения пленки из кремнийорганических и других соединений - на всем участке.

Приложение 3 к акту приёмки

Графическая схема объекта

Дорога ________________________________________________________________________________________

(наименование значение техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирована на участке с ___________________ км по _________ км

в период с "___" _____________ 20   г. по "___" ______________ 20  г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются  участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта, при необходимости указываются характерные размеры конструктивных элементов)

К настоящему акту приложено ____ шт. фотодокументов.

| ЗАКАЗЧИК И.о. директора МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.В. Чувашов |  | ФИО |

М.П.                                                                                                             М.П.

# Приложение № 8

к договору от_________________№____

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

от______________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте _____________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производство строительно-монтажных работ с правом (без права) подписи актов выполненных работ формы КС-2  _____________/Должность, Ф.И.О./

Назначить ответственным лицом за производство строительно-монтажных работ субподрядными организациями  _____________/Должность, Ф.И.О./

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ______________/Должность, Ф.И.О./

| ЗАКАЗЧИК И.о. директора МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.В. Чувашов |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

# Приложение №9

к договору от_________________№____

МУ "ПЕРМБЛАГОУСТРОЙСТВО"

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

"____"_______________20__ г.               Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место ПК + | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

| Представители Заказчика: | должность |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
| Предписание получил Представитель Подрядчика: | должность |  | ФИО |

| ЗАКАЗЧИК И.о директора МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.В. Чувашов |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

# Приложение №10

к договору от_________________№____

| ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| погашение аванса по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |
|  | Стоимость работ |  |  |  | Объем работ на год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | СМР |  | Всего | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  | в т.ч. по месяцам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | СМР |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| Выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погашение аванса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ценах на 20 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало работ: (число, месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Представители Заказчика: | Начальник СДО "Пермблагоустройство" |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор МУ "Пермблагоустройство" |  | ФИО |
|  | Главный бухгалтер |  | ФИО |
| Представители Подрядчика: | Главный бухгалтер |  | ФИО |

| ЗАКАЗЧИК И.о. директора МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чувашов М.В. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

# Приложение №11

к договору от_________________№____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт объектов

Кладбище «Северное».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Дзержинский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Северное»

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка металлического забора 1) Рытьё ям для установки стоек и столбов 300х300х700 мм –320 шт. 2) Установка стоек из профильных труб 100х100 мм, толщиной стенки 3мм, L-3000, остающихся в теле бетона – 320 шт. Бетон класса В 7.5 (М100) – 20,16 м3 3) Изготовление секции забора 3000х2000 c последующим монтажом – 319 шт из: Труба 25х25 L-1800 – 17шт Труба 25х25 L-3000 – 3шт Труба 25х25 L-150 – 17шт 4) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ - 021 – 951 м2 5) Окраска металлических поверхностей за два раза красками масляными готовыми к применению для наружных работ – 951 м2 | п.м. | 988,9 |

Начало: с даты заключения контракта

Окончание: 30 июля 2011 г.

Кладбище «Верхне-Курьинское».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Мотовилихинский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Верхне-Курьинское»

| №№ | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка металлического забора 1) Рытьё ям для установки стоек и столбов 300х300х700 мм – 131 шт. 2) Установка стоек из труб D – 76 мм, толщиной стенки 3,5мм, L-2640мм, остающихся в теле бетона – 131 шт. Бетон класса В 7.5 (М100) – 8,253 м3 3) Изготовление секции забора 2310х1700 c последующим монтажом – 130 шт из: Уголок 63х5 L-2310 – 2шт Уголок 63х5 L-1700 – 2шт Арматура d-14 L-1680 – 15шт Арматура d-12 L-1430 – 4шт Арматура d-12 L-760 – 4шт Пластины 10х160х160мм – 1шт Пластины 150х57мм – 2шт 4) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ - 021 – 256 м2 5) Окраска металлических поверхностей за два раза красками масляными готовыми к применению для наружных работ – 256 м2 | п.м. | 442 |

Начало: с даты заключения контракта

Окончание: 30 июля 2011 г.

Кладбище «Южное».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Свердловский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Южное»

| №№ | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Установка металлического забора - Демонтаж металлического забора – 9,5054 т 2) Рытьё ям для установки стоек и столбов 300х300х700 мм – 57 шт. 2) Установка стоек из профильных труб 120*120 мм, толщиной стенки мм, L-3000, остающихся в теле бетона – 57 шт. Бетон класса В 7.5 (М100) – 3,591 м3 3) Изготовление секции забора 3630х3000 c последующим монтажом – 56 шт из: Труба 25х25 L-2650 – 20шт Труба 25х25 L-200 – 20шт Труба 25х25 L-150 – 22шт Труба 25х25 L-100 – 10шт Труба 25х25 L-55 – 9шт Труба 25х25 L-3630 – 1шт Пластина 10х10 – 114шт 4) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ - 021 – 301 м2 или эквивалент - массовая доля нелетучих веществ 54-60% - степень перетира, не более 40 мкм - высыхание до степени 3, не более, при (20±2)0С, 24 ч 5) Окраска металлических поверхностей за два раза красками масляными готовыми к применению для наружных работ – 301 м2 Дорожная одежда 1) Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала 2) Розлив вяжущих материалов 3) Устройство покрытия h-6см из асфальтобетона Тип Б, марки II Колумбарная стенка 1) Демонтаж металлического забора из профнастила 2) Планировка площадей бульдозерами 3) Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м 4) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 5) Устройство подстилающих слоев щебеночных 6) Устройство железобетонных фундаментов общего назначения 7) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 8) Засыпка пазух дренирующим песком 9) Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом 10) Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом 11) Армирование кладки стен 12) Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 13) Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа 14) Лист металлический профилированный НС-35 0,9х1060 мм 15) Дюбель-гвоздь 6/39 мм 16) Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм 17) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм 18) Розлив вяжущих материалов 19) Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальтобетонной смеси марка II, тип В | п.м. м2 т м2 т м2 м3 м3 м3 м3 м2 м3 м/ шва м3 т м2 м2 м2 шт. шт. м2 т м2 | 210 1537 1,2296 1537 0,8 80 2,88 7,5 1,5 4,24 17,1 1,8 1,9 15,8 0,02 13,6 10,6 10,6 80 68 25 0,02 25 |

Начало: с даты заключения контракта

Окончание: 25 июня 2011 г.

Кладбище «Банная гора».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Орджоникидзевский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Банная гора»

| №№ | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1) Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами 2) Погрузка грунта растительного в автосамосвалы и транспортировка в отвал до 25 км 3) Устройство покрытий толщиной 20 см из асфальтобетонной крошки (без стоимости материала и транспортировки) | м3 т м2 | 688 825,6 6880 |

Начало: с даты заключения контракта

Окончание: 30 июля 2011 г.

Кладбище «Закамское».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Кировский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Закамское»

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 50 |
| 2 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 1 группы диаметром до 600 мм | м3 | 2,53 |
| 3 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 1,2 |
| 4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения | м3 | 3,84 |
| 5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 9,6 |
| 6 | Кладка стен кирпичных наружных | м3 | 1,44 |
| 7 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки | м3 | 17,5 |
| 8 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,02 |
| 9 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | шт. | 10 |
| 10 | Перемычка 1ПБ-13-1 | шт. | 6 |
| 11 | Перемычка 3ПБ-13-37 | шт. | 4 |
| 12 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок | м2 | 36 |
| 13 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 | 14,4 |
| 14 | Устройство покрытий бетонных толщиной 80 мм | м2 | 36 |
| 15 | Установка стропил | м3 | 1,2 |
| 16 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | м2 | 50 |
| 17 | Лист металлический профилированный Н75 0,9х800мм | м2 | 50 |
| 18 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 322 |
| 19 | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | шт. | 40 |

Начало: с даты заключения контракта

Окончание: 30 июля 2011 г.

Кладбище «Заозерское».

Характеристика объекта.

- Местонахождение объекта г. Пермь, Кировский район

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту кладбища «Заозерское»

| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор |  | шт. | 19 |
| 2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе, материалов оснастки одностоечных опор |  | шт. | 19 |
| 3 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе, материалов оснастки сложных опор |  | шт. | 8 |
| 4 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с одинарными приставками одностоечных с одним подкосом |  | шт. | 8 |
| 5 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 1 и 2 категории с односторонней линией связи, железные дороги с линией СЦБ |  | 1 переход | 2 |
| 6 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг (СИП) |  | м кабеля | 1400 |
| 7 | (Спуск по опоре) Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм |  | м | 30 |
| 8 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит ЩУРН) |  | шт. | 1 |
| 9 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические. |  | шт. | 5 |
| 10 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными |  | шт. | 5 |
| 11 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (зарядный кабель) |  | м кабеля | 16 |
| 12 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 (присоединение к светильникам и к СИП) |  | шт. | 30 |
| 13 | (Установка фотореле) Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки |  | шт. | 5 |
| 14 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |  | шт. | 2 |
| 15 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А |  | шт. | 2 |
| Заземление |  |  |  |  |
| 16 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 2 | м3 грунта |  | 4 |
| 17 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 грунта |  | 4 |
| 18 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | м |  | 6 |
| Материалы |  |  |  |  |
| 19 | Опора ЛЭП СВ 110-3,5 | шт |  | 2 |
| 20 | Опора ЛЭП СВ 95-3,5 | шт |  | 33 |
| 21 | Провод СИП-2 3х50+1х50 | м |  | 1428 |
| 22 | Кабели ВВГ 3х1,5 мм2 | м |  | 16,4 |
| 23 | DIN рейка 30 см | шт |  | 6 |
| 24 | Анкерный зажим Ensto SO 158.1 или эквивалент - разрушающая нагрузка 5,5 МРН; 8,75 МРН; 11,2кН | шт |  | 20 |
| 25 | Крюк бандажный Ensto SOT 29.1 или эквивалент - разрушающая нагрузка Fx 17,8 кН; Fy 12,5 кН | шт |  | 20 |
| 26 | Анкерный зажим МЗВА СА 2000.1 или эквивалент - разрушающая нагрузка 22кН | шт |  | 10 |
| 27 | Анкерный кронштейн Simel САВ 25 или эквивалент - разрушающая нагрузка 200 кгс - рабочая нагрузка 80 кгс | шт |  | 24 |
| 28 | Анкерный зажим МЗВА РА 25х100 или эквивалент - разрушающая нагрузка 3,5 кН | шт |  | 10 |
| 29 | Стяжной хомут МЗВА KR1 или эквивалент - диаметр 10-45 мм2 | шт |  | 45 |
| 30 | Колпачки изолирующие МЗВА С1 6-35 или эквивалент - диаметр 6-35 мм2 - длина 30 мм | шт |  | 28 |
| 31 | Зажим ответвительный Simel KZ EP 13 или эквивалент - момент затяжки 7 Нм | шт |  | 20 |
| 32 | Скрепа Simel А200 или эквивалент - размеры 21 мм | шт |  | 130 |
| 33 | Лента крепления Simel F 2007 или эквивалент - ширина 20 мм - толщина 0,7 мм - разрывное усилие 70 кг/мм2 - нержавеющая сталь 18/8 | шт |  | 3,5 |
| 34 | Светильник РКУ-97-125-002 или эквивалент - тип консольный - степень защиты IP 54 - мощность 125 Вт - размеры 485х245х180 - тип ламп ДРЛ -тип цоколя Е 27 | шт |  | 5 |
| 35 | Лампа ДРЛ 125Вт Philips НРL-N или эквивалент - световой поток 6200 лм - колба прозрачная, покрыта изнутри люминофором - цоколь Е27 | шт |  | 7 |
| 36 | Кронштейн для РКУ КР-3 | шт |  | 5 |
| 37 | Зажим поддерживающий с кронштейном Simel ES 1500 или эквивалент - размеры зажима 140х99х42 мм - разрушающая нагрузка 12 кгс - размеры кронштейна 165х120х33 мм - диаметр крепёжного отверстия в кронштейне 17 мм | шт |  | 10 |
| 38 | Крюк бандажный Ensto SOT 29.1 - разрушающая нагрузка Fx 17,8 кН; Fy 12,5 кН | шт |  | 10 |
| 39 | Ящик ЩУРН-1/3-18.ст | шт |  | 1 |
| 40 | Автоматический выключатель ВА-101-1 16 А | шт |  | 1 |
| 41 | Автоматический выключатель ВА-101-1 25 А | шт |  | 1 |
| 42 | Автоматический выключатель ВА-101-3 50 А | шт |  | 2 |
| 43 | Фотореле ФР-7Н | шт |  | 5 |

Начало: с даты подписания контракта

Окончание: 30 июля 2011 г.

| ЗАКАЗЧИК И.о. директора МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чувашов М.В. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |