УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

______________Н.И.Некрасов

«____»  апреля 2011 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого предпринимательства

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по

организации места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми.

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по организации места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 522 202 рубля 73 копейки |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и расчету стоимости работ (приложение №1) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме)) и условиями контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекту муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акты контрольной проверки и акты выполненных работ; документ, подтверждающий объем вывезенного мусора на городской полигон ТБО, предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справка о стоимости выполненных работ (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. В актах выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89550 рублей |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена договора должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и расчет стоимости работ, будут являться составной частью контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта - 10 444 рубля 05 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 06.05.2011г 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 11.05.2011г |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 16.05.2011г |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по организации  места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города  Перми

Срок выполнения работ:

с момента заключения муниципального контракта по 01.09.2011 г.

| № п.п. | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: |  |  |
| 1 | проведение анализа воды и песка, получение заключения (оформления акта приемки в эксплуатацию мест массового отдыха у воды на территории г.Перми в соответствии с постановлением администрации г.Перми от 09.06.2008г. № 503) в срок до 09.06.2011г. |  |
| 2 | комплексная уборка территории (сбор различных видов загрязнений (мусор), погрузка и вывоз мусора). | 17600 м2 |
| 3 | установка/вывоз мусорных контейнеров 0,75 м3 | 8 шт. |
| 4 | Восстановление и замена малых архитектурных форм: - Замена урн - Замена скамеек - Восстановление информационного знака «Купание запрещено» - Восстановление сетчатого ограждения волейбольной площадки - Восстановление скамейки под навесом | 7 шт. 2 шт. 1 шт. 18 м2 3 п.м. |
| Текущее содержание территории: |  |  |
|  | - ежедневная ручная уборка прибрежной зоны отдыха от мусора, выравнивание и перемешивание верхнего слоя песка граблями с переносом мусора в контейнеры. - ежедневная ручная уборка территорий спортивной и детской площадок от крупного и мелкого мусора (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений) с переносом мусора в контейнеры. - ежедневная уборка территории у подъезда к месту массового отдыха у воды и автостоянки от крупного и мелкого мусора (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений) с переносом мусора в контейнеры. - механизированное подметание и мойка дорожки, площадки, подъезда, автостоянки с плиточным и а/б покрытием 1раз в 2дня. - ежедневная очистка урн от мусора, с переносом мусора в контейнеры. - ежедневная уборка мусора в туалетных кабинах с переносом мусора в контейнеры. - ежедневная уборка от мусора и подметание контейнерной площадки. - ежедневная очистка контейнеров для мусора с вывозом мусора на полигон ТБО. | 17600м2 1898м2 4750м2 3546м2 28шт 6шт 42м2 6шт |

Проведение анализа воды, получение заключения (оформления акта приемки в эксплуатацию мест массового отдыха у воды на территории г.Перми в соответствии с постановлением администрации г.Перми от 09.06.2008г. № 503) – до 09.06.2011. В случае не выполнения Подрядчиком вышеуказанного условия Заказчик удерживает с Подрядчика штрафные санкции в размере 1% от общей стоимости выполнения работ по договору за каждый день просрочки.

Условия содержания:

Подготовительные работы:

10.06.2011г.:

- крупный мусор должен отсутствовать;

- собранный мусор должен быть вывезен на городской полигон ТБО;

- установлены контейнеры для мусора;

- выполнены работы по замене и восстановлению МАФ;

01.09.2011г.:

- контейнеры вывезены;

Текущее содержание:

- при обнаружении разрушения малых архитектурных форм должна быть составлена дефектная ведомость и представлена Заказчику в течение 3-х – дней.

- вывозка мусора должна производиться ежедневно по мере накопления в контейнерах и немедленно после проведения уборки территории места массового отдыха. До 9 часов ежедневно контейнера должны быть освобождены от мусора полностью.

- после подметания и мытья дорожек (асфальтовых, тротуарная плитка) песок и мусор на них должен отсутствовать;

- навесы, кабинки для переодевания, скамейки, питьевые фонтанчики, контейнеры для мусора, урны должны быть исправны, в случае возникновения дефектов перечисленное оборудование должно быть отремонтировано в течение 3-х суток.

Критерии оценки качества работ

по организации места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми.

|  | № п\п |  |  | Контролируемый параметр |  |  |  |  |  |  |  | % снижение стоимости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | Не составлена дефектная ведомость на разрушения малых архитектурных форм (далее МАФ) и представлена Заказчику в течение 3-х дней с момента разрушения. |  |  |  |  |  |  |  | -10% |  |  |
|  | 2 |  |  | Мусор из контейнера не вывезен, но контейнер не переполнен |  |  |  |  |  |  |  | -15% |  |  |
|  | 3 |  |  | Единичный мусор |  |  |  |  |  |  |  | -15% |  |  |
|  | 4 |  |  | Поврежденные элементы МАФ восстановлены в течение 5-ти суток с момента составления дефектной ведомости. |  |  |  |  |  |  |  | -20% |  |  |
|  | 5 |  |  | Не выполнен ремонт МАФ, либо не соблюдена технология данных работ. Урны и кабинки для переодевания не очищены. Контейнеры для мусора не установлены. Дефектная ведомость на разрушенные элементы и не представлена заказчику в течение 5-ти дней с момента обнаружения. Наличие мусора на территории места массового отдыха у воды. МАФ не окрашены, полностью не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы МАФ не восстановлены в течение 5 суток с момента составления дефектной ведомости. Контейнеры для мусора и урны переполнены. Контейнерная площадка замусорена. Контейнеры для мусора находятся в неисправном состоянии. Наличие мусора в туалетных кабинках. |  |  |  |  |  |  |  | -100% |  |  |
| Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме Расчет стоимости выполненных работ по организации места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми в период с 10 июня по 1 сентября 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объекта |  |  | Состав работ |  | Едини ца измере ния |  | Объем | Кол- во операций за период | Стоимость ед-цы измерения руб. |  | Стоимость содержания за период, руб. |  |
|  |  | Подготовительные работы (10.06.2011г. и 1.09.2011г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Территория места массового отдыха у воды |  |  | Комплексная уборка территории от мусора 1 раз: перед началом сезона с вывозкой мусора на свалку (1м2-1кг) (10.06.2011г.) |  |  | 100м2 | 176,00 | 1 | 522,10 |  | 91 889,60 |  |
| 2 |  | Контейнеры для мусора (0,75м3) |  |  | Установка контейнеров 0,75м3 10.06.2011г. |  |  | шт | 8,00 | 1 | 1062,50 |  | 8 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | Вывоз контейнеров 01.09.2011г. |  |  | шт | 8,00 | 1 | 1062,50 |  | 8 500,00 |  |
| 3 |  | Малые архитектурные формы (10.06.2011г.) |  |  | Замена урн |  |  | шт | 7,00 | 1 | 2686,95 |  | 18 808,65 |  |
|  |  |  |  |  | Замена скамеек |  |  | шт | 2,00 | 1 | 8058,05 |  | 16 116,10 |  |
|  |  |  |  |  | Восстановление ограждения спортивной площадки |  |  | м2 | 18,00 | 1 | 290,90 |  | 5 236,20 |  |
|  |  |  |  |  | Восстановление информационного знака |  |  | шт | 1,00 | 1 | 2909,51 |  | 2 909,51 |  |
|  |  |  |  |  | Восстановление скамейки под навесом |  |  | п.м | 3,00 | 1 | 89,96 |  | 269,88 |  |
|  |  | итого по подготовительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 229,94 |  |
|  |  | Текущее содержание (с 11.06.2011г. по 31.08.2011г.) (82сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибрежная зона отдыха |  |  | Ежедневная ручная уборка мусора с выравниванием и перемещением верхнего слоя песка граблями и переносом мусора в контейнеры |  |  | 100м2 | 176,00 | 82 | 15,01 |  | 216 624,32 |  |
| 2 |  | Детская площадка |  |  | Ежедневная ручная уборка крупного и мелкого мусора с переносом мусора в контейнеры |  |  | 100м2 | 10,34 | 82 | 8,62 |  | 7 308,73 |  |
| 3 |  | Спортивная площадка |  |  | Ежедневная ручная уборка крупного и мелкого мусора с переносом мусора в контейнеры |  |  | 100м2 | 8,64 | 82 | 8,62 |  | 6 107,10 |  |
| 4 |  | Территория у автостоянки и у подъезда к местам массового отдыха у воды |  |  | Ежедневная ручная уборка крупного и мелкого мусора с переносом мусора в контейнеры |  |  | 100м2 | 47,50 | 82 | 8,62 |  | 33 574,90 |  |
| 5 |  | Дорожки и площадки с плиточным покрытием |  |  | Механизированное подметание и мойка покрытия 1 раз в 2дня |  |  | 100м2 | 7,56 | 41 | 11,08 |  | 3 434,36 |  |
| 6 |  | Подъезд к месту массового отдыха у воды и автостоянка с асфальтобетонным покрытием |  |  | Механизированное подметание, мойка покрытия ( 1раз в 2дня) |  |  | 100м2 | 27,90 | 41 | 11,08 |  | 12 674,41 |  |
| 7 |  | Урны на объектах массового отдыха у воды |  |  | Ежедневная очистка урн от мусора с переносом мусора в контейнеры |  |  | 1 шт. | 28 | 82 | 19,68 |  | 45 185,28 |  |
| 8 |  | Мобильные туалетные кабины |  |  | Ежедневная уборка мусора с переносом мусора в контейнеры |  |  | шт | 6 | 71 | 7,11 |  | 3 028,86 |  |
| 9 |  | Контейнерная площадка |  |  | Ежедневная уборка мусора и подметание |  |  | шт | 1 | 82 | 2,92 |  | 239,44 |  |
| 10 |  | Контейнеры для мусора (0,75м3) |  |  | Ежедневная очистка с вывозом мусора на полигон ТБО (0,75м3*0,1167т) |  |  | шт | 6 | 82 | 84,95 |  | 41 795,40 |  |
|  |  | Итого по текущему содержанию за период с 11.06 по 31.08.2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 972,79 |  |
|  |  | Всего по организации места массового отдыха у воды за период с 10.06.11г. по 01.09.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 202,73 |  |
|  |  | в том числе НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 658,04 |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт №_____

г. Пермь 								  _________ 2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от _______2010 года № ___) заключили настоящий контракт о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик  принимает  на себя обязательство выполнить работы по организации   места массового отдыха у воды  в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми.

1.2.Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- техническим заданием (Приложение № 1),

-  расчет  стоимости работ (Приложение № 2),

– акт выполненных работ (Приложение № 3),

-  акт контрольной проверки (Приложение № 4);

б) требованиями действующего законодательства, правовыми актами города Перми.

2. Срок выполнения работ.

2.1. Работы выполняются  с момента подписания контракта по 01 сентября  2011 года.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена Контракта составляет __________(_______) рублей  без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы на содержание,  страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы, и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акты контрольной проверки и акты выполненных работ;  документ, подтверждающий объем вывезенного  мусора на городской полигон ТБО, предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справка о стоимости выполненных работ  (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

3.4. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта с точностью до четырех знаков после запятой без округления  и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Финансирование работ по Контракту производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При выполнении  работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным  недостаткам выполнения работ на объектах фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для  требования устранения  недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.3. В ходе контрольных проверок Заказчик может  производить фотографирование объекта выполнения работ. Фотодокументом является фотоснимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования и места расположения объекта, исполнителя фотоснимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени фотографирования.

4.4. В случае обнаружения  недостатков при контрольной проверке и (или) приемке работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить  недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Составить расчет стоимости выполненных работ  и представить его на согласование Заказчику.

5.1.2. В соответствии с условиями Контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.3. Вести общий журнал работ (форма КС-6) и журнал учета выполненных  работ (форма КС-6а) с начала выполнения работ до их завершения.

5.1.4. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право ведения общего журнала работ и  журнала учета выполненных работ, подписания актов контрольных проверок и фотодокументов. Копии соответствующих приказов должны быть представлены  Заказчику до начала работ.

5.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ безопасность движения  пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал  работ и журнал учета выполненных работ

5.1.8. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.9. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

5.1.10. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объекте выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок устранения  недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и  журнала учета выполненных работ;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Согласовать и утвердить расчет стоимости выполненных работ на условиях  контракта.

6.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических контрольных проверок. Периодичность и количество проверок определяются Заказчиком.

6.2.3. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.4. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.5. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.6. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3   Контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного выполнения работ по Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполненных работ), иных нарушений условий Контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, СанПиН и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку устранения  недостатков  Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Контракта  за каждый день просрочки.

7.5. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.4, Подрядчик уплачивает штраф в  размере  10 000  рублей.

7.6. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика последний  уплачивает Подрядчику неустойку  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

По требованию Заказчика Контракт может быть расторгнут по решению суда также в случае систематического (неоднократного) неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком договорных обязательств.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.4. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.5. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  10 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.6. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны, третий экземпляр - для Департамента финансов администрации г. Перми.

11.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К Контракту прилагается: Приложения, указанные в п. 1.2.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т/ф. 284-35-35 Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02937018397, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | «______________________» Юрид.адрес: 614___,г.Пермь, ул.______________ Почтовый адрес:614___, г. Пермь, ул. __________ Офис____,тел/факс. _________________________ Адрес электронной почты:______________ р/с _________________ в _____________________ ____________________________ г. Перми к/с _______________________________________ ИНН/КПП _____________________________________ БИК _________________________ |
| --- | --- |
| Директор ______________Н.И.Некрасов м.п. | Директор_____________ (___________________) м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№____ от ______________2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по организации  места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города  Перми

Срок выполнения работ:

с момента заключения муниципального контракта по 01.09.2011 г.

| № п.п. | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: |  |  |
| 1 | проведение анализа воды и песка, получение заключения (оформления акта приемки в эксплуатацию мест массового отдыха у воды на территории г.Перми в соответствии с постановлением администрации г.Перми от 09.06.2008г. № 503) в срок до 09.06.2011г. |  |
| 2 | комплексная уборка территории (сбор различных видов загрязнений (мусор), погрузка и вывоз мусора). | 17600 м2 |
| 3 | установка/вывоз мусорных контейнеров 0,75 м3 | 8 шт. |
| 4 | Восстановление и замена малых архитектурных форм: - Замена урн - Замена скамеек - Восстановление информационного знака «Купание запрещено» - Восстановление сетчатого ограждения волейбольной площадки - Восстановление скамейки под навесом | 7 шт. 2 шт. 1 шт. 18 м2 3 п.м. |
| Текущее содержание территории: |  |  |
|  | - ежедневная ручная уборка прибрежной зоны отдыха от мусора, выравнивание и перемешивание верхнего слоя песка граблями с переносом мусора в контейнеры. - ежедневная ручная уборка территорий спортивной и детской площадок от крупного и мелкого мусора (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений) с переносом мусора в контейнеры. - ежедневная уборка территории у подъезда к месту массового отдыха у воды и автостоянки от крупного и мелкого мусора (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений) с переносом мусора в контейнеры. - механизированное подметание и мойка дорожки, площадки, подъезда, автостоянки с плиточным и а/б покрытием 1раз в 2дня. - ежедневная очистка урн от мусора, с переносом мусора в контейнеры. - ежедневная уборка мусора в туалетных кабинах с переносом мусора в контейнеры. - ежедневная уборка от мусора и подметание контейнерной площадки. - ежедневная очистка контейнеров для мусора с вывозом мусора на полигон ТБО. | 17600м2 1898м2 4750м2 3546м2 28шт 6шт 42м2 6шт |

Проведение анализа воды, получение заключения (оформления акта приемки в эксплуатацию мест массового отдыха у воды на территории г.Перми в соответствии с постановлением администрации г.Перми от 09.06.2008г. № 503) – до 09.06.2011. В случае не выполнения Подрядчиком вышеуказанного условия Заказчик удерживает с Подрядчика штрафные санкции в размере 1% от общей стоимости выполнения работ по договору за каждый день просрочки.

Условия содержания:

Подготовительные работы:

10.06.2011г.:

- крупный мусор должен отсутствовать;

- собранный мусор должен быть вывезен на городской полигон ТБО;

- установлены контейнеры для мусора;

- выполнены работы по замене и восстановлению МАФ;

01.09.2011г.:

- контейнеры вывезены;

Текущее содержание:

- при обнаружении разрушения малых архитектурных форм должна быть составлена дефектная ведомость и представлена Заказчику в течение 3-х – дней.

- вывозка мусора должна производиться ежедневно по мере накопления в контейнерах и немедленно после проведения уборки территории места массового отдыха. До 9 часов ежедневно контейнера должны быть освобождены от мусора полностью.

- после подметания и мытья дорожек (асфальтовых, тротуарная плитка) песок и мусор на них должен отсутствовать;

- навесы, кабинки для переодевания, скамейки, питьевые фонтанчики, контейнеры для мусора, урны должны быть исправны, в случае возникновения дефектов перечисленное оборудование должно быть отремонтировано в течение 3-х суток.

Критерии оценки качества работ

по организации места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района г. Перми.

|  | № п\п |  |  | Контролируемый параметр |  |  |  |  |  |  |  | % снижение стоимости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | Не составлена дефектная ведомость на разрушения малых архитектурных форм (далее МАФ) и представлена Заказчику в течение 3-х дней с момента разрушения. |  |  |  |  |  |  |  | -10% |  |  |
|  | 2 |  |  | Мусор из контейнера не вывезен, но контейнер не переполнен |  |  |  |  |  |  |  | -15% |  |  |
|  | 3 |  |  | Единичный мусор |  |  |  |  |  |  |  | -15% |  |  |
|  | 4 |  |  | Поврежденные элементы МАФ восстановлены в течение 5-ти суток с момента составления дефектной ведомости. |  |  |  |  |  |  |  | -20% |  |  |
|  | 5 |  |  | Не выполнен ремонт МАФ, либо не соблюдена технология данных работ. Урны и кабинки для переодевания не очищены. Контейнеры для мусора не установлены. Дефектная ведомость на разрушенные элементы и не представлена заказчику в течение 5-ти дней с момента обнаружения. Наличие мусора на территории места массового отдыха у воды. МАФ не окрашены, полностью не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы МАФ не восстановлены в течение 5 суток с момента составления дефектной ведомости. Контейнеры для мусора и урны переполнены. Контейнерная площадка замусорена. Контейнеры для мусора находятся в неисправном состоянии. Наличие мусора в туалетных кабинках. |  |  |  |  |  |  |  | -100% |  |  |
| Заказчик _____________ Н.И.Некрасов Подрядчик______________ Приложение №2 к муниципальному контракту №____ от ______________2011г. Расчет стоимости выполненных работ по организации места массового отдыха у воды в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми период с 10 июня по 1 сентября 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объекта |  |  | Состав работ |  | Едини ца измере ния |  | Объем | Кол- во операций за период | Стоимость ед-цы измерения руб. |  | Стоимость содержания за период, руб. |  |
|  |  | Подготовительные работы (10.06.2011г. и 1.09.2011г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Территория места массового отдыха у воды |  |  | Комплексная уборка территории от мусора 1 раз: перед началом сезона с вывозкой мусора на свалку (1м2-1кг) (10.06.2011г.) |  |  | 100м2 | 176,00 | 1 | 522,10 |  | 91 889,60 |  |
| 2 |  | Контейнеры для мусора (0,75м3) |  |  | Установка контейнеров 0,75м3 10.06.2011г. |  |  | шт | 8,00 | 1 | 1062,50 |  | 8 500,00 |  |
|  |  |  |  |  | Вывоз контейнеров 01.09.2011г. |  |  | шт | 8,00 | 1 | 1062,50 |  | 8 500,00 |  |
| 3 |  | Малые архитектурные формы (10.06.2011г.) |  |  | Замена урн |  |  | шт | 7,00 | 1 | 2686,95 |  | 18 808,65 |  |
|  |  |  |  |  | Замена скамеек |  |  | шт | 2,00 | 1 | 8058,05 |  | 16 116,10 |  |
|  |  |  |  |  | Восстановление ограждения спортивной площадки |  |  | м2 | 18,00 | 1 | 290,90 |  | 5 236,20 |  |
|  |  |  |  |  | Восстановление информационного знака |  |  | шт | 1,00 | 1 | 2909,51 |  | 2 909,51 |  |
|  |  |  |  |  | Восстановление скамейки под навесом |  |  | п.м | 3,00 | 1 | 89,96 |  | 269,88 |  |
|  |  | итого по подготовительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 229,94 |  |
|  |  | Текущее содержание (с 11.06.2011г. по 31.08.2011г.) (82сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Прибрежная зона отдыха |  |  | Ежедневная ручная уборка мусора с выравниванием и перемещением верхнего слоя песка граблями и переносом мусора в контейнеры |  |  | 100м2 | 176,00 | 82 | 15,01 |  | 216 624,32 |  |
| 2 |  | Детская площадка |  |  | Ежедневная ручная уборка крупного и мелкого мусора с переносом мусора в контейнеры |  |  | 100м2 | 10,34 | 82 | 8,62 |  | 7 308,73 |  |
| 3 |  | Спортивная площадка |  |  | Ежедневная ручная уборка крупного и мелкого мусора с переносом мусора в контейнеры |  |  | 100м2 | 8,64 | 82 | 8,62 |  | 6 107,10 |  |
| 4 |  | Территория у автостоянки и у подъезда к местам массового отдыха у воды |  |  | Ежедневная ручная уборка крупного и мелкого мусора с переносом мусора в контейнеры |  |  | 100м2 | 47,50 | 82 | 8,62 |  | 33 574,90 |  |
| 5 |  | Дорожки и площадки с плиточным покрытием |  |  | Механизированное подметание и мойка покрытия 1 раз в 2дня |  |  | 100м2 | 7,56 | 41 | 11,08 |  | 3 434,36 |  |
| 6 |  | Подъезд к месту массового отдыха у воды и автостоянка с асфальтобетонным покрытием |  |  | Механизированное подметание, мойка покрытия ( 1раз в 2дня) |  |  | 100м2 | 27,90 | 41 | 11,08 |  | 12 674,41 |  |
| 7 |  | Урны на объектах массового отдыха у воды |  |  | Ежедневная очистка урн от мусора с переносом мусора в контейнеры |  |  | 1 шт. | 28 | 82 | 19,68 |  | 45 185,28 |  |
| 8 |  | Мобильные туалетные кабины |  |  | Ежедневная уборка мусора с переносом мусора в контейнеры |  |  | шт | 6 | 71 | 7,11 |  | 3 028,86 |  |
| 9 |  | Контейнерная площадка |  |  | Ежедневная уборка мусора и подметание |  |  | шт | 1 | 82 | 2,92 |  | 239,44 |  |
| 10 |  | Контейнеры для мусора (0,75м3) |  |  | Ежедневная очистка с вывозом мусора на полигон ТБО (0,75м3*0,1167т) |  |  | шт | 6 | 82 | 84,95 |  | 41 795,40 |  |
|  |  | Итого по текущему содержанию за период с 11.06 по 31.08.2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 972,79 |  |
|  |  | Всего по организации места массового отдыха у воды за период с 10.06.11г. по 01.09.11г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 202,73 |  |
|  |  | в том числе НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79658,04 |  |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость выполнения работ с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик _____________ Н.И.Некрасов                       Подрядчик______________

- Приложение  № 3

- к муниципальному контракту

- №_____ от __________ 2011г.

Заказчик: МБУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»

г. Перми, ул. Веденеева, 86а, т. 284-35-35

Подрядчик:____________________________________________

______________________________________________________

| АКТ выполненных работ от ________ 2011г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по организации места массового отдыха у воды |  |  |  |  |  |  |
| в микрорайоне КамГЭС Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |
| за _____________ 2011г. |  |  |  |  |  |  |
| отчетный период с ______________ по ______________ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта и состав работ | Единица измерения | Объем | Количество операций за период | Стоимость ед-цы измерения руб. | Стоимость содержания за период, руб. |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
|  | итого по подготовительным работам |  |  |  |  |  |
|  | Текущее содержание |  |  |  |  |  |
|  | Итого по текущему содержанию за период с по 2011г. |  |  |  |  |  |
|  | Всего по организации места массового отдыха у воды за период с 11г. по 11г. |  |  |  |  |  |
|  | в том числе НДС |  |  |  |  |  |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость выполнения работ с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик _____________ Н.И.Некрасов	           Подрядчик _______________

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№_____ от ____________2011г.

А К Т

контрольной проверки

________________________________________________________________________________

(наименование выполненных работ)

За период с _________ по ____________ 2011 года

________________________________________________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

______________ 2011 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и__________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п./п. | Наименование объектов | Замечания | Подпись ответственного лица (Подрядчика) | Отметка об устранении замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Все работы, предусмотренные Контрактом, проверены в полном объеме и замечаний к исполнению не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик____________ Н.И.Некрасов			Подрядчик____________