УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципального заказа

администрации города Перми

_______________  Р.Ю.Чепкасов

«__» ________  2011 года

.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на выполнение работ по  капитальному ремонту

подъездов и подходов к объектам социальной сферы

Индустриального района г. Перми

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; постановлением администрации города Перми от 24.09.2010 № 585 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, размещение заказа на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется уполномоченным органом на осуществление функций по размещению муниципального заказа для муниципальных заказчиков». |  |  |  |
| I. Сведения об уполномоченном органе (организаторе торгов) |  |  |  |
| Наименование |  |  | Управление муниципального заказа администрации города Перми |
| Место нахождения |  |  | 614000, г.Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, г.Пермь, ул. Кирова, 82 |
| Адрес электронной почты |  |  | umz@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  |  | 212-55-40, 212-68-29 (факс) |
| Контактное лицо |  |  | Чайко Ольга Михайловна |
| Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МБУ «Благоустройство Индустриального района». |
| Место нахождения |  |  | 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51. |
| Почтовый адрес |  |  | 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51. |
| Адрес электронной почты |  |  | Mbu_blagindus@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | 227-75-77. |
| Контактное лицо |  |  | Яркова Светлана Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов и подходов к объектам социальной сферы Индустриального района г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена договора (лота) |  |  | 10 861 128,50 (Десять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча сто двадцать восемь) рублей 50 копеек |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании и в локальных сметных расчетах (Приложение № 1 к договору) |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями договора, являющегося приложением к документации об аукционе (в том числе Техническим заданием и локальными сметными расчетами). |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Индустриальный район. |
| Сроки выполнения работ |  |  | С момента заключения настоящего договора по 20 июля 2011 года. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в договоре. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) (предоставляются по каждому объекту), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) (предоставляются по каждому объекту) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры (счета). Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом понижающего коэффициента. Сумма подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчетной стоимости на понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетной стоимостью работ, понижающий коэффициент и стоимость работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к договору, с учетом применения понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в договор. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет подрядчика, указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена договора устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Цена договора включает в себя полную стоимость работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.). Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства. |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей: |  |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
| При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.. |
| Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме: копию свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего виды работ являющиеся предметом аукциона: 25.1 работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек; 25.2 устройство оснований автомобильных дорог; 25.4 устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами; 25.6 устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств; |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 2 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 217 222,57 (Двести семнадцать тысяч двести двадцать два) рублей 57 копеек Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 25.05.2011 года 09.00 (время местное) |  |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - 31.05.2011 года |  |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 03.06.2011 года |  |
| - VII Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 25 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота), что составляет 2 715 282,12 (Два миллиона семьсот пятнадцать тысяч двести восемьдесят два) руб. 12 коп. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по договору, соответствующий подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Индустриального района», л/с 04935018365). ИНН; 5905264538. КПП; 590501001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от №. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Договор  № _____

на выполнение работ по капитальному ремонту подъездов и подходов к объектам социальной сферы Индустриального района г. Перми

г. Пермь                                                                                                  «___»   ___________ 2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова  Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны,  заключили настоящий договор      (далее -   контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения от «    » __________ 2011 года № ____ «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол от «___» __________ 2011 года №____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии:

а) с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту подъездов и подходов к объектам социальной сферы Индустриального района г. Перми;

Приложение №2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение №3 – образец составления дефектной ведомости состояния дорожной одежды;

Приложение №4 – образец составления графической схемы отремонтированной дороги;

Приложение №5 – образец составления акта обследования гарантийного объекта;

Приложение №6 – образец составления акта приемки выполненных работ по устранению дефектов;

Приложение №7 – образец составления акта приемки объекта по истечению сроков гарантийных обязательств;

Приложение №8 – образец составления предписания;

Приложение №9 – образец составления уведомления о случаях нанесения ущерба дорогам, тротуарам, придорожным газонам объектов социальной сферы в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях;

Приложение №10 – локальный сметный расчет по капитальному ремонту подъездов и подходов к объекту социальной сферы: МДОУ «Центр развития ребенка Детский сад № 266» -  ул. Чайковского, 8;

Приложение №11 – локальный сметный расчет по капитальному ремонту подъездов и подходов к объекту социальной сферы: МОУ «Детский сад № 367» -  Самолетная, 28;

Приложение №12 – локальный сметный расчет по капитальному ремонту подъездов и подходов к объекту социальной сферы: МОУ «СОШ № 75» -  Шоссе Космонавтов, 195;

Приложение №13 – локальный сметный расчет по капитальному ремонту подъездов и подходов к объекту социальной сферы: МСКОУ «СКОШ № 20» -  ул. Нефтяников, 6;

Приложение №14 – локальный сметный расчет по капитальному ремонту подъездов и подходов к объекту социальной сферы: МОУ «Лицей № 3» -  ул. Свиязева, 17;

Приложение №15 – локальный сметный расчет по капитальному ремонту подходов к объекту социальной сферы: МОУ «Детский сад № 396» -  ул. Подводников, 6.;

Приложение №16 – локальный сметный расчет по капитальному ремонту подъездов и подходов к объекту социальной сферы: МОУ «СОШ №91» -  ул. Карпинского, 66;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (Приложение №  1).

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения настоящего контракта по 20 июля 2011 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС ___________ (__________) рублей ______ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет ________________.

Цена контракта формируется путем пропорционального снижения сумм (при наличии снижения) по каждому объекту в соответствии с результатами проведенного аукциона и коэффициентом снижения.

3.2. Цена контракта включает в себя полную стоимость  работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2) (предоставляются по каждому объекту), предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) (предоставляются по каждому объекту), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) (предоставляются по каждому объекту) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры (счета)

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после проведения лабораторных испытаний проб из асфальтобетона с привлечением независимой лаборатории.

3.8. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом понижающего коэффициента. Сумма подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчетной стоимости на понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетной стоимостью работ, понижающий коэффициент и стоимость работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента)

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной  (приложение № 1)  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по капитальному ремонту подъездных дорог и тротуаров к объектам социальной сферы составляет 60 месяцев, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (Приложение №  1).

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (Приложение № 1) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2) (предоставляются по каждому объекту), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) (предоставляются по каждому объекту), фотодокументов.

5.3. Вести общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

5.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7.Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал укладки асфальтобетонной смеси, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ по текущему ремонту в соответствии с требованиями нормативных документов (Приложение № 1).

5.14. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках проведения работ.

5.15. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

5.16. Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ и журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (Приложение № 1).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего контракта.

8. Прекращение действия контракта

8.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                             Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________Полыгалов А.С. м.п. | Директор ______________ м.п. |  |

Приложение № 1

к договору №____ от _____________ 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов и подходов к  объектам социальной сферы на территории Индустриального района г. Перми

| № п/п | Наименование объекта и состав выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1 | МДОУ «Центр развития ребенка Детский сад № 266» - ул. Чайковского, 8 |
|  | Капитальный ремонт подъездов: - Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с вывозкой –299,6 п.м. - Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с вывозкой – 49,3 п.м. - Разработка грунта S=55 м², толщиной 15 см., с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм М800 на S=55 м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 299,6 п.м. на щебеночное основание толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 74,1 п.м., на щебеночном основании толщиной 10 см. - Разборка асфальтобетона на S=285 м², толщиной 5 см., с вывозкой. - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 3 см., на S=428 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 5 см., на S=1426 м². Капитальный ремонт подходов: Подход №1: - Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с вывозкой – 122,7 п.м. - Установка бортовых камней БР 100.20.8.(вибропрессованный) – 149,1 п.м., на щебеночном основании толщиной 10 см. - Разборка асфальтобетона на S=35,2 м², толщиной 5 см., с вывозкой. - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 5 см., на S=176,3 м². Подход №2: - Установка бортовых камней БР 100.20.8.(вибропрессованный) – 175,8 п.м., на щебеночном основании толщиной 10 см. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм М800 на S=43,1 м², толщиной 10 см. - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 3 см., на S=53 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 5 см., на S=131,85 м². |
| 2 | МОУ «Детский сад № 367» - Самолетная, 28 |
|  | Капитальный ремонт подъездов: - Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с вывозкой – 297,15 п.м. - Установка бортовых камней БР 100.30.15.(вибропрессованный) – 297,15 п.м. на щебеночное основание толщиной 10 см. - Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с вывозкой – 61,95 п.м. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 61,95 п.м., на щебеночное основание толщиной 10 см. - Разборка асфальтобетона на S=136,4 м², толщиной 5 см., с вывозкой. - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 3 см., на S=204,5 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 5 см., на S=681,9 м². Капитальный ремонт подходов: - Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с вывозкой – 164,3 п.м. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 215,8 п.м., на щебеночном основании толщиной 10 см. - Разборка асфальтобетона на S=89 м², толщиной 5 см., с вывозкой. - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 3 см., на S=133,5 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 5 см., на S= 445,2 м². |
| 3 | МОУ «СОШ № 75» - Шоссе Космонавтов, 195 |
|  | Капитальный ремонт подъездов: - Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с вывозкой – 482,4 п.м. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 482,4 п.м., на щебеночное основание толщиной 10 см. - Разборка асфальтобетона на S=415 м², толщиной 5 см., с вывозкой. - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 3 см., на S=623 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 5 см., на S=2075,4 м². Капитальный ремонт подходов: - Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с вывозкой – 56 п.м. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 56 п.м., на щебеночном основании толщиной 10 см. - Разборка асфальтобетона на S=11,3 м², толщиной 5 см., с вывозкой. - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 3 см., на S=17 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 5 см., на S= 56,4 м². |
| 4 | МСКОУ «СКОШ № 20» - ул. Нефтяников, 6 |
|  | Капитальный ремонт подъездов: - Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с вывозкой –15 п.м. - Разработка грунта S=42 м², толщиной 10 см., с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм М800 на S=42 м², толщиной 10 см., V=4,2 м³ в плотном теле. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 181 п.м., на щебеночное основание толщиной 10 см. - Разборка асфальтобетона на S=137,9 м², толщиной 5 см., с вывозкой. - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 3 см., на S=207 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 5 см., на S=689,51 м². Капитальный ремонт подходов: Подход №1: - Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с вывозкой – 195 п.м. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 237,4 п.м., на щебеночном основании толщиной 10 см. - Разборка асфальтобетона на S=47,5 м², толщиной 5 см., с вывозкой. - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 3 см., на S=71 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 5 см., на S=237,4 м². Подход №2: - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 110 п.м., на щебеночном основании толщиной 10 см. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм М800 на S=22 м² толщиной 10 см. - Разборка асфальтобетона на S=129,2 м², толщиной 5 см., с вывозкой. - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 3 см., на S=194 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 5 см., на S=646 м². |
| 5 | МОУ «Лицей № 3» - ул. Свиязева, 17 |
|  | Капитальный ремонт подъездов: Подъезд№1: - Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с вывозкой –458 п.м. - Разработка грунта S=250,11 м², толщиной 15 см., с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм М800 на S=250 м², толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 592 п.м., на щебеночное основание толщиной 10 см. - Разборка асфальтобетона на S=679,2 м², толщиной 5 см., с вывозкой. - Подъем колодцев в количестве 2 шт., высотой 5 см с новыми люками. - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 3 см., на S=1020 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 5 см., на S=3396 м². Подъезд №2: - Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с вывозкой –151 п.м. - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 5 см., на S=356,36 м². Подход №1: - Демонтаж тротуаров из плит –840 м² с вывозкой. - Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с вывозкой –45,66 п.м. - Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с вывозкой –215,9 п.м. - Разработка грунта S=840 м², толщиной 30 см., с вывозкой. - Устройство основания из щебня фракции 20-40 мм М800 на S=840 м², толщиной 30 см. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 45,66 п.м., на щебеночное основание толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 215,9 п.м., на щебеночное основание толщиной 10 см. - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 5 см., на S=840 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 5 см., на S=840 м². - Разработка грунта S=414 м², толщиной 20 см., с вывозкой. - Устройство газонов с посевом трав на S=414 м². Подход №2: - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 3 см., на S=41,07 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 5 см., на S=136,9 м². |
| 6 | МОУ «Детский сад № 396» - ул. Подводников, 6. |
|  | Капитальный ремонт подходов: - Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с вывозкой – 142 п.м. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 25,5 п.м., на щебеночное основание толщиной 10 см. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 142 п.м., на щебеночном основании толщиной 10 см. - Разборка асфальтобетона на S=31,2 м², толщиной 5 см., с вывозкой. - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 3 см., на S=46,8 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 5 см., на S=156,2 м². |
| 7 | МОУ «СОШ №91» - ул. Карпинского, 66 |
|  | Капитальный ремонт подъездов: - Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с вывозкой –212 п.м. - Разработка бетона S=50 м², толщиной 5 см., с вывозкой. - Разработка грунта V=1,5 м³. - Установка бортовых камней БР 100.30.15 (вибропрессованный) – 187 п.м., на щебеночное основание толщиной 10 см. - Разборка асфальтобетона на S=185,5 м², толщиной 5 см., с вывозкой. - Устройство дренажа - 12 м.п. - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 3 см., на S=463,7 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (асфальтобетонной смеси тип В) толщиной 5 см., на S=927,5 м². Капитальный ремонт подходов: Подход №1: - Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с вывозкой – 358,4 п.м. - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 427,6 п.м., на щебеночном основании толщиной 10 см. - Разборка асфальтобетона на S=138,8 м², толщиной 5 см., с вывозкой. - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 3 см., на S=208 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 5 см., на S=694,2 м². Подход №2: - Разборка асфальтобетона V=0,61 м³. - Розлив вяжущих. - Ямочный ремонт 15 м² толщиной 5 см., (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) - Установка бортовых камней БР 100.20.8 – 228 п.м., на щебеночном основании толщиной 10 см. - Разборка асфальтобетона на S=68,4 м², толщиной 5 см., с вывозкой. - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 3 см., на S=102 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 5 см., на S=342 м². Подход №3: - Установка бортовых камней БР 100.20.8 (вибропрессованный) – 85 п.м., на щебеночном основании толщиной 10 см. - Разборка асфальтобетона на S=80,7 м², толщиной 5 см., с вывозкой. - Розлив вяжущих. - Укладка выравнивающего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 3 см., на S=121 м². - Розлив вяжущих. - Укладка верхнего слоя покрытия (плотной горячей асфальтобетонной смеси тип Г) толщиной 5 см., на S=403,2 м².. |

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 20.07.2011;

Примечание: В зависимости от преобладающего характера разрушений заказчик оставляет за собой право изменения состава и объемов работ без изменения общей стоимости в пределах каждого объекта.

Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»), в случае письменного уведомления заказчика.

Условия выполнения работ.

Началом производства работ считается день выдачи заказчиком задания при условии наличия дефектной ведомости. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением исполнительной документации, сертификатов, подтверждающих качество применяемых материалов, справки с полигона ТБО.

Работы считаются выполненными в срок после устранения замечаний заказчика (если имеются) и подписания акта проверки выполненных объемов работ сторонами заказчика и подрядчика.

После отбора проб из асфальтобетонного покрытия места вырубок должны быть заделаны асфальтобетонной смесью.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 6 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 7 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 8 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 9 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 10 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 11 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 12 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 15 | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые |
| 16 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия |
| 17 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 19 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 20 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 21 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 22 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 24 | ГОСТ 13015-2003 | Изделия железобетонные и бетонные для строительства |
| 25 | ГОСТ 25192-85 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 26 | ГОСТ 27006 | Бетоны. Правила подбора состава |
| 27 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 28 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 29 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 30 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 31 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 32 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 33 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 34 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 35 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 36 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 37 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 38 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 39 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 40 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 41 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 42 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 43 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 44 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 45 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 46 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 47 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 48 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 49 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 50 | СНиП 35-01-02001 | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №

к договору №____ от _____________ 2011г.

Оценка качества работ и условия снижения стоимости работ

| № п\п | Контролируемый параметр |  | % снижение стоимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие параметры |  |  |  |
| 2 | Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: - производство работ без разбивки; - укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия; - не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы в течение периода большего чем одни сутки; - отсутствие общего журнала работ, технологических карт, схем; - отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций; - отсутствие операционного контроля за производством работ; - несвоевременное ведение исполнительной документации; - не предоставление исполнительной документации; - нарушение технологии ведения работ; - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения; Неисполнение прочих предписаний заказчика в срок |  | 50 000 руб. за каждое неисполненное предписание |  |
| 3 | Снижение плотности естественного основания |  |  |  |
| 4 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного |  | Снижение не производится |  |
| 5 | Не более 15% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного |  | 30% |  |
| 6 | Свыше 15% результатов измерений имеет отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04 или результаты измерений превышают допустимые границы |  | Работы не принимаются |  |
| 7 | Поперечные уклоны |  |  |  |
| 8 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 до плюс 0,030, не более 95% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 0,010 |  | Снижение не производится |  |
| 9 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 до плюс 0,030, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 0,010 |  | 30% |  |
| 10 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 0,015 до плюс 0,030 или результаты измерений превышают допустимые границы |  | Работы не принимаются |  |
| 11 | Ширина слоя |  |  |  |
| 12 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 7 см до плюс 10 см, не более 95% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 5 см до плюс 5 см |  | Снижение не производится |  |
| 13 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 7 см до плюс 10 см, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 5 см до плюс 5 см |  | 30% |  |
| 14 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 7 см до плюс 10 см или результаты измерений превышают допустимые границы |  | Работы не принимаются |  |
| 15 | Толщина слоя |  |  |  |
| 16 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 мм до плюс 10 мм, не более 95% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 5 мм |  | Снижение не производится |  |
| 17 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 мм до плюс 10 мм, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 5 мм |  | 30% |  |
| 18 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 10 мм до плюс 10 мм или результаты измерений превышают допустимые границы |  | Работы не принимаются |  |
| 19 | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |  |  |
| 20 | Не более 2% результатов измерений могут иметь значения просветов в пределах до 10 мм, не более 98% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5 мм |  | Снижение не производится |  |
| 21 | Не более 5% результатов измерений могут иметь значения просветов в пределах до 10 мм, не более 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5 мм |  | 30% |  |
| 22 | Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 30 мм или результаты измерений превышают допустимые границы |  | Работы не принимаются |  |
| 23 | Уплотнение |  |  |  |
| 24 | Коэффициент уплотнения 0,98 и выше |  | Снижение не производится |  |
| 25 | Коэффициент уплотнения меньше 0,98 |  | Работы не принимаются |  |
| 26 | Разница в уровне строго и нового покрытия |  |  |  |
| 27 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 мм до плюс 10 мм, не более 95% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 5 мм |  | Снижение не производится |  |
| 28 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 мм до плюс 10 мм, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 5 мм |  | 30% |  |
| 29 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 10 мм до плюс 10 мм или результаты измерений превышают допустимые границы |  | Работы не принимаются |  |
| 30 | Качество асфальтобетонной смеси по результатам лабораторных испытаний |  |  |  |
| 31 | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 |  | Снижение не производится |  |
| 32 | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 |  | Работы не принимаются |  |
| 33 | Несоответствие асфальтобетонной смеси по марке и типу, указанным в техническом задании |  | Работы не принимаются |  |
| 34 | Предел прочности при сжатии переформованных образцов |  |  |  |
| 35 | Предел прочности при сжатии переформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 |  | Снижение не производится |  |
| 36 | Предел прочности при сжатии переформованных образцов не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 |  | Работы не принимаются |  |
| 37 | Водонасыщение переформованных образцов из а\б покрытия |  |  |  |
| 38 | Водонасыщение переформованных образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 9128-97 |  | Снижение не производится |  |
| 39 | Водонасыщение переформованных образцов из а\б покрытия не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-97 |  | Работы не принимаются |  |
| 40 | Несоблюдение прямолинейности контуров |  | 30% |  |
| 41 | Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание |  | Работы не принимаются |  |
| 42 | Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами |  | Работы не принимаются |  |
| 43 | Смещение бортового камня в плане и по высоте |  |  |  |
| 44 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до 5 мм, не более 95% результатов измерений могут иметь отклонения до 3 мм |  | Снижение не производится |  |
| 45 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до 5 мм, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения до 3 мм |  | 30% |  |
| 46 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений до 5 мм или результаты измерений превышают допустимые границы |  | Работы не принимаются |  |
| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. |  | Подрядчик: |  |  |

Приложение №

к договору №____ от _____________ 2011г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ (ОБРАЗЕЦ)

______________________

(наименование участка)

г. Пермь                                                                                         «___»_______________2011 г.

протяженность ____________________км;

категория дороги ___________________;

тип покрытия__________________________;

| Адрес дефекта | Вид дефекта |
| --- | --- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- |

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №

к договору №____ от _____________ 2011г.

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОГО УЧАСТКА (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                         «___»_______________2011 г.

Объект __________________________________________________

(наименование значение техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирован на участке с ___ км по ___ км

в период с «___» _____________ 2011 г. по «___» ______________ 2011 г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №

к договору №____ от _____________ 2011г.

А К Т (ОБРАЗЕЦ)

обследования гарантийного объекта

г. Пермь                                                                                                   «___»_______________2011 г.

Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта________________________________

Работы выполнялись_____________________________________________________на основании контракта №____ от «__»___________2011 г.

Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки выполненных работ от «__»___________2011 г.

При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

| № п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |
|  | --------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |

Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет выявленные дефекты.

Качество гарантийного объекта после устранения дефектов подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям контракта №____ от «__»___________2011 г.

Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до _____________.

Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №

к договору №____ от _____________ 2011г.

А К Т (ОБРАЗЕЦ)

приемки выполненных работ по устранению дефектов

г. Пермь                                                                                                          «___»_______________2011 г.

Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта________________________________

Работы выполнялись_____________________________________________________на основании контракта №____ от «__»___________2011 г.

Дата обследования гарантийного объекта________________________________________________

Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________2011 г.

Фактический срок устранения выявленных дефектов______________________________________

Срок окончания гарантийных обязательств по договору____________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №

к договору №____ от _____________ 2011г.

А К Т (ОБРАЗЕЦ)

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств

г. Пермь                                                                                    «___»_______________2011 г.

Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта________________________________

Работы выполнялись_____________________________________________________на основании муниципального контракта №____ от «__»___________2011 г.

Срок окончания гарантийных обязательств по контракту___________________________________

Фактический срок окончания гарантийных обязательств___________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №

к договору №____ от _____________ 2011г.

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2011 г.

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______  контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию и ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:

____________________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил:

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №

к договору №____ от _____________ 2011г.

Уведомление (ОБРАЗЕЦ)

о случаях нанесения ущерба дорогам, тротуарам и придорожным газонам объектов социальной сферы, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

г. Пермь                                                                                                         «___»_______________2011 г.

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №

к договору №____ от _____________ 2011г.

- ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт подъездов и подходов к объектам социальной сфере по адресу:

МДОУ «Центр развития ребенка Детский сад № 266», ул. Чайковского,8

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1361746,9 руб.

- Средства  на оплату труда 112887,67 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Обустройство подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2,996 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 5395,32 | 2507,26 | 2888,06 402,45 | 68,26 204,51 | 9,4 28,16 |
| 2 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 30,19968 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 91,20 |  | 91,20 9,66 |  | 0,024 0,72 |
| 3 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 30,19968 | 17,99 |  | 17,99 | 543,29 |  | 543,29 |  |  |
| 4 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,493 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 887,81 | 412,58 | 475,23 66,22 | 68,26 33,65 | 9,4 4,63 |
| 5 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 1,89312 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 5,72 |  | 5,72 0,61 |  | 0,024 0,05 |
| 6 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,89312 | 17,99 |  | 17,99 | 34,06 |  | 34,06 |  |  |
| 7 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00825 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 60,71 | 2,86 | 57,80 12,62 | 31,32 0,26 | 90,09 0,74 |
| 8 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 14,85 | 17,99 |  | 17,99 | 267,15 |  | 267,15 |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,055 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 218,54 | 15,29 | 201,18 21,95 | 24,19 1,33 | 20,6 1,13 |
| 10 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 6,93 | 108,40 |  |  | 751,21 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,10486 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 2639,76 | 280,79 | 95,68 12,08 | 230,84 24,21 | 8,06 0,85 |
| 12 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,996 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 14923,05 | 2737,51 | 276,59 39,07 | 76,08 227,94 | 0,68 2,04 |
| 13 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 299,6 | 71,93 |  |  | 21550,23 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,020748 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 522,31 | 55,56 | 18,93 2,39 | 230,84 4,79 | 8,06 0,17 |
| 15 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) | 100 м бортового камня | 0,741 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 3278,18 | 677,07 | 68,41 9,66 | 76,08 56,38 | 0,68 0,5 |
| 16 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 74,1 | 22,36 |  |  | 1656,88 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,1425 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 1025,89 | 409,19 | 616,70 85,76 | 243,35 34,68 | 41,39 5,9 |
| 18 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 31,35 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 94,68 |  | 94,68 10,03 |  | 0,024 0,75 |
| 19 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 31,35 | 17,99 |  | 17,99 | 563,99 |  | 563,99 |  |  |
| 20 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,214 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 349,64 |  | 10,37 2,33 |  | 0,66 0,14 |
| 21 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,428 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 23826,51 | 223,92 | 1126,71 159,57 | 38,3 16,39 | 19,08 8,17 |
| 22 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | -0,428 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | -5613,49 | -1,05 | -2,83 | 0,18 -0,08 |  |
| 23 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -30,98 | 541,39 |  |  | -16772,26 |  |  |  |  |
| 24 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 30,98 | 480,00 |  |  | 14870,40 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,2852 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 465,97 |  | 13,82 3,10 |  | 0,66 0,19 |
| 26 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,426 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 79384,58 | 746,05 | 3753,95 531,64 | 38,3 54,62 | 19,08 27,21 |
| 27 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 1,426 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 18702,87 | 3,51 | 9,44 | 0,18 0,26 |  |
| 28 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -172,31 | 541,39 |  |  | -93286,91 |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 172,31 | 480,00 |  |  | 82708,80 |  |  |  |  |
| Раздел 2. обустройство подхода №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,227 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 2209,63 | 1026,84 | 1182,79 164,82 | 68,26 83,76 | 9,4 11,53 |
| 31 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 4,71168 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 14,23 |  | 14,23 1,51 |  | 0,024 0,11 |
| 32 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 4,71168 | 17,99 |  | 17,99 | 84,76 |  | 84,76 |  |  |
| 33 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,041748 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1050,97 | 111,79 | 38,09 4,81 | 230,84 9,64 | 8,06 0,34 |
| 34 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) | 100 м бортового камня | 1,491 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 6596,18 | 1362,36 | 137,65 19,44 | 76,08 113,44 | 0,68 1,01 |
| 35 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 149,1 | 22,36 |  |  | 3333,88 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0176 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 126,71 | 50,54 | 76,17 10,59 | 243,35 4,28 | 41,39 0,73 |
| 37 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 3,872 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 11,69 |  | 11,69 1,24 |  | 0,024 0,09 |
| 38 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3,872 | 17,99 |  | 17,99 | 69,66 |  | 69,66 |  |  |
| 39 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,03526 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 57,61 |  | 1,71 0,38 |  | 0,66 0,02 |
| 40 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,1763 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 10203,06 | 92,24 | 464,11 65,73 | 38,3 6,75 | 19,08 3,36 |
| 41 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,1763 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 2312,28 | 0,43 | 1,17 | 0,18 0,03 |  |
| Раздел 3. обустройство подхода №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,049224 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1239,17 | 131,81 | 44,92 5,67 | 230,84 11,36 | 8,06 0,4 |
| 43 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,758 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 7777,39 | 1606,32 | 162,30 22,92 | 76,08 133,75 | 0,68 1,2 |
| 44 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 175,8 | 22,36 |  |  | 3930,89 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0431 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 171,26 | 11,98 | 157,65 17,20 | 24,19 1,04 | 20,6 0,89 |
| 46 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 5,4306 | 108,40 |  |  | 588,68 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0265 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 43,30 |  | 1,28 0,29 |  | 0,66 0,02 |
| 48 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,053 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 3067,28 | 27,73 | 139,52 19,76 | 38,3 2,03 | 19,08 1,01 |
| 49 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | -0,053 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | -695,13 | -0,13 | -0,35 | 0,18 -0,01 |  |
| 50 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,02637 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 43,08 |  | 1,28 0,29 |  | 0,66 0,02 |
| 51 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,13185 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 7630,59 | 68,98 | 347,10 49,16 | 38,3 5,05 | 19,08 2,52 |
| 52 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,13185 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 1729,29 | 0,32 | 0,87 | 0,18 0,02 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 210742,55 | 12561,75 | 14146,73 1752,95 | 1030,08 | 104,6 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 926930,41 | 99112,21 | 71499,99 13775,46 | 1030,08 | 104,6 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=7,89; ЭМ-ЗПМ=4,52; ЗПМ=7,89; МАТ=3,73 (Поз. 1, 4, 17, 30, 36, 7, 9, 12, 15, 20-22, 25-27, 34, 39-41, 43, 45, 47-52, 11, 14, 33, 42) |  |  |  |  |  |  |  | 585546,79 | 86550,46 | 49359,14 11919,01 |  |  |
| ПЗ=5,49 (ОЗП=5,49; ЭМ=5,49; ЗПМ=5,49; МАТ=5,49) (Поз. 2, 5, 18, 31, 37, 3, 6, 8, 19, 32, 38) |  |  |  |  |  |  |  | 7994,13 |  | 7994,13 103,49 |  |  |
| Материалы ТЕР МАТ=3,73 (Поз. 23, 28) |  |  |  |  |  |  |  | -300461,53 |  |  |  |  |
| Материалы ФЕР МАТ=4,27 (Поз. 10, 13, 16, 24, 29, 35, 44, 46) |  |  |  |  |  |  |  | 423108,47 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 143263,18 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 122,14) (Поз. 7) |  |  |  |  |  |  |  | 116,03 |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 126,54) (Поз. 2, 5, 18, 31, 37) |  |  |  |  |  |  |  | 126,54 |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 40525,01) (Поз. 1, 4, 17, 30, 36) |  |  |  |  |  |  |  | 42146,01 |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 4772,67) (Поз. 11, 14, 33, 42) |  |  |  |  |  |  |  | 5249,94 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 67341,31) (Поз. 9, 12, 15, 20-22, 25-27, 34, 39-41, 43, 45, 47-52) |  |  |  |  |  |  |  | 95624,66 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 82066,37 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0,85 ФОТ (от 122,14) (Поз. 7) |  |  |  |  |  |  |  | 51,91 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 40651,55) (Поз. 1, 4, 17, 30, 36, 2, 5, 18, 31, 37) |  |  |  |  |  |  |  | 24390,93 |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 4772,67) (Поз. 11, 14, 33, 42) |  |  |  |  |  |  |  | 3245,42 |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 67341,31) (Поз. 9, 12, 15, 20-22, 25-27, 34, 39-41, 43, 45, 47-52) |  |  |  |  |  |  |  | 54378,11 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 127367,20 |  |  | 360,88 | 50,95 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  | 1396,64 |  |  |  | 1,72 |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  | 8580,38 |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 494,49 |  |  | 0,26 | 0,74 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 840957,61 |  |  | 618,94 | 49,43 |
| Материалы ФЕР |  |  |  |  |  |  |  | 552499,44 |  |  |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 31484,90 |  |  | 50 | 1,76 |
| Материалы ТЕР |  |  |  |  |  |  |  | -410520,70 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1152259,96 |  |  | 1030,08 | 104,6 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 756318,21 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 71499,99 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 112887,67 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 143263,18 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 82066,37 |  |  |  |  |
| талоны на свалку 31,345м3 х 56,24р |  |  |  |  |  |  |  | 1762,84 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 1154022,80 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 207724,10 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1361746,90 |  |  | 1030,08 | 104,6 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  ____________ (______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___________ (________________________) рублей ____ копеек.

- Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №

к договору №____ от _____________ 2011г.

- ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт подъездов и подходов к объектам социальной сфере по адресу:

«МОУ Детский сад №367», ул.Самолетная , 28

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1034001,95 руб.

- Средства  на оплату труда 99756,57 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Обустройство подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2,9715 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 5351,20 | 2486,76 | 2864,44 399,16 | 68,26 202,83 | 9,4 27,93 |
| 2 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 29,95272 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 90,46 |  | 90,46 9,58 |  | 0,024 0,72 |
| 3 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 29,95272 | 17,99 |  | 17,99 | 538,85 |  | 538,85 |  |  |
| 4 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,104003 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 2618,19 | 278,49 | 94,90 11,98 | 230,84 24,01 | 8,06 0,84 |
| 5 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,9715 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 14801,01 | 2715,12 | 274,33 38,75 | 76,08 226,07 | 0,68 2,02 |
| 6 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 297,15 | 71,93 |  |  | 21374,00 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,6195 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 1115,62 | 518,44 | 597,18 83,22 | 68,26 42,29 | 9,4 5,82 |
| 8 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 2,37888 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 7,18 |  | 7,18 0,76 |  | 0,024 0,06 |
| 9 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,37888 | 17,99 |  | 17,99 | 42,80 |  | 42,80 |  |  |
| 10 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,017346 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 436,67 | 46,45 | 15,83 2,00 | 230,84 4 | 8,06 0,14 |
| 11 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) | 100 м бортового камня | 0,6195 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 2740,67 | 566,05 | 57,19 8,08 | 76,08 47,13 | 0,68 0,42 |
| 12 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 61,95 | 22,36 |  |  | 1385,20 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0682 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 490,99 | 195,84 | 295,15 41,04 | 243,35 16,6 | 41,39 2,82 |
| 14 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 15,004 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 45,31 |  | 45,31 4,80 |  | 0,024 0,36 |
| 15 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 15,004 | 17,99 |  | 17,99 | 269,92 |  | 269,92 |  |  |
| 16 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,10225 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 167,06 |  | 4,96 1,11 |  | 0,66 0,07 |
| 17 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,2045 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 11384,39 | 106,99 | 538,35 76,24 | 38,3 7,83 | 19,08 3,9 |
| 18 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | -0,2045 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | -2682,14 | -0,50 | -1,35 | 0,18 -0,04 |  |
| 19 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -14,801 | 541,39 |  |  | -8013,11 |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 14,801 | 480,00 |  |  | 7104,48 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,13638 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 222,82 |  | 6,61 1,48 |  | 0,66 0,09 |
| 22 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,6819 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 37960,97 | 356,76 | 1795,10 254,23 | 38,3 26,12 | 19,08 13,01 |
| 23 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,6819 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 8943,54 | 1,68 | 4,51 | 0,18 0,12 |  |
| 24 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -82,37 | 541,39 |  |  | -44594,29 |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 82,37 | 480,00 |  |  | 39537,60 |  |  |  |  |
| Раздел 2. обустройство подходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,643 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 2958,78 | 1374,98 | 1583,80 220,70 | 68,26 112,15 | 9,4 15,44 |
| 27 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 6,30912 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 19,05 |  | 19,05 2,02 |  | 0,024 0,15 |
| 28 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,30912 | 17,99 |  | 17,99 | 113,50 |  | 113,50 |  |  |
| 29 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,060424 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1521,12 | 161,80 | 55,14 6,96 | 230,84 13,95 | 8,06 0,49 |
| 30 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) | 100 м бортового камня | 2,158 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 9546,99 | 1971,81 | 199,23 28,14 | 76,08 164,18 | 0,68 1,47 |
| 31 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 215,8 | 22,36 |  |  | 4825,29 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0445 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 320,37 | 127,78 | 192,59 26,78 | 243,35 10,83 | 41,39 1,84 |
| 33 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 9,79 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 29,57 |  | 29,57 3,13 |  | 0,024 0,24 |
| 34 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 9,79 | 17,99 |  | 17,99 | 176,12 |  | 176,12 |  |  |
| 35 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,06675 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 109,06 |  | 3,23 0,73 |  | 0,66 0,04 |
| 36 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,1335 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 7726,08 | 69,84 | 351,44 49,77 | 38,3 5,11 | 19,08 2,55 |
| 37 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | -0,1335 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | -1750,94 | -0,33 | -0,88 | 0,18 -0,02 |  |
| 38 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,08904 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 145,48 |  | 4,31 0,97 |  | 0,66 0,06 |
| 39 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,4452 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 25765,18 | 232,92 | 1171,99 165,98 | 38,3 17,05 | 19,08 8,49 |
| 40 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,4452 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 5839,07 | 1,10 | 2,95 | 0,18 0,08 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 158684,11 | 11211,98 | 11443,76 1437,61 | 920,29 | 88,97 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 693725,63 | 88462,52 | 57794,94 11294,05 | 920,29 | 88,97 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=7,89; ЭМ-ЗПМ=4,52; ЗПМ=7,89; МАТ=3,73 (Поз. 1, 7, 13, 26, 32, 4, 10, 29, 5, 11, 16-18, 21-23, 30, 35-40) |  |  |  |  |  |  |  | 429954,75 | 77250,54 | 40367,09 9765,33 |  |  |
| ПЗ=5,49 (ОЗП=5,49; ЭМ=5,49; ЗПМ=5,49; МАТ=5,49) (Поз. 2, 8, 14, 27, 33, 3, 9, 15, 28, 34) |  |  |  |  |  |  |  | 5984,09 |  | 5984,09 91,10 |  |  |
| Материалы ТЕР МАТ=3,73 (Поз. 19, 24) |  |  |  |  |  |  |  | -143618,20 |  |  |  |  |
| Материалы ФЕР МАТ=4,27 (Поз. 6, 12, 20, 25, 31) |  |  |  |  |  |  |  | 242720,88 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 123911,51 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 111,39) (Поз. 2, 8, 14, 27, 33) |  |  |  |  |  |  |  | 111,39 |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 43195,38) (Поз. 1, 7, 13, 26, 32) |  |  |  |  |  |  |  | 44923,20 |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 4005,6) (Поз. 4, 10, 29) |  |  |  |  |  |  |  | 4406,16 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 52444,2) (Поз. 5, 11, 16-18, 21-23, 30, 35-40) |  |  |  |  |  |  |  | 74470,76 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 57096,41 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 43306,77) (Поз. 1, 7, 13, 26, 32, 2, 8, 14, 27, 33) |  |  |  |  |  |  |  | 25984,06 |  |  |  |  |
| 80%*0,85 * 0.85 ФОТ (от 4005,6) (Поз. 4, 10, 29) |  |  |  |  |  |  |  | 2315,24 |  |  |  |  |
| 95%*(0,8*0,85) * 0.85 ФОТ (от 52444,2) (Поз. 5, 11, 16-18, 21-23, 30, 35-40) |  |  |  |  |  |  |  | 28797,11 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 135561,23 |  |  | 384,7 | 53,85 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 1229,94 |  |  |  | 1,53 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 6265,13 |  |  |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 26016,25 |  |  | 41,96 | 1,47 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 584939,15 |  |  | 493,63 | 32,12 |
| Материалы ФЕР |  |  |  |  |  |  |  | 316947,45 |  |  |  |  |
| Материалы ТЕР |  |  |  |  |  |  |  | -196225,60 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 874733,55 |  |  | 920,29 | 88,97 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 547468,17 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 57794,94 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 99756,57 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 123911,51 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 57096,41 |  |  |  |  |
| талоны на свалку 27,37м3 *56,24р |  |  |  |  |  |  |  | 1539,29 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 876272,84 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 157729,11 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1034001,95 |  |  | 920,29 | 88,97 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  ____________ (______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___________ (________________________) рублей ____ копеек.

- Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №

к договору №____ от _____________ 2011г.

- ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт подъездов и подходов к объектам социальной сфере по адресу:

МОУ СОШ №75, Шоссе Космонавтов, 195

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1482317,92 руб.

- Средства  на оплату труда 110392,16 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Обустройство подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 4,824 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 8687,25 | 4037,06 | 4650,19 648,01 | 68,26 329,29 | 9,4 45,35 |
| 2 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 48,62592 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 146,85 |  | 146,85 15,56 |  | 0,024 1,17 |
| 3 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 48,62592 | 17,99 |  | 17,99 | 874,78 |  | 874,78 |  |  |
| 4 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,16884 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 4250,40 | 452,11 | 154,06 19,45 | 230,84 38,98 | 8,06 1,36 |
| 5 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4,824 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 24028,30 | 4407,79 | 445,35 62,91 | 76,08 367,01 | 0,68 3,28 |
| 6 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 482,4 | 71,93 |  |  | 34699,03 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,2075 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 1493,84 | 595,84 | 898,00 124,88 | 243,35 50,5 | 41,39 8,59 |
| 8 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 45,65 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 137,86 |  | 137,86 14,61 |  | 0,024 1,1 |
| 9 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 45,65 | 17,99 |  | 17,99 | 821,24 |  | 821,24 |  |  |
| 10 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,3115 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 508,94 |  | 15,10 3,39 |  | 0,66 0,21 |
| 11 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,623 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 34682,04 | 325,94 | 1640,05 232,27 | 38,3 23,86 | 19,08 11,89 |
| 12 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | -0,623 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | -8171,03 | -1,53 | -4,12 | 0,18 -0,11 |  |
| 13 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -45,1 | 541,39 |  |  | -24416,69 |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 45,1 | 480,00 |  |  | 21648,00 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,41508 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 678,18 |  | 20,11 4,51 |  | 0,66 0,27 |
| 16 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 2,0754 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 115536,29 | 1085,81 | 5463,49 773,75 | 38,3 79,49 | 19,08 39,6 |
| 17 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 2,0754 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 27220,16 | 5,11 | 13,74 | 0,18 0,37 |  |
| 18 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -250,72 | 541,39 |  |  | -135737,30 |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 250,72 | 480,00 |  |  | 120345,60 |  |  |  |  |
| Раздел 2. обустройство подходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,56 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 1008,47 | 468,65 | 539,82 75,22 | 68,26 38,23 | 9,4 5,26 |
| 21 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 2,1504 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 6,49 |  | 6,49 0,69 |  | 0,024 0,05 |
| 22 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,1504 | 17,99 |  | 17,99 | 38,69 |  | 38,69 |  |  |
| 23 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,01568 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 394,73 | 41,99 | 14,31 1,81 | 230,84 3,62 | 8,06 0,13 |
| 24 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) | 100 м бортового камня | 0,56 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 2477,44 | 511,68 | 51,70 7,30 | 76,08 42,6 | 0,68 0,38 |
| 25 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 56 | 22,36 |  |  | 1252,16 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,00565 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 40,68 | 16,22 | 24,46 3,40 | 243,35 1,37 | 41,39 0,23 |
| 27 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 1,243 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 3,75 |  | 3,75 0,40 |  | 0,024 0,03 |
| 28 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,243 | 17,99 |  | 17,99 | 22,36 |  | 22,36 |  |  |
| 29 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0085 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 13,89 |  | 0,41 0,09 |  | 0,66 0,01 |
| 30 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,017 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 983,85 | 8,89 | 44,75 6,34 | 38,3 0,65 | 19,08 0,32 |
| 31 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | -0,017 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | -222,97 | -0,04 | -0,11 | 0,18 |  |
| 32 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,01128 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 18,43 |  | 0,55 0,12 |  | 0,66 0,01 |
| 33 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0564 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 3264,05 | 29,51 | 148,47 21,03 | 38,3 2,16 | 19,08 1,08 |
| 34 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,0564 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 739,72 | 0,14 | 0,37 | 0,18 0,01 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 237475,48 | 11985,17 | 16172,72 2015,74 | 978,03 | 120,32 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 1053186,64 | 94563,00 | 81778,85 15829,16 | 978,03 | 120,32 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=7,89; ЭМ-ЗПМ=4,52; ЗПМ=7,89; МАТ=3,73 (Поз. 1, 7, 20, 26, 4, 23, 5, 10-12, 15-17, 24, 29-34) |  |  |  |  |  |  |  | 661838,52 | 82577,82 | 56392,56 13673,07 |  |  |
| ПЗ=5,49 (ОЗП=5,49; ЭМ=5,49; ЗПМ=5,49; МАТ=5,49) (Поз. 2, 8, 21, 27, 3, 9, 22, 28) |  |  |  |  |  |  |  | 9213,57 |  | 9213,57 140,36 |  |  |
| Материалы ТЕР МАТ=3,73 (Поз. 13, 18) |  |  |  |  |  |  |  | -437220,39 |  |  |  |  |
| Материалы ФЕР МАТ=4,27 (Поз. 6, 14, 19, 25) |  |  |  |  |  |  |  | 581879,46 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 137486,51 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 171,62) (Поз. 2, 8, 21, 27) |  |  |  |  |  |  |  | 171,62 |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 47097,62) (Поз. 1, 7, 20, 26) |  |  |  |  |  |  |  | 48981,52 |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 4066,19) (Поз. 4, 23) |  |  |  |  |  |  |  | 4472,81 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 59056,73) (Поз. 5, 10-12, 15-17, 24, 29-34) |  |  |  |  |  |  |  | 83860,56 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 63139,85 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 47269,24) (Поз. 1, 7, 20, 26, 2, 8, 21, 27) |  |  |  |  |  |  |  | 28361,54 |  |  |  |  |
| 80%*0,85 * 0.85 ФОТ (от 4066,19) (Поз. 4, 23) |  |  |  |  |  |  |  | 2350,26 |  |  |  |  |
| 95%*(0,8*0,85) * 0.85 ФОТ (от 59056,73) (Поз. 5, 10-12, 15-17, 24, 29-34) |  |  |  |  |  |  |  | 32428,05 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 148117,25 |  |  | 419,39 | 59,43 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 1893,87 |  |  |  | 2,35 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 9646,31 |  |  |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 26409,52 |  |  | 42,6 | 1,49 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 905296,18 |  |  | 516,04 | 57,05 |
| Материалы ФЕР |  |  |  |  |  |  |  | 759824,25 |  |  |  |  |
| Материалы ТЕР |  |  |  |  |  |  |  | -597374,38 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1253813,00 |  |  | 978,03 | 120,32 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 876844,79 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 81778,85 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 110392,16 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 137486,51 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 63139,85 |  |  |  |  |
| талоны на свалку 42,472м3х56,24 |  |  |  |  |  |  |  | 2388,63 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 1256201,63 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 226116,29 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1482317,92 |  |  | 978,03 | 120,32 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  ____________ (______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___________ (________________________) рублей ____ копеек.

- Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №

к договору №____ от _____________ 2011г.

- ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт подъездов и подходов к объектам социальной сфере по адресу:

МСКОУ «СКОШ №20», ул.Нефтяников,6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1091713,36 руб.

- Средства  на оплату труда 77584,79 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Обустройство подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,15 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 270,13 | 125,53 | 144,60 20,15 | 68,26 10,24 | 9,4 1,41 |
| 2 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 1,512 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 4,57 |  | 4,57 0,48 |  | 0,024 0,04 |
| 3 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,512 | 17,99 |  | 17,99 | 27,20 |  | 27,20 |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0042 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 30,91 | 1,46 | 29,42 6,42 | 31,32 0,13 | 90,09 0,38 |
| 5 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 7,56 | 17,99 |  | 17,99 | 136,00 |  | 136,00 |  |  |
| 6 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,042 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 166,88 | 11,67 | 153,63 16,76 | 24,19 1,02 | 20,6 0,87 |
| 7 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 5,292 | 108,40 |  |  | 573,65 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,06335 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1594,78 | 169,63 | 57,81 7,30 | 230,84 14,62 | 8,06 0,51 |
| 9 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,81 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 9015,59 | 1653,83 | 167,10 23,60 | 76,08 137,7 | 0,68 1,23 |
| 10 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 181 | 71,93 |  |  | 13019,33 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,06895 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 496,39 | 197,99 | 298,40 41,49 | 243,35 16,78 | 41,39 2,85 |
| 12 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 15,169 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 45,81 |  | 45,81 4,85 |  | 0,024 0,36 |
| 13 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 15,169 | 17,99 |  | 17,99 | 272,89 |  | 272,89 |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1035 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 169,10 |  | 5,02 1,13 |  | 0,66 0,07 |
| 15 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,207 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 11523,57 | 108,30 | 544,93 77,17 | 38,3 7,93 | 19,08 3,95 |
| 16 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | -0,207 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | -2714,93 | -0,51 | -1,37 | 0,18 -0,04 |  |
| 17 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -14,991 | 541,39 |  |  | -8115,98 |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 14,991 | 480,00 |  |  | 7195,68 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,137902 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 225,31 |  | 6,68 1,50 |  | 0,66 0,09 |
| 20 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,68951 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 38384,61 | 360,74 | 1815,14 257,06 | 38,3 26,41 | 19,08 13,16 |
| 21 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,68951 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 9043,35 | 1,70 | 4,56 | 0,18 0,12 |  |
| 22 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -83,3 | 541,39 |  |  | -45097,79 |  |  |  |  |
| 23 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 83,3 | 480,00 |  |  | 39984,00 |  |  |  |  |
| Раздел 2. обустройство подхода №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,95 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 3511,64 | 1631,90 | 1879,74 261,94 | 68,26 133,11 | 9,4 18,33 |
| 25 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 7,488 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 22,61 |  | 22,61 2,40 |  | 0,024 0,18 |
| 26 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 7,488 | 17,99 |  | 17,99 | 134,71 |  | 134,71 |  |  |
| 27 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,066472 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1673,37 | 177,99 | 60,65 7,66 | 230,84 15,34 | 8,06 0,54 |
| 28 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) | 100 м бортового камня | 2,374 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 10502,58 | 2169,17 | 219,17 30,96 | 76,08 180,61 | 0,68 1,61 |
| 29 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 237,4 | 22,36 |  |  | 5308,26 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,02375 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 170,98 | 68,20 | 102,78 14,29 | 243,35 5,78 | 41,39 0,98 |
| 31 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 5,225 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 15,78 |  | 15,78 1,67 |  | 0,024 0,13 |
| 32 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 5,225 | 17,99 |  | 17,99 | 94,00 |  | 94,00 |  |  |
| 33 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0355 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 58,00 |  | 1,72 0,39 |  | 0,66 0,02 |
| 34 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,071 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 4109,00 | 37,15 | 186,91 26,47 | 38,3 2,72 | 19,08 1,35 |
| 35 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | -0,071 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | -931,21 | -0,17 | -0,47 | 0,18 -0,01 |  |
| 36 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,04748 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 77,58 |  | 2,30 0,52 |  | 0,66 0,03 |
| 37 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,2374 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 13739,11 | 124,20 | 624,96 88,51 | 38,3 9,09 | 19,08 4,53 |
| 38 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,2374 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 3113,65 | 0,58 | 1,57 | 0,18 0,04 |  |
| Раздел 3. обустройство подхода №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,0308 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 775,36 | 82,47 | 28,10 3,55 | 230,84 7,11 | 8,06 0,25 |
| 40 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) | 100 м бортового камня | 1,1 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 4866,40 | 1005,09 | 101,55 14,34 | 76,08 83,69 | 0,68 0,75 |
| 41 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 110 | 22,36 |  |  | 2459,60 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,022 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 87,42 | 6,11 | 80,47 8,78 | 24,19 0,53 | 20,6 0,45 |
| 43 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 2,772 | 108,40 |  |  | 300,48 |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0646 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 465,07 | 185,50 | 279,57 38,88 | 243,35 15,72 | 41,39 2,67 |
| 45 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 14,212 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 42,92 |  | 42,92 4,55 |  | 0,024 0,34 |
| 46 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 14,212 | 17,99 |  | 17,99 | 255,67 |  | 255,67 |  |  |
| 47 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,097 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 158,48 |  | 4,70 1,05 |  | 0,66 0,06 |
| 48 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,194 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 11227,41 | 101,50 | 510,71 72,33 | 38,3 7,43 | 19,08 3,7 |
| 49 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | -0,194 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | -2544,43 | -0,48 | -1,28 | 0,18 -0,03 |  |
| 50 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1292 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 211,09 |  | 6,26 1,40 |  | 0,66 0,09 |
| 51 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,646 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 37386,13 | 337,97 | 1700,60 240,84 | 38,3 24,74 | 19,08 12,33 |
| 52 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,646 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 8472,69 | 1,59 | 4,28 | 0,18 0,12 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 182015,40 | 8559,11 | 10072,37 1278,44 | 700,9 | 73,26 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 764936,57 | 67531,38 | 50809,03 10053,41 | 700,9 | 73,26 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=7,89; ЭМ-ЗПМ=4,52; ЗПМ=7,89; МАТ=3,73 (Поз. 1, 11, 24, 30, 44, 4, 6, 9, 14-16, 19-21, 28, 33-38, 40, 42, 47-52, 8, 27, 39) |  |  |  |  |  |  |  | 498360,49 | 58972,27 | 36012,47 8712,34 |  |  |
| ПЗ=5,49 (ОЗП=5,49; ЭМ=5,49; ЗПМ=5,49; МАТ=5,49) (Поз. 2, 12, 25, 31, 45, 3, 5, 13, 26, 32, 46) |  |  |  |  |  |  |  | 4724,20 |  | 4724,20 62,64 |  |  |
| Материалы ТЕР МАТ=3,73 (Поз. 17, 22) |  |  |  |  |  |  |  | -145273,59 |  |  |  |  |
| Материалы ФЕР МАТ=4,27 (Поз. 7, 10, 18, 23, 29, 41, 43) |  |  |  |  |  |  |  | 225110,07 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 101223,44 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 62,17) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  | 59,06 |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 76,59) (Поз. 2, 12, 25, 31, 45) |  |  |  |  |  |  |  | 76,59 |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 20402,52) (Поз. 1, 11, 24, 30, 44) |  |  |  |  |  |  |  | 21218,62 |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 3539,45) (Поз. 8, 27, 39) |  |  |  |  |  |  |  | 3893,40 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 53504,06) (Поз. 6, 9, 14-16, 19-21, 28, 33-38, 40, 42, 47-52) |  |  |  |  |  |  |  | 75975,77 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 57925,24 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0.85 ФОТ (от 62,17) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  | 26,42 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 20479,11) (Поз. 1, 11, 24, 30, 44, 2, 12, 25, 31, 45) |  |  |  |  |  |  |  | 12287,46 |  |  |  |  |
| 80%*0.85 ФОТ (от 3539,45) (Поз. 8, 27, 39) |  |  |  |  |  |  |  | 2406,83 |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 53504,06) (Поз. 6, 9, 14-16, 19-21, 28, 33-38, 40, 42, 47-52) |  |  |  |  |  |  |  | 43204,53 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 64386,74 |  |  | 181,63 | 26,24 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 845,52 |  |  |  | 1,05 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 5053,38 |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 251,72 |  |  | 0,13 | 0,38 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 734734,32 |  |  | 482,07 | 44,29 |
| Материалы ФЕР |  |  |  |  |  |  |  | 293951,07 |  |  |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 23349,86 |  |  | 37,07 | 1,3 |
| Материалы ТЕР |  |  |  |  |  |  |  | -198487,36 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 924085,25 |  |  | 700,9 | 73,26 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 646596,16 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 50809,03 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 77584,79 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 101223,44 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 57925,24 |  |  |  |  |
| талоны на свалку 19,48м3 х 56,24 |  |  |  |  |  |  |  | 1095,56 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 925180,81 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 166532,55 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1091713,36 |  |  | 700,9 | 73,26 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  ____________ (______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___________ (________________________) рублей ____ копеек.

- Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №

к договору №____ от _____________ 2011г.

- ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт подъездов и подходов к объектам социальной сфере по адресу:

Лицей №3, ул. Свиязева , 17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 3798830,71 руб.

- Средства  на оплату труда 250049,47 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Обустройство подъезда №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 4,58 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 8247,85 | 3832,86 | 4414,99 615,23 | 68,26 312,63 | 9,4 43,05 |
| 2 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 46,1664 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 139,42 |  | 139,42 14,77 |  | 0,024 1,11 |
| 3 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 46,1664 | 17,99 |  | 17,99 | 830,53 |  | 830,53 |  |  |
| 4 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,037517 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 276,08 | 13,02 | 262,83 57,39 | 31,32 1,18 | 90,09 3,38 |
| 5 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 67,5297 | 17,99 |  | 17,99 | 1214,86 |  | 1214,86 |  |  |
| 6 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,25 | 3973,45 | 277,94 | 3657,78 399,02 | 993,36 | 69,49 | 914,45 99,76 | 24,19 6,05 | 20,6 5,15 |
| 7 | ФССЦ-408-0239 | Щебень марки 800 фракция 20-40 мм | м3 | 31,5 | 108,40 |  |  | 3414,60 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,2072 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 5216,08 | 554,83 | 189,06 23,87 | 230,84 47,83 | 8,06 1,67 |
| 9 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 5,92 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 29487,46 | 5409,22 | 546,53 77,20 | 76,08 450,39 | 0,68 4,03 |
| 10 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 592 | 71,93 |  |  | 42582,56 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,3396 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 2444,86 | 975,17 | 1469,69 204,37 | 243,35 82,64 | 41,39 14,06 |
| 12 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 74,712 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 225,63 |  | 225,63 23,91 |  | 0,024 1,79 |
| 13 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 74,712 | 17,99 |  | 17,99 | 1344,07 |  | 1344,07 |  |  |
| 14 | ТЕРр66-23-1 | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 2 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 2120,90 | 88,40 | 21,70 | 3,65 7,3 |  |
| 15 | прайс | кольцо доборное КО, высотой 50 мм | шт | 2 | 197,58 |  |  | 395,16 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,51 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 833,26 |  | 24,71 5,54 |  | 0,66 0,34 |
| 17 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,02 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 56782,80 | 533,64 | 2685,15 380,28 | 38,3 39,07 | 19,08 19,46 |
| 18 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | -1,02 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | -13377,93 | -2,51 | -6,75 | 0,18 -0,18 |  |
| 19 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -73,85 | 541,39 |  |  | -39981,65 |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 73,85 | 480,00 |  |  | 35448,00 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,6792 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 1109,71 |  | 32,91 7,38 |  | 0,66 0,45 |
| 22 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 3,396 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 189053,32 | 1776,72 | 8939,97 1266,10 | 38,3 130,07 | 19,08 64,8 |
| 23 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 3,396 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 44540,65 | 8,35 | 22,48 | 0,18 0,61 |  |
| 24 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -410,28 | 541,39 |  |  | -222121,49 |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 410,28 | 480,00 |  |  | 196934,40 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Обустройство подъезда №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,16576 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 4172,86 | 443,86 | 151,25 19,09 | 230,84 38,26 | 8,06 1,34 |
| 27 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) | 100 м бортового камня | 1,51 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 6680,24 | 1379,72 | 139,40 19,69 | 76,08 114,88 | 0,68 1,03 |
| 28 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 151 | 22,36 |  |  | 3376,36 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,071272 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 116,45 |  | 3,45 0,77 |  | 0,66 0,05 |
| 30 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,35636 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 19838,35 | 186,44 | 938,12 132,86 | 38,3 13,65 | 19,08 6,8 |
| 31 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,35636 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 4673,88 | 0,88 | 2,36 | 0,18 0,06 |  |
| 32 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -43,044 | 541,39 |  |  | -23303,59 |  |  |  |  |
| 33 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 43,044 | 480,00 |  |  | 20661,12 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Обустройство подхода №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 8,4 | 202,12 | 202,12 |  | 1697,81 | 1697,81 |  | 18,68 156,91 |  |
| 35 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 201,6 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 608,83 |  | 608,83 64,51 |  | 0,024 4,84 |
| 36 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 201,6 | 17,99 |  | 17,99 | 3626,78 |  | 3626,78 |  |  |
| 37 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,252 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 1854,43 | 87,45 | 1765,41 385,49 | 31,32 7,89 | 90,09 22,7 |
| 38 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 453,6 | 17,99 |  | 17,99 | 8160,26 |  | 8160,26 |  |  |
| 39 | ТЕР27-04-006-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных | 1000 м2 основания | 0,84 | 32149,73 | 384,54 | 3333,85 542,76 | 27005,77 | 323,01 | 2800,43 455,92 | 33,15 27,85 | 29,53 24,81 |
| 40 | ТЕР27-04-006-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных | 1000 м2 основания | 0,84 | 37276,31 | 424,91 | 5117,46 812,66 | 31312,10 | 356,92 | 4298,67 682,63 | 36,63 30,77 | 44,75 37,59 |
| 41 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,42 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 686,22 |  | 20,35 4,57 |  | 0,66 0,28 |
| 42 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,84 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 46762,30 | 439,47 | 2211,30 313,17 | 38,3 32,17 | 19,08 16,03 |
| 43 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,84 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 11017,12 | 2,07 | 5,56 | 0,18 0,15 |  |
| 44 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -101,47 | 541,39 |  |  | -54934,84 |  |  |  |  |
| 45 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 101,47 | 480,00 |  |  | 48705,60 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,168 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 274,49 |  | 8,14 1,83 |  | 0,66 0,11 |
| 47 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,84 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 46762,30 | 439,47 | 2211,30 313,17 | 38,3 32,17 | 19,08 16,03 |
| 48 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,84 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 11017,12 | 2,07 | 5,56 | 0,18 0,15 |  |
| 49 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -101,47 | 541,39 |  |  | -54934,84 |  |  |  |  |
| 50 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 101,47 | 480,00 |  |  | 48705,60 |  |  |  |  |
| 51 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,4566 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 822,26 | 382,11 | 440,15 61,34 | 68,26 31,17 | 9,4 4,29 |
| 52 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 4,602528 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 13,90 |  | 13,90 1,47 |  | 0,024 0,11 |
| 53 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 4,602528 | 17,99 |  | 17,99 | 82,80 |  | 82,80 |  |  |
| 54 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,015981 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 402,31 | 42,79 | 14,58 1,84 | 230,84 3,69 | 8,06 0,13 |
| 55 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,4566 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 2274,32 | 417,20 | 42,15 5,95 | 76,08 34,74 | 0,68 0,31 |
| 56 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 45,66 | 71,93 |  |  | 3284,32 |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2,159 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 3888,01 | 1806,80 | 2081,21 290,02 | 68,26 147,37 | 9,4 20,29 |
| 58 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 8,29056 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 25,04 |  | 25,04 2,65 |  | 0,024 0,2 |
| 59 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 8,29056 | 17,99 |  | 17,99 | 149,15 |  | 149,15 |  |  |
| 60 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) | 100 м бортового камня | 2,159 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 9551,42 | 1972,72 | 199,32 28,15 | 76,08 164,26 | 0,68 1,47 |
| 61 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 215,9 | 22,36 |  |  | 4827,52 |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0828 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 609,31 | 28,73 | 580,06 126,66 | 31,32 2,59 | 90,09 7,46 |
| 63 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 149,04 | 17,99 |  | 17,99 | 2681,23 |  | 2681,23 |  |  |
| 64 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 4,14 | 2324,55 | 451,20 |  | 9623,64 | 1867,97 |  | 40 165,6 |  |
| 65 | ТЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | 4,14 | 686,15 | 61,70 |  | 2840,66 | 255,44 |  | 5,47 22,65 |  |
| 66 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 4,14 | 593,39 | 71,94 | 367,49 45,13 | 2456,63 | 297,83 | 1521,41 186,84 | 5,99 24,8 | 2,74 11,34 |
| Раздел 4. Обустройство подхода №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,020535 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 33,55 |  | 1,00 0,22 |  | 0,66 0,01 |
| 68 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,04107 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 2286,34 | 21,49 | 108,12 15,31 | 38,3 1,57 | 19,08 0,78 |
| 69 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | -0,04107 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | -538,66 | -0,10 | -0,27 | 0,18 -0,01 |  |
| 70 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -2,9731 | 541,39 |  |  | -1609,61 |  |  |  |  |
| 71 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 2,9731 | 480,00 |  |  | 1427,09 |  |  |  |  |
| 72 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,02738 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 44,73 |  | 1,33 0,30 |  | 0,66 0,02 |
| 73 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,1369 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 7621,14 | 71,62 | 360,39 51,04 | 38,3 5,24 | 19,08 2,61 |
| 74 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,1369 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 1795,53 | 0,34 | 0,91 | 0,18 0,02 |  |
| 75 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -16,533 | 541,39 |  |  | -8950,80 |  |  |  |  |
| 76 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 16,533 | 480,00 |  |  | 7935,84 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 616274,88 | 25783,30 | 58531,88 5941,29 | 2136,19 | 339,92 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 2715737,56 | 203430,24 | 302754,03 46619,23 | 2136,19 | 339,92 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=7,89; ЭМ-ЗПМ=4,52; ЗПМ=7,89; МАТ=3,73 (Поз. 1, 11, 34, 51, 57, 4, 37, 62, 6, 9, 16-18, 21-23, 27, 29-31, 39-43, 46-48, 55, 60, 67-69, 72-74, 8, 26, 54, 14-15, 64-66) |  |  |  |  |  |  |  | 1757046,14 | 177646,94 | 158451,93 40196,12 |  |  |
| ПЗ=5,49 (ОЗП=5,49; ЭМ=5,49; ЗПМ=5,49; МАТ=5,49) (Поз. 2, 12, 35, 52, 58, 3, 5, 13, 36, 38, 53, 59, 63) |  |  |  |  |  |  |  | 85770,22 |  | 85770,22 481,82 |  |  |
| материалы тер МАТ=3,73 (Поз. 19, 24, 32, 44, 49, 70, 75) |  |  |  |  |  |  |  | -1107934,52 |  |  |  |  |
| материалы фер МАТ=4,27 (Поз. 7, 10, 20, 25, 28, 33, 45, 50, 56, 61, 71, 76) |  |  |  |  |  |  |  | 1364580,84 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 314116,54 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 5513,06) (Поз. 4, 37, 62) |  |  |  |  |  |  |  | 5237,41 |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 589,13) (Поз. 2, 12, 35, 52, 58) |  |  |  |  |  |  |  | 589,13 |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 77840,45) (Поз. 1, 11, 34, 51, 57) |  |  |  |  |  |  |  | 80954,07 |  |  |  |  |
| 108% ФОТ (от 697,48) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  | 753,28 |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 8570,75) (Поз. 8, 26, 54) |  |  |  |  |  |  |  | 9427,83 |  |  |  |  |
| 115% ФОТ (от 20577,75) (Поз. 64-66) |  |  |  |  |  |  |  | 23664,41 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 136260,85) (Поз. 6, 9, 16-18, 21-23, 27, 29-31, 39-43, 46-48, 55, 60, 67-69, 72-74) |  |  |  |  |  |  |  | 193490,41 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 181475,82 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0.85 ФОТ (от 5513,06) (Поз. 4, 37, 62) |  |  |  |  |  |  |  | 2343,05 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 78429,58) (Поз. 1, 11, 34, 51, 57, 2, 12, 35, 52, 58) |  |  |  |  |  |  |  | 47057,75 |  |  |  |  |
| 68% ФОТ (от 697,48) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  |  | 474,29 |  |  |  |  |
| 80%*0.85 ФОТ (от 8570,75) (Поз. 8, 26, 54) |  |  |  |  |  |  |  | 5828,11 |  |  |  |  |
| 90%*0.85 ФОТ (от 20577,75) (Поз. 64-66) |  |  |  |  |  |  |  | 15741,98 |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 136260,85) (Поз. 6, 9, 16-18, 21-23, 27, 29-31, 39-43, 46-48, 55, 60, 67-69, 72-74) |  |  |  |  |  |  |  | 110030,64 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 238201,36 |  |  | 730,72 | 81,69 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 6502,99 |  |  |  | 8,05 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 99312,34 |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 22317,37 |  |  | 11,66 | 33,54 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 2402379,42 |  |  | 1083,68 | 202,16 |
| Материалы ФЕР |  |  |  |  |  |  |  | 1781883,85 |  |  |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 56541,20 |  |  | 89,78 | 3,14 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 9523,41 |  |  | 7,3 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1473,95 |  |  |  |  |
| Материалы ТЕР |  |  |  |  |  |  |  | -1513771,34 |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  | 106965,37 |  |  | 213,05 | 11,34 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 3211329,92 |  |  | 2136,19 | 339,92 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 2209553,29 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 302754,03 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 250049,47 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 314116,54 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 181475,82 |  |  |  |  |
| талоны на свалку 142,57м3*56,24р |  |  |  |  |  |  |  | 8018,14 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 3219348,06 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 579482,65 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 3798830,71 |  |  | 2136,19 | 339,92 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  ____________ (______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___________ (________________________) рублей ____ копеек.

- Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №

к договору №____ от _____________ 2011г.

- ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт  подходов к объектам социальной сфере по адресу:

МОУ  «Детский сад №396», ул. Подводников ,6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 213969,66 руб.

- Средства  на оплату труда 26090,85 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Обустройство подходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1,42 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 2557,19 | 1188,36 | 1368,83 190,75 | 68,26 96,93 | 9,4 13,35 |
| 2 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 5,4528 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 16,47 |  | 16,47 1,74 |  | 0,024 0,13 |
| 3 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 5,4528 | 17,99 |  | 17,99 | 98,10 |  | 98,10 |  |  |
| 4 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,008925 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 224,68 | 23,90 | 8,14 1,03 | 230,84 2,06 | 8,06 0,07 |
| 5 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,255 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 1270,15 | 233,00 | 23,54 3,33 | 76,08 19,4 | 0,68 0,17 |
| 6 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 25,5 | 71,93 |  |  | 1834,22 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,03976 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1000,92 | 106,47 | 36,28 4,58 | 230,84 9,18 | 8,06 0,32 |
| 8 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) | 100 м бортового камня | 1,42 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 6282,08 | 1297,48 | 131,09 18,52 | 76,08 108,03 | 0,68 0,97 |
| 9 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 142 | 22,36 |  |  | 3175,12 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0156 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 112,31 | 44,80 | 67,51 9,39 | 243,35 3,8 | 41,39 0,65 |
| 11 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 3,432 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 10,36 |  | 10,36 1,10 |  | 0,024 0,08 |
| 12 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3,432 | 17,99 |  | 17,99 | 61,74 |  | 61,74 |  |  |
| 13 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0234 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 38,23 |  | 1,13 0,25 |  | 0,66 0,02 |
| 14 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0468 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 2708,47 | 24,48 | 123,20 17,45 | 38,3 1,79 | 19,08 0,89 |
| 15 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | -0,0468 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | -613,81 | -0,12 | -0,31 | 0,18 -0,01 |  |
| 16 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0781 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 127,60 |  | 3,78 0,85 |  | 0,66 0,05 |
| 17 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,1562 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 9039,80 | 81,72 | 411,20 58,23 | 38,3 5,98 | 19,08 2,98 |
| 18 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,1562 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 2048,66 | 0,38 | 1,03 | 0,18 0,03 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 29992,29 | 3000,47 | 2362,09 307,22 | 247,19 | 19,68 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 130131,12 | 23673,71 | 11883,48 2417,14 | 247,19 | 19,68 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=7,89; ЭМ-ЗПМ=4,52; ЗПМ=7,89; МАТ=3,73 (Поз. 1, 10, 4, 7, 5, 8, 13-18) |  |  |  |  |  |  |  | 82920,14 | 20673,24 | 8683,24 2097,18 |  |  |
| ПЗ=5,49 (ОЗП=5,49; ЭМ=5,49; ЗПМ=5,49; МАТ=5,49) (Поз. 2, 11, 3, 12) |  |  |  |  |  |  |  | 838,15 |  | 838,15 12,75 |  |  |
| Материалы ФЕР МАТ=4,27 (Поз. 6, 9) |  |  |  |  |  |  |  | 16380,54 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 32401,82 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 15,59) (Поз. 2, 11) |  |  |  |  |  |  |  | 15,59 |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 11308,73) (Поз. 1, 10) |  |  |  |  |  |  |  | 11761,08 |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 1072,88) (Поз. 4, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 1180,17 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 13693,65) (Поз. 5, 8, 13-18) |  |  |  |  |  |  |  | 19444,98 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 18581,77 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 11324,32) (Поз. 1, 10, 2, 11) |  |  |  |  |  |  |  | 6794,59 |  |  |  |  |
| 80%*0.85 ФОТ (от 1072,88) (Поз. 4, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 729,56 |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 13693,65) (Поз. 5, 8, 13-18) |  |  |  |  |  |  |  | 11057,62 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 35442,68 |  |  | 100,73 | 14 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 172,24 |  |  |  | 0,21 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 877,52 |  |  |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 7077,55 |  |  | 11,24 | 0,39 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 116154,84 |  |  | 135,22 | 5,08 |
| Материалы ФЕР |  |  |  |  |  |  |  | 21389,88 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 181114,71 |  |  | 247,19 | 19,68 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 94573,93 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 11883,48 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 26090,85 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 32401,82 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 18581,77 |  |  |  |  |
| талоны на свалку 3,832м3 х 56,24р |  |  |  |  |  |  |  | 215,51 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 181330,22 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 32639,44 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 213969,66 |  |  | 247,19 | 19,68 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  ____________ (______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___________ (________________________) рублей ____ копеек.

- Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №

к договору №____ от _____________ 2011г.

- ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт подъездов и подходов к объектам социальной сфере по адресу:

МОУ СОШ № 91, ул.Карпинского, 66

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1878548 руб.

- Средства  на оплату труда 149170,84 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Обустройство подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2,12 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 3817,78 | 1774,16 | 2043,62 284,78 | 68,26 144,71 | 9,4 19,93 |
| 2 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 21,3696 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 64,54 |  | 64,54 6,84 |  | 0,024 0,51 |
| 3 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 21,3696 | 17,99 |  | 17,99 | 384,44 |  | 384,44 |  |  |
| 4 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,025 | 3049,30 | 893,00 | 2156,30 328,74 | 76,23 | 22,33 | 53,90 8,22 | 77,72 1,94 | 16,85 0,42 |
| 5 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 6 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 18,12 |  | 18,12 1,92 |  | 0,024 0,14 |
| 6 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6 | 17,99 |  | 17,99 | 107,94 |  | 107,94 |  |  |
| 7 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0015 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 11,04 | 0,52 | 10,51 2,29 | 31,32 0,05 | 90,09 0,14 |
| 8 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2,7 | 17,99 |  | 17,99 | 48,57 |  | 48,57 |  |  |
| 9 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,06545 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1647,65 | 175,26 | 59,72 7,54 | 230,84 15,11 | 8,06 0,53 |
| 10 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,87 | 4980,99 | 913,72 | 92,32 13,04 | 9314,45 | 1708,66 | 172,64 24,38 | 76,08 142,27 | 0,68 1,27 |
| 11 | ФССЦ-403-8024 | Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 187 | 71,93 |  |  | 13450,91 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,09275 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 667,73 | 266,33 | 401,40 55,82 | 243,35 22,57 | 41,39 3,84 |
| 13 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 20,405 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 61,62 |  | 61,62 6,53 |  | 0,024 0,49 |
| 14 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 20,405 | 17,99 |  | 17,99 | 367,09 |  | 367,09 |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,23185 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 378,81 |  | 11,24 2,52 |  | 0,66 0,15 |
| 16 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,4637 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 25813,91 | 242,60 | 1220,69 172,88 | 38,3 17,76 | 19,08 8,85 |
| 17 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | -0,4637 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | -6081,71 | -1,14 | -3,07 | 0,18 -0,08 |  |
| 18 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -33,57 | 541,39 |  |  | -18174,46 |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 33,57 | 480,00 |  |  | 16113,60 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1855 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 303,08 |  | 8,99 2,02 |  | 0,66 0,12 |
| 21 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,9275 | 55669,41 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 51633,38 | 485,25 | 2441,64 345,79 | 38,3 35,52 | 19,08 17,7 |
| 22 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,9275 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 12164,74 | 2,28 | 6,14 | 0,18 0,17 |  |
| 23 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | -112,05 | 541,39 |  |  | -60662,75 |  |  |  |  |
| 24 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 112,05 | 480,00 |  |  | 53784,00 |  |  |  |  |
| устройство дренажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,00216 | 7358,85 | 347,03 | 7005,61 1529,73 | 15,90 | 0,75 | 15,13 3,30 | 31,32 0,07 | 90,09 0,19 |
| 26 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3,888 | 17,99 |  | 17,99 | 69,95 |  | 69,95 |  |  |
| 27 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,0054 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 135,94 | 14,46 | 4,93 0,62 | 230,84 1,25 | 8,06 0,04 |
| 28 | ТЕР30-01-001-02 | Устройство подушек под фундаменты песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком | 100 м3 подушки | 0,0054 | 10607,03 | 2610,46 | 799,27 100,89 | 57,28 | 14,10 | 4,32 0,54 | 225,04 1,22 | 7,06 0,04 |
| 29 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0066 | 65199,66 | 1994,40 | 1925,94 345,06 | 430,32 | 13,16 | 12,71 2,28 | 180 1,19 | 18 0,12 |
| 30 | прайс | лоток DN160 с чугунной решеткой | пм | 12 | 1216,86 |  |  | 14602,32 |  |  |  |  |
| Раздел 2. обустройство подхода №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 3,584 | 1800,84 | 836,87 | 963,97 134,33 | 6454,21 | 2999,34 | 3454,87 481,44 | 68,26 244,64 | 9,4 33,69 |
| 32 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 13,76256 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 41,56 |  | 41,56 4,40 |  | 0,024 0,33 |
| 33 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 13,76256 | 17,99 |  | 17,99 | 247,59 |  | 247,59 |  |  |
| 34 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,119728 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 3014,05 | 320,60 | 109,25 13,79 | 230,84 27,64 | 8,06 0,97 |
| 35 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) | 100 м бортового камня | 4,276 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 18917,02 | 3907,07 | 394,76 55,76 | 76,08 325,32 | 0,68 2,91 |
| 36 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 427,6 | 22,36 |  |  | 9561,14 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0694 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 499,63 | 199,28 | 300,35 41,77 | 243,35 16,89 | 41,39 2,87 |
| 38 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 15,268 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 46,11 |  | 46,11 4,89 |  | 0,024 0,37 |
| 39 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 15,268 | 17,99 |  | 17,99 | 274,67 |  | 274,67 |  |  |
| 40 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,104 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 169,92 |  | 5,04 1,13 |  | 0,66 0,07 |
| 41 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,208 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 12037,64 | 108,82 | 547,56 77,55 | 38,3 7,97 | 19,08 3,97 |
| 42 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | -0,208 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | -2728,05 | -0,51 | -1,38 | 0,18 -0,04 |  |
| 43 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,13884 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 226,84 |  | 6,73 1,51 |  | 0,66 0,09 |
| 44 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,6942 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 40175,62 | 363,19 | 1827,48 258,81 | 38,3 26,59 | 19,08 13,25 |
| 45 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,6942 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 9104,86 | 1,71 | 4,60 | 0,18 0,13 |  |
| Раздел 3. обустройство подхода №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0061 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 43,92 | 17,52 | 26,40 3,67 | 243,35 1,48 | 41,39 0,25 |
| 47 | ТЕРр68-15-2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2 | 100 м2 | 0,15 | 7081,54 | 735,14 | 630,44 98,48 | 1062,23 | 110,27 | 94,57 14,77 | 62,3 9,35 | 6,37 0,96 |
| 48 | 410-0021 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | -1,785 | 470,04 |  |  | -839,02 |  |  |  |  |
| 49 | ФССЦ-410-0008 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II ,тип Г | т | 1,785 | 571,60 |  |  | 1020,31 |  |  |  |  |
| 50 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 1,35 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 4,08 |  | 4,08 0,43 |  | 0,024 0,03 |
| 51 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,35 | 17,99 |  | 17,99 | 24,29 |  | 24,29 |  |  |
| 52 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,06384 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 1607,12 | 170,95 | 58,25 7,35 | 230,84 14,74 | 8,06 0,51 |
| 53 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) | 100 м бортового камня | 2,28 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 10086,72 | 2083,28 | 210,49 29,73 | 76,08 173,46 | 0,68 1,55 |
| 54 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 228 | 22,36 |  |  | 5098,08 |  |  |  |  |
| 55 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,0342 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 246,21 | 98,21 | 148,00 20,58 | 243,35 8,32 | 41,39 1,42 |
| 56 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 7,524 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 22,72 |  | 22,72 2,41 |  | 0,024 0,18 |
| 57 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 7,524 | 17,99 |  | 17,99 | 135,36 |  | 135,36 |  |  |
| 58 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,051 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 83,33 |  | 2,47 0,55 |  | 0,66 0,03 |
| 59 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,102 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 5903,07 | 53,36 | 268,52 38,03 | 38,3 3,91 | 19,08 1,95 |
| 60 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | -0,102 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | -1337,79 | -0,25 | -0,68 | 0,18 -0,02 |  |
| 61 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0684 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 111,76 |  | 3,31 0,74 |  | 0,66 0,05 |
| 62 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,342 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 19792,65 | 178,93 | 900,32 127,50 | 38,3 13,1 | 19,08 6,53 |
| 63 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,342 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 4485,54 | 0,84 | 2,26 | 0,18 0,06 |  |
| Раздел 4. обустройство подхода №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты щебеночных | 100 м3 подушки | 0,0238 | 25174,13 | 2677,74 | 912,47 115,18 | 599,14 | 63,73 | 21,72 2,74 | 230,84 5,49 | 8,06 0,19 |
| 65 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( с учетом 3.8.ТЧ Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 ) | 100 м бортового камня | 0,85 | 4424,00 | 913,72 | 92,32 13,04 | 3760,40 | 776,66 | 78,47 11,08 | 76,08 64,67 | 0,68 0,58 |
| 66 | ФССЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 85 | 22,36 |  |  | 1900,60 |  |  |  |  |
| 67 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,04035 | 7199,23 | 2871,53 | 4327,70 601,81 | 290,49 | 115,87 | 174,62 24,28 | 243,35 9,82 | 41,39 1,67 |
| 68 | ФСЦП311-01-148-1 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ: погрузка | тонна | 8,877 | 3,02 |  | 3,02 0,32 | 26,81 |  | 26,81 2,84 |  | 0,024 0,21 |
| 69 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 8,877 | 17,99 |  | 17,99 | 159,70 |  | 159,70 |  |  |
| 70 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,0605 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 98,85 |  | 2,93 0,66 |  | 0,66 0,04 |
| 71 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,121 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 7002,66 | 63,30 | 318,53 45,11 | 38,3 4,63 | 19,08 2,31 |
| 72 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | -0,121 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | -1586,99 | -0,30 | -0,80 | 0,18 -0,02 |  |
| 73 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,08064 | 1633,85 |  | 48,46 10,87 | 131,75 |  | 3,91 0,88 |  | 0,66 0,05 |
| 74 | ТЕР27-06-020-05 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,4032 | 57873,26 | 523,18 | 2632,50 372,82 | 23334,50 | 210,95 | 1061,42 150,32 | 38,3 15,44 | 19,08 7,69 |
| 75 | ТЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,4032 | 13115,62 | 2,46 | 6,62 | 5288,22 | 0,99 | 2,67 | 0,18 0,07 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 307221,94 | 16562,53 | 18596,31 2352,99 | 1357,39 | 139,2 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 1290713,04 | 130678,36 | 93924,91 18492,48 | 1357,39 | 139,2 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=7,89; ЭМ-ЗПМ=4,52; ЗПМ=7,89; МАТ=3,73 (Поз. 1, 4, 12, 31, 37, 46-47, 55, 67, 7, 25, 9, 27-28, 34, 52, 64, 10, 15-17, 20-22, 35, 40-45, 53, 58-63, 65, 70-75, 29-30) |  |  |  |  |  |  |  | 864705,45 | 114115,83 | 65876,45 16003,61 |  |  |
| ПЗ=5,49 (ОЗП=5,49; ЭМ=5,49; ЗПМ=5,49; МАТ=5,49) (Поз. 2, 5, 13, 32, 38, 50, 56, 68, 3, 6, 8, 14, 26, 33, 39, 51, 57, 69) |  |  |  |  |  |  |  | 9452,16 |  | 9452,17 135,87 |  |  |
| Материалы ТЕР МАТ=3,77 (Поз. 18, 23, 48) |  |  |  |  |  |  |  | -220703,16 |  |  |  |  |
| Материалы ФЕР МАТ=4,27 (Поз. 11, 19, 24, 36, 49, 54, 66) |  |  |  |  |  |  |  | 330036,65 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 190079,31 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95% ФОТ (от 54,13) (Поз. 7, 25) |  |  |  |  |  |  |  | 51,42 |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 166,13) (Поз. 2, 5, 13, 32, 38, 50, 56, 68) |  |  |  |  |  |  |  | 166,13 |  |  |  |  |
| 104% ФОТ (от 51589,87) (Поз. 1, 4, 12, 31, 37, 46-47, 55, 67) |  |  |  |  |  |  |  | 53653,46 |  |  |  |  |
| 105% ФОТ (от 121,82) (Поз. 29-30) |  |  |  |  |  |  |  | 127,91 |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 6246,36) (Поз. 9, 27-28, 34, 52, 64) |  |  |  |  |  |  |  | 6871,00 |  |  |  |  |
| 142% ФОТ (от 90992,53) (Поз. 10, 15-17, 20-22, 35, 40-45, 53, 58-63, 65, 70-75) |  |  |  |  |  |  |  | 129209,39 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 108867,91 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0.85 ФОТ (от 54,13) (Поз. 7, 25) |  |  |  |  |  |  |  | 23,01 |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 51756) (Поз. 1, 4, 12, 31, 37, 46-47, 55, 67, 2, 5, 13, 32, 38, 50, 56, 68) |  |  |  |  |  |  |  | 31053,60 |  |  |  |  |
| 65%*0.85 ФОТ (от 121,82) (Поз. 29-30) |  |  |  |  |  |  |  | 67,31 |  |  |  |  |
| 80%*0.85 ФОТ (от 6246,36) (Поз. 9, 27-28, 34, 52, 64) |  |  |  |  |  |  |  | 4247,52 |  |  |  |  |
| 95%*0.85 ФОТ (от 90992,53) (Поз. 10, 15-17, 20-22, 35, 40-45, 53, 58-63, 65, 70-75) |  |  |  |  |  |  |  | 73476,47 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 165441,36 |  |  | 459,72 | 65,05 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 1833,53 |  |  |  | 2,26 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 9989,60 |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 219,29 |  |  | 0,12 | 0,33 |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 40928,34 |  |  | 65,45 | 2,28 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 1184322,81 |  |  | 830,91 | 69,16 |
| Материалы ФЕР |  |  |  |  |  |  |  | 430965,29 |  |  |  |  |
| Материалы ТЕР |  |  |  |  |  |  |  | -300379,39 |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 56339,43 |  |  | 1,19 | 0,12 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1589660,26 |  |  | 1357,39 | 139,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1066109,77 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 93924,91 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 149170,84 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 190079,31 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 108867,91 |  |  |  |  |
| талоны на свалку 41,422 м3 х 56,24р |  |  |  |  |  |  |  | 2329,57 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 1591989,83 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 286558,17 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1878548,00 |  |  | 1357,39 | 139,2 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  ____________ (______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___________ (________________________) рублей ____ копеек.

Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |