Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

| Наименование ЗАКАЗЧИКА: | Муниципальное учреждение "Пермблагоустройство" |
| --- | --- |
| Наименование ПОДРЯДЧИКА: |  |

- ДОГОВОР №

- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г. Перми

Наименование объекта:

Местонахождение объекта:

- Пермь  2011 г.

- СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА

|  | Определения |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1 | Предмет Договора |
| РАЗДЕЛ 2 | Срок выполнения работ подрядчиком |
| РАЗДЕЛ 3 | Стоимость работ и порядок оплаты |
| РАЗДЕЛ 4 | Качество работ |
| РАЗДЕЛ 5 | Гарантийные обязательства Подрядчика |
| РАЗДЕЛ 6 | Строительная площадка |
| РАЗДЕЛ 7 | Применение материалов и оборудования для выполнения работ |
| РАЗДЕЛ 8 | Порядок производства работ |
| РАЗДЕЛ 9 | Права и обязанности Подрядчика |
| РАЗДЕЛ 10 | Права и обязанности Заказчика |
| РАЗДЕЛ 11 | Порядок сдачи и приемки работ |
| РАЗДЕЛ 12 | Ответственность сторон |
| РАЗДЕЛ 13 | Действие и прекращение действия Договора |
| РАЗДЕЛ 14 | Разрешение споров между сторонами |
| РАЗДЕЛ 15 | Обеспечение исполнения Договора |
| РАЗДЕЛ 16 | Распределение рисков |
| РАЗДЕЛ 17 | Страхование объекта ремонта |
| РАЗДЕЛ 18 | Обстоятельства непреодолимой силы |
| РАЗДЕЛ 19 | Особые условия |
| РАЗДЕЛ 20 | Прочие условия |
| РАЗДЕЛ 21 | Юридические адреса и банковские реквизиты сторон, подписи представителей сторон |
| РАЗДЕЛ 22 | Приложения к Договору |

Договор № ___

на выполнение работ по ремонту

г.Пермь                                                                                                      "____" ___________  2011 г.

Муниципальное учреждение "Пермблагоустройство", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора учреждения Якушева Михаила Сергеевича, действующего на основании приказа начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми № СЭД- 01-07-К-6 от 04.05.2011, Устава и _________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор, далее "Договор" о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1  На основании приказа директора учреждения от ___.____.2011 г. № СЭД ________, решения аукционной комиссии (протокол от ___.___.2011 г. № ________) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  выполнить работы по ремонту следующих объектов:

автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - Проезды), согласно Приложению № 1

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами (далее – Территории), согласно Приложению № 1

вместе именуемые далее по тексту "Объект",

в соответствии с условиями настоящего Договора, дефектными ведомостями, действующим законодательством РФ, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическими документами, действующими на момент заключения Договора.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- Приложение № 2 – техническое задание;

- Приложение № 3.1, 3.2 – формы отчетности (КС-2, КС-3);

- Приложение № 4 – условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ;

- Приложение № 5 – форма журнала учета выполненных работ (КС-6а);

- Приложение № 6 – форма акта о снижении стоимости;

- Приложение № 7 – форма акта приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией;

- Приложение № 8 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика;

- Приложение № 9 – форма предписания;

- Приложение № 10 – график погашения аванса;

- Приложение № 11 – гарантийные обязательства;

- Приложение № 12 – уровень требований к объектам находящимся на гарантии;

- Приложение № 13 – форма акта проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии.

б) требованиями действующего законодательства РФ, регламентом по контролю качества строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов внешнего благоустройства г. Перми СТП-01-01-2011, представленного в аукционной документации, условиями настоящего Договора.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

1.4. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, условиям настоящего Договора, с соблюдением требований нормативной документации, указанной в регламенте по контролю качества к настоящему Договору.

Для осуществления функций по контролю за ходом и качеством работ, а также исполнением Подрядчиком гарантийных обязательств, в порядке, установленном Договором, Заказчик привлекает Территориальный орган администрации города Перми (далее - Уполномоченный орган по контролю за ходом и качеством работ), который осуществляет контроль за ходом и качеством ремонтных работ, проводимых  на Территории в соответствии с заданием Заказчика, условиями настоящего Договора, выдает Подрядчику обязательные для исполнения указания, направляет предписания согласно Приложению № 9 к Договору, разъясняет вопросы, возникающие при ремонте Территории, принимает решения, связанные с проведением работ на Территории, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Договором.

1.5. Подрядчик обязан сдать выполненные работы по отдельным этапам, скрытые работы, проводимые  на Территории, Уполномоченному органу по контролю за ходом и качеством работ в порядке, установленном настоящим Договором.

1.6. Заказчик обязан оплатить результат работ, принятых в порядке, установленном Договором. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке, установленном настоящим Договором.

1.7. На произведенные работы по ремонту Объекта в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Договору устанавливается гарантийный срок, течение которого начинается с момента приемки Заказчиком результата выполненных работ.

Выполнением гарантийных обязательств считается безвозмездное устранение всех дефектов и недостатков, возникших в гарантийный срок на участке производства работ по ремонту, до полного приведения участка производства работ в нормативное состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим Договором, так и действующим законодательством.

2. Срок выполнения работ Подрядчиком

2.1. Начало: с момента заключения Договора.

2.2. Окончание:   01 ноября  2011 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделах 3, 11 настоящего Договора.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона и составляет: _________________(________), включая НДС, в том числе за счет средств федерального бюджета, выделенных на основании Соглашения «О предоставлении в 2011 году субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей» от 22 марта 2011 года № 45 -  _______(_______), включая НДС____________(_______), за счет средств городского бюджета, _______________(______), включая НДС____________(_______), индексации не подлежит.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением или некачественным выполнением работ,  применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.

3.4. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 23 числа каждого месяца с учетом применения финансовых санкций согласно условиям, установленным в настоящем Договоре.

3.4.1. Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) по результатам выполненных работ на Проездах принимаются Заказчиком в 5-ти экземплярах, счет-фактура – в 1-ом экземпляре.

3.4.2. Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) по результатам выполненных работ на Территории принимаются Заказчиком в 5-ти экземплярах, счет-фактура – в 1-ом экземпляре только после подписания представителем Уполномоченного органа по контролю за ходом и качеством работ.

3.5. Заказчик вправе выплатить аванс в размере  до 30 % от  стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего Договора. Погашение аванса производится в соответствии с графиком погашения аванса, согласованного с Заказчиком (Приложение №  10 к Договору).

Подрядчик обязан использовать аванс исключительно на закупку материалов, конструкций и оборудования, необходимых для выполнения работ по  настоящему Договору, при наличии  соответствующего финансирования. Конкретные расходы  в рамках авансового платежа указываются  в запросе на получение этих платежей,  направляемых  Подрядчиком Заказчику.

Контроль целевого использования аванса осуществляет Заказчик.

Подрядчик, независимо от получения аванса, обязан  представить Заказчику Обеспечение исполнения Договора, в соответствии с разделом 15 настоящего Договора.

Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и расходов, связанных с исполнением Договора. Конкретные расходы  в рамках авансового платежа указываются  в запросе на получение этих платежей,  направляемых  Подрядчиком Заказчику.

Не позднее, чем через 30 дней с момента получения от Заказчика авансового платежа, Подрядчик обязан предоставить Заказчику все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии  с его назначением.

При непредставлении необходимых документов Подрядчиком в указанные сроки,  или при установлении  на основании представленных документов факта нецелевого  использования Подрядчиком этих платежей, Заказчик уведомляет Подрядчика об установленной сумме использованных им не по назначению  платежей. Сумма  аванса,  использованного  не  по  назначению,  подлежит возврату Заказчику  в  сроки,  установленные  Заказчиком.

Аванс подлежит  зачету  при перечислении  очередных платежей, причитающихся Подрядчику в соответствии с графиком выполнения отдельных видов работ. График погашения аванса определяется  Заказчиком и  доводится  до  сведения  Подрядчика  при   выплате  аванса.

3.6. Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ в размере 20 % от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего Договора, осуществляется Заказчиком в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно приложению № 4 настоящего контракта) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приемки объекта.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. При изменении законодательства объем работ на текущий год может быть изменен. При отсутствии средств в бюджете производство работ на объекте может быть временно приостановлено.

3.9. При обнаружении представителем Заказчика или Уполномоченного органа по контролю за ходом и качеством работ недостатков или дефектов в результате производства работ Заказчик применяет снижение стоимости работ в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору.

4. Качество работ

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего Договора, заданию Заказчика, предписаниям нормативной документации указанной в регламенте по контролю качества.

4.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ.

В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ, выполненных на Проездах, Заказчик, а в отношении работ, выполненных на Территории - Уполномоченный орган по контролю за ходом и качеством работ совместно с Заказчиком, имеют право отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком или Уполномоченным органом по контролю за ходом и качеством работ.

4.3. По выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ, выполненных на Проездах, Заказчиком, а в отношении работ, выполненных на Территории - Уполномоченным органом по контролю за ходом и качеством работ совместно с Заказчиком, оформляются предписания (по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Договору), которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков,  восстановления Объекта Подрядчиком за свой счет. Срок устранения дефектов и недостатков устанавливается Заказчиком Подрядчику в предписании.

4.4.  При выявлении  дефектов и недостатках работ в случае, если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Уполномоченного органа или Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков,

- по первому требованию Уполномоченного органа или Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков,

- иными действиями или бездействием уклоняется от процесса приведения объекта производства работ в надлежащее состояние

на Проездах - Заказчик, а в отношении работ, выполненных на Территории Уполномоченный орган по контролю за ходом и качеством работ совместно с Заказчиком, вправе:

выдать предписание в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения Подрядчиком указанных дефектов и недостатков и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и (или) по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов на исправление дефектов и недостатков.

- 4.5. Заказчик во всякое время вправе проверить соблюдение Подрядчиком технологических процессов при выполнении работ на Объекте и при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, выдать Подрядчику предписание.

5. Гарантийные обязательства Подрядчика

5.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и его субподрядчиками по настоящему  Договору на Объекте, в том числе, на всех его конструктивных элементах, инженерных сооружениях, оборудовании, а также на применяемые при работах материалы.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта, всех его элементов и  частей, материалов и работ установлен в приложении № 11  к  Договору. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.

5.3. Гарантийный срок на поставленное  Подрядчиком  в  рамках  настоящего Договора технологическое  оборудование для  оснащения  Объекта принимается равным гарантийному сроку, установленному  производителем или поставщиком такого оборудования, но если установленный производителем или поставщиком гарантийный срок составляет менее 24 месяцев, то гарантийный срок на данное  оборудование считается равным 24 месяцам.

5.4. Подрядчик ежеквартально, в период гарантийного срока, самостоятельно осуществляет проверку состояния Объекта на предмет наличия  дефектов и недостатков.

5.4.1. Выявление дефектов: По результатам проведенного обследования Подрядчик составляет Акт проверки состояния  Объекта,  находящегося на гарантии у Подрядчика (Приложение № 13), в котором указываются все виды дефектов и недостатков с привязкой их местоположений и указанием сроков их устранения. Данный акт передается Заказчику для согласования сроков и методов устранения обозначенных в акте дефектов и недостатков. Все возникшие или  обнаружившиеся в период гарантийного срока дефекты и недостатки Подрядчик обязан устранять самостоятельно за свой счет.

5.4.2. Устранение дефектов: По результатам исправления выявленных дефектов и недостатков составляется двусторонний Акт проверки  состояния объекта, находящегося на гарантии у Подрядчика (Приложение № 13).

5.4.3. Санкции: На обозначенные в Акте дефекты и недостатки, устраненные Подрядчиком в согласованный срок при надлежащем качестве работ, требования об уплате неустойки в соответствии с  Приложением  № 12 - "Уровень требований к  гарантийному объекту и  размер неустойки" к Подрядчику не применяются.

5.5. Уполномоченный орган по контролю за ходом и качеством работ или Заказчик в период гарантийного срока вправе в любое время в одностороннем порядке проверить исполнение Подрядчиком  гарантийных обязательств на Объекте:

5.5.1. Выявление дефектов:

По результатам проведенных проверок состояния Объекта  на  предмет  наличия  дефектов и недостатков,  на Проездах - Заказчик, а в отношении работ, выполненных на Территории - Уполномоченный орган по контролю за ходом и качеством работ совместно с Заказчиком, в одностороннем порядке составляют Акт проверки  состояния  Объекта,  находящегося  на  гарантии  у Подрядчика (по форме согласно Приложению № 13 к Договору), в котором указываются все виды дефектов и недостатков (с привязкой их местоположения) и указанием сроков и  методов их устранения. Данный акт направляется Подрядчику для принятия мер по устранению обозначенных в акте дефектов и недостатков.

5.5.2. Устранение дефектов:

В период  гарантийного  срока в случае выявления дефектов на Проездах - Заказчиком, а в отношении работ, выполненных на Территории - Уполномоченным органом по контролю за ходом и качеством работ совместно с Заказчиком, Подрядчик  обязан устранить выявленные  дефекты  и недостатки в сроки, установленные Заказчиком в  Акте проверки  состояния  Объекта,  находящегося  на  гарантии,  а после  устранения немедленно уведомить Уполномоченный орган по контролю за ходом и качеством работ и Заказчика об этом. По результатам исправления выявленных дефектов и недостатков по форме согласно Приложению № 13 к Договору составляется двухсторонний Акт проверки состояния  Объекта,  находящегося  на  гарантии  у Подрядчика.

5.5.3. Санкции:

- Подрядчик  обязан  уплатить Заказчику неустойку за каждый  выявленный Заказчиком - на Проездах, а в отношении Территории - Уполномоченным органом по контролю за ходом и качеством работ совместно с Заказчиком, дефект и недостаток в размере,  установленном  в  Приложении № 12 к настоящему Договору.

- При проведении Подрядчиком работы по самостоятельному выявлению и устранению дефектов и недостатков, неустойка  уплачивается по  дефектам  и  недостаткам, не  отраженным  Подрядчиком в Акте проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии (п.5.4.1.), но  установленным Заказчиком или Уполномоченным органом по контролю за ходом и качеством работ совместно с Заказчиком, и отраженным  ими в Акте проверки состояния объекта, находящегося на  гарантии  у Подрядчика (п.5.5.1.), а также по дефектам  и недостаткам, обнаруженным Уполномоченным органом по контролю за ходом и качеством работ и Заказчиком ранее, чем их установит Подрядчик и уведомит об этом Уполномоченного органа по контролю за ходом и качеством работ или Заказчика.

- Если  Подрядчик не устранит дефект или недостаток в срок, установленный Заказчиком, он обязан  уплатить Заказчику неустойку, указанную в Приложении № 12 к настоящему Договору, за данный дефект или недостаток в трехкратном размере.

5.6. Заказчик имеет право на получение Обеспечения исполнения  Договора при просрочке исполнения Подрядчиком гарантийных  обязательств (устранения дефектов и недостатков, выплаты  неустойки, убытки) более чем на 30  дней, против  сроков, установленных Заказчиком.

5.7. В случае выявления дефекта или недостатка отдельного  конструктивного элемента, инженерного  сооружения Объекта, гарантийный срок эксплуатации Объекта продлевается на период  равный  сроку от даты выявления недостатка до даты его  устранения.

5.8.Если недостаток возник не по вине Подрядчика, Подрядчик  обязан, независимо от наличия или отсутствия вины, устранить недостаток самостоятельно и за свой счет, после чего предоставить  Заказчику доказательства отсутствия вины Подрядчика и  расчет  стоимости работ по устранению недостатков. Если отсутствие вины Подрядчика будет признано Заказчиком, стоимость работ  по  устранению недостатков будет Подрядчику возвращена.

5.9. Если Подрядчик не устраняет  недостатки или дефекты более 30 дней, против сроков, установленных Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Подрядчику иное требование, предусмотренное ст. 723 ГК РФ - возмещения расходов, понесенных им, или которые он понесет в будущем, на исправление недостатков, выявленных в период гарантийного срока, своими силами или силами третьих лиц. Выбор требования определяется Заказчиком на его усмотрение. В данном случае Заказчик вправе получить возмещение расходов за счет Подрядчика или за счет Обеспечения исполнения Договора.

5.10. По окончании  гарантийного  срока сторонами составляется Акт  передачи гарантийного Объекта от Подрядчика Заказчику. Гарантийные обязательства Подрядчика считаются действующими до подписания сторонами Акта передачи гарантийного Объекта от  Подрядчика к Заказчику.

5.11. Заказчик вправе уступить право требования по гарантийным обязательствам третьему лицу, о чем он обязан уведомить  Подрядчика. При  этом  подлежит обязательной замене  представленное Подрядчиком Обеспечение исполнения Договора с  изменением выгодоприобретателя по Обеспечению.

5.12. Подрядчик обязан уведомить Организацию, предоставившую Обеспечение, о подписании настоящего соглашения и предоставить  Заказчику ее согласие с  данным соглашением.

  - На период гарантийного срока эксплуатации объекта, на Подрядчика возлагается

ответственность за хранение и сохранность одного экземпляра любого документа из состава исполнительной документации, чертежей, технических условий. Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику указанные документы.

- Строительная площадка

  - Подрядчик обязан изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ и при въезде на строительную площадку информационные щиты размером 2х2,5м с указанием наименования объекта, наименования Заказчика и Подрядчика, ФИО, должности и номера телефонов лиц, ответственных за производство работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего ремонт, сроков начала и окончания работ.

  - В случае необходимости Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для ремонта объекта, ограждения мест производства работ с момента начала работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию, в соответствии с проектом производства работ. Обеспечивает на строительной площадке содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории от бытового и строительного мусора, устанавливает оборудование для очистки колес автотранспортных средств с целью исключения выноса грязи со строительной площадки на проезжую часть до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

  - Подрядчик в соответствии с технической документацией  должен обустроить и содержать, в случае необходимости, временные подъездные дороги, а также принимать меры по обеспечению сохранности и своевременному восстановлению за свой счет используемых им дорог общего пользования, принадлежащих третьим лицам.

  - Подрядчик обязан освободить строительную площадку и прилегающую территорию от принадлежащего ему имущества, мусора и техники в течение 3 (Дней) дней после завершения работ.

- Применение материалов и оборудования для выполнения работ

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт объекта по настоящему Договору строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в количестве и порядке, указанными в настоящем Договоре.

  - Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Оригиналы или заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования, а также в составе исполнительной документации.

  - Применение для ремонта Объекта импортных материалов и конструкций согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном законодательством РФ порядке. Технологическое оборудование для оснащения Объекта должно быть сертифицировано согласно законодательству РФ.

  - Подрядчик обеспечивает надлежащее хранение материалов, конструкций и технологического оборудования.

  - Подрядчик обязан за свои средства с использованием сертифицированной лаборатории в ходе приемки поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить все предусмотренные нормами испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

  - В составах асфальтобетонных смесей типа А предусмотреть количество щебня из плотных горных пород не менее 50%, марка щебня по дробимости не ниже 1200, марка щебня по истираемости И1, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 1000.

  - В составах асфальтобетонных смесей типа Б предусмотреть количество щебня из плотных горных пород не менее 40%, марка щебня по дробимости не ниже 1200, марка щебня по истираемости И1, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 1000.

  - В составах асфальтобетонных смесей типа В предусмотреть количество щебня из плотных горных пород не менее 30%, марка щебня по дробимости не ниже 800, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 800.

  - В составах асфальтобетонных смесей типа Г предусмотреть применение песков из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 1000, а также их смеси с природным песком при содержании последнего не более 10 % по массе.

  - В составах щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей предусмотреть применение щебня из плотных горных пород, марка щебня по дробимости не ниже 1200, марка щебня по истираемости И1, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 1000.

  - Бетонные смеси должны обеспечивать получение бетонов с заданными показателями по прочности, средней плотности, морозостойкости и водонепроницаемости (при необходимости) и другими нормируемыми показателями качества бетона. В качестве крупных заполнителей для тяжелых бетонов использовать щебень и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267.

- Порядок производства работ

8.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Уполномоченный орган по контролю за ходом и качеством работ при производстве работ на Территории, а при производстве работ на Проездах – Заказчик, назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять контроль за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным выполнением работ.

8.2.  Подрядчик для обеспечения в полном объеме необходимого контроля за выполнением строительно-монтажных работ, качества  рабочей и исполнительной документации,  выполнения своих Договорных обязательств, контроля за работой субподрядных организаций, назначает ответственное лицо, которое обязано обладать необходимыми знаниями и квалификацией и постоянно присутствовать при выполнении работ на строительной площадке. Подрядчик обязан письменно уведомить Уполномоченный орган по контролю за ходом и качеством работ и Заказчика о назначения такого лица и предоставить приказ о его назначении.

8.3. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Договора.

8.4. Уполномоченный орган по контролю за ходом и качеством работ и Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. Подрядчик за 5 суток, до даты освидетельствования, официально в письменной форме информирует Уполномоченный орган по контролю за ходом и качеством работ (при выполнении работ на Территории) и Заказчика (при выполнении работ на Проездах) о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов.

Если Уполномоченный орган по контролю за ходом и качеством работ и Заказчик не были информированы о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по их требованию Подрядчик по указанию Уполномоченного органа по контролю за ходом и качеством работ и Заказчика обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

8.5. В течение 10 дней после заключения настоящего Договора Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком подборы составов асфальтобетонных, бетонных и других смесей и иных материалов, применяемых на данном объекте.

8.6. Подрядчик при исполнении Договора  по письменному согласованию с Заказчиком может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием, персоналом и иными ресурсами, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами, иметь  допуски, выданные саморегулируемой организацией (СРО), либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик может заключить Договор субподряда по работам  Договора только после получения соответствующего разрешения Заказчика, при этом общий объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд, не может быть более 30%  от стоимости Договора. При невыполнении Подрядчиком указанного выше условия Заказчик вправе не оплачивать ему работы, выполненные субподрядной организацией, привлеченной без согласия Заказчика.

8.7. В течение 3 дней с момента обнаружения Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком непредвиденные работы на объекте.

- Права и обязанности Подрядчика

9.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора, действующего законодательства, государственным стандартам, строительными нормами и правилами, регламентами, указанными в п.1.2. Договора и в установленном порядке сдать выполненные работы приемочной комиссии в срок, предусмотренный п. 2.2 настоящего Договора.

9.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ ежемесячно в пределах согласованных с Заказчиком объемов и сроков выполнения работ.

9.3. Подрядчик участвует в контрольной проверке, назначенной Заказчиком или Уполномоченным органом по контролю за ходом и качеством работ.

9.4. Подрядчик обязан назначить уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (КС-2, КС-3), назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Подрядчик обязан при сдаче результатов работ, выполненных на Территории, сдать работы представителю Уполномоченного органа по контролю за ходом и качеством работ.  Направление Заказчику документов о выполнении работ на Территории допускается только при наличии подписи представителя Уполномоченного органа по контролю за ходом и качеством работ.

9.5. Подрядчик обязан до начала производства работ на Проездах согласовать с Заказчиком, Департаментом дорог и транспорта,  ГИБДД г. Перми, а при выполнении работ на Территории - с Уполномоченным органом по контролю за ходом и качеством работ, схему движения транспортных средств на время проведения работ на Объекте, дату и сроки закрытия Объекта для движения транспортных средств и согласовать с Заказчиком проект производства работ.

9.6. В период выполнения работ Подрядчик ведет исполнительную и производственно-техническую документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, СНиП 12-01-2004 и сборником форм исполнительной производственно-технической документации (распоряжение Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002) и ежемесячно, в срок до 23 числа текущего месяца, сдает Заказчику выполненные объемы работ при предъявлении исполнительной документации, журнала производства работ, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.

9.7. Подрядчик обязан представлять Заказчику  все необходимые документы  в оригиналах и/или копиях, заверенных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. На копии документа выполняется надпись или проставляется печать "Копия верна", указывается ФИО и подпись лица, заверившего документ, и заверяется оригинальной круглой печатью организации Подрядчика.

9.8. Подрядчик обязан незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ по замечаниям  Уполномоченного органа по контролю за ходом и качеством работ и Заказчика.

9.9. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Уполномоченного органа по контролю за ходом и качеством работ и Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

9.10. Подрядчик обязан обеспечить постоянное наличие на объекте общего журнала работ у ответственного лица определенного в соответствии с п.8.2. настоящего Договора, либо иного ответственного представителя Подрядчика назначенного соответствующим приказом и предъявить журнал по первому требованию Уполномоченного органа по контролю за ходом и качеством работ и Заказчика.

9.11. Подрядчик обязан обеспечить охрану объекта производства работ и несет ответственность за сохранность выполненных работ до сдачи объекта в эксплуатацию и передачи его в установленном порядке Заказчику.

9.12. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ:

- безопасность движения транспортных средств и пешеходов;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, муниципального и  иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории, используемой для организации или при производстве работ.

9.13. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему Договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба  вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты и недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в процессе производства работ или в результате некачественного выполнения работ по ремонту Объекта, в том числе в период гарантийного срока. Подрядчик самостоятельно несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными и муниципальными органами, третьими лицами.

9.14. Подрядчик несет ответственность за нарушение земельного законодательства и несвоевременный возврат земель, отведенных во временное пользование.

При нарушении срока пользования земельным участком по вине Подрядчика, он компенсирует Заказчику затраты по оплате штрафных санкций и продлению срока пользования участком.

9.15.  Подрядчик выполняет подключение внешних наружных коммуникаций с оформлением необходимой документации, получает специальные разрешения на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах государственного надзора.

9.16.  Подрядчик обязан осуществлять размещение дорожно-строительных и инертных материалов в строго отведенных местах, согласованных с Уполномоченным органом по контролю за ходом и качеством работ и Заказчиком.

9.17.  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ.

9.18. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены свидетельства о допуске к работам, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

9.19. Подрядчик обязан до начала работ выполнить необходимые геодезические съемки и построение продольного и поперечного профилей дороги с учетом обеспечения водоотвода, в соответствии с нормативными документами, указанными в регламенте по контролю качества. При построении профилей объемы работ заложить с учетом и в пределах объемов работ предусмотренных сметным расчетом.

9.20. Подрядчик выполняет подсчет выполненных объемов работ на основании фактических исполнительных съемок.

9.21. Подрядчик обязан обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объекта, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба Объекту в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта.

9.22. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

9.23. Подрядчик обязан осуществлять осмотр Объекта, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта.

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) ущерба письменно уведомить Заказчика (если ущерб возник на Проездах) или Уполномоченный орган по контролю за ходом и качеством работ (если ущерб возник на Территории) обо всех случаях нанесения ущерба Объекту, конструктивным элементам и элементам обустройства Объекта, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.

В течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности движения транспорта и людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного движения об опасности.

9.24. Подрядчик обязан представлять по требованию уполномоченного представителя Заказчика или Уполномоченного органа по контролю за ходом и качеством работ Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

9.25. Подрядчик обязан обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объекте, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации.

9.26. Подрядчик обязан выполнять предписания Заказчика или Уполномоченного органа по контролю за ходом и качеством работ в сроки, установленные в предписании.

9.27. Подрядчик обязан выполнять и иные обязанности предусмотренные положениями настоящего Договора, действующего законодательства РФ.

10. Права и обязанности Заказчика

10.1. Перед началом производства работ Заказчик согласовывает Подрядчику формы исполнительной производственно-технической документации необходимой при выполнении отдельных видов работ и законченных конструктивных элементов (журналы работ и акты на стадии промежуточной приемки),  передает имеющуюся у Заказчика документацию или техническое задание в объеме и составе, оговоренном Сторонами и необходимом для выполнения работ по Договору.

Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о назначении представителя Уполномоченного органа по контролю за ходом и качеством работ, который будет осуществлять функции контроля за ходом и качеством работ при выполнении работ на Территории, исполнением Подрядчиком гарантийных обязательств на Территории, порядком производства работ и порядком приема – сдачи работ на Территории.

10.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику, а при сдаче работ на Территории при отсутствии обоснованных замечаний и подписании документов о приемке работ представителем Уполномоченного органа по контролю за ходом и качеством работ.

10.3. Заказчик производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора.

10.4. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать также специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведение экспертиз, дачи заключений и пр.

10.5. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ в сроки установленные Договором, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения Договора.

10.6. Заказчик назначает рабочую комиссию по сдаче объекта в эксплуатацию. При непринятии объекта рабочей комиссией, повторная приемка проводится Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний рабочей комиссии.

- 10.7. Заказчик вправе в любое время проверить процесс производства работ на всех Объектах, соблюдение Подрядчиком технологических процессов при выполнении работ на всех Объектах, Журнал производства работ.

- 10.8. Заказчик вправе при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, отдавать указания в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с объяснением  причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества, выдать Подрядчику предписания, составленные по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Договору, об устранении выявленных недостатков работ по ремонту с указанием срока для устранения недостатков работ.

Предписание направляется по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

10.9.  Заказчик вправе поручить выполнение или устранение недостатков работ по ремонту Объекта, в том числе выявленных в период гарантийного срока, другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения Подрядчиком убытков, если:

в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены,

во время выполнения работ по ремонту на Объекте станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом,

в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком не устранены недостатки работ.

11. Порядок сдачи и приемки работ

11.1. Заказчик назначает своего представителя и представителя Уполномоченного органа по контролю за ходом и качеством работ, которые совместно с Подрядчиком (или уполномоченным лицом Подрядчика) осуществляют приемку выполненных работ.

11.2. Заказчик по уведомлению Подрядчика о выполненных работах на Проездах, а Уполномоченный орган по контролю за ходом и качеством работ по уведомлению Подрядчика о выполненных работах на Территории, с участием Подрядчика принимают результат выполненных работ.

В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения акта о приемке выполненных работ формы КС-2 Заказчик или Уполномоченный орган по контролю за ходом и качеством работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

Если акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ, оформленный Заказчиком или Уполномоченным органом по контролю за ходом и качеством работ, в указанный срок Подрядчику не поступит, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

11.3. Заказчик  в срок до 23 числа текущего месяца от лица, уполномоченного Подрядчиком, принимает к оплате результат выполненных работ при наличии у Подрядчика общего журнала производства работ, исполнительной документации, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.

Приемка выполненных работ оформляется с составлением и представлением Подрядчиком Заказчику соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3, в 5-ти экземплярах:

Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) по результатам выполненных работ на Проездах принимаются Заказчиком в 5-ти экземплярах, счет-фактура – в 1-ом экземпляре.

Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) по результатам выполненных работ на Территории принимаются Заказчиком в 5-ти экземплярах, счет-фактура – в 1-ом экземпляре только после подписания представителем Уполномоченного органа по контролю за ходом и качеством работ.

Заказчик  вправе  отказать Подрядчику  в  приемке  и  оплате  выполненных  работ,  если объемы  работ,  стоимость и  качество не  подтверждается  исполнительной  документацией.

11.4. Заказчиком или Уполномоченным органом по контролю за ходом и качеством работ может быть заявлен мотивированный отказ в приемке выполненных работ в целом или частично. Причинами отказа в приемке выполненных работ могут являться: несоответствие объемов предъявляемых работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от документации, от проектов производства работ, СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие результатов лабораторных анализов и испытаний, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов  и пр. Работы, непринятые Заказчиком или Уполномоченным органом по контролю за ходом и качеством работ, оплате не подлежат.

11.5. Приемка законченного Объекта осуществляется приемочной комиссией создаваемой Заказчиком после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

11.6. За 10 дней до полного завершения работ на объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания рабочей комиссии по определению готовности Объекта к предъявлению приемочной комиссии.

11.7. При приёмке Объекта Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности объекта к предъявлению приёмочной комиссии. Результаты работы комиссии оформляются актом произвольной формы.

11.8. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного объекта два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. Документация в машинописном и графическом исполнении передается Заказчику в сброшюрованном виде в твердом переплете. Кроме того 1 экземпляр документации передается на электронном носителе в формате файлов Portable Document Format (PDF).

11.9. Подрядчик обеспечивает оформление актов рабочей и приемочной комиссий.

11.10. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

11.11. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик или Уполномоченный орган по контролю за ходом и качеством работ может досрочно принять работы.

11.12. При сдаче выполненных работ в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, если это предусмотрено сметной документацией, Подрядчик подтверждает сумму, предъявленную  к сдаче, локальным сметным расчетом.

11.13. Оплата работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены Договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену Договора. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. стоимость работ, подлежащая сдаче за выполненные объемы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (__________).

12. Ответственность сторон

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возместить ущерб Заказчику или третьим лицам, причиненного в процессе производства работ или в результате некачественного выполнения работ по настоящему Договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Договора, действующего законодательства и требований технической документации указанной в регламенте.

12.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до момента сдачи его Заказчику.

12.4. Помимо восстановления надлежащего качества работ в рамках гарантийных обязательств, Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в период выполнения восстановительных работ невозможностью эксплуатировать предмет Договора в полном объеме.

12.5. За нарушение срока начала производства работ установленного в п.2.1. настоящего Договора Заказчик вправе удержать при расчете с Подрядчиком неустойку в размере 1 % стоимости работ, указанных в п.3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

12.6. За нарушение срока сдачи выполненных работ и (или) нарушения срока выполнения работ, предусмотренных п.2.2 настоящего Договора Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 0,3 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки, но не свыше 10 дней.

12.7. За нарушение срока сдачи выполненных работ  и (или) нарушения срока выполнения работ, предусмотренных п.2.2 настоящего Договора на срок свыше 10 дней Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 (одного) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

12.8. За нарушение срока устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 (один) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

12.9. За снижение качества работ (невыполнение технического задания, технической документации указанной в регламенте) Заказчик удерживает с Подрядчика сумму в соответствии с приложением № 4 настоящего Договора с составлением акта о снижении по форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему Договору.

- 12.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.11. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СниП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме, в том числе и третьим лицам.

12.12. В случае заключения Договора субподряда без согласования с Заказчиком Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 15% от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации, с обязательным расторжением заключенного Договора субподряда.

12.13. За несвоевременное освобождение строительной площадки и прилегающей территории от принадлежащего ему имущества, мусора и техники Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

12.14. В случае закрытия объекта производства работ для движения транспортных средств без согласования с Заказчиком, Департаментом дорог и транспорта администрации города Перми и ГИБДД г.Перми Заказчик удерживает с Подрядчика  штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день несогласованного закрытия объекта для движения транспортных средств.

12.15. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ" при выполнении работ Заказчик удерживает с Подрядчика  0,3% от суммы выполняемых работ.

12.16. За отклонение от установленных технических параметров материалов и изделий и условий их хранения Заказчик удерживает с Подрядчика 0,1% от стоимости работ (материалов), выполненных (хранящихся) с нарушением установленных требований.

12.17. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, законодательства о дорожном движении и безопасности дорожного движения в РФ, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

12.18. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

12.19. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.4. настоящего Договора.

12.20. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Договора не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

13. Действие и прекращение действия Договора

13.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме Договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Договору.

13.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Договора может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Договора действительны за подписями сторон по Договору.

13.3. Настоящий Договор может быть изменен в части сроков и объемов работ или расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае уменьшения или прекращения финансирования из бюджета. При этом, Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Договора.

13.4.  В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Договора Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 30 календарных дней.

13.5. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. При расторжении настоящего Договора по решению суда, подтверждающего вину Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего Договора.

13.7. При расторжении Договора по соглашению сторон незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

13.8. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относятся к предмету данного Договора, теряют силу, если противоречат данному Договору.

13.9. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде заказного письма. Уведомление считается данным в день отправления письма по почте.

13.10. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, Договоренности по сроком  и стоимости работ должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.11. При изменении законодательства и нормативных актов, вносящих существенные изменения в предмет Договора и условия его исполнения Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику работы, произведенные и принятые Заказчиком на момент расторжения Договора.

13.12. Любые дополнения и изменения условий Договора оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к Договору, подписываются уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

- 13.13. В случае перемены муниципального заказчика по Договору права и обязанности заказчика по такому Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

- 13.14. При исполнении  Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.15. Основаниями для расторжения Договора являются наступление одного из следующих событий:

13.15.1. нарушение существенных условий о предмете Контракта, указанных в разделе 4 настоящего Договора;

13.15.2.   Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного п.2.1. настоящего Договора, не приступил к выполнению работ по ремонту Объекта;

13.15.3   если во время выполнения работ по ремонту на Объекте станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены или не устранены недостатки работ.

14. Разрешение споров между сторонами

14.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Договору регулируется законодательством Российской Федерации.

14.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего Договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить все усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

14.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

15. Обеспечение исполнения Договора

15.1. Подрядчик при заключении Договора представил обеспечение исполнения Договора в размере 30% от начальной (максимальной) цены Договора в виде:

_________________________________________________________________________________.

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

15.2.  Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных в документации об аукционе выбирается Подрядчиком самостоятельно.

15.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  Договора - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

Заказчик возвращает 20% от начальной (максимальной) цены Договора перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается Договор,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Оставшиеся 10% от начальной (максимальной) цены Договора перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных Договором.

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой за выполненные Подрядчиком объемы работ  в порядке установленном в п. 3.6. настоящего Договора.

15.4. При расторжении настоящего Договора по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  РИСКОВ

16.1. До передачи Объекта Заказчику после  завершения  работ риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

16.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

17. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕМОНТА

17.1. Подрядчик имеет право за свой счет застраховать следующие виды рисков:

- риск случайной гибели или повреждения Объектов ремонта на сумму 100% от полной стоимости выполненных работ или Объектов ремонта (включая материалы и конструкции, монтируемое оборудование, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, налоги, таможенные платежи и сборы);

- риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при осуществлении ремонта капитального ремонта.

Договор страхования должен быть действителен в течение периода, начиная с момента начала  работ, до даты выдачи Акта сдачи-приемки Объектов. Подрядчик должен поддерживать Договор страхования в силе для обеспечения покрытия потерь или убытков, за которые несет ответственность Подрядчик, возникших по причине, имевшей место до выдачи Акта сдачи-приемки Объектов.

17.2. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

- 18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

18.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в двухдневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

18.3. Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

19. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ

19.1.   Дефекты, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию.

19.2. Превышения Подрядчиком объёмов и стоимости работ по Объекту, не подтвержденные соответствующим  дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

19.3. В  целях  обеспечения  целевого и   эффективного использования денежных  средств, сокращения   срока  прохождения  денежных  средств  от  Заказчика  к  фактическому  исполнителю  работ - субподрядчику, Заказчик  вправе  при  перечислении денежных средств Подрядчику  указывать  целевое назначение  платежа – для  оплаты  работ   и  материалов  субподрядчикам. При  этом  указание   Заказчика о  целевом использовании  перечисленных  им  денежных  средств   является  для   Подрядчика  обязательным. Подрядчик  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  поступления  на  его     расчетный   счет  целевого  платежа  Заказчика обязан перечислить  денежные  средства   субподрядчику,  указанному  Заказчиком.

19.4. Заказчик вправе, письменно  уведомив Подрядчика, производить  оплату выполненных  работ и  материалов  субподрядчику в  пределах  финансирования и сроков,  согласованных сторонами,  с  учетом  Графика  погашения   аванса,  при условии  представления  субподрядчиком  документов, подтверждающих стоимость  материалов,  необходимых ему для  производства  работ и стоимость работ, произведенных  субподрядчиком.

19.5. В  рамках  технического  надзора, в  пределах  предусмотренных  на  него  средств,  при  наличии  технической  возможности Подрядчик предоставляет Заказчику  возможность  осуществлять  визуальный  контроль  за   выполнением  работ на всей  площади  Объекта путем  оборудования  Объекта  круглосуточным видеонаблюдением  в режиме  реального  времени.

- 20. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

20.1. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

20.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке по инициативе одной из сторон при невыполнении второй стороной своих договорных обязательств, влияющих на сроки, стоимость и качество выполняемых работ на Объекте и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

20.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае:

- существенного отставания  от  сроков выполнения работ  (существенным считается отставание по результатам работы за месяц более 20 % в денежном выражении) более 2-х раз за время исполнения Договора;

- начала работ на объекте с опозданием более 20 дней от срока, установленного настоящим Договором.

Заказчик в данном случае направляет Подрядчику уведомление о наличии существенного отставания от сроков или просрочки  начала работ, а также о расторжении Договора в одностороннем порядке.

После направления Подрядчику уведомления о наличии существенного отставания от сроков или просрочки начала работ Заказчик вправе в 10-дневный срок уведомить Подрядчика  о начале процедуры расторжения настоящего Договора, назначении комиссии по инвентаризации выполненных работ. Подрядчик  обязан  освободить строительную площадку. С даты получения Подрядчиком вышеуказанного уведомления Договор считается расторгнутым.

20.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Договора, теряют силу, если противоречат данному Договору.

20.5. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде заказного письма. Уведомление считается данным в день отправления письма по почте.

20.6. Подрядчик не вправе осуществлять переуступку прав  и  обязанностей  по  настоящему Договору.

20.7. Отношения сторон неурегулированные  настоящим Договором регулируются законодательством Российской Федерации.

20.8. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

20.9. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью и оформляются по мере составления.

20.10. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

20.11. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком выполнять объемы работ сверх сумм, предусмотренных графиком финансирования Объекта, с последующей компенсацией этих затрат Заказчиком в согласованные сроки в пределах лимитов бюджетных ассигнований.

20.12. Подрядчик  признает всю документацию, информацию, полученную в ходе исполнения Договора, конфиденциальной. Подрядчик  отвечает за обеспечение конфиденциальности документов и информации.  Опубликование  Подрядчиком конфиденциальных сведений или их передача третьим лицам  возможны только на основании письменного согласия Заказчика.

Нарушение  условия  о  конфиденциальности  приравнивается  к  нарушению  обязательств по  исполнению  Договора,  влечет взыскание  с  Подрядчика, помимо  убытков, неустойки  в размере 100 000 (сто  тысяч)  рублей  за  каждый  допущенный  Подрядчиком случай нарушения.

21. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное учреждение "Пермблагоустройство", ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МУ "Пермблагоустройство" л/сч 02944018111) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Факс__________________________________ Тел.___________________________________ |
| --- | --- |
| Директор__________________Якушев М.С. м.п. | ____________________/ / м.п. |

Приложение №1	                                                                                                                                        к Договору от ___________2011 г   №_______

| Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - Перечень объектов Дзержинский район Проезды к дворовым территориям № п/п; Наименование объекта; Участок. от; до. 1; Проезд; Плеханова, 37-39; Торца ж/д № 39. 2; Проезд; Плеханова, 37-39; Контейнерная площадка. 3; Проезд; Плеханова; Большевистская, 224. 4; Проезд; Плеханова, 32-34а; Петропавловская, 66-68. 5; Проезд; Малкова, 6; Вавилова, 7. 6; Рабочая; Рабочая, 19; Малкова, 30а. 7; Проезд; Малкова, 30а; Энгельса. 8; Проезд; Малкова, 6; Малкова, 20-22. 9; Ш.Космонавтов, 108; Вавилова; Рабочая. 10; Проезд; Вавилова, 4; Рабочая, 1-3. 11; Проезд; Вавилова; Рабочая, 1-5. 12; тротуар; Ш.Космонавтов; Ш.Космонавтов, 108. 13; проезд Полевая; Голева, 17; Крисанова, 77. 14; Коммунаров; Голева; Крисанова. 15; Набережная; Данщина; Александровская. 16; проезд; Большевистская; Большевистская, 224. 17; Боровая; Папанинцев; Детская. 18; Барамзимой; Локомотивная; Папанинцев. 19; Гремячинская; Парковый проспект; Боровая. 20; Песчаная; Подлесная; Трамвайная. 21; Проезд; Подлесная, 41/1-43а/2; пр.Парковый, 40а/1. 22; Проезд; В.Каменского,16-18; пр.Парковый, 45. 23; Детская; Боровая; Учительская. 24; Черепановых; Боровая; Учительская. 25; Деревообделочная; (Вишерская). 26; Вишерская; Трамвайная; Вишерская, 3. 27; Переселенческая; Спортивная; 2-я Рыночная. 28; учительская; Папанинцев; Барамзиной. 29; Уфалейская. 30; Переселенческая; Гатчинская; Парковый проспект. 31; Заостровская; Водопроводная; Подлесная. 32; 1-я Рыночная; Подлесная 2-я; Трамвайная. 33; Проезд; Желябова,13-19; К.Пожарского,12. 34; Строителей, вдоль домов №8-12; Трамвайная; Строителей,16. 35; Проезд; Подлесная, 7а-9; Заостровская. 36; Проезд; Подлесная, 11а-13; Подлесная 2-я. 37; Ударника; Маяковского; Ударника, 9. 38; Красина; Маяковского; Красина, 37. 39; Проезд; Маяковского; Н.Колхозная, 2. 40; Проезд; Подлесная, 11; Заостровская, 7/4. 41; Проезд; 1-я Рыночная; пр. Парковый, 7. 42; Спортивная; Переселенческая; 1-я Рыночная. 43; Герцена; Герцена, 5; Учительская. 44; Подлесная 2-я; 1-я Рыночная. 45; проезд; Маяковского, 33-35; Маяковского, 37/3. 46; проезд; Маяковского, 37; Маяковского, 33/2. 47; проезд; Парковый пр., 3-5; Строителей, 12. 48; проезд; между домами пр. Парковый, 6-8; Водопроводная. 49; проезд; Маяковского,41; Маяковского. 50; Зырянский проезд; Докучаева, 20-22; Транспортная. 51; Белоевского; Ветлужская; Кочегаров. 52; Проезд; Ветлужская, 62-64; Ветлужская, 70. 53; Проезд; Ветлужская, 64-66; Коч. 54гаров; Машинистов; Сортировочная; Костычева. 55; Проезд; Заречная, 138-140; Хабаровская, 143. 56; Проезд; Хабаровская, 171; Заречная. 57; Хабаровская; колледж; ж/д № 133,132,137. 58; Грузинская; Грузинская, 13; Грузинская, 15. 59; Проезд; Кронштадтская, 10; Ш.Космонавтов, 86. 60; Проезд; Плеханова, 73а-73; вдоль торцов Плеханова,73,71,69. 61; Проезд Блюхера, 3-5; Голева, 10; Голева, 14. 62; Проезд; Мильчакова, 27-31; Вильвенской. 63; Проезд; Мильчакова, 31-33; Вильвенской. 64; Проезд; Плеханова, 61-63; Кронштадтская. 65; тротуар; Ш.К; смонавтов Ш.Космонавтов, 49-51. 66; Проезд; Мильчакова; Вильвенская, 3. 67; Данилихинская малая; Мильчакова, 35; Челюскинцев, 21. 68; проезд; Мильчакова, 30; Челюскинцев, 19. 69; проезд; Мильчакова, 28-30; Челюскинцев, 19. 70; проезд вдоль ж/домов; Челюскинцев, 21; Пол. 71унова; Проезд; Крисанова, 75; Голева, 1. 72; Данилихинская; Голева, 13; Крисанова, 77. 73; проезд; Проспект Парковый; до дома 3/1 по проспекту Парковый. Дворовые территории № п/п; Наименование объекта; Участок. от; до. 1; Лепешинская, 14. 2; Пожарского, 10. 3; Парковый, 23/1. 4; Парковый, 31/1. 5; Сеченова, 3. 6; Сеченова, 3а. 7; Подлесная, 11а. 8; Парковый, 54/2. 9; Заречная, 145. 10; Куфонина, 14,. 11; ш.Космонавтов, 74. 12; Барамзиной, 42/1, 42. 13; Петропавловская, 60. 14; Петропавловская, 62. 15; Кочегаров, 31. 16; Кочегаров, 33. 17; ш.Космонавтов, 84. 18; ш.Космонавтов, 84 А. 19; Подлесная, 13. 20; Барамзиной, 43. 21; Вагонная, 3. 22; Вагонная, 5-7 (общий двор). 23; Вагонная, 9-11 (общий двор). 24; Вагонная, 13-15 (общий двор). 25; Заречная, 162. 26; Хабаровская, 153. 27; Кочегаров, 71. 28; Ветлужская, 91. 29; Красноводская, 6. 30; Красноводская, 3. 31; Красноводская, 4. 32; Заречная, 157. 33; Связистов, 11. 34; проезд; Куфонина24; Куфонина 16,18 до арки дома №18. 35; Ветлу; ская, 97. 36; Пожарского, 17. 37; Парковый, 2а. 38; Подлесная, 17. 39; Парковый, 10/2. - Перечень объектов Индустриального района Проезды к дворовым территориям № п/п; Наименование объекта; Участок. от; до. 1; Проезд Танкистов 35; Танкистов,35; Декабрист. 2в проспект, 16; Проезд Парашютная, 7а; Парашютная, 7а; Снайперов, 23. 3; Проезд Танкистов, 17; Танкистов, 17; Карпинского, 38. 4; Проезд Танкистов, 8; Танкистов, 8; Танкистов, 12. 5; Проезд Танкистов, 13; Танкистов, 13; Карпинского, 24. 6; Проезд Стахановская, 7а; Стахановская, 7а; Стахановская, 5. 7; Проезд Карпинского, 55; Карпинского, 55; Самолетная, 57а. 8; Проезд Карпинского 51; Карпинского, 51; Сивкова, 5. 9; Проезд Самолетная, 44; Самолетная, 44; Сивкова, 3а. 10; Проезд Сивкова, 5; Сивкова, 5; Самолетная, 40. 11; Проезд Кос; онавтов шоссе 121-119 д. № 121 до д. № 119; Космонавтов шоссе. 12; Проезд Стахановская, 57а; Стахановская, 57а; Стахановская, 59б. 13; Проезд Мира (Балатово), 30; Мира (Балатово), 30; Чайковского, 35. 14; Проезд Мира (Балатово), 28; Мира (Балатово), 28; 9 Мая. 15 13; Проезд Баумана, 10; Баумана, 10; Советской Армии, 9а. 16; Проезд Баумана, 23; Баумана, 23; Баумана, 25б. 17; Проезд Мира (Балатово), 68; Мира (Балатово), 68; Баумана, 25б. 18; Проезд Мира (Балатово), 70; Мира (Балатово), 70; Братьев Игнатовых, 13. 19; П; оезд Малкова, 4 Малкова, 4; Академика Вавилова, 5. 20; Проезд 9 Мая; Космонавтов шоссе, 131; Советской Армии, 4. 21; Проезд Карпинского, 73; Карпинского, 73; Карпинского, 77. 22; Проезд Карпинского, 85а; Карпинского, 83а; Самолетной, 85. 23; Проезд Подводников, 13; Подводников, 13; Подводников, 15а. 24; Проезд Декабристов проспект, 9а; Декабристов проспект, 9а; Декабристов проспект, 9. 25; Проезд Декабристов проспект; Сов. Армии, 45; Декабристов проспект, 1. 26; Модельная; Танкистов; Декабристов проспект. 27; Дудинский переулок; Норильская; Чердынская, 16. 28; Проезд Карпинского 109а; Карпинского, 109а; Карпинского, 103а. 29; Конноармейская; Подводников; Карпинского. 30; Проезд Чердынская, 13; Чердынская, 13; Карпинского, 124. 31; Проезд Чердынская, 4; Чердынская, 4; Архитектора Свиязева, 8. 32; Проезд Карпинского 83; Карпинского, 83; Карпинского 93. 33; Проезд Карпинского, 87; Карпинского, 87; Самолетная, 62а. 34; Проезд Карпинского, 83; Карпинского, 83; Самолетной, 62а. 35; Проезд Качалова 17; Качалова, 17; Мира (Балатово), 92а. 36; Проезд К. Леонова, 17; К. Леонова, 17; Качалова, 26. 37; Проезд К.Леонова, 11; К. Леонова, 11; Качалова, 22. 38; Проезд Сов. Армии, 37; Сов. Армии, 37; Кавалерийской, 24. 39; Проезд Кавалерийская; Карпинского; Подводников. 40; Проезд Чердынская, 18; Чердынская, 18; Чердынская, 22а. 1 Проезд Чердынская, 26; Чердынская, 26; Чердынская, 30. 42; Проезд М. Власова, 15; Геологов 11/1; М. Власова, 15. 43; Проезд Мира (Балатово), 101; Мира (Балатово), 101; Нефтяников 166. 44; Проезд Глинки 1; Глинки 1; К. Леонова, 64. 45; Проезд Чердынская, 34; Чердынская, 3; Чердынская, 38. 46; Геологов; Глинки; Архитектора Свиязева. 47; Проезд Космонавтов шоссе, 207; Космонавтов шоссе, 207; Д. Давыдова, 10. 48; Проезд Мира (Балатово), 132; Мира (Балатово), 132; Мира (Балатово), 122. 49; Проезд Космонавтов шоссе, 203; Космонавтов ш; ссе, 203 Мира (Балатово), 128. 50; Проезд Мира (Балатово), 118; Д. Давыдова; Мира (Балатово), 118. 51; Проезд к Скорой помощи; Архитектора Свиязева; Нефтяников, 202. 52; Проезд Нефтяников, 46; Нефтяников, 46; Мира (Балатово), 71. 53; Проезд ул.Братьев Игнатовых; ул.Мира; ул.Баумана. Дворовые территории № п/п; Наименование объекта; Участок. от; до. 1; ул.Советской Армии,19. 2; ул.Советской Армии,30. 3; ул.Карпинского,73. 4; ул.Карпинского,75. 5; ул.Карпинского,75б. 6; ул.Карпинского,77б. 7; ул.Геологов,1. 8; ул.Геологов,3. 9; ул.Геологов,5. 10; ул.Давыдова,7. 11; ул.Давыдова,17. 12; ул.Мира,9. 13; ул.Мира,47. 14; ул.Мира,55. 15; ул.Мира,57. 16; ул.Мира,132. 17; ул.Самолетная,46. 18; ул.Самолетная,60. 19; ул.Танкистов,8,10. 20; ул.Танкистов,68. 21; проспект Декабристов,18. 22; ул.Льва Толстого,10. 23; ул.Космонавта Леонова,51. 24; ул.Формовщиков,7, ул.Танкистов,28. 25; ул.Чердынская,13. - Перечень объектов Кировского района Проезды к дворовым территориям № п/п; Наименование объекта; Участок. от; до. 1; Херсонская; Херсонская; Панфилова,18. 2; Панфилова; Панфилова,6/1-8в; Глазовская. 3; Мензелинская; Ялтинская; Г.Панфилова. 4; Ласьвинская; Ласьвинская,39-41; Химградская,19. 5; Федосеева; Федосеева, 13-15; Худанина, 16-18. 6; Чистопольская; Чистопольская, 3-5; Ч. 7стопольская, 9-11; Чистопольская; Чистопольская, 11-13; М.Рыбалко. 8; А.Нахимова; А.Нахимова, 36; А.Нахимова,32. 9; А.Нахимова; А.Нахимова, 10; Закамская, 37. 10; Астраханская; Астраханская, 1-3; Кировоградская, 45. 11; Оборонщиков; Автозаводская, 46; Шишкина, 29. 12; Автозаводская; А.Нахимова, 25-27; Автозаводская, 30. 13; Кировоградская; Кировоградская, 71-73; Кировоградская, 73а. 14; М.Рыбалко, 32; М.Рыбалко, 30-32; А.Невского , 37. 15; Липатова; Липатова, 10; школа № 119. 16; Сысольская; Сысольская, 1; Сысольская, 17. 17; Сысольс; ая Сысольская, 2-4а; М.Рыбалко, 117. 18; Сысольская; Сысольская, 4-6; спортшкола. 19; М.Рыбалко; М.Рыбалко, 4-8; Закамская, 3/2. 20; М.Рыбалко; М.Рыбалко, 82-84; ОАО "УСИ". 21; Каляева; Каляева; Каляева, 14. 22; Сокольская,20; Калинина,74; Юнг ПРикамья, 39-41. 23; Буксирн; я Буксирная, 9-19; Камышинская,9. 24; Химградская; Б.Хмельницкого, 58 б; Ласьвинская. 25; Липатова; Липатова, 6-8; Липатова, 8а. 26; Ямпольская; Ямпольская, 14б; СОШ №14. 27; Юнг Прикамья,; Юнг Прикамья, 35-37; Калинина, 68. 28; Воронежская; Воронежская, 20; Херсонская,11. 29; Воронежская; Воронежская, 22-24; Мензелинская, 15. 30; Панфилова; Г.Панфилова, 12-10; Глазовская, 11/1. 31; Б.Хмельницкого; Б.Хмельницкого,22-26; Охотников, 19. 32; Автозаводская, 27/2; Автозаводская, 25а; Ласьвинская, 28 а. 33; Липатова; Липатова, 11-13; Закамская. 34 83; Автозаводская*; Магистральная, 24-28; Автозаводская, 51. 35; Автозаводская*; Магистральная, 32-37; Автозаводская, 43-45. 36; Ласьвинская; Ласьвинская, 38-40; Химградская. 37; Ласьвинская; Ласьвинская, 76-72; Ласьвинская, 76а. Дворовые территории № п/п; Наименование объекта; Участок. от; до. 1; ул.5 Каховская, 8а. 2; ул.Калинина, 15,17, Туапсинская, 20с. 3; ул.Чистопольская,13,15,17 с выходом на ул.Чистопольскую. 4; ул.Чистопольская,21,23. 5; М.Рыбалко, 101-105. 6; ул.Липатова, 3,5. 7; ул.Шишкина, 23. 8; ул.Кировоградская,71, ул.Шишкина,4-6 с выездом на ул.Закамскую. 9; ул.Шишкина, 5,7,9 с выездом на ул.Закамскую. 10; ул.Охотников,25. 11; ул.Маршала Рыбалко,32. 12; ул.Сокольская,35,33,31. - Перечень объектов Ленинского района Проезды к дворовым территориям № п/п; Наименование объекта; Участок. от; до. 1; проезд; ул.Пушкина между ж/д № 27 и 29. 2; проезд; ул.Пушкина между ж/д № 25 и 27. 3; проезд по ул.Пушкина; ул. 25 Октября; вдоль ж/д № 13 по ул.Пушкина. 4; проезд; ул.М.Горького; вдоль ж/д №7 к ТП. проезд; 25 Октября; к авиационному техникуму. 6; проезд; ул.Большевистская; между ж/д № 53 и 55. 7; проезд; ул.Большевистская; между ж/д 51 и 53. 8; проезд; ул.Орджоникидзе; к дому № 53б. 9; проезд по Комсом.пр.; между здание ул.Советская,56; Комсом.пр. 10. 10; проезд; ул.Сибирская; 25.Октября,3 (д/с). 11; проезд; Комсомольский пр., 20; до территории д/с № 273. 12; проезд; ул.25 Октября; между с/х академией к ж/д № 23 по ул.Советская. 13; Комсомольский пр.; между ж/д №3 и 7. 14; ул.1-я Разгуляйская; Разгуляйская; ул.Парковая. 15; у; .2-я Разгуляйская ул.Парковая; ул.Разгуляйская. 16; ул.Суксунская; ул. 2-я Разгуляйская; до ж/д 3 8 по ул Суксунская. 17; проезд; разв. кольца у ст. Пермь 1; Мотовилихинского р-на. 18; проезд; ул. Г.Звезда (между д. №48 по ул. Ленина и д. №17 по ул. Г.Звезда; д. №50 по. 19ул. Ленина; проезд; ул. Луначарского (д. №23 по ул. Луначарского); д. №11 по ул. Пушкина. 20; проезд; ул. Королева; д. № 6 по ул. Королева. 21; проезд; ул. Петропавловская (д. №37 по ул. Петропавловская); д. № 39 а по ул. Советская. 22; проезд; ул. Ленина (д. №49а по ул; Леннна) д. №14 по ул. Куйбышева. 23; проезд; ул. Б. Революции (д. №339 по ул. Б. Революции); д. №4 по ул. Брикетная. 24; проезд; Комсомольский пр.; Комсомольский пр., 31, 33. 25; проезд; Екатерининская; Екатерининская, 88. 26; проезд; Г.Звезда; д №36 по ул. Луна. 27арского; проезд; Луначарского; Луначарского, 62. 28; ул.Эпроновская; ул.Борчанинова; ул. Подгорная. 29; ул.Куйбышева; ул.Орджоникидзе; ул.Окулова. 30; ул.Крылова. 31; проезд; ул.Пушкина вдоль ж/д 108а. 32; проезд; вдоль ж/д 6 по ул.Матросова; параллельно ул.Ор. 33жоникидзе; проезд; ул.Орджоникидзе; здания № 11 по ул.Попова. 34; проезд вдоль зданий № 9, 11 по ул.Попова; ул.Орджоникидзе; ул.Советская. 35; проезд; ул.Луначарского; вдоль ж/д № 90. 36; проезд; ул. Большевистская; ул.Луначарского. 37; проезд; ул.Крисанова; к ж/д № 26б по ул Крисанова. 38; проезд; ул.Большевистская, 162; вдоль Гос . архива. 39; проезд; ул.Большевистская, 134; д. №120 по ул. Большевиссткая. 40; проезд; ул. Советская; д. №93 по ул. Петропавловская. 41; проезд; ул. Советская; д №89 по ул. Петропавловская. 42; проезд; ул. Советская; д №81 по ул. Петропавловская. 43; проезд; ул. Борчанинова (д. №72а по ул. Ленина); ул. Кирова (д. №72б по ул. Ленина). 44; ул. Матросова; ул. Орджоникидзе (д. №90 по ул.Орджоникидзе); ул. Окулова (д. №3 по ул. Матросова). 45; проезд (с арк; й) Пушкина; Пушкина, 116. 46; проезд вдоль д №113 по ул. Пушкина; Крисанова; Матросова. 47; проезд; Екатерининская; Екатерининская, 190. 48; проезд; Ленина; Ленина, 78. 49; проезд; Ленина; Ленина, 80. 50; проезд; Луначарского; Борчанинова, 12, 14. 51; проезд; Кирова, 124; Екатерининская, 118. Дворовые территории № п/п; Наименование объекта; Участок. от; до. 1; Королева, 12. 2; Дедюкина, 8. 3; Королева, 8. 4; Королева, 4,9. 5; Королева, 4а-6. 6; Королева, 6. 7; Дедюкина, 6. 8; Дедюкина, 7. 9; Дедюкина,6 - Королева, 4,9. 10; Пушкина, 27. 11; Екатерининская, 190. 12; Екатериниская, 180. 13; Крисанова, 20. 14; Крисанова, 26а-26б. 15; Ленина, 78, 80. - Перечень объектов Мотовилихинского района Проезды к дворовым территориям № п/п; Наименование объекта; Участок. от; до. 1; проезд; бульвар Гагарина (в створе д. №70); бульвар Гагарина, 72. 2; проезд; ул. Ушинского, 1; бульвар Гагарина, 85. 3; проезд; бульвар Гагарина, 93/3; бульвар Гагарина, 89а. 4; тротуар; бульвар Гагарина, 91; ул. Крупской, 80а. 5; проезд; бульвар Гагарина, 91, 95; ул. Крупской, 80. 6; тротуар; бульвар Гагарина, 93/4; ул. Крупской, 80а. 7; проезд; бульвар Гагарина, 93/4; ул. Крупской, 85. 8; проезд; бульвар Гагарина, 95, 97; бульвар Гагарина, 93/6. 9; проезд; ул. Крупской (в створе д. №79); ул. Крупской, 83а. 10; про; зд ул. Крупской (между д. №83 и №85); ул. Крупской, 85а. 11; проезд; бульвар Гагарина, 115; бульвар Гагарина, 107/5. 12; проезд; бульвар Гагарина, 115; ул. Старцева, 55. 13; тротуар; бульвар Гагарина, 115; ул. Старцева, 55. 14; проезд; ул. Старцева, 43, 45; ул.Крупской, 90. 15; проезд; ул. Крупской; ул.Крупской, 92. 16; проезд; ул. Старцева, 35, 37; ул. Старцева, 35в. 17; проезд; ул. Пушкарской, 79, 83; ул. Старцева, 35в. 18; проезд; бульвар Гагарина, 54; бульвар Гагарина, 56. 19; проезд; бульвар Гагарина (в створе д. №58); бульвар Гагарина, 54а с отворотами к домам 58б и 58г по бульвар Гагарина. 20; проезд; бульвар Гагарина (между д. №58 и №60); бульвар Гагарина, 58а. 21; проезд; бульвар Гагарина (между д. №60 и №64); бульвар Гагарина, 58в. 22; проезд; бульвар Гагарина (между д. №64 и №66); бульвар Гагарина, 62/2. 23; проезд; бульвар Гагарина, 71, 73; бульвар Гагарина, 71а. 24; проезд; бульвар Гагарина, 73, 75; бульвар Гагарина, 73а. 25; проезд; ул. П. Лумумбы (в створе д. №7); ул. Крупской, 68. 26; проезд; ул. Ушинского (между д. №4 и №8); ул. У. 27инского, 4а; проезд; ул. П. Лулумбы, 1; ул. Макаренко, 30. 28; проезд; ул. Гайдара (между д. №4 и №6/1); ул. П. Лулумбы, 5. 29; проезд; ул. Гайдара, 6/1, 8 (между д. №6/1 и №8); ул. Крупской, 67. 30; проезд; ул. Гайдара (в створе д. №8); ул. Крупской, 69/1. 31; проезд; ул. Крупской, 73; ул. Крупской, 67. 32; проезд; ул. Гайдара (в створе д. №14); ул. Крупской, 71. 33; проезд; ул. Гайдара (между д. №16 и №18); ул. Крупской, 73. 34; проезд; ул. Гайдара (между д. №11а и №13а); ул. Гайдара, 13. 35; тротуар; ул. Юрша, 56; ул.. 36Старцева, 1а; проезд; ул. Юрша (в створе д. №56); ул. Старцева, 1а. 37; проезд; ул. Юрша, 5; ул. Юрша, 3а. 38; проезд; ул. Юрша (между д. №5 и №9); ул. Юрша, 7. 39; проезд; ул. Юрша; ул. Юрша, 60. 40; проезд; ул. Юрша (в створе д. №62); ул. Старцева, 3. 41; проезд; ул. Старцева; ул. Старцева, 5. 42; проезд; ул. Юрша (в створе д. 9); ул. Уинская, 1. 43; проезд; ул. Уинская, 11, 18; ул. Уинская, 13. 44; проезд; ул. Пушкарской (в створе д. №90); ул. Уинской, 4б. 45; проезд; ул. Уинской, 4, 6; ул. Пушкарская, 92. 46; проезд; ул. Юрша; между Юрша, 23 и Уинская, 8) ул. Юрша, 21. 47; проезд; ул. Пушкарская (между д. №90 и №96); ул. Пушкарская, 92. 48; проезд; ул. Пономарева, 42а (вокруг ГСК); ул. Старцева, 9/3. 49; проезд; ул. Звонарева, 2; ул. Старцева, 15/2. 50; проезд; ул. Старцева, 15/2; ул. С. 51арцева, 9; проезд; ул. Старцева, 15/2; ул. Старцева, 23. 52; проезд; ул. Звонарева (между д. №4 и №6); во двор. 53; проезд; ул. Лякишева (между д. №6 и №8); ул. Звонарева, 39а. 54; проезд; ул. Лякишева (между д. №4 и №6); ул. Пушкарская, 132. 55; проезд; ул. Лякишева (между д. №2 и №4); ул. Юрша, 96. 56; проезд; ул. Юрша (в створе д. №25); ул. Юрша, 25/1. 57; проезд; ул. Уинская, 1в; ул. Юрша, 1. 58; проезд; ул. Крупской (между д. №37 и №39); ул. Ким, 111. 59; проезд; ул. Ким (в створе д. №107); ул. Ким, 103. 60; про; зд ул. Ким (в створе д. №105); ул. Дружбы. 61; проезд; ул. Дружбы, 12; ул. Дружбы, 16. 62; проезд; ул. Дружбы (в створе д. №2); ул. Ким, 91а. 63; проезд; ул. Техническая (между д. №8 и №12); ул. Техническая, 10. 64; проезд; ул. Тургенева (в створе д. №18/1); ул. Тех. 65ическая, 5/1; проезд; ул. Тургенева (между д. №33 и №35); ул. Тургенева, 33а. 66; проезд; ул. Тургенева, 33а; ул.Добролюбова, 24. 67; проезд; ул. Тургенева (в створе д. №35); ул. Макаренко, 2. 68; проезд; ул. Тургенева, 37; ул. Макаренко. 69; проезд; ул. Техниче; кая (между д. №20 и №22) ул. Крупской, 57а. 70; тротуар; ул. Студенческая, 13; ул. Крупской, 57а. 71; проезд; ул. Крупской, 57, 57а; ул. Техническая, 22. 72; проезд; ул. Красновишерская (между д. №44 и №46); ул. Ст. Разина, 34/3. 73; проезд; ул. Ст. Разина, 34, 38; ул. Ст. Разина, 34/4. 74; проезд; ул. Ст. Разина, 34; мостовой переход через р. Егошиха. 75; проезд; бульвар Гагарина, 27, 27а; ул. Ст. Разина, 34. 76; проезд; ул. Крупской (в створе д. №20); бульвар Гагарина, 23. 77; проезд; ул. Крупской (в створе Уральская, 114); бульвар Гагарина, 27а. 78; проезд; ул. Уральская (в створе д. №115); ул. Уральская, 119. 79; проезд; ул. Уральская, 115, 117; ул. Крупской, 28а. 80; проезд; ул. Крупской (между д. №28 и №30); ул. Крупской, 28а. 81; проезд; бульвар Гагарина (между д. №35 и №37); ул. Лебедева, 54. 82; проезд; ул. Уральская (между д. №111 и №113); ул. Лебедева. 83; проезд; ул. Р. Землячки (между д. №6 и №8); ул. Бр. Вагановых. 84; проезд; ул. Р. Землячки (между д. №8 и №10); ул. Бр. Вагановых. 85; проезд; ул. Уральская (д. №88); ул. Уральская,. 868б; проезд; ул. Уральская (в створе д. №88); ул. В. Фигнер. 87; проезд; ул. Уральская (в створе д. №86а); ул. В. Фигнер. 88; проезд; ул. Лебедева (в створе д. №32); ул. Уральская, 93. 89; проезд; ул. Уральская, 86а; ул. Лебедева. 90; проезд; ул. Тургенева (между; . №9 и №11) ул. В. Соломина. 91; про; зд ул. Лебедева (в створе д. №20); ул. Уральская, 87. 92; проезд; ул. Уральская, 78; ул. Лебедева. 93; проезд; ул. Лебедева (между д. №14 и №16); ул. Уральская, 81. 94; проезд; ул. Циолковского (в створе д. №14); ул.. 95Уральская, 81; проезд; ул. Циолковского (в створе д. №9); во двор. 96; проезд; ул. Металлистов (в створе д. №19); ул. Инженерная, 6. 97; проезд; ул. Чехова, 20, 22; ул. Чехова. 98; проезд; ул. Металлистов (в створе д. №26); ул. Чехова, 14. 99; проезд; ул. Ким (между д. №51 и №53); ул. Инженерная, 6. 100; проезд; ул. Ким (между д. №49 и №51); ул. Инженерная, 6а. 101; проезд; ул. Ким (между д. №47 и №49); ул. Инженерная, 6. 102; проезд; ул. Ким (в створе д. №43); ул. Хрустальная, 28, 30, 32. 103; проезд; ул. Индустриализации, 20, 22; ул. Ким, 53. 104; проезд; ул. Индустриализации, 22; ул. Инженерная, 6. 105; проезд; ул. Ким; ул. Хрустальная, 13. 106; проезд; ул. Хрустальная, 28; ул. Чехова, 10. 107; проезд; ул. А. Барбюса; ул. Уральская, 57а и 61. 108; проезд; ул. А. Барбюса; ул. Уральская, 55. 109; проезд; ул. А. Барбюса; ул. Уральская, 51. 110; проезд; ул. А. Барбюса; ул. Уральская, 47а. 111; проезд; ул. А. Барбюса; ул. Ивановская, 13. 112; проезд; ул. Ивановская, 15, 17; ул. Ивановская, 19а. 113; проезд; ул. Зенкова (в створе д. №36); ул. Свободы, 13 и 15. 114; проезд; ул. Зенкова, 8 (вдоль д.13 по ул. Свободы); ул. Свободы, 15. 115; проезд; ул. Зенкова, 6; ул. Постаногова, 1. 116; проезд; ул. Восстания (в створе д. №8); ул. Зенкова, 6. 117; проезд; ул. Восстания (между д. №11 и №13); ул. Республиканская, 12 с заездом во двор д.13 по ул. Восстания. 118; тротуар; ул. Постаногова, 1; ул. Зенкова, 8. 119; тротуар; ул. Восстания (в створе д. №10); ул. Свободы, 15. 120; проезд; ул. Восстания (в створе д. №12); ул. Постаногова, 4. 121; проезд; ул. Постаногова, 7; ул. Свободы, 21. 122; проезд; ул. Красногвардейская (в створе д.№42); ул. Красногвардейская, 7/2. 123; проезд; ул. Красногвардейская, 7/2; ул. Алексеевская. 124; проезд; ул. Красногвардейская, 7; ул. Красногвардейская, 7/1, 7/2. 125; проезд; ул. Ким; ул. Ким, 9, 11. 126; проезд; ул. Ким; ул. Ким, 7. 127; проезд; ул. Красногвардейская (в створе д. №7); ул. Красногвардейская, 4. 128; проезд; ул. Колыбалова; ул. Колыбалова, 16, 18. 129; проезд; ул. Колыбалова; ул. Колыбалова, 18, 22. 130; проезд; ул. Лядовская (в створе д. №123); ул. Гарцовская, 68. 131; проезд; ул. Гашкова (в створе д. №3); ул. И. Франко, 39. 132; проезд; ул. Гашкова (в створе д. №9); ул. Гашкова, 9а. 133; проезд; ул. Гашкова, 9; ул. Гашкова, 11. 134; проезд; ул. Целинная (между д. №11 и №13 с отворотом к д. №11а по ул. Целинная); ул. Гашкова. 135; проезд; ул. Гашкова (в створе д. №20); ул. Сигаева, 2. 136; проезд; ул. Гашкова (между д. №20 и №22); ул. Гашкова, 22а. 137; проезд; ул. Гашкова (между д. №20 и №24); ул. Сигаева, 6. 138; проезд; ул. Гашкова (в створе д. №24); ул. Сигаева, 6. 139; проезд; ул. Гашкова (между д. №24 и №26); ул. Гашкова, 34. 140; проезд; ул. Гашкова, 30/1; ул. Гашкова, 30/3. 141; проезд; ул. Гашкова (между д. №26 и №28); ул. Гашкова, 34. 142; проезд; ул. Гашкова, 26; ул. Гашкова, 28б. 143; проезд; ул. И.Франко (между д. №36 и №38); ул. Гашкова, 21а. 144; проезд; ул. Гашкова, 19; ул. Гашкова, 41/1 и 45. 145; проезд; ул. Гашкова, 25, 27; ул. Гашкова, 29б. 146; проезд; ул. Целинная (между д. №21 и №23); ул. Красноуральская, 37. 147; проезд; ул. Целинная (в створе д. №29); ул. Целинная, 29б. 148; проезд; ул. Целинная; ул. Целинная, 31/2. 149; проезд; ул. Целинная (в створе д. №31а); ул. Е. Пермяка, 1а и 3/1. 150; проезд; ул. Сигаева, 8; ул. Бр. Уваровых (ул.Гашкова, 33). 151; проезд; ул. Добролюбова, 2; перекресток ул. Юрша – ул. Макаренко. 152; проезд технический по бульвару Гагарина; площадь Дружбы; Южная дамба. Дворовые территории № п/п; Наименование объекта; Участок. от; до. 1; проезд; ул. Гашкова, 19-27. 2; проезд; ул. Сигаева, 2. 3; проезд; ул. Сигаева, 4. 4; проезд; ул. Сигаева, 8. 5; проезд; ул. Зенкова, 6. 6; проезд; ул. Хрустальная, 8. 7; проезд; ул. Уральская, 49. 8; проезд; ул. Макаренко (ул. Тургенева, 39). 9; проезд; ул. Курпская 41,41а,43. 10; проезд; ул. Халтурина, 8. 11; проезд; ул. Халтурина, 10. 12; проезд; ул. Халтурина, 12. 13; проезд; ул. Халтурина, 14. 14; проезд; ул. Добролюбова, 24. 15; проезд; ул. Старцева, 1. 16; проезд; ул. Дружбы 19,23. 17; проезд; ул. Старцева, 7. 18; проезд; ул. Старцева, 9/4. 19; проезд; ул. Пономарева, 4,6,8,10,12. 20; проезд; ул. Уинская, 6. 21; проезд; ул. Уинская, 8. 22; проезд; Б.Гагарина, 15. 23; проезд; ул. Пушкарская, 63. 24; проезд; ул. А.Гайдара, 7а, 9а. 25; проезд; ул. А.Гайдара, 11а. 26; проезд; ул. Старцева, 39. 27; проезд; ул. Старцева, 45. 28; проезд; Лесопарковый переулок, 6. 29; проезд; ДОС 1. 30; проезд; ДОС 2. 31; проезд; Подольская 33,35. - Перечень объектов поселка Новые Ляды Проезды к дворовым территориям № п/п; Наименование объекта; Участок. от; до. 1; Проезд; ул. Молодёжная; ул. Молодёжная 7. 2; Площадь; ул. Островского 81; ул. Островского 83. 3; Торговая площадь; ул. Островского,87; ул. Островского, 89. 4; Заезд; За зданием по адресу ул. Островского 87; Заезд. 5; Проезд; д.№12 по ул.40-летия Победы; д.№10 по ул.40-летия Победы. 6; проезд; ул. Островского,85а. Дворовые территории 1; ул.Чусовская,24а. 2; ул.Чусовская,38. 3; ул.Чусовская,40. 4; ул.Чусовская,42. 5; ул.Коммунистическая,10. 6; ул.Коммунистическая,8,6. 7; ул.Чусовская,28. 8; ул.Чусовская,50. 9; ул.Чусовская,48. 10; ул.Коммунистическая, 7б. 11; ул.Чусовская,44. 12; ул.Чусовская,36. 13; ул.Чусовская,32. 14; ул.Чусовская,30. - Перечень объектов Орджоникидзевского района Проезды к дворовым территориям 1; Проезд; ул. Первомайская; ул. Таганрогская, 7. 2; Проезд по ул. Оршанская; ул. Сестрорецкая; ул. Бенгальская. 3; Проезд; ул. Старикова, 11; ул. Криворожская, 9а. 4; Проезд; ул. Менжинского; ул. Менжинского, 51. 5; Проезд; ул. Гомельская,3; ул. Старикова,11. 6; Проезд; ул. Бумажников,20; ул.Мозырьская,9, Сухумской,19. 7; Проезд; ул. Уссурийская; ул.Уссурийская, 21а, 13, 15, 17, 19. 8; Проезд; ул. Ольховская, 29; ул. Волочаевская,30. 9; Проезд по пер. Еловский 1; ул. Новогодняя,8; ул. Пархоменко,6. 10; Проезд по пер. Еловский 2; ул. Новогодняя, 24; ул. Пархоменко,23. 11; Проезд по пер. Еловский 3; ул. Новогодняя,40; ул. Пархоменко,37. 12; Проезд по ул.Пархоменко; ул. Липовая; Пархоменко, 37. 13; Проезд; ул. Г. Черняховского,78; ул. Г. Черняховского, 74. 14; Проезд; ул. Мозырьская; ул. Корсуньская. 15; Проезд; ул. Кронита,8; ул. Газонная,21. 16; Проезд; ул. Веденеева,50; ул. Кронита, 23. 17; Ул.Штилевая; ул. Веденеева; ул. Качканарская. 18; Проезд; ул. Кронита,16; ул. Ставропольская, 17а. 19; Проезд; ул. Косякова; ул. Косякова, 2,8. 20; Проезд; ул. Серафимовича,12; ул. Косякова,13. 21; Проезд; ул. Льва Лаврова; ул. Льва Лаврова, 18, 16, 14. 22; Проезд; ул. Томская,40; ул. Томская, 42. 23; Проезд; ул.Волховской; ул. Волховская, 32, 34, 34а, 24. 24; Проезд по ул. Коспашская; Ул. Вильямса, 71; Ул. МаршалаТолбухина, 36. 25; Проезд; Ул. Вильямса, 6; Ул. Гайвинская, 30. 26; Проезд; Ул. Репина, 63; ул.Карбышева, 78. 27; Проезд; Ул. Кабельщиков, 99; Ул. Луговского, 132а. 28; Проезд; Ул. Карбышева, 78/1; Ул. Кабельщиков, 88. 29; Проезд; Ул. Васнецова, 3; Ул. Кабельщиков, 99. 30; Проезд; Ул. Янаульская, 11; Ул. Янаульская, 27. 31; Проезд; Ул. Янаульская,12а; Ул. Янаульская, 12. 32; Проезд; Ул. Карбышева, 32; Ул. Лобвинская, 12. 33; Проезд; ул. Волховской; ул. Волховская, 32, 34, 34а, 24. 34; Проезд; ул. Пархоменко, 6; 1-й Еловский, 24. 35; Проезд; ул. Кронита, 23; ул. Качканарская. 36; Проезд; Ул. Маршала Толбухина, 10; Ул. Маршала Толбухина, 12. 37; Проезд; ул. Карбышева, 26; ул. Графтио, 6. 38; Проезд; Ул. Репина, 67; Ул. Репина, 67а. 39; Проезд; Ул. Репина, 4; 1-й Дубровский №5,6,7,8,10,12. 40; Проезд; Ул. Вильямса, 1; Ул. Вильямса, 33. 41; Проезд; Ул. Репина, 71; Ул. Репина, 73. 42; Проезд; ул. Г. Черняховского,74/2; ул. Г. Черняховского,76. Дворовые территории 1; ул.Вильямса,10а, 10б, 12. 2; ул.Щербакова,22,. 3; ул.Трясолобова, 71,73. 4; ул.Кабельщиков, 93, ул.Репина,70. 5; ул.Веденеева,51, 55. 6; ул.Веденеева,51, ул.Кронита,13. 7; ул.Черняховского,74. 8; ул.Черняховского,74/2, ул.Молдавская,8. 9; ул.Пузырева,14. 10; ул.Бенгальская,2. 11; ул.Репина,67, 63. 12; ул.Молдавская,12. 13; 1-й Дубровский переулок,5. 14; ул.Черняховского,37. 15; ул.Бенгальская,6, 2. - Перечень объектов Свердловского района Проезды к дворовым территориям № п/п; Наименование объекта; Участок. от; до. 1; ул. Овражная; ул. Революции, 3; ул. Революции, 3/4. 2; ул. 25-Октября; ул. 25 Октября; Сибирская,30а (включая выход к скверу). 3; проезд по ул.Льва Шатрова; Льва Шатрова,33; Льва Шатрова, 35. 4; ул. Р. Крестьянская; ул. Р. Крестьянская; ул. Народовольческая, 2 (вдоль Народовольческая, 4). 5; проезд между домами по ул. Революции, 4-6 и Р. Крестьянская, 26-28; ул. Р. Крестьянская; тех. Проезд по Революции. 6; проезд вдоль дома 38 по ул. 25 Октября до ул. М.Горького; ул. 25 Октября; ул. М.Горького. 7; проезд; ул. Куйбышева, 98; Комсомольский пр-т, 85. 8; Комсомольский просп.; Комсомольский проспект, 80; Героев Хасана, 8. 9; Чкалова, 8; Ул. Чкалова, 8; ул. Чкалова, 2 (включая выезды на тех. проезд между Чкалова, 8 и 10, Чкалова, 6 и 8, Чкалова, 2 и 4). 10; Комсомольский проспект, 86-92; ул. Соловьева; ул. Коминтерна. 11; ул.Г.Хасана; ул.Г.Хасана,13а; ул.Г.Хасана. 12; Комсомольский проспект, 73-77; ул. Смирнова; ул. Соловьева (вдоль домов Комсомольский проспект, 73, 75, 77 включая выезды на Комсомольский проспект). 13; ул. Соловьева; ул. Соловьева, 12; ул. Куйбышева, 96. 14; ст. Звезда; ул. Куйбышева, 87а; ул. Коминтерна. 15; проезд между домами по Комсомольский проспект, 94-96; Комсомольский проспект; К. Цеткин, 1, 2. 16; проезд между домами по ул. Куйбышева, 86-88; ул. Куйбышева; ул. Соловьева, 9а. 17; проезд между Л. Шатрова, 8, 10 и Чкалова, 16, 18; ул. Льва Шатрова; тех. пр. по Чкалова. 18; проезд между Л. Шатрова, 18, 20 и Чкалова, 6, 8; ул. Льва Шатрова; тех. пр. по Чкалова. 19; проезд между Л. Шатрова, 22, 24 и Чкалова, 2, 4; ул. Льва Шатрова; тех. пр. по Чкалова. 20; проезд вдоль домов по ул. Чкалова, 8, 6, 4, 2; тех. пр. по Чкалова; ул. Чкалова. 21; проезд вдоль дома по Л. Шатрова, 26; ул. Льва Шатрова; ул. Чкалова. 22; ул. Краснофлотская; ул. Краснофлотская (вдоль Елькина, 3а); ул. Елькина, 1. 23; ул.Елькина; Елькина (вдоль домов 41, 43, 45, 47); ул.Елькина, 2. 24; ул. Революции, 42, 38; ул. Революции, 44; вдоль Революции, 42, 38, Г. Звезда, 45 (включая выезды на ул. Революции, ул. Г. Звезда, ул. Швецова). 25; проезд между домами по Комсомольский проспект, 67-69 и П. Осипенко, 54-56; ул. П. Осипенко; Комсомольская площадь. 26; проезд по Коминтерна; ул. Коминтерна, 20; тех. проезд по Чкалова(вдоль Чкалова, 44). 27; Коминтерна, 24; ул. Коминтерна; ул. К. Цеткин (вдоль домов Коминтерна, 24 и К. Цеткин, 11). 28; проезд вдоль домов ул. Уфимская, 2, 4, Солдатова, 30а, Серебрянский проезд, 7; ул. Уфимская; Серебрянский проезд. 29; проезд от ул. Солдатова, 34 вдоль домов по Серебрянский проезд, 3, 5, 7 (с торца домов); ул. Солдатова, 34; ул. Солдатова, 30а. 30; проезд вдоль домов по К. Цеткин, 11 и Коминтерна, 24; ул. К. Цеткин; ул. Коминтерна. 31; проезд между домами по К. Цеткин, 12, 14; ул. К. Цеткин; ул. К. Цеткин, 12а. 32; Гусарова, 10; ул. Гусарова; ул. Курчатова, 9. 33; ул. Гусарова; ул. Гусарова, 9; ул. Лодыгина, 52/2. 34; ул. А. Курчатова; ул. А. Курчатова, 4а; ул. Гусарова, 18. 35; проезд между домами по ул. Лодыгина, 26, 30; ул. Лодыгина; Лодыгина, 28. 36; ул. Солдатова; проезд; к дому № 3. 37; ул. Куйбышева; Куйбышева, 169/1; Куйбышева, 169/5. 38; ул. Холмогорская; ул. Холмогорская; ул. Холмогорская, 7. 39; ул. Братская; ул. Братская; Казахская, 106. 40; ул. Сахалинская; ул. Братская; Сахалинская, 3. 41; Проезд за домами включая выезды на ул. Серпуховская; ул. Г.Хасана; дома № 91-97. 42; проезд; ул. Краснополянская, вдоль ул. Краснополянская,5,7 и ул. Серпуховская, 7; ул. Серпуховская, 7А. 43; ул. Кустовая; Кустовая, 3; ул. Нейвинская, 10. 44; ул. Ординская; ул. Ординская, 8; ул. Нейвинская. 45; проезд вдоль домов по ул. Коломенская, 49, 51, 19, 17, 15, 13, 11, 9 и ул. Полазненская, 26, включая выезд на ул. Коломенскую между домами по ул. Коломенская, 7, 11; ул. Коломенская; ул. Полазненская, 26. 46; проезд между домами по ул. Пихтовая, 36 и 42; ул. Пихтовая; ул. Пихтовая, 42. 47; ул. Днестровская; ул. Братская; ул. Луганская. 48; ул. Запорожская; ул. Запорожская; ул. Запорожская вдоль домов №19, 25. 49; проезд вдоль ул. Запорожская, 7; ул. Холмогорская; ул. Запорожская, 5/7. 50; ул. Никулина; ул. Солдатова (вдоль Солдатова, 9, 11); ул. Таборская. 51; ул. Вижайская; ул. Таборская; ул. Никулина, 10. 52; ул. Серпуховская; Г. Хасана, 91а; ул. Краснополянская (включая выезды на ул. Г. Хасана). Дворовые территории № п/п; Наименование объекта; Участок. от; до. 1; ул.Лодыгина, 49,51. 2; ул.Солдатова,23,25. 3; ул.Куйбышева,107. 4; ул.Солдатова,36. 5; ул.Солдатова,34. 6; ул.Соловьева,14. 7; ул.Солдатова,17. 8; ул.Вижайская,16. 9; ул.Вижайская,18. 10; ул.Вижайская,20. 11; ул.Курчатова,6. 12; ул.Артиллерийская,1. 13; ул.Гусарова,9. 14; ул.Лодыгина, 52а, 52б, 54, 56. 15; ул.Яблочкова, 48/2. 16; ул.Яблочкова, 23а, 33. 17; ул.Революции,3/2. 18; ул.1-я Нейвинская,1. 19; ул.Куйбышева,163. 20; ул.Кузбасская,36. 21; ул.Куйбышева,54. 22; ул.Куйбышева,58а. 23; ул.Чернышевского,2,4. 24; ул.Героев Хасана, 3а, ул.Белинского, 40,42. 25; ул.Елькина,43. 26; ул.Елькина, 49. 27; ул.Коломенская,55,55а,59. 28; ул.Гусарова, 14-16. 29; Комсомольский проспект,58. 30; ул.Тимирязева,54,52,50. 31; ул.Тбилисская,31,33. 32; ул.Нейвинская,14. 33; ул.Краснополянская,9. 34; ул.Краснополянская,11. 35; ул.Краснополянская,15. 36; ул.Солдатова,9,11. 37; ул.Муромская,26. 38; ул.Солдатова,43. 39; Комсомольский проспект,89. 40; Комсомольский проспект, 81-83. 41; ул.Чкалова,46. |
| --- |
| ЗАКАЗЧИК: Директор МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |  |  |  |
|  | Якушев М.С. |  |  | ФИО |  |  |
| м.п. |  |  | м.п. |  |  |  |

# Приложение №2

к Договору от ___________2011 г   №_______

Техническое задание

1.  Наименование выполняемых работ: ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми для заказчика МУ «Пермблагоустройство» в 2011 году

2. Характеристика объектов и перечень выполняемых работ указаны в приложениях к техническому заданию:

1 . Приложение по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Дзержинский район г.Перми.

2.   Приложение по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Индустриальный район г.Перми

3.   Приложение по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Кировский район г.Перми

4.   Приложение по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Ленинский район г.Перми

5.   Приложение по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Мотовилихинский район г.Перми

6.   Приложение по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Орджоникидзевский район г.Перми

7.   Приложение по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Свердловский район г.Перми

8.   Приложение по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Новые Ляды

3.  Общие требования к выполнению работ:

- работы должны производиться по объектам согласно Перечню;

- работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85; ГОСТ 6665-91; ГОСТ 9128-2009; ГОСТ 31015-2002; ГОСТ Р 50597-93; СНиП 2.07.01-89; СНиП 3.06.03-85; СНиП III-10-75; СТП-01-01-2011 Регламент по контролю качества.

- при выполнении работ не допускается применение отходов асфальтобетона и материалов, произведенных с их применением;

- при выполнении работ не допускается применение технологий вторичного использования асфальтобетона существующего покрытия.

4. Требования по объему гарантий качества работ: обязанности подрядчика в течение гарантийного срока:

- устранение за свой счет в срок, устанавливаемый заказчиком,  дефектов дорожного покрытия на объектах находящихся на гарантии в том числе: выбоин, выкрашиваний, шелушений, колейности истирания, пластической колейности, пластических деформаций, просадок колодцев и водоприемных решеток, трещин независимо от причин их возникновения;

5. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:

В связи со значительным объемом работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории г.Перми, Подрядчик разрабатывает план работ с учетом организации дорожного движения и согласовывает данный план с Заказчиком.

План работ по выполнению ремонта должен быть технологически увязан и не должен допускать концентрации одновременного выполнения работ в одном районе, что может послужить причиной перебоев в движении транспорта, а так же служб экстренного реагирования.

| ЗАКАЗЧИК Директор МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якушев М.С. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Формы отчетности

Приложение  3.1.

к Договору от ___________2011 г   №_______

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | "Пермблагоустройство" |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (Договор) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по Договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |

|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МУ"Пермблагоустройство" | _________________ | М.С. Якушев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. | должность | Подпись |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации | _________________ | ФИО |  |
|  | М.П. | должность | Подпись |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Договору от ___________2011 г №_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (Договор) |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  |  |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  |  | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. маш. |  | Мат-ы |  |  | Всего | в т.ч. оплата труда |  | Экспл. маш. |  | Мат-ы |  | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  | на ед-цу |  | всего |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: Директор МУ "Пермблагоустройство" ____________________М.С. Якушев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| куратор МУ "Пермблагоустройство" ______________________(подпись, расшифровка) при приемке работ по ремонту Территории форма подписывается представителем Уполномоченного органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: руководитель организации _____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 4

к Договору от ___________2011 г   №_______

Условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ

| № п\п | Контролируемый параметр | Снижение стоимости конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие параметры |  |
| 1.1 | Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: - производство работ без геодезической разбивки - отсутствие ППР, технологических карт, схем операционного контроля - отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций - отсутствие операционного контроля за производством работ - несвоевременное ведение исполнительной документации - отсутствие общего журнала производства работ на объекте - нарушение технологии ведения работ -производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 100 тыс.руб. за каждое выписанное предписание |
| 1.2 | Производство работ без разрешения технического надзора Заказчика (не подписаны акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций) | 200 тыс.руб. за каждый случай |
| 1.3 | Невыполнение в срок предписаний Заказчика по текущему содержанию объекта (уборка бытового и строительного мусора) | 50 тыс.руб. за каждое неисполненное предписание |
| 1.4 | Неисполнение прочих предписаний Заказчика в срок | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
| 2 | Земляное полотно, обратная засыпка, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |
| 2.1 | Снятие растительного слоя (толщина) |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых значений в пределах от "минус" 40% до "плюс" 40%, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых значений от "минус" 20% до "плюс" 20% | Снижение не производится |
|  | От 10% до 20% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 40% до "плюс" 40%, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 20% до "плюс" 20% | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 20% измерений имеют отклонения от "минус" 40% до "плюс" 40% или отклонения от требуемых значений превышают от "минус" 40% до "плюс" 40% | Работа не принимается |
| 2.2 | Снижение плотности естественного основания |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже требуемого | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже требуемого | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеет отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04 или отклонения требуемого коэффициента уплотнения свыше 0,04 | Работа не принимается |
| 2.3 | Расстояние между бровкой и осью земляного полотна (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого значения от "плюс" 20см до "минус" 20см, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого значения от "плюс" 10см до "минус" 10см | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15%результатов измерений имеют отклонения от требуемые значений от "плюс" 20см до "минус" 20см. Остальные результаты измерений могут иметь отклонения от требуемого значения от "плюс" 10см до "минус" 10см | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от требуемые значений от "минус" 20см до "плюс" 20см или результаты измерений превышают отклонения от требуемых размеров более чем на 20см | Работа не принимается |
| 2.4 | Высотные отметки продольного профиля по всем конструктивным слоям (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых значений от "плюс" 50мм до "минус" 50мм , 90% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых значений от минус 30мм до "плюс" 30мм | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от требуемых значений от "плюс" 50мм до "минус" 50мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от требуемых значений от минус 30мм до "плюс" 30мм | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от требуемых значений от "минус" 50мм до "плюс" 50мм или результаты измерений превышают требуемого значения более чем на 50мм | Работа не принимается |
| 2.5 | Поперечные уклоны (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | 100% результатов измерений имеют отклонений от требуемых решений от "плюс" 50 /00 до "минус" 50/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых решений от "плюс" 5-100/00 до "минус" 5-100/00 , 95% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых решений от "минус" 50/00 до "плюс" 50/00 | 10 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых решений от "плюс" 10-150/00 до "минус" 10-150/00, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от требуемых решений от "минус" 50/00 до "плюс" 50/00 | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых решений более 150/00 | Работа не принимается |
| 2.6 | Снижение плотности слоев земляного полотна |  |
|  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т.22 | Снижение не производится |
|  | Результаты измерений имеют отклонения значений на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22 | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Результаты измерений имеют отклонения значений более чем на 0,01 | Работа не принимается |
| 2.7 | Уменьшение крутизны откосов (заложение откосов) |  |
|  | Отклонение от требуемого значения до ± 0,1 | Снижение не производится |
|  | Отклонение от требуемого значения до ± 0,2 | 5 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Отклонение превышает требуемые значения более чем ± 0,2 | Работа не принимается |
| 2.8 | Кюветы (глубина, ширина) |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых значений от "минус" 10см до "плюс" 10см, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых значений от "минус" 5см до "плюс" 5см | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от требуемых значений от "минус" 10см до "плюс" 10см остальные результаты измерений могут иметь отклонения от требуемых значений от "минус" 5см до "плюс" 5см | 5 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от требуемых значений до 10см или результаты измерений имеют отклонения от требуемых значений более 10см | Работа не принимается |
| 2.9 | Толщина отсыпаемых слоев земляного полотна |  |
|  | Соответствует величине, эффективно уплотняемого слоя, полученную опытным путем | Снижение не производится |
|  | Превышает величину, эффективно уплотняемого слоя, полученную опытным путем | 50 тыс. руб. и работа не принимается |
| 2.10 | Замена материала для возведения земляного полотна (без согласования с Заказчиком) | Работа не принимается |
| 2.11 | Толщина растительного слоя грунта при укреплении откосов насыпей и выемок земляного полотна, устройстве газонов |  |
|  | Отклонение от требуемого значения до "минус" 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение от требуемого значения свыше "минус" 1см до "минус" 2см | 5 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонение от требуемого значения свыше "минус" 2см | 10 тыс. руб. за каждое отклонение и работа не принимается |
| 2.12 | Уровень растительного слоя грунта относительно верха бортового камня |  |
|  | Отклонение до "минус" 3 см | Снижение не производится |
|  | Отклонение свыше "минус" 3 см | Работа не принимается |
| 3 | Основания и покрытия дорожных одежд из песчано-гравийной смеси, щебеночно-песчаной смеси, щебня |  |
| 3.1 | Ширина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от требуемых размеров в пределах от "минус" 15см до "плюс" 20см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от "минус" 10см до "плюс" 10см | Снижение не производится |
|  | От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15 см до "плюс" 20см | Работа не принимается |
| 3.2 | Толщина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
|  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 200 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм | Работа не принимается |
| 3.3 | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений имеют отклонений от требуемых решений от плюс 50 /00 до минус 50/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от требуемых решений от плюс 100/00 до минус 100/00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых решений от плюс 10-150/00 до минус 10-150/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от требуемых решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 5% результатов измерений решений имеют отклонения от требуемых решений свыше 150/00 | Работа не принимается |
| 3.4 | Ровность в продольном и поперечном направлении (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 20мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 10мм | Снижение не производится |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | 5 тыс. руб. за каждый замер |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | Работа не принимается |
| 3.5 | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствующие требованиям (без согласования с Заказчиком) | Работа не принимается |
| 3.6 | Ширина дополнительного слоя основания |  |
|  | Отклонение от требуемого значения до "минус" 3см | Снижение не производится |
|  | Отклонение от требуемого значения свыше "минус" 3см | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение и работа не принимается |
| 3.7 | Уплотнение |  |
|  | Соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Работа не принимается |
| 3.8 | Уплотнение песка, песчано-гравийной смеси: |  |
|  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т.22 | Снижение не производится |
|  | Результаты измерений имеют отклонения значений на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22 | Работа не принимается |
| 3.9 | Зерновой состав материалов основания: |  |
|  | Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94, ГОСТ 23735-79 | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94, ГОСТ 23735-79 | работа не принимается с 1 партии |
| 3.10 | Марка по дробимости щебня |  |
|  | Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85* | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85 | работа не принимается с 1 партии |
| 3.10 | Коэффициент фильтрации песка, ПГС: |  |
|  | Соответствует требованиям СНиП 2.05.02-85* | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованиям СНиП 2.05.02-85* | Работа не принимается |
| 4 | Восстановление асфальтобетонных покрытий и оснований методом холодной регенерации |  |
| 4.1 | Высотные отметки по оси проезжей части |  |
|  | 100% результатов определений отличаются от требований на величину в пределах от "плюс" 1см до "минус" 1см | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов определений отличаются от требований на величину в пределах от от ± 1см до ± 2см | 10 тыс. руб. за каждый процент превышения |
|  | Свыше 10% результатов определений отличаются от требований на величину от ± 2см до ± 3см | 50 тыс.руб. за каждый процент превышения |
|  | Отклонение от требуемых значений на величину от ± 2см до ± 3см | 20 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонения измерений отличаются от требований на величину более 3см | 200 тыс. руб. |
| 4.2 | Толщина уплотненного слоя по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
|  | отклонение от требуемых значений до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
|  | отклонение от требуемых значений от "минус" 5мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |
|  | отклонение от требуемых значений свыше "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |
| 4.3 | Ширина слоя |  |
|  | Отклонение от требуемого значения в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Снижение не производится |
|  | Не более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Работа не принимается |
| 4.4 | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых решений от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых решений от "плюс" 5-10 0/00 до "минус" 5-10 0/00, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых решений от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Результаты измерений имеют отклонения от требуемых решений свыше ±100/00 | Работы не принимаются |
| 4.5 | Гранулометрический состав АГБ-смеси |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | Снижение на 20% от партии |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 на ситах (20;5;0,63;0,071) | Работы не принимаются с 1 партии |
| 4.6 | Предел прочности при сжатии при температуре 200С,500С из образцов отформованных из АГБ-смеси |  |
|  | Предел прочности при сжатии при температуре 200 С и 500с соответствует требованиям методических рекомендаций № ОС -568-р | Снижение не производится |
|  | Предел прочности при сжатии при температуре 200 С и 500С ниже требуемого до 0,1МПа | Снижение на 20% от партии |
|  | Предел прочности при сжатии при температуре 200 С и 500С ниже требуемого на 0,2МПа | Работы не принимаются с партии |
| 4.7 | Водонасыщение образцов отформованных их АГБ-смеси |  |
|  | Водонасыщение отформованных образцов соответствуют требованиям методических рекомендаций № ОС -568-р | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% с площади 40тыс.м2 |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 40тыс.м2 |
| 4.8 | Коэффициент водостойкости образцов АГБ |  |
|  | Коэффициент водостойкости соответствует требованиям методических рекомендаций № ОС -568-р | Снижение не производится |
|  | Коэффициент водостойкости выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% с площади 40тыс.м2 |
|  | Коэффициент водостойкости выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 40тыс.м2 |
| 4.9 | Коэффициент уплотнения |  |
|  | Коэффициент уплотнения соответствует требованиям методических рекомендаций № ОС -568-р | Снижение не производится |
|  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 30% с площади 2300м2 |
|  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| 5 | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 5.1 | Ширина покрытия (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |
|  | Отклонение от требуемого значения в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Снижение не производится |
|  | Не более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Более 20% результатов измерений имеют отклонение от требуемого значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Работа не принимается |
| 5.2 | Толщина покрытия (не менее 3-х измерений на 10п/м дороги) по результатам геодезической съёмки |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров до "минус" 5мм, до 95% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров до "плюс" 5мм | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых размеров до "минус" 10мм, до 95% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров до "плюс" 10мм | 50 тыс. руб. за отклонение каждого из результатов |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от требуемых размеров до "минус" 10мм или результаты измерений имеют отклонения более чем "минус" 10мм | Работа не принимается |
| 5.3 | Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
|  | отклонение от требуемых значений до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
|  | отклонение от требуемых значений от "минус" 5мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |
|  | отклонение от требуемых значений свыше "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |
| 5.4 | Поперечный уклон (не менее 1 измерения на 20п/м дороги) |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых решений от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых решений от "плюс" 5-10 0/00 до "минус" 5-10 0/00, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых решений от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Результаты измерений имеют отклонения от требуемых решений свыше ±100/00 | Работа не принимается |
| 5.5 | Ровность (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений имеют значение просветов до 3мм | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значение в пределах до 8мм остальные результаты измерений имеют значение просвета до 3 мм | 50 тыс. руб. за каждый замер |
|  | Результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 тыс. руб. за каждый замер или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| 5.6 | Ровность в продольном направлении (метод амплитуд) |  |
|  | Соответствует требованию п. 14.5 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованию п. 14.5 СНиП 3.06.03-85 | Работа не принимается |
| 5.7 | Поперечные сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длиной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой от 1 до3 мм | 50 тыс. руб. за каждый стык на полосе движения |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм | Работа не принимается |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| 5.8 | Продольное сопряжение |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
| 5.9 | Уплотнение покрытия (из расчета 3 контрольных вырубки на 7000м2) |  |
|  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 30% с площади 2300м2 |
|  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| 5.10 | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,3% | Снижение на 20% с площади 2300м2 |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,3% | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| 5.11 | Водонасыщение образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Водонасыщение отформованных образцов соответствуют требованиям | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% от 1 партии |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.12 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого до 0,01 | Снижение на 20% от партии |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.13 | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С ниже требуемого до 0,02 | Снижение на 20% от партии |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С ниже требуемого на 0,03 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.14 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований до 0,2МПа | Снижение на 20% от партии |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.15 | Предел прочности при сжатии образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого до 0,1МПа При 00С выше требуемого до 0,1 МПа | Снижение на 20% от 1 партии |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого на 0,2МПа При 00С выше требуемого на 0,2 МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.16 | Зерновой состав асфальтобетонной смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | Снижение на 20% от партии |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 на ситах (20;5;0,63;0,071) | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.17 | Качество щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Водонасыщение образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% с площади 2300м2 |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| 5.18 | Качество щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Водонасыщение образцов отформованных из смеси соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% от партии |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.19 | Предел прочности при сжатии образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого до 0,1МПа | Снижение на 20% от партии |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого на 0,2МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.20 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТ31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого до 0,01 | Снижение на 20% от партии |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.21 | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С ниже требуемого до 0,02 | Снижение на 20% от партии |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С ниже требуемого на 0,03 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.22 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 00С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований до 0,2МПа | Снижение на 20% от партии |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.23 | Зерновой состав щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (для ЩМА-10 – 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 – 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 – 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | Снижение на 20% от партии |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных для ЩМА-10 – 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 – 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 – 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных для ЩМА-10 – 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 – 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 – 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 на ситах (для ЩМА-10 – 5;0,63; 0,071),(для ЩМА-15 – 10;5;0,63;0,071), (для ЩМА-20 – 15;5;0,63;0,071) | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.24 | Высотные отметки по оси (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |
|  | 100% результатов определений отличаются от требуемого на величину в пределах от "плюс" 1см до "минус" 1см | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов определений отличаются от требуемого на величину в пределах от ± 1см до ± 2см | 10 тыс. руб. за каждый процент превышения |
|  | Свыше 10% результатов определений отличаются от требуемого на величину от ± 2см до ± 3см | 50 тыс.руб. за каждый процент превышения |
|  | Отклонение от требуемых значений на величину от ± 2см до ± 3см | 20 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонения измерений отличаются от требуемого на величину более 3см | 200 тыс. руб. |
| 5.25 | Локальный застой воды на покрытии, вызванный нарушением высотных отметок, уклонов или ровности |  |
|  | площадью до 1м2 | 50 тыс. руб. за каждое место |
|  | площадью от 1м2 до 5м2 | 100 тыс. руб. за каждое место |
|  | площадью свыше 5м2 | 200 тыс. руб. за каждое место |
| 5.26 | Несоответствие асфальтобетонной смеси по марке и типу (без согласования с Заказчиком) | Работа не принимается |
|  | При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок |  |
| 6 | Установка бортового камня |  |
| 6.1 | Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
|  | До 3мм | Снижение не производится |
|  | От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
|  | Свыше 5мм | Работа не принимается |
| 6.2 | Превышение одного бортового камня над другим |  |
|  | До 3мм | Снижение не производится |
|  | От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
|  | Свыше 5мм | Работа не принимается |
| 6.3 | Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см | Снижение на 20% с 1 м/п |
|  | Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см | Работа не принимается |
| 6.4 | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 13015-2003 | Работа не принимается |
| 7 | Устройство присыпных обочин |  |
| 7.1 | Толщина укрепления |  |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 15мм до "плюс" 15мм | 10 тыс.руб. за каждое измерение |
|  | Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 15мм до "плюс" 15мм | Работа не принимается |
| 7.2 | Поперечные уклоны обочин |  |
|  | 100% результатов имеют отклонения от требуемых значений в пределах ±50/00 | Снижение не производится |
|  | 90% результатов имеют отклонения от требуемых значений в пределах ±50/00, остальные 10% в пределах ± 150/00 | 10 тыс.руб. за каждое измерение |
|  | 90% результатов имеют отклонения от требуемых значений в пределах ±50/00, остальные 10% в свыше ± 150/00 | Работа не принимается |
| 7.3 | Ширина обочины |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 10см до "плюс" 20см, 90% результатов измерений имеют требуемого значения или отклонения от требуемых значений от "минус" 10см до "плюс" 10см | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от требуемых размеров от "минус" 10см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 10см до "плюс" 10см | 10 тыс.руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от требуемых размеров от "минус" 10см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 10см до "плюс" 20см | Работа не принимается |
| 8 | покрытия тротуаров из плиток бетонных тротуарных |  |
| 8.1 | Уступы в стыках смежных плит |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь превышение до 2мм, 90% результатов измерений без отклонений | Снижение не производится |
|  | До 15% результатов измерений имеют отклонения до 2мм, остальные результаты измерений без отклонений | 1 тыс.руб. на 1 м/п шва |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения до 5мм или результаты измерений имеют отклонения в уступах более чем на 5мм | Работа не принимается |
| 8.2 | Швы между плитками |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь размеры шва до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5мм | Снижение не производится |
|  | До 15% результатов измерений имеют размеры шва до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5мм | 1 тыс.руб. на 1 м/п шва |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют размер шва до 8мм или превышает размеры шва более 8мм | Работа не принимается |
| 8.3 | Уложенная плитка бетонная тротуарная не соответствует требованиям ГОСТ 17608-91 | Работа не принимается |
| 9 | Водопропускные трубы |  |
| 9.1 | Относительное смещение смежных звеньев трубы и ж/б элементов |  |
|  | На 1 стыке смещение может иметь отклонение до 10мм | Снижение не производится |
|  | На 1 стыке смещение может иметь отклонение до 15мм | 5тыс. руб. за один стык |
|  | На 1 стыке смещение более 15мм | Работа не принимается |
| 9.2 | Зазор между звеньями трубы |  |
|  | На одном стыке зазор между звеньями может иметь отклонения от "минус" 5мм до "плюс" 5мм | Снижение не производится |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения от "минус" 5-10мм до "плюс" 5-10мм | 5тыс. руб. за один стык |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения свыше 10мм | Работа не принимается |
| 9.3 | Отклонение от требуемой величины продольной оси в плане и профиле свыше 50мм | Работа не принимается |
| 9.4 | Строительный подъем (величина) |  |
|  | Отклонение от требуемого (расчетного) значения до ± 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение от требуемого (расчетного) значения свыше ± 1см до ±2см | 20 тыс.руб. |
|  | Отклонение от требуемого (расчетного) значения свыше ± 2см | Работа не принимается |
| 9.5 | Элементы ж\б трубы не соответствующие требованиям ГОСТ 6482-88, ГОСТ 22000-86 | Работа не принимается |
| 10 | Барьерное и пешеходное ограждение |  |
| 10.1 | Высота ограждения |  |
|  | Отклонение от нормативных требований и требуемых значений до ± 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение от нормативных требований и требуемых значений свыше ± 1см до ± 2см | 5 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Отклонение от нормативных требований и требуемых значений свыше ± 2 см до ± 3см | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Отклонение от нормативных требований и требуемых значений свыше ± 3см | 25 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение и работы не принимаются |
| 10.2 | Непрямолинейность ограждения в плане на длине 10м |  |
|  | Отклонение от требуемых значений до ± 3 см | Снижение не производится |
|  | Отклонение от требуемых значений свыше ± 3 см до ± 4 см | 5 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Отклонение от требуемых значений свыше ± 4 см | 25 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение и работы не принимаются |
| 11 | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |
| 11.1 | Монтаж стальных трубопроводов |  |
|  | 100% сварных швов удовлетворяют требованиям внешнего осмотра на основании требований ГОСТ 16037-86 (трещины, прожоги, непровар и т.д.) | Снижение не производится |
|  | До 1% сварных швов не удовлетворяют требованиям внешнего осмотра на основании требований ГОСТ 16037-86 (трещины, прожоги, непровар и т.д.) | Работа не принимается |
| 11.2 | Размеры и формы шва |  |
|  | 100% сварных швов соответствуют требованиям ГОСТ 16037-86 | Снижение не производится |
|  | До 1% сварных швов не соответствует требования ГОСТ 16037-86 | Работа не принимается |
|  | Материалы и изделия не соответствующие требованиям ГОСТ ГОСТ 16037-86 | Работа не принимается |
| 11.3 | Люки смотровых колодцев |  |
|  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия от 0 до "минус" 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более пределов от 0 до "минус" 1см | Работа не принимается |
| 12 | Разметка дорожная |  |
| 12.1 | Отклонение линий разметки от их требуемого положения (не менее 1 измерения на 100п/м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 3см до "плюс" 3см | Снижение не производится |
|  | До 10% результатов измерений имеют отклонения от требуемых размеров от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от минус 3см до "плюс" 3см | 1 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от требуемых размеров от "плюс" 5см до "минус" 5см | Работа не принимается |
| 12.2 | Отклонение по ширине линий разметки от установленных размеров стандартом ГОСТ Р 51256-99 (не менее 1 измерения на 100п/м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 1см до "плюс" 1см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 5мм до "плюс" 5мм | Снижение не производится |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 1см до "плюс" 1см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 5мм до "плюс" 5мм | 1 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от требуемых размеров от "плюс" 1см до "минус" 1см или результаты измерений превышают требуемые размеры более чем на 1см | Работа не принимается |
| 12.3 | Отклонение по длине штрихов и разрывов от установленных размеров стандартом ГОСТ Р 51256-99 (не менее 1 измерения на 100п/м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 3см до "плюс" 3см | Снижение не производится |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от требуемых размеров от "минус" 3см до "плюс" 3см | 1 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от требуемых размеров от "плюс" 5см до "минус" 5см или результаты измерений превышают требуемые размеры более чем на 5см | Работа не принимается |
| 12.4 | Марка краски не соответствующая требованиям ГОСТ | Работа не принимается |
| 12.5 | Значение коэффициента яркости дорожной разметки ниже 60% | Работа не принимается |
| 12.6 | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от требуемых решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работа не принимается |

| ЗАКАЗЧИК Директор МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.С. Якушев |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 5

к Договору от ___________2011 г   №_______

Унифицированная форма № КС- 6а Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

|  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322006 |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (Договор) |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал

учета выполненных работ

за _______________________ год

| Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда) |  | руб |
| --- | --- | --- |

| #### Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| #### Проверил |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

По данному образцу печатать все четные страницы формы №КС-6а

| Номер |  |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Цена за единицу, руб | Количество работ по смете | Сметная (Договорная) стоимость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку |  | позиции по смете |  |  |  |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  | Итого |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные и прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данному образцу печатать все нечетные страницы формы №КС-6а

| Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  |  | июль |  |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | г. |
| количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб |  | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб |  |
| 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 |  | 46 |  |
| ЗАКАЗЧИК: Главный инженер МУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: Главный инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Директор МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.С. Якушев |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

# Приложение № 6

к Договору от ___________2011 г   №_______

Акт №___

о снижении стоимости выполненных работ на объектах

ремонта МУ "Пермблагоустройство"

за отчетный период  c ___.___.20___г.  по ___.___.20___г.

1. Представитель Заказчика

__________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

__________________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Представитель «Уполномоченного органа»

__________________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

4. Наименование объекта

__________________________________________________________________________________

На основании акта инспекционной проверки были выявлены следующие нарушения, по которым были применены штрафные санкции:

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. изм. | Кол-во | Сметн. стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила ___________ руб.

С начала производства работ                                             ___________ руб.

| Представители Заказчика | Директор |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор |  | ФИО |
| Представитель «Уполномоченного органа» Представитель Подрядчика (Субподрядчика) | Должность Руководитель организации |  | ФИО ФИО |

| ЗАКАЗЧИК Директор МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.С. Якушев |  | ФИО |

Приложение № 7

к Договору от ___________2011 г   №_______

Утверждаю:

Директор МУ"Пермблагоустройство"

__________________/_____________/

"___"_____________20__г.

АКТ

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТА

___________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, с какого по какой километр, значение, техническая категория)

г.Пермь                                                                                                                                       "___" __________ 20__ г.

Комиссия действующая на основании__________________________________________________________________

(№ и дата приказу распоряжения)

в составе:

председателя _______________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

членов ____________________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

произвела приемку работ выполненных ________________________________________________________________

(указать организацию выполнявшую работы)

в период с "___" _____________ 2011 г. по "___" ____________ 2011 г

по ремонту___________________________________________________________________________

(наименование объекта технической категории)

с ____ км по ____ км находящейся на балансе  __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по ремонту объекта:

___________________________________________________________________________________________________

(перечислить с указанием кем и

____________________________________________________________________________________________________________________________

когда она утверждена и документы относящиеся к производству работ

____________________________________________________________________________________________________________________________

и представленные комиссии при приемке работ)

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе ремонта имелись следующие отступления от технических правил

___________________________________________________________________________________________________

(перечислить все выявленные отступления указать по какой причине

___________________________________________________________________________________________________

эти отступления произошли с кем и когда согласованы)

2. Полная сметная стоимость ремонта по утвержденной сметной документации__________ тыс. руб.

3. Фактическая стоимость ремонта __________ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по ремонту_____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

выполнены в полном объеме (см. приложения) в соответствии с строительными нормами и правилами и отвечают требованиям правил приемки работ.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта и его протяжение, с какого по какой километр, значение и категория)

принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта  ___________________________________________________________________________________________________

(в соответствии со                                         )

Акт составлен в ______ экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям:_______________ ___________________________________________________________________________________________________

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(перечислите, какие, число экземпляров и организаций)

Приложения к акту

1. Ведомость выполненных работ

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний

3. Графическая схема объекта с указанием принятых работ

Председатель комиссии ________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Приложение 1 к акту приёмки

Ведомость выполненных работ по ремонту

___________________________________________________________

(наименование объекта, участка)

в период с "___" _____________ 20__г. по "___" ____________ 20__г

| № | Место производства | Наименование | Единица | Объемы работ |  | Сметная цена | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | работ | измерения | по проектно-сметной документации | фактически выполнено | за единицу руб. | фактически выполненного объема работ тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Итого ___________________ тыс. руб.

| ЗАКАЗЧИК Руководитель МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО |  | ФИО |

м.п.                                                                                                             м.п.

"___" _____________ 20__г.

Примечание. В наименовании работ должны указываться размеры всех конструктивных элементов

(основание покрытие уширение и т.д.)

Приложение 2 к акту приёмки

Ведомость контрольных измерений и испытаний,

произведенных при приемке законченных работ по ремонту

___________________________________________________________________________________________________

(наименование участка)

с "___" _____________ 20__г. по "___" ____________ 20__г

| № п/п | Наименование измерений и испытаний | Место км и пк | Данные контрольных проверок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Председатель комиссии ________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

"___" _____________ 20__г.

Примечание. Примерный перечень параметров, по которым проводятся измерения и испытания при приемке (объем определяется приемочной комиссией):

Трубы

1. Качество очистки русла входного и выходного лотков.

2. Продольный уклон трубы.

3. Состояние оголовков и соответствие их проектным данным.

4. Состояние стыков железобетонных звеньев.

Земляное полотно

1. Поперечные сечения водоотводных канав (глубина и ширина по низу, продольный уклон) - на всем протяжении в характерных точках.

2. Укрепительные работы откосов насыпей, конусов мостов, лотков водопропускных труб (площадь укрепления, толщина защитного слоя) - на каждом сооружении в полном объеме.

3. Заложение откосов земляного полотна - на 1км земляного полотна 20 измерений (на каждом пикете "лево" и "право").

4. Ширина обочин - на 1 км земляного полотна 20 измерений.

5. Ширина и толщина слоя укрепления обочин - на каждом пикете.

6. Коэффициент уплотнения - в 1,5м от бровки каждые 200м слева и справа.

Основания и покрытия

1. Ширина - на 1км 20 измерений (через каждые 100м).

2. Толщина - объем тот же.

3. Поперечный уклон - объем тот же.

4. Ровность - на каждой захватке длиной 300-400м 100-130 измерений.

5. Определение вертикальных отметок продольного профиля - через каждые 5м и на плюсовых точках.

6. Плотность - 3 точки на 7000м2 основания и покрытия.

7. Шероховатость покрытия - на каждой полосе движения по одной полосе наката на каждые 1000м 3-5 измерений.

Цементобетонные покрытия

1. Состояние деформационных швов - все швы.

2. Превышение граней смежных плит - через 100м.

3. Равномерность нанесения пленки из кремнийорганических и других соединений - на всем участке.

Приложение 3 к акту приёмки

Графическая схема объекта

Дорога ____________________________________________________________________________________________

(наименование значение техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирована на участке с ___________________ км по _________ км

в период с "___" _____________ 20   г. по "___" ______________ 20  г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются  участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта, при необходимости указываются характерные размеры конструктивных элементов)

К настоящему акту приложено ____ шт. фотодокументов.

| ЗАКАЗЧИК Руководитель МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО |  | ФИО |

м.п.                                                                                                             м.п.

| ЗАКАЗЧИК Директор МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.С. Якушев |  | ФИО |

М.П.                                                                                                             М.

# Приложение № 8

к Договору от ___________2011 г   №_______

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

от______________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте _____________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством ремонтных работ с правом (без права) подписи актов выполненных работ формы КС-2  _____________/Должность, Ф.И.О./

Назначить ответственным лицом за производством ремонтных работ субподрядными организациями  _____________/Должность, Ф.И.О./

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ____________/Должность, Ф.И.О./

| ЗАКАЗЧИК Директор МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.С. Якушев |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

# Приложение №9

к Договору от ___________2011 г   №_______

МУ "ПЕРМБЛАГОУСТРОЙСТВО"

Представитель Уполномоченного органа                    __________________________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

"____"_______________20__ г.                                      Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании______________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место ПК + | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

| Представители Заказчика: | должность |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
| Предписание получил Представитель Подрядчика: | должность |  | ФИО |

| ЗАКАЗЧИК Директор МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.С. Якушев |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

# Приложение №10

к Договору от ___________2011 г   №_______

| ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| погашение аванса по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |
|  | Стоимость работ |  |  |  | Объем работ на год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | СМР |  | Всего |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  | в т.ч. по месяцам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | СМР |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |
| Выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погашение аванса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ценах на 20 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало работ: (число, месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Представители Заказчика: | Начальник СДО "Пермблагоустройство" |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор МУ "Пермблагоустройство" |  | ФИО |
|  | Главный бухгалтер |  | ФИО |
| Представители Подрядчика: | Главный бухгалтер |  | ФИО |

| ЗАКАЗЧИК Директор МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якушев М.С. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение №11

к Договору от ___________2011 г   №_______

Гарантийные обязательства

В соответствии с настоящими гарантийными обязательствами Подрядчик гарантирует соответствие объекта существующим нормам и требованиям в течение следующего срока:

Искусственные сооружения, в том числе окраска сооружения – 60 мес.

Земляное полотно – 60 мес.

Водоотводные сооружения – 60 мес.

Обочины – 24 мес.

Обстановка дороги, в том числе окраска барьерного ограждения – 24 мес.

Дорожные знаки– 36 мес.

Дорожная одежда – 24 мес.

По окончанию гарантийного срока Подрядчик предъявляет объект комиссии для оценки исполнения гарантийных обязательств. В случае не исполнения гарантийных обязательств  Подрядчик за свой счет, в течение срока, установленного комиссией, устраняет выявленные дефекты и недостатки.

| ЗАКАЗЧИК Директор МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якушев М.С. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 12

к Договору от ___________2011 г   №_______

Уровень требований к объектам находящимся на гарантии

|  |  | Наименование установленных недостатков* | Особые условия | Объем и методы устранения | Неустойка (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Выбоины | Одиночные выбоины на покрытии. (Расстояние между выбоинами вдоль дороги более10 пм). |  | Ямочный ремонт | 1000 за каждую выбоину |  |
| 2 |  | Редкие выбоины на покрытии (Расстояние между выбоинами вдоль дороги до10 пм). | Границы определяются Заказчиком | Фрезерование покрытия на всю ширину, с последующим устройством нового покрытия. Тип покрытия и толщина. | 2000 за каждую выбоину |  |
| 3 | Выкрашивание | Выкрашивание покрытия локальными участками общей площадью до 25 м2 |  | Удаление дефектных локальных участков с устройством нового слоя требуемой толщины | 10 000 за 1 км. |  |
| 4 |  | Выкрашивание покрытия локальными участками площадью более 25 м2 | Границы определяются Заказчиком | Сплошное фрезерование дефектных участков на всю ширину покрытия с устройством нового слоя требуемой толщины | 10 000 за 1 км. |  |
| 5 |  | Выкрашивание покрытия локальными участками площадью более 25 м2, при этом суммарная длина участков, определенных по п.4 более 75% протяженности гарантийного участка |  | Устройство поверхностной обработки покрытия на всем протяжении гарантийного участка | 10 000 за 1 км. |  |
| 6 | Сетка трещин | Сетка трещин на покрытии с мелкими ячейками (сторона ячейки менее 0,5 м) локальными участками площадью до 25 м2. |  | Удаление верхнего слоя покрытия дефектных локальных участков. Выполнение работ по ликвидации трещин с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой на нижнем слое покрытия, устройство нового верхнего слоя требуемой толщины. | 5 000 за 1 км. |  |
| 7 |  | Сетка трещин на покрытии с мелкими ячейками (сторона ячейки менее 0,5 м) локальными участками площадью более 25 м2. | Границы определяются Заказчиком | Удаление верхнего слоя дефектных участков на всю ширину покрытия. Выполнение работ по ликвидации трещин с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой на нижнем слое покрытия, устройство нового слоя требуемой толщины. | 5 000 за 1 км. |  |
| 8 |  | Сетка трещин на покрытии с мелкими ячейками (сторона ячейки менее 0,5 м) локальными участками площадью более 25 м2., при этом суммарная длина участков, определенных по п.7 более 75% протяженности гарантийного участка |  | Фрезерование верхнего слоя дефектных участков на всю ширину покрытия с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой на нижнем слое покрытия и с устройством нового слоя требуемой толщины на всем протяжении гарантийного участка. | 5 000 за 1 км. |  |
| 9 | Просадки | Просадки на проезжей части глубиной до 5 см |  | Выравнивание просадок а/б смесью проектного состава, досыпка обочин, доведение высоты барьерных ограждений до требуемых отметок. | 5 000 за 1 просадку |  |
| 10 |  | Просадки на проезжей части глубиной более 5 см |  | 1.Удаление верхнего и нижнего слоя покрытия. 2.Выравнивание и доуплотнение основания.3.Устройство нижнего слоя покрытия. 4.Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси проектного состава толщиной 5 см. 5. Досыпка обочин, доведение высоты барьерных ограждений до требуемых отметок. | 5 000 за 1 км. |  |
| 11 | Трещины | Поперечные и продольные раскрытые трещины (ширина раскрытия до 5 мм). |  | Выполнение работ по ликвидации одиночных трещин с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой. | 5 000 за 1 км. |  |
| 12 |  | Поперечные и продольные раскрытые трещины (ширина раскрытия более 5 мм). |  | Выполнение работ по ликвидации одиночных трещин с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой. | 5 000 за 1 км. |  |
| 13 |  | Колейность на покрытии |  | Фрезерование верхнего слоя покрытия на всю ширину. Устройство нового слоя покрытия. Тип покрытия и толщина - проектные. | 10 000 за 1 км. |  |
|  |  | ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА |  |  |  |  |
| 14 |  | Суммарная площадь выкрашивания щебня поверхностной обработки, мест выпотевания битума, ямочности (включая заплаты выполненного ямочного ремонта) на момент обследования превышает значения 100 м2 на 1000 м2 покрытия. Наблюдается сплошной вылета щебня по колеям наката на участке длиной ≥ 10 м. |  | Восстановление поверхностной обработки на всем протяжении объекта. | 5 000 за 1 км. |  |
|  |  | ОБСТАНОВКА ДОРОГИ |  |  |  |  |
| 15 |  | Отслоение краски на покрашенных элементах б/ограждений, стойках знаков, сигнальных столбиках | Если не явилось следствием механического воздействия | Очистка окрашиваемых элементов от старой краски с последующей окраской за 2 раза эмалями для наружных работ, совместимыми с нанесенной грунтовкой. | 5 000 за 1 шт.. |  |
| 16 |  | Отслоение пленки, образование сетки трещин на масках знаков | Если не явилось следствием механического воздействия | Замена поврежденных знаков на новые. | 5 000 за 1 шт.. |  |
| 17 |  | Стойка знака – обеспечение вертикального положения; |  | При обнаружении перечисленных дефектов в стойке дорожного знака - демонтаж дорожного знака вместе с фундаментом, установка вновь, с доведением параметров бермы до требуемых значений. | 5 000 за 1 шт.. |  |
| 18 |  | Сползание грунта присыпных берм, обнажение фундаментов дорожных знаков; |  |  |  |  |
| 19 |  | Барьерное ограждение - обеспечение вертикального положения стоек и продольной ровности в плане и профиле, а так же проектной высоты положения |  | При обнаружении перечисленных дефектов в барьерном ограждении - демонтаж барьерного ограждения вместе со стойками, установка вновь с последующей окраской и нанесением вертикальной разметки. | 5 000 за 10 п.м. |  |
|  |  | РАЗМЕТКА |  |  |  |  |
| 20 |  | Износ линий разметки более 50% по площади |  | Повторное нанесение линий разметки с проектным расходом краски и стеклошариков. | 10 000 за 1 км. |  |
|  |  | ПРОЧИЕ НЕДОСТАТКИ |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 1 000 за 1 км/шт. |  |

| ЗАКАЗЧИК Директор МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якушев М.С. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 13

к Договору от ___________2011 г   №_______

Акт проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии

ЗАКАЗЧИК:  Муниципальное учреждение "Пермблагоустройство"

АКТ  №  _________

"___" ________________ 20__г.                                                                                                                                  г.Пермь

Проверки состояния объекта, находящегося на гарантии у организации:

___________________________________________________________________________________________________

(Наименование подрядной организации)

| Наименование объекта | № Договора, дата | Дата ввода | Гарантийные сроки по элементам | Количество в месяцах | Дата истечения гарантии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зем полотно |  |  |
|  |  |  | Дор. одежда |  |  |
|  |  |  | Иск. сооружения |  |  |
|  |  |  | Обстановка а/д |  |  |

Содержание данного объекта осуществляет организация: ______________________________________________

(Наименование подрядной организации)

согласно контракта №  ______________  от  ________________г.

Комиссия в составе:

представитель Заказчика  ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

Представитель Уполномоченного органа__________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

представитель Подрядной организации   ________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

Произвела проверку состояния вышеуказанного объекта. В результате проверки выявлены дефекты и несоответствия, возникшие в период гарантийного срока, которые отражены в ведомости дефектов.

Ответственность за устранение выявленных дефектов и несоответствий,  несет подрядная организация________________________________________________________________________________________.

(Наименование подрядной организации)

Таблица 1                                                                                                                        Приложение к табл.1

| Ведомость дефектов |  |  |  |  |  | Данные об устранении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и вид дефекта (описание). | Местоположение (км +…. или ПК …) | Объем и метод устранения | Срок устранения дефекта подрядчиком: до (дата) |  | Дата устранения дефекта | Подтверждение Заказчиком устранения дефекта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 |

Примечание: Приложение к табл.1 заполняется представителем Заказчика по истечении срока указанного в табл.1 графа 4.

Подписи:

представитель Заказчика:  ____________________________________________________________________________

(Подпись, расшифровка подписи)

представитель Уполномоченного органа________________________________________________________________

(Подпись, расшифровка подписи)

представитель Подрядной организации:  ________________________________________________________________

(Подпись, расшифровка подписи)

| ЗАКАЗЧИК Директор МУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якушев М.С. |  | ФИО |
| м.п. |  |  |  |