УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления муниципального заказа

администрации города Перми

_______________  Р.Ю. Чепкасов

«__» ________  2011 года

.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети города Перми

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; постановлением администрации города Перми от 24.09.2010 № 585 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, размещение заказа на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется уполномоченным органом на осуществление функций по размещению муниципального заказа для муниципальных заказчиков». |  |  |  |
| I. Сведения об уполномоченном органе (организаторе торгов) |  |  |  |
| Наименование |  |  | Управление муниципального заказа администрации города Перми |
| Место нахождения |  |  | 614000, г.Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, г.Пермь, ул. Кирова, 82 |
| Адрес электронной почты |  |  | umz@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  |  | 212-55-40, 212-68-29 (факс) |
| Контактное лицо |  |  | Чайко Ольга Михайловна |
| Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» |
| Место нахождения |  |  | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25 |
| Адрес электронной почты |  |  | permblag@permregion.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342) 212-06-24 |
| Контактное лицо |  |  | Буклакова Ольга Ивановна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети города Перми |
| Начальная (максимальная) цена договора (лота) |  |  | 674 184 889 рублей 00 коп., в том числе: ул. Докучаева - 30 787 851 рублей, дороги ППИ - 45 827 200 рублей, ул. Ветлужская - 36 272 675 рублей. ул. Ижевская от ул. Героев Хасана до ул. Холмогорской – 19 187 243 рублей.; Комсомольский проспект от ул. Екатерининской до ул. Ленина - 17 114 139 рублей, ул. Ленина от ул. 25 Октября до ул. Плеханова - 26 403 898 рублей, ул. Газеты Звезда от ул. Ленина до ул. Советской - 9 428 398 рублей, Тополевый переулок от ул. Петропавловской до ул. Советской - 3 300 000 рублей, ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта - 6 077 798 рублей, ул. Советская от ул. Осинской до ул. Сибирской - 5 350 315 рублей, ул. Пушкина от ул. Попова до ул. Крисанова - 129 246 800 рублей, площадь ст. Пермь 2 - 17 641 195 рубль. ул. Маршала Рыбалко от ул. Сысольской до ул. Шишкина - 110 203 083 рубля. бульвар Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева – 123 176 917 рублей, ул. Свердлова от ул. Уральской до ул. Лифанова – 94 167 377 рублей. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |  | Локальные сметные расчеты (Приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение № 2 к договору) |
| Объем выполняемых работ |  |  | Согласно технического задания (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение № 11 к договору), локальных сметных расчетов (Приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение № 2 к договору) |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Выполнение работ осуществляется в соответствии с: - техническим заданием (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение № 11 к договору), локальными сметными расчетами стоимости работ (Приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение № 2 к договору) - условиями выполнения работ и размерами снижения стоимости работ, указанным в Приложении № 4 к договору; 3) перечнем нормативных документов, указанном в СТП-01-01-2011 «Регламент по контролю качества строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов внешнего благоустройства г.Перми» (Приложение № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме) В случае, если в Техническом задании, локальных ресурсных сметных расчетах содержатся указания на товарные знаки, торговые марки, читать такие товарные знаки и торговые марки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место выполнения работ |  |  | Место выполнения работ: ул. Докучаева - г. Пермь, Дзержинский район, дороги ППИ - г. Пермь, Ленинский район, ул. Ветлужская - г. Пермь, Дзержинский район. ул. Ижевская от ул. Героев Хасана до ул. Холмогорской – г. Пермь, Свердловский район Комсомольский проспект от ул. Екатерининской до ул. Ленина - г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина от ул. 25 Октября до ул. Плеханова - г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда от ул. Ленина до ул. Советской - г. Пермь, Ленинский район, Тополевый переулок от ул. Петропавловской до ул. Советской - г. Пермь, Ленинский район, ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта - г. Пермь, Ленинский район, ул. Советская от ул. Осинской до ул. Сибирской - г.Пермь, Ленинский район, ул. Пушкина от ул. Попова до ул. Крисанова - г.Пермь, Ленинский район, площадь ст. Пермь 2 - г. Пермь, Дзержинский район. ул. Маршала Рыбалко от ул. Сысольской до ул. Шишкина Кировского района города Перми. бульвар Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева город Пермь, Мотовилихинский район ул. Свердлова от ул. Уральской до ул. Лифанова город Пермь, Мотовилихинский район |
| Сроки выполнения работ |  |  | Сроки выполнения работ: - ул. Докучаева Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание работ: 26 сентября 2011 г., - дороги ППИ Начало выполнения работ: с даты заключения договора Окончание работ 30 сентября 2011 г., - ул. Ветлужская Начало выполнения работ: с даты заключения договора Окончание работ: 26 сентября 2011 г. - ул. Ижевская от ул. Героев Хасана до ул. Холмогорской Начало выполнения работ: с даты заключения договора Окончание работ: 14 августа 2011 года; - Комсомольский проспект от ул. Екатерининской до ул. Ленина. Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание работ: 0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 октября 2011 года, - ул. Ленина от ул. 25 Октября до ул. Плеханова. Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание: 24 августа 2011 г. - ул. Газеты Звезда от ул. Ленина до ул. Советской. Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание: 29 сентября 2011 г - Тополевый переулок от ул. Петропавловской до ул. Советской. Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание работ: 10 августа 2011 года. - ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта. Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание работ: 01 сентября 2011 г. - ул. Советская от ул. Осинской до ул. Сибирской. Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание работ: 19 августа 2011 г. - ул. Пушкина от ул. Попова до ул. Крисанова. Начало выполнения работ: с даты заключения договора Окончание работ: 15 ноября 2011 г. - площадь ст. Пермь 2. Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание работ: 15 ноября 2011 г. - ул. Маршала Рыбалко от ул. Сысольской до ул. Шишкина Кировского района города Перми. Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание работ: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000015 ноября 2011 года, - бульвар Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева Начало выполнения работ: с даты заключения договора; Окончание работ: –15 ноября 2011г; - ул. Свердлова от ул. Уральской до ул. Лифанова Начало выполнения работ: с даты заключения договора. Окончание работ: 01 октября 2011г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  |  | Подрядчик должен гарантировать соответствие объекта существующим нормам и требованиям в течение следующего срока: Искусственные сооружения, в том числе окраска сооружения – 60 мес. Земляное полотно – 60 мес. Водоотводные сооружения – 60 мес. Обочины – 36 мес. Обстановка дороги, в том числе окраска барьерного ограждения – 36 мес. Дорожные знаки– 36 мес. Дорожная одежда – 60 мес. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, в соответствии с утвержденными этапами выполнения работ (приложение № 1 к Договору) на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 23 числа каждого месяца с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем Договоре. Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) предоставляются заказчику в 5-ти экземплярах, счет-фактура – в 1-ом экземпляре. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены Договора, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену Договора. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчетной стоимости на понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетной стоимостью работ, понижающий коэффициент и стоимость работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента) Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ в размере 20 % от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. Договора, осуществляется Заказчиком в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно приложению № 4 настоящего договора) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приемки объекта. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена договора, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме не может превышать начальную (максимальную) цену договора. Цена договора, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона. Цена договора должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей: |  |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
| При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;. - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.. |
| Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме: копию свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего виды работ, являющиеся предметом аукциона: 6.2 Арматурные работы; 6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; 10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 12.5 Устройство оклеечной изоляции; 12.9 Гидроизоляция строительных конструкций; 16.1 Укладка трубопроводов водопроводных; 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей; 16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов; 16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода; 17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных; 17.2 Укладка трубопроводов канализационных напорных; 17.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей; 17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев; 20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35кВ включительно; 20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ; 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно; 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока; 25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек; 25.2 Устройство оснований автомобильных дорог; 25.4 Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами; 25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств; 25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог; 25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 33 709 244,45 (Тридцать три миллиона семьсот девять тысяч двести сорок четыре рубля) 45 копеек Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 06.06.2011 09.00 (время местное) |  |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - 09.06.2011 |  |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 14.06.2011 |  |
| - VII Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | 30% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 202 255 466,70 рублей (двести два миллиона двести пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 70 копеек |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Размер обеспечения составляет 30 % и предоставляется в следующем порядке: - -размер обеспечения исполнения обязательств по выполнению работ по договору составляет 20 % от начальной (максимальной) цены договора (не включая гарантийные обязательства), - -размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора. - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по договору, соответствующий подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111). ИНН; 5902293435. КПП; 590201001. Р/с; 40302810900000000009 в РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение №___ от __.__.2011. |