Приложение №2 к Извещению №2 от 27 мая 2011 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ликвидации стихийных свалок на территории  городских лесов и в ООПТ «Черняевский лесопарк», переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз»

Наименование выполняемых работ:

- Сбор мусора вручную на свалке после завершения погрузки на автотранспорт

- Разработка грунта с перемещением до10м бульдозерами

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках

- Перевозка навалочных грузов автомобилями, среднее расстояние перевозки 40км. до полигона твердых бытовых отходов (ТБО)  с представителем Заказчика.

Содержание выполняемых работ:

На все объекты в муниципальном учреждении «Пермский городской лесхоз» существуют планы и схемы, копии которых могут быть выданы по требованию Исполнителя.

  - Ликвидация стихийных свалок в Черняевском лесопарке; схемы и планы участков предоставит лесничий-управляющий Черняевским лесопарком Сретенский Михаил Владимирович тел. 8906 88 86 550);

  - Ликвидация стихийных свалок в Верхне-Курьинском лесничестве;  схемы и планы участков предоставит лесничий Верхнее-Курьинского лесничества  Сретенский Алексей Владимирович тел. 8902 64 63 787);

  - Ликвидация стихийных свалок в Нижне-Курьинском лесничестве;  схемы и планы участков предоставит лесничий Нижне-Курьинского лесничества  Васильевых Геннадий Павлович тел. 8904 84 36 025);

  - Ликвидация стихийных свалок в Левшинскомс лесничестве;  схемы и планы участков предоставит лесничий Левшинского лесничества  Ковач Любовь Леонидовна тел. 89082535282);

Заказчик ставит перед подрядной организацией условие выполнения всего предлагаемого объема работ по ликвидации стихийных свалок мусора на территории  городских лесов г.Перми до 25 июня 2011 года.

Исполнитель должен выполнить работу в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,требованиям нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы, ВСН др.)

Перечень объектов для проведения уборки твердых бытовых отходов, стихийных свалок и их местоположение на  территории городских лесов.

| Верхне-Курьинское лесничество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по заданию Заказчика 260м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 260 м3 х0,7=182т |  |  |  |  |
| Особо охраняемая природная территория Черняевский лес |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование места нахождения несанкционированной свалки | Район города | Особо охраняемая природная территория (ООПТ) Черняевский лесопарк | М3 |
| 1 | Квартал № 3 выдел23 | Дзержинский | Черняевский | 15 |
| 2 | Квартал № 8 выдел 2 | Дзержинский | Черняевский | 5 |
| 3 | Квартал № 14 выдел 17 | Индустриальный | Черняевский | 5 |
| 4 | Квартал № 14 выдел 11 | Индустриальный | Черняевский | 5 |
| 5 | Квартал № 14 выдел 12 | Индустриальный | Черняевский | 11 |
| 6 | Квартал № 11 выдел 22 | Индустриальный | Черняевский | 4 |
| 7 | Опушки по ул.Ш.Космонавтов 7км | Индустриальный | Черняевский | 15 |
|  |  |  |  | 52м3 |
| по заданию Заказчика (в т.ч. парк Победы) 400м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 452м3х0,7м3=316,4т |  |  |  |  |
| Левшинское лесничество |  |  |  |  |
| 1 | Квартал № 50 выдел 2 | Орджоникидзевский | Левшинское | 5 |
| 2 | Квартал № 42 выдел 26 | Орджоникидзевский | Левшинское | 10 |
| 4 | Квартал № 42 выдел 25 | Орджоникидзевский | Левшинское | 3 |
| 5 | Квартал № 42 (старая Лядовск.дорога) | Орджоникидзевский | Левшинское | 2 |
| 6 | Квартал № 42 выдел23 | Орджоникидзевский | Левшинское | 20 |
| 7 | Квартал № 42 выдел 27 | Орджоникидзевский | Левшинское | 3 |
| 8 | Квартал № 50 выдел 58 | Орджоникидзевский | Левшинское | 2 |
| 9 | Квартал № 50 выдел 49 | Орджоникидзевский | Левшинское | 1 |
| 10 | Квартал № 50 (вдоль ул.Уссурийской) | Орджоникидзевский | Левшинское | 10 |
| 11 | Квартал № 60 | Орджоникидзевский | Левшинское | 20 |
| 12 | Лядовское лесничество | Свердловский | Левшинское | 20 |
|  | Итого: |  |  | 96 |
| по заданию Заказчика 174м3 |  |  |  |  |
| ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 270 м3 х 0,7 = 189т |  |  |  |  |

Нижне - Курьинское лесничество По заданию лесничего 230м3 Итого: 230 м3 х 0,7= 161т

Мотовилихинское леснгичество По заданию лесничего 245,14м3 Итого: 245,14 м3 х 0,7= 171,6т

ВСЕГО: 1020т