Приложение №2 к  Извещению о проведении запроса котировок

от «31» мая 2011 года

Техническое задание на выполнение работ

по демонтажу  незаконно и самовольно установленных рекламных конструкций

на территории Ленинского района

Место выполнения работ:   г. Пермь,  Ленинский район

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до10.08.2011 года

Требования к выполнению работ:

- выполнение работ по демонтажу   83 ед. незаконно и самовольно установленных рекламных конструкций и оказанию услуг по их хранению;

- отключение демонтируемых объектов от источника электроснабжения (при необходимости) и обеспечение безопасной дальнейшей эксплуатации этого источника, от иных инженерных коммуникаций, препятствующих демонтажу;

-  выполнение работ по демонтажу конструкций и транспортировке  на хранение  в течение трех календарных  дней с момента получения заявки заказчика;

- выполнение работ по устранению нарушений правил содержания территории, ранее занятой демонтируемым объектом в течение трех календарных дней после демонтажа объекта;

- обеспечение выполнения необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных с демонтажем объектов, включая обеспечение  выполнения требований  электро  и  пожаробезопасности;

- на момент подписания муниципального контракта подрядчик должен представить документальное подтверждение наличия охраняемого земельного участка (базы) для складирования объектов;

- обеспечение учета и сохранности демонтированных рекламных конструкций течение трех месяцев с момента демонтажа.

Источник финансирования: Бюджет города Перми