Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300020111000006 от 14.06.2011 г.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ  ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

Договор подряда  № ______

г. Пермь                                                                                                                               ____ ______ 2011 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ______________________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением   котировочной  комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий договор подряда (далее договор)  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить собственными силами  по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонту лестниц РМА Водник Кировского района г. Перми.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему договору в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 4 – образец  предписания;

- Приложение № 5 – образец акта контрольной проверки;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2. Права и обязанности Сторон

2.1.  Обязанности и права Заказчика

2.1.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.1.2. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения, осуществлять приёмку выполненных работ.

Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

2.1.1.4. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, составлять акты  контрольных  проверок.

Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

2.1.1.5. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.

2.1.2. Права Заказчика

2.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
       - приёмки выполненных работ.

2.1.2.2. Выдавать в одностороннем порядке предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.2. Обязанности и права Подрядчика:

2.2.1. Обязанности Подрядчика

2.2.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.2.1.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.2.1.3. Вести журнал производства работ, составлять акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.2.1.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.2.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.2.1.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки  скрытых работ по мере их готовности.

Продолжение производства скрытых работ без освидетельствования представителем Заказчика не допускается.

В случае предъявления выполненных скрытых работ без предварительной фиксации представителя Заказчика, эти объемы Заказчиком не принимаются.

2.2.1.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору.

2.2.1.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.2.1.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.2.1.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора).

2.2.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2.1.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.2.1.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

2.2.1.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.2.1.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости  по требованию Заказчика)

2.2.1.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.2.1.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.2.1.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.2.1.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.

2.2.2. Права Подрядчика:

2.2.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. Стоимость работ, порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего договора устанавливается на основании итогов запроса котировок  и составляет ______________________________________.

3.2. Стоимость работ включает в себя полную стоимость работ, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим договором) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС-2  (приложение № 2);

- справка стоимости работ по форме КС - 3 (приложение № 3);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты   - в течение 30 банковских дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС - 2, справки стоимости работ по форме КС-3,  получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ, соответствующего качества  производится в соответствии с локальным сметным расчётом Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую  локальному сметному расчёту Заказчика, составляет _______.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 18 календарных дней с даты заключения договора

Начало:         _________ 2011г.

Окончание:   _________ 2011г.

5. Качество работ

5.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.     Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.)

5.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет 24 календарных месяца с момента подписания сторонами актов приёмки выполненных работ.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим договором, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

5.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика:

6.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.4.2. За каждое неисполненное в срок предписание Заказчик удерживает с Подрядчика штраф 50000 руб.

6.4.3. За нарушение сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату договора подряда уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения объекта имущества до сдачи его Заказчику.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8. Действие и прекращение действия договора

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору.

8.4. Расторжение договора подряда допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд города Перми.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                         Подрядчик:

| МБУ «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р/с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г.Пермь УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Перми МБУ «Благоустройство Кировского района», л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________/Т. В. Гнатюк/ «__» ______________ 2011 года. м.п. | _________________/_________________/ «__» ________________ 2011 года. м.п. |

Приложение № 1

к договору подряда от_____________№ ____________

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - _________________ |  |  |  |  |
| - " _____ ________________201_г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____" ______________201_ г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кировский район г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | Ремонт лестницы РМА Водник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость _________________________________________ |  |  |  |  |  | ____412322,77 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _________________________________________ |  |  |  |  |  | ____54969,68 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Лестничный переход РМА "Водник" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр59-1-1 | Разборка деревянных поверхностей: лестниц с маршами и площадками | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,47 | 1007,5 | 997,03 | 10,47 |  | 473,53 | 468,61 | 4,92 |  | 125,57 | 59,02 |  |  |
| 2 | ФЕР09-03-029-01 | Демонтаж металлических конструкций лестниц с ограждением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 3 | 697,32 | 213 | 484,32 | 53,38 | 2091,96 | 639 | 1452,96 | 160,14 | 22,66 | 67,98 | 3,95 | 11,85 |
| 3 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную: под марши лестниц, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,18 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 216,22 | 216,22 |  |  | 154 | 27,72 |  |  |
| 4 | ФЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную: под стойки, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,08 | 2184 | 2184 |  |  | 174,72 | 174,72 |  |  | 280 | 22,4 |  |  |
| 5 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 4 | 248,74 | 19,61 | 58,36 | 5,56 | 994,96 | 78,44 | 233,44 | 22,24 | 2,4 | 9,6 | 0,54 | 2,16 |
| 6 | ФЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,08 | 68314,42 | 3733,23 | 3546,1 | 465,79 | 5465,15 | 298,66 | 283,69 | 37,26 | 441,28 | 35,3 | 34,58 | 2,77 |
| 7 | ФЕР06-01-015-06 | Установка стальных конструкций: стоек | 1 т | 0,728 | 8994,58 | 445,69 | 496,68 | 23,63 | 6548,05 | 324,46 | 361,58 | 17,2 | 46,33 | 33,73 | 1,75 | 1,27 |
| 8 | ФЕР09-03-029-01 | Перевязка опор | 1 т конструкций | 0,165 | 1084,67 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 178,97 | 50,21 | 114,16 | 12,58 | 32,37 | 5,34 | 5,64 | 0,93 |
| 9 | ФССЦ-101-3706 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 70х70 мм | т | 0,165 | 6630,54 |  |  |  | 1094,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР09-03-030-01прим | Монтаж каркаса металлическоого площадки | 1 т конструкций | 0,6 | 1085,15 | 359,21 | 637,44 | 63,91 | 651,09 | 215,53 | 382,46 | 38,35 | 39,13 | 23,48 | 4,72 | 2,83 |
| 11 | ФССЦ-101-1802 | Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18пс | т | 0,46 | 5798,2 |  |  |  | 2667,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-101-1897 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, шириной полок 50-56 мм | т | 0,14 | 5763 |  |  |  | 806,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР09-03-037-01прим | Монтаж косоура металлического | 1 т конструкций | 0,62 | 1119,84 | 178,92 | 649,17 | 92,4 | 694,3 | 110,93 | 402,49 | 57,29 | 19,49 | 12,08 | 7,58 | 4,7 |
| 14 | ФССЦ-101-1802 | Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18пс | т | 0,62 | 5798,2 |  |  |  | 3594,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР09-03-029-01 | Монтаж каркаса металлич ступеней | 1 т конструкций | 0,85 | 1084,67 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 921,97 | 258,64 | 588,11 | 64,81 | 32,37 | 27,51 | 5,64 | 4,79 |
| 16 | ФССЦ-101-1897 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, шириной полок 50-56 мм | т | 0,85 | 5763 |  |  |  | 4898,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м ограждения | 0,56 | 16737,72 | 429,11 | 251,5 | 4,41 | 9373,12 | 240,3 | 140,84 | 2,47 | 45,65 | 25,56 | 0,38 | 0,21 |
| 21 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,95 | 537,4 | 113,1 | 18,86 | 0,2 | 510,53 | 107,45 | 17,92 | 0,19 | 10,62 | 10,09 | 0,02 | 0,02 |
| 22 | ФЕР13-03-004-01 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,95 | 1396,06 | 25,21 | 16,83 | 0,1 | 1326,26 | 23,95 | 15,99 | 0,1 | 2,78 | 2,64 | 0,01 | 0,01 |
| 23 | ФЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых площадок и лестниц | 100 м2 покрытия | 0,56 | 9007,76 | 569,04 | 126,14 | 8,82 | 5044,35 | 318,66 | 70,64 | 4,94 | 66,71 | 37,36 | 0,76 | 0,43 |
| 24 | ФЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраскасоставами по дереву: покрытий площадок и ступеней | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,12 | 1982,56 | 465,93 | 10,21 | 0,23 | 2220,47 | 521,84 | 11,44 | 0,26 | 51,37 | 57,53 | 0,02 | 0,02 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 49947,11 | 4047,62 | 4080,64 | 417,83 |  | 457,34 |  | 31,99 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 276202,11 | 49826,2 | 18118,03 | 5143,48 |  | 457,34 |  | 31,99 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 кв 2011г ОЗП=12,31; ЭМ=4,44; ЗПМ=12,31; МАТ=4,98 (Поз. 1-2, 8-10, 12-13, 15-16, 3-7, 17, 21-24, 11, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 226255 | 45778,58 | 14037,4 | 4725,66 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45944,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76%*0,85 ФОТ (от 5768,59) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3726,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 4812,47) (Поз. 3-4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3272,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,85 ФОТ (от 21409,18) (Поз. 2, 8-10, 12-13, 15-16, 21-22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16378,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105%*0,85 ФОТ (от 14768,06) (Поз. 6-7, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13180,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122%*0,85 ФОТ (от 1239,37) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1285,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123%*0,85 ФОТ (от 3983,51) (Поз. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4164,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155%*0,85 ФОТ (от 2988,5) (Поз. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3937,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 27279,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4812,47) (Поз. 3-4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1472,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 6427,05) (Поз. 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2403,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60%*0,8 ФОТ (от 5768,59) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2768,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 8341,01) (Поз. 6-7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3686,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1621,1) (Поз. 21-22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3983,51) (Поз. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1239,37) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 674,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 19788,08) (Поз. 2, 8-10, 12-13, 15-16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11437,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2988,5) (Поз. 17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 318241,07 |  |  |  |  | 457,34 |  | 31,99 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31185,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 349426,08 |  |  |  |  | 457,34 |  | 31,99 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 208257,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18118,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 54969,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45944,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 27279,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 62896,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 412322,77 |  |  |  |  | 457,34 |  | 31,99 |

Расчёт составил:

Расчёт проверил:

Понижающий коэффициент________________________________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента__________________

Приложение № 2

к Договору от___.___.2011г.№___________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к договору от___.___.2011г.№___________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Приложение № 4

к договору подряда

№ ____________от ___.___.2011г.

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2011 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 5

к договору подряда

№ ____________от ___._____.2011г.

А К Т

контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)

________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

г.Пермь                                                                                                           «___»_______________2011г.

Проверка произведена _____________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Все работы, предусмотренные приложением №______ и договором  № ____ от «___»____________2011 г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте. Срок устранения замечаний 24 часа.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)