УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента

общественной безопасности

администрации города Перми

_______________ / П.А. Ткаченко

«___» июня 2011 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение опытно-конструкторских работ
«Реализация III этапа мониторинга безопасности города Перми  в рамках реализации п. 1.1.2. долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009-2012 годы»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Департамент общественной безопасности администрации города Перми |
| Место нахождения |  |  | 614000 г. Пермь, ул. Сибирская, 10, каб. 219 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000 г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Адрес электронной почты |  |  | blalv@perm.permregion.ru |
| Контактный телефон |  |  | 007 (342) 210 13 37 |
| Контактное лицо |  |  | Тарасова Юлия Сергеевна |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |  |
| Предмет конкурса |  |  | Конкурс на право заключить муниципальный контракт на выполнение опытно-конструкторских работ «Реализация III этапа мониторинга безопасности города Перми в рамках реализации п. 1.1.2. долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009-2012 годы» |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Выполнение опытно-конструкторских работ «Реализация III этапа мониторинга безопасности города Перми в рамках реализации п. 1.1.2. долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009-2012 годы» |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  |  | 3 007 800 (Три миллиона семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) содержится в Приложении №11 к конкурсной документации. |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ определен в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации) |
| Требования к выполняемым работам |  |  | При выполнении работ руководствоваться Техническим заданием (Приложение № 1) к конкурсной документации |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  |  | Место выполнения работ – г. Пермь. Требования к качеству выполнения работ указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к конкурсной документации). Срок выполнения работ - не более 120 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Форма оплаты – безналичный расчет. Заказчиком выплачивается аванс в размере 30% от цены заключенного муниципального контракта в течение 10 (Десять) банковских дней с момента заключения муниципального контракта на основании представленного Исполнителем счета на оплату. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и представления счета-фактуры и составляет 70% от цены заключенного муниципального контракта. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к конкурсной документации, производится на счет Исполнителя, указанный в таком контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  |  | Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, определенных конкурсной документацией и муниципальным контрактом. Цена контракта должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные пошлины, расходы при страховании выполняемых работ и прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ |  |  | Заказчик, по согласованию с Исполнителем, в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом работ. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик, по согласованию с исполнителем, вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, может подписывать: - руководитель юридического лица; - директор филиала (представительства); - лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 2 к конкурсной документации. |  |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; |  |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |  |
|  | Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: (Приложение № 4а к конкурсной документации). - Положительные отзывы муниципальных либо государственных заказчиков о выполнении за период 2007-2010гг. работ по созданию автоматизированных систем управления диспетчерскими службами или систем мониторинга безопасности. - К отзывам прилагаются подтверждающие их копии контрактов (договоров), копии актов приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг и т.д.) по ним, подтверждающие состав, стоимость работ участника, а так же роль участника в проекте (основной исполнитель, соисполнитель). Непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. |  |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |  |
|  | Предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта в соответствии с Приложением № 4 к конкурсной документации. |  |  |
|  | 9. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе, извещение №21К от 20 июня 2011». |  |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  | Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до 10 часов 00 минут «25» июля 2011 года». Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 3 к конкурсной документации). В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается (за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ). Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и заполнены по всем пунктам. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 150 390 (Сто пятьдесят тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |  | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть представлено с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «01» августа 2011 (дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе). Невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или внесение денежных средств не в полном объеме является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |  | Получатель; УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми (Департамент общественной безопасности, л/с 04964017991) в РКЦ ПЕРМЬ Г.ПЕРМЬ. ИНН; 5902293403. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе, извещение № 21К от «20» «июня» 2011г.. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  |  | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в п. IV настоящей конкурсной документации, не позднее 09:30 часов местного времени 25 июля 2011 года по адресу 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 10, каб. 219. Не успевшие подать заявку в указанный срок, могут подать заявку непосредственно на процедуре вскрытия конвертов на участие в конкурсе. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  |  | 614000 г. Пермь, ул. Сибирская, 10, каб. 219 |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  |  | «20» июня 2011 года |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  |  | «25» июля 2011 года |
| VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 6 к конкурсной документации). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником размещения заказа расписки в получении конверта с такой заявкой (в случае если на внешнем конверте указано наименование участника размещения заказа заявка на участие в конкурсе возвращается без предъявления расписки). В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника размещения заказа, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки. - Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения, номер лота)». - Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  |  | - В любое время до «25» июля 2011г. непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| - VIII. Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации |  |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 7 к конкурсной документации) заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на Официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru, и на официальном сайте Администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  |  | «20» июня 2011 года |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  |  | - «18» июля 2011 |
| - IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  | - 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82, зал заседаний |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  | - «25» июля 2011 года |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  | - 10:00 (время местное) |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  | После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника размещения заказа) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе (лоте) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. |
| - X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  |  | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. - В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, муниципальный контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. |
| - XI. Оценка заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  |  | Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: а) цена контракта; б) квалификация участника конкурса; в) сроки выполнения работ; - Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  |  | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в Приложении № 8 к конкурсной документации. |
| - XII. Заключение муниципального контракта |  |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  |  | 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. - 2) В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. |
| Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта |  |  | - Победитель открытого конкурса обязан не ранее 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса) подписать муниципальный контракт и вернуть его Заказчику. - В случае, если участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт (победитель конкурса), в указанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, такой участник конкурса (победитель конкурса) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. - Муниципальный контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами. |
| - XIII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  |  | - 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 902 340 (Девятьсот две тысячи триста сорок) рублей 00 копеек. - В случае если победителем открытого конкурса является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | - В срок, установленный для подписания муниципального контракта участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договора поручительства, - передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по контракту, соответствующий исполнитель должен в течение 10 (десять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. В связи с тем, что залог денежных средств не является обязательством, данный вид обеспечения исполнения контракта не может быть заменен на другие. |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту. |
| Договор поручительства |  |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником конкурса, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми (Департамент общественной безопасности, л/с 04964017991) в РКЦ ПЕРМЬ Г.ПЕРМЬ. ИНН; 5902293403. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение № 21К от «20» июня 2011 г.». Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 5 к конкурсной документации. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 5 к конкурсной документации. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 6 к конкурсной документации. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 5 к конкурсной документации. |

Приложения: 1. Техническое задание

2. Опись документов

3. Декларирование соответствия участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством

4. Предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в т.ч. предложение о цене контракта

4а. Сведения о квалификации участника размещения заказа

5. Договор залога

6. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе

7. Запрос о разъяснении положений конкурсной документации

8. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

9. Проект муниципального контракта

10. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара или качестве работ или качестве услуг

11. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Приложение № 1

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

## 1.1 Полное наименование работ

Полное наименование работ: Выполнение опытно-конструкторских работ «Реализация III этапа мониторинга безопасности города Перми» в рамках реализации п. 1.1.2 долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009 – 2012 годы».

Муниципальный заказчик: Департамент общественной безопасности Администрации города Перми.

Исполнитель работ определяется по результатам открытого конкурса.

Сроки выполнения работ: не более 120 дней со дня заключения контракта.

Максимальная стоимость работ:  3 007 800 руб.

## 1.2 Определения, условные обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| OLAP | On Line Analytical Processing (Технология анализа данных) |
| ESB | Сервисная шина |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| АИАС | Автоматизированная информационно-аналитическая система |
| АИАС МБ | Автоматизированная информационно-аналитическая система мониторинга безопасности г. Перми |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| БД | База данных |
| ГИС | Геоинформационная система |
| ГУ | Государственное учреждение |
| ГУВД | Главное управление внутренних дел Пермского края |
| ДЧ | Дежурная часть |
| ЕДДС | Единая дежурно-диспетчерская служба |
| ЖКХ | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| ИАС | Информационно-аналитическая система |
| ИАД | Интеллектуальный анализ данных |
| ИТ | Информационные технологии |
| ИЦ | Информационный центр |
| МБ | Мониторинг безопасности |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |
| СПД | Сеть передачи данных |
| ЧС | Чрезвычайная ситуация |

## 1.3 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке технического задания

При разработке технического задания использованы следующие нормативные документы:

- ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению;

- ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

## 2.1 Назначение и цели реализации системы

Автоматизированная информационно-аналитическая система мониторинга безопасности г. Перми (далее АИАС МБ или Система) предназначена для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в процессе принятия решений  за счет оперативного получения объективной и полной информации о ситуации в области обеспечения безопасности населения и территории города.

Система задействована в процессах организации и управления деятельностью органов местного самоуправления по пресечению преступлений и правонарушений, по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), защите и спасению населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Система обеспечивает решение следующих задач:

- Создание системы сбора, обработки, мониторинга, анализа и отображения информации о происшествиях различного характера (криминального, техногенного, природного и др.) на территории города Перми.

- Автоматизация задач многомерного анализа происшествий в сфере общественной безопасности.

- Отображение в графическом и текстовом виде сведений о происшествиях в сфере общественной безопасности.

- Обеспечение и сокращение сроков подготовки отчетной документации.

- Сокращение сроков принятия управленческих решений.

- Обеспечение интеграции с другими ведомственными системами.

## 2.2 Цели выполнения работ

Цели выполнения опытно-конструкторских работ по данному проекту:

- Расширение функциональных возможностей опытного образца Системы

- Интеграция новых источников информации в состав АИАС МБ.

- Обеспечению информационного взаимодействия АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края для новых источников информации.

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

## 3.1 Сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является Департамент общественной безопасности администрации г. Перми (ДОБ).

Департамент общественной безопасности является функциональным органом администрации Перми. Основная функция департамента - обеспечение общественной безопасности на территории города Перми, взаимодействие администрации города Перми с правоохранительными органами, органами военного управления, подразделениями по защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Подробная информация о структуре департамента общественной безопасности размещена на сайте  администрации города Перми.

Основные направления деятельности:

- организация и осуществление функций обеспечения общественной безопасности на территории города Перми, взаимодействие администрации города с правоохранительными органами, органами военного управления, подразделениями по защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

- содействие в обеспечении законности и правопорядка, а также безопасности граждан от правонарушений и преступных посягательств;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- содействие в организации обеспечения гражданской обороны и организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

- организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;

- обеспечение межведомственной координации антинаркотической деятельности;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

## 4.1 Требования к системе в целом

### 4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

При выполнении работ должны учитываться и соблюдаться архитектурные и программные решения, реализованные в рамках предыдущих этапов реализации проекта:

- «Реализация I этапа мониторинга безопасности города Перми» в рамках реализации п. 1.1.2. долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009-2012 годы»

- «Реализация II этапа мониторинга безопасности города Перми» в рамках реализации п. 1.1.2. долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009-2012 годы»

При выполнении работ должны учитываться особенности интегрированных источников информации, а также состояние инфраструктуры центра мониторинга Департамента общественной безопасности администрации города Перми, ведомств и ведомственных АИС, подключенных и планируемых для подключения к АИАС МБ.

Система должна функционировать на основе современных программно-технических решений и удовлетворять следующим общим требованиям:

- Создание на основе использования стандартизованных технологий.

- Масштабируемость Системы, как с помощью программных модулей, так и инфраструктурных компонентов.

- Функционирование в архитектуре «клиент-сервер».

- Совместимость и масштабируемость процедур информационного обмена, как между компонентами системы, так и с внешними информационными системами.

- Модульность и унифицированность компонентов системы, возможность сбора конкретных рабочих мест (подключения и отключения функциональных возможностей) в зависимости от выполняемых задач.

- Интеграция подсистем в рамках единого пользовательского интерфейса.

- Обеспечение эффективной обработки и надежного хранения большого объема  данных.

- Обеспечение защиты от несанкционированного доступа.

- Постоянный и стабильный доступ по телекоммуникационной сети, как в локальном, так и удаленном режиме.

При расширении функциональных возможностей Системы должны выполняться следующие общие требования, реализованные на предыдущих этапах реализации проекта:

- Доступ к данным интегрированным в рамках единого хранилища:

  - Настраиваемый windows-интерфейс для отображения данных.

  - Отображение зарегистрированной информации на электронной карте города.

  - Обеспечение единого подхода к поиску данных.

  - Универсальная система фильтров и ограничений для получения любых выборок из базы данных.

  - Web-интерфейс для просмотра данных АИАС и интегрированных подсистем.

- Импорт данных из интегрированных источников:

  - Интеграционная подсистема основанная на сервисной шине

  - Настраиваемая подсистема реплицирования данных

  - Подсистема импорта произвольных табличных данных

- Формирование сводных отчетных документов и статистики с необходимым уровнем агрегирования:

  - Формирование регламентных отчетов по заранее настроенным шаблонам.

  - Универсальная система настройки получения информации в табличном виде из базы данных.

  - Создание собственных шаблонов отчетов при помощи дизайнеров.

  - Формирование статистических отчетов при помощи конструктора.

  - Сохранение результатов в различных форматах.

  - Печать документов.

- Работа с картографическими данными:

  - Просмотр, навигация, поиск объектов и получение информации о них, печать карт.

  - Создание пользовательских слоев для отображения местоположения различных объектов, мест происшествий.

  - Анализ данных о событиях и происшествиях на карте.

  - Отображение событий и происшествий на адресных объектах карты.

  - Подготовка к печати и печать изображений карты.

- Аналитическая обработка данных:

  - Многомерное представление данных, возможность формирования нерегламентированных запросов и получения информации с необходимым уровнем обобщения или детализации.

  - Просмотр результатов анализа с разных точек зрения (при помощи различных разрезов гиперкубов) и быстрое переключение между ними.

  - Отображения необходимых данных в виде графиков или диаграмм (столбиковых, круговых, линейных и других), таблиц и картографических изображений.

  - Визуальное сравнение результатов анализа для различных точек зрения и/или для различных наборов анализируемых данных.

  - Формирование отчетов, их сохранение и экспорт из OLAP-системы в документы различных форматов (HTML, электронные таблицы, текстовые документы и прочее).

  - Использование методов интеллектуального анализа данных, настройка и просмотр результатов.

  - Отображение показателей эффективности и представлений аналитических отчетов на приборных панелях.

  - Упрощенный пользовательский интерфейс для конструирования кубов в многомерной БД Системы без использования инструментальных средств СУБД.

  - Интеграция с конструктором статистических отчетов.

  - Ввод и хранение показателей эффективности обеспечения безопасности.

- Конфигурирование системы и управление данными:

  - Наличие необходимых функций администрирования для централизованного контроля за состоянием программной системы и настройки распределенного доступа к информации.

  - Распределение прав доступа к данным  на уровне ролей пользователей.

  - Учет и протоколирование всех действий пользователей.

  - Возможность доработки хранилищ с использованием средств разработки и администрирования СУБД.

Система должна быть организована в виде набора программных модулей и включать в себя следующий перечень функциональных подсистем:

- Сервисная шина.

- Модули преобразования и загрузки данных (адаптеры).

- СУБД и конструктор хранилищ данных.

- Подсистемы получения и обработки данных.

- Полнофункциональный пользовательский Windows-интерфейс для управления системой, просмотра, обработки и анализа данных.

- Пользовательский Web-интерфейс для просмотра данных Системы.

Основным интеграционным звеном Системы должна выступать сервисная  шина (ESB - Enterprise Service Bus). Такое архитектурное решение должно обеспечить возможность гибкого подключения дополнительных ведомственных АИС к системе при ее развитии.

Архитектурное построение системы должно предусматривать возможность гибкого информационного и программного взаимодействия с другими системами и комплексами.

Единое реляционное хранилище данных и многомерное OLAP-хранилище должны работать под управлением промышленной СУБД. OLAP-хранилище формируется на основе реляционного хранилища и обеспечивает хранение структур и данных для аналитической обработки информации. Создание и настройка хранилищ данных осуществляется с помощью средств разработки и администрирования СУБД.

Конструктор хранилищ данных должен обеспечивать визуальные средства разработки структуры реляционной и многомерной БД. С его помощью квалифицированный персонал должен иметь возможность настраивать параметры хранения и доступа к данным, модифицировать OLAP-хранилище, изменять существующие и добавлять новые модели интеллектуального анализа.

Подсистемы обработки и получения данных должны обеспечивать высокоуровневый доступ к реляционным и многомерным БД, а также информации пространственного характера. В состав подсистем получения и обработки данных могут входить как сервисы СУБД, так собственные модули Системы.

Полнофункциональный пользовательский Windows-интерфейс должен предоставлять большинство функциональных возможностей предназначенных для непосредственного взаимодействия пользователя с системой. Должно быть реализовано конструирование запросов к системе, получение и отображение информации, настройка прав доступа к системе, параметров отображения данных и связей объектов системы.

Пользовательский Web-интерфейс должен реализовывать базовую функциональность просмотра подготовленной оперативной и аналитической информации, а также ее отображение на карте города Перми.

### 4.1.2 Требования к эргономике и технической эстетике

Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в состав Системы должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса. Интерфейс системы должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм.

Взаимодействие пользователя с системой должно осуществляться на основе следующих принципов:

- Ориентация на использование клавиатуры с минимизацией количества нажатий для стандартных действий, для модулей с массовым вводом информации.

- Использование визуальных подсказок и «мастеров» выполнения сложных операций.

- Отображение на экране хода длительных процессов обработки.

- Возможность использования справочников при работе с полями ввода информации.

Элементы пользовательского интерфейса должны в интерактивном режиме реагировать на действия пользователя.

Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. Ввод-вывод данных системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям системы.

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации:

- Для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля данных), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;

- Внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для однотипных элементов.

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений) должны быть на русском языке.

### 4.1.3 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

Весь персонал, участвующий в функционировании Системы, условно должен делиться на следующие группы:

- Пользователи – специалисты, осуществляющие любые доступные функции по обработке данных по мере необходимости в соответствии со своими функциональными потребностями и стандартными рабочими процедурами, определенными в регламенте.

- Администраторы – выделенный персонал, в обязанности которого входит выполнение специальных технологических функций: ведение справочников, списков пользователей, регулирование прав доступа пользователей к данным и приложениям, а также контроль за целостностью и сохранностью информации в базах данных;

- Эксплуатационный персонал – специалисты, обеспечивающие функционирование технических и программных средств, обслуживание и обеспечение рабочих мест пользователей.

Всех пользователей в зависимости от выполняемых ими функций можно разделить на:

- Специалистов, занимающихся оперативным мониторингом данных, получающих доступ к системе через внутреннюю сеть (Интранет)

- Аналитиков, выполняющих обработку и анализ полученных данных.

- Внешние пользователи Системы, которые получают удаленный доступ к системе для просмотра результатов ее работы.

Обработка информации должна осуществляться сотрудниками аналитического отдела. В состав отдела должны быть включены аналитики по направлениям (для обобщения поступающей из различных источников информации).

Служба технического обеспечения должна осуществлять поддержку системы в рабочем состоянии. Штат службы должен быть укомплектован специалистами по информационным технологиям. Численность эксплуатационного персонала и администраторов должна быть установлена из расчета обеспечения функционирования Системы в течение рабочего времени.

Квалификация персонала, участвующего в обеспечении функционирования Системы должна отвечать следующим требованиям:

- Наличие необходимой общей профессиональной подготовки;

- Наличие навыков работы в операционной системе Windows, офисных приложениях.

- Знание архитектуры и особенностей работы программно-аппаратных компонентов Системы;

- Знание и умение выполнять действия в соответствии с функциональными обязанностями.

Для правильной работы с Системой персонал должен пройти обучение на специализированных курсах в учебном центре Исполнителя. Количество и состав обучаемых отдельно согласовывается с Заказчиком. Объем курса должен составлять не менее 24 академических часов.

Для проведения обучения пользователей Исполнитель подготавливает и согласовывает с Заказчиком:

- план обучения;

- обучающие примеры;

- презентационные материалы.

Программа курса обучения должна быть разбита на несколько занятий, каждое из которых должно содержать в себе теоретическую и практическую часть. Занятия должны проводиться в учебном классе, где каждому обучающемуся предоставляется возможность для самостоятельной работы. В конце курса обучения должна проводиться аттестация, по результатам которой определяется степень готовности сотрудников к работе с обновленной версией системы.

Обучение группы специалистов проводится Исполнителем на территории Заказчика. В зависимости от плана обучения обучение может происходить в несколько этапов.

К обучению допускаются пользователи, обладающие навыками работы на компьютере в среде операционных систем Microsoft Windows XP и выше.

### 4.1.4 Требования к надежности системы

Надежное функционирование программного комплекса должно быть обеспечено выполнением совокупности организационно-технических мероприятий, в том числе:

- Использование отказоустойчивых многопроцессорных платформ для серверов.

- Организация бесперебойного электропитания технических средств.

- Обеспечение процедур остановки компонентов системы в случае отказа электропитания (оборудования).

- Использование лицензионного программного обеспечения.

- Контроль за целостностью данных на уровне СУБД.

- Сохранение целостности данных при нештатном завершении программы (отказ рабочей станции и т.п.).

- Сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных действиях пользователя.

- Система не должна изменять обрабатываемые и анализируемые данные.

- Регулярное резервное копирование баз данных на внешние носители (как по заданному периоду архивации данных, так и директивная архивация в случае необходимости).

- Восстановление данных в БД с использованием последней резервной копии.

- Переустановка программ с дистрибутивных носителей.

Поддержание системы в целом в работоспособном состоянии в условиях временного отсутствия связи с другими подсистемами и внешними объектами, временного отключения рабочих мест пользователей, отказов аппаратных средств, появления ошибок в программном и информационном обеспечении должно базироваться на использовании средств общего программного обеспечения.

### 4.1.5 Требования к обеспечению защиты информации от несанкционированного доступа

Обеспечение доступа к информации должно осуществляться на основе разработанных регламентов и в соответствии с согласованными правилами разграничения зон ответственности между уполномоченными лицами.

В системе должны присутствовать средства журналирования всех критически важных с точки зрения безопасности событий, включая факты авторизации пользователей системы, а также выполняемые пользователями операции.

Система должна поддерживать различные роли пользователей, зарегистрированных в системе и обеспечивать ограничение прав пользователей в зависимости от их роли.

Логическая структура базы данных должна проектироваться с учетом реализации функции СУБД по разграничению доступа к данным.

Должна обеспечиваться аутентификация пользователей и клиентских мест с  разграничением доступа к данным, регистрация на основе ввода значений логин/пароль, соответствующая идентификация пользователя.

В целях безопасности все файлы, относящиеся к системе, должны храниться в специальной структуре каталогов на уровне операционной системы и быть защищены определенными полномочиями доступа.

### 4.1.6 Требования по стандартизации и унификации

Требования к стандартизации и унификации программных средств должны быть обеспечены за счет максимально возможного применения унифицированных компонент и средств из состава:

- общего и базового программного обеспечения;

- систем управления базами данных;

- операционных систем.

Компоненты системы  должны быть разработаны с помощью объектно-ориентированной инструментальной платформы (CASE-средства) разработки информационных систем.

При реализации Системы необходимо учитывать следующие требования:

- Приложения должны быть разработаны на базе технологии .Net с использованием языка программирования C#.

- Для выполнения операций с данными, представленными в виде логически взаимосвязанных совокупностей таблиц-отношений, и доступа к информации, содержащейся в реляционной базе данных, необходимо использовать язык SQL.

- Для доступа к многомерным структурам данных необходимо использовать язык MDX.

- Должны использоваться единообразные методы доступа к данным. Доступ к реляционным и многомерным данным должен осуществляться согласно спецификациям OLE DB и OLE DB for OLAP. OLE - Objects Linked and Embedded (присоединенные и встроенные объекты).

- Пространственные данные должны храниться в едином векторном формате баз геоданных.

- Визуальные элементы и экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации.

Стандартизация и унификация технических средств системы должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования.

### 4.1.7 Общие требования к единому хранилищу данных

Концепция хранилища должна предполагать хронологический набор очищенных и непротиворечивых данных, интегрированных с целью обеспечения эффективного функционирования аналитической системы.

Для создания и поддержки хранилища данных необходимо использовать современную систему управления базами данных (СУБД).

В качестве СУБД необходимо использовать программное обеспечение Microsoft SQL Server 2008, установленное на сервере АИАС МБ.

Проектирование структур данных должно осуществляться в соответствии со следующими критериями:

- Предметная ориентированность хранилища.

- Интегрированность данных. Данные нескольких источников должны правильно интегрироваться и трансформироваться. Интеграция подразумевает объединение данных нескольких источников, а трансформация — приведение данных нескольких источников к единому виду. С точки зрения производительности, загружаемые данные необходимо подвергать также предварительной агрегации.

- Хронологичность.

- Неизменность. Означает, что единожды загруженные данные никогда не меняются и не уничтожаются.

- Эффективный доступ к данным, обеспечивающий необходимую производительность.

- Максимально возможная простота построения запросов.

- Удобство сопровождения структур данных.

Для OLAP-хранилища должна быть доступна возможность создания многомерной модели, предполагающей логическую организацию данных в виде гиперкубов. Аналитические сервисы СУБД должны обеспечивать:

- хранение многомерных данных;

- создание новых и редактирование существующих срезов данных (кубов) в многомерном хранилище;

- обеспечение связи между реляционным и многомерным хранилищем, обработка данных и заполнение многомерного хранилища данными из реляционного.

Структура и способы организации данных должны обладать достаточной гибкостью для осуществления расширения в процессе эксплуатации.

### 4.1.8 Общие требования к инструментам конструирования хранилищ данных

В качестве полнофункциональных инструментов конструирования реляционных и многомерных хранилищ данных и моделей интеллектуального анализа необходимо использовать средства разработки и управления, встроенные в СУБД.

Инструментарий СУБД должен обеспечивать:

- Разработку хранимых процедур и функций на языке Transact-SQL.

- Разработку хранимых процедур и функций на языках платформы NET.

- Управление разработанными и установленными решениями служб OLAP-анализа (кубами и моделями интеллектуального анализа).

- Разработку проектов для OLAP-анализа, используемых при построении кубов, измерений и структур интеллектуального анализа данных.

- Разработку проектов служб построения схем и алгоритмов обработки и интеграции данных, необходимых для создания пакетов преобразования и загрузки информации.

- Запуск пакетов служб обработки и интеграции данных и управление ими.

### 4.1.9 Общие требования к системе преобразования и загрузки данных

Загрузка данных из внешних источников должна осуществляться подсистемой преобразования и загрузки данных. В качестве средств загрузки и преобразования должны  использоваться:

- Соответствующие компоненты сервисной шины.

- Модули преобразования данных на языке Transact-SQL.

- Сервисы интеграции данных, входящие в состав СУБД.

Информация должна предоставляться в заранее согласованном электронном формате, позволяющем однозначно идентифицировать данные и их структуру.

Извлечение, обработка и загрузка данных должна осуществляется с помощью соответствующих сервисов, обеспечивающих следующие функции:

- Денормализация и агрегация данных по некоторым показателям

- Регламентация обработки данных

- Корректная интеграция данных в хранилище.

- Работу как в автоматическом, так и в ручном режимах.

- Очистка данных от ошибок ввода.

Настроенные сервисы и компоненты должны позволять догружать новые данные в хранилище. Данные должны загружаться с заданной периодичностью.

Порядок загрузки информации из внешних источников определяется порядком регистрации данных в ведомственных системах. Регистрируемые данные можно классифицировать в соответствии с частотой производимого учета.

Разработка модулей преобразования и загрузки данных должна производиться на этапах подключения соответствующих интегрируемых систем.

### 4.1.10 Общие требования к взаимодействию с источниками информации

Для организации эффективного подключения ведомственных баз данных к интегрированному хранилищу необходимо выполнение следующих условий:

- Все используемые ведомственные данные должны быть переведены в электронный вид.

- Информация, хранящаяся в БД ведомственной АИС, должна быть представлена в нормализованном виде с использованием стандартных справочников и классификаторов.

- Формат ведомственной БД должен позволять производить преобразования данных с использованием специальных адаптеров;

- Важным является наличие квалифицированного администрирования (сопровождения) ведомственной БД, обеспечивающего безопасный доступ к данным.

- От ведомственного источника данных требуется наличие телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющей организовать стабильный доступ к данным.

- Необходимо наличие достаточных вычислительных мощностей для организации процессов извлечения, преобразования, транспортировки и загрузки данных.

- Средства транспортировки ведомственных данных должны удовлетворять требованиям надёжности, безопасности, а также оптимальной скорости передачи.

- Форма представления интегрированных данных в едином хранилище должна позволять проводить комплексный многомерный анализ.

Процесс интеграции внешних источников должен содержать следующие этапы:

- Анализ деятельности ведомства.

- Анализ структуры ведомственной АИС и возможностей передачи данных в АИАС.

- Проектирование структуры существующей ведомственной АИС.

- Проектирование структуры ведомственной АИС, требуемой для её интеграции в АИАС «Мониторинг безопасности».

- Генерация спроектированной структуры и добавление её в единую базу данных АИАС.

- Разработка пользовательского интерфейса для отображения данных в АИАС.

- Разработка адаптеров, необходимых для преобразования интегрируемых данных.

- Первичный импорт данных из ведомственной системы в единую базу данных АИАС.

- Создание многомерных структур и структур интеллектуального анализа для данных подключенной системы.

- Реализация механизмов автоматического импорта и обновления данных подключенной системы.

### 4.1.11 Общие требования к интеграционной подсистеме

В основе синхронизации данных различных компонентов Системы и внешних информационных систем должна использоваться сервисно-ориентированная архитектура (SOA) и ее основной компонент - корпоративная сервисная шина (ESB).

Для всех интегрируемых информационных систем, подключаемых к системе, должна быть реализована возможность разработки специализированных адаптеров (Рис. 1). При помощи таких адаптеров источники данных подключаются к ESB и смогут обмениваться необходимой информацией.

Рис. 1. Подключение системы к ESB через адаптер

Адаптеры должны обеспечивать преобразование специфических интерфейсов и данных конкретного приложения в интерфейсы и данные стандартной интеграционной среды. Это компоненты подключения, предварительно созданные программные компоненты, которые обеспечивают коммуникацию со специфическими приложениями.

Основным методом адресации, поддерживаемым Системой, должна быть модель «публикация-подписка». Брокер должен принимать заявки о подписке на информацию от приложений-подписчиков. Распределение информации по подписчикам является гибким динамическим механизмом маршрутизации информации.

Репозитарий сервисной шины должен описывать правила взаимодействия различных систем, т.е. правила интеграции выносятся из закрытого кода конкретных прикладных систем в централизованный репозитарий. Для формального описания правил взаимодействия различных систем должен применяться язык на основе XML.

На Рис. 2 представлена общая архитектура сервисной шины.

Рис. 2. Архитектура сервисной шины

Взаимодействие с сервисной шиной должно осуществляться через интерфейс, обеспечивающий такие основные возможности, как:

- передача и получение сообщений;

- регистрация нового приложения в Сервисной Шине;

- подписка на обратную рассылку (call back).

Все участвующие во взаимодействии системы должны иметь возможность подписаться на получение различных типов сообщений и событий. Таким образом, система может обмениваться сообщениями с другими системами и реагировать на их события, не взаимодействуя с ними напрямую.

## 4.2 Требования к расширению функциональных возможностей системы

### 4.2.1 Требования к доработке подсистем и структур данных, связанных с подключенными ранее источниками информации

В рамках выполняемых работ необходимо проанализировать изменения и выполнить соответствующие доработки следующих подсистемы и структур данных, связанных с подключенными ранее источниками информации:

- Система регистрации данных о преступлениях и правонарушениях (КАСУ ГРУОВД, ранее АИС "АСУ-ДЧ" – ГУВД);

- Система регистрации данных о возбужденных уголовных делах (АИС "Уголовная статистика" – ГУВД);

- Система учета данных о дорожно-транспортных происшествиях, в которых были ранены или погибли люди (АИС «Учет ДТП с пострадавшими» – УГИБДД);

- Система регистрации и обработки информации о пожарах (АИС «СОДУ-Пермь» – ЦУС ФПС МЧС);

- Система регистрации данных о деятельности Пермской городской службы спасения («АИАС ПГСС»);

- Система автоматизации диспетчерской службы городской станции скорой медицинской помощи («АДИС»);

- Система регистрации данных о происшествиях жилищно-бытового характера («АИС Центральной диспетчерской службы ЖКХ»);

- Данные АИС ООО «Новогор – Прикамье»;

- Данные АИС ЗАО «Уралгазсервис»;

- Данные АИС ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго».

Должна быть выполнена переработка структур данных, модулей загрузки и отображения информации подсистемы ведения уголовной статистики, модернизированной в рамках реализации комплексной автоматизированной системы управления ГРУОВД Пермского края (КАСУ ГРУОВД).

В ходе доработки подсистем необходимо выполнить:

- Внесение изменений в структуру единой базы данных АИАС с учетом изменений в структурах баз данных соответствующей ведомственной системы.

- Внесение изменений в справочники АИАС с учетом изменений в справочниках и классификаторах в соответствующей ведомственной системе.

- Доработку существующих модулей преобразования и загрузки данных с учетом изменений в соответствующей ведомственной системе.

- Доработку и настройку визуального интерфейса для отображения данных соответствующей ведомственной системы.

- Настройку отображения информации на карте.

- Разработку новых и доработку существующих многомерных структур данных:

  - Внесение изменений в многомерные структуры данных, связанные с изменениями в источнике данных;

  - Внесение изменений в созданные ранее аналитические отчеты, использующие измененные многомерные структуры данных;

  - Создание необходимых аналитических отчетов.

- Разработку новых и доработку существующих структур интеллектуального анализа данных:

  - Внесение изменений в созданные ранее модели интеллектуального анализа, использующие измененные многомерные структуры данных;

  - Создание необходимых моделей интеллектуального анализа.

Должна быть выполнена загрузка данных о настройках статистических отчетов КАСУ ГРУОВД, используемых для подготовки официальной уголовной статистики.

### 4.2.2 Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы доступа к оперативным данным интегрированных источников информации

Должна быть реализована возможность добавления объектов Системы (строк списковых форм) в произвольную папку рабочего стола Системы для организации быстрого доступа к часто используемым объектам (создания ярлыков). При этом настройка ярлыков для объектов Системы должна быть персонифицированной – ярлыки должны быть видны только их создателю. Должны быть предусмотрены следующие возможности:

- добавление объектов Системы в папку рабочего стола Системы, как через контекстное меню объекта, так и через перетаскивание объекта с помощью мыши;

- задание названия ярлыка;

- настройка отображения ярлыка (задание изображения);

- настройка запуска отчетов (статистических и аналитических) вместо открытия формы редактирования отчета;

- копирование и перемещение ярлыков между папками рабочего стола Системы;

- удаление ярлыка.

Все доступные операции с ярлыком должны быть отображены в его контекстном меню.

На списковых формах для объектов Системы должна быть реализована возможность ограничения строк, отображаемых на списковых формах, на основе уникальных ключей соответствующих объектов. Для этого на форме задания ограничения должна быть разработана возможность добавить ограничение не только по полям объекта, но и по самому объекту. Для данного вида ограничения должны поддерживаться следующие операции:

- равенство;

- неравенство;

- значение входит в список перечисленных значений.

При выборе объектов для построения ограничения должна использоваться та же списковая форма, для которой устанавливается ограничение.

### 4.2.3 Требования к разработке подсистемы структурированного хранения документов

В рамках расширения функционала Системы должна быть разработана подсистема структурированного хранения документов различных типов. Подсистема должна обеспечивать возможность использования документов в различных компонентах приложения. Необходимо реализовать хранение в едином каталоге файлов, необходимых для работы специалистов, включая результаты выгрузки аналитических отчетов, аналитические записки, документы статистических отчетов и т.д. К поддерживаемым типам документов должны относиться:

- текстовые файлы;

- файлы Microsoft Word и Excel;

- изображения;

- файлы видео;

- файлы аудио.

Подсистема должна поддерживать хранение документов как непосредственно в базе данных, так и в виде относительного пути к файлу, хранящемуся на внешнем носителе.

Пользователю должна быть предоставлена возможность задавать иерархическую структуру документов системы по аналогии с директориями файловой системы и соотносить документы с подсистемами АИАС МБ.

Должна быть разработана возможность размещения на карте ссылок на документы для осуществления возможности перехода от географических объектов к связанным с ними материалам (фотографиям, паспортам объектов, отчетам, сформированным по данной местности). Для этого в настройках конкретного документа должна быть предусмотрена возможность задания значка отображения на карте. При работе с картой пользователю должна быть предоставлена возможность перехода к документам, которые географически привязаны к местам на карте, входящим в текущую область просмотра. Пользователь должен иметь возможность:

- просмотреть список всех размещенных на карте документов в специальном окне карты;

- переместить центр карты к объекту на карте, соответствующему выбранному документу;

- удалить привязку документа к карте.

### 4.2.4 Требования к расширению функциональных возможностей конструктора статистических отчетов

Для планирования построения ресурсоемких отчетов, требующих длительных вычислений, а также построения отчётов к определенной дате, требуется реализовать возможность запуска отчетов в указанное время.  Построение отчёта должно происходить без участия пользователя.

Должны поддерживаться следующие типы запусков построения отчета:

- без повторения в указанное время,

- регулярное повторение с указанным часовым периодом,

- регулярное повторение с указанным дневным периодом,

- регулярное повторение с указанным недельным периодом (должна быть доступна возможность выбора дней недели, в которые нужно запускать отчет),

- регулярное повторение с указанным месячным периодом.

Требуется реализовать визуальный интерфейс задания параметров отчета. Должно быть реализовано ведение журнала построения отчетов.

Для просмотра данных в графическом виде в системе должна быть реализована возможность размещения диаграмм на листах отчета. Должна быть предусмотрена прокрутка диаграммы вместе с ячейками, перемещение диаграммы по листу, а также между листами.

Для размещения диаграммы на листе отчета пользователь должен иметь возможность:

- указания диапазона ячеек отчета, на основе данных которого должна строиться диаграмма,

- последующего изменения размера и расположения диапазона ячеек отчета, на основе данных которого должна строиться диаграмма,

- задания настроек внешнего вида диаграммы,

- задания размера диаграммы и ее расположения.

Изменение настроек внешнего вида диаграммы должно осуществляться с помощью мастера диаграмм.

Должна быть предусмотрена возможность обновления диаграммы для отражения изменений в оперативных данных со времени последнего построения диаграммы.

Должна быть реализована возможность указания диаграмм, которые должны выгружаться при формировании отчета.

Необходимо реализовать возможность автоматического формирования (тиражирования) строк и столбцов листа на основе значений полей объекта и его справочников. Должны быть также предусмотрены следующие возможности:

- задание ограничений на возможные значения поля объекта (или его справочника),

- задание поля сортировки, определяющего порядок формирования строк (столбцов),

- задание в ячейке тиражируемой строки (столбца) поля объекта (или его справочника), значение которого будет подставляться в ячейку,

- перевычисление формул для каждой строки (столбца) при автоматическом формировании строк (столбцов).

Должна быть реализована возможность задания в шаблоне офисного документа отчета настроек для тиражируемых строк (столбцов). Настройка должна представлять собой специально размеченный фрагмент шаблона. При формировании отчета данный фрагмент должен копироваться и заполняться для каждого значения соответствующей тиражируемой строки (столбца) отчета.

Необходимо реализовать возможность выгрузки результата выполнения отчета в формате HTML. При выгрузке необходимо учитывать формат ячеек и применять соответствующие стили. Настройка выгрузки отчета в формате HTML должна включать задание состава и порядка выгружаемых диапазонов отчета.

Необходимо реализовать поддержку операций копирования и вставки через буфер обмена при редактировании отчета. Должно поддерживаться копирование листов, диапазонов ячеек и ограничений. Должна быть разработана операция «Специальная вставка», используемая для установки ссылок на ячейки и копирования ограничений между элементами шаблона.

### 4.2.5 Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы многомерного анализа данных

Должен быть разработан пользовательский интерфейс создания структур интеллектуального анализа для реализации возможности поиска скрытых закономерностей в данных подключаемых источников информации, импортируемых подсистемой преобразования и загрузки. Интерфейс должен позволять создавать структуры интеллектуального анализа без использования специализированных средств разработки, таких как Microsoft Business Intelligence Development Studio. Интерфейс должен предоставлять возможность создания структур интеллектуального анализа для многомерных структур данных, созданных как при помощи конструктора кубов, так и при помощи приложения Microsoft Business Intelligence Development Studio.

С точки зрения пользователя процесс создания структуры интеллектуального анализа должен происходить в пять этапов:

- Задание параметров интеллектуальной структуры, позволяющее определять измерение куба, являющееся источником данных, а также набор атрибутов, доступных для анализа в соответствии с предметной областью.

- Задание параметров интеллектуальной модели данных как части интеллектуальной структуры, позволяющей непосредственно проводить анализ, используя заданный алгоритм. На данном этапе должна быть реализована возможность задания подмножества атрибутов структуры, ролей атрибутов (входные, выходные, не задействованы), алгоритма и других настроек модели.

- Выбор среза куба (набора данных), на котором будет происходить обучение модели (поиск закономерностей в изучаемых данных).

- Запуск механизма обработки интеллектуальной структуры данных и обучения ее моделей.

- Просмотр и интерпретация результатов обработки с использованием существующих средств отображения, зависящих от алгоритма интеллектуальной модели.

В редакторе структур интеллектуального анализа должны быть доступны следующие функции:

- Добавление, удаление и изменение интеллектуальных структур:

  - Добавление, удаление  и изменения атрибутов структуры.

  - Изменение типа данных атрибута структуры. Должны поддерживаться числовые типы, текстовые типы и тип даты. Значение по умолчанию должно вычисляться редактором на основании типа данных соответствующего атрибута измерения.

  - Изменение типа содержимого атрибута структуры. Поскольку интеллектуальный анализ поддерживает дискретный и непрерывный типы содержимого атрибутов, значение по умолчанию должно вычисляться редактором в соответствии с заданным типом содержимого.

  - Сохранение структуры и всех ее моделей на сервере.

  - Обработка структуры и всех ее моделей на сервере.

  - Контроль целостности структуры. Редактор не должен позволять сохранять или обучать модели структуры на сервере в случае, если свойства атрибутов структуры несовместимы друг с другом, либо если описание структуры несовместимо с источником данных из-за его изменения.

- Добавление, удаление и изменение созданных ранее моделей структуры. Изменение интеллектуальных моделей должно происходить с помощью специального редактора, поддерживающего следующие функции:

  - Задание ролей для атрибутов.

  - Редактирование параметров модели. Набор параметров выбирается в зависимости от алгоритма модели.

  - Фильтрация данных, на которых будет происходить обучение моделей.

  - Сохранение модели на сервер.

  - Обработка модели на сервере.

  - Контроль целостности модели. Редактор не должен позволять сохранять или обучать модель на сервере в случае, если свойства атрибутов модели или параметры модели несовместимы друг с другом, либо если описание модели несовместимо с источником данных из-за его изменения.

### 4.2.6 Требования к расширению функциональных возможностей картографической подсистемы

В рамках расширения функциональных возможностей картографической подсистемы должен быть разработан механизм для создания, настройки и отображения слоёв, состоящих из растровых изображений (тайлов).

Должен быть реализован сервис, поддерживающий стандарт Web Map Service (WMS), формирующий и предоставляющий растровые изображения на основе существующих проектов карт Системы. Сервис позволит реализовать кэширование и исключить необходимость прорисовки геометрических объектов часто запрашиваемых, но редко обновляемых слоев  карты, тем самым обеспечив снижение  использования ресурсов серверной и клиентской части Системы.

При использовании проекта карты в качестве растрового слоя сервис должен производить автоматическое формирование и кэширование запрашиваемых изображений (тайлов) для заданного набора картографических масштабов.

В пользовательском интерфейсе должен быть реализован механизм настройки любого проекта карты для его использования в качестве источника растровых изображений.

Необходимо реализовать механизм подключения и настройки данных интернет-сервисов, поддерживающих формат WMS. Интернет-сервисы должны выступать в качестве дополнительных источников картографической информации, такой как космические снимки со спутников, схемы улично-дорожной сети, рельеф местности, надписи и т.д. Данные актуализируются независимо в рамках самих сервисов и могут быть использованы для получения более полной информации о  картографических объектах.

В рамках выполняемых работ должна быть реализована возможность использования сервисов Google Maps и Bing Maps. Должна быть реализована функциональность, позволяющая задать настройки, поддерживаемые используемыми сервисами, такие как язык надписей на картах, тип карты (снимки со спутника, схематическая карта, разметка маршрутов).

Необходимо расширить функциональные возможности пользовательского интерфейса картографической подсистемы, который должен обеспечивать отображение данных сервисов, предоставляющих информацию в виде растровых изображений в формате WMS, Google Maps и Bing Maps.

Механизм визуализации растровых слоев должен обеспечивать возможность настраивать видимость, минимальный и максимальный масштабы отображения растрового слоя. Пользователь должен иметь возможность задания порядка растрового слоя относительно других в дереве слоев. Должна быть разработана возможность настройки и выполнения кэширования загруженных тайлов на клиентской стороне для ускорения повторной загрузки и снижения потребления сетевого трафика.

Должен быть реализован новый вид символьного отображения слоя карты для разделения объектов слоя по категориям и отображения каждого объекта символом, настроенным для соответствующей категории. Должна быть реализована возможность задать символ отображения и набор пар «поле» - «значение», которые будут использоваться для проверки принадлежности объекта к категории. Также для упрощения настройки отображения должна быть реализована возможность автоматически сгенерировать все возможные категории для перечисленных пользователем полей карты.

Должна быть реализована возможность настроить произвольное количество способов отображения для одного типа объектов на карте. Данная функциональность должна быть предназначена для отображения на карте объектов различными символами в зависимости от выбранной категоризации (категоризации происшествий по виду происшествия, состоянию, типу места происшествия, раскрываемости и т.д.). Должна быть реализована возможность задать для каждого способа отображения набор полей, по которым ведется категоризация, и произвольное число категорий, для каждой из которых должен быть указан символ отображения и требуемые значения полей. При построении отчета пользователю должен предоставляться выбор способа отображения. После построения отчета на карте пользователь должен иметь возможность редактировать настройки используемого способа отображения через форму настроек соответствующего слоя.

Должен быть разработан инструмент для выгрузки отчетов на карте в файлы формата ESRI Shapefile для использования данных отчета в других ГИС-системах. Должна быть реализована возможность выгрузить в файл любой слой карты независимо от его источника данных. При выгрузке пользователю должна быть предоставлена возможность разрешить конфликты названий полей и типов данных, которые могут возникнуть из-за специфики формата Shapefile.

Должна быть разработана возможность хранения слоев карты непосредственно в базе данных, а не в проекте карты, для обеспечения автоматической синхронизации настроек отображения слоев в нескольких проектах карт. Пользователь должен иметь возможность пометить произвольный слой как слой для внешнего хранения и подключить его в другие проекты карты таким образом, чтобы одни и те же настройки слоя использовались в нескольких проектах. При изменении настроек такого слоя в одном проекте соответствующие изменения отразятся при следующем открытии других проектов, содержащих этот слой.

Должны быть реализованы дополнительные алгоритмы вычисления диапазонов количественного анализа для автоматического формирования диапазонов значений, соответствующих распределению значений, для случаев, когда разбиение на диапазоны равной длины не подходит. В частности, должны быть реализованы способы разбиения, решающие проблему попадания большого количества значений в один диапазон. 	Пользователь должен иметь возможность выбрать один из стандартных способов разбиения на диапазоны:

- метод равномерного разбиения;

- метод фиксированных интервалов;

- метод естественных группировок;

- метод квантилей.

Пользователю должна быть предоставлена возможность задавать необходимые параметры для каждого метода.

### 4.2.7 Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы контроля ключевых показателей эффективности

Должна быть реализована возможность автоматического создания показателей безопасности на основе данных, формируемых конструктором статистических отчетов, для занесения большого количества показателей безопасности по таким подсистемам, как уголовная статистика КАСУ ГРУОВД. В создаваемых показателях должны автоматически заполняться следующие поля:

- «Источник данных».

- «Носитель данных».

- «Группа показателей».

- «Показатель».

- «Территория».

- «Начало периода».

- «Окончание периода».

- «Значение».

- «Дата поступления».

Для этого должна формироваться специальная настройка отчета, включающая в себя шаблоны для показателей безопасности. В настройке отчета должен указываться статистический отчет, предназначенный для расчета показателей. Настройки и шаблоны должны сохраняться для возможности последующего использования.

Для создания, хранения и использования настроек должны быть разработаны структуры данных и реализован соответствующий пользовательский интерфейс.

Настройка отчета должна содержать информацию для заполнения полей:

- «Источник данных»,

- «Носитель данных»,

- «Начало периода»,

- «Окончание периода».

В шаблоне показателя безопасности, в свою очередь, должна быть возможность указать следующие поля:

- «Группа показателей»,

- «Показатель»,

- «Территория».

Для заполнения поля «Значение» в шаблоне показателя безопасности должна указываться соответствующая ячейка отчета, настроенного в конструкторе статистических отчетов.

При запуске генерации показателей пользователь должен иметь возможность указать параметры отчета. В результате выполнения отчета должны генерироваться показатели безопасности на основе шаблонов. При автоматическом создании показателя безопасности в поле «Дата поступления» должна заполняться текущая дата, а в поле «Значение» - значение из статистического отчета. После генерации должен выводиться на просмотр список сгенерированных показателей. Должна быть возможность изменения показателей списка. В базу должны сохраняться только выбранные показатели безопасности.

Если показатель безопасности с такими же параметрами («Источник данных», «Носитель данных», «Группа показателей», «Показатель», «Территория», «Начало периода» и «Окончание периода») уже существует, то в нём должны обновляться поля «Значение» и «Дата поступления».

Должна быть реализована возможность отображать на приборных панелях и в аналитических отчетах ключевые показатели эффективности на основе различных источников данных, в том числе многомерных и оперативных данных. Данная функциональность должна обеспечивать возможность обновления показателей по оперативным данным на приборной панели с заданной периодичностью.

В качестве источников данных для ключевых показателей эффективности должны поддерживаться:

- табличное представление аналитического отчета,

- результат выполнения статистического отчета, подготовленного при помощи конструктора статистических отчетов,

- объекты Системы с возможностью задания ограничения на поля объектов.

Каждый тип источника данных должен предоставлять возможность получения данных в виде таблицы. Также должна быть реализована возможность получения новых источников на основе соединения существующих источников данных. Связь источников данных должно выполняться аналогично связи в карте слоя и его соединений.

Пользователь должен иметь возможность просмотра списка источников данных, их создания, изменения и удаления.

Должна быть реализована возможность задания показателей, вычислимых на основе многомерных и оперативных данных.  Такие показатели должны вычисляться на основе формулы, аргументами которой могут выступать другие показатели эффективности. Формула должна поддерживать операции сложения, вычитания, умножения и деления.

Процесс создания и настройки отображения показателя эффективности должен включать следующие шаги:

- выбор источника данных,

- задание ячейки таблицы, предоставляемой источником, из которой должно получаться значение показателя,

- задание способа отображения показателя эффективности.

### 4.2.8 Требования к расширению функциональных возможностей пользовательского Web-приложения

#### 4.2.8.1 Требования к разработке механизма публикации данных

Должен быть разработан механизм публикации приборных панелей, проектов карт и документов для интернет-пользователей.

Публикация должна включать в себя процесс согласования. В процессе согласования должны участвовать пользователи со следующими ролями:

- контент-менеджеры;

- ответственные лица.

К типам публикуемых материалов должны относиться:

- приборная панель,

- проект карты,

- документ.

В Windows-приложении должна быть реализована возможность публикации материала для размещения в Web-приложении. Для этого на списковых формах приборных панелей и проектов карт должна быть реализована возможность опубликовать выбранные объекты.

Опубликованная приборная панель должна поддерживать отображение следующих виды компонентов:

- табличное представление,

- диаграммное представление,

- картографическое представление,

- ключевой показатель эффективности.

Должна быть реализована возможность просмотра приборных панелей и проектов карт в Web-приложении. При просмотре приборных панелей в Web-приложении табличные и диаграммные представления должны отображать сохраненные наборы данных срезов представлений.

Должна быть реализована возможность публикации документов для размещения в Web-приложении. Размещенные в Web-приложении документы должны быть доступны для загрузки. Для возможности публикации документ должен быть заведен в подсистеме структурированного хранения документов. Должна быть реализована возможность на соответствующих списковых формах опубликовать выбранные документы.

Ответственное лицо должно иметь возможность просмотреть список материалов, опубликованных контент-менеджерами и ожидающих согласования, а также подтвердить или отклонить публикацию с указанием причины отклонения.

Контент-менеджер должен иметь возможность просмотреть список опубликованных и отклоненных материалов. Контент-менеджер должен иметь возможность внести изменения в материал в соответствии с «причиной отклонения», указанной ответственным лицом, и снова отправить материал на согласование.

#### 4.2.8.2 Требования к разработке интерактивного Web-представления карты

Должно быть разработано Web-представление карты, позволяющее в интерактивном режиме работать с проектами картографической подсистемы. В набор операций при работе с картой должны входить:

- перемещение (изменение текущей области просмотра);

- увеличение масштаба;

- изменение масштаба;

- увеличение масштаба по области;

- установка масштаба по размерам карты;

- инструмент измерения расстояния на карте;

- инструмент отображения информации по выделенным объектам;

- вывод карты на печать.

Для отображения карты должен использоваться механизм растровых (тайловых) слоев, позволяющий загружать карту фрагментами по мере необходимости. При этом в качестве источников растровых слоев должны поддерживаться как проекты карт Системы, так и данные интернет-сервисов Google Maps и Bing Maps. Изображения (элементы растровых слоев) должны кэшироваться в течение сеанса работы пользователя с целью снижения объема трафика и загрузки сервера, генерирующего и отправляющего изображения клиентскому Web-приложению. Также должна быть реализована возможность кэширования изображений на сервере для снижения его загрузки при большом количестве пользователей Web-приложения.

Должна быть реализована возможность отображения в Web-приложении оперативных отчетов на карте. Для отображения данных отчетов должны использоваться те же настройки стиля отображения, что и в Windows-приложении.

Должны быть реализованы следующие интерактивные возможности работы с объектами отчета на карте:

- просмотр информации отчета по отдельному объекту Системы;

- переход к списковой Web-форме объектов отчета, если выделено несколько объектов;

- переход к Web-форме просмотра объекта, если выделен только один объект.

Для отчетов на карте должна быть реализована возможность включить отображение поясняющих легенд.

Данные отчетов на карте должны передаваться с сервера асинхронно. При этом объекты с сервера должны передаваться в сжатом виде для уменьшения объема трафика и увеличения скорости загрузки отчетов в случае, если отображаемых объектов может быть много. Для снижения загрузки оперативной памяти сервера при большом количестве пользователей должна быть реализована возможность получения данных оперативных отчетов на карте в реальном режиме времени без необходимости хранения на сервере больших объемов данных.

#### 4.2.8.3 Требования к доработке Web-интерфейса просмотра оперативных данных

Должны быть разработаны списковые Web-формы и Web-формы просмотра информации для новых подсистем. Web-формы для существующих подсистем должны быть актуализированы в соответствии с изменениями в структурах баз данных подсистем.

На списковых формах Web-интерфейса Системы для расширения доступных способов задания ограничений должна быть реализована возможность настраивать фильтрацию через контекстное меню для выделенного значения списка. Должны поддерживаться следующие операции:

- включить в фильтр выбранное значение;

- исключить из фильтра выбранное значение;

- включить все значения, которые больше (меньше) выбранного;

- включить все значения, содержащие выбранное в качестве подстроки.

При работе со списковыми Web-формами загрузка данных должна выполняться в асинхронном режиме. В целях уменьшения объема трафика и увеличения скорости загрузки работа со списком (наложение ограничений, переход между страницами списка, сортировка) не должна требовать обновления всей страницы. С сервера должны загружаться только необходимые данные.

Должна быть реализована поддержка в Web-приложении механизма проверки полномочий на группы объектов Системы.

### 4.2.9 Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы полномочий

Для обеспечения гибко настраиваемого контроля доступа к данным, должен быть разработан механизм разграничения полномочий по отдельным объектам и по группам объектов.

Пользователь должен работать только с теми данными, разрешения на которые ему были предоставлены администраторами Системы. Данная функциональность должна быть предназначена для контроля доступа к отдельным аналитическим отчетам, приборным панелям, проектам карт и другим объектам Системы.

Администратор системы должен иметь возможность:

- управлять доступом пользователей и ролей к группам объектов, используя механизм ограничений;

- задавать ограничения для управления доступом при помощи стандартной формы задания ограничений;

- задавать конкретные объекты Системы, входящие в группу.

Задание полномочий на группу объектов должно выполняться в следующей последовательности:

- задание ограничения, которому должна удовлетворять только данная группа объектов;

- задание операций (чтение, создание, изменение, удаление), доступных для данной группы объектов;

- задание ролей и пользователей, обладающих данными правами на данную группу объектов.

Для предотвращения несанкционированного доступа приложение не должно загружать из базы данных те объекты, на которые нет полномочий у пользователя, даже если эти объекты не будут отображаться в пользовательском интерфейсе.

При сохранении или удалении объекта в Системе должны проверяться права на создание, изменение или удаление этого объекта в соответствии с назначенными администратором полномочиями.

Должна быть реализована возможность назначать полномочия на отдельные слои проектов карт Системы. Задание полномочий для слоев карты должно выполняться так же, как и для других объектов Системы.

### 4.2.10 Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы преобразования и загрузки данных

Для обеспечения возможности поиска и отображения информации, загружаемой при помощи подсистемы преобразования и загрузки данных, должен быть реализован пользовательский интерфейс в виде специализированных списковых форм.

По окончании работы мастера импорта данных пользователь должен иметь возможность указать для каждой импортируемой таблицы папку рабочего стола Системы, в которую нужно добавить соответствующую списковую форму. Пользователь должен иметь возможность задания представлений для списковой формы (выбора полей основной и связанных таблиц).

Списковые формы просмотра информации должны быть реализованы в едином стиле и обеспечивать следующий набор функций:

- изменение порядка, размера и видимости столбцов;

- сортировка и группировка данных в списке по одному или нескольким столбцам;

- автоматическое сохранение настроек колонок для каждого пользователя;

- фильтрация списков объектов по значениям одного или нескольких атрибутов;

- экспорт выделенного списка объектов в Microsoft Excel;

- вывод списка объектов на печать,

- обновление данных в списке.

### 4.2.11 Требования к реализации учета и запуска проектов карт, подготовленных с использованием семейства программных продуктов ArcGIS

Должна быть реализована функциональность по учету и запуску проектов карт, подготовленных в ГИС-приложениях ArcGIS и поставляемых подключаемыми ведомственными источниками информации.

Должна быть реализована возможность добавления проектов в список, хранящийся в базе данных. В описании проекта должен храниться относительный путь к файлу проекта. 	Пользователь должен иметь возможность просматривать список хранимых проектов, удалять и открывать выбранные в списке проекты в программных продуктах ArcGIS. Для открытия проекта должна быть реализована соответствующая функциональность на списковой форме. Открытие проекта должно выполняться в ГИС-приложении ArcGIS, установленном на компьютере пользователя.

### 4.2.12 Требования к разработке подсистемы учета водоисточников на территории г. Перми

Необходимо спроектировать и разработать модель данных для хранения информации, связанной с регистрацией данных о водоисточниках на территории г. Перми. Модель должна обеспечивать хранение непротиворечивых данных, обеспечивающих точную идентификацию взаимосвязей между объектами подсистемы.

Для организации ввода данных подсистемы необходимо разработать специализированный пользовательский интерфейс, состоящий из форм редактирования данных и соответствующих справочников, а также списковых форм для просмотра и поиска информации. Поиск должен осуществляться по любым регистрируемым атрибутам.

Необходимо доработать модель данных справочных структур Системы в связи с включением в нее новой подсистемы учета водоисточников.

В подсистеме должна быть реализована возможность ввода и отображения информации по следующим видам водоисточников:

- гидрант,

- водоем,

- пирс,

- градирня,

- запруда.

Требуется внести изменения в модель данных и интерфейс системы для обеспечения ввода и хранения следующей информации о водоисточнике:

- тип водоисточника;

- местоположение и адрес водоисточника;

- характеристики водоисточника;

- ответственная организация;

- состояние водоисточника;

- проведенные и планируемые работы по обслуживанию водоисточников;

- учреждения, ответственные за поддержание в пригодном состоянии водоисточников.

Механизм регистрации должен обеспечивать максимально автоматизированный процесс ввода данных.

Для улучшения качества ввода данных в пользовательском приложении должна использоваться система подсказок действий пользователя в зависимости от типа ситуации. В частности, при заполнении адресных полей должен использоваться электронный справочник адресов.

Ввод данных должен быть максимально автоматизирован. На форме редактирования должны быть реализованы кнопки быстрого сохранения и выхода.

Пользователь должен информироваться о наличии обязательных для заполнения атрибутов и наличии недопустимых символов в полях ввода.

Поля, которые содержат справочные данные, должны заполняться с помощью выбора значений из вызываемого списка. Поля, заполняемые выбором из списка или текстовые поля, значения которых могут быть выбраны из соответствующего справочника, должны иметь возможность предикативного ввода (синхронного поиска значений по первым буквам в справочнике при вводе с клавиатуры).

Система должна отслеживать блокировки документов. Документ, открытый на редактирование одним пользователем, должен быть доступен другим в режиме «только для чтения».

Доступ к данным должен регламентироваться на уровне ролей пользователей при помощи интеграции с существующей подсистемой полномочий.

Для всех регистрируемых данных необходимо реализовать отслеживание выполнения операций создания, изменения и удаления объектов при помощи интеграции с существующей подсистемой аудита.

С формы редактирования должен быть доступен просмотр аудита редактируемого или просматриваемого объекта. С помощью специальной кнопки или горячей клавиши должна открываться соответствующая форма для просмотра действий, выполнявшихся над объектом.

Необходимо выполнить интеграцию реализуемой подсистемы с подсистемой отображения на карте. Необходимо выполнить настройку картографической подсистемы для привязки к интегрируемым классам. Отображение должно выполняться с помощью интегрированного картографического компонента и инициироваться с помощью соответствующей операции.

Должна быть разработана возможность размещения водоисточника на карте. При работе с картой пользователю должна быть предоставлена возможность перехода к формам редактирования водоисточников, которые географически привязаны к местам на карте, входящим в текущую область просмотра. Пользователь должен иметь возможность просмотреть список всех размещенных водоисточников на карте в специальном окне карты, переместить центр карты к выбранному водоисточнику, удалить привязку водоисточника к карте.

## 4.3 Требования к работам, выполняемым в ходе реализации Системы

### 4.3.1 Требования к интеграции данных информационных источников в состав АИАС МБ города Перми

#### 4.3.1.1 Требования к составу источников данных

В рамках подключения новых информационных источников в состав АИАС МБ города Перми в Систему должны быть загружены следующие данные:

- Данные муниципального учреждения «Бюро экологической информации»,

- Данные автоматизированной информационной системы ведения реестра доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми (Комитет социальной защиты населения администрации г. Перми).

При наличии соответствующих актуальных данных и соглашений о предоставлении информации от муниципального учреждения «Бюро экологической информации», могут быть получены следующие массивы:

- места размещения несанкционированных свалок размером более 100 м2 на территории г. Перми,

- места приёма вторичного сырья, металлолома,

- контейнерные площадки г.Перми и зоны их обслуживания,

- места размещения промышленных отходов на территории предприятий,

- места хранения АХОВ,

- места разлива ртути на территории г. Перми,

- состояние загрязнения подземных вод г. Перми, пригодность воды для питьевых целей,

- состояние загрязнения малых рек на территории г. Перми,

- расположение АЗС на территории г. Перми,

- места расположения объектов дорожного сервиса на территории г. Перми,

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и линейных объектов,

- расположение постов наблюдения и маршрутных точек за состоянием атмосферы ПЦГМС на территории г.Перми и зоны их влияния,

- границы городских лесов и лесничеств,

- границы особо охраняемых природных территорий,

- месторождения полезных ископаемых (торф, нефть) в пределах города.

Данные, загружаемые из автоматизированной информационной системы ведения реестра доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми, при наличии соответствующих соглашений о предоставлении информации должны включать:

- учреждения дополнительного образования,

- учреждения дошкольного образования,

- учреждения медицинской деятельности (поликлиники, медсанчасти, больницы),

- образовательные и общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии),

- органы управления,

- маршруты движения общественного транспорта (автобусов, трамваев, троллейбусов),

- остановочные пункты общественного транспорта.

Должна быть реализована возможность отображения объектов социальной и транспортной инфраструктуры на карте.

#### 4.3.1.2 Требования к процедуре подключения источников данных

При выполнении работ необходимо предусмотреть порядок подключения, в соответствии с которым данные источников будут интегрироваться в единое хранилище данных АИАС МБ.

При решении задачи загрузки данных в существующее хранилище нового источника данных необходимо предварительно провести процесс обследования интересующих источников информации.

В задачи обследования входит:

- определение содержания и структуры данных;

- оценка степени агрегированности информации;

- анализ формы представления данных (электронная или бумажная);

- определение формата и сервера имеющейся базы данных;

- определение этапов и сроков подключения;

- назначение лиц, ответственных за предоставление и работу с данными.

В некоторых случаях требуется предварительная консолидация информации из источников данных.

Наиболее оптимальной формой организации подключения является использование в качестве интегрирующего элемента корпоративной сервисной шины. В соответствии с принципами функционирования сервисной шины источники должны осуществлять выгрузки данных в формате интеграционной среды. Проблему преобразования ведомственных данных к требуемому формату должны решить специальные интеграционные модули - адаптеры.

#### 4.3.1.3 Требования к процедуре разработки и модификации многомерных структур данных, показателей эффективности и моделей интеллектуального анализа для источников данных

При подключении новых информационных источников к АИАС «Мониторинг безопасности» или модификации существующих, должны разрабатываться или изменяться соответствующие многомерные структуры данных и модели интеллектуального анализа.

Для новых или доработанных источников информации необходимо провести комплекс мероприятий по разработке или модификации многомерных структур данных, включающий:

- Разработку или модификацию многомерных структур данных соответствующих определенному подключенному источнику информации.

- Разработку или модификацию показателей эффективности описывающих критерии оценки в анализируемой предметной области.

Многомерные структуры данных должны разрабатываться с использованием Унифицированной Многомерной Модели (Unified Dimensional Model, UDM). Для определения и изменения многомерной модели должен использоваться язык описания данных (Data Definition Language, DDL), для которого в качестве основы используется язык XML.

Многомерная структура данных должна включать в себя такие объекты как «Куб», «Показатели» и «Измерения». Разрозненная информация должна представляется в виде многомерного куба, которым можно легко манипулировать, извлекая срезами нужную информацию.

Модели интеллектуального анализа должны обеспечивать проведение анализа, направленного на поиск скрытых закономерностей в данных и прогнозирование показателей общественной безопасности.

Создание моделей интеллектуального анализа данных должно  состоять из следующих шагов:

- Создание модели, описывающей предметную область.

- Обработка данных алгоритмом, формирующим математическую модель.

- Настройка модели по результатам обработки данных.

- Интерпретация результатов анализа.

- Публикация модели в аналитическом отчете.

Для каждого источника информации, в зависимости от структуры анализируемых данных, их объема и полноты, должна быть доступна возможность реализации модели интеллектуального анализа на основе следующих стандартизованных алгоритмов:

- Алгоритм классификации Байеса

- Алгоритм кластерного анализа.

- Алгоритм деревьев принятия решений.

- Алгоритм поиска правил взаимосвязей.

- Алгоритм нейронных сетей.

- Алгоритм временных рядов.

- Алгоритм кластеризации последовательностей.

- Алгоритм линейной регрессии.

- Алгоритм логистической регрессии.

#### 4.3.1.4 Требования к разработке аналитических отчетов и приборных панелей для источников данных

При подключении источников данных к АИАС «Мониторинг безопасности» должны разрабатываться необходимые аналитические отчеты и приборные панели, позволяющие проанализировать ту или иную предметную область в зависимости от выбранного источника информации.

В зависимости от потребностей, аналитические отчеты должны содержать табличные, диаграммные и картографические представления срезов данных, представления интеллектуального анализа данных.

Для новых или модифицированных источников необходимо провести комплекс мероприятий по разработке или изменению аналитических отчетов, включающий:

- Внесение изменений в созданные ранее аналитические отчеты, использующие измененные структуры кубов.

- Создание аналитических отчетов в зависимости от анализируемой предметной области.

- Создание приборных панелей, позволяющих совместить в удобной форме различные представления аналитических отчетов и визуальное представление показателей эффективности обеспечения безопасности.

## 4.4 Требования к видам обеспечения

### 4.4.1 Требования к информационному обеспечению

Информационное обеспечение системы включает:

- входящие, исходящие и внутренние документы в электронном виде и на бумажном носителе;

- внешние реляционные и многомерные электронные базы данных;

- внутренние реляционные и многомерные электронные базы данных.

Уровень хранения данных в системе должен быть построен на основе современных реляционных или объектно-реляционных СУБД. Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД.

Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

Структура базы данных должна поддерживать кодирование хранимой и обрабатываемой информации в соответствии с общероссийскими классификаторами (там, где они применимы).

Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

Структура базы данных должна быть организована рациональным способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базе данных системы.

При проектировании и развертывании системы необходимо предусмотреть возможность использования накопленной информации из уже функционирующих информационных систем.

### 4.4.2 Требования к лингвистическому обеспечению

Лингвистическое обеспечение Системы должно быть достаточным для общения различных категорий пользователей в удобной для них форме со средствами автоматизации Системы.

В лингвистическом обеспечении Системы должны быть:

- предусмотрены языковые средства для описания любой используемой в Системе информации;

- унифицированы используемые языковые средства;

- стандартизованы описания однотипных элементов информации и записи синтаксических конструкций;

- обеспечены удобство, однозначность и устойчивость общения пользователей со средствами автоматизации системы.

### 4.4.3 Требования по соответствию программному обеспечению заказчика

Программное обеспечение системы для рабочих станций должно функционировать в операционной среде Windows 2000/XP на IBM-совместимых персональных компьютерах.

При выполнении проекта должно учитываться, что для работы системы через web-браузер на сервере установлена операционная система Windows Server 2008 или выше с последними пакетами обновления. Также на сервере установлена служба Internet Information Services.

Таблица 1. Программное обеспечение заказчика

| Тип | Программное обеспечение |
| --- | --- |
| СУБД | Microsoft SQL Server 2008 Enterprise |
| Операционная система сервера. | Windows Server 2008 или выше |
| Брандмауэр | Microsoft Internet Security and Acceleration Server версии 6.0 или выше |
| Веб-сервер | IIS 7.0 Поддержка технологии ASP.NET 2.0 Возможность настройки своих страниц ошибок (для ошибок с кодами 404, 500 и т.д.) Поддержка MS SQL Server |
| Рабочая станция пользователя | Windows XP SP2 и выше Microsoft Office 2003, 2007 |

### 4.4.4 Требования по соответствию аппаратному обеспечению заказчика

При выполнении работ должно учитываться, что используется следующее аппаратное обеспечение, удовлетворяющее требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2. Аппаратное обеспечение заказчика

| Технические средства | Конфигурация технических средств |
| --- | --- |
| Сервер реляционной базы данных | Два 2-х ядерных процессора с частотой 2,50 ГГц и объёмом кэш-памяти 12 мб. Объем оперативной памяти: 32 Гб. Шесть жестких дисков SAS с возможностью горячей замены, объемом 146Гб. |
| Рабочая станция пользователя | Технические средства для работы Internet Explorer 6.0 и выше. |
| Локальная вычислительная сеть | Сетевое соединение сервера БД и рабочих станций пользователей производится со скоростью до 100 Мбит/c. |

### 4.4.5 Требования к организационному обеспечению

В ходе разработки Система должно обеспечиваться постоянное взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком, для чего должны быть определены лица, ответственные за:

- решение административных вопросов (организация встреч, предоставление допусков, рассмотрение и согласование проектной документации и т.п.);

- решение инженерно-технических вопросов (согласование технических аспектов реализации и администрирования системы, определение наличия и размещения технических средств, коммуникаций и т.п.);

- согласование.

Указанные лица должны иметь необходимый уровень компетенции, в том числе для принятия (организации принятия) оперативных решений по вопросам разработки.

Организационное обеспечение системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций системы.

К работе с системой должны допускаться сотрудники, имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации и прошедшие обучение работе с системой.

### 4.4.6 Требования к методическому обеспечению

Перечень применяемых при разработке стандартов, нормативов, методик, положений и т.д.:

- ГОСТ 34.201-89 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем

- ГОСТ 34.601-90 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

Все прикладное программное обеспечение, поставляемое и разрабатываемое в рамках проекта, должно поставляться в комплекте с «Руководством пользователя» и «Руководством администратора».

# 5. СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ

Таблица 3. Состав и характеристика работ

| № | Наименование работы (этапа) |  | Срок исполнения (кол-во календарных дней) | Результат работ (форма завершения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап №1. Расширение функциональных возможностей Системы в рамках 1-ой очереди доработок |  | Не более 30 дней со дня заключения контракта | Отчет по этапу |
| 1.1 |  | Доработка подсистем и структур данных, связанных с подключенными ранее источниками информации, с учетом изменений в ведомственных системах. |  | Доработаны подсистемы и структуры данных, связанные с подключенными ранее источниками информации, с учетом изменений в ведомственных системах |
| 1.1.1 |  | Внесение изменений в структуры баз данных единого хранилища АИАС МБ с учетом изменений в ведомственных системах. |  | Внесены изменения в структуры баз данных единого хранилища АИАС МБ с учетом изменений в ведомственных системах. |
| 1.1.2 |  | Внесение изменений в справочники АИАС МБ с учетом изменений в справочниках и классификаторах подключенных систем. |  | Внесены изменения в справочники АИАС МБ с учетом изменений в справочниках и классификаторах подключенных систем |
| 1.1.3 |  | Доработка существующих модулей преобразования и загрузки данных с учетом изменений в ведомственных системах. |  | Доработаны модули преобразования и загрузки данных с учетом изменений в ведомственных системах. |
| 1.1.4 |  | Доработка многомерных структур и структур интеллектуального анализа данных с учетом изменений в ведомственных подсистемах. |  | Доработаны многомерные структуры и структуры интеллектуального анализа данных с учетом изменений в ведомственных подсистемах. |
| 1.1.5 |  | Обновление данных источников, не имеющих непосредственной связи с сервером АИАС МБ. |  | Выполнено обновление данных источников, не имеющих непосредственной связи с сервером АИАС МБ. |
| 1.2 |  | Расширение функциональных возможностей подсистемы отображения оперативных данных, включая: - Добавление объектов Системы (строк списковых форм) в произвольную папку рабочего стола Системы для организации быстрого доступа к часто используемым объектам - Ограничение строк, отображаемых на списковых формах, на основе уникальных ключей соответствующих объектов |  | Выполнено расширение функциональных возможностей подсистемы отображения оперативных данных, включая: - Добавление объектов Системы (строк списковых форм) в произвольную папку рабочего стола Системы для организации быстрого доступа к часто используемым объектам - Ограничение строк, отображаемых на списковых формах, на основе уникальных ключей соответствующих объектов |
| 1.3 |  | Расширение функциональных возможностей подсистемы многомерного анализа данных, включая: - Пользовательский интерфейс для создания моделей интеллектуального анализа |  | Выполнено расширение функциональных возможностей подсистемы многомерного анализа данных, включая: - Пользовательский интерфейс для создания моделей интеллектуального анализа |
| 1.4 |  | Расширение функциональных возможностей картографической подсистемы, включая: - Отображение растровых слоев - Отображение данных картографических интернет-сервисов - Построение отчетов на карте с категоризацией объектов по нескольким полям - Построение отчетов на карте с возможностью выбора одного из нескольких способов отображения слоя - Выгрузка оперативных отчетов на карте в Shape-файл для отображения в других ГИС-системах - Каталог общих слоев и настроек их отображения для одновременного использования в нескольких проектах карт - Вычисление диапазонов количественного анализа методами, соответствующими распределению значений |  | Выполнено расширение функциональных возможностей картографической подсистемы, включая: - Отображение растровых слоев - Отображение данных картографических интернет-сервисов - Построение отчетов на карте с категоризацией объектов по нескольким полям - Построение отчетов на карте с возможностью выбора одного из нескольких способов отображения слоя - Выгрузка оперативных отчетов на карте в Shape-файл для отображения в других ГИС-системах - Каталог общих слоев и настроек их отображения для одновременного использования в нескольких проектах карт - Вычисление диапазонов количественного анализа методами, соответствующими распределению значений |
| 1.5 |  | Реализация подсистемы учета и запуска картографических проектов в формате ГИС-приложения ArcGIS |  | Реализована подсистемf учета и запуска картографических проектов в формате ГИС-приложения ArcGIS |
| 2 | Этап №2. Расширение функциональных возможностей Системы в рамках 2-ой очереди доработок |  | 50 дней с момента завершения 1 этапа | Отчет по этапу |
| 2.1 |  | Реализация подсистемы структурированного хранения документов |  | Реализованы требования к разработке подсистемы структурированного хранения документов |
| 2.2. |  | Реализация требований к расширению функциональных возможностей конструктора статистических отчетов, включая: - Размещение диаграмм на листах отчета - Операции копирования и вставки через буфер обмена листов, диапазонов и ограничений - Запуск отчетов по расписанию - Выгрузка результата выполнения в формате HTML - Тиражирование строк и столбцов листа на основе значений полей объектов - Тиражирование шаблона Microsoft Word для каждой тиражируемой строки |  | Реализованы требования к расширению функциональных возможностей конструктора статистических отчетов, включая: - Размещение диаграмм на листах отчета - Операции копирования и вставки через буфер обмена листов, диапазонов и ограничений - Запуск отчетов по расписанию - Выгрузка результата выполнения в формате HTML - Тиражирование строк и столбцов листа на основе значений полей объектов - Тиражирование шаблона Microsoft Word для каждой тиражируемой строки |
| 2.3 |  | Реализация требований к расширению функциональных возможностей подсистемы контроля ключевых показателей эффективности обеспечения безопасности, включая: - Автоматическое создание показателей на основе данных, формируемых конструктором статистических отчетов - Каталог источников данных для показателей эффективности - Отображение показателей, формируемых на основе источников данных каталога, включая вычислимые показатели |  | Реализованы требования к расширению функциональных возможностей подсистемы контроля ключевых показателей эффективности обеспечения безопасности: - Автоматическое создание показателей на основе данных, формируемых конструктором статистических отчетов - Каталог источников данных для показателей эффективности - Отображение показателей, формируемых на основе источников данных каталога, включая вычислимые показатели |
| 2.4 |  | Реализация требований к расширению функциональных возможностей пользовательского Web-приложения, включая: - Разработка механизма публикации данных - Разработка интерактивного Web-компонента для отображения на карте оперативных и аналитических данных - доработка Web-интерфейса просмотра оперативных данных |  | Реализованы требования к расширению функциональных возможностей пользовательского Web-приложения, включая: - Разработка механизма публикации данных - Разработка интерактивного Web-компонента для отображения на карте оперативных и аналитических данных - доработка Web-интерфейса просмотра оперативных данных |
| 2.5 |  | Реализация требований к расширению функциональных возможностей подсистемы полномочий, включая: - Разграничение прав на уровне отдельных объектов и групп объектов |  | Реализованы требования к расширению функциональных возможностей подсистемы полномочий, включая: - Разграничение прав на уровне отдельных объектов и групп объектов |
| 2.6 |  | Реализация требований к расширению функциональных возможностей подсистемы преобразования и загрузки данных, включая: - Полнофункциональные списковые формы поиска и фильтрации информации, импортируемой подсистемой преобразования и загрузки |  | Реализованы требования к расширению функциональных возможностей подсистемы преобразования и загрузки данных, включая: - Полнофункциональные списковые формы поиска и фильтрации информации, импортируемой подсистемой преобразования и загрузки |
| 2.7 |  | Разработка подсистемы учета водоисточников на территории г. Перми |  | Разработана подсистема учета водоисточников на территории г. Перми |
| 2.8 |  | Доработка документации на Систему |  | Доработана пользовательская документация. Доработана документация администратора. |
| 3 | Этап №3. Интеграция данных новых информационных источников в состав АИАС МБ |  | 20 дней с момента завершения 2 этапа | Отчет по этапу |
| 3.1 |  | Разработка модулей преобразования и загрузки данных новых источников информации |  | Разработаны модули преобразования и загрузки данных новых источников информации |
| 3.2 |  | Выполнение первичной загрузки данных новых источников информации |  | Выполнена первичная загрузка данных новых источников информации |
| 3.3 |  | Разработка и модификация многомерных структур данных, показателей эффективности и моделей интеллектуального анализа для новых подключаемых источников данных |  | Выполнена разработка и модификация многомерных структур данных, показателей эффективности и моделей интеллектуального анализа для новых подключаемых источников данных |
| 3.4 |  | Разработка аналитических отчетов и приборных панелей для новых подключаемых источников данных |  | Выполнена разработка аналитических отчетов и приборных панелей для новых подключаемых источников данных |
| 3.5 |  | Настройка полномочий для доступа к данным новых источников информации |  | Выполнена настройка полномочий для доступа к данным новых источников информации |
| 4 | Этап №4 - Опытная эксплуатация обновленной версии АИАС МБ |  | 20 дней с момента завершения 3 этапа | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 4.1 |  | Установка и настройка Системы на полигоне Заказчика |  | Выполнена установка ПО, готового к предварительным испытаниям |
| 4.2 |  | Обучение пользователей Системы |  | Выполнено обучение пользователей. |
| 4.3 |  | Сдача ПО в опытную эксплуатацию |  | Выполнена сдача Системы в опытную эксплуатацию |
| 4.4 |  | Консультация пользователей по вопросам эксплуатации Системы |  | Проведены консультации пользователей по вопросам эксплуатации Системы |
| 4.5 |  | Контроль обновления данных источников, включая ЦУКС ФПС МЧС по Пермскому краю |  | Проведены работы по контролю обновления данных источников, включая ЦУКС ФПС МЧС по Пермскому краю |
| 4.6 |  | Выполнение доработок Системы по результатам опытной эксплуатации |  | Выполнены доработки Системы по результатам опытной эксплуатации |

# 6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

## 6.1 Требования к порядку контроля и приемки работ

Контроль и приемка результатов выполнения этапов работ осуществляется в соответствии с порядком, определяемым Заказчиком.

По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, а также техническую документацию.

Техническая документация передается на бумажных носителях в 2-х экземплярах и в электронном виде на компакт-дисках.

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством.

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Приложение № 4

к конкурсной документации

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта,

в том числе предложение о цене контракта

___________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

ознакомившись с конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение опытно-конструкторских работ «Реализация III этапа мониторинга безопасности города Перми в рамках реализации п. 1.1.2 долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009-2012 годы»,

(предмет контракта)

обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации муниципальный контракт в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации:

| Условия исполнения муниципального контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Цена контракта ( в рублях) В т.ч по этапам: 1 этап ( в рублях) 2 этап ( в рублях) 3 этап ( в рублях) 4 этап ( в рублях) | Общая цена контракта, в руб. Указать цену первого этапа, в руб. Указать цену второго этапа, в руб. Указать цену третьего этапа, в руб. Указать цену четвертого этапа, в руб. |
| Срок окончания выполнения работ (в календарных днях) В т.ч. по этапам: | В календарных днях |
| 1 этап (в календарных днях со дня заключения контракта) | Указать количество календарных дней |
| 2 этап (в календарных днях со дня завершения 1 этапа) | Указать количество календарных дней |
| 3 этап (в календарных днях со дня завершения 2 этапа) | Указать количество календарных дней |
| 4 этап (в календарных днях со дня завершения 3 этапа) | Указать количество календарных дней |

Сведения о квалификации участника

(указывается при использовании критерия «Квалификация участника конкурса»):

| Наименование показателя | Подтверждающие документы | Количество |
| --- | --- | --- |
| Наличие у участника опыта выполнения аналогичных работ по созданию автоматизированных информационных систем управления диспетчерскими службами или систем мониторинга безопасности | Копии договоров (контрактов, соглашений) на выполнение аналогичных опытно-конструкторских работ с приложением актов приемки выполненных работ и/или отчетов о выполненных работах | Указать количество положительных отзывов, подтверждённых копиями контрактов и актов о выполнении работ: _______ работ (проектов) выполнено: _______ положительных отзывов о выполнении работ. |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4 а

к конкурсной документации

Сведения о квалификации участника размещения заказа

Представляются сведения об опыте выполнения аналогичных работ по созданию автоматизированных информационных систем управления диспетчерскими службами или систем мониторинга безопасности

| Заказчик | Наименование проекта, № и дата контракта | Краткое описание проекта | Сроки выполнения | Объем выполненных работ (тыс. руб.) | Наличие отзыва о реализованном проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение:

1. Положительные отзывы (копии) муниципальных либо государственных заказчиков о выполнении за период 2007-2010 гг. работ по созданию автоматизированных систем управления диспетчерскими службами или систем мониторинга безопасности.

2.К отзывам прилагаются подтверждающие их копии контрактов (договоров), копии актов приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг и т.д.) по ним, подтверждающие состав, стоимость работ участника, а так же роль участника в проекте (основной исполнитель, соисполнитель)

Приложение № 5

к конкурсной документации

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 201__г.

_________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________201__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении конкурса)

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере 902 340 (Девятьсот две тысячи триста сорок) рублей 00 копеек,  (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми (Департамент общественной безопасности, л/с 04964017991) в РКЦ ПЕРМЬ Г.ПЕРМЬ |
| --- | --- |
| ИНН | 5902293403 |
| КПП | 590201001 |
| Р/с | 40302810000005000009 |
| БИК | 045744000 |

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта, извещение № 21К от «20»июня 2011 г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере  902 340 (Девятьсот две тысячи триста сорок) рублей 00 копеек.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Получатель УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми (Департамент общественной безопасности, л/с 04964017991) в РКЦ ПЕРМЬ Г.ПЕРМЬ ИНН 5902293403 КПП 590201001 Р/с 40302810000005000009 БИК 045744000 Назначение платежа Обеспечение исполнения контракта, извещение № 21К от «20»июня 2011 г | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/______________/ М.П. |

Приложение № 6

- к конкурсной документации

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 201__ года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование | Данные |
| Место нахождения | сведения |
| Почтовый адрес | указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника размещения заказа |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в разделе XI конкурсной документации, в следующем порядке.

Каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе XI конкурсной документации, присуждается рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям:

а) цена контракта;

Значимость критерия «Цена контракта» составляет 35%.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта» определяется по формуле:

| Rai = | Amax - Ai | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amax |  |  |

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги, установленных в конкурсной документации);

Ai – цена контракта (сумма цен за единицу товара, работы, услуги), предложенная в i-ой заявке.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»), определяется по формуле:

| FRai = | Rai х | Kai |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRai – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kai – значимость указанного критерия.

б) квалификация участника конкурса;

Значимость критерия «Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» составляет 35 %.

В случае оценки квалификации участника конкурса баллы присуждаются только на основании документально подтвержденной информации (на основании представленных документов, подтверждающих квалификацию).

Для оценки заявок по данному критерию используются следующие подкритерии (предмет оценки):

1) количество отзывов муниципальных либо государственных заказчиков о выполнении за период 2007-2010гг. работ по созданию автоматизированных систем управления диспетчерскими службами или систем мониторинга безопасности, выполненных ранее.

Максимальное значение подкритерия «Количество аналогичных работ, выполненных ранее» составляет 60 баллов.

2) для оценки  качества работ  применяется оценка качества выполнения работ исходя из степени проработки технического решения.

Максимальное значение подкритерия «Степень проработки технического решения» составляет 40 баллов.

Баллы определяются исходя из представленной таблицы.

| Показатель | Подтверждающие документы | Оценка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Баллы |
| 1) Качество работ (Ci1) | Оценка качества выполнения работ осуществляется на основании оценки степени проработки технического решения, представленного в «Предложении о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара или качестве работ или качестве услуг» (Приложение №10 к конкурсной документации) | Предложения участника конкурса по качеству работ отвечают требованиям Заказчика к техническим характеристикам работ, но недостаточно полно раскрывают суть предлагаемого технического решения и порядок выполнения работ | 15 |
|  |  | Предложения участника конкурса по качеству работы отвечают требованиям Заказчика к техническим характеристикам работ, обоснованно и подобно раскрывают суть предлагаемого технического решения и порядок выполнения работ | 40 |
| 2) Квалификация участника конкурса (Ci2) | Положительные отзывы муниципальных либо государственных заказчиков о выполнении за период 2007-2010гг. работ по созданию автоматизированных систем управления диспетчерскими службами или систем мониторинга безопасности. К отзывам прилагаются подтверждающие их копии контрактов (договоров), копи актов приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг и т.д.) по ним, подтверждающие состав, стоимость работ участника, а так же роль участника в проекте (основной исполнитель, соисполнитель) | Отсутствие отзывов | 0 |
|  |  | 1-2 отзыва | 15 |
|  |  | 3-4 отзыва | 25 |
|  |  | 5 и более отзывов | 60 |

- Для получения итогового рейтинга по критерию "Качество работ (услуг) и квалификация участника", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется по формуле:

| Rci = | Ci1 | + | Ci2 |
| --- | --- | --- | --- |

где:

Rci – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Cik – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-ой заявке по k-му показателю, где k – количество установленных показателей.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника конкурса», определяется по формуле:

| FRci = | Rci х | Kci |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRci – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rci – рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию;

Kci – значимость указанного критерия.

в) сроки выполнения работ;

Значимость критерия «сроки выполнения работ» составляет 30%.

Оценка заявок по данному критерию осуществляется исходя из  оценки срока выполнения 1 этапа работ.

С даты заключения контракта ( в календарных днях):

Максимальный срок работ составляет 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Минимальный срок выполнения работ составляет 20 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки выполнения работ», определяется по формуле:

| Rfi = | Fmax - Fi | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fmax - Fmin |  |  |

где:

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Fmax – максимальный срок выполнении работ, установленный в конкурсной документации, в календарных днях с даты заключения муниципального контракта;

Fmin – минимальный срок выполнения работ, установленный в конкурсной документации, в календарных днях с даты заключения муниципального контракта;

Fi – предложение по сроку выполнения работ в i-ой заявке в календарных днях с даты заключения муниципального контракта;

В случае если Fi меньше или равно Fmax/2, то такой заявке присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50 (вышеуказанная формула для расчета рейтинга в этом случае не применяется).

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки выполнения работ», определяется по формуле:

| FRfi = | Rfi х | Kfi |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRfi – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kfi – значимость указанного критерия.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке) конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта (заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на Официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru, и на сайте Администрации города Перми www.gorodperm.ru заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Приложение № 9

- к конкурсной документации

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение опытно-конструкторских работ «Реализация III этапа мониторинга безопасности города Перми в рамках реализации п. 1.1.2 долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009 – 2012 годы» для обеспечения муниципальных нужд города Перми

г. Пермь "__"_________ 2011 г.

       Департамент общественной безопасности администрации  города Перми, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице начальника департамента Марголина Сергея Николаевича, действующего на основании Положения, утвержденного решением Пермской городской Думы  от 12.09.2006 года № 225 «О департаменте общественной безопасности администрации города Перми», с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ______________________, действующего на основании _____________________, с  другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий муниципальный контракт (далее, Контракт) о нижеследующем.

1.Предмет Контракта

1.1. На основании решения конкурсной комиссии (Протокол № ___ от  ______2011г.) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению опытно-конструкторских работ «Реализация III этапа мониторинга безопасности города Перми в рамках реализации п. 1.1.2 долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009 – 2012 годы» в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Требования к выполнению работ указаны в Техническом задании (Приложение №1).

1.3. Выполнение опытно-конструкторских работ «Реализация III этапа мониторинга безопасности города Перми в рамках реализации п. 1.1.2 долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009 – 2012 годы» должно соответствовать требованиям действующего законодательства.

2.Сроки выполнения работ

2.1 Начало выполнения работ по настоящему муниципальному контракту – с момента заключения муниципального контракта.

2.2.Срок выполнения работ  - не более «____» календарных дней с момента заключения Контракта.

2.3 Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет________ со дня, следующего за днем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Контракту. Все обнаруженные в течение этого срока недостатки, которые не могли быть выявлены при приемке результата выполненных работ по настоящему Контракту, должны быть устранены Исполнителем самостоятельно в течении 30 дней  с момента его уведомления Заказчиком об этих недостатках.

2.4. Сроки выполнения работ по этапам и продолжительности этапов определены разделом 5 Технического задания (Приложение 1).

3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ (далее, цена) Контракта составляет _______(____________) рублей, в т.ч. НДС-__________ рублей.

Стоимость работ по данному Контракту является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.5.4 Контракта.

3.2. Указанная в п. 3.1 стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные пошлины, расходы при страховании выполняемых работ и прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при исполнении Контракта.

3.3.Оплата по Контракту производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя:

- авансовый платеж в размере 30% цены (стоимости) Контакта в течении 10 (Десять) банковских с момента заключения Контракта на основании представленного Исполнителем счета на оплату;

- окончательный расчет за выполненные работы в размере 70% цены (стоимости) Контракта в течении 10 (Десять) банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и представления счета-фактуры (для плательщиков НДС).

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. По каждому этапу Исполнитель предоставляет Заказчику отчет по этапу. По завершении выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, а также техническую документацию.

Техническая документация передается на бумажных носителях в 2-х экземплярах и в электронном виде на компакт-дисках.

4.2 Техническая документация рассматривается заместителем начальника департамента общественной безопасности администрации города Перми – начальником отдела координации в сфере общественной безопасности на предмет соответствия Техническому заданию, и при условии качественного полного выполнения работ утверждается начальником департамента общественной безопасности администрации города Перми в срок не более 2-х рабочих дней. В случае несоответствия работ Техническому заданию оформляется претензия с обоснованием применения требований.

4.3 Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается начальником департамента общественной безопасности администрации города Перми на основании утвержденной Технической документации по Контракту в срок не более 1 рабочего дня с момента утверждения Технической документации.

4.4. Фактом выполнения работ является передача оформленного в установленном порядке, согласно раздела 5 Технического задания (Приложение № 1), акта сдачи-приемки выполненных работ и передача необходимых сопроводительных документов Исполнителем Заказчику.

Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных материалов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ в приемке выполненных работ.

4.5. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа в приемке выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок, сроков их выполнения. Все доработки производятся за счет Исполнителя.

4.6. В случае, если в течение срока, указанного в п. 2.4 настоящего контракта, от Заказчика не поступит мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ – работы считаются выполненными.

4.7. Для приемки выполненных работ и исследования их результата на соответствие требованиям Технического задания (Приложение 1) Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:

- предоставлять Заказчику в рамках исполнения Контракта любую запрашиваемую им информацию, акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру, счет;

- своевременно (в срок, установленный Заказчиком) за свой счет исправлять работы, по которым у Заказчика имеются замечания, связанные с несоблюдением требований Технического задания, допущенные Исполнителем в соответствии с п.4.5. настоящего Контракта.

- вносить все необходимые поправки и дополнения в материалы по замечаниям Заказчика;

- назначить уполномоченного представителя, имеющего право действовать от имени Исполнителя и письменно уведомить об этом Заказчика;

- выполнять иные действия, связанные с исполнением Контракта;

- выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком Техническим заданием (Приложение 1) и передать Заказчику результат выполненных работ в предусмотренный настоящим Контрактом срок;

- незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемый результат выполненных работ или о целесообразности продолжения работ;

- гарантировать Заказчику передачу полученного по настоящему Контракту результата выполненных работ, не нарушающих исключительные права других лиц.

5.2. Заказчик обязан:

- в случае необходимости приостановки выполнения работ направить извещение Исполнителю о приостановке выполнения работ с указанием срока возобновления указанных работ;

- оказывать содействие Исполнителю в сборе исходных данных и других материалов, а также в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

- в случае задержки по вине Заказчика предоставления исходных данных, требующихся Исполнителю для выполнения работ и необходимость в которых письменно подтверждена Заказчиком, сроки выполнения этапа и, соответственно, всей работы, продляются, соответственно задержке.

- принять результаты выполненных работ и оплатить их.

5.3. Заказчик имеет право:

- запрашивать и получать от Исполнителя информацию о выполнении условий настоящего Контракта в целях осуществления контроля за ходом  выполнения данного Контракта;

- осуществлять с привлечением сторонних организаций выборочные проверки качества выполненных работ.

5.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренные Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно, на выполнение, которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену (стоимость) Контракта пропорционально объему таких работ, но не более, чем на 10 (десять) процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Дополнительные изменения оформляются дополнительным соглашением в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

6. Срок действия Контракта, досрочное расторжение

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения обязательств обеих Сторон.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6.3. Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.

7. Авторские права

7.1. Право на использование результата работ, выполненных по настоящему Контракту, в любой форме, принадлежит Заказчику.

7.2. Исключительные права на программное обеспечение Системы (Раздел 2 Приложения 1) принадлежат Исполнителю.

8.Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством РФ.

8.2. В случае выполнения Исполнителем работ, несоответствующих требованиям Технического задания (Приложение №1), Заказчик вправе заказать их выполнение другим лицам с отнесением на Исполнителя всех необходимых  расходов на их выполнение.

8.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока выполнения работ. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы неисполненного обязательства. Исполнитель освобождается от оплаты неустойки, если будут предоставлены доказательства, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.5. Исполнитель несет ответственность за действия своих сотрудников и/или сторонних привлеченных организаций, выполняющих работы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Контрактом, другая сторона вправе потребовать оплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Величина пеней устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день оплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от оплаты пеней, если предоставит доказательства, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Оплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

9.Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту в случае и на период наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих их исполнению, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить при заключении Контракта и которые возникли не по вине Сторон.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся войны, эпидемии, аварии, пожары, землетрясения, наводнения и иные стихийные бедствия.

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме в течение 3 дней и по требованию другой Стороны представить документ, выданный соответствующим компетентным органом. В этом документе должны содержаться сведения о виде и конкретных обстоятельствах непреодолимой силы, оценка их влияния на выполнение обязательств по настоящему Контракту и на соблюдение сроков по нему.

9.4. При наступлении названных обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев, Стороны имеют право пересмотреть условия настоящего Контракта в установленном законом порядке.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

10.2. Все споры, по которым между сторонами не было достигнуто соглашение в переговорах, подлежат разрешению арбитражным судом Пермского края.

10.3. Положения, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

11. Обеспечение исполнения Контракта

11.1. Исполнитель для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в срок, установленный для подписания муниципального контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии;

- залог денежных средств;

- договора поручительства,

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 902 340 (Девятьсот две тысячи триста сорок) рублей 00 копеек.

11.2. Способ обеспечения исполнения Контракта из перечисленных в п. 11.1 выбирается Исполнителем самостоятельно.

11.3. В случае выбора Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Исполнителем, в следующем порядке:

11.3.1. Заказчик возвращает перечисленную сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную Исполнителем, в течение 5 (Пять) банковских дней после подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

11.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Исполнителя, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств не возвращается.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.3. Основания расторжения и прекращения настоящего Контракта определяются в соответствии с действующим законодательством.

12.4. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга.

12.5. Для решения текущих вопросов по Контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ____________________________ тел._____________________

от Исполнителя: ______________________________тел. _____________________

12.6. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Техническое задание.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

13.1  Заказчик:

Департамент общественной безопасности администрации города Перми

614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23

тел./факс: (342) 212-32-16; 212-43-12

ИНН 5902293403, КПП 590201001

Банк: УФК по Пермскому краю

(ДФ г. Перми, Департамент общественной безопасности, л/с 02964017991) в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому  краю г. Пермь

р/сч.  40204810300000000006

БИК 045773001

ОГРН 1065902057671

13.2 Исполнитель

Заказчик:				                                            Исполнитель:

Начальник департамента

общественной безопасности

администрации города Перми

_________________С.Н. Марголин	                                ________________

М.П.					            	           М.П.

Приложение №1

К муниципальному контракту №___ от _______

Утверждаю:				                                                  Согласовано:

Начальник департамента

общественной безопасности

администрации города Перми

_________________С.Н.Марголин	                                                        ________________

М.П.					            	                                           М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

## 1.1 Полное наименование работ

Полное наименование работ: Выполнение опытно-конструкторских работ «Реализация III этапа мониторинга безопасности города Перми» в рамках реализации п. 1.1.2 долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009 – 2012 годы».

Муниципальный заказчик: Департамент общественной безопасности Администрации города Перми.

Исполнитель работ определяется по результатам открытого конкурса.

Сроки выполнения работ: не более 120 дней со дня заключения контракта.

Максимальная стоимость работ:  3 007 800 руб.

## 1.2 Определения, условные обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| OLAP | On Line Analytical Processing (Технология анализа данных) |
| ESB | Сервисная шина |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| АИАС | Автоматизированная информационно-аналитическая система |
| АИАС МБ | Автоматизированная информационно-аналитическая система мониторинга безопасности г. Перми |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| БД | База данных |
| ГИС | Геоинформационная система |
| ГУ | Государственное учреждение |
| ГУВД | Главное управление внутренних дел Пермского края |
| ДЧ | Дежурная часть |
| ЕДДС | Единая дежурно-диспетчерская служба |
| ЖКХ | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| ИАС | Информационно-аналитическая система |
| ИАД | Интеллектуальный анализ данных |
| ИТ | Информационные технологии |
| ИЦ | Информационный центр |
| МБ | Мониторинг безопасности |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| СУБД | Система управления базами данных |
| СПД | Сеть передачи данных |
| ЧС | Чрезвычайная ситуация |

## 1.3 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке технического задания

При разработке технического задания использованы следующие нормативные документы:

- ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению;

- ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

## 2.1 Назначение и цели реализации системы

Автоматизированная информационно-аналитическая система мониторинга безопасности г. Перми (далее АИАС МБ или Система) предназначена для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в процессе принятия решений  за счет оперативного получения объективной и полной информации о ситуации в области обеспечения безопасности населения и территории города.

Система задействована в процессах организации и управления деятельностью органов местного самоуправления по пресечению преступлений и правонарушений, по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), защите и спасению населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Система обеспечивает решение следующих задач:

- Создание системы сбора, обработки, мониторинга, анализа и отображения информации о происшествиях различного характера (криминального, техногенного, природного и др.) на территории города Перми.

- Автоматизация задач многомерного анализа происшествий в сфере общественной безопасности.

- Отображение в графическом и текстовом виде сведений о происшествиях в сфере общественной безопасности.

- Обеспечение и сокращение сроков подготовки отчетной документации.

- Сокращение сроков принятия управленческих решений.

- Обеспечение интеграции с другими ведомственными системами.

## 2.2 Цели выполнения работ

Цели выполнения опытно-конструкторских работ по данному проекту:

- Расширение функциональных возможностей опытного образца Системы

- Интеграция новых источников информации в состав АИАС МБ.

- Обеспечению информационного взаимодействия АИАС МБ города Перми и ИАС "Мониторинг безопасности" Пермского края для новых источников информации.

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

## 3.1 Сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является Департамент общественной безопасности администрации г. Перми (ДОБ).

Департамент общественной безопасности является функциональным органом администрации Перми. Основная функция департамента - обеспечение общественной безопасности на территории города Перми, взаимодействие администрации города Перми с правоохранительными органами, органами военного управления, подразделениями по защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Подробная информация о структуре департамента общественной безопасности размещена на сайте  администрации города Перми.

Основные направления деятельности:

- организация и осуществление функций обеспечения общественной безопасности на территории города Перми, взаимодействие администрации города с правоохранительными органами, органами военного управления, подразделениями по защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

- содействие в обеспечении законности и правопорядка, а также безопасности граждан от правонарушений и преступных посягательств;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- содействие в организации обеспечения гражданской обороны и организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

- организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;

- обеспечение межведомственной координации антинаркотической деятельности;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

## 4.1 Требования к системе в целом

### 4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

При выполнении работ должны учитываться и соблюдаться архитектурные и программные решения, реализованные в рамках предыдущих этапов реализации проекта:

- «Реализация I этапа мониторинга безопасности города Перми» в рамках реализации п. 1.1.2. долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009-2012 годы»

- «Реализация II этапа мониторинга безопасности города Перми» в рамках реализации п. 1.1.2. долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009-2012 годы»

При выполнении работ должны учитываться особенности интегрированных источников информации, а также состояние инфраструктуры центра мониторинга Департамента общественной безопасности администрации города Перми, ведомств и ведомственных АИС, подключенных и планируемых для подключения к АИАС МБ.

Система должна функционировать на основе современных программно-технических решений и удовлетворять следующим общим требованиям:

- Создание на основе использования стандартизованных технологий.

- Масштабируемость Системы, как с помощью программных модулей, так и инфраструктурных компонентов.

- Функционирование в архитектуре «клиент-сервер».

- Совместимость и масштабируемость процедур информационного обмена, как между компонентами системы, так и с внешними информационными системами.

- Модульность и унифицированность компонентов системы, возможность сбора конкретных рабочих мест (подключения и отключения функциональных возможностей) в зависимости от выполняемых задач.

- Интеграция подсистем в рамках единого пользовательского интерфейса.

- Обеспечение эффективной обработки и надежного хранения большого объема  данных.

- Обеспечение защиты от несанкционированного доступа.

- Постоянный и стабильный доступ по телекоммуникационной сети, как в локальном, так и удаленном режиме.

При расширении функциональных возможностей Системы должны выполняться следующие общие требования, реализованные на предыдущих этапах реализации проекта:

- Доступ к данным интегрированным в рамках единого хранилища:

  - Настраиваемый windows-интерфейс для отображения данных.

  - Отображение зарегистрированной информации на электронной карте города.

  - Обеспечение единого подхода к поиску данных.

  - Универсальная система фильтров и ограничений для получения любых выборок из базы данных.

  - Web-интерфейс для просмотра данных АИАС и интегрированных подсистем.

- Импорт данных из интегрированных источников:

  - Интеграционная подсистема основанная на сервисной шине

  - Настраиваемая подсистема реплицирования данных

  - Подсистема импорта произвольных табличных данных

- Формирование сводных отчетных документов и статистики с необходимым уровнем агрегирования:

  - Формирование регламентных отчетов по заранее настроенным шаблонам.

  - Универсальная система настройки получения информации в табличном виде из базы данных.

  - Создание собственных шаблонов отчетов при помощи дизайнеров.

  - Формирование статистических отчетов при помощи конструктора.

  - Сохранение результатов в различных форматах.

  - Печать документов.

- Работа с картографическими данными:

  - Просмотр, навигация, поиск объектов и получение информации о них, печать карт.

  - Создание пользовательских слоев для отображения местоположения различных объектов, мест происшествий.

  - Анализ данных о событиях и происшествиях на карте.

  - Отображение событий и происшествий на адресных объектах карты.

  - Подготовка к печати и печать изображений карты.

- Аналитическая обработка данных:

  - Многомерное представление данных, возможность формирования нерегламентированных запросов и получения информации с необходимым уровнем обобщения или детализации.

  - Просмотр результатов анализа с разных точек зрения (при помощи различных разрезов гиперкубов) и быстрое переключение между ними.

  - Отображения необходимых данных в виде графиков или диаграмм (столбиковых, круговых, линейных и других), таблиц и картографических изображений.

  - Визуальное сравнение результатов анализа для различных точек зрения и/или для различных наборов анализируемых данных.

  - Формирование отчетов, их сохранение и экспорт из OLAP-системы в документы различных форматов (HTML, электронные таблицы, текстовые документы и прочее).

  - Использование методов интеллектуального анализа данных, настройка и просмотр результатов.

  - Отображение показателей эффективности и представлений аналитических отчетов на приборных панелях.

  - Упрощенный пользовательский интерфейс для конструирования кубов в многомерной БД Системы без использования инструментальных средств СУБД.

  - Интеграция с конструктором статистических отчетов.

  - Ввод и хранение показателей эффективности обеспечения безопасности.

- Конфигурирование системы и управление данными:

  - Наличие необходимых функций администрирования для централизованного контроля за состоянием программной системы и настройки распределенного доступа к информации.

  - Распределение прав доступа к данным  на уровне ролей пользователей.

  - Учет и протоколирование всех действий пользователей.

  - Возможность доработки хранилищ с использованием средств разработки и администрирования СУБД.

Система должна быть организована в виде набора программных модулей и включать в себя следующий перечень функциональных подсистем:

- Сервисная шина.

- Модули преобразования и загрузки данных (адаптеры).

- СУБД и конструктор хранилищ данных.

- Подсистемы получения и обработки данных.

- Полнофункциональный пользовательский Windows-интерфейс для управления системой, просмотра, обработки и анализа данных.

- Пользовательский Web-интерфейс для просмотра данных Системы.

Основным интеграционным звеном Системы должна выступать сервисная  шина (ESB - Enterprise Service Bus). Такое архитектурное решение должно обеспечить возможность гибкого подключения дополнительных ведомственных АИС к системе при ее развитии.

Архитектурное построение системы должно предусматривать возможность гибкого информационного и программного взаимодействия с другими системами и комплексами.

Единое реляционное хранилище данных и многомерное OLAP-хранилище должны работать под управлением промышленной СУБД. OLAP-хранилище формируется на основе реляционного хранилища и обеспечивает хранение структур и данных для аналитической обработки информации. Создание и настройка хранилищ данных осуществляется с помощью средств разработки и администрирования СУБД.

Конструктор хранилищ данных должен обеспечивать визуальные средства разработки структуры реляционной и многомерной БД. С его помощью квалифицированный персонал должен иметь возможность настраивать параметры хранения и доступа к данным, модифицировать OLAP-хранилище, изменять существующие и добавлять новые модели интеллектуального анализа.

Подсистемы обработки и получения данных должны обеспечивать высокоуровневый доступ к реляционным и многомерным БД, а также информации пространственного характера. В состав подсистем получения и обработки данных могут входить как сервисы СУБД, так собственные модули Системы.

Полнофункциональный пользовательский Windows-интерфейс должен предоставлять большинство функциональных возможностей предназначенных для непосредственного взаимодействия пользователя с системой. Должно быть реализовано конструирование запросов к системе, получение и отображение информации, настройка прав доступа к системе, параметров отображения данных и связей объектов системы.

Пользовательский Web-интерфейс должен реализовывать базовую функциональность просмотра подготовленной оперативной и аналитической информации, а также ее отображение на карте города Перми.

### 4.1.2 Требования к эргономике и технической эстетике

Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в состав Системы должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса. Интерфейс системы должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм.

Взаимодействие пользователя с системой должно осуществляться на основе следующих принципов:

- Ориентация на использование клавиатуры с минимизацией количества нажатий для стандартных действий, для модулей с массовым вводом информации.

- Использование визуальных подсказок и «мастеров» выполнения сложных операций.

- Отображение на экране хода длительных процессов обработки.

- Возможность использования справочников при работе с полями ввода информации.

Элементы пользовательского интерфейса должны в интерактивном режиме реагировать на действия пользователя.

Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. Ввод-вывод данных системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям системы.

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации:

- Для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля данных), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;

- Внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для однотипных элементов.

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений) должны быть на русском языке.

### 4.1.3 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

Весь персонал, участвующий в функционировании Системы, условно должен делиться на следующие группы:

- Пользователи – специалисты, осуществляющие любые доступные функции по обработке данных по мере необходимости в соответствии со своими функциональными потребностями и стандартными рабочими процедурами, определенными в регламенте.

- Администраторы – выделенный персонал, в обязанности которого входит выполнение специальных технологических функций: ведение справочников, списков пользователей, регулирование прав доступа пользователей к данным и приложениям, а также контроль за целостностью и сохранностью информации в базах данных;

- Эксплуатационный персонал – специалисты, обеспечивающие функционирование технических и программных средств, обслуживание и обеспечение рабочих мест пользователей.

Всех пользователей в зависимости от выполняемых ими функций можно разделить на:

- Специалистов, занимающихся оперативным мониторингом данных, получающих доступ к системе через внутреннюю сеть (Интранет)

- Аналитиков, выполняющих обработку и анализ полученных данных.

- Внешние пользователи Системы, которые получают удаленный доступ к системе для просмотра результатов ее работы.

Обработка информации должна осуществляться сотрудниками аналитического отдела. В состав отдела должны быть включены аналитики по направлениям (для обобщения поступающей из различных источников информации).

Служба технического обеспечения должна осуществлять поддержку системы в рабочем состоянии. Штат службы должен быть укомплектован специалистами по информационным технологиям. Численность эксплуатационного персонала и администраторов должна быть установлена из расчета обеспечения функционирования Системы в течение рабочего времени.

Квалификация персонала, участвующего в обеспечении функционирования Системы должна отвечать следующим требованиям:

- Наличие необходимой общей профессиональной подготовки;

- Наличие навыков работы в операционной системе Windows, офисных приложениях.

- Знание архитектуры и особенностей работы программно-аппаратных компонентов Системы;

- Знание и умение выполнять действия в соответствии с функциональными обязанностями.

Для правильной работы с Системой персонал должен пройти обучение на специализированных курсах в учебном центре Исполнителя. Количество и состав обучаемых отдельно согласовывается с Заказчиком. Объем курса должен составлять не менее 24 академических часов.

Для проведения обучения пользователей Исполнитель подготавливает и согласовывает с Заказчиком:

- план обучения;

- обучающие примеры;

- презентационные материалы.

Программа курса обучения должна быть разбита на несколько занятий, каждое из которых должно содержать в себе теоретическую и практическую часть. Занятия должны проводиться в учебном классе, где каждому обучающемуся предоставляется возможность для самостоятельной работы. В конце курса обучения должна проводиться аттестация, по результатам которой определяется степень готовности сотрудников к работе с обновленной версией системы.

Обучение группы специалистов проводится Исполнителем на территории Заказчика. 	В зависимости от плана обучения обучение может происходить в несколько этапов.

К обучению допускаются пользователи, обладающие навыками работы на компьютере в среде операционных систем Microsoft Windows XP и выше.

### 4.1.4 Требования к надежности системы

Надежное функционирование программного комплекса должно быть обеспечено выполнением совокупности организационно-технических мероприятий, в том числе:

- Использование отказоустойчивых многопроцессорных платформ для серверов.

- Организация бесперебойного электропитания технических средств.

- Обеспечение процедур остановки компонентов системы в случае отказа электропитания (оборудования).

- Использование лицензионного программного обеспечения.

- Контроль за целостностью данных на уровне СУБД.

- Сохранение целостности данных при нештатном завершении программы (отказ рабочей станции и т.п.).

- Сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных действиях пользователя.

- Система не должна изменять обрабатываемые и анализируемые данные.

- Регулярное резервное копирование баз данных на внешние носители (как по заданному периоду архивации данных, так и директивная архивация в случае необходимости).

- Восстановление данных в БД с использованием последней резервной копии.

- Переустановка программ с дистрибутивных носителей.

Поддержание системы в целом в работоспособном состоянии в условиях временного отсутствия связи с другими подсистемами и внешними объектами, временного отключения рабочих мест пользователей, отказов аппаратных средств, появления ошибок в программном и информационном обеспечении должно базироваться на использовании средств общего программного обеспечения.

### 4.1.5 Требования к обеспечению защиты информации от несанкционированного доступа

Обеспечение доступа к информации должно осуществляться на основе разработанных регламентов и в соответствии с согласованными правилами разграничения зон ответственности между уполномоченными лицами.

В системе должны присутствовать средства журналирования всех критически важных с точки зрения безопасности событий, включая факты авторизации пользователей системы, а также выполняемые пользователями операции.

Система должна поддерживать различные роли пользователей, зарегистрированных в системе и обеспечивать ограничение прав пользователей в зависимости от их роли.

Логическая структура базы данных должна проектироваться с учетом реализации функции СУБД по разграничению доступа к данным.

Должна обеспечиваться аутентификация пользователей и клиентских мест с  разграничением доступа к данным, регистрация на основе ввода значений логин/пароль, соответствующая идентификация пользователя.

В целях безопасности все файлы, относящиеся к системе, должны храниться в специальной структуре каталогов на уровне операционной системы и быть защищены определенными полномочиями доступа.

### 4.1.6 Требования по стандартизации и унификации

Требования к стандартизации и унификации программных средств должны быть обеспечены за счет максимально возможного применения унифицированных компонент и средств из состава:

- общего и базового программного обеспечения;

- систем управления базами данных;

- операционных систем.

Компоненты системы  должны быть разработаны с помощью объектно-ориентированной инструментальной платформы (CASE-средства) разработки информационных систем.

При реализации Системы необходимо учитывать следующие требования:

- Приложения должны быть разработаны на базе технологии .Net с использованием языка программирования C#.

- Для выполнения операций с данными, представленными в виде логически взаимосвязанных совокупностей таблиц-отношений, и доступа к информации, содержащейся в реляционной базе данных, необходимо использовать язык SQL.

- Для доступа к многомерным структурам данных необходимо использовать язык MDX.

- Должны использоваться единообразные методы доступа к данным. Доступ к реляционным и многомерным данным должен осуществляться согласно спецификациям OLE DB и OLE DB for OLAP. OLE - Objects Linked and Embedded (присоединенные и встроенные объекты).

- Пространственные данные должны храниться в едином векторном формате баз геоданных.

- Визуальные элементы и экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации.

Стандартизация и унификация технических средств системы должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования.

### 4.1.7 Общие требования к единому хранилищу данных

Концепция хранилища должна предполагать хронологический набор очищенных и непротиворечивых данных, интегрированных с целью обеспечения эффективного функционирования аналитической системы.

Для создания и поддержки хранилища данных необходимо использовать современную систему управления базами данных (СУБД).

В качестве СУБД необходимо использовать программное обеспечение Microsoft SQL Server 2008, установленное на сервере АИАС МБ.

Проектирование структур данных должно осуществляться в соответствии со следующими критериями:

- Предметная ориентированность хранилища.

- Интегрированность данных. Данные нескольких источников должны правильно интегрироваться и трансформироваться. Интеграция подразумевает объединение данных нескольких источников, а трансформация — приведение данных нескольких источников к единому виду. С точки зрения производительности, загружаемые данные необходимо подвергать также предварительной агрегации.

- Хронологичность.

- Неизменность. Означает, что единожды загруженные данные никогда не меняются и не уничтожаются.

- Эффективный доступ к данным, обеспечивающий необходимую производительность.

- Максимально возможная простота построения запросов.

- Удобство сопровождения структур данных.

Для OLAP-хранилища должна быть доступна возможность создания многомерной модели, предполагающей логическую организацию данных в виде гиперкубов. Аналитические сервисы СУБД должны обеспечивать:

- хранение многомерных данных;

- создание новых и редактирование существующих срезов данных (кубов) в многомерном хранилище;

- обеспечение связи между реляционным и многомерным хранилищем, обработка данных и заполнение многомерного хранилища данными из реляционного.

Структура и способы организации данных должны обладать достаточной гибкостью для осуществления расширения в процессе эксплуатации.

### 4.1.8 Общие требования к инструментам конструирования хранилищ данных

В качестве полнофункциональных инструментов конструирования реляционных и многомерных хранилищ данных и моделей интеллектуального анализа необходимо использовать средства разработки и управления, встроенные в СУБД.

Инструментарий СУБД должен обеспечивать:

- Разработку хранимых процедур и функций на языке Transact-SQL.

- Разработку хранимых процедур и функций на языках платформы NET.

- Управление разработанными и установленными решениями служб OLAP-анализа (кубами и моделями интеллектуального анализа).

- Разработку проектов для OLAP-анализа, используемых при построении кубов, измерений и структур интеллектуального анализа данных.

- Разработку проектов служб построения схем и алгоритмов обработки и интеграции данных, необходимых для создания пакетов преобразования и загрузки информации.

- Запуск пакетов служб обработки и интеграции данных и управление ими.

### 4.1.9 Общие требования к системе преобразования и загрузки данных

Загрузка данных из внешних источников должна осуществляться подсистемой преобразования и загрузки данных. В качестве средств загрузки и преобразования должны  использоваться:

- Соответствующие компоненты сервисной шины.

- Модули преобразования данных на языке Transact-SQL.

- Сервисы интеграции данных, входящие в состав СУБД.

Информация должна предоставляться в заранее согласованном электронном формате, позволяющем однозначно идентифицировать данные и их структуру.

Извлечение, обработка и загрузка данных должна осуществляется с помощью соответствующих сервисов, обеспечивающих следующие функции:

- Денормализация и агрегация данных по некоторым показателям

- Регламентация обработки данных

- Корректная интеграция данных в хранилище.

- Работу как в автоматическом, так и в ручном режимах.

- Очистка данных от ошибок ввода.

Настроенные сервисы и компоненты должны позволять догружать новые данные в хранилище. Данные должны загружаться с заданной периодичностью.

Порядок загрузки информации из внешних источников определяется порядком регистрации данных в ведомственных системах. Регистрируемые данные можно классифицировать в соответствии с частотой производимого учета.

Разработка модулей преобразования и загрузки данных должна производиться на этапах подключения соответствующих интегрируемых систем.

### 4.1.10 Общие требования к взаимодействию с источниками информации

Для организации эффективного подключения ведомственных баз данных к интегрированному хранилищу необходимо выполнение следующих условий:

- Все используемые ведомственные данные должны быть переведены в электронный вид.

- Информация, хранящаяся в БД ведомственной АИС, должна быть представлена в нормализованном виде с использованием стандартных справочников и классификаторов.

- Формат ведомственной БД должен позволять производить преобразования данных с использованием специальных адаптеров;

- Важным является наличие квалифицированного администрирования (сопровождения) ведомственной БД, обеспечивающего безопасный доступ к данным.

- От ведомственного источника данных требуется наличие телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющей организовать стабильный доступ к данным.

- Необходимо наличие достаточных вычислительных мощностей для организации процессов извлечения, преобразования, транспортировки и загрузки данных.

- Средства транспортировки ведомственных данных должны удовлетворять требованиям надёжности, безопасности, а также оптимальной скорости передачи.

- Форма представления интегрированных данных в едином хранилище должна позволять проводить комплексный многомерный анализ.

Процесс интеграции внешних источников должен содержать следующие этапы:

- Анализ деятельности ведомства.

- Анализ структуры ведомственной АИС и возможностей передачи данных в АИАС.

- Проектирование структуры существующей ведомственной АИС.

- Проектирование структуры ведомственной АИС, требуемой для её интеграции в АИАС «Мониторинг безопасности».

- Генерация спроектированной структуры и добавление её в единую базу данных АИАС.

- Разработка пользовательского интерфейса для отображения данных в АИАС.

- Разработка адаптеров, необходимых для преобразования интегрируемых данных.

- Первичный импорт данных из ведомственной системы в единую базу данных АИАС.

- Создание многомерных структур и структур интеллектуального анализа для данных подключенной системы.

- Реализация механизмов автоматического импорта и обновления данных подключенной системы.

### 4.1.11 Общие требования к интеграционной подсистеме

В основе синхронизации данных различных компонентов Системы и внешних информационных систем должна использоваться сервисно-ориентированная архитектура (SOA) и ее основной компонент - корпоративная сервисная шина (ESB).

Для всех интегрируемых информационных систем, подключаемых к системе, должна быть реализована возможность разработки специализированных адаптеров (Рис. 1). При помощи таких адаптеров источники данных подключаются к ESB и смогут обмениваться необходимой информацией.

Рис. 3. Подключение системы к ESB через адаптер

Адаптеры должны обеспечивать преобразование специфических интерфейсов и данных конкретного приложения в интерфейсы и данные стандартной интеграционной среды. Это компоненты подключения, предварительно созданные программные компоненты, которые обеспечивают коммуникацию со специфическими приложениями.

Основным методом адресации, поддерживаемым Системой, должна быть модель «публикация-подписка». Брокер должен принимать заявки о подписке на информацию от приложений-подписчиков. Распределение информации по подписчикам является гибким динамическим механизмом маршрутизации информации.

Репозитарий сервисной шины должен описывать правила взаимодействия различных систем, т.е. правила интеграции выносятся из закрытого кода конкретных прикладных систем в централизованный репозитарий. Для формального описания правил взаимодействия различных систем должен применяться язык на основе XML.

На Рис. 2 представлена общая архитектура сервисной шины.

Рис. 4. Архитектура сервисной шины

Взаимодействие с сервисной шиной должно осуществляться через интерфейс, обеспечивающий такие основные возможности, как:

- передача и получение сообщений;

- регистрация нового приложения в Сервисной Шине;

- подписка на обратную рассылку (call back).

Все участвующие во взаимодействии системы должны иметь возможность подписаться на получение различных типов сообщений и событий. Таким образом, система может обмениваться сообщениями с другими системами и реагировать на их события, не взаимодействуя с ними напрямую.

## 4.2 Требования к расширению функциональных возможностей системы

### 4.2.1 Требования к доработке подсистем и структур данных, связанных с подключенными ранее источниками информации

В рамках выполняемых работ необходимо проанализировать изменения и выполнить соответствующие доработки следующих подсистемы и структур данных, связанных с подключенными ранее источниками информации:

- Система регистрации данных о преступлениях и правонарушениях (КАСУ ГРУОВД, ранее АИС "АСУ-ДЧ" – ГУВД);

- Система регистрации данных о возбужденных уголовных делах (АИС "Уголовная статистика" – ГУВД);

- Система учета данных о дорожно-транспортных происшествиях, в которых были ранены или погибли люди (АИС «Учет ДТП с пострадавшими» – УГИБДД);

- Система регистрации и обработки информации о пожарах (АИС «СОДУ-Пермь» – ЦУС ФПС МЧС);

- Система регистрации данных о деятельности Пермской городской службы спасения («АИАС ПГСС»);

- Система автоматизации диспетчерской службы городской станции скорой медицинской помощи («АДИС»);

- Система регистрации данных о происшествиях жилищно-бытового характера («АИС Центральной диспетчерской службы ЖКХ»);

- Данные АИС ООО «Новогор – Прикамье»;

- Данные АИС ЗАО «Уралгазсервис»;

- Данные АИС ОАО «МРСК Урала» - Пермэнерго».

Должна быть выполнена переработка структур данных, модулей загрузки и отображения информации подсистемы ведения уголовной статистики, модернизированной в рамках реализации комплексной автоматизированной системы управления ГРУОВД Пермского края (КАСУ ГРУОВД).

В ходе доработки подсистем необходимо выполнить:

- Внесение изменений в структуру единой базы данных АИАС с учетом изменений в структурах баз данных соответствующей ведомственной системы.

- Внесение изменений в справочники АИАС с учетом изменений в справочниках и классификаторах в соответствующей ведомственной системе.

- Доработку существующих модулей преобразования и загрузки данных с учетом изменений в соответствующей ведомственной системе.

- Доработку и настройку визуального интерфейса для отображения данных соответствующей ведомственной системы.

- Настройку отображения информации на карте.

- Разработку новых и доработку существующих многомерных структур данных:

  - Внесение изменений в многомерные структуры данных, связанные с изменениями в источнике данных;

  - Внесение изменений в созданные ранее аналитические отчеты, использующие измененные многомерные структуры данных;

  - Создание необходимых аналитических отчетов.

- Разработку новых и доработку существующих структур интеллектуального анализа данных:

  - Внесение изменений в созданные ранее модели интеллектуального анализа, использующие измененные многомерные структуры данных;

  - Создание необходимых моделей интеллектуального анализа.

Должна быть выполнена загрузка данных о настройках статистических отчетов КАСУ ГРУОВД, используемых для подготовки официальной уголовной статистики.

### 4.2.2 Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы доступа к оперативным данным интегрированных источников информации

Должна быть реализована возможность добавления объектов Системы (строк списковых форм) в произвольную папку рабочего стола Системы для организации быстрого доступа к часто используемым объектам (создания ярлыков). При этом настройка ярлыков для объектов Системы должна быть персонифицированной – ярлыки должны быть видны только их создателю. Должны быть предусмотрены следующие возможности:

- добавление объектов Системы в папку рабочего стола Системы, как через контекстное меню объекта, так и через перетаскивание объекта с помощью мыши;

- задание названия ярлыка;

- настройка отображения ярлыка (задание изображения);

- настройка запуска отчетов (статистических и аналитических) вместо открытия формы редактирования отчета;

- копирование и перемещение ярлыков между папками рабочего стола Системы;

- удаление ярлыка.

Все доступные операции с ярлыком должны быть отображены в его контекстном меню.

На списковых формах для объектов Системы должна быть реализована возможность ограничения строк, отображаемых на списковых формах, на основе уникальных ключей соответствующих объектов. Для этого на форме задания ограничения должна быть разработана возможность добавить ограничение не только по полям объекта, но и по самому объекту. Для данного вида ограничения должны поддерживаться следующие операции:

- равенство;

- неравенство;

- значение входит в список перечисленных значений.

При выборе объектов для построения ограничения должна использоваться та же списковая форма, для которой устанавливается ограничение.

### 4.2.3 Требования к разработке подсистемы структурированного хранения документов

В рамках расширения функционала Системы должна быть разработана подсистема структурированного хранения документов различных типов. Подсистема должна обеспечивать возможность использования документов в различных компонентах приложения. Необходимо реализовать хранение в едином каталоге файлов, необходимых для работы специалистов, включая результаты выгрузки аналитических отчетов, аналитические записки, документы статистических отчетов и т.д. К поддерживаемым типам документов должны относиться:

- текстовые файлы;

- файлы Microsoft Word и Excel;

- изображения;

- файлы видео;

- файлы аудио.

Подсистема должна поддерживать хранение документов как непосредственно в базе данных, так и в виде относительного пути к файлу, хранящемуся на внешнем носителе.

Пользователю должна быть предоставлена возможность задавать иерархическую структуру документов системы по аналогии с директориями файловой системы и соотносить документы с подсистемами АИАС МБ.

Должна быть разработана возможность размещения на карте ссылок на документы для осуществления возможности перехода от географических объектов к связанным с ними материалам (фотографиям, паспортам объектов, отчетам, сформированным по данной местности). Для этого в настройках конкретного документа должна быть предусмотрена возможность задания значка отображения на карте. При работе с картой пользователю должна быть предоставлена возможность перехода к документам, которые географически привязаны к местам на карте, входящим в текущую область просмотра. Пользователь должен иметь возможность:

- просмотреть список всех размещенных на карте документов в специальном окне карты;

- переместить центр карты к объекту на карте, соответствующему выбранному документу;

- удалить привязку документа к карте.

### 4.2.4 Требования к расширению функциональных возможностей конструктора статистических отчетов

Для планирования построения ресурсоемких отчетов, требующих длительных вычислений, а также построения отчётов к определенной дате, требуется реализовать возможность запуска отчетов в указанное время.  Построение отчёта должно происходить без участия пользователя.

Должны поддерживаться следующие типы запусков построения отчета:

- без повторения в указанное время,

- регулярное повторение с указанным часовым периодом,

- регулярное повторение с указанным дневным периодом,

- регулярное повторение с указанным недельным периодом (должна быть доступна возможность выбора дней недели, в которые нужно запускать отчет),

- регулярное повторение с указанным месячным периодом.

Требуется реализовать визуальный интерфейс задания параметров отчета. Должно быть реализовано ведение журнала построения отчетов.

Для просмотра данных в графическом виде в системе должна быть реализована возможность размещения диаграмм на листах отчета. Должна быть предусмотрена прокрутка диаграммы вместе с ячейками, перемещение диаграммы по листу, а также между листами.

Для размещения диаграммы на листе отчета пользователь должен иметь возможность:

- указания диапазона ячеек отчета, на основе данных которого должна строиться диаграмма,

- последующего изменения размера и расположения диапазона ячеек отчета, на основе данных которого должна строиться диаграмма,

- задания настроек внешнего вида диаграммы,

- задания размера диаграммы и ее расположения.

Изменение настроек внешнего вида диаграммы должно осуществляться с помощью мастера диаграмм.

Должна быть предусмотрена возможность обновления диаграммы для отражения изменений в оперативных данных со времени последнего построения диаграммы.

Должна быть реализована возможность указания диаграмм, которые должны выгружаться при формировании отчета.

Необходимо реализовать возможность автоматического формирования (тиражирования) строк и столбцов листа на основе значений полей объекта и его справочников. Должны быть также предусмотрены следующие возможности:

- задание ограничений на возможные значения поля объекта (или его справочника),

- задание поля сортировки, определяющего порядок формирования строк (столбцов),

- задание в ячейке тиражируемой строки (столбца) поля объекта (или его справочника), значение которого будет подставляться в ячейку,

- перевычисление формул для каждой строки (столбца) при автоматическом формировании строк (столбцов).

Должна быть реализована возможность задания в шаблоне офисного документа отчета настроек для тиражируемых строк (столбцов). Настройка должна представлять собой специально размеченный фрагмент шаблона. При формировании отчета данный фрагмент должен копироваться и заполняться для каждого значения соответствующей тиражируемой строки (столбца) отчета.

Необходимо реализовать возможность выгрузки результата выполнения отчета в формате HTML. При выгрузке необходимо учитывать формат ячеек и применять соответствующие стили. Настройка выгрузки отчета в формате HTML должна включать задание состава и порядка выгружаемых диапазонов отчета.

Необходимо реализовать поддержку операций копирования и вставки через буфер обмена при редактировании отчета. Должно поддерживаться копирование листов, диапазонов ячеек и ограничений. Должна быть разработана операция «Специальная вставка», используемая для установки ссылок на ячейки и копирования ограничений между элементами шаблона.

### 4.2.5 Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы многомерного анализа данных

Должен быть разработан пользовательский интерфейс создания структур интеллектуального анализа для реализации возможности поиска скрытых закономерностей в данных подключаемых источников информации, импортируемых подсистемой преобразования и загрузки. Интерфейс должен позволять создавать структуры интеллектуального анализа без использования специализированных средств разработки, таких как Microsoft Business Intelligence Development Studio. Интерфейс должен предоставлять возможность создания структур интеллектуального анализа для многомерных структур данных, созданных как при помощи конструктора кубов, так и при помощи приложения Microsoft Business Intelligence Development Studio.

С точки зрения пользователя процесс создания структуры интеллектуального анализа должен происходить в пять этапов:

- Задание параметров интеллектуальной структуры, позволяющее определять измерение куба, являющееся источником данных, а также набор атрибутов, доступных для анализа в соответствии с предметной областью.

- Задание параметров интеллектуальной модели данных как части интеллектуальной структуры, позволяющей непосредственно проводить анализ, используя заданный алгоритм. На данном этапе должна быть реализована возможность задания подмножества атрибутов структуры, ролей атрибутов (входные, выходные, не задействованы), алгоритма и других настроек модели.

- Выбор среза куба (набора данных), на котором будет происходить обучение модели (поиск закономерностей в изучаемых данных).

- Запуск механизма обработки интеллектуальной структуры данных и обучения ее моделей.

- Просмотр и интерпретация результатов обработки с использованием существующих средств отображения, зависящих от алгоритма интеллектуальной модели.

В редакторе структур интеллектуального анализа должны быть доступны следующие функции:

- Добавление, удаление и изменение интеллектуальных структур:

  - Добавление, удаление  и изменения атрибутов структуры.

  - Изменение типа данных атрибута структуры. Должны поддерживаться числовые типы, текстовые типы и тип даты. Значение по умолчанию должно вычисляться редактором на основании типа данных соответствующего атрибута измерения.

  - Изменение типа содержимого атрибута структуры. Поскольку интеллектуальный анализ поддерживает дискретный и непрерывный типы содержимого атрибутов, значение по умолчанию должно вычисляться редактором в соответствии с заданным типом содержимого.

  - Сохранение структуры и всех ее моделей на сервере.

  - Обработка структуры и всех ее моделей на сервере.

  - Контроль целостности структуры. Редактор не должен позволять сохранять или обучать модели структуры на сервере в случае, если свойства атрибутов структуры несовместимы друг с другом, либо если описание структуры несовместимо с источником данных из-за его изменения.

- Добавление, удаление и изменение созданных ранее моделей структуры. Изменение интеллектуальных моделей должно происходить с помощью специального редактора, поддерживающего следующие функции:

  - Задание ролей для атрибутов.

  - Редактирование параметров модели. Набор параметров выбирается в зависимости от алгоритма модели.

  - Фильтрация данных, на которых будет происходить обучение моделей.

  - Сохранение модели на сервер.

  - Обработка модели на сервере.

  - Контроль целостности модели. Редактор не должен позволять сохранять или обучать модель на сервере в случае, если свойства атрибутов модели или параметры модели несовместимы друг с другом, либо если описание модели несовместимо с источником данных из-за его изменения.

### 4.2.6 Требования к расширению функциональных возможностей картографической подсистемы

В рамках расширения функциональных возможностей картографической подсистемы должен быть разработан механизм для создания, настройки и отображения слоёв, состоящих из растровых изображений (тайлов).

Должен быть реализован сервис, поддерживающий стандарт Web Map Service (WMS), формирующий и предоставляющий растровые изображения на основе существующих проектов карт Системы. Сервис позволит реализовать кэширование и исключить необходимость прорисовки геометрических объектов часто запрашиваемых, но редко обновляемых слоев  карты, тем самым обеспечив снижение  использования ресурсов серверной и клиентской части Системы.

При использовании проекта карты в качестве растрового слоя сервис должен производить автоматическое формирование и кэширование запрашиваемых изображений (тайлов) для заданного набора картографических масштабов.

В пользовательском интерфейсе должен быть реализован механизм настройки любого проекта карты для его использования в качестве источника растровых изображений.

Необходимо реализовать механизм подключения и настройки данных интернет-сервисов, поддерживающих формат WMS. Интернет-сервисы должны выступать в качестве дополнительных источников картографической информации, такой как космические снимки со спутников, схемы улично-дорожной сети, рельеф местности, надписи и т.д. Данные актуализируются независимо в рамках самих сервисов и могут быть использованы для получения более полной информации о  картографических объектах.

В рамках выполняемых работ должна быть реализована возможность использования сервисов Google Maps и Bing Maps. Должна быть реализована функциональность, позволяющая задать настройки, поддерживаемые используемыми сервисами, такие как язык надписей на картах, тип карты (снимки со спутника, схематическая карта, разметка маршрутов).

Необходимо расширить функциональные возможности пользовательского интерфейса картографической подсистемы, который должен обеспечивать отображение данных сервисов, предоставляющих информацию в виде растровых изображений в формате WMS, Google Maps и Bing Maps.

Механизм визуализации растровых слоев должен обеспечивать возможность настраивать видимость, минимальный и максимальный масштабы отображения растрового слоя. Пользователь должен иметь возможность задания порядка растрового слоя относительно других в дереве слоев. Должна быть разработана возможность настройки и выполнения кэширования загруженных тайлов на клиентской стороне для ускорения повторной загрузки и снижения потребления сетевого трафика.

Должен быть реализован новый вид символьного отображения слоя карты для разделения объектов слоя по категориям и отображения каждого объекта символом, настроенным для соответствующей категории. Должна быть реализована возможность задать символ отображения и набор пар «поле» - «значение», которые будут использоваться для проверки принадлежности объекта к категории. Также для упрощения настройки отображения должна быть реализована возможность автоматически сгенерировать все возможные категории для перечисленных пользователем полей карты.

Должна быть реализована возможность настроить произвольное количество способов отображения для одного типа объектов на карте. Данная функциональность должна быть предназначена для отображения на карте объектов различными символами в зависимости от выбранной категоризации (категоризации происшествий по виду происшествия, состоянию, типу места происшествия, раскрываемости и т.д.). Должна быть реализована возможность задать для каждого способа отображения набор полей, по которым ведется категоризация, и произвольное число категорий, для каждой из которых должен быть указан символ отображения и требуемые значения полей. При построении отчета пользователю должен предоставляться выбор способа отображения. После построения отчета на карте пользователь должен иметь возможность редактировать настройки используемого способа отображения через форму настроек соответствующего слоя.

Должен быть разработан инструмент для выгрузки отчетов на карте в файлы формата ESRI Shapefile для использования данных отчета в других ГИС-системах. Должна быть реализована возможность выгрузить в файл любой слой карты независимо от его источника данных. При выгрузке пользователю должна быть предоставлена возможность разрешить конфликты названий полей и типов данных, которые могут возникнуть из-за специфики формата Shapefile.

Должна быть разработана возможность хранения слоев карты непосредственно в базе данных, а не в проекте карты, для обеспечения автоматической синхронизации настроек отображения слоев в нескольких проектах карт. Пользователь должен иметь возможность пометить произвольный слой как слой для внешнего хранения и подключить его в другие проекты карты таким образом, чтобы одни и те же настройки слоя использовались в нескольких проектах. При изменении настроек такого слоя в одном проекте соответствующие изменения отразятся при следующем открытии других проектов, содержащих этот слой.

Должны быть реализованы дополнительные алгоритмы вычисления диапазонов количественного анализа для автоматического формирования диапазонов значений, соответствующих распределению значений, для случаев, когда разбиение на диапазоны равной длины не подходит. В частности, должны быть реализованы способы разбиения, решающие проблему попадания большого количества значений в один диапазон. 	Пользователь должен иметь возможность выбрать один из стандартных способов разбиения на диапазоны:

- метод равномерного разбиения;

- метод фиксированных интервалов;

- метод естественных группировок;

- метод квантилей.

Пользователю должна быть предоставлена возможность задавать необходимые параметры для каждого метода.

### 4.2.7 Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы контроля ключевых показателей эффективности

Должна быть реализована возможность автоматического создания показателей безопасности на основе данных, формируемых конструктором статистических отчетов, для занесения большого количества показателей безопасности по таким подсистемам, как уголовная статистика КАСУ ГРУОВД. В создаваемых показателях должны автоматически заполняться следующие поля:

- «Источник данных».

- «Носитель данных».

- «Группа показателей».

- «Показатель».

- «Территория».

- «Начало периода».

- «Окончание периода».

- «Значение».

- «Дата поступления».

Для этого должна формироваться специальная настройка отчета, включающая в себя шаблоны для показателей безопасности. В настройке отчета должен указываться статистический отчет, предназначенный для расчета показателей. Настройки и шаблоны должны сохраняться для возможности последующего использования.

Для создания, хранения и использования настроек должны быть разработаны структуры данных и реализован соответствующий пользовательский интерфейс.

Настройка отчета должна содержать информацию для заполнения полей:

- «Источник данных»,

- «Носитель данных»,

- «Начало периода»,

- «Окончание периода».

В шаблоне показателя безопасности, в свою очередь, должна быть возможность указать следующие поля:

- «Группа показателей»,

- «Показатель»,

- «Территория».

Для заполнения поля «Значение» в шаблоне показателя безопасности должна указываться соответствующая ячейка отчета, настроенного в конструкторе статистических отчетов.

При запуске генерации показателей пользователь должен иметь возможность указать параметры отчета. В результате выполнения отчета должны генерироваться показатели безопасности на основе шаблонов. При автоматическом создании показателя безопасности в поле «Дата поступления» должна заполняться текущая дата, а в поле «Значение» - значение из статистического отчета. После генерации должен выводиться на просмотр список сгенерированных показателей. Должна быть возможность изменения показателей списка. В базу должны сохраняться только выбранные показатели безопасности.

Если показатель безопасности с такими же параметрами («Источник данных», «Носитель данных», «Группа показателей», «Показатель», «Территория», «Начало периода» и «Окончание периода») уже существует, то в нём должны обновляться поля «Значение» и «Дата поступления».

Должна быть реализована возможность отображать на приборных панелях и в аналитических отчетах ключевые показатели эффективности на основе различных источников данных, в том числе многомерных и оперативных данных. Данная функциональность должна обеспечивать возможность обновления показателей по оперативным данным на приборной панели с заданной периодичностью.

В качестве источников данных для ключевых показателей эффективности должны поддерживаться:

- табличное представление аналитического отчета,

- результат выполнения статистического отчета, подготовленного при помощи конструктора статистических отчетов,

- объекты Системы с возможностью задания ограничения на поля объектов.

Каждый тип источника данных должен предоставлять возможность получения данных в виде таблицы. Также должна быть реализована возможность получения новых источников на основе соединения существующих источников данных. Связь источников данных должно выполняться аналогично связи в карте слоя и его соединений.

Пользователь должен иметь возможность просмотра списка источников данных, их создания, изменения и удаления.

Должна быть реализована возможность задания показателей, вычислимых на основе многомерных и оперативных данных.  Такие показатели должны вычисляться на основе формулы, аргументами которой могут выступать другие показатели эффективности. Формула должна поддерживать операции сложения, вычитания, умножения и деления.

Процесс создания и настройки отображения показателя эффективности должен включать следующие шаги:

- выбор источника данных,

- задание ячейки таблицы, предоставляемой источником, из которой должно получаться значение показателя,

- задание способа отображения показателя эффективности.

### 4.2.8 Требования к расширению функциональных возможностей пользовательского Web-приложения

#### 4.2.8.1 Требования к разработке механизма публикации данных

Должен быть разработан механизм публикации приборных панелей, проектов карт и документов для интернет-пользователей.

Публикация должна включать в себя процесс согласования. В процессе согласования должны участвовать пользователи со следующими ролями:

- контент-менеджеры;

- ответственные лица.

К типам публикуемых материалов должны относиться:

- приборная панель,

- проект карты,

- документ.

В Windows-приложении должна быть реализована возможность публикации материала для размещения в Web-приложении. Для этого на списковых формах приборных панелей и проектов карт должна быть реализована возможность опубликовать выбранные объекты.

Опубликованная приборная панель должна поддерживать отображение следующих виды компонентов:

- табличное представление,

- диаграммное представление,

- картографическое представление,

- ключевой показатель эффективности.

Должна быть реализована возможность просмотра приборных панелей и проектов карт в Web-приложении. При просмотре приборных панелей в Web-приложении табличные и диаграммные представления должны отображать сохраненные наборы данных срезов представлений.

Должна быть реализована возможность публикации документов для размещения в Web-приложении. Размещенные в Web-приложении документы должны быть доступны для загрузки. Для возможности публикации документ должен быть заведен в подсистеме структурированного хранения документов. Должна быть реализована возможность на соответствующих списковых формах опубликовать выбранные документы.

Ответственное лицо должно иметь возможность просмотреть список материалов, опубликованных контент-менеджерами и ожидающих согласования, а также подтвердить или отклонить публикацию с указанием причины отклонения.

Контент-менеджер должен иметь возможность просмотреть список опубликованных и отклоненных материалов. Контент-менеджер должен иметь возможность внести изменения в материал в соответствии с «причиной отклонения», указанной ответственным лицом, и снова отправить материал на согласование.

#### 4.2.8.2 Требования к разработке интерактивного Web-представления карты

Должно быть разработано Web-представление карты, позволяющее в интерактивном режиме работать с проектами картографической подсистемы. В набор операций при работе с картой должны входить:

- перемещение (изменение текущей области просмотра);

- увеличение масштаба;

- изменение масштаба;

- увеличение масштаба по области;

- установка масштаба по размерам карты;

- инструмент измерения расстояния на карте;

- инструмент отображения информации по выделенным объектам;

- вывод карты на печать.

Для отображения карты должен использоваться механизм растровых (тайловых) слоев, позволяющий загружать карту фрагментами по мере необходимости. При этом в качестве источников растровых слоев должны поддерживаться как проекты карт Системы, так и данные интернет-сервисов Google Maps и Bing Maps. Изображения (элементы растровых слоев) должны кэшироваться в течение сеанса работы пользователя с целью снижения объема трафика и загрузки сервера, генерирующего и отправляющего изображения клиентскому Web-приложению. Также должна быть реализована возможность кэширования изображений на сервере для снижения его загрузки при большом количестве пользователей Web-приложения.

Должна быть реализована возможность отображения в Web-приложении оперативных отчетов на карте. Для отображения данных отчетов должны использоваться те же настройки стиля отображения, что и в Windows-приложении.

Должны быть реализованы следующие интерактивные возможности работы с объектами отчета на карте:

- просмотр информации отчета по отдельному объекту Системы;

- переход к списковой Web-форме объектов отчета, если выделено несколько объектов;

- переход к Web-форме просмотра объекта, если выделен только один объект.

Для отчетов на карте должна быть реализована возможность включить отображение поясняющих легенд.

Данные отчетов на карте должны передаваться с сервера асинхронно. При этом объекты с сервера должны передаваться в сжатом виде для уменьшения объема трафика и увеличения скорости загрузки отчетов в случае, если отображаемых объектов может быть много. Для снижения загрузки оперативной памяти сервера при большом количестве пользователей должна быть реализована возможность получения данных оперативных отчетов на карте в реальном режиме времени без необходимости хранения на сервере больших объемов данных.

#### 4.2.8.3 Требования к доработке Web-интерфейса просмотра оперативных данных

Должны быть разработаны списковые Web-формы и Web-формы просмотра информации для новых подсистем. Web-формы для существующих подсистем должны быть актуализированы в соответствии с изменениями в структурах баз данных подсистем.

На списковых формах Web-интерфейса Системы для расширения доступных способов задания ограничений должна быть реализована возможность настраивать фильтрацию через контекстное меню для выделенного значения списка. Должны поддерживаться следующие операции:

- включить в фильтр выбранное значение;

- исключить из фильтра выбранное значение;

- включить все значения, которые больше (меньше) выбранного;

- включить все значения, содержащие выбранное в качестве подстроки.

При работе со списковыми Web-формами загрузка данных должна выполняться в асинхронном режиме. В целях уменьшения объема трафика и увеличения скорости загрузки работа со списком (наложение ограничений, переход между страницами списка, сортировка) не должна требовать обновления всей страницы. С сервера должны загружаться только необходимые данные.

Должна быть реализована поддержка в Web-приложении механизма проверки полномочий на группы объектов Системы.

### 4.2.9 Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы полномочий

Для обеспечения гибко настраиваемого контроля доступа к данным, должен быть разработан механизм разграничения полномочий по отдельным объектам и по группам объектов.

Пользователь должен работать только с теми данными, разрешения на которые ему были предоставлены администраторами Системы. Данная функциональность должна быть предназначена для контроля доступа к отдельным аналитическим отчетам, приборным панелям, проектам карт и другим объектам Системы.

Администратор системы должен иметь возможность:

- управлять доступом пользователей и ролей к группам объектов, используя механизм ограничений;

- задавать ограничения для управления доступом при помощи стандартной формы задания ограничений;

- задавать конкретные объекты Системы, входящие в группу.

Задание полномочий на группу объектов должно выполняться в следующей последовательности:

- задание ограничения, которому должна удовлетворять только данная группа объектов;

- задание операций (чтение, создание, изменение, удаление), доступных для данной группы объектов;

- задание ролей и пользователей, обладающих данными правами на данную группу объектов.

Для предотвращения несанкционированного доступа приложение не должно загружать из базы данных те объекты, на которые нет полномочий у пользователя, даже если эти объекты не будут отображаться в пользовательском интерфейсе.

При сохранении или удалении объекта в Системе должны проверяться права на создание, изменение или удаление этого объекта в соответствии с назначенными администратором полномочиями.

Должна быть реализована возможность назначать полномочия на отдельные слои проектов карт Системы. Задание полномочий для слоев карты должно выполняться так же, как и для других объектов Системы.

### 4.2.10 Требования к расширению функциональных возможностей подсистемы преобразования и загрузки данных

Для обеспечения возможности поиска и отображения информации, загружаемой при помощи подсистемы преобразования и загрузки данных, должен быть реализован пользовательский интерфейс в виде специализированных списковых форм.

По окончании работы мастера импорта данных пользователь должен иметь возможность указать для каждой импортируемой таблицы папку рабочего стола Системы, в которую нужно добавить соответствующую списковую форму. Пользователь должен иметь возможность задания представлений для списковой формы (выбора полей основной и связанных таблиц).

Списковые формы просмотра информации должны быть реализованы в едином стиле и обеспечивать следующий набор функций:

- изменение порядка, размера и видимости столбцов;

- сортировка и группировка данных в списке по одному или нескольким столбцам;

- автоматическое сохранение настроек колонок для каждого пользователя;

- фильтрация списков объектов по значениям одного или нескольких атрибутов;

- экспорт выделенного списка объектов в Microsoft Excel;

- вывод списка объектов на печать,

- обновление данных в списке.

### 4.2.11 Требования к реализации учета и запуска проектов карт, подготовленных с использованием семейства программных продуктов ArcGIS

Должна быть реализована функциональность по учету и запуску проектов карт, подготовленных в ГИС-приложениях ArcGIS и поставляемых подключаемыми ведомственными источниками информации.

Должна быть реализована возможность добавления проектов в список, хранящийся в базе данных. В описании проекта должен храниться относительный путь к файлу проекта. 	Пользователь должен иметь возможность просматривать список хранимых проектов, удалять и открывать выбранные в списке проекты в программных продуктах ArcGIS. Для открытия проекта должна быть реализована соответствующая функциональность на списковой форме. Открытие проекта должно выполняться в ГИС-приложении ArcGIS, установленном на компьютере пользователя.

### 4.2.12 Требования к разработке подсистемы учета водоисточников на территории г. Перми

Необходимо спроектировать и разработать модель данных для хранения информации, связанной с регистрацией данных о водоисточниках на территории г. Перми. Модель должна обеспечивать хранение непротиворечивых данных, обеспечивающих точную идентификацию взаимосвязей между объектами подсистемы.

Для организации ввода данных подсистемы необходимо разработать специализированный пользовательский интерфейс, состоящий из форм редактирования данных и соответствующих справочников, а также списковых форм для просмотра и поиска информации. Поиск должен осуществляться по любым регистрируемым атрибутам.

Необходимо доработать модель данных справочных структур Системы в связи с включением в нее новой подсистемы учета водоисточников.

В подсистеме должна быть реализована возможность ввода и отображения информации по следующим видам водоисточников:

- гидрант,

- водоем,

- пирс,

- градирня,

- запруда.

Требуется внести изменения в модель данных и интерфейс системы для обеспечения ввода и хранения следующей информации о водоисточнике:

- тип водоисточника;

- местоположение и адрес водоисточника;

- характеристики водоисточника;

- ответственная организация;

- состояние водоисточника;

- проведенные и планируемые работы по обслуживанию водоисточников;

- учреждения, ответственные за поддержание в пригодном состоянии водоисточников.

Механизм регистрации должен обеспечивать максимально автоматизированный процесс ввода данных.

Для улучшения качества ввода данных в пользовательском приложении должна использоваться система подсказок действий пользователя в зависимости от типа ситуации. В частности, при заполнении адресных полей должен использоваться электронный справочник адресов.

Ввод данных должен быть максимально автоматизирован. На форме редактирования должны быть реализованы кнопки быстрого сохранения и выхода.

Пользователь должен информироваться о наличии обязательных для заполнения атрибутов и наличии недопустимых символов в полях ввода.

Поля, которые содержат справочные данные, должны заполняться с помощью выбора значений из вызываемого списка. Поля, заполняемые выбором из списка или текстовые поля, значения которых могут быть выбраны из соответствующего справочника, должны иметь возможность предикативного ввода (синхронного поиска значений по первым буквам в справочнике при вводе с клавиатуры).

Система должна отслеживать блокировки документов. Документ, открытый на редактирование одним пользователем, должен быть доступен другим в режиме «только для чтения».

Доступ к данным должен регламентироваться на уровне ролей пользователей при помощи интеграции с существующей подсистемой полномочий.

Для всех регистрируемых данных необходимо реализовать отслеживание выполнения операций создания, изменения и удаления объектов при помощи интеграции с существующей подсистемой аудита.

С формы редактирования должен быть доступен просмотр аудита редактируемого или просматриваемого объекта. С помощью специальной кнопки или горячей клавиши должна открываться соответствующая форма для просмотра действий, выполнявшихся над объектом.

Необходимо выполнить интеграцию реализуемой подсистемы с подсистемой отображения на карте. Необходимо выполнить настройку картографической подсистемы для привязки к интегрируемым классам. Отображение должно выполняться с помощью интегрированного картографического компонента и инициироваться с помощью соответствующей операции.

Должна быть разработана возможность размещения водоисточника на карте. При работе с картой пользователю должна быть предоставлена возможность перехода к формам редактирования водоисточников, которые географически привязаны к местам на карте, входящим в текущую область просмотра. Пользователь должен иметь возможность просмотреть список всех размещенных водоисточников на карте в специальном окне карты, переместить центр карты к выбранному водоисточнику, удалить привязку водоисточника к карте.

## 4.3 Требования к работам, выполняемым в ходе реализации Системы

### 4.3.1 Требования к интеграции данных информационных источников в состав АИАС МБ города Перми

#### 4.3.1.1 Требования к составу источников данных

В рамках подключения новых информационных источников в состав АИАС МБ города Перми в Систему должны быть загружены следующие данные:

- Данные муниципального учреждения «Бюро экологической информации»,

- Данные автоматизированной информационной системы ведения реестра доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми (Комитет социальной защиты населения администрации г. Перми).

При наличии соответствующих актуальных данных и соглашений о предоставлении информации от муниципального учреждения «Бюро экологической информации», могут быть получены следующие массивы:

- места размещения несанкционированных свалок размером более 100 м2 на территории г. Перми,

- места приёма вторичного сырья, металлолома,

- контейнерные площадки г.Перми и зоны их обслуживания,

- места размещения промышленных отходов на территории предприятий,

- места хранения АХОВ,

- места разлива ртути на территории г. Перми,

- состояние загрязнения подземных вод г. Перми, пригодность воды для питьевых целей,

- состояние загрязнения малых рек на территории г. Перми,

- расположение АЗС на территории г. Перми,

- места расположения объектов дорожного сервиса на территории г. Перми,

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и линейных объектов,

- расположение постов наблюдения и маршрутных точек за состоянием атмосферы ПЦГМС на территории г.Перми и зоны их влияния,

- границы городских лесов и лесничеств,

- границы особо охраняемых природных территорий,

- месторождения полезных ископаемых (торф, нефть) в пределах города.

Данные, загружаемые из автоматизированной информационной системы ведения реестра доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми, при наличии соответствующих соглашений о предоставлении информации должны включать:

- учреждения дополнительного образования,

- учреждения дошкольного образования,

- учреждения медицинской деятельности (поликлиники, медсанчасти, больницы),

- образовательные и общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии),

- органы управления,

- маршруты движения общественного транспорта (автобусов, трамваев, троллейбусов),

- остановочные пункты общественного транспорта.

Должна быть реализована возможность отображения объектов социальной и транспортной инфраструктуры на карте.

#### 4.3.1.2 Требования к процедуре подключения источников данных

При выполнении работ необходимо предусмотреть порядок подключения, в соответствии с которым данные источников будут интегрироваться в единое хранилище данных АИАС МБ.

При решении задачи загрузки данных в существующее хранилище нового источника данных необходимо предварительно провести процесс обследования интересующих источников информации.

В задачи обследования входит:

- определение содержания и структуры данных;

- оценка степени агрегированности информации;

- анализ формы представления данных (электронная или бумажная);

- определение формата и сервера имеющейся базы данных;

- определение этапов и сроков подключения;

- назначение лиц, ответственных за предоставление и работу с данными.

В некоторых случаях требуется предварительная консолидация информации из источников данных.

Наиболее оптимальной формой организации подключения является использование в качестве интегрирующего элемента корпоративной сервисной шины. В соответствии с принципами функционирования сервисной шины источники должны осуществлять выгрузки данных в формате интеграционной среды. Проблему преобразования ведомственных данных к требуемому формату должны решить специальные интеграционные модули - адаптеры.

#### 4.3.1.3 Требования к процедуре разработки и модификации многомерных структур данных, показателей эффективности и моделей интеллектуального анализа для источников данных

При подключении новых информационных источников к АИАС «Мониторинг безопасности» или модификации существующих, должны разрабатываться или изменяться соответствующие многомерные структуры данных и модели интеллектуального анализа.

Для новых или доработанных источников информации необходимо провести комплекс мероприятий по разработке или модификации многомерных структур данных, включающий:

- Разработку или модификацию многомерных структур данных соответствующих определенному подключенному источнику информации.

- Разработку или модификацию показателей эффективности описывающих критерии оценки в анализируемой предметной области.

Многомерные структуры данных должны разрабатываться с использованием Унифицированной Многомерной Модели (Unified Dimensional Model, UDM). Для определения и изменения многомерной модели должен использоваться язык описания данных (Data Definition Language, DDL), для которого в качестве основы используется язык XML.

Многомерная структура данных должна включать в себя такие объекты как «Куб», «Показатели» и «Измерения». Разрозненная информация должна представляется в виде многомерного куба, которым можно легко манипулировать, извлекая срезами нужную информацию.

Модели интеллектуального анализа должны обеспечивать проведение анализа, направленного на поиск скрытых закономерностей в данных и прогнозирование показателей общественной безопасности.

Создание моделей интеллектуального анализа данных должно  состоять из следующих шагов:

- Создание модели, описывающей предметную область.

- Обработка данных алгоритмом, формирующим математическую модель.

- Настройка модели по результатам обработки данных.

- Интерпретация результатов анализа.

- Публикация модели в аналитическом отчете.

Для каждого источника информации, в зависимости от структуры анализируемых данных, их объема и полноты, должна быть доступна возможность реализации модели интеллектуального анализа на основе следующих стандартизованных алгоритмов:

- Алгоритм классификации Байеса

- Алгоритм кластерного анализа.

- Алгоритм деревьев принятия решений.

- Алгоритм поиска правил взаимосвязей.

- Алгоритм нейронных сетей.

- Алгоритм временных рядов.

- Алгоритм кластеризации последовательностей.

- Алгоритм линейной регрессии.

- Алгоритм логистической регрессии.

#### 4.3.1.4 Требования к разработке аналитических отчетов и приборных панелей для источников данных

При подключении источников данных к АИАС «Мониторинг безопасности» должны разрабатываться необходимые аналитические отчеты и приборные панели, позволяющие проанализировать ту или иную предметную область в зависимости от выбранного источника информации.

В зависимости от потребностей, аналитические отчеты должны содержать табличные, диаграммные и картографические представления срезов данных, представления интеллектуального анализа данных.

Для новых или модифицированных источников необходимо провести комплекс мероприятий по разработке или изменению аналитических отчетов, включающий:

- Внесение изменений в созданные ранее аналитические отчеты, использующие измененные структуры кубов.

- Создание аналитических отчетов в зависимости от анализируемой предметной области.

- Создание приборных панелей, позволяющих совместить в удобной форме различные представления аналитических отчетов и визуальное представление показателей эффективности обеспечения безопасности.

## 4.4 Требования к видам обеспечения

### 4.4.1 Требования к информационному обеспечению

Информационное обеспечение системы включает:

- входящие, исходящие и внутренние документы в электронном виде и на бумажном носителе;

- внешние реляционные и многомерные электронные базы данных;

- внутренние реляционные и многомерные электронные базы данных.

Уровень хранения данных в системе должен быть построен на основе современных реляционных или объектно-реляционных СУБД. Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД.

Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

Структура базы данных должна поддерживать кодирование хранимой и обрабатываемой информации в соответствии с общероссийскими классификаторами (там, где они применимы).

Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

Структура базы данных должна быть организована рациональным способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базе данных системы.

При проектировании и развертывании системы необходимо предусмотреть возможность использования накопленной информации из уже функционирующих информационных систем.

### 4.4.2 Требования к лингвистическому обеспечению

Лингвистическое обеспечение Системы должно быть достаточным для общения различных категорий пользователей в удобной для них форме со средствами автоматизации Системы.

В лингвистическом обеспечении Системы должны быть:

- предусмотрены языковые средства для описания любой используемой в Системе информации;

- унифицированы используемые языковые средства;

- стандартизованы описания однотипных элементов информации и записи синтаксических конструкций;

- обеспечены удобство, однозначность и устойчивость общения пользователей со средствами автоматизации системы.

### 4.4.3 Требования по соответствию программному обеспечению заказчика

Программное обеспечение системы для рабочих станций должно функционировать в операционной среде Windows 2000/XP на IBM-совместимых персональных компьютерах.

При выполнении проекта должно учитываться, что для работы системы через web-браузер на сервере установлена операционная система Windows Server 2008 или выше с последними пакетами обновления. Также на сервере установлена служба Internet Information Services.

Таблица 4. Программное обеспечение заказчика

| Тип | Программное обеспечение |
| --- | --- |
| СУБД | Microsoft SQL Server 2008 Enterprise |
| Операционная система сервера. | Windows Server 2008 или выше |
| Брандмауэр | Microsoft Internet Security and Acceleration Server версии 6.0 или выше |
| Веб-сервер | IIS 7.0 Поддержка технологии ASP.NET 2.0 Возможность настройки своих страниц ошибок (для ошибок с кодами 404, 500 и т.д.) Поддержка MS SQL Server |
| Рабочая станция пользователя | Windows XP SP2 и выше Microsoft Office 2003, 2007 |

### 4.4.4 Требования по соответствию аппаратному обеспечению заказчика

При выполнении работ должно учитываться, что используется следующее аппаратное обеспечение, удовлетворяющее требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 5. Аппаратное обеспечение заказчика

| Технические средства | Конфигурация технических средств |
| --- | --- |
| Сервер реляционной базы данных | Два 2-х ядерных процессора с частотой 2,50 ГГц и объёмом кэш-памяти 12 мб. Объем оперативной памяти: 32 Гб. Шесть жестких дисков SAS с возможностью горячей замены, объемом 146Гб. |
| Рабочая станция пользователя | Технические средства для работы Internet Explorer 6.0 и выше. |
| Локальная вычислительная сеть | Сетевое соединение сервера БД и рабочих станций пользователей производится со скоростью до 100 Мбит/c. |

### 4.4.5 Требования к организационному обеспечению

В ходе разработки Система должно обеспечиваться постоянное взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком, для чего должны быть определены лица, ответственные за:

- решение административных вопросов (организация встреч, предоставление допусков, рассмотрение и согласование проектной документации и т.п.);

- решение инженерно-технических вопросов (согласование технических аспектов реализации и администрирования системы, определение наличия и размещения технических средств, коммуникаций и т.п.);

- согласование.

Указанные лица должны иметь необходимый уровень компетенции, в том числе для принятия (организации принятия) оперативных решений по вопросам разработки.

Организационное обеспечение системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций системы.

К работе с системой должны допускаться сотрудники, имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации и прошедшие обучение работе с системой.

### 4.4.6 Требования к методическому обеспечению

Перечень применяемых при разработке стандартов, нормативов, методик, положений и т.д.:

- ГОСТ 34.201-89 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем

- ГОСТ 34.601-90 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

Все прикладное программное обеспечение, поставляемое и разрабатываемое в рамках проекта, должно поставляться в комплекте с «Руководством пользователя» и «Руководством администратора».

# 5. СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ

Таблица 6. Состав и характеристика работ

| № | Наименование работы (этапа) |  | Срок исполнения (кол-во календарных дней) | Результат работ (форма завершения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап №1. Расширение функциональных возможностей Системы в рамках 1-ой очереди доработок |  | Не более 30 дней со дня заключения контракта | Отчет по этапу |
| 1.1 |  | Доработка подсистем и структур данных, связанных с подключенными ранее источниками информации, с учетом изменений в ведомственных системах. |  | Доработаны подсистемы и структуры данных, связанные с подключенными ранее источниками информации, с учетом изменений в ведомственных системах |
| 1.1.1 |  | Внесение изменений в структуры баз данных единого хранилища АИАС МБ с учетом изменений в ведомственных системах. |  | Внесены изменения в структуры баз данных единого хранилища АИАС МБ с учетом изменений в ведомственных системах. |
| 1.1.2 |  | Внесение изменений в справочники АИАС МБ с учетом изменений в справочниках и классификаторах подключенных систем. |  | Внесены изменения в справочники АИАС МБ с учетом изменений в справочниках и классификаторах подключенных систем |
| 1.1.3 |  | Доработка существующих модулей преобразования и загрузки данных с учетом изменений в ведомственных системах. |  | Доработаны модули преобразования и загрузки данных с учетом изменений в ведомственных системах. |
| 1.1.4 |  | Доработка многомерных структур и структур интеллектуального анализа данных с учетом изменений в ведомственных подсистемах. |  | Доработаны многомерные структуры и структуры интеллектуального анализа данных с учетом изменений в ведомственных подсистемах. |
| 1.1.5 |  | Обновление данных источников, не имеющих непосредственной связи с сервером АИАС МБ. |  | Выполнено обновление данных источников, не имеющих непосредственной связи с сервером АИАС МБ. |
| 1.2 |  | Расширение функциональных возможностей подсистемы отображения оперативных данных, включая: - Добавление объектов Системы (строк списковых форм) в произвольную папку рабочего стола Системы для организации быстрого доступа к часто используемым объектам - Ограничение строк, отображаемых на списковых формах, на основе уникальных ключей соответствующих объектов |  | Выполнено расширение функциональных возможностей подсистемы отображения оперативных данных, включая: - Добавление объектов Системы (строк списковых форм) в произвольную папку рабочего стола Системы для организации быстрого доступа к часто используемым объектам - Ограничение строк, отображаемых на списковых формах, на основе уникальных ключей соответствующих объектов |
| 1.3 |  | Расширение функциональных возможностей подсистемы многомерного анализа данных, включая: - Пользовательский интерфейс для создания моделей интеллектуального анализа |  | Выполнено расширение функциональных возможностей подсистемы многомерного анализа данных, включая: - Пользовательский интерфейс для создания моделей интеллектуального анализа |
| 1.4 |  | Расширение функциональных возможностей картографической подсистемы, включая: - Отображение растровых слоев - Отображение данных картографических интернет-сервисов - Построение отчетов на карте с категоризацией объектов по нескольким полям - Построение отчетов на карте с возможностью выбора одного из нескольких способов отображения слоя - Выгрузка оперативных отчетов на карте в Shape-файл для отображения в других ГИС-системах - Каталог общих слоев и настроек их отображения для одновременного использования в нескольких проектах карт - Вычисление диапазонов количественного анализа методами, соответствующими распределению значений |  | Выполнено расширение функциональных возможностей картографической подсистемы, включая: - Отображение растровых слоев - Отображение данных картографических интернет-сервисов - Построение отчетов на карте с категоризацией объектов по нескольким полям - Построение отчетов на карте с возможностью выбора одного из нескольких способов отображения слоя - Выгрузка оперативных отчетов на карте в Shape-файл для отображения в других ГИС-системах - Каталог общих слоев и настроек их отображения для одновременного использования в нескольких проектах карт - Вычисление диапазонов количественного анализа методами, соответствующими распределению значений |
| 1.5 |  | Реализация подсистемы учета и запуска картографических проектов в формате ГИС-приложения ArcGIS |  | Реализована подсистемf учета и запуска картографических проектов в формате ГИС-приложения ArcGIS |
| 2 | Этап №2. Расширение функциональных возможностей Системы в рамках 2-ой очереди доработок |  | 50 дней с момента завершения 1 этапа | Отчет по этапу |
| 2.1 |  | Реализация подсистемы структурированного хранения документов |  | Реализованы требования к разработке подсистемы структурированного хранения документов |
| 2.2. |  | Реализация требований к расширению функциональных возможностей конструктора статистических отчетов, включая: - Размещение диаграмм на листах отчета - Операции копирования и вставки через буфер обмена листов, диапазонов и ограничений - Запуск отчетов по расписанию - Выгрузка результата выполнения в формате HTML - Тиражирование строк и столбцов листа на основе значений полей объектов - Тиражирование шаблона Microsoft Word для каждой тиражируемой строки |  | Реализованы требования к расширению функциональных возможностей конструктора статистических отчетов, включая: - Размещение диаграмм на листах отчета - Операции копирования и вставки через буфер обмена листов, диапазонов и ограничений - Запуск отчетов по расписанию - Выгрузка результата выполнения в формате HTML - Тиражирование строк и столбцов листа на основе значений полей объектов - Тиражирование шаблона Microsoft Word для каждой тиражируемой строки |
| 2.3 |  | Реализация требований к расширению функциональных возможностей подсистемы контроля ключевых показателей эффективности обеспечения безопасности, включая: - Автоматическое создание показателей на основе данных, формируемых конструктором статистических отчетов - Каталог источников данных для показателей эффективности - Отображение показателей, формируемых на основе источников данных каталога, включая вычислимые показатели |  | Реализованы требования к расширению функциональных возможностей подсистемы контроля ключевых показателей эффективности обеспечения безопасности: - Автоматическое создание показателей на основе данных, формируемых конструктором статистических отчетов - Каталог источников данных для показателей эффективности - Отображение показателей, формируемых на основе источников данных каталога, включая вычислимые показатели |
| 2.4 |  | Реализация требований к расширению функциональных возможностей пользовательского Web-приложения, включая: - Разработка механизма публикации данных - Разработка интерактивного Web-компонента для отображения на карте оперативных и аналитических данных - доработка Web-интерфейса просмотра оперативных данных |  | Реализованы требования к расширению функциональных возможностей пользовательского Web-приложения, включая: - Разработка механизма публикации данных - Разработка интерактивного Web-компонента для отображения на карте оперативных и аналитических данных - доработка Web-интерфейса просмотра оперативных данных |
| 2.5 |  | Реализация требований к расширению функциональных возможностей подсистемы полномочий, включая: - Разграничение прав на уровне отдельных объектов и групп объектов |  | Реализованы требования к расширению функциональных возможностей подсистемы полномочий, включая: - Разграничение прав на уровне отдельных объектов и групп объектов |
| 2.6 |  | Реализация требований к расширению функциональных возможностей подсистемы преобразования и загрузки данных, включая: - Полнофункциональные списковые формы поиска и фильтрации информации, импортируемой подсистемой преобразования и загрузки |  | Реализованы требования к расширению функциональных возможностей подсистемы преобразования и загрузки данных, включая: - Полнофункциональные списковые формы поиска и фильтрации информации, импортируемой подсистемой преобразования и загрузки |
| 2.7 |  | Разработка подсистемы учета водоисточников на территории г. Перми |  | Разработана подсистема учета водоисточников на территории г. Перми |
| 2.8 |  | Доработка документации на Систему |  | Доработана пользовательская документация. Доработана документация администратора. |
| 3 | Этап №3. Интеграция данных новых информационных источников в состав АИАС МБ |  | 20 дней с момента завершения 2 этапа | Отчет по этапу |
| 3.1 |  | Разработка модулей преобразования и загрузки данных новых источников информации |  | Разработаны модули преобразования и загрузки данных новых источников информации |
| 3.2 |  | Выполнение первичной загрузки данных новых источников информации |  | Выполнена первичная загрузка данных новых источников информации |
| 3.3 |  | Разработка и модификация многомерных структур данных, показателей эффективности и моделей интеллектуального анализа для новых подключаемых источников данных |  | Выполнена разработка и модификация многомерных структур данных, показателей эффективности и моделей интеллектуального анализа для новых подключаемых источников данных |
| 3.4 |  | Разработка аналитических отчетов и приборных панелей для новых подключаемых источников данных |  | Выполнена разработка аналитических отчетов и приборных панелей для новых подключаемых источников данных |
| 3.5 |  | Настройка полномочий для доступа к данным новых источников информации |  | Выполнена настройка полномочий для доступа к данным новых источников информации |
| 4 | Этап №4 - Опытная эксплуатация обновленной версии АИАС МБ |  | 20 дней с момента завершения 3 этапа | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 4.1 |  | Установка и настройка Системы на полигоне Заказчика |  | Выполнена установка ПО, готового к предварительным испытаниям |
| 4.2 |  | Обучение пользователей Системы |  | Выполнено обучение пользователей. |
| 4.3 |  | Сдача ПО в опытную эксплуатацию |  | Выполнена сдача Системы в опытную эксплуатацию |
| 4.4 |  | Консультация пользователей по вопросам эксплуатации Системы |  | Проведены консультации пользователей по вопросам эксплуатации Системы |
| 4.5 |  | Контроль обновления данных источников, включая ЦУКС ФПС МЧС по Пермскому краю |  | Проведены работы по контролю обновления данных источников, включая ЦУКС ФПС МЧС по Пермскому краю |
| 4.6 |  | Выполнение доработок Системы по результатам опытной эксплуатации |  | Выполнены доработки Системы по результатам опытной эксплуатации |

# 6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

## 6.1 Требования к порядку контроля и приемки работ

Контроль и приемка результатов выполнения этапов работ осуществляется в соответствии с порядком, определяемым Заказчиком.

По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, а также техническую документацию.

Техническая документация передается на бумажных носителях в 2-х экземплярах и в электронном виде на компакт-дисках.

Приложение № 10

к конкурсной документации

Предложение о функциональных характеристиках

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

или качестве работ или качестве услуг

___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

Изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта на выполнение опытно-конструкторских работ «Реализация III этапа мониторинга безопасности города Перми» в рамках реализации п. 1.1.2. долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009 – 2012 годы, в том числе требования к предмету настоящего конкурса, условия и порядок проведения конкурса,  мы

_______________________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя Участника размещения заказа - юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом условия в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях настоящего предложения:

- Техническое решение на выполнение опытно-конструкторских работ «Реализация III этапа мониторинга безопасности города Перми» в рамках реализации п. 1.1.2 долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009 – 2012 годы, включающее следующие сведения:

- Описание сути предлагаемого технического решения;

- Планируемый результат;

- Порядок выполнения и приемки работ по этапам.

| (должность) |  | (подпись, печать) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение №11

к конкурсной документации

Финансово-экономическое обоснование расходов бюджетных средств по п. 1.1.2 долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009-2012 годы.

(постановление Администрации города Перми от 24.11.2008 № 1102 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2009-2012 годы)

Наименование мероприятия: Осуществление анализа существующих рисков безопасности города Перми, разработка и реализация III этапа мониторинга безопасности.

| Наименование материально-технических средств, вида работ | КОСГУ | Расчет | Всего на период действия программы | На 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение научно-исследовательских работ по анализу существующих рисков безопасности города Перми, разработке системы их мониторинга, исследование дополнительных внешних источников, в которых накапливается информация, имеющая значение для решения задач мониторинга безопасности. | 226 | Стоимость нормо-часа специалиста (Сн.ч.) = 600 руб. (в том числе ЕСН 124,57) Кол-во нормо-часов (Кн.ч.) = 4403,7 Стоимость = Сн.ч.*Кн.ч. | 2642,2 | 500 |
| Развертывание и настройка ИТ - инфраструктуры автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга безопасности города Перми (далее – АИАСМБ города Перми) и городского Центра мониторинга безопасности | 226 | Стоимость нормо-часа специалиста (Сн.ч.) = 600 руб. (в том числе ЕСН 124,57) Кол-во нормо-часов (Кн.ч.) = 4488 Стоимость = Сн.ч.*Кн.ч. | 2692,8 | 492,8 |
| Обеспечение интеграции новых информационных источников в состав АИАСМБ города Перми | 226 | Стоимость нормо-часа специалиста (Сн.ч.) = 600 руб. (в том числе ЕСН 124,57) Кол-во нормо-часов (Кн.ч.) = 6333,33 Стоимость = Сн.ч.*Кн.ч. | 3800 | 700 |
| Обеспечение информационного взаимодействия АИАСМБ города Перми, информационно-аналитической системы (далее - ИАС) «Мониторинг безопасности Пермского Края и муниципальной информационной системы управления (далее – МИСУ), включая разработку требований к информационному обмену; разработку и согласование форматов электронных документов для организации информационного обмена; разработку регламентов информационного взаимодействия; разработку программного обеспечения (далее – ПО) для обеспечения информационного обмена; ввод в эксплуатацию ПО подсистемы информационного взаимодействия с МИСУ | 226 | Стоимость нормо-часа специалиста (Сн.ч.) = 600 руб. (в том числе ЕСН 124,57) Кол-во нормо-часов (Кн.ч.) = 4531,5 Стоимость = Сн.ч.*Кн.ч. | 2718,9 | 800 |
| Проведение опытно – промышленной эксплуатации АИАСМБ города Перми во взаимодействии с краевой ИАС «Мониторинг безопасности» | 226 | Стоимость нормо-часа специалиста (Сн.ч.) = 600 руб. (в том числе ЕСН 124,57) Кол-во нормо-часов (Кн.ч.) = 4410,2 Стоимость = Сн.ч.*Кн.ч. | 2646,1 | 500 |
| Методическое, аналитическое и консультативное сопровождение программы | 226 | Стоимость нормо-часа специалиста (Сн.ч.) = 600 руб. (в том числе ЕСН 124,57) Кол-во нормо-часов (Кн.ч.) = 4166,7 Стоимость = Сн.ч.*Кн.ч. | 2500 | 0 |
| Обслуживание ПО и локальной сети с ЕСН (26,2%) | 226 | 20+15+15+50=100 тыс.руб. | 100 | 15 |
|  |  | ИТОГО: | 17100 | 3007,8 |