Приложение №3

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №___

на поставку оборудования генератора аварийного  питания  с монтажом и

пуско-наладкой  в здании  администрации Дзержинского  района г.Перми по адресу:

город Пермь ул. Ленина,85

г. Пермь							                  «_____»  ____________ 2011 год

Администрация Дзержинского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района Субботина Игоря Александровича,  действующего на  основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,в лице _______________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта.

.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить поставку оборудования генератора аварийного  питания  с монтажом и пуско-наладкой  в здании  администрации Дзержинского  района г.Перми по адресу: город Пермь ул. Ленина,85, а Заказчик обязуется оплатить в соответствии с условиями настоящего  контракта.

1.2. Работа, выполняемая по настоящему контракту (далее – работа): поставка оборудования генератора аварийного  питания  с монтажом и пуско-наладкой  в здании  администрации Дзержинского  района г.Перми по адресу: город Пермь ул. Ленина,85 (далее – Объект).

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего контракта, в соответствии с:

1.3.1.  приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

а) приложение № 1 – техническое задание  на поставку оборудования генератора аварийного питания с  монтажом и пуско-наладкой в   здании  администрации Дзержинского  района г.Перми по адресу: город Пермь ул. Ленина,85.

- б) приложение № 2 – локально-сметный расчет;

г) приложение № 3 –  формы отчетности (справка и акт о сдаче- приемке выполненных работ);

д) приложение № 4 –  акт оценки подлежащих выполнению работ;

е) приложение № 5 – график производства  работ.

1.3.2. требованиями технического задания, сметой, а также государственных стандартов РФ,  ГОСТ, СаНПиН, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами противопожарной безопасности и другими действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды, охраны труда, а материалы, используемые при выполнении Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Подрядчик обязан поставить оборудование и выполнить работы по настоящему контракту лично, своими  материалами, силами и средствами.

1.5.Настоящий контракт заключен на основании протокола  №____ от __.___.2011 .

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: с момента подписания контракта сторонами.

2.2. Окончание работы (монтажа и пуско-наладки оборудования):  30 календарных дней с момента подписания контракта в соответствии с графиком  производства работ согласно приложению № 5 к настоящему  контракту.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке и сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1 Цена  контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной  контрактом.

3.2. Стоимость работ составляет ____________ (______________) рублей ___ копеек, включая НДС.

3.3. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту в полном объеме, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ; командировочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов, сдачу работ и других обязательных платежей.

3.4. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены контракта, установленной в п.3.2., в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания  контракта на основании предъявленного счета.

3.5. Окончательный расчет производится заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней после приемки работы на основании документов:

- подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета

и другой исполнительной документации, определенной техническим заданием и условиями настоящего контракта.

3.6. Порядок приемки монтажа и пуско-наладки оборудования:

3.6.1. Заказчик и Подрядчик обязаны совместно в сроки и порядке, предусмотренные настоящим контрактом, осмотреть выполненную работу, а также произвести сдачу и приемку выполненной работы (ее результата) по акту сдачи-приемки выполненных работ.

3.6.2. Подрядчик сообщает Заказчику о готовности к сдаче результата выполненных по контракту работ: в течение 2 рабочих дней после завершения срока выполнения работ направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах, подписанные уполномоченным представителем Подрядчика, с приложением документов, предусмотренных техническим заданием и п. 3.5. настоящего контракта.

3.6.3. Заказчик, получивший документы, указанные в п. 3.6.2. настоящего контракта, обязан уведомить Подрядчика о проведении осмотра результата выполненных работ и  в течении 2-х рабочих дней приступить к приемке результата выполненных работ.

3.6.4. По итогам осмотра результата выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ с приложенными документами, Заказчик обязан  направить Подрядчику подписанный экземпляр акта сдачи-приемки  или мотивированный отказ от подписания акта, в котором указываются замечания к выполненной работе и перечень недостатков, меры, необходимые для исправления  указанных замечаний, а также сроки исправления замечаний. В случае отказа от подписания акта сдачи приемки работ, дополнительно должен быть составлен Акт оценки подлежащих выполнению работ, которые должен выполнить Подрядчик за свой счет.

3.6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работы в связи с несоответствием выполненной Заказчиком работы техническому заданию, требованиям настоящего контракта, которые исключают возможность его использования для указанной в контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

3.6.6. В составе комиссии по приемке результата выполненных работ должны участвовать представитель Подрядчика, представитель Заказчика, представитель организации, обслуживающей здание администрации района.

3.6.7. Приемка и оплата работ осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, момент подписания которого Сторонами является моментом выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

4. Обязанности Подрядчика.

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.  Обеспечить производство работ в полном соответствии со сметами, строительными нормами и правилами, условиями настоящего контракта и техническим заданием.

4.1.2. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход  работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением  работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4.1.3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике  безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. После приемки Заказчиком работ в эксплуатацию провести инструктаж представителей Заказчика.

4.1.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

4.1.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, с предоставлением сертификатов на материалы, документов по соблюдению санитарно-гигиенических требований, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

4.1.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

4.1.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика.

4.1.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в  акте оценки подлежащих выполнению работ, выявленные во время проведения работ, приемки результата работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.9. Подрядчик обязан приобрести за свой счет материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту. Предусматриваемое к монтажу оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

4.1.10. Используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать  государственным стандартам, противопожарным требованиям, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Документы, подтверждающие соответствие материалов указанным в настоящем абзаце требованиям, предоставляются Подрядчиком для приемки выполненных работ. В случае отсутствия таких документов приемка работ Заказчиком не производится.

4.1.11. Обеспечить качество выполнения работы в соответствии с локально сметным расчетом и условиями контракта.

4.1.12. Обязуется обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

4.1.13. вывозить строительный мусор ежедневно, производить ежедневную уборку к началу рабочего дня;

4.1.14. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат Заказчику и организации, осуществляющей технический надзор;

4.1.15. извещать Заказчика, в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику  заказным письмом или по факсу считаются направленные надлежащим образом.

5. Права и обязанности Заказчика.

5.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – Грачеву Розу Васильевну,  начальника общего отдела, которая имеет право:

5.1.1.в любое время присутствовать на объектах производства работ;

5.1.2.производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством  работ, в том числе делать отметки в журнале производства работ с указанием замечаний и недоделок, составлять акты и подписывать акты оценки работы Подрядчика;

5.1.3.отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

5.1.4.давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

5.1.5. осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ;

5.1.6.осуществлять контроль качества  и объема выполненных Подрядчиком работ;

5.2. Уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п. 5.1. настоящего контракта, осуществляет периодические проверки качества и объема выполнения работ в течение периода выполнения работ. Подрядчиком ведется журнал учета замечаний.

5.3. Претензии представителя Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объектов  работ фиксируются Сторонами по настоящему контракту в двухсторонних актах оценки подлежащих выполнению работ (приложение № 4 к муниципальному контракту), в котором формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения работ, а также срокам их устранения.

5.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке работ, зафиксированных в акте оценки подлежащих выполнению работ  и в соответствии с п.5.3. настоящего контракта Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение двух календарных дней приступить к  устранению дефектов и недостатков, указанных в акте оценки работ подрядчика, за свой счет.

5.5. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

5.6.  Данные журнала выполнения  работ и актов служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке или по соглашению Сторон.

6. Гарантии качества монтажа и пуско-наладки оборудования.

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

6.2. Гарантийный срок по настоящему контракту устанавливается 5 лет с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от направления своего представителя для составления акта обнаруженных дефектов, составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных дефектов. В целях подтверждения обнаруженных дефектов Заказчик вправе провести за свой счет экспертизу. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

7. Ответственность сторон. Риски.

7.1. Расторжение  контракта допускается по соглашению сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, указанных в  установленных настоящим контрактом актах, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей сметной стоимости работ по контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.

7.4. При задержке сдачи результата работ свыше 1 (одного) рабочего дня Подрядчик уплачивает штраф в размере 1%  цены контракта за каждый день просрочки.

7.5. За несвоевременный вывоз строительного мусора Подрядчик выплачивает штраф в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки.

7.6. За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

7.7. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, штрафов, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

7.8.Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

7.9. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.10. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.11. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.12. В случае систематических нарушений условий настоящего контракта Подрядчиком, в том числе невыполнения обязательств по качеству выполняемых работ или невыполнения технологических операций (видов работ), контракт расторгается по соглашению сторон или на основании решения суда.

7.13. Уплата неустоек и штрафов не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств в натуре.

7.14. Если отступления в работе от условий настоящего контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок ( не более 7 календарных дней) не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.15.Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

7.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Подрядчик.

7.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Документ, выданный уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр – Подрядчику;  второй экземпляр – Заказчику, третий экземпляр передается   в Департамент финансов администрации города Перми.

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

11.Приложения.

11.1. Приложение № 1 – техническое задание  на поставку оборудования генератора аварийного питания  с монтажом и пуско-наладкой в   здании  администрации Дзержинского  района г.Перми по адресу: город Пермь ул. Ленина,85.

11.2.  Приложение № 2 – локально-сметный расчет.

- 11.3.  Приложение № 3 –  формы отчетности (справка и акт о сдаче-приемке выполненных работ).

11.4.  Приложение № 4 –  акт оценки подлежащих выполнению работ.

11.5.  Приложение № 5 – график производства  работ.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

| Администрация Дзержинского района г. Перми 614990, г. Пермь, ул. Ленина,85 ИНН 5903004559 КПП 590301001 УФК по Пермскому краю (Администрация Дзержинского района г.Перми л/с 02934012013) Р/сч 40204810300000000006 В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 |  |
| --- | --- |

Глава администрации                                                              Руководитель

Дзержинского района

______________   И.А Субботин                                           ____________________

м.п.                                                                                             м.п.

«____»___________ 2011 г.                                                    «_____» __________ 2011 г.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№    от «____» _______2011 г.

| Техническое задание на поставку оборудования генератора аварийного питания с монтажом и пуско-наладкой в здании администрации Дзержинского района г.Перми по адресу: город Пермь ул. Ленина,85 |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования: | ВЦП "Развитие Дзержинского района" |
| Заказчик: | Администрации Дзержинского района г. Перми |
| Данные о здании | Здание построено в 1936 году. |
|  | Фундамент- бутовый ленточный; наружные и внутренние капитальные стены -кирпичные т =70 см; перегородки -кирпичные, дощатые; перекрытия междуэтажные -деревянные, отеплены по балкам. |
| Требования по выполнению работ, к качеству продукции | Предлагаемые к поставке товары должны быть зарегистрированных известных торговых марок (брэндов), изготовлены в соответствии с международным стандартом качества ISO 9001, ISO 14001. Участник размещения заказа должен указать в заявке торговую марку, модели поставляемого товара, коды товара, производителя и всех устанавливаемых дополнительных опций. Электрогенераторная установка должна обеспечивать работу компьютеров в момент аварийного отключения основного электропитания. Предлагаемые к поставке товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, смонтированы из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, а также свободны от прав на них третьих лиц и других обременений. Товар должен иметь сертификаты соответствия, выданные органами, уполномоченными осуществлять государственный надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности товаров в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Каждая единица товара должна сопровождаться руководством пользователя на русском языке. Товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Поставщик должен обеспечить установку, подключение к сетям согласно ПУЭ, предоставить акты замеров сопротивления изоляции на установленное оборудование, заземлить и настройку поставляемого оборудования. Поставщик должен выполнить сети электропитания согласно ПУЭ с соблюдением цветовой маркировки и применением неподдерживающего горения кабеля с медными жилами с двойной изоляцией. Монтажные материал используемые при прокладке трасс должны обеспечивать их надежную защиту от физических и климатических воздействий. |
| Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять работы | Ст.15 ФЗ 10.01.2003 №20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» |
| Технические характеристики электорогенераторной установки асинхронного типа | Эл.мощность -/3,7 Напряжение Вольт -/230 Ток,А - -/16 Габариты:740/500/530 Вес:89 кг. Уровень шума:70 |
| Условия поставки товара | Поставка Товара заказчику осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением подъемного оборудования, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет. В ходе выполнения контракта Поставщик осуществляет: - распаковка; - уборку мусора, возникшего в ходе выполнения поставки, - монтаж системы электрогенераторной установки; - пуско-наладочные работы; - обучение персонала Заказчика; - фиксация серийных номеров на поставленное оборудование с занесением в соответствующие графы акта; |
| Состав исполнительной документации | Акт испытания, чертежи, сертификаты на применяемые материалы и оборудование, гарантийные талоны, акт приемки в эксплуатацию, подписанный Подрядчиком, Заказчиком и представителем управляющей компании |
| Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: | Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2003г. № 44 «О введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1178-02; При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами ПБ в РФ»; На объекте Заказчика должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. |
| Требования к гарантийному обслуживанию: | Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или по серийному номеру Производителя. При обнаружении дефектов Товара до истечения гарантийного срока Поставщик выполняет бесплатно гарантийный ремонт и восстановительные работы без дополнительных расходов со стороны заказчика. При этом все запасные части, устанавливаемые на Оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы производителем Оборудования. Гарантия производителя на оборудование должна составлять не менее 5-ти лет. Поставщик должен обеспечить «горячую линию» по вопросам гарантийного обслуживания (контактный телефон, факс, адрес электронной почты) для приема заявок Организация по вопросам гарантийного обслуживания. Контактный телефон и факс должны находиться в г. Перми. Обращения Заказчика по этой «горячей линии» должны приниматься квалифицированным персоналом Поставщика или его Представителя в рабочие дни с 9 часов до 18 часов. Заказчик требует, чтобы во время гарантийного периода, обнаруженные неисправности устранялись, по возможности, на месте эксплуатации Оборудования в срок не более 3 (трех) рабочих дней после получения извещения о неисправности. Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности Оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Организации при условии соблюдения Организацией условий эксплуатации, установленных производителем оборудования. |
| Срок выполнения работ | 30 календарных дней с момента подписания контракта |

,

Приложение № 2

к муниципальному   контракту

№__ от _______ 2011 г.

| СОГЛАСОВАННО: Руководитель _____________________ «____»_____________2011 М.П. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Дзержинского района __________________________И.А. Субботин «____»___________2011 М.П. |
| --- | --- |

Локально-сметный расчет

поставку оборудования генератора аварийного питания  с монтажом и пуско-наладкой в  здании

администрации Дзержинского  района г.Перми по адресу: город Пермь ул. Ленина,85

Составил:

Проверил:

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№___ от _______ 2011 г.

| Формы отчетности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
| М.П. Должность |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Продолжение  №3

к муниципальному контракту

№___ от _______ 2011 г.

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О СДАЧЕ - ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№___ от _______  2011 г.

# А К Т

оценки подлежащих выполнению работ

за ____________________ 2011 г

(месяц )

по ____________________

( наименование подрядчика)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества, замечания, сроки устранения |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 проверка ________ | 2 проверка ________ | 3 проверка ________ |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                     	 Подрядчик:

______________                                                                            ____________________

М.П.                                                                                    М.П.

Приложение № 5

к муниципальному  контракту

№___ от _______  2011 г.

График производства работ.

Составил: