УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ  «Благоустройство

Кировского района»

_______________Т. В. Гнатюк

20 июня 2011 года

- Документация об открытом аукционе в электронной форме

- для субъектов малого предпринимательства

- на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту улиц Новоржевской и Чебоксарской

- Кировского района г. Перми в 2011 году.

- __________ /Павлушин А.С./

- ______________/ Суетина Е.Л./

- ______________/ Полынская А.М./

- г. Пермь, 2011 г.

| Глава 1 - ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 - Общие сведения. |  |  |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| Раздел 2 - Сведения о Заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» |
| Место нахождения |  | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4 |
| Почтовый адрес |  | 614113, РФ Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4 |
| Контактное лицо |  | Павлушин Артём Сергеевич |
| Контактный телефон |  | Телефон :+7 (342) 2501565, факс +7 (342) 2501561 |
| Адрес электронной почты |  | mbukirow@mail.ru |
| Раздел 3 - Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | - Право заключить договор подряда на выполнение работ по ремонту улиц Новоржевской и Чебоксарской Кировского района г. Перми в 2011 году. |
| Предмет договора подряда |  | Выполнение работ по ремонту улиц Новоржевской и Чебоксарской Кировского района г. Перми в 2011 году |
| Начальная (максимальная) цена договора подряда |  | 1 086 630 (один миллион восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать) рублей 44 копейки |
| Объем выполняемых работ |  | 1717 кв.м В том числе: Местонахождение объекта:; Объем ремонта. Ул. Новоржевская; 757 м². Ул.Чебоксарская; 960 м². Полный перечень и объёмы работ представлены в техническом задании Заказчика (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы, являющиеся предметом аукциона в электронной форме должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием, локальным сметным расчётом Заказчика, условиями договора подряда, заключенного по итогам аукциона (приложение № 1,2,3 к документации об аукционе). |
| Место выполнения |  | РФ, Пермский край, г. Пермь, Кировский район: ул. Новоржевская, ул. Чебоксарская |
| Условия выполнения работ |  | Условия выполнения работ: Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям договора подряда, заключенного по итогам аукциона. При выполнении работ должны быть применены материалы, имеющие соответствующий сертификат качества и прошедшие лабораторные испытания в порядке, предусмотренном договором подряда, заключённом по итогам аукциона. |
| Сроки выполнения работ |  | В течение 20 календарных дней с даты заключения договора подряда |
| Срок предоставления гарантий качества работ |  | На произведённые работы устанавливается гарантийный срок 24 календарных месяца, течение которого начинается с момента приёмки выполненных работ (подписания сторонами акта приемки выполненных объёмов работ). Результат работ должен сохраняться в течение всего гарантийного срока. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата по договору третьим лицам не допускается. Сроки оплаты: Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона договоре подряда. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену договора, соответствующую стоимости работ Заказчика (Приложение № 2 к документации об аукционе). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в Договор Подряда. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора подряда |  | Цена договора подряда, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. Цена договора подряда является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и договором подряда. В случае, если Договор Подряда заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора подряда и расчетов с поставщиками (исполнителями, Подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения офици-ального курса иностранной валюты к рублю РФ, уста-новленного ЦБ РФ и исполь-зуемого при оплате заклюю-ченного договора подряда |  | Не применяется |
| Раздел 4 – Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора подряда. - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| 1. | Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
| 2 | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
| 3 | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
| 4 | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| 5. | Соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - для юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно; - для юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства. |  |
| Раздел 5 - Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом 5 документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Раздел 6 - Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2 % начальной (максимальной) цены договора подряда, что составляет 21 732,61 руб. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| - Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения договора подряда: |  |  |
| - Номер расчётного счёта |  | 40302810000005000009 |
| - Номер лицевого счёта |  | 04936018408 |
| - БИК банка |  | 045744000 |
| Раздел 7 - Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 05 июля 2011 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 07 июля 2011 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 12 июля 2011 г. |
| - Раздел 8 – Обеспечение исполнения договора подряда не предусматривается |  |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ

УЛИЦ НОВОРЖЕВСКОЙ И ЧЕБОКСАРСКОЙ

КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2011 ГОДУ

1. Перечень, состав, объёмы работ по видам:

| № п/п | Перечень, состав работ: | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ремонт ул.Новоржевская -1 участок |  |  |
| 1.1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных отбойными молотками на глубину 10 см. Состав работ: - разборка покрытия и основания - 217 м2; - сгребание материала, полученного от разборки - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м3 конструкций | 0,217 |
| 1.2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 т | 39,06 |
| 1.3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 6 см фракции 20-40 мм. Состав работ: - планировка и прикатка основания после разборки покрытия; - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и уплотнение материала с поливкой водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М 800, фракция 20 - 40 мм - 16,4052 м3 ; | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1302 |
| 1.4 | Розлив вяжущих материалов по основанию Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,1118 тн. | 1 т | 0,1085 |
| 1.5 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,003559 тн. - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б – 31,46 тн. | 1000 м2 покрытия | 0,217 |
|  | Раздел 2. Ремонт ул.Новоржевская -2 участок |  |  |
| 2.1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных отбойными молотками на глубину 15 см. Состав работ: - разборка покрытия и основания - 540 м2; - сгребание материала, полученного от разборки - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м3 конструкций | 0,81 |
| 2.2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 т | 145,8 |
| 2.3 | Устройство основания из щебня толщиной 11 см фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных. Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой с расклинцовкой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм - 74,88 м3 ; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм – 8,1 м3; | 1000 м2 основания | 0,54 |
| 2.4 | Розлив вяжущих материалов по верхнему слою основания Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,2781 тн. | 1 т | 0,27 |
| 2.5 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,008856 тн. - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б – 78,3 тн. | 1000 м2 покрытия | 0,54 |
|  | Раздел 3. Ремонт ул.Чебоксарская |  |  |
| 3.1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных отбойными молотками на глубину 15 см. Состав работ: - разборка покрытия и основания - 560 м2; - сгребание материала, полученного от разборки - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м3 конструкций | 0,84 |
| 3.2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 т | 151,2 |
| 3.3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 8 см фракции 20-40 мм. Состав работ: - планировка и прикатка основания после разборки покрытия; - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и уплотнение материала с поливкой водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М 800, фракция 20 - 40 мм - 96,768 м3 ; | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,768 |
| 3.4 | Розлив вяжущих материалов по основанию. Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,4944 тн. | 1 т | 0,48 |
| 3.5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,013058 тн. - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б – 115,97 тн. | 1000 м2 покрытия | 0,96 |

2.Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов  должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 24 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 26 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродром-ные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 29 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 30 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 31 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 32 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 33 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 34 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 35 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 39 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 40 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 421 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 42 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 43 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 45 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния 6асфальтосмесительного оборудования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 47 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 48 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для мало мобильных групп населения |

3. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать   действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы 24 календарных месяца с даты подписания актов выполненных работ.

4. Сроки выполнения работ: в течение 20 календарных дней с даты заключения Договора.

5. Условия выполнения и предъявления выполненных работ:

Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением Подрядчиком:

- схем, журналов производства работ, журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы, паспортов на асфальтобетон, щебень;

-  подписанного сторонами акта на перевозку по заданию Заказчика асфальтогранулянта;

- результатов лабораторных испытаний физико – механических свойств асфальтобетона (уплотнение, водонасыщение), произведённых лабораторией, получившей аккредитацию, с предоставлением копии соответствующего свидетельства, об оценке состояния измерений в лаборатории.

Приложение № 2

к документации об аукционе

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО  РЕМОНТУ УЛИЦ НОВОРЖЕВСКОЙ И ЧЕБОКСАРСКОЙ

КИРОВСКОГО РАЙОНА г. ПЕРМИ В 2011 ГОДУ

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на    Ремонт улиц Новоржевской и Чебоксарской Кировского района г. Перми в 2011 году

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:

Сметная стоимость 1 086 630,44 руб.

- Средства  на оплату труда 68 620,74 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Ремонт ул.Новоржевская -1 участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,217 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 1351,5 | 324,23 | 1027,27 | 100,8 | 179,8 | 39,02 | 45,63 | 9,9 |
| 2 | ФСЦП310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-са-мосвалами грузо-подъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 тонна | 39,06 | 12,51 |  | 12,51 |  | 488,64 |  | 488,64 |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1302 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 462,74 | 25,48 | 435,03 | 36,58 | 24,19 | 3,15 | 20,6 | 2,68 |
| 4 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 16,4052 | 139,69 |  |  |  | 2291,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1085 | 39,6 |  | 39,6 | 7,66 | 4,3 |  | 4,3 | 0,83 |  |  | 0,66 | 0,07 |
| 6 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,1118 | 1916,4 |  |  |  | 214,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,217 | 2984,85 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 647,71 | 79,95 | 517,81 | 56,97 | 38,3 | 8,31 | 19,08 | 4,14 |
| 8 | ФЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия | 0,217 | 15,88 | 3,48 | 12,4 |  | 3,45 | 0,76 | 2,69 |  | 0,36 | 0,08 |  |  |
| 9 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,003559 | 1916,4 |  |  |  | 6,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 31,46 | 488,96 |  |  |  | 15382,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонт ул.Новоржевская -2 участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,81 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 5044,78 | 1210,25 | 3834,53 | 376,25 | 179,8 | 145,64 | 45,63 | 36,96 |
| 12 | ФСЦП310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 тонна | 145,8 | 12,51 |  | 12,51 |  | 1823,96 |  | 1823,96 |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,54 | 4740,75 | 301,96 | 4365,59 | 550,38 | 2560,01 | 163,06 | 2357,42 | 297,21 | 36,96 | 19,96 | 41,95 | 22,65 |
| 14 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 основания | -0,54 | 953,64 |  | 953,64 | 120,6 | -514,97 |  | -514,97 | -65,12 |  |  | 10,04 | -5,42 |
| 15 | ФССЦ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 74,88 | 134,85 |  |  |  | 10097,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 8,1 | 146,68 |  |  |  | 1188,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,27 | 39,6 |  | 39,6 | 7,66 | 10,69 |  | 10,69 | 2,07 |  |  | 0,66 | 0,18 |
| 18 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,2781 | 1916,4 |  |  |  | 532,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,54 | 2984,85 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 1611,82 | 198,96 | 1288,56 | 141,77 | 38,3 | 20,68 | 19,08 | 10,3 |
| 20 | ФЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия | 0,54 | 15,88 | 3,48 | 12,4 |  | 8,58 | 1,88 | 6,7 |  | 0,36 | 0,19 |  |  |
| 21 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,008856 | 1916,4 |  |  |  | 16,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 78,3 | 488,96 |  |  |  | 38285,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Ремонт ул.Чебоксарская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,84 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 5231,62 | 1255,08 | 3976,54 | 390,19 | 179,8 | 151,03 | 45,63 | 38,33 |
| 24 | ФСЦП310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 тонна | 151,2 | 12,51 |  | 12,51 |  | 1891,51 |  | 1891,51 |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,768 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 2729,52 | 150,3 | 2566,1 | 215,79 | 24,19 | 18,58 | 20,6 | 15,82 |
| 27 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 96,768 | 139,69 |  |  |  | 13517,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,48 | 39,6 |  | 39,6 | 7,66 | 19,01 |  | 19,01 | 3,68 |  |  | 0,66 | 0,32 |
| 33 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,4944 | 1916,4 |  |  |  | 947,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,96 | 2984,85 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 2865,46 | 353,71 | 2290,77 | 252,04 | 38,3 | 36,77 | 19,08 | 18,32 |
| 35 | ФЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,96 | 7,94 | 1,74 | 6,2 |  | 7,62 | 1,67 | 5,95 |  | 0,18 | 0,17 |  |  |
| 36 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,013058 | 1916,4 |  |  |  | 25,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 115,97 | 488,96 |  |  |  | 56704,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 165459,21 | 3765,33 | 22032,51 | 1809,06 |  | 443,58 |  | 154,25 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 841959,4 | 46351,21 | 100094,6 | 22269,53 |  | 443,58 |  | 154,25 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=12,31; ЭМ=4,44; ЗПМ=12,31; МАТ=4,98 (Поз. 1, 3-11, 13-23, 26-27, 32-37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 659767,83 | 42585,88 | 61329,7 | 20460,47 |  |  |  |  |
| ПЗ=4,98 (ОЗП=4,98; ЭМ=4,98; МАТ=4,98) (Поз. 2, 12, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16732,36 |  | 16732,36 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55582,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% ФОТ (от 68620,74) (Поз. 1, 3-11, 13-23, 26-27, 32-37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 55582,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23331,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40%*0.85 ФОТ (от 68620,74) (Поз. 1, 3-11, 13-23, 26-27, 32-37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23331,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 899936,78 |  |  |  |  | 443,58 |  | 154,25 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 20936,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 920873,25 |  |  |  |  | 443,58 |  | 154,25 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 695513,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 100094,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 68620,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55582,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23331,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 165757,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086630,44 |  |  |  |  | 443,58 |  | 154,25 |

Составил: ______________/Суетина Е.Л./

Проверил _______________/Беленко Т.В./

Приложение № 3

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА

Договор подряда  № ______

г. Пермь                                                                                                         __________2011 год.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий Договор Подряда  (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту улиц Новоржевской и Чебоксарской Кировского района г. Перми в 2011 году  в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4 – образец  графической схемы отремонтированной дороги;

- Приложение № 5 – образец  акта обследования гарантийного объекта;

- Приложение № 6 – образец акта приемки выполненных работ по устранению дефектов;

- Приложение № 7 – образец акта приемки объекта по истечению сроков гарантийных обязательств;

- Приложение № 8 – образец  предписания;

- Приложение № 9 – образец  акта контрольной проверки;

- Приложение №  10 – образец акта о применение санкций при выполнении работ на объектах.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных  разделом 3 настоящего  договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.  Обязанности  Заказчика

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ, журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.  Права Заказчика:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок.

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по форме согласно Приложению № 9 к настоящему договору. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ фиксируются выявленные недостатки работ, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.2.4.  Выдавать предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.2.5. Организовать  выборочно в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика отбор проб для проведения лабораторных испытаний соответствия выполненных работ  требованиям настоящего договора.

Лабораторные испытания должны быть выполнены независимой лабораторией (МУ «Пермблагоустройство», научно – производственная испытательная  лаборатория «дорожные исследования» в составе кафедры «строительство автомобильных дорог» автодорожного факультета ПГТУ).

2.3.  Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, фотодокументов и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести  журнал производства  работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси, составлять  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.3.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему  договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки  скрытых работ по мере их готовности.

2.3.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору.

2.3.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора).

2.3.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

2.3.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.3.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.3.20. До начала производства работ предоставить Заказчику  паспорта  и результаты лабораторных исследований на щебень.

2.3.21. Представить Заказчику  результаты лабораторных испытаний физико – механических  свойств асфальтобетона (уплотнение, водонасыщение), произведённых лабораторией, получившей  аккредитацию, с предоставлением  копии соответствующего свидетельства, об оценке состояния измерений в лаборатории.

2.3.22. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  договора.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта  ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Общая стоимость работ по ремонту улиц Новоржевской и Чебоксарской Кировского района г. Перми, подлежащих выполнению в 2011 году определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно Приложениям № 2 к настоящему договору и составляет ____________________ (_________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работ, некачественным выполнением работ или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также удержания штрафа.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему договору.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим договором) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС- 2  (приложение № 11);

-  справка стоимости работ по форме КС- 3  (приложение № 12);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

- в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС -3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ Заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  договора на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ Заказчика,   составляет________.

3.9. Работы по настоящему  договору оплачиваются за счет средств бюджета города.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ –  20 календарных дней с даты заключения договора.

4.2. Начало производства работ -

4.3 Окончание производства работ -

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему  договору) и условиям настоящего договора.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим  договором.

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные  меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложением № 3 настоящего договора, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

5.4. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет 24 календарных месяца с даты подписания сторонами актов  приёмки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему  договору.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего договора работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий договора, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере согласно приложения № 3 к настоящему договору.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.5. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах  за выполненные объёмы работ.

6.6. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения договора не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору если их  исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий договор  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  договора  допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий договор составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р/с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2011 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к договору подряда

от_____________№_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ УЛИЦ НОВОРЖЕВСКОЙ И ЧЕБОКСАРСКОЙ

КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2011 ГОДУ

1. Перечень, состав, объёмы работ по видам:

| № п/п | Перечень, состав работ: | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Ремонт ул. Новоржевская -1 участок |  |  |
| 1.1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных отбойными молотками на глубину 10 см. Состав работ: - разборка покрытия и основания - 217 м2; - сгребание материала, полученного от разборки - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м3 конструкций | 0,217 |
| 1.2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 т | 39,06 |
| 1.3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 6 см фракции 20-40 мм. Состав работ: - планировка и прикатка основания после разборки покрытия; - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и уплотнение материала с поливкой водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М 800, фракция 20 - 40 мм - 16,4052 м3 ; | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1302 |
| 1.4 | Розлив вяжущих материалов по основанию Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,1118 тн. | 1 т | 0,1085 |
| 1.5 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,003559 тн. - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б – 31,46 тн. | 1000 м2 покрытия | 0,217 |
|  | Раздел 2. Ремонт ул.Новоржевская -2 участок |  |  |
| 2.1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных отбойными молотками на глубину 15 см. Состав работ: - разборка покрытия и основания - 540 м2; - сгребание материала, полученного от разборки - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м3 конструкций | 0,81 |
| 2.2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 т | 145,8 |
| 2.3 | Устройство основания из щебня толщиной 11 см фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных. Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой с расклинцовкой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм - 74,88 м3 ; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм – 8,1 м3; | 1000 м2 основания | 0,54 |
| 2.4 | Розлив вяжущих материалов по верхнему слою основания Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,2781 тн. | 1 т | 0,27 |
| 2.5 | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,008856 тн. - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б – 78,3 тн. | 1000 м2 покрытия | 0,54 |
|  | Раздел 3. Ремонт ул.Чебоксарская |  |  |
| 3.1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных отбойными молотками на глубину 15 см. Состав работ: - разборка покрытия и основания - 560 м2; - сгребание материала, полученного от разборки - оправка в штабеля материала, полученного при разборке | 100 м3 конструкций | 0,84 |
| 3.2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 т | 151,2 |
| 3.3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 8 см фракции 20-40 мм. Состав работ: - планировка и прикатка основания после разборки покрытия; - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и уплотнение материала с поливкой водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М 800, фракция 20 - 40 мм - 96,768 м3 ; | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,768 |
| 3.4 | Розлив вяжущих материалов по основанию. Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,4944 тн. | 1 т | 0,48 |
| 3.5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,013058 тн. - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б – 115,97 тн. | 1000 м2 покрытия | 0,96 |

2.Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов  должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 24 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 26 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродром-ные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 29 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 30 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 31 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 32 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 33 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 34 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 35 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 39 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 40 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 421 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 42 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 43 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 45 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния 6асфальтосмесительного оборудования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 47 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 48 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для мало мобильных групп населения |

3. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать   действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы 24 календарных месяца с даты подписания актов выполненных работ.

4. Сроки выполнения работ: в течение 20 календарных дней с даты заключения Договора.

5. Условия выполнения и предъявления выполненных работ:

Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением Подрядчиком:

- схем, журналов производства работ, журналов укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы, паспортов на асфальтобетон, щебень;

-  подписанного сторонами акта на перевозку по заданию Заказчика асфальтогранулянта;

- результатов лабораторных испытаний физико – механических свойств асфальтобетона (уплотнение, водонасыщение), произведённых лабораторией, получившей аккредитацию, с предоставлением копии соответствующего свидетельства, об оценке состояния измерений в лаборатории.

Приложение № 2

к документации об аукционе

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО  РЕМОНТУ УЛИЦ НОВОРЖЕВСКОЙ И ЧЕБОКСАРСКОЙ

КИРОВСКОГО РАЙОНА г. ПЕРМИ В 2011 ГОДУ

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на    Ремонт улиц Новоржевской и Чебоксарской Кировского района г. Перми в 2011 году

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:

Сметная стоимость 1 086 630,44 руб.

- Средства  на оплату труда 68 620,74 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Ремонт ул.Новоржевская -1 участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,217 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 1351,5 | 324,23 | 1027,27 | 100,8 | 179,8 | 39,02 | 45,63 | 9,9 |
| 2 | ФСЦП310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-са-мосвалами грузо-подъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 тонна | 39,06 | 12,51 |  | 12,51 |  | 488,64 |  | 488,64 |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1302 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 462,74 | 25,48 | 435,03 | 36,58 | 24,19 | 3,15 | 20,6 | 2,68 |
| 4 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 16,4052 | 139,69 |  |  |  | 2291,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1085 | 39,6 |  | 39,6 | 7,66 | 4,3 |  | 4,3 | 0,83 |  |  | 0,66 | 0,07 |
| 6 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,1118 | 1916,4 |  |  |  | 214,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,217 | 2984,85 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 647,71 | 79,95 | 517,81 | 56,97 | 38,3 | 8,31 | 19,08 | 4,14 |
| 8 | ФЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия | 0,217 | 15,88 | 3,48 | 12,4 |  | 3,45 | 0,76 | 2,69 |  | 0,36 | 0,08 |  |  |
| 9 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,003559 | 1916,4 |  |  |  | 6,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 31,46 | 488,96 |  |  |  | 15382,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонт ул.Новоржевская -2 участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,81 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 5044,78 | 1210,25 | 3834,53 | 376,25 | 179,8 | 145,64 | 45,63 | 36,96 |
| 12 | ФСЦП310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 тонна | 145,8 | 12,51 |  | 12,51 |  | 1823,96 |  | 1823,96 |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,54 | 4740,75 | 301,96 | 4365,59 | 550,38 | 2560,01 | 163,06 | 2357,42 | 297,21 | 36,96 | 19,96 | 41,95 | 22,65 |
| 14 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 основания | -0,54 | 953,64 |  | 953,64 | 120,6 | -514,97 |  | -514,97 | -65,12 |  |  | 10,04 | -5,42 |
| 15 | ФССЦ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 74,88 | 134,85 |  |  |  | 10097,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 8,1 | 146,68 |  |  |  | 1188,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,27 | 39,6 |  | 39,6 | 7,66 | 10,69 |  | 10,69 | 2,07 |  |  | 0,66 | 0,18 |
| 18 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,2781 | 1916,4 |  |  |  | 532,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,54 | 2984,85 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 1611,82 | 198,96 | 1288,56 | 141,77 | 38,3 | 20,68 | 19,08 | 10,3 |
| 20 | ФЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия | 0,54 | 15,88 | 3,48 | 12,4 |  | 8,58 | 1,88 | 6,7 |  | 0,36 | 0,19 |  |  |
| 21 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,008856 | 1916,4 |  |  |  | 16,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 78,3 | 488,96 |  |  |  | 38285,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Ремонт ул.Чебоксарская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,84 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 5231,62 | 1255,08 | 3976,54 | 390,19 | 179,8 | 151,03 | 45,63 | 38,33 |
| 24 | ФСЦП310-3015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 | 1 тонна | 151,2 | 12,51 |  | 12,51 |  | 1891,51 |  | 1891,51 |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,768 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 2729,52 | 150,3 | 2566,1 | 215,79 | 24,19 | 18,58 | 20,6 | 15,82 |
| 27 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 96,768 | 139,69 |  |  |  | 13517,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,48 | 39,6 |  | 39,6 | 7,66 | 19,01 |  | 19,01 | 3,68 |  |  | 0,66 | 0,32 |
| 33 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,4944 | 1916,4 |  |  |  | 947,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,96 | 2984,85 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 2865,46 | 353,71 | 2290,77 | 252,04 | 38,3 | 36,77 | 19,08 | 18,32 |
| 35 | ФЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,96 | 7,94 | 1,74 | 6,2 |  | 7,62 | 1,67 | 5,95 |  | 0,18 | 0,17 |  |  |
| 36 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,013058 | 1916,4 |  |  |  | 25,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФССЦ-410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 115,97 | 488,96 |  |  |  | 56704,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 165459,21 | 3765,33 | 22032,51 | 1809,06 |  | 443,58 |  | 154,25 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 841959,4 | 46351,21 | 100094,6 | 22269,53 |  | 443,58 |  | 154,25 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=12,31; ЭМ=4,44; ЗПМ=12,31; МАТ=4,98 (Поз. 1, 3-11, 13-23, 26-27, 32-37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 659767,83 | 42585,88 | 61329,7 | 20460,47 |  |  |  |  |
| ПЗ=4,98 (ОЗП=4,98; ЭМ=4,98; МАТ=4,98) (Поз. 2, 12, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16732,36 |  | 16732,36 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55582,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% ФОТ (от 68620,74) (Поз. 1, 3-11, 13-23, 26-27, 32-37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 55582,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23331,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40%*0.85 ФОТ (от 68620,74) (Поз. 1, 3-11, 13-23, 26-27, 32-37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23331,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 899936,78 |  |  |  |  | 443,58 |  | 154,25 |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 20936,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 920873,25 |  |  |  |  | 443,58 |  | 154,25 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 695513,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 100094,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 68620,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55582,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23331,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 165757,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086630,44 |  |  |  |  | 443,58 |  | 154,25 |

Составил: ______________/Суетина Е.Л./

Проверил _______________/Беленко Т.В./

Понижающий коэффициент:___________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента :________________________________________________________

Заказчик:                                                                                         Подрядчик:

Приложение № 3

к Договору Подряда

от_____________№_________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| Контролируемый параметр | Размер снижения стоимости работ |
| --- | --- |
| Невыполнение предписаний по следующим пунктам: |  |
| - нарушение технологии ведения работ | 50000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 50000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без разрешения технического надзора Заказчика (не подписанные скрытые работы) | 50000 руб. за каждое предписание |
| - несвоевременное ведение исполнительной документации | 50000 руб. за каждое предписание |
| - неисполнение прочих предписаний Заказчика в срок | 50000 руб. за каждое предписание |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10 % |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 % |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | -100 % |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 20 % |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании Заказчика | -100 % |
| Коэффициент уплотнения ниже требуемого СНиП 3.06.03 – 85 | -100 % |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более, чем 0,5 % | - 100 % |
| Ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м)- до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм., остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | -20 % |
| Ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м) – свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм., или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100 % |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным., разница в уровнях на поперечных сопряжениях (Просвет под рейкой, длинной 3 м): - на каждом стыке от 1 до 3 мм _ на каждом стыке более 3 мм | -20 % -100 % |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100 % |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течении периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | - 20 % |

Заказчик                                                                                                                   Подрядчик

Приложение № 4

к Договору Подряда

от_____________№_________

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОГО УЧАСТКА (ОБРАЗЕЦ)

Участок объекта____________________________________________________________________________

протяжением _________ п.м., площадью _______кв. м.  отремонтирован

в период с «___» __________________ 2011 г. по «___» __________________ 2011 г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 5

к Договору Подряда

от_____________№_________

А К Т

обследования гарантийного объекта (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2011 г.

  - Комиссия произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ___________________________________ _______________________________________________. Работы выполнялись_________________ _______________ на основании договора  №____ от «____»___________2011 г.

2. Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки выполненных работ от «___»___________2011 г. по договору №____ от «___»___________2011 г.

3. При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

| № п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |

4. Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Качество гарантийного объекта после устранения дефектов Подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям договора №____ от «___»_______________2011 г.

5. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до _____________.

6. Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 6

к Договору Подряда

от_____________№_________

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2011 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________ _________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись____________________________________________________ на основании договора №____ от «__»___________2011 г.

- Дата обследования гарантийного объекта_____________________________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________2011г.

_____________________________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов___________________________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по договору________________________________

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 7

к Договору Подряда

от_____________№_________

А К Т

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                   «___»_______________2011 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ____________________________ ______________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании договора №____ от «__»___________2011 г.

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту_______________________________

- Фактический срок окончания гарантийных обязательств________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 8

к Договору Подряда

от_____________№_________

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2011 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 9

к Договору Подряда

от_____________№_________

А К Т

контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)

________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                                           «___»_______________2011 г.

Проверка произведена _____________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество Подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Все работы, предусмотренные приложением №______ и договором № ____ от «___»____________2011 г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения замечаний _______ часа.

Представитель Заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 10

к Договору Подряда

от_____________№_________

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «Благоустройство Кировского района»»

_________________ Т. В. Гнатюк

«___»_____________2011 г.

Акт №

о применение санкций при выполнении работ по

ремонту улиц Новоржевской и Чебоксарской Кировского района г. Перми в 2011 году

1. Представитель Заказчика

____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

_____________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_____________________________________________________________________________

| Перечень видов работ по которым применены санкции | Ед. изм. | Коли- чество | Расчётная стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Заказчика

Представитель Подрядчика

Приложение № 11

к Договору Подряда

от_______№_________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор Подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 12 к

Договору Подряда

от__________№_________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор Подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |