Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                                 № 0356300126211000019 от  28.06.2011 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию остановочных пунктов

на территории Мотовилихинского района г.Перми

Стоимость работ:  194 527, 35 руб.

Сроки выполнения работ:

с 13.07.2011 по 14.10.2011 года – летнее содержание,

с 15.10.2011 – 20.12.2011 года – зимнее содержание.

Место выполнения работ: Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню остановочных пунктов (прил. № 1).

Приложение№1

к техническому заданию

Перечень остановочных пунктов

В м/р Верхняя Курья, м/р Вышка I и Вышка II.

|  | Наименование улицы | Название остановки | Направление | Площадь (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Огородникова | м/р Вышка-1 | Конечный остановочный пункт, посадка | 40 |
| 2 | Ул. Огородникова | Ул. Ленинградская | Из города | 40 |
| 3 | Ул. Огородникова | Ул. Харьковская | В город | 40 |
| 4 | Ул. Кузнецкая | Ул. Козловская | В город | 40 |
| 5 | Ул. Целинная | м/р Вышка – 2 | В город | 40 |
| 6 | Ул. Целинная | м/р Вышка – 2 | Из города | 40 |
| 7 | Ул. Целинная | Больница (м/р Вышка-2) | В город | 40 |
| 8 | Ул. Целинная | Больница (м/р Вышка-2) | Из города | 40 |
| 9 | ул. И. Франко | Ул. Целинная | В город | 40 |
| 10 | ул. И. Франко | Ул. Целинная | Из города | 40 |
| 11 | ул. И. Франко | ул. И. Франко | В город | 40 |
| 12 | ул. И. Франко | ул. И. Франко | Из города | 40 |
| 13 | Ул. Гашкова | Автотранспортный колледж | В город | 40 |
| 14 | Ул. Гашкова | Автотранспортный колледж | Из города | 40 |
| 15 | Ул. Соликамская | Балмошная | Из города | 40 |
| 16 | Ул. Соликамская | Балмошная | В город | 40 |
| 17 | Ул. Гашкова | Балмошная (36,37) | Из города | 40 |
| 18 | Ул. Соликамская | Прогмкомбинат | В город | 40 |
| 19 | Ул. Соликамская | Язовая | В город | 40 |
| 20 | Ул. Соликамская | Язовая | Из города | 40 |
| 21 | Ул. соликамская | Ул. Нижегородская | В город | 40 |
| 22 | Ул. Соликамская | Ул. Нижегородская | Из города | 40 |
| 23 | Дорога Дружбы | Отворот на В.Курью (по направлению в Сосновый бор (53) | К Сосновому бору | 40 |
| 24 | Ул. Верхнекурьинская | Отворот на В.Курью (49) | К В.Курье | 40 |
| 25 | Дорога Дружбы | От ворот на В. Курью по направлению к м-р Гайва | К м/р Гайва | 40 |
| 26 | Ул. 4-я линия | м/р Верхняя Курья | Конечный остановочный пункт, посадка | 40 |
| 27 | Ул. 4-я линия | м/р Верхняя Курья (высадка) | Конечный остановочный пункт, посадка | 40 |
| 28 | Ул. Кузнецкая | По требованию (Вышка-1) | В город | 40 |
| 29 | Ул. Кузнецкая | По требованию (Вышка-1) | Из города | 40 |
| 30 | Ул. Целинная | По требованию (Вышка-2) | В город | 40 |
| 31 | Ул. Целинная | По требованию (Вышка-2) | Из города | 40 |
| 32 | Ул. Верхнекурьинская, 12 | Дом отдыха | В город | 40 |
| 33 | Ул. 5-я линия | Дом отдыха | Из города | 40 |
| 34 | Ул. Ленская | Ул. Рионская | В город | 40 |
| 35 | Ул. Ленская | Ул. Рионская | Из города | 40 |
| 36 | Ул. Борцов Революции | ДОС | В город | 40 |
| 37 | Ул. Б.Революции | ДОС | Из города | 40 |

ИТОГО:   1480

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию остановочных пунктов

1.  Баллы по содержанию остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми, определяется согласно критериям к приложению №3 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию остановочных пунктов определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БОП=(∑СОПi /y), где

БОП – балл по содержанию остановочных пунктов,

∑СОПi – суммарный балл по содержанию остановочных пунктовпо итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СОПi определяется по формуле (2):

СОПi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество остановочных пунктов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных остановочных пунктов.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию остановочных пунктов,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БОП), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период контракту.

- П- процент снижения, %

Критерии оценки качества работ по содержанию остановочных пунктов

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| 5 | Зимний период содержания | остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину к 6 часам утра. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Отсутствует бытовой и промышленный мусор. |
| 4 | Зимний период содержания | остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину к 6-30 часам утра. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Отсутствует бытовой и промышленный мусор. |
| 3 | Зимний период содержания | остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину к 6-30 часам утра. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Присутствует единичный бытовой и промышленный мусор. |
| 2 | Зимний период содержания | Остановки общественного транспорта не расчищены. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована. Урны переполнены. Снег вывезен в течении 1 суток. Присутствует бытовой и промышленный мусор. |
| 5 | Летний период содержание | Остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов к 6 часам утра, различного мусора. Урны не переполнены. |
| 4 | Летний период содержание | Остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов к 6-30 часам утра, различного мусора. Урны не переполнены. |
| 3 | Летний период содержание | Остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчаных наносов к 7 часам утра, различного мусора. Урны переполнены. |
| 2 | Летний период содержание | Остановки общественного транспорта не очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора. Урны переполнены. |

Состав работ по содержанию остановочных пунктов

Зимнее содержание – 67 суток

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Очистка урн от мусора |
| 2 | Уборка от бытового и промышленного мусора площади |
| 3 | Подметание свежевыпавшего снега |
| 4 | Обработка территорий песком |
| 5 | Очистка от уплотненного снега площади |
| 6 | Погрузка и вывозка бытового и промышленного мусора на свалку |
| 7 | Погрузка и вывозка снега на полигон |

Летнее содержание – 94 суток

| № | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Подметание и уборка от бытового и промышленного мусора площади |
| 2 | Очистка урн от мусора |
| 3 | Погрузка и вывозка смета на свалку |

А К Т

контрольной проверки качества  работ по содержанию остановочных пунктов

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СОП |  |  |  |  |
| ΣСОП (средний балл) |  |  |  |  |
| КОП |  |  |  |  |
| БОП |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика                                                                                               Представитель Подрядчика

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 2 к техзаданию

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию остановочных пунктов

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование улицы | Название остановки | Направление | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме

и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 3 к техническому заданию.

Уведомление

о случаях нанесения ущерба остановочным пунктам

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.