Приложение  №3

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № ______

на подготовку к обследованию, обследование и инвентаризацию

2-х бесхозяйных пожарных водоемов

г. Пермь 								____ ________ 2011 год

Администрация Дзержинского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района Субботина И.А., действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны, и ________именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице __________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о  нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы, указанные в п.1.2. настоящего Контракта и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Работа, выполняемая по настоящему Контракту (далее - Работа): подготовка к обследованию, обследование и инвентаризация 2-х бесхозяйных пожарных водоемов по адресам: ул. Фоминская, 43 (на территории); ул. Плеханова, 51Б.

1.3 Подрядчик обеспечивает выполнение Работ, указанных в п.1.2. настоящего Контракта, в соответствии с:

1.3.1. приложениями  к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

а) приложение № 1 – техническое задание;

б) приложение № 2 -  локальный сметный расчет на подготовку к обследованию;

б) приложение № 3 -  смета на обследование и инвентаризацию;

в) приложение № 4 – справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

г) приложение № 5 – акт о сдаче-приемке выполненных работ;

д) приложение № 6 – график выполнения Работ;

е) приложение № 7 – акт оценки Работы Подрядчика.

1.3.2. требованиями технического задания, а также государственных стандартов РФ, СНиП, ГОСТ, СаНПиН, в строгом соответствии с Правилами безопасности, Правилами пожарной безопасности и другими действующими нормативными правовыми документами в области охраны окружающей среды, охраны труда, а материалы, используемые при выполнении Работы, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему Контракту своими материалами, силами и средствами или с привлечением субподрядных организаций.

1.5. Содержание, отдельные этапы Работ и сроки выполнения определяются в соответствии с графиком выполнения Работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 6).

1.6. Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения Работ несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.

1.7. Настоящий Контракт заключен на основании протокола №_____ от «____» _________ 2011г.

- 2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Срок выполнения Работ по подготовке к обследованию, обследованию и инвентаризации 2-х бесхозяйных пожарных водоемов – в течение 30 календарных дней со дня подписания настоящего  Контракта.

3. Стоимость, порядок оплаты и приемки Работ

3.1. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.2. Стоимость выполняемых Работ составляет___________ (_______________________) рублей   копеек, включая НДС (далее – Цена).

3.3. Стоимость Работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, включая стоимость материалов, затрат на страхование, транспортные расходы, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, уборку и вывоз мусора, привлечение субподрядных организаций и прочие платежи.

3.4. Оплата Работ.

3.4.1. Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком не позднее 10 рабочих дней после полного их завершения, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта сдачи-приемки выполненных Работ (форма КС-2), оформленного в установленном порядке, справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры, счета и другой соответствующей нормативным требованиям исполнительной документации (технический паспорт на сооружение, техническое заключение об обследовании пожарного водоема, кадастровый паспорт, справка о постановке объекта на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации).

3.4.2. Расчет производится по Цене, установленной в п.3.2. настоящего Контракта.

3.5. Сдача и приемка выполненных Работ.

3.5.1. Заказчик приступает к приемке выполненной Работы в течение 3-х рабочих дней после получения письменного (факсимильного, телефонного) сообщения  Подрядчика об их готовности к сдаче. Подрядчик обязан в течение 3-х календарных дней после завершения Работы сообщить об этом Заказчику для осуществления сдачи-приемки выполненных Работ.

3.5.2. Сдача выполненных Работ Подрядчиком или приемка их оформляется актом сдачи-приемки Работ, подписанным обеими Сторонами. В случае мотивированного отказа Заказчика принять Работы в связи с несоответствием выполненной Подрядчиком Работы техническому заданию, требованиям настоящего Контракта, Стороны обязаны составить двухсторонний акт с указанием перечня невыполненных и выполненных с ненадлежащим качеством Работ, а также мер, необходимых для устранения выявленных недостатков.

3.5.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта для указанной в Контракте цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

3.5.4. В случае, если Работы выполнены с ненадлежащим качеством, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работы обязан в согласованный срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и объема.

4. Качество Работ.

4.1. При производстве Работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество Работ определяется их соответствием локально-сметному расчету, требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству Работ, а также требованиям по технологии и материалам, СНиП, ГОСТ, рекомендаций государственных стандартов РФ, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов Работ фиксируется в актах оценки Работы Подрядчика (приложение № 7), являющихся основанием для требований устранения дефектов и недостатков Работ Подрядчиком за свой счет.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Права и обязанности Подрядчика:

5.1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) обеспечить качественное выполнение Работ, указанных в п.1.2. настоящего Контракта и сдать выполненные Работы в установленный срок.

5.1.2. Обеспечить при производстве Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе с использованием газоанализатора и СМЗ, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности, включая выполнение требований электро- и пожаробезопасности, безопасности дорожного движения, безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих Работы, к месту выполнения Работ.

5.1.3. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением Работ по настоящему муниципальному Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.4. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства Работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам Работ в течение всего периода их производства, для осуществления контроля  за ходом выполнения Работ.

- 5.1.5. Подрядчик вправе при  производстве Работ самостоятельно определять и уточнять методику, объем и перечень Работ по подготовке к обследованию, обследованию, проводить вскрытия своими силами и средствами, восстанавливать участки конструкций, локально поврежденные при обследовании.

5.1.6. Подрядчик вправе самостоятельно привлечь субподрядные организации для выполнения Работ (этапов Работ). Ответственность за действия субподрядных организаций при выполнении Работ несет Подрядчик.

5.1.7. До приемки Работ Заказчиком Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.

5.1.8. В случае приостановки производства Работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.1.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителей Заказчика.

5.1.10. Подрядчик за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.1.11. При необходимости Подрядчик обязан оформить в установленном порядке разрешение на право проведения земляных работ.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за производством Работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – первого заместителя главы администрации  района Мухачева Андрея Александровича (т. 246-60-18) или лицо, исполняющее его обязанности на основании приказа администрации района, который имеет  право:

6.1.1. присутствовать на объектах производства Работ;

6.1.2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства Работ;

6.1.3. отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства Работ с указанием причин о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества и безопасности;

6.1.4. принимать выполненные объемы Работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

6.1.5.  осуществлять контроль качества и объема выполненных Подрядчиком Работ;

6.1.6. составлять акты контрольных проверок, присутствовать при комиссионных выходах для обследования объекта, требовать устранения выявленных и зафиксированных в актах контрольных проверок дефектов и  недостатков выполнения Работ;

6.1.7. на иные полномочия по осуществлению контроля  за качеством Работ.

6.2. Уполномоченный представитель Заказчика, указанный в п.6.1. настоящего Контракта, осуществляет периодические проверки качества и объема выполнения Работ в течение всего периода выполнения Работ.

6.3. Претензии представителя Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства Работ на объектах фиксируются Сторонами по настоящему Контракту в двухсторонних актах оценки работы Подрядчика (приложение № 7), в котором формулируются замечания по качеству, объему и срокам выполнения Работ, а также срокам их устранения.

6.4. В случае обнаружения дефектов и недостатков при проверке Работ, зафиксированных в актах контрольных проверок в соответствии с п.6.3. настоящего Контракта, Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется в течение 2-х календарных дней приступить к устранению за свой счет дефектов и недостатков, указанных в акте контрольной проверки.

6.5.  Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) утверждает объемы Работ на условиях настоящего Контракта.

6.6. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) своевременно осуществляет приемку Работ, подписывает акты на выполненные объемы Работ.

6.7. Заказчик производит своевременную оплату выполненных и принятых к оплате объемов Работ в порядке и сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.8. Данные актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты Работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения в судебном порядке или по соглашению Сторон.

7. Ответственность сторон. Риски.

7.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается  от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1% от стоимости настоящего Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба,  причиненного в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства Работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации).

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком Работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить ущерб.

7.6. За отказ от выполнения Работ Подрядчик выплачивает неустойку в размере 10% стоимости невыполненных Работ.

7.7. Применение штрафных санкций и возмещение ущерба не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений.

7.8. Сторона, нарушившая Контракт, обязана возместить другой Стороне причиненный таким нарушением ущерб.

7.9. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненный ущерб.

7.10. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлением от настоящего Контракта, ухудшившими результат Работы, или иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору:

7.10.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

7.10.2. Устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненного просрочкой исполнения убытка. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы.

Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными Заказчик вправе, на основании письменного соглашения с Подрядчиком, отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненного ущерба.

7.11. Риск случайной гибели людей или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

### 8. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства).

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Контрактом.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту, при этом срок выполнения  обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

### 9. Действие и прекращение действия Контракта.

9.1. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:

-  первый экземпляр – Подрядчику;

- второй экземпляр – Заказчику;

- третий экземпляр – в департамент финансов администрации города Перми.

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

### 10. Разрешение споров

10.1. Правоотношения между Сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

11. Приложения

1. Приложение № 1 – техническое задание;

2. Приложение № 2 -  локальный сметный расчет на подготовку к обследованию;

3. Приложение № 3 -  смета на обследование и инвентаризацию;

4. Приложение № 4 – справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 1

5. Приложение № 5 – акт о сдаче-приемке выполненных работ;

6. Приложение № 6 – график выполнения Работ;

7. Приложение № 7 – акт оценки Работы Подрядчика.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Администрация Дзержинского района города Перми 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 85 Т. (342) 233-14-80, ф.219-30-35 ИНН/КПП 5903004559/590301001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Дзержинского района города Перми, л/с 02934012013) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | … ИНН/КПП … Банковские реквизиты: р/с … в … банке г. Пермь, БИК … к/с … |
| Глава администрации района ______________И.А. Субботин М.П. «_____» _______________ 2011 | __________... М.П. «_____» _______________ 2011 |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

«_____» _________2011 г.

Техническое задание

по подготовке к обследованию, обследованию и инвентаризации

2-х бесхозяйных пожарных водоемов

Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район

Адреса проведения работ:

1). ул. Плеханова, 51Б;

2). ул. Фоминская, 43 (на территории).

Объем выполняемых работ: 100 куб. м. (объем 1 ПВ - 50 куб.м.).

Сроки выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

Предмет котировки:

Подготовка к обследованию 2-х бесхозяйных пожарных водоемов: подготовка к проведению обследования пожарных водоемов для определения их технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации, разработки рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

Виды работ:

-  Очистка прилегающей территории от мусора, с уборкой поросли

- Разработка грунта вокруг оголовка с демонтажем оголовка и настила покрытия, при необходимости

-  Откачка воды (водоотлив)

-  Очистка пожарных водоемов от мусора (ТБО и прочие отходы)

-  Очистка пожарных водоемов от мокрого ила и грязи

-  После выполнения основных работ очистка участка от мусора

-  Устройство защитного ограждения (пирамиды), с окраской

-  Укладка временного защитного настила, с окраской

-  Установка специального знака, обозначающего пожарный водоем

-  Погрузка и перевозка мусора

Обследование 2-х бесхозяйных пожарных водоемов: определение технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации, разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации строительных конструкций.

Виды работ:

В соответствии с СП 13-102-2003 выполнить обследование строительных конструкций объекта. Обследованием определить:

- Техническое состояние строительных конструкций.

-  Возможность дальнейшей эксплуатации.

-  Рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

- Подготовить перечень отчетных материалов: техническое заключение по результатам обследования в 3-х экземплярах.

Инвентаризация 2-х бесхозяйных пожарных водоемов:

- Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации (технических паспортов, кадастровых паспортов,  информаций из технических паспортов о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях);

-  Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№          от                          2011 г.

| СОГЛАСОВАННО: Руководитель _____________________ «____»_____________2011 М.П. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Дзержинского района __________________________И.А. Субботин «____»___________2011 М.П. |
| --- | --- |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

подготовка к обследованию бесхозяйного пожарного водоема

Составил:

Проверил:

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№          от                          2011 г.

| СОГЛАСОВАННО: Руководитель _____________________ «____»_____________2011 М.П. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Дзержинского района __________________________И.А. Субботин «____»___________2011 М.П. |
| --- | --- |

СМЕТА

на обследование и инвентаризацию искусственных пожарных водоемов

в Дзержинском районе г. Перми по адресам:

1) г. Пермь, ул. Фоминская 43.

2) г. Пермь, ул. Плеханова, 51-б.

Раздел 2. Техническое обследование пожарного водоема

|  |  | Высота сооружения, м | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительный объем V, м3 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Категория сложности здания, сооружения (табл. 3) | 1 |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование работ/обоснование |  |  |  | Коэфф./ расчет стоимости * (руб.) |  |  |
| I | Обследование строительных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент Кv - коэф. строительного объема (табл.2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправочные коэффициенты на выполнение работ в сложных условиях (табл. 1): |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэф. К6 работы, требующие использование дополнительных лестниц и различных приспособлений |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий поправочный коэффициент Ку - сложные условия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обмерные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Категория сложности работ (табл. 6) |  |  |  |  |  |  |
|  | В - составная часть от общего объема работ (табл. 7). |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент Кд - коэффициент на отсутствие технической документации (табл. 8). |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена обмеров на 100 м3 (табл. 4, 5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет стоимости в ценах на 01.01.1995 г (п. 1.26) |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость=Цена*В*Ку*Кд*Кv*К*V/100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Освидетельствование строительных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Категория сложности работ (табл. 12) |  |  |  |  |  |  |
|  | В - составная часть от общего объема работ (табл. 7). |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена освидетельствования на 100 м3 (табл. 9, 10) |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет стоимости в ценах на 01.01.1995 г (п. 1.26) |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость=Цена*В*Ку*Кv*К*V/100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оценка технического состояния строительных конструкций |  |  |  |  |  |  |
|  | Категория сложности работ (табл. 16) |  |  |  |  |  |  |
|  | В - составная часть от общего объема работ (табл. 7). |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена на 100 м3 (табл. 13, 15) |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет стоимости в ценах на 01.01.1995 г (п. 1.26) |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость=Цена*В*Ку*Кv*К*V/100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |
|  | Преддоговорные работы, % (п. 1.12 - в зависимости от общей стоимости работ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого обследование строительных конструкций: |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчет стоимости в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень базовых цен на проектные работы для строительства (по отношению к уровню базовых цен на 01.01.1995г.) К(инфл) равен 24,08 на 3 квартал 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: стоимость работ по обследованию в текущих ценах с учетом коэффициента |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Обследование 2 пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Обследование 2 пожарных водоемов, с НДС |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Инвентаризация пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэф.сложности |  |  |  |  |  | 3 |
| № п.п. | Описание работ |  |  |  |  | Итого по нормам времени(чел/час) | Расчет стоимости * (руб.) |
| 1 | Составление технического паспорта |  |  |  |  | 2,1 |  |
| 2 | Определение инвентаризационной стоимости строения |  |  |  |  | 2,7 |  |
| 3 | Первичная инвентаризация |  |  |  |  | 3,21 |  |
| 4 | Уточнение инвентаризационной стоимости строений и сооружений в текущем уровне цен |  |  |  |  | 2,4 |  |
| 5 | Инвентаризационные работы на земельном участке с плотностью до 20% |  |  |  |  | 0,36 |  |
| 6 | Оформление инвентарного дела |  |  |  |  | 0,62 |  |
| 7 | Изготовление копии технического паспорта |  |  |  |  | 6,3 |  |
| 8 | Составление счета |  |  |  |  | 0,08 |  |
| 9 | Камеральные: |  |  |  |  | 17,77 |  |
| 10 | Полевые |  |  |  |  | 20,28 |  |
| 11 | Итого 40,74*120 |  |  |  |  | 38,05 |  |
| 12 | Кадастровый паспорт |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Постановка на учет |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Преддоговорные работы и согласования |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Всего: |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Инвентаризация 2 пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Инвентаризация 2 пожарных водоемов, с НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого Обследование и Инвентаризация 2 пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Обследование и Инвентаризация 2 пожарных водоемов, с НДС |  |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил

Приложение № 4

к муниципальному контракту

«___» ___________ 2011 г.

| Формы отчетности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Приложения № 6

к   муниципальному контракт

№      «______» ___________________ 2011 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смета № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ ___ от «__»_______2011 г.

График выполнения работ

| № | Наименование работ | чел./час (чел./дни) | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: (общее количество календарных дней выполнения всех Работ)   ______________________________________________________

__________________

должность	подпись			расшифровка подписи

М.П.

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ ___ от «__»_______2011 г.

Акт

Оценки работы подрядчика

за «___»  ____________2011 г.

по подготовке к обследованию, обследованию и инвентаризации 2-х бесхозяйных пожарных водоемов

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества, замечания, сроки устранения |  |  | Стоимость к оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 проверка | 2 проверка | 3 проверка |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

Уполномоченный представитель заказчика		                    Подрядчик

_____________А.А. Мухачев					         _________________

М.П.										М.П.