| СОГЛАСОВАНО Начальник управления внешнего благоустройства администрации города Перми В.В.Неганов ____ ____________ 2011 года | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального учреждения «Пермблагоустройство» ______________М.С.Якушев ____ ____________ 2011 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на проектно-изыскательные работы по строительству сетей наружного освещения в рамках ВЦП «Светлый город»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» |  |
| Место нахождения |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 25 |  |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 25 |  |
| Адрес электронной почты |  |  | permblag@permregion.ru |  |
| Контактный телефон |  |  | 7 (342) 212-06-24 |  |
| Контактное лицо |  |  | Буклакова Ольга Ивановна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | Проектно-изыскательные работы по строительству сетей наружного освещения в рамках ВЦП «Светлый город» |  |
| Предмет муниципального договора |  |  | Проектно-изыскательные работы по строительству сетей наружного освещения в рамках ВЦП «Светлый город» |  |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 1395369 (Один миллион триста девяносто пять тысяч триста шестьдесят девять) рублей 00 копеек. |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |  | Локальный сметный расчет. |  |
| Источник информации о цене работ |  |  | Приказ Минрегиона РФ от 28.05.2010 № 260 "Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве". |  |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | В соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к аукционной документации). |  |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  |  | Работы, должны быть выполнены в полном соответствии с требованиям аукционной документации (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося приложением к аукционной документации. |  |
| Место оказания работ |  |  | 1 объект: ул.Магнитогорская от дома № 1 до ул.Рылеева; 2 объект: ул. Беломорская от д.№1 до д.№22; 3 объект: ул.2-я Чермозская от ул. 1-я Запрудская до ул. 5-я Запрудская; 4 объект: ул.Бузинская от дома № 32 до № 65; 5 объект: ул.1-я Кольцевая от дома № 1 до ул.Донской; 6 объект: ул.Мотовилихинская от ул.Беломорской до 2-й Чермозской; 7 объект: ул. Красных Зорь от 2-го Короткого переулка до д.№104; 8 объект: ул.Лузенина от ул.Лбова до ул.Алексеевской; 9 объект: ул.Донская от ул. Красных Зорь до ул. 2-я Кольцевая; 10 объект: 3-я Кольцевая от д. № 43 до ул.Мотовилихинской; 11 объект: ул.Калужская от ул.Огородникова до ул.Калгановской; 12 объект: ул.2-я Кольцевая от ул. Мотовилихинской до ул.Донской; 13 объект: ул.Володарского на участке от ул.Восстания до ул.Пролетарской; 14 объект: ул.2-я Кольцевая от переулка 2-й Короткий до ул. Мотовилихинской; 15 объект: ул.Цимлянская на участке от ост.ДСК до ост.Мичуринские Дачи; 16 объект: ул.1-я Красноборская от дома № 1 до дома № 30; 17 объект: Микрорайон «Новое Левшино» (ул.Памирская, ул.Зарайская, ул.Делегатская, ул.Гомельская, ул.Железнодорожная). |  |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  |  | В течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора. |  |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  |  | - 60 месяцев со дня подписания приемочной комиссией акта приемки готового к эксплуатации Объекта, выполненного на основании проектной документации Подрядчика, в случае если строительно-монтажные работы начались не позднее 24 месяцев с даты утверждения проектной документации Заказчиком; - 24 месяцев с даты утверждения проектной документации Заказчиком в случае, если строительно-монтажные работы не начаты в этот срок. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 23 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в договоре. |  |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |  |
| Порядок формирования цены договора |  |  | Цена договора, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и договором. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора |  |  | Не применяется |  |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором объем выполняемых работ |  |  | Не предусмотрено |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме. |  |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке; 3) копия свидетельства: - о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающее в себя виды работ: 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения; 2. Работы по подготовке архитектурных решений; 3. Работы по подготовке конструктивных решений; 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений; 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; Вышеперечисленные виды работ участник размещения заказа, подающий заявку на участие в аукционе, вправе выполнить как собственными силами, так и с привлечением субподрядных организаций. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, у участника размещения заказа свидетельство о допуске к работам должно содержать: 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 69 768 рублей 45 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | «19» июля 2011 года 09:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | «25» июля 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  | «28» июля 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 30% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 418 610 рублей 70 копеек. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |  |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Способ обеспечения исполнения договора определяется участником аукциона самостоятельно. Способы обеспечения исполнения договора: I. Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией; II. Договор поручительства; III. Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - I. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя и подтверждающих его полномочия: - - копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени поручителя, заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа; -копия учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). II. При выборе в качестве обеспечения исполнения договора безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МУ «Пермблагоустройство»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и договор; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по договору; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах 30 % от начальной (максимальной) цены договора: - размер обеспечения исполнения договора составляет 20 % от начальной (максимальной) цены договора (не включая гарантийные обязательства), - размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного договором. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. III. В случае передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечислению подлежит 30% начальной (максимальной) цены договора по следующим реквизитам: получатель – департамент финансов администрации г.Перми (МУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111), ИНН 5902293435, КПП 590201001, р/с 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000, назначение платежа Доп ЭК 30500 обеспечение исполнения договора (указать наименование договора). Заказчик возвращает 20% от начальной (максимальной) цены Договора перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается Договор, вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). - Оставшиеся 10% от начальной (максимальной) цены Договора перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных Договором. |  |  |

VIII. Проект договора

Договор № ______

на проектно-изыскательные работы по строительству сетей наружного освещения

в рамках ВЦП «Светлый город»

г. Пермь                                                                                                                                ____ ________ 2011 год

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Якушева Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в соответствии со свидетельством о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____ от «__»_________ и соответствии со свидетельством о допуске к  работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __ от «__»_________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. На основании распоряжения начальника управления внешнего благоустройства администрации г.Перми от 15.06.2011 № СЭД-01-06-р-37 «О внесении изменений в распоряжение начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми от 07.10.2010 №СЭД-01-02-р-45 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Светлый город» и приказа директора муниципального учреждения «Пермблагоустройство» от «01» июля 2011 года №СЭД-01-05-117, согласно решения конкурсной (аукционной) комиссии (протокол от "___"_____2011 №_________) и в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить проектно-изыскательные работы по строительству сетей наружного освещения в рамках ВЦП «Светлый город» согласно Приложению №2 к настоящему договору, далее по тексту «объекта», в соответствии с условиями настоящего договора, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическим документами, действующими на момент заключения договора.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – расчет стоимости (представляется подрядчиком вместе с заключенным договором);

- Приложение № 2 –  техническое задание на проектно-изыскательные работы;

- Приложение № 3 – перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации указанной в приложении № 3 к договору, условиями настоящего договора.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Сроки выполнения работ Подрядчиком:

Начало производства работ: с даты заключения договора;

Окончание производства работ: «__» ___________2011 года.

2.2. Приемка и оплата оказанных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

3. Стоимость работ и порядок оплаты.

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в соответствии с расчетом стоимости работ и составляет: _________________(________), включая НДС ____________(_______), индексации не подлежит.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора.

3.4. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком объемы работ для оплаты не позднее 23 числа отчетного месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к оплате в срок до 23 числа отчетного месяца, приемка данных работ Заказчиком для  оплаты  переносится на следующий месяц.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 23 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных договором.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в договоре.

Окончательная оплата, за выполненные Подрядчиком объемы работ в размере 15 (Пятнадцать) процентов от полной стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего договора, осуществляется Заказчиком в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций установленных настоящим договором), подписания сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ и получения положительного заключения государственной экспертизы.

3.8. Работы по настоящему договору финансируются из бюджета города Перми.

3.9. При изменении законодательства объем работ на текущий год может быть изменен. При отсутствии средств в бюджете производство работ на объекте может быть временно приостановлено.

4. Качество работ Подрядчика.

4.1. Подрядчик обязан обеспечить качественное производство работ. Качество работ определяется их соответствием заданию Заказчика и предписаниям нормативной и  технической документации, СНиП, ГОСТ, иной документации, указанных в приложении №3 настоящего договора.

4.2. Подрядчик гарантирует, что результаты работы, определенные разделом 1 настоящего  Договора выполнены в соответствии с условиями настоящего Договора, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, а также заданием на проектирование и устанавливает следующие гарантийные сроки на  выполненные работы:

- 60 месяцев со дня подписания приемочной комиссией акта приемки готового к эксплуатации Объекта, выполненного на основании проектной документации Подрядчика, в случае если строительно-монтажные работы начались не позднее 24 месяцев с даты утверждения проектной  документации Заказчиком;

- 24 месяцев с даты утверждения проектной документации Заказчиком в случае, если строительно-монтажные работы не начаты в этот срок.

4.3. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся недостатки, ошибки в результатах работ, в том числе по результатам входного контроля подрядчика на строительно-монтажные работы, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Обнаруженные недостатки, ошибки в результатах работ и срок для их устранения, отражаются в двустороннем акте Заказчика и Подрядчика.

4.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, ошибок Заказчик составляет односторонний акт, либо акт с привлечением независимых экспертов (при необходимости). Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

5. Порядок производства работ.

5.1. Приемка и оценка продукции осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование и условиями настоящего договора.

5.2. Подрядчик выдает готовую документацию Заказчику в 5 (Пять) экземплярах сброшюрованных в альбомы и один экземпляр на электронном носителе.

5.3. При сдаче работ (отдельного этапа) Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, предъявляет 1 экземпляр готовой документации (для ознакомления), акты приемки-сдачи выполненных работ, счет-фактуру. Оставшиеся экземпляры передаются Заказчику в течение трех дней после устранения замечаний.

5.4. Заказчик в течение 15 дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ, экземпляра готовой документации (для ознакомления), счета-фактуры, направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ стороны составляют двусторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от приемки работ в течение 15 дней со дня получения документации для ознакомления, работа считается принятой и подлежит оплате на общих основаниях.

5.5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора Заказчик имеет право отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный по соглашению сторон. В данном случае оплата работ производится после устранения претензий Заказчика.

5.6. Подрядчик обязан за собственный счет обеспечить устранение ошибок, недостатков, иных нарушений, в том числе, выявленных после приемки работ, в сроки согласованные с Заказчиком.

5.7. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене, установленной данным договором, с учетом п. 5.5 настоящего договора.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с условиями договора, требованиями действующего законодательства, технической и нормативной  документации, указаниями Заказчика и предоставляет результат работ Заказчику в установленном порядке.

6.2. Подрядчик назначает уполномоченного представителя (главного инженера проекта, далее ГИП), имеющего право действовать от имени Подрядчика и уведомляет об этом Заказчика. В случае если назначенный ГИП по объективным причинам не удовлетворяет Заказчика, Заказчик вправе ходатайствовать перед Подрядчиком о назначении другого представителя, а Подрядчик обязан удовлетворить указанное ходатайство.

6.3. Подрядчик, являясь автором проектной документации, далее ПД, обладает авторским правом на данную разработку, имеет право использовать чертежи, материалы, документацию для проектных работ по иным объектам.

Подрядчик не вправе предоставлять ПД третьим лицам без согласования  с Заказчиком.

6.4. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе разработанной Подрядчиком документации.

6.5. Подрядчик для выполнения работ по подготовке проектной документации по настоящему договору вправе привлечь субподрядные организации. При привлечении субподрядной организации, у Подрядчика свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации должно содержать «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

6.6. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядных организаций, а также предоставить их реквизиты, свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, включающие виды работ на выполнение которых привлекаются субподрядные организации. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по подготовке проектной документации по настоящему договору собственными силами.

6.7. Подрядчик осуществляет необходимые согласования и сбор исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ.

6.8. Подрядчик устраняет замечания по выполненным в полном объеме работам в двухнедельный срок после получения замечания Заказчика или органов Государственной экспертизы без дополнительной оплаты.

6.9. В случае отказа в положительном заключении государственной экспертизы и повторного направления в органы государственной экспертизы разработанного проекта, Подрядчик обязан  исправить замечания и за свой счет провести повторную экспертизу разработанного проекта.

6.10. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ в сроки, предусмотренные настоящим договором не по вине Подрядчика, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ в сроки не по вине Подрядчика, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения договора.

6.11. Заказчик использует проектно-изыскательскую продукцию, передаваемую Подрядчиком по настоящему договору, только на мероприятия, для которых разрабатывалась продукция.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного третьим лицам, в том числе  подрядным организациям, осуществляющим выполнение строительно-монтажных работ по разработанной проектно-сметной документации в результате неисполнения либо некачественного выполнения ПСД по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после сдачи ПСД), иных нарушений условий настоящего договора, требований действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.4. В случае нарушения срока сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. В случае нарушения сроков устранения недостатков, если они возникли или выявлены в течение года после сдачи ПСД,  Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф в размере 30 МРОТ за каждый день просрочки.

7.7. В случае не получения положительного заключения государственной экспертизы в сроки указанные в настоящем договоре Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от 15 %  полной стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.8. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.7. настоящего договора.

9. Порядок сдачи и приемки работ.

9.1. Приемка и оценка продукции осуществляется в соответствии с требованиями задания на проектирование и условиями настоящего договора.

9.2. Подрядчик выдает готовую документацию Заказчику в 5 (Пять) экземплярах сброшюрованных в альбомы и один экземпляр на электронном носителе.

9.3. При сдаче работ Подрядчик уведомляет об этом Заказчика, предъявляет 1 экземпляр готовой документации (для ознакомления), акты приемки-сдачи выполненных работ, счет-фактуру. Оставшиеся экземпляры передаются Заказчику в течение трех дней после устранения замечаний.

9.4. Заказчик в течение 15 дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ, экземпляра готовой документации (для ознакомления), счета-фактуры, направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ стороны составляют двусторонний протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от приемки работ в течение 15 дней со дня получения документации для ознакомления, работа считается принятой и подлежит оплате на общих основаниях.

9.5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора Заказчик имеет право отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный по соглашению сторон. В данном случае оплата работ производится после устранения претензий Заказчика.

9.6. Подрядчик обязан за собственный счет обеспечить устранение ошибок, недостатков, иных нарушений, в том числе, выявленных после приемки работ, в сроки согласованные с Заказчиком.

9.7. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене, установленной данным договором, с учетом п. 9.5 настоящего договора.

10. Действие и прекращение действия договора.

10.1  Настоящий договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору.

10.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего договора может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего договора действительны за подписями сторон по договору.

10.3. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего договора Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 30 календарных дней

10.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.5. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере  25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного уведомления.

10.6. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12. Обеспечение исполнения договора.

12.1. Подрядчик при заключении договора предоставил обеспечение исполнения договора в размере 30 % от начальной (максимальной) цены договора в виде:

_________________________________________________________________________________.

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

12.2.  Способ обеспечения исполнения договора из указанных в аукционной документации выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

Заказчик возвращает 20% от начальной (максимальной) цены Договора перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается Договор,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Оставшиеся 10% от начальной (максимальной) цены Договора перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных Договором.

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой за выполненные Подрядчиком объемы работ  в порядке установленном в п. 3.7. настоящего Договора.

12.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Обстоятельства непреодолимой силы.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

13.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

13.3. Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   		Подрядчик:

| Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МУ «Пермблагоустройство» л/сч 02944018111) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| / / ____________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

Приложение №2 к договору                                                                                                                                                                                  от_____________2011  № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектно-изыскательные работы

Объект:  «Строительство сетей наружного освещения в рамках ВЦП «Светлый город»

|  | Границы проектных работ |  | 1 объект: ул.Магнитогорская от дома № 1 до ул.Рылеева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Границы проектных работ |  | 2 объект: ул. Беломорская от д.№1 до д.№22 |
|  | Границы проектных работ |  | 3 объект: ул.2-я Чермозская от ул. 1-я Запрудская до ул. 5-я Запрудская |
|  | Границы проектных работ |  | 4 объект: ул.Бузинская от дома № 32 до № 65 |
|  | Границы проектных работ |  | 5 объект: ул.1-я Кольцевая от дома № 1 до ул.Донской |
|  | Границы проектных работ |  | 6 объект: ул.Мотовилихинская от ул.Беломорской до 2-й Чермозской |
|  | Границы проектных работ |  | 7 объект: ул. Красных Зорь от 2-го Короткого переулка до д.№104 |
|  | Границы проектных работ |  | 8 объект: ул.Лузенина от ул.Лбова до ул.Алексеевской |
|  | Границы проектных работ |  | 9 объект: ул.Донская от ул. Красных Зорь до ул. 2-я Кольцевая |
|  | Границы проектных работ |  | 10 объект: 3-я Кольцевая от д. № 43 до ул.Мотовилихинской |
|  | Границы проектных работ |  | 11 объект: ул.Калужская от ул.Огородникова до ул.Калгановской |
|  | Границы проектных работ |  | 12 объект: ул.2-я Кольцевая от ул. Мотовилихинской до ул.Донской |
|  | Границы проектных работ |  | 13 объект: ул.Володарского на участке от ул.Восстания до ул.Пролетарской |
|  | Границы проектных работ |  | 14 объект: ул.2-я Кольцевая от переулка 2-й Короткий до ул. Мотовилихинской |
|  | Границы проектных работ |  | 15 объект: ул.Цимлянская на участке от ост.ДСК до ост.Мичуринские Дачи |
|  | Границы проектных работ |  | 16 объект: ул.1-я Красноборская от дома № 1 до дома № 30 |
|  | Границы проектных работ |  | 17 объект: Микрорайон «Новое Левшино» (ул.Памирская, ул.Зарайская, ул.Делегатская, ул.Гомельская, ул.Железнодорожная) |
|  | Место расположения объекта |  | Мотовилихинский, Орджоникидзевский, Дзержинский районы г.Перми |
|  | Заказчик работ |  | МУ «Пермблагоустройство» |
|  | Генеральная проектная организация |  | Определяется на конкурсной основе |
|  | Вид строительства |  | Новое строительство |
|  | Стадийность проектирования |  | Проектная и рабочая документации |
|  | Источник финансирования |  | Городской бюджет |
|  | Основание для проектирования |  | - Распоряжение начальника управления внешнего благоустройства от 15.06.2011 № СЭД-01-06-р-37 о внесении изменений в распоряжение начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми от 07.10.2010 № СЭД-01-02-р-45 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Светлый город»; -отсутствие линии наружного освещения на объектах, существующая сеть наружного освещения не соответствует требованиям СНиП 23-05-95. |
|  | Метод определения стоимости строительных работ |  | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в редакции 2009 года) в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации с использованием информационно-справочной литературы разработанной Некоммерческим партнерством «Строительство Урала» в программном комплексе «Гранд Смета». |
|  | Исходные данные и согласования |  | - выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласований с заинтересованными организациями и физическими лицами; 1 - 17 объекты: опоры применить деревянные, железобетонные (по согласованию), однорядное расположение опор, двух, однорожковые кронштейны, количество светоточек определить проектом (в соответствии со СНиП 23-05-95), питающая линия-СИП; - подготовить необходимые проектные данные для оформления заявки на технологическое присоединение проектной мощности к ПГЭС ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго». |
|  | Особые условия |  | 1. Учесть: - шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; - восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; - кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП; 2. Сбор исходных данных, в том числе технических условий выполнять без дополнительной оплаты. 3. Выполнить разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей. Проектные решения согласовать с заказчиком; 4. Применение новых технологий определить проектом, при необходимости разработать раздел проекта «Внедрение новых технологий, техники, конструкции и материалов» с техническим и экономическим обоснованием применения новых технологий. 5. Выполнить топографическую съемку в объёме необходимом и достаточном для принятия проектных решений. 6.Подготовить для направления в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы без дополнительной оплаты; 7. Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, предъявлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы; 8. Без дополнительной оплаты вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию; 9.Провести перерасчёт сметной документации в текущий уровень цен, действующий на момент выдачи заключения государственной экспертизы проекта (Письмо Министерства регионального развития Российской федерации от 19 декабря 2008 г. № 34397-ИМ/08). |
|  | При разработке проекта: |  | - обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объект, получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке; - составить ведомость дефектов с указанием рекомендации по устранению; - продолжительность строительства СНО принять на основании ПОС; |
|  | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта |  | - состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; - материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”; - проектно-сметная документация передаётся Заказчику в 5 экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе. |
|  | Срок предоставления заказчику проектной документации |  | - в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора |

Приложение №3 к договору

от _________ 2011 г № _______

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении проектных работ

1. ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Техническое состояние, допустимое к безопасной эксплуатации»;

2. «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов», утвержденные приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.1988 № 10,

3. «Правила устройства электроустановок», утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 20.06.2003 № 242;

4. «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», утвержденные постановлением Минтруда от 05.01.2001 № 3, приказом Минэнерго Российской Федерации от 27.12.2000 № 163;

5. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 № 6;

6. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»,

7. СН 541-82 «Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов»;

8. «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников  (вышки)», утвержденные постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 11.06.2003 № 87;

9. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 31.12.1999 № 98;

10. «Положение о порядке приема имущества в муниципальную собственность города Перми из других форм собственности», утвержденное решением Пермской городской Думы от 25.03.2003 № 21;

11. «Положение о порядке размещения рекламных конструкций на территории города», утвержденное решением Пермской городской Думы от 24.10.2006 № 264 (в ред. решений Пермской городской Думы от 27.03.2007 N 59, от 25.09.2007 N 216);

12. «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2007 № 168);

13. «Положение по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,4кВ с совместной подвеской проводов наружного освещения в населенных пунктах Пермского края», утвержденного Правительством Пермского края от 30.01.2007 года;

14. ГОСТ 21.001-93 «СПДС. Система проектной документации в строительстве. Общие положения»;

15. СНиП 23-01-99. Строительная климатология;

16. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений;

17. СНиП 3.01.03.-84  Геодезические работы в строительстве;

18. СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

| ЗАКАЗЧИК Директор МУ «Пермблагоустройство» |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.С.Якушев |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение №1 к аукционной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектно-изыскательные работы

Объект:  «Строительство сетей наружного освещения в рамках ВЦП «Светлый город»

|  | Границы проектных работ |  | 1 объект: ул.Магнитогорская от дома № 1 до ул.Рылеева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Границы проектных работ |  | 2 объект: ул. Беломорская от д.№1 до д.№22 |
|  | Границы проектных работ |  | 3 объект: ул.2-я Чермозская от ул. 1-я Запрудская до ул. 5-я Запрудская |
|  | Границы проектных работ |  | 4 объект: ул.Бузинская от дома № 32 до № 65 |
|  | Границы проектных работ |  | 5 объект: ул.1-я Кольцевая от дома № 1 до ул.Донской |
|  | Границы проектных работ |  | 6 объект: ул.Мотовилихинская от ул.Беломорской до 2-й Чермозской |
|  | Границы проектных работ |  | 7 объект: ул. Красных Зорь от 2-го Короткого переулка до д.№104 |
|  | Границы проектных работ |  | 8 объект: ул.Лузенина от ул.Лбова до ул.Алексеевской |
|  | Границы проектных работ |  | 9 объект: ул.Донская от ул. Красных Зорь до ул. 2-я Кольцевая |
|  | Границы проектных работ |  | 10 объект: 3-я Кольцевая от д. № 43 до ул.Мотовилихинской |
|  | Границы проектных работ |  | 11 объект: ул.Калужская от ул.Огородникова до ул.Калгановской |
|  | Границы проектных работ |  | 12 объект: ул.2-я Кольцевая от ул. Мотовилихинской до ул.Донской |
|  | Границы проектных работ |  | 13 объект: ул.Володарского на участке от ул.Восстания до ул.Пролетарской |
|  | Границы проектных работ |  | 14 объект: ул.2-я Кольцевая от переулка 2-й Короткий до ул. Мотовилихинской |
|  | Границы проектных работ |  | 15 объект: ул.Цимлянская на участке от ост.ДСК до ост.Мичуринские Дачи |
|  | Границы проектных работ |  | 16 объект: ул.1-я Красноборская от дома № 1 до дома № 30 |
|  | Границы проектных работ |  | 17 объект: Микрорайон «Новое Левшино» (ул.Памирская, ул.Зарайская, ул.Делегатская, ул.Гомельская, ул.Железнодорожная) |
|  | Место расположения объекта |  | Мотовилихинский, Орджоникидзевский, Дзержинский районы г.Перми |
|  | Заказчик работ |  | МУ «Пермблагоустройство» |
|  | Генеральная проектная организация |  | Определяется на конкурсной основе |
|  | Вид строительства |  | Новое строительство |
|  | Стадийность проектирования |  | Проектная и рабочая документации |
|  | Источник финансирования |  | Городской бюджет |
|  | Основание для проектирования |  | - Распоряжение начальника управления внешнего благоустройства от 15.06.2011 № СЭД-01-06-р-37 о внесении изменений в распоряжение начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми от 07.10.2010 № СЭД-01-02-р-45 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Светлый город»; -отсутствие линии наружного освещения на объектах, существующая сеть наружного освещения не соответствует требованиям СНиП 23-05-95. |
|  | Метод определения стоимости строительных работ |  | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в редакции 2009 года) в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации с использованием информационно-справочной литературы разработанной Некоммерческим партнерством «Строительство Урала» в программном комплексе «Гранд Смета». |
|  | Исходные данные и согласования |  | - выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласований с заинтересованными организациями и физическими лицами; 1 - 17 объекты: опоры применить деревянные, железобетонные (по согласованию), однорядное расположение опор, двух, однорожковые кронштейны, количество светоточек определить проектом (в соответствии со СНиП 23-05-95), питающая линия-СИП; - подготовить необходимые проектные данные для оформления заявки на технологическое присоединение проектной мощности к ПГЭС ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго». |
|  | Особые условия |  | 1. Учесть: - шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; - восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; - кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП; 2. Сбор исходных данных, в том числе технических условий выполнять без дополнительной оплаты. 3. Выполнить разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей. Проектные решения согласовать с заказчиком; 4. Применение новых технологий определить проектом, при необходимости разработать раздел проекта «Внедрение новых технологий, техники, конструкции и материалов» с техническим и экономическим обоснованием применения новых технологий. 5. Выполнить топографическую съемку в объёме необходимом и достаточном для принятия проектных решений. 6.Подготовить для направления в органы государственной экспертизы материалы проекта, обеспечить сопровождение и получение положительного заключения экспертизы без дополнительной оплаты; 7. Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, предъявлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы; 8. Без дополнительной оплаты вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию; 9.Провести перерасчёт сметной документации в текущий уровень цен, действующий на момент выдачи заключения государственной экспертизы проекта (Письмо Министерства регионального развития Российской федерации от 19 декабря 2008 г. № 34397-ИМ/08). |
|  | При разработке проекта: |  | - обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объект, получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке; - составить ведомость дефектов с указанием рекомендации по устранению; - продолжительность строительства СНО принять на основании ПОС; |
|  | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта |  | - состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; - материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”; - проектно-сметная документация передаётся Заказчику в 5 экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе. |
|  | Срок предоставления заказчику проектной документации |  | - в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора |